ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Минтранса России

от ______________ № ______

ПОРЯДОК

предоставления информации о результатах использования бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1. Информация о результатах использования бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) предоставляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – получателями бюджетного кредита в Федеральное дорожное агентство и Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с информации за 1 квартал 2010 г.

2. Информация предоставляется отдельно по каждому объекту капитального строительства, мероприятию по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и (или) мероприятию по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, предоставляемых субъекту Российской Федерации, и должна содержать следующие сведения:

об объеме финансирования, предусмотренного Перечнем объектов капитального строительства, мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и (или) мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2010 году – всего, в том числе за счет средств бюджетного кредита и средств бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.);

об оплате за выполненные работы (нарастающим итогом на конец отчетного периода) – всего, в том числе за счет средств бюджетного кредита и средств бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.);

об остатке средств – всего, в том числе средств бюджетного кредита и средств бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.);

о плановом и фактическом сроке ввода объекта (по объектам содержания автомобильных дорог срок ввода не указывается);

о плановой и фактической мощности вводимого объекта (единицы измерения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта – км/пог.м., по объектам ремонта и содержания – м2).

3. Информация предоставляется на бумажном носителе, подписывается руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации, главным бухгалтером, исполнителем (с указанием телефона и даты подписания).