- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением Правительства

- Российской Федерации

- от ____________ 2010 г. №_____________

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

1. В Программе:

а) в паспорте Программы:

в позиции, касающейся государственных заказчиков, заменить слова "Федеральная аэронавигационная служба" на слова "Федеральное агентство воздушного транспорта";

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "79896,8" заменить цифрами "80755,2", цифры "22272" заменить цифрами "23130,4".

б) в разделе III:

в подразделе "Направление Модернизация системы организации воздушного движения":

после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:

«организация и оснащение центров полетно-информационного обслуживания в нижнем воздушном пространстве для развития полетов авиации общего назначения и частной авиации»;

абзац 33 исключить.

в подразделе "Направление Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания ":

абзацы с пятого по девятый изложить в следующей редакции:

"создание авиационных поисково-спасательных центров единой системы поиска и спасания, оснащение поисково-спасательными самолетами, вертолетами и автомобилями повышенной проходимости (в аэропортах гг. Москва, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ухта, Самара, Екатеринбург и Челябинск) для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания. Строительство авиационных поисково-спасательных центров в гг. Иркутске и Ростове-на-Дону будет осуществляться с увязкой по срокам реализации мероприятий Федеральной целевой программы “Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (подпрограмма “Гражданская авиация”) по строительству новых аэропортовых комплексов в гг. Иркутске и Ростове-на-Дону;

оснащение авиационных поисково-спасательных центров единой системы поиска и спасания современной авиационной и наземной поисково-спасательной техникой, перспективными поисково-спасательными средствами, оборудованием и снаряжением;

создание учебных центров подготовки персонала единой системы поиска и спасания в гг. Москва, Ростове-на-Дону, Махачкале, Хабаровске и Екатеринбурге для внедрения образовательных технологий с целью повышения квалификации персонала, а также для создания единого учебно-информационного пространства в системе поиска и спасания;

реконструкция Главного  авиационного координационного центра поиска и спасания единой системы поиска и спасания (в г. Москве), его оснащение комплексом средств связи, передачи данных и автоматизации процессов организации планирования и проведения авиационного поиска и спасания воздушных судов и космических объектов, и сопряжение с региональными координационными центрами поиска и спасания, автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оборудование зала оперативного управления электронными средствами коллективного пользования ".

в) в разделе "IV Обоснование ресурсного обеспечения программы":

в абзаце втором цифры "79896,8" заменить цифрами "80755,2", цифры "77680,3" заменить цифрами "78558", цифры "2216,5" заменить цифрами "2197,2".

в абзаце третьем  цифры "22272" заменить цифрами "23130,4".

в абзаце четвертом после слов «в виде аэронавигационных сборов» записать слова «а также в виде средств за подготовку и предоставление организациям гражданской и экспериментальной авиации специализированной гидрометеорологической информации».

г) в разделе "V Механизм реализации программы":

в абзаце третьем слова  "Федеральная аэронавигационная  служба" заменить на "Федеральное агентство воздушного транспорта";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Функции государственного заказчика Программы по реализации проектов, касающихся объектов системы организации воздушного движения и объектов Единой системы авиационно-космического поиска и спасения, за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников  переданы Федеральному агентству воздушного транспорта";

"Функции государственного заказчика Программы по реализации мероприятий, связанных с инвестиционными объектами в части II Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников переданы федеральному государственному учреждению Главный авиационный метеорологический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в части мероприятий 180, 233.1-233.185, государственными учреждениями Росгидромета заказчикам-застройщикам в части мероприятий 181-233"

д) Приложение № 1-6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

| Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | 2009-2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| I. По Программе в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | часов | 7 ×10 4 | 9,8 ×10 4 |  | 8,2 ×10 4 | 8,4 ×10 4 |  | 8,7 ×10 4 |  | 8,9 ×10 4 |  | 9,2 ×10 4 |  | 9,5 ×10 4 |  | 9,8 ×10 4 |  |  |
| II. Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением | единиц | - | 13 |  | - | - |  | 5 <1> |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |
| 3. Число введенных в эксплуатацию (D)VOR/DME <2>, РСБН <3>, DME <4> | -"- | 35 | 100 |  | 4 | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 12 |  | 18 |  | 26 |  |  |
| 4. Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов | -"- | 160 | 48 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 5. Число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним | -"- | 1 | 5 |  | - | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6. Число введенных в эксплуатацию многопозиционных систем наблюдения | -"- | - | 4 |  | - | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 7. Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) | единиц | 145 | 49 |  | 2 | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  | 12 |  |  |
| 8. Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокационных комплексов | -"- | 21 | 11 |  | - | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  |  |
| 9. Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации | -"- | 81 | 55 |  | - | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 11 |  | 10 |  |  |
| в том числе режима S | -"- | - | 7 |  | - | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |
| 10. Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) | -"- | - | 40 |  | - | - |  | - |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  |  |
| 11. Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений | -"- | 91 | 79 |  | 6 | 7 |  | 12 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 12. Число введенных в эксплуатацию узлов сети интегрированной связи* | -"- | - | 628 |  | - | - |  | - |  | 133 |  | 138 |  | 153 |  | 204 |  |  |
| 13. Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот | единиц | - | 8 |  | - | - |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 14. Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой связи | -"- | 60 | 57 |  | 1 | 5 |  | 6 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 15. Число введенных в эксплуатацию рутеров сети ATN <5>* | -"- | - | 165 |  | - | - |  | - |  | 2 |  | 17 |  | 62 |  | 84 |  |  |
| 16. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров <6> | -"- | 7 | 65 |  | 3 | 29 |  | 9 |  | 3 |  | 9 |  | 5 |  | 7 |  |  |
| 17. Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS <7> | -"- | 7640 | 770 |  | 30 | 40 |  | 110 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 140 |  |  |
| III. Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | процентов | 84 | 91 |  | 84 | 84 |  | 84,7 |  | 85,3 |  | 86 |  | 87,2 |  | 90,6 |  |  |
| 19. Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов | комплектов | 1 | 94 |  | - | - |  | 11 |  | 7 |  | 10 |  | 18 |  | 48 |  |  |
| 20. Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи | комплектов | 95 | 801 |  | 49 | 18 |  | 80 |  | 74 |  | 73 |  | 285 |  | 222 |  |  |
| 21. Число введенных в эксплуатацию систем интеграции метеосредств/источников информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения | -"- | 7 | 180 |  | 3 | 4 |  | 18 |  | 16 |  | 16 |  | 66 |  | 57 |  |  |
| 22. Число введенных в эксплуатацию программно-аппаратных средств дистанционного обучения | -"- | - | 278 |  | 17 | 22 |  | 13 |  | 25 |  | 21 |  | 174 |  | 6 |  |  |
| 23. Число введенных в эксплуатацию технических средств: измерителей метеопараметров, средств отображения, оборудования поверки, аттестации и метрологического сопровождения средств авиационных метеорологических измерений | -"- | 6120 | 720 |  | 107 | 53 |  | 32 |  | 59 |  | 51 |  | 403 |  | 15 |  |  |

| IV. Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | процент | 70 | 100 | 73 | 73 | 73 | 75 | 88 | 94 | 100 |
| 25. Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров, учебных центров подготовки персонала, ГКЦПС | единиц | - | 21 | - | - | - | 5 | 10 | - | 6 |
| 26. Закупка новой авиационной и наземной техники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| самолетов и вертолетов | штук | - | 54 | - | - | - | 8 | 16 | - | 30 |
| автомобилей повышенной проходимости | -"- | - | 24 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 10 |

| Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | 2009-2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<1>  С учетом Московского центра ОрВД, модернизация которого проводится за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2007 г.  N 1130-р.

<2>  (D)VOR/DME - (доплеровский) азимутально-дальномерный радиомаяк.

<3>  РСБН - радиотехническая система ближней навигации.

<4>  DME - дальномерный радиомаяк.

<5>  ATN - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи.

<6>  С учетом оснащения автоматизированными приемо-передающими центрами в количестве 26 штук Московской воздушной зоны и Московского зонального центра ЕС ОрВД, финансирование которого проводится за счет средств внебюджетных источников в рамках выполнения Государственных контрактов N ГК-196-10/В от 26.10.2007 и N ГК-124-10/В от 24.-4.2008.

<7>  ATIS - служба автоматической передачи информации в районе аэродрома.

Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

| Индикатор | Единица измерения | Базовое значение (на 2007 год) | 2009-2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| 1. Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | полетов | 1,01 ×10 6 | 1,69 ×10 6 |  | 0,87 ×10 6 | 1,26 ×10 6 |  | 1,34 ×10 6 |  | 1,42 ×10 6 |  | 1,50 ×10 6 |  | 1,59 ×10 6 |  | 1,69 ×10 6 |  |  |
| 2. Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с организацией воздушного движения, с момента начала реализации программы | часов | 9,5 ×104 | 11,6 ×104 |  | 9,9 ×104 | 10,1 ×104 |  | 10,4 ×104 |  | 10,7 ×104 |  | 10,9 ×104 |  | 11,3 ×104 |  | 11,6 ×104 |  |  |
| 3. Среднее количество обслуживаемых воздушных судов (полетов) в районе аэродрома на одного диспетчера | полетов | 227 | 262 |  | 176 | 231 |  | 232 |  | 233 |  | 238 |  | 256 |  | 262 |  |  |
| 4. Процент количества заявок, обработанных автоматизированным способом от общего количества поданных заявок | процент | 20 | 90 |  | 38 | 51 |  | 62 |  | 71 |  | 78 |  | 85 |  | 90 |  |  |
| 5. Процент охвата территории системами автоматизации планирования использования воздушного пространства | -"- | - | 96 |  | 19 | 57 |  | 88 |  | 90 |  | 92 |  | 94 |  | 96 |  |  |
| 6. Сокращение времени поиска и спасания | минут | 250 | 120 |  | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 180 |  | 155 |  | 120 |  |  |

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

|  | Мероприятия |  | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 -2015 годы -всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |  |
| I. Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел "Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения | внебюджетные источники | 534,4 | 14,9 |  | 23,5 |  | 238 |  | 258 |  | - |  | - |  | - |  | создание Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |  |  |  |
| 2. |  | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | внебюджетные источники | 479,7 | 127,3 |  | 259,8 |  | 92,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | создание Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |  |  |  |
| 3. |  | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания | федеральный бюджет | 197 | 17 |  | - |  | 103,7 |  | - |  | - |  | 76,3 |  | - |  | создание Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки | внебюджетные источники | 267,6 | 50 |  | 110,6 |  | 107 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | создание Калининградского центра ЕС ОрВД в 2011 году |  |  |  |
| 5. |  | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | внебюджетные источники | 325 | - |  | 65 |  | 260 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | создание Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2011 году |  |  |  |
| 6. |  | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего в том числе: | 500 | - |  | - |  | 30 |  | 400 |  | 70 |  | - |  | - |  | создание Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2013 году |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 50 | - |  | - |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 450 | - |  | - |  | 20 |  | 380 |  | 50 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД | внебюджетные источники | 800 | - |  | - |  | - |  | 250 |  | 260 |  | 290 |  | - |  | создание Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году |  |  |  |
| 8. |  | Строительство технического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД | всего в том числе: | 1073 | - |  | 36 |  | 91,3 |  | 333 |  | 236 |  | 376,7 |  | - |  | создание Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 40 | - |  | 36 |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1033 | - |  | - |  | 87,3 |  | 333 |  | 236 |  | 376,7 |  | - |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Реконструкция технологического здания КДП и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | всего в том числе: | 397 | 25 |  | 50,8 |  | 96,3 |  | 220,7 |  | - |  | 4,2 |  | - |  | создание Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 76 | 25 |  | 45 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 321 | - |  | 5,8 |  | 93,3 |  | 217,7 |  | - |  | 4,2 |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения | внебюджетные источники | 596 | - |  | 156 |  | 402 |  | 38 |  | - |  | - |  | - |  | создание Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2012 году |  |  |  |
| 11. |  | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД | всего в том числе: | 945,5 | - |  | - |  | - |  | 60 |  | 149 |  | 489 |  | 247,5 |  | создание Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2015 году |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 939,5 | - |  | - |  | - |  | 60 |  | 149 |  | 486 |  | 244,5 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД | внебюджетные источники | 582 | - |  | 71 |  | 135 |  | 111 |  | 206,5 |  | 58,5 |  | - |  | создание Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД в 2014 году реконструкция или строительство новых зданий центров управления воздушным движением, оснащение центров новым оборудованием, позволяющим осуществлять управление в граница} ответственности нескольких существующих центров ЕС ОрВД |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу в том числе: | 6 697,2 | 234,2 |  | 772,7 |  | 1555,9 |  | 1670,7 |  | 921,5 |  | 1294,7 |  | 247,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3756,7 | 217,2 |  | 766,9 |  | 1251,6 |  | 680 |  | 486,5 |  | 351,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2940,5 | 17 |  | 5,8 |  | 304,3 |  | 990,7 |  | 435 |  | 943,2 |  | 244,5 |  |  |  |  |  |
| Раздел "Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи международных узловых аэропортов | всего в том числе: | 3304,7 | 666,5 |  | 743,9 |  | 423,7 |  | 614,8 |  | 331 |  | 451,3 |  | 73,5 |  | ввод в эксплуатацию 82 (D)VOR/DМЕ и DМЕ, а также 18 РСБН; модернизация и ввод в эксплуатацию 48 комплексов средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов и районных центров, внедрение 5 систем управления наземным движением и 4 многопозиционных систем наблюдения, модернизация 170 приводных радиостанций и 60 радиомаячных систем, строительство 7 новых командно-диспетчерских пунктов, внедрение средств RVSM в 40 центрах ЕС ОрВД; внедрение 55 вторичных радиолокаторов, 40 станций автоматического зависимого наблюдения , модернизация 49 аэродромных и 11 трассовых радиолокационных комплексов; внедрение 24 комплексных тренажеров для центров организации воздушного движения, 65 учебных классов, 12 визуальных тренажеров для подготовки и проведения тренировок диспетчеров, работающих на высоких командно-диспетчерских пунктах обеспечение заданного уровня безопасности пропускной способности воздушного пространства в районе аэродромов и на международных и внутренних воздушных трассах, снижение эксплуатационных расходов пользователей воздушного пространства на организацию воздушного движения, координация оснащения аэродромов средствами радиотехнического обеспечения полетов |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1572,4 | 575,4 |  | 408,2 |  | 164,6 |  | 107,5 |  | 93,2 |  | 155,5 |  | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1732,3 | 91,1 |  | 335,7 |  | 259,1 |  | 507,3 |  | 237,8 |  | 295,8 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи внутрироссийских узловых аэропортов | всего в том числе: | 5 310,5 | 387,3 |  | 608,8 |  | 652,4 |  | 969,2 |  | 865,4 |  | 1352,9 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2085,8 | 251,7 |  | 327,4 |  | 275,1 |  | 425,3 |  | 318,2 |  | 400,6 |  | 87,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3224,7 | 135,6 |  | 281,4 |  | 377,3 |  | 543,9 |  | 547,2 |  | 952,3 |  | 387 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи неузловых аэропортов федерального значения | всего в том числе: | 3901,2 | 357,3 |  | 519,9 |  | 863,3 |  | 512,5 |  | 544,4 |  | 816,8 |  | 287 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1160,9 | 273,7 |  | 161 |  | 241 |  | 142,7 |  | 151,5 |  | 116 |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2740,3 | 83,6 |  | 358,9 |  | 622,3 |  | 369,8 |  | 392,9 |  | 700,8 |  | 212 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств УВД РТОП и электросвязи неузловых региональных аэропортов и аэропортов местного значения | всего в том числе: | 10758 | 906,2 |  | 986,9 |  | 1165,9 |  | 1 900,2 |  | 2032 |  | 2113 |  | 1653,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4620,8 | 609,9 |  | 791,9 |  | 553,7 |  | 671,7 |  | 612,3 |  | 657,8 |  | 723,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 6137,2 | 296,3 |  | 195 |  | 612,2 |  | 1 228,5 |  | 1419,7 |  | 1455,2 |  | 930,3 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | всего в том числе: | 1472,5 | - |  | - |  | 193,8 |  | 236,9 |  | 261,3 |  | 260,7 |  | 519,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1423,7 | - |  | - |  | 193,8 |  | 236,9 |  | 245,1 |  | 247,9 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 48,8 | - |  | - |  | - |  | - |  | 16,2 |  | 12,8 |  | 19,8 |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Реконструкция и техническое перевооружение средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах | всего в том числе: | 2357,8 | - |  | - |  | - |  | 365,3 |  | 806,6 |  | 611,3 |  | 574,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2263,5 | - |  | - |  | - |  | 365,3 |  | 760,4 |  | 590,7 |  | 547,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 94,3 | - |  | - |  | - |  | - |  | 46,2 |  | 20,6 |  | 27,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу в том числе: | 27104,7 | 2317,3 |  | 2859,5 |  | 3299,1 |  | 4 598,9 |  | 4840,7 |  | 5606 |  | 3583,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 13127,1 | 1710,7 |  | 1688,5 |  | 1428,2 |  | 1 949,4 |  | 2180,7 |  | 2168,5 |  | 2001,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 13977,6 | 606,6 |  | 1171 |  | 1870,9 |  | 2649,5 |  | 2660 |  | 3437,5 |  | 1582,1 |  |  |  |  |  |
| Раздел "Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Совершенствование и модернизация существующей авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданское авиации | всего в том числе: | 1471,5 | 17,3 |  | 20,4 |  | 79,6 |  | 200 |  | 360 |  | 320 |  | 474,2 |  | модернизация 79 центров коммутации сообщений, внедрение 628 узлов сети интегрированной связи |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1352,3 | 17,3 |  | 20,4 |  | 79,6 |  | 200 |  | 280 |  | 300 |  | 455 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 119,2 | - |  | - |  | - |  | - |  | 80 |  | 20 |  | 19,2 |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Создание сети связи "воздух-земля" в диапазоне высоких частот | всего в том числе: | 2106,9 | 70,5 |  | 208,1 |  | 170 |  | 270,2 |  | 528,6 |  | 510,5 |  | 349 |  | внедрение 7 приемопередающих центров передачи данных в коротковолновом диапазоне и одного центра обработки сообщений |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1421,5 | 70,5 |  | 208,1 |  | 170 |  | 225,2 |  | 262,6 |  | 264,5 |  | 220,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 685,4 | - |  | - |  | - |  | 45 |  | 266 |  | 246 |  | 128,4 |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | всего в том числе: | 766,1 | 10 |  | 69,5 |  | 70 |  | 95 |  | 104,9 |  | 186,7 |  | 230 |  | модернизация 57 станций спутниковой связи. Ввод в эксплуатацию 165 рутеров сети ATN |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 693,4 | 10 |  | 69,5 |  | 70 |  | 95 |  | 104,9 |  | 160 |  | 184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 72,7 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 26,7 |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Модернизация средств авиационной речевой связи | всего в том числе: | 1387,5 | - |  | - |  | - |  | 338,5 |  | 325,3 |  | 259,9 |  | 463,8 |  | модернизация 770 станций речевой связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания АТIS, ввод в эксплуатацию 65 автоматических приемо-передающих центров модернизация существующей сети авиационной электросвязи и передачи данных гражданской авиации Российской Федерации с учетом концепции ATN Международной организации гражданской авиации, поэтапное внедрение элементов национальной сети ATN, гармонизация авиационных сетей электросвязи России, и государств -участников СНГ и интеграция в мировую авиационную телекоммуникационную сеть, снижение эксплуатационных расходов на организацию воздушного движения |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1156,2 | - |  | - |  | - |  | 338,5 |  | 227,7 |  | 163,9 |  | 426,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 231,3 | - |  | - |  | - |  | - |  | 97,6 |  | 96 |  | 37,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу в том числе: | 5732 | 97,8 |  | 298 |  | 319,6 |  | 903,7 |  | 1318,8 |  | 1277,1 |  | 1517 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4623,4 | 97,8 |  | 298 |  | 319,6 |  | 858,7 |  | 875,2 |  | 888,4 |  | 1285,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1108,6 | - |  | - |  | - |  | 45 |  | 443,6 |  | 388,7 |  | 231,3 |  |  |  |  |  |
| Раздел "Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Создание и внедрение унифицированной интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения для Главного центра ЕС ОрВД * | внебюджетные источники | 405 | 50 |  | 60 |  | 110 |  | 110 |  | 40 |  | 30 |  | 5 |  | создание и внедрение новой интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства для Главного центра ЕС ОрВД, включающей оборудование и программное обеспечение для оснащения централизованной службы обработки планов полетов, центра организации потоков воздушного движения, центральной диспетчерской службы, центрального банка данных аэронавигационной информации, ситуационного центра, службы ведения статистических данных, резервного центра для централизованной службы обработки планов полетов |  |  |  |
| 24 |  | Создание и внедрение зональных унифицированных интегрированных военно-гражданских автоматизированных подсистем планирования использования воздушного пространства для оснащения создаваемы) укрупненных центров ЕС ОрВД | всего в том числе: | 703,4 | 53,5 |  | 146,5 |  | 90,6 |  | 181,8 |  | 171 |  | 60 |  | - |  | внедрение 156 новых унифицированных комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства, обеспечивающих единое (военно-гражданское) планирование в существующих зональных, районных, создаваемых укрупненных центрах ЕС ОрВД, на аэродромах гражданской и государственной авиации, а также в местных диспетчерских пунктах обслуживания воздушного движения |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 609,2 | 53,5 |  | 146,5 |  | 90,6 |  | 156,6 |  | 102 |  | 60 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 94,2 | - |  | - |  | - |  | 25,2 |  | 69 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу в том числе: | 1108,4 | 103,5 |  | 206,5 |  | 200,6 |  | 291,8 |  | 211 |  | 90 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1014,2 | 103,5 |  | 206,5 |  | 200,6 |  | 266,6 |  | 142 |  | 90 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 94,2 | - |  | - |  | - |  | 25,2 |  | 69 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по направлениюв том числе: | 40642,3 | 2752,8 |  | 4136,7 |  | 5375,2 |  | 7465,1 |  | 7292 |  | 8267,8 |  | 5352,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22521,4 | 2129,2 |  | 2959,9 |  | 3200 |  | 3754,7 |  | 3684,4 |  | 3498,4 |  | 3294,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18120,9 | 623,6 |  | 1176,8 |  | 2175,2 |  | 3710,4 |  | 3607,6 |  | 4769,4 |  | 2057,9 |  |  |  |  |  |
| II. Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел "Техническая модернизация системы метеорологического обеспечения аэронавигации, создание и развитие метеорологической автоматизированной радиолокационной сети с реализацией обмена радиолокационными данными с приграничными государствами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Создание и развитие метеорологической автоматизированной радиолокационной сети для получения информации об опасных для полетов авиации явлениях погоды, связанных с облачностью, в зоне взлета и посадки, по трассам и районам полетов ЕС ОрВД | всего (федеральный бюджет) | 8489,4 | 51,8 |  | 71,4 |  | 910,1 |  | 641,2 |  | 887,4 |  | 2615,7 |  | 3311,8 |  |  |  | создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, своевременное предоставление органам ЕС ОрВД информации об опасных для полетов воздушных судов явлениях погоды, связанных с облачностью, в зоне взлета и посадки, по трассам и районам полетов ЕС ОрВД, обеспечение безопасности полетов воздушных судов в метеорологическом отношении, строительство позиций и установка 94 доплеровских метеорологических локаторов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение аэродромов метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, повышение категории аэродромов, увеличение пропускной способности аэродромов и воздушного пространства, предоставление органам ЕС ОрВД фактической и прогнозируемой метеорологической информации в режиме реального времени, повышение эффективности полетов воздушных судов и обеспечения безопасности воздушного движения в метеорологическом отношении, оснащение 90 аэродромов метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации, из них 30 - в соответствии с требованиями II и III категорий Международной организации гражданской авиации, проведение автоматизации процессов сбора, обработки и передачи метеорологической информации на189 авиаметподразделениях |  |
| 26 |  | Оснащение различных по категории и классу аэродромов автоматизированными и автоматическими метеорологическими информационно-измерительными системами, датчиками параметров погоды, системами прогнозирования и связи | всего | 4111,2 | 233,7 |  | 188,7 |  | 339,2 |  | 490,9 |  | 242,6 |  | 1914,5 |  | 701,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 187,5 | 3 |  | 13,4 |  | 7,9 |  | 15,6 |  | 13,5 |  | 130,1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3923,7 | 230,7 |  | 175,3 |  | 331,3 |  | 475,3 |  | 229,1 |  | 1784,4 |  | 697,6 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Внедрение систем интеграции метеорологических средств/источников информации и автоматизированных систем/средств управления воздушным движением для реализации их взаимодействия при оснащении ими укрупненных центров ЕС ОрВД | всего (федеральный бюджет) | 880,8 | 12,7 |  | 17,8 |  | 89,6 |  | 80,6 |  | 80,6 |  | 310 |  | 289,5 |  |  |  | автоматизация процессов сбора, обработки и передачи метеорологической информации в системы управления воздушным движением, отображение метеорологической информации на пультах диспетчеров ЕС ОрВД и других пользователей в режиме реального времени, установка 184 систем интеграции метеорологических средств/источников информации, реализация взаимодействия систем интеграции со 184 автоматизированными системами/средствами управления воздушным движением |  |
| 28 |  | Модернизация технических средств, систем связи и служб, предоставляющих метеорологическое обеспечение, установка измерительных средств, средств отображения, оборудования поверки, метрологическое сопровождение технических средств | всего (внебюджетные источники) | 228,4 | 21,1 |  | 16,4 |  | 9,6 |  | 19 |  | 16,3 |  | 141,2 |  | 4,8 |  |  |  | своевременная замена и модернизация технических средств, поверка оборудования, метрологическое сопровождение средств измерений, предоставление органам ЕС ОрВД качественной информации о параметрах погоды, модернизация 760 измерителей/датчиков параметров погоды, средств отображения и оборудования поверки |  |
| 29 |  | Создание и внедрение системы дистанционного обучения авиационного метеорологического персонала | всего (внебюджетные источники) | 45,4 | 5 |  | 3,3 |  | 1,9 |  | 3,8 |  | 3,2 |  | 27,2 |  | 1 |  |  |  | повышение уровня профессиональной подготовки авиационного метеорологического персонала, сокращение затрат на переподготовку авиаметспециалистов, оснащение центров и сети авиаметподразделений 306 программно-аппаратными средствами дистанционного обучения |  |
|  |  |  | Всего по разделу | 13755,2 | 324,3 |  | 297,6 |  | 1350,4 |  | 1235,5 |  | 1230,1 |  | 5008,6 |  | 4308,7 |  |  |  | обеспечение уровня оснащения авиаметподразделений метеорологическим оборудованием в соответствии с требованиями международной организации гражданской авиации, повышение категории аэродромов, увеличение пропускной способности аэродромов, эффективности полетов воздушных судов, использования воздушного пространства и обеспечения безопасности полетов воздушных судов в метеорологическом отношении |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 461,3 | 29,1 |  | 33,1 |  | 19,4 |  | 38,4 |  | 33 |  | 298,5 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 13293,9 | 295,2 |  | 264,5 |  | 1331 |  | 1197,1 |  | 1197,1 |  | 4710,1 |  | 4298,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по направлению | 13755,2 | 324,3 |  | 297,6 |  | 1350,4 |  | 1235,5 |  | 1230,1 |  | 5008,6 |  | 4308,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 461,3 | 29,1 |  | 33,1 |  | 19,4 |  | 38,4 |  | 33 |  | 298,5 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 13293,9 | 295,2 |  | 264,5 |  | 1331 |  | 1197,1 |  | 1197,1 |  | 4710,1 |  | 4298,9 |  |  |  |  |  |
| III. Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел "Организация единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров ЕС АКПС для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечение координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания | всего (федеральный бюджет) | 3996 | 105 |  | 200 |  | 692,7 |  |  | 1771,4 | 631,1 |  | 246,3 |  | 349,5 |  | строительство 12 авиационных поисково- спасательных центров, необходимых для проведения поисково- спасательных операций (в 8 из них размещаются региональные координационные центры поиска и спасания), обеспечивающих координацию проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасания |  |  |  |
| 31 |  | Оснащение авиационных поисково-спасательных подразделений ЕС АКПС современной авиационной и наземной поисково - спасательной техникой, перспективными поисково-спасательными средствами, оборудованием и снаряжением в соответствии со штатной структурой | всего (федеральный бюджет) | 18030,9 | - |  | - |  | 3321,3 |  |  | 3485,7 | 2813,8 |  | 4523,7 |  | 3886,4 |  | оснащение авиационных поисково-спасательных центров ЕС АКПС авиационной (54 ед.) и наземной (24 ед.) поисково-спасательной техникой, в соответствии со штатной структурой |  |  |  |
| 32 |  | Строительство учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС для внедрения образовательных технологий с целью повышения квалификации персонала, а также создания единого учебно-информационного пространства в системе поиска и спасания | всего (федеральный бюджет) | 1000 | - |  | - |  | 28 |  |  | 132 | 282 |  | 198 |  | 360 |  | строительство 5 учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС с целью повышения квалификации персонала и создания единого учебно-информационного пространства в системе поиска и спасания |  |  |  |
| 33 |  | Реконструкция Главного авиационного координационного центра поиска и спасания единой системы авиационно-космического поиска и спасания, его оснащение комплексом средств связи, передачи данных и автоматизации процессов организации планирования и проведения авиационного поиска и спасания воздушных судов и космических объектов и сопряжение (используя в своем составе оборудование телекоммуникационных трактов) с региональными КЦПС, автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оборудование зала оперативного управления электронными средствами коллективного пользования | всего (федеральный бюджет). | 1133,6 | - |  | - |  | 45 |  |  | 879,6 | 100 |  | 89 |  | 20 |  | реконструкция Главного авиационного координационного центра поиска и спасания единой системы авиационно-космического поиска и спасания, его оснащение комплексом средств связи, передачи данных и автоматизации процессов организации планирования и проведения авиационного поиска и спасания воздушных судов и космических объектов и сопряжение (используя в своем составе оборудование телекоммуникационных трактов) с региональными КЦПС, автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, атакже оборудование зала оперативного управления электронными средствами коллективного пользования, г. Москва |  |  |  |
|  |  |  | всего по разделу (федеральный бюджет) | 24160,5 | 105 |  | 200 |  | 4087 |  |  | 6268,7 | 3826,9 |  | 5057 |  | 4615,9 |  | создание 12-и авиационных поисково-спасательных центров (в 8 из них размещаются региональные координационные центры поиска и спасания), оснащенных поисково-спасательными самолетами, вертолетами и автомобилями повышенной проходимости, 5-и учебных центров подготовки персонала ЕС АКПС, реконструкция Главного авиационного координационного центра поиска и спасания |  |  |  |
|  |  |  | Всего по направлению (федеральный бюджет) | 24160,5 | 105 |  | 200 |  | 4087 |  |  | 6268,7 | 3826,9 |  | 5057 |  | 4615,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по Программе | 78558 | 3182,1 |  | 4634,3 |  | 10812,6 |  |  | 14969,3 | 12349 |  | 18333,4 |  | 14277,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22982,7 | 2158,3 |  | 2993 |  | 3219,4 |  |  | 3793,1 | 3717,4 |  | 3796,9 |  | 3304,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 55575,3 | 1023,8 |  | 1641,3 |  | 7593,2 |  |  | 11176,2 | 8631,6 |  | 14536,5 |  | 10972,7 |  |  |  |  |  |

________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В настоящем перечне аббревиатуры означают следующее:

"ЕС ОрВД" - Единая система организации воздушного движения;

"ЕС АКПС" - единая система авиационно-космического поиска и спасания;

"ГК ЦПС" - Главный координационный центр поиска и спасания;

"(D)VOR/DME" - (доплеровский) азимутально-дальномерный радиомаяк;

"РСБН" - радиотехническая система ближней навигации;

"DME" - дальномерный радиомаяк;

"RVSM" - сокращение минимумов вертикального эшелонирования;

"ATN" - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи;

"ATIS" - служба автоматической передачи информации в районе аэродрома;

Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

( млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  | Мероприятия | Источники финансиро вания | Срок ввода в действие | 2009-2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| I. Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Хабаровск | объем финансирования - всего: | 2011 год | 479,7 | 127,3 | 259,8 | 92,6 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 479,7 | 127,3 | 259,8 | 92,6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра ЕС ОрВД, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград | объем финансирования - всего: | 2011 год | 267,6 | 50 | 110,6 | 107 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 267,6 | 50 | 110,6 | 107 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск | объем финансирования - всего: | 2011 год | 325 | - | 65 | 260 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 325 | - | 65 | 260 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв. м), г. Магадан | объем финансирования - всего: | 2011 год | 197 | 17 | - | 103,7 | - | - | 76,3 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 197 | 17 | - | 103,7 | - | - | 76,3 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | объем финансирования - всего: | 2012 год | 596 | - | 156 | 402 | 38 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 596 | - | 156 | 402 | 38 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция технологического здания КДП и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | объем финансирования - всего: | 2012 год | 397 | 25 | 50,8 | 96,3 | 220,7 | - | 4,2 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 321 | - | 5,8 | 93,3 | 217,7 | - | 4,2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | - | 5,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 76 | 25 | 45 | 3 | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего: | 2012 год | 534,4 | 14,9 | 23,5 | 238 | 258 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 534,4 | 14,9 | 23,5 | 238 | 258 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Екатеринбург | объем финансирования - всего: | 2014 год | 582 | - | 71 | 135 | 111 | 206,5 | 58,5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 582 | - | 71 | 135 | 111 | 206,5 | 58,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 71 | - | 71 | - | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 500 | - | - | 30 | 400 | 70 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 450 | - | - | 20 | 380 | 50 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Красноярск | объем финансирования - всего: | 2014 год | 800 | - | - | - | 250 | 260 | 290 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 800 | - | - | - | 250 | 260 | 290 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 75 | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 11 | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Санкт-Петербург | объем финансирования - всего: | 2014 год | 1073 | - | 36 | 91,3 | 333 | 236 | 376,7 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 1033 | - | - | 87,3 | 333 | 236 | 376,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 40 | - | 36 | 4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 40 | - | 36 | 4 | - | - | - | - |
| 12 | Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Тюмень | объем финансирования - всего: | 2015 год | 945,5 | - | - | - | 60 | 149 | 489 | 247,5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 939,5 | - | - | - | 60 | 149 | 486 | 244,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи, включая оснащение КСА ПИВП, приводной радиостанцией г. Ноглики, Сахалинская область | объем финансирования - всего: | 2010 год | 7,2 | 1,7 | 5,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 7,2 | 1,7 | 5,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Полярный, включая оснащение приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, системой ближней навигации, г. Полярный, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2012 год | 111,6 | 42,2 | 53,9 | 10 | 5,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 111,6 | 42,2 | 53,9 | 10 | 5,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,2 | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советская Гавань, включая КСА ПИВП, средства ОВЧ радиосвязи, г. Советская Гавань, Хабаровский край | объем финансирования - всего: | 2011 год | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тобольск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, г. Тобольск, Тюменская область | объем финансирования - всего: | 2010 год | 12,2 | 7,3 | 4,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12,2 | 7,3 | 4,9 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Внуково, включая оснащение радиомаячными системами посадки, тренажером типа "Вышка", учебного класса, г. Москва | объем финансирования - всего: | 2015 год | 110,5 | 11,4 | 16,1 | 3 | - | - | 60 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 110,5 | 11,4 | 16,1 | 3 | - | - | 60 | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ванавара, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Ванавара, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2012 год | 17,8 | 1 | - | 5 | 11,8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17,8 | 1 | - | 5 | 11,8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2014 год | 129,1 | 10,2 | - | 10,9 | 13 | 83 | 12 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 129,1 | 10,2 | - | 10,9 | 13 | 83 | 12 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владикавказ, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой посадки, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | объем финансирования - всего: | 2012 год | 85,3 | 14,3 | 9,1 | 17,4 | 44,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 36,6 | 9,4 | - | - | 27,2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 48,7 | 4,9 | 9,1 | 17,4 | 17,3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Геленджик, включая оснащение КСА ПИВП, модернизацию трассовой радиолокационной позиции, г. Геленджик, Краснодарский край | объем финансирования - всего: | 2010 год | 27,8 | 7,6 | 20,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 27,8 | 7,6 | 20,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, п. Гыда, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2013 год | 50,1 | 5,1 | - | - | - | 45 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 40,1 | 5,1 | - | - | - | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Депутатский, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, п. Депутатский, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2013 год | 51,5 | 6,5 | - | 10 | - | 35 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 51,5 | 6,5 | - | 10 | - | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кепервеем, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, г. Кепервеем, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего: | 2012 год | 257,1 | - | - | 122,6 | 134,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 235,5 | - | - | 110 | 125,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 21,6 | - | - | 12,6 | 9 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноселькуп, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, п. Красноселькуп, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2013 год | 55,8 | 5,8 | - | 10 | - | 40 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 45,8 | 5,8 | - | - | - | 40 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, п. Мезень, Архангельская область | объем финансирования - всего: | 2013 год | 40,5 | 4,5 | - | - | - | 36 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 35,5 | 4,5 | - | - | - | 31 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мирный, включая оснащение учебного класса, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2013 год | 104,7 | 15,9 | 26,2 | 5,6 | - | 57 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 60,3 | 4,7 | - | 5,6 | - | 50 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 44,4 | 11,2 | 26,2 | - | - | 7 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию автоматического радиопеленгатора, п. Могоча, Забайкальский край | объем финансирования - всего: | 2012 год | 50,8 | 5,8 | 2 | 24 | 19 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 33,8 | 5,8 | - | 14 | 14 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17 | - | 2 | 10 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мома, включая строительство КДП модульного типа, оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Мома, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2011 год | 54,3 | 5,8 | 4 | 44,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44,3 | 5,8 | - | 38,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10 | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Набережные Челны, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Набережные Челны, Республика Татарстан | объем финансирования - всего: | 2012 год | 98,5 | 9,5 | - | 67,5 | 21,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 92 | 9,5 | - | 61 | 21,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижняя Пеша, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2009 год | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Орск, включая оснащение КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Орск, Оренбургская область | объем финансирования - всего: | 2011 год | 30,3 | 3 | 7,4 | 19,9 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 30,3 | 3 | 7,4 | 19,9 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соболево, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами связи, г. Соболево, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2011 год | 13,3 | 1,3 | 5 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 13,3 | 1,3 | 5 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Соловки, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, п. Соловецкий, Архангельская область | объем финансирования - всего: | 2011 год | 34 | 5 | 5,5 | 23,5 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 34 | 5 | 5,5 | 23,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сунтар, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Сунтар, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2012 год | 47,7 | 9,7 | - | 30 | 8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44,7 | 9,7 | - | 29 | 6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,7 | 9,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, г. Лешуконское, Архангельская область | объем финансирования - всего: | 2012 год | 123,3 | 27,9 | 54,4 | 33 | 8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44,6 | 3,6 | - | 33 | 8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 78,7 | 24,3 | 54,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Хайрюзово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г. Усть-Хайрюзово, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2011 год | 104,1 | 27,7 | 41,4 | 35 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,5 | 3,5 | - | 35 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 65,6 | 24,2 | 41,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белгород, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, г. Белгород | объем финансирования - всего: | 2011 год | 119,2 | 32,1 | 74,1 | 13 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 119,2 | 32,1 | 74,1 | 13 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 1,5 | 3,5 | - | - | - | - | - |
| 39 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Самара (Курумоч), включая оснащение КСА УВД, моноимпульсным вторичным радиолокатором, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, системой посадки г. Самара | объем финансирования - всего: | 2012 год | 240,6 | 22 | 193,1 | 15,5 | 10 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 91 | 7,2 | 66,3 | 10,5 | 7 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 149,6 | 14,8 | 126,8 | 5 | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Калининград (Храброво), включая оснащение комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", радиомаячной системой посадки, учебного класса, г. Калининград | объем финансирования - всего: | 2012 год | 72,3 | 8,6 | 17,6 | 29,1 | 17 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 72,3 | 8,6 | 17,6 | 29,1 | 17 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, учебного класса, г. Пенза, Пензенская область | объем финансирования - всего: | 2012 год | 63,9 | 3,2 | 42,8 | 10,9 | 7 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 57,4 | 3,2 | 37,8 | 9,4 | 7 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 6,5 | - | 5 | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Сахалинск, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, модернизацию трассовой радиолокационной позиции и трассового радиолокационного комплекса, г. Южно-Сахалинск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 651,8 | 39,9 | 18,7 | 226,8 | 245,3 | 22,4 | 98,7 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 374,6 | - | - | 168,2 | 85,3 | 22,4 | 98,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 277,2 | 39,9 | 18,7 | 58,6 | 160 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 43 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Вологда, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Вологда, Вологодская область | объем финансирования - всего: | 2013 год | 194,2 | 37,6 | 38,6 | 42 | 45 | 31 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 98 | 12 | - | 42 | 13 | 31 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 96,2 | 25,6 | 38,6 | - | 32 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Красноярск (Черемшанка), включая оснащение КСА ПИВП, г. Красноярск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2012 год | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 37 | - | 2 | - | - | - | 5 | 30 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 35 | - | - | - | - | - | 5 | 30 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | объем финансирования - всего: | 2011 год | 148,3 | 11,3 | 105,1 | 31,9 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 114,3 | 11,3 | 87,6 | 15,4 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,3 | 11,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 34 | - | 17,5 | 16,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 205,8 | 4,1 | 12,2 | 8,3 | 25,7 | 30 | 125,5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 164 | - | - | - | 13,5 | 25 | 125,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13,5 | - | - | - | 13,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 41,8 | 4,1 | 12,2 | 8,3 | 12,2 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Олекминск, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2012 год | 25,4 | 9,3 | 6,1 | 9 | 1 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 25,4 | 9,3 | 6,1 | 9 | 1 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Советский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2013 год | 111,6 | 10,6 | - | 14 | 9 | 78 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 111,6 | 10,6 | - | 14 | 9 | 78 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,6 | 10,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Стрежевой, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, г. Стрежевой, Томская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 118,4 | 14,3 | 8,1 | - | 10 | 70 | 16 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 98,8 | 10,8 | - | - | 10 | 66 | 12 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 19,6 | 3,5 | 8,1 | - | - | 4 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Томск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, г. Томск | объем финансирования - всего: | 2012 год | 175,7 | 17,8 | 128,1 | 22,5 | 7,3 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 126,3 | 17,8 | 97,6 | 9,5 | 1,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17,8 | 17,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 49,4 | - | 30,5 | 13 | 5,9 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Туруханск, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Туруханск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2014 год | 157,5 | 30,5 | 23,1 | 7,4 | - | 71,5 | 25 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 98 | 8 | - | - | - | 65 | 25 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 59,5 | 22,5 | 23,1 | 7,4 | - | 6,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чебоксары, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, средствами радиосвязи, г. Чебоксары | объем финансирования - всего: | 2014 год | 181,4 | 14,4 | - | 10 | 47 | 79,5 | 30,5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 161,4 | 14,4 | - | - | 37 | 79,5 | 30,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,4 | 14,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ростов-на-Дону, включая оснащение радиомаячными системами посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, системой обзора летного поля, системами ближней навигации и аппаратурой контроля и управления объектами навигации, комплексным диспетчерским тренажером, модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего: | 2014 год | 284 | 57,7 | 47,4 | 42,9 | 29 | 51 | 56 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 136,7 | - | - | 29,4 | 10,3 | 41 | 56 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 147,3 | 57,7 | 47,4 | 13,5 | 18,7 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 55 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Владивосток (Кневичи), включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, г. Владивосток | объем финансирования - всего: | 2011 год | 377,8 | 20,8 | 234,4 | 122,6 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 367,2 | 18,2 | 226,4 | 122,6 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 18,2 | 18,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 10,6 | 2,6 | 8 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, включая строительство КДП, оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, автоматизированным приемо-передающим радиоцентром, г. Иркутск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 634,9 | 83,3 | 36,9 | 4,5 | 249,4 | 207,3 | 38,5 | 15 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 353,1 | 3,5 | - | - | 189 | 160,6 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 281,8 | 79,8 | 36,9 | 4,5 | 60,4 | 46,7 | 38,5 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - |
| 57 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Краснодар (Пашковский), включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Краснодар | объем финансирования - всего: | 2013 год | 243,4 | 102,7 | 8,4 | 28,8 | 86,5 | 17 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 141,8 | 14,3 | - | 24 | 86,5 | 17 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 101,6 | 88,4 | 8,4 | 4,8 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край | объем финансирования - всего: | 2013 год | 829,3 | 88,2 | 328,1 | 324,7 | 62,4 | 25 | 0,9 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 778,7 | 53,5 | 313,4 | 324,7 | 61,2 | 25 | 0,9 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 56,5 | 53,5 | - | 3 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50,6 | 34,7 | 14,7 | - | 1,2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сыктывкар, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, реконструкцию трассовой позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Сыктывкар | объем финансирования - всего: | 2015 год | 348,3 | 17,1 | 33,4 | - | - | 27 | 155,8 | 115 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 295,8 | - | - | - | - | 25 | 155,8 | 115 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 52,5 | 17,1 | 33,4 | - | - | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уфа, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, учебного класса, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Уфа | объем финансирования - всего: | 2013 год | 203,6 | 78,1 | 28 | 8,8 | 45 | 11,7 | 32 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 107,3 | 9,8 | - | 8,8 | 45 | 11,7 | 32 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 96,3 | 68,3 | 28 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воронеж, включая оснащение системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, оборудованием КДП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ и ОВЧ связи, г. Воронеж | объем финансирования - всего: | 2013 год | 172,3 | 21,1 | 39,9 | 50,8 | 56 | 4,5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 172,3 | 21,1 | 39,9 | 50,8 | 56 | 4,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,5 | 7,5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 62 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киренск, включая оснащение КСА ПИВП, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Киренск, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2013 год | 106 | 12,9 | 9,6 | - | 48,5 | 35 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 92,7 | 9,2 | - | - | 48,5 | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,2 | 9,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 13,3 | 3,7 | 9,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нерюнгри, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, учебного класса, средствами радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2013 год | 190,9 | 36,5 | 26,3 | 31,8 | 94,3 | 2 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 122,9 | 11,6 | - | 23 | 86,3 | 2 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,6 | 11,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 68 | 24,9 | 26,3 | 8,8 | 8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Урай, включая оснащение приводными радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2013 год | 35,4 | 3 | 7 | 21 | 2 | 2,4 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 35,4 | 3 | 7 | 21 | 2 | 2,4 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2012 год | 52,5 | 6 | - | - | 46,5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 39,5 | 6 | - | - | 33,5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, включая оснащение аэродромным радиолокатором, радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами РТОП и связи, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, г. Ухта, Республика Коми | объем финансирования - всего: | 2015 год | 201,7 | 16,7 | - | 10,9 | 69,6 | 28,5 | 74 | 2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 154,4 | 16,7 | - | 7,2 | 35 | 23,5 | 70 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 47,3 | - | - | 3,7 | 34,6 | 5 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,7 | - | - | 3,7 | - | - | - | - |
| 67 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Хатанга, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2013 год | 86,3 | 8,8 | 1 | 33,5 | 13 | 30 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 84,3 | 7,8 | - | 33,5 | 13 | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Черский, включая оснащение системой ближней навигации, оборудованием УВД, г. Черский, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2013 год | 55,3 | 8,8 | - | 31 | 7,5 | 8 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,8 | 8,8 | - | 30 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,8 | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 16,5 | - | - | 1 | 7,5 | 8 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кольцово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, вторичным моноимпульсным радиолокатором, системой ближней навигации, тренажерами типа "Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, строительство здания КДП, г. Екатеринбург | объем финансирования - всего: | 2014 год | 421,3 | 176,6 | 9,8 | 50 | 104,4 | 28,5 | 52 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 232,3 | 10 | - | 45 | 96,8 | 28,5 | 52 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13,5 | 10 | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 189 | 166,6 | 9,8 | 5 | 7,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Шереметьево, включая оснащение АКДП, комплексным тренажером, автоматическим радиопеленгатором, рабочими местами "ATC clearance" (рабочие места диспетчера руления), радиомаячными системами посадки, Московская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 257,2 | 73,1 | 68,1 | 76 | 10 | 10 | 20 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 257,2 | 73,1 | 68,1 | 76 | 10 | 10 | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярск, включая строительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", автоматическим радиопеленгатором, модернизацию КСА УВД, г.Красноярск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2014 год | 315,3 | 54,4 | 64,4 | 36,8 | 75,5 | 43,5 | 40,7 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 216 | 21,3 | 27 | 33 | 63 | 31 | 40,7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 24,3 | 21,3 | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 99,3 | 33,1 | 37,4 | 3,8 | 12,5 | 12,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский | объем финансирования - всего: | 2015 год | 580,6 | 61,9 | 52 | 130,8 | 165,5 | 17,9 | 102,5 | 50 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 340 | 18,3 | - | 52,3 | 110 | 6,9 | 102,5 | 50 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 33,3 | 18,3 | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 240,6 | 43,6 | 52 | 78,5 | 55,5 | 11 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Казань, включая оснащение вторичным моноимпульсным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений, г. Казань | объем финансирования - всего: | 2012 год | 225,7 | 20,4 | 110,1 | 47,2 | 48 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 113 | 16 | 45 | 9 | 43 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 112,7 | 4,4 | 65,1 | 38,2 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 74 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петрозаводск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим центром, приводными радиостанциями, КСА УВД, г.Петрозаводск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 169,2 | 52 | 69,5 | 13,7 | 11 | 23 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 58,6 | 6,1 | 45 | 7,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,1 | 6,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 110,6 | 45,9 | 24,5 | 6,2 | 11 | 23 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Апатиты, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, средсвами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, Мурманская область | объем финансирования - всего: | 2012 год | 16 | 2 | - | 11 | 3 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 16 | 2 | - | 11 | 3 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 294,3 | 17,3 | - | 23 | 141 | 109 | 4 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 242,3 | 17,3 | - | 19 | 104 | 98 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20,8 | 17,3 | - | - | 3,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 52 | - | - | 4 | 37 | 11 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ульяновск (Баратаевка), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, г. Ульяновск | объем финансирования - всего: | 2014 год | 124,1 | 29,1 | 49 | - | 11 | 30 | 5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 124,1 | 29,1 | 49 | - | 11 | 30 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | 4,5 | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 78 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ноябрьск, включая оснащение системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ радиосвязью, приводными радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2014 год | 106,9 | 8,9 | - | - | 24 | 69 | 5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 89,9 | 8,9 | - | - | 18 | 58 | 5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17 | - | - | - | 6 | 11 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 79 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 183,5 | 10,1 | - | 3 | 60,7 | 39 | 58,3 | 12,4 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 162,5 | 10,1 | - | - | 58,7 | 27 | 54,3 | 12,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 21 | - | - | 3 | 2 | 12 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 80 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новосибирск (Толмачево), включая оснащение радиомаячной системой посадки, системой ближней навигации, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, учебного класса, модернизацию КСА УВД, г. Новосибирск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 307,9 | 77 | 4,2 | 81 | 28 | 9,7 | 72 | 36 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 90,8 | 8,1 | - | 21 | 23 | 0,7 | 35 | 3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,1 | 8,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 217,1 | 68,9 | 4,2 | 60 | 5 | 9 | 37 | 33 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 81 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 393,8 | 45,2 | 108,5 | 5,5 | 49 | 15 | 168,1 | 2,5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 240,1 | 8,5 | 16 | 3 | 42 | - | 168,1 | 2,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,5 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 153,7 | 36,7 | 92,5 | 2,5 | 7 | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 23 | 8 | - | - | - | 15 | - | - |
| 82 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Омск, включая строительство КДП, оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системами ближней навигации, радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, комплексным тренажером, г. Омск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 619,9 | 12,7 | - | 40 | 45,2 | 145,1 | 341,9 | 35 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 607,2 | - | - | 40 | 45,2 | 145,1 | 341,9 | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, комплексным тренажером, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, аэродромным радиолокационным комплексом, учебного класса, средствами ВЧ радиосвязи, абонентской спутниковой станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2013 год | 228 | 58,7 | 16,4 | 27,1 | 50,8 | 75 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 137,3 | 14,3 | - | 13 | 40 | 70 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 90,7 | 44,4 | 16,4 | 14,1 | 10,8 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень (Рощино), включая оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, приемо-передающим радиоцентром, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, модернизацию КСА УВД, аэродромного радиолокационного комплекса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г. Тюмень | объем финансирования - всего: | 2015 год | 535,3 | 25,8 | 14,2 | 24,2 | 8,3 | 177,7 | 253,6 | 31,5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 234,8 | 20,2 | - | 7,6 | - | 133 | 70 | 4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20,2 | 20,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 300,5 | 5,6 | 14,2 | 16,6 | 8,3 | 44,7 | 183,6 | 27,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 85 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита | объем финансирования - всего: | 2015 год | 303,7 | 49,6 | 71,8 | 40,6 | 42,7 | 34 | 50 | 15 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 237,7 | 25,6 | 71,8 | 39,6 | 25,7 | 10 | 50 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 25,6 | 25,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 66 | 24 | - | 1 | 17 | 24 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 86 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 376,1 | 18,2 | 80,8 | 12,1 | 43 | 5 | 189 | 28 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 294,7 | 10,7 | 54 | 4,5 | 28,5 | - | 179 | 18 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 81,4 | 7,5 | 26,8 | 7,6 | 14,5 | 5 | 10 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,5 | - | - | - | 14,5 | 5 | - | - |
| 87 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Амдерма, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Амдерма, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2012 год | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Анапа, Краснодарский край | объем финансирования - всего: | 2013 год | 226,2 | 15 | 25,2 | 107 | - | 79 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 226,2 | 15 | 25,2 | 107 | - | 79 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Васьково), включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, г.Архангельск | объем финансирования - всего: | 2011 год | 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции, г.Барнаул | объем финансирования - всего: | 2015 год | 431,2 | 21,3 | 53,2 | 113 | 51,9 | 34 | 84,9 | 72,9 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 255,6 | 14 | 18,6 | 5,5 | 35,7 | 32 | 81,9 | 67,9 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 17 | 14 | - | - | 3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 175,6 | 7,3 | 34,6 | 107,5 | 16,2 | 2 | 3 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 18,5 | 1,2 | 3,3 | - | 14 | - | - | - |
| 91 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Благовещенск, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г.Благовещенск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 279,1 | 13,9 | 18,7 | 126 | 59,7 | 5,3 | 55,5 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 211,9 | - | - | 96,4 | 54,7 | 5,3 | 55,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 67,2 | 13,9 | 18,7 | 29,6 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 9,5 | 4,5 | - | 5 | - | - | - | - |
| 92 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 175,5 | 19,8 | 14,2 | - | 32,1 | 62,4 | 47 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 142 | 11,5 | - | - | 27,5 | 58 | 45 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 33,5 | 8,3 | 14,2 | - | 4,6 | 4,4 | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6,6 | 3,6 | - | - | 3 | - | - | - |
| 93 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Богучаны, включая оснащение средствами радиосвязи, приводными радиостанциями, г. Богучаны, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2013 год | 45 | 7 | - | 15 | 18 | 5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 45 | 7 | - | 15 | 18 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бугульма, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, КСА УВД, приводными радиостанциями, г. Бугульма, Республика Татарстан | объем финансирования - всего: | 2013 год | 240,8 | 26,1 | 5,7 | - | 83 | 126 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 189,7 | 15,7 | - | - | 73 | 101 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15,7 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 51,1 | 10,4 | 5,7 | - | 10 | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Верхневилюйск, включая строительство КДП модульного типа, оборудованием УВД, автоматическим радиопеленгатором, средствами радиосвязи, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 65,4 | 8,9 | - | - | 25,5 | 27 | 2 | 2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 56,4 | 8,9 | - | - | 25,5 | 22 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 9 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Волгоград, включая оснащение радиомаячными системами посадки, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, учебного класса, приводными радиостанциями, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Волгоград | объем финансирования - всего: | 2015 год | 379,1 | 51,1 | 43,5 | 81,6 | 92,4 | 13 | 42,5 | 55 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 139,7 | 22,3 | 31,5 | 35,3 | 49,1 | - | 1,5 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 239,4 | 28,8 | 12 | 46,3 | 43,3 | 13 | 41 | 55 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 97 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Минеральные Воды, включая оснащение КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо-передающим радиоцентром, г. Минеральные Воды, Ставропольский край | объем финансирования - всего: | 2011 год | 95,3 | 68,9 | 24,4 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 95,3 | 68,9 | 24,4 | 2 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД аэропорта Мыс Каменный, включая оснащение КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, аэродромным радиолокационным комплексом, модернизацию КСА УВД, г. Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2014 год | 154,9 | 10 | 10,1 | 24,8 | 10 | 90 | 10 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 154,9 | 10 | 10,1 | 24,8 | 10 | 90 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| 99 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Подкаменная Тунгуска, включая оснащение средствами ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Подкаменная Тунгуска, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 104,8 | 22,5 | 20,7 | 1,8 | 2,5 | 2 | 42,3 | 13 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 104,8 | 22,5 | 20,7 | 1,8 | 2,5 | 2 | 42,3 | 13 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | - | - | - | 2,5 | 2 | - | - |
| 100 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, включая строительство КДП модульного типа, оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2015 год | 101 | - | - | - | - | 14 | 64 | 23 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 56 | - | - | - | - | 6 | 45 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 45 | - | - | - | - | 8 | 19 | 18 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 101 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оссора, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, реконструкцию КДП, г. Оссора, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2012 год | 88,8 | 2 | 9 | 70 | 7,8 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 73,8 | - | 6 | 60 | 7,8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 102 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Псков, включая оснащение приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, г. Псков | объем финансирования - всего: | 2014 год | 26 | - | - | 2 | 2 | 2 | 20 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | - | 2 | 20 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 52 | - | - | 3 | 5 | 4 | 30 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | - | - | - | 4 | 30 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | - | - | 3 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Нера, включая строительство КДП модульного типа, оснащение оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, г. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 85 | - | - | - | - | 8 | 40 | 37 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 85 | - | - | - | - | 8 | 40 | 37 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Элиста, включая оснащение системой ближней навигации, КСА УВД, г. Элиста | объем финансирования - всего: | 2012 год | 44,4 | 24,4 | - | 5 | 15 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 20 | - | - | 5 | 15 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 24,4 | 24,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Певек, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Певек, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего: | 2013 год | 68,5 | - | - | 8 | 45,5 | 15 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 68,5 | - | - | 8 | 45,5 | 15 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 107 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Челябинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, г. Челябинск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 150 | - | 14 | 58 | 58 | 20 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 150 | - | 14 | 58 | 58 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан | объем финансирования - всего: | 2014 год | 217,9 | 29,5 | 18 | 22 | 64 | 49,4 | 35 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 143,4 | - | - | 12 | 52 | 44,4 | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 74,5 | 29,5 | 18 | 10 | 12 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Мильково, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, п.Мильково, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2014 год | 18 | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 18 | - | - | - | - | 4 | 14 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 110 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Норильск, включая оснащение комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, КСА УВД, средствами радиосвязи, г. Норильск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 99 | - | - | 6 | 45 | 15 | 28 | 5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 99 | - | - | 6 | 45 | 15 | 28 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 66,5 | - | - | - | - | 16,5 | 40 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | - | - | - | 4 | 30 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 22,5 | - | - | - | - | 12,5 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Пермь, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, комплексным тренажером, приемо-передающим радиоцентром, г. Пермь | объем финансирования - всего: | 2013 год | 106,4 | 32,4 | - | 5 | 50 | 19 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 74 | - | - | 5 | 50 | 19 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 32,4 | 32,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, включая оснащение КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Ленск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2012 год | 17 | - | - | 12 | 5 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 17 | - | - | 12 | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нарьян-Мар, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, радиомаячной системой посадки, аэродромным радиолокационным комплексом, г.Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 169,3 | - | - | 13 | 30 | 60 | 33,3 | 33 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 36,3 | - | - | - | - | - | 3,3 | 33 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,3 | - | - | - | - | - | 3,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 133 | - | - | 13 | 30 | 60 | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 115 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Улан-Удэ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 225,9 | - | 13 | 45,1 | 49,3 | 73,5 | 35 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 166,5 | - | 13 | 35 | 45 | 38,5 | 25 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 16,5 | - | 13 | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 59,4 | - | - | 10,1 | 4,3 | 35 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,3 | - | - | - | 4,3 | - | - | - |
| 116 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ербогачен, включая строительство КДП модульного типа, оснащение средствами радиосвязи и УВД, автоматическим радиопеленгатором, системой ближней навигации, приводной радиостанцией, п. Ербогачен, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 97 | - | - | - | - | - | 10 | 87 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 97 | - | - | - | - | - | 10 | 87 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 117 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Анадырь, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Анадырь | объем финансирования - всего: | 2015 год | 79 | - | - | - | 5 | 7 | 55 | 12 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 74 | - | - | - | - | 7 | 55 | 12 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Махачкала, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Махачкала | объем финансирования - всего: | 2013 год | 38,3 | - | - | - | 5,3 | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 36,3 | - | - | - | 3,3 | 33 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,3 | - | - | - | 3,3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, включая оснащение системой ближней навигации, г. Нальчик | объем финансирования - всего: | 2013 год | 36,3 | - | - | - | 3,3 | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 36,3 | - | - | - | 3,3 | 33 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,3 | - | - | - | 3,3 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Печора, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, г. Печора, Республика Коми | объем финансирования - всего: | 2014 год | 65,5 | - | - | - | 5,5 | 50 | 10 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 65,5 | - | - | - | 5,5 | 50 | 10 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5,5 | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Салехард, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, средствами связи, аэродромным радиолокационным комплексом, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и модернизацию трассового радиолокационного комплекса, г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 310 | - | - | - | 25 | 55 | 110 | 120 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 310 | - | - | - | 25 | 55 | 110 | 120 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тарко-Сале, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, приводными радиостанциями, г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО | объем финансирования - всего: | 2015 год | 123 | - | - | - | 10 | 13 | 80 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 120 | - | - | - | 10 | 10 | 80 | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением на международных трассах, включая оснащение системой ближней навигации, г. Единка, Приморский край | объем финансирования - всего: | 2013 год | 24 | - | - | - | 4 | 20 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 24 | - | - | - | 4 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оха, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Оха, Сахалинская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 47 | - | - | 3 | 4 | 28 | 12 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | - | - | 4 | 28 | 12 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Тарки-Тау, включая реконструкцию радиолокационного оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, Республика Дагестан | объем финансирования - всего: | 2013 год | 214 | - | - | 14 | 150 | 50 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 214 | - | - | 14 | 150 | 50 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тура, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, аэродромным радиолокационным комплексом, г.Тура, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 223 | - | - | - | 28 | 35 | 115 | 45 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 208 | - | - | - | 18 | 30 | 115 | 45 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | 10 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Архангельск (Талаги), включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводными радиостанциями, радиомаячной системой посадки, г. Архангельск | объем финансирования - всего: | 2013 год | 135 | - | - | 15 | 80 | 40 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 95 | - | - | 15 | 50 | 30 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 40 | - | - | - | 30 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Белоярский, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, г.Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2015 год | 96 | - | - | - | - | 6 | 70 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 96 | - | - | - | - | 6 | 70 | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Ижевск | объем финансирования - всего: | 2014 год | 132 | - | - | - | 32 | 78 | 22 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 80 | - | - | - | 7 | 58 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 52 | - | - | - | 25 | 20 | 7 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магнитогорск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, средствами связи, приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, г.Магнитогорск, Челябинская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 141 | - | - | - | - | 4 | 30 | 107 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 118 | - | - | - | - | - | 13 | 105 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 23 | - | - | - | - | 4 | 17 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижневартовск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, автоматическим радиопеленгатором, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2015 год | 178 | - | - | 13 | 115 | 30 | 15 | 5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 178 | - | - | 13 | 115 | 30 | 15 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 132 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Камчатск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Усть-Камчатск, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 145 | - | - | - | 13 | 15 | 95 | 22 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 103 | - | - | - | 13 | 15 | 75 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 42 | - | - | - | - | - | 20 | 22 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Астрахань, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Астрахань | объем финансирования - всего: | 2013 год | 215,1 | 41,7 | 35,1 | 13,3 | 95 | 30 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 95 | - | - | 10 | 65 | 20 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 120,1 | 41,7 | 35,1 | 3,3 | 30 | 10 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кемерово, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, системой коммутации речевых сообщений, г. Кемерово | объем финансирования - всего: | 2015 год | 102 | - | - | - | - | 2 | 40 | 60 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 102 | - | - | - | - | 2 | 40 | 60 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 135 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Колпашево, включая оснащение КСА ПИВП, приемо-передающим радиоцентром, средствами радиосвязи, реконструкция трассовой радиолокационной позиции и модернизация трассового радиолокационного комплекса, г. Колпашево, Томская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 261 | - | - | - | 6 | 55 | 140 | 60 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 215 | - | - | - | - | 15 | 140 | 60 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 46 | - | - | - | 6 | 40 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 136 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл | объем финансирования - всего: | 2015 год | 220 | - | - | - | 57 | 83 | 65 | 15 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 220 | - | - | - | 57 | 83 | 65 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 137 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Жигалово, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г.Жигалово, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 106 | - | - | - | - | - | 13 | 93 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 106 | - | - | - | - | - | 13 | 93 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 138 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Курган, включая оснащение системами ближней навигации, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, г. Курган | объем финансирования - всего: | 2015 год | 193 | - | - | - | 15 | 40 | 48 | 90 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 167 | - | - | - | 15 | 34 | 43 | 75 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 26 | - | - | - | - | 6 | 5 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи, г.Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 89 | - | - | - | - | - | 12 | 77 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 77 | - | - | - | - | - | 7 | 70 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тиличики, включая оснащение приводной радиостанцией, автоматическим радиопеленгатором, средствами связи, г. Тиличики, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2014 год | 35 | - | - | - | 5 | 15 | 15 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 35 | - | - | - | 5 | 15 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 141 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Марково, включая оснащение системой ближней навигации, г. Марково, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 49 | - | - | - | - | 4 | 35 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 49 | - | - | - | - | 4 | 35 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Новый Васюган, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, г. Новый Васюган, Томская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 98 | - | - | - | - | - | 8 | 90 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 49 | - | - | - | - | - | 4 | 45 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 49 | - | - | - | - | - | 4 | 45 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 143 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Большерецк, включая оснащение системой ближней навигации, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи г. Усть-Большерецк, Камчатский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 58 | - | - | - | - | 9 | 39 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | - | - | - | 5 | 35 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Ханты-Мансийск, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, г. Ханты-Мансийск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 146 | 22,5 | 22,5 | - | 21 | 23 | 47 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 89 | - | - | - | 14 | 18 | 47 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 57 | 22,5 | 22,5 | - | 7 | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Абакан, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, г. Абакан, Республика Хакасия | объем финансирования - всего: | 2015 год | 92 | - | - | - | - | - | 12 | 80 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 90 | - | - | - | - | - | 10 | 80 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Березово, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, п.Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2014 год | 88 | - | - | - | 5 | 69 | 14 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 88 | - | - | - | 5 | 69 | 14 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 147 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Грозный, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Грозный | объем финансирования - всего: | 2013 год | 39,5 | - | - | 3 | 3,5 | 33 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 36,5 | - | - | - | 3,5 | 33 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Киров, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, КСА ПИВП, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Киров | объем финансирования - всего: | 2015 год | 210 | - | - | - | 23 | 62 | 70 | 55 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 55 | - | - | - | 10 | 5 | 35 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 155 | - | - | - | 13 | 57 | 35 | 50 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| 149 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Когалым, включая оснащение КСА ПИВП, радиомаячными системами посадки, средствами радиосвязи, приводными радиостанциями, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | объем финансирования - всего: | 2015 год | 226 | - | - | - | - | 18 | 88 | 120 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 48 | - | - | - | - | - | 8 | 40 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 178 | - | - | - | - | 18 | 80 | 80 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 150 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Маган, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Маган, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 85 | - | - | - | - | 30 | 40 | 15 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 85 | - | - | - | - | 30 | 40 | 15 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 151 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мурманск, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Мурманск | объем финансирования - всего: | 2015 год | 150 | - | - | - | - | 15 | 100 | 35 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 150 | - | - | - | - | 15 | 100 | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 152 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Оренбург, включая оснащение приемо-передающим радиоцентром, КСА ПИВП, системой ближней навигации, приводными радиостанциями, системой коммутации речевых сообщений, комплексным тренажером, г. Оренбург | объем финансирования - всего: | 2014 год | 109,3 | 25,4 | 37,6 | 7,3 | 14 | 10 | 15 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 31 | - | - | - | 6 | 10 | 15 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 78,3 | 25,4 | 37,6 | 7,3 | 8 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усинск, включая оснащение системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД, г. Усинск, Республика Коми | объем финансирования - всего: | 2015 год | 92 | - | - | - | - | - | 10 | 82 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 88 | - | - | - | - | - | 8 | 80 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Экимчан, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, г. Экимчан, Амурская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 113,5 | - | - | - | 5 | 8,5 | 90 | 10 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 108,5 | - | - | - | - | 8,5 | 90 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 8,5 | - | - | - | - | 8,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Охотск, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Охотск, Хабаровский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 41 | - | - | 2,5 | - | 3,5 | 35 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,5 | - | - | - | - | 3,5 | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД и электросвязи аэропорта Тазовский, включая оснащение КСА ПИВП, г. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ | объем финансирования - всего: | 2013год | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Саратов, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Саратов | объем финансирования - всего: | 2015 год | 93 | - | - | 4 | - | 9 | 65 | 15 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 45 | - | - | - | - | 5 | 35 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 48 | - | - | 4 | - | 4 | 30 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 158 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Североуральск, включая оснащение радиолокационным оборудованием, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Североуральск, Свердловской области | объем финансирования - всего: | 2015 год | 185 | - | - | - | - | - | 20 | 165 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 170 | - | - | - | - | - | 15 | 155 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 15 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Проведения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи, Чукотский автономный округ | объем финансирования - всего: | 2015 год | 111,5 | 21,3 | 41,2 | 2 | 2 | 5 | 35 | 5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 45 | - | - | - | - | 5 | 35 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 66,5 | 21,3 | 41,2 | 2 | 2 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Жиганск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, средствами связи, оборудованием УВД, г. Жиганск, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 77 | - | - | - | - | 7 | 50 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 77 | - | - | - | - | 7 | 50 | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 161 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Игарка, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней навигации, средствами связи, г. Игарка, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 151,8 | - | 4 | 21,3 | 80,5 | 6 | 35 | 5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 151,8 | - | 4 | 21,3 | 80,5 | 6 | 35 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 10 | - | 4 | - | - | 6 | - | - |
| 162 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нюрба, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) | объем финансирования - всего: | 2015 год | 107 | - | - | - | - | 7 | 71,5 | 28,5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 107 | - | - | - | - | 7 | 71,5 | 28,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 163 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Кут, включая оснащение радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, г. Усть-Кут, Иркутская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 88 | - | - | 3 | - | 12 | 40 | 33 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 88 | - | - | 3 | - | 12 | 40 | 33 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 164 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Курильск, включая оснащение системой ближней навигации, г. Южно-Курильск, Сахалинская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 38,5 | - | - | - | - | 3,5 | 35 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,5 | - | - | - | - | 3,5 | 35 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Енисейск, включая оснащение системой ближней навигации, г. Енисейск, Красноярский край | объем финансирования - всего: | 2014 год | 44 | - | - | - | - | 4 | 40 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44 | - | - | - | - | 4 | 40 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Магдагачи, включая оснащение средствами ближней навигации, г. Магдагачи, Амурская область | объем финансирования - всего: | 2014 год | 44 | - | - | - | - | 4 | 40 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 44 | - | - | - | - | 4 | 40 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 167 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Воркута, включая оснащение системой ближней навигации, приемо-передающим радиоцентром, автоматическим радиопеленгатором, г.Воркута, Республика Коми | объем финансирования - всего: | 2015 год | 115,5 | - | - | - | - | - | 10,5 | 105 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 77 | - | - | - | - | - | 7 | 70 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 168 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Забайкальск, включая оснащение системой ближней навигации, средствами связи, г. Забайкальск, Забайкальский край | объем финансирования - всего: | 2015 год | 53 | - | - | - | - | - | 9 | 44 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 53 | - | - | - | - | - | 9 | 44 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 169 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Кемь, включая оснащение системой ближней навигации, г.Кемь, Республика Карелия | объем финансирования - всего: | 2015 год | 38,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 35 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 38,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | 35 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи трассовой позиции Максимкин Яр, включая оснащение системой ближней навигации, п. Максимкин Яр, Новосибирская область | объем финансирования - всего: | 2015 год | 24 | - | - | - | - | - | 4 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 22 | - | - | - | - | - | 4 | 18 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение КСА ПИВП, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | объем финансирования - всего: | 2010 год | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Строительство приемо-передающих центров и центра обработки информации сети связи "воздух-земля" в диапазоне высоких частот (Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Красноярск, Магадан, Южно-Сахалинск)* | объем финансирования - всего: | 2015 год | 2 106,9 | 70,5 | 208,1 | 170 | 270,2 | 528,6 | 510,5 | 349 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 685,4 | - | - | - | 45 | 266 | 246 | 128,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1 421,5 | 70,5 | 208,1 | 170 | 225,2 | 262,6 | 264,5 | 220,6 |
|  | * Места установки и стоимость работ уточняются по результатам проектирования | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Реконструкция и техническое перевооружение Главного центра ЕС ОрВД (создание и внедрение унифицированной интегрированной автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения), г. Москва | объем финансирования - всего: | 2015 год | 405 | 50 | 60 | 110 | 110 | 40 | 30 | 5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 405 | 50 | 60 | 110 | 110 | 40 | 30 | 5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов ОВД комплексами средств автоматизации планирования использования воздушного пространства: | объем финансирования - всего: |  | 703,4 | 53,5 | 146,5 | 90,6 | 181,8 | 171 | 60 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 94,2 | - | - | - | 25,2 | 69 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 609,2 | 53,5 | 146,5 | 90,6 | 156,6 | 102 | 60 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.1 | Оснащение Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г. Ростов-на-Дону | объем финансирования - всего: | 2011 год | 70 | 20 | 40 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 70 | 20 | 40 | 10 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.2 | Оснащение Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г. Хабаровск | объем финансирования - всего: | 2010 год | 80 | 21,5 | 58,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 80 | 21,5 | 58,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.3 | Оснащение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г. Магадан | объем финансирования - всего: | 2011 год | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.4 | Оснащение Калининградского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г. Калининград | объем финансирования - всего: | 2012 год | 30 | - | 10 | 13 | 7 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 30 | - | 10 | 13 | 7 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.5 | Оснащение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г.Иркутск | объем финансирования - всего: | 2010 год | 50 | 12 | 38 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | 12 | 38 | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.6 | Оснащение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г.Новосибирск | объем финансирования - всего: | 2012 год | 50 | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.7 | Оснащение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) г. Красноярск | объем финансирования - всего: | 2014 год | 50 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.8 | Оснащение Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г.Санкт-Петербург | объем финансирования - всего: | 2014 год | 60 | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 60 | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.9 | Оснащение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г. Самара | объем финансирования - всего: | 2012 год | 50 | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 50 | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.10 | Оснащение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г. Якутск | объем финансирования - всего: | 2011 год | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.11 | Оснащение Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г. Тюмень | объем финансирования - всего: | 2013 год | 44,2 | - | - | - | 10,2 | 34 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 44,2 | - | - | - | 10,2 | 34 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.12 | Оснащение Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД КСА ПИВП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки), г. Екатеринбург | объем финансирования - всего: | 2013 год | 50 | - | - | - | 15 | 35 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 50 | - | - | - | 15 | 35 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174.13 | Оснащение аэродромов гражданской авиации и местных диспетчерских пунктов обслуживания воздушного движения КСА ПИВП АДП и КСА ПИВП МДП (поставка оборудования, не входящего в смету стройки) | объем финансирования - всего: | 2013 год | 109,2 | - | - | 22,6 | 59,6 | 27 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 109,2 | - | - | 22,6 | 59,6 | 27 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Совершенствование сети авиационной фиксированной спутниковой связи, создание инфраструктуры сети ATN | объем финансирования - всего: | 2015 год | 766,1 | 10 | 69,5 | 70 | 95 | 104,9 | 186,7 | 230 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 72,7 | - | - | - | - | - | 26,7 | 46 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 693,4 | 10 | 69,5 | 70 | 95 | 104,9 | 160 | 184 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 38 | 3 | 7 | 7 | 15 | 6 | - | - |
| 176 | Реконструкция и техническое перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД | объем финансирования - всего: | 2015 год | 1472,5 | - | - | 193,8 | 236,9 | 261,3 | 260,7 | 519,8 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 48,8 | - | - | - | - | 16,2 | 12,8 | 19,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1423,7 | - | - | 193,8 | 236,9 | 245,1 | 247,9 | 500 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Техническое перевооружение авиационной наземной сети передачи данных и телеграфных сообщений гражданской авиации | объем финансирования - всего: | 2015 год | 1471,5 | 17,3 | 20,4 | 79,6 | 200 | 360 | 320 | 474,2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 119,2 | - | - | - | - | 80 | 20 | 19,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1352,3 | 17,3 | 20,4 | 79,6 | 200 | 280 | 300 | 455 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Реконструкция и техническое перевооружение средств авиационной речевой связи | объем финансирования - всего: | 2015 год | 1387,5 | - | - | - | 338,5 | 325,3 | 259,9 | 463,8 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 231,3 | - | - | - | - | 97,6 | 96 | 37,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 11 | - | - | - | - | 8 | 3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 1156,2 | - | - | - | 338,5 | 227,7 | 163,9 | 426,1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 45 | - | - | - | 10 | 10 | 25 | - |
| 179 | Реконструкция и техническое перевооружение средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах | объем финансирования - всего: | 2015 год | 2357,8 | - | - | - | 365,3 | 806,6 | 611,3 | 574,6 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего |  | 94,3 | - | - | - | - | 46,2 | 20,6 | 27,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего |  | 2263,5 | - | - | - | 365,3 | 760,4 | 590,7 | 547,1 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 122,6 | - | - | - | 8,1 | 44,5 | 70 | - |
|  |  | Объем финансирования по направлению - всего |  | 40642,3 | 2752,8 | 4136,7 | 5375,2 | 7465,1 | 7292 | 8267,8 | 5352,7 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 18120,9 | 623,6 | 1176,8 | 2175,2 | 3710,4 | 3607,6 | 4769,4 | 2057,9 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 1297,8 | 623,6 | 38,8 | 130 | 284,6 | 130,5 | 90,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | 22521,4 | 2129,2 | 2959,9 | 3200 | 3754,7 | 3684,4 | 3498,4 | 3294,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 911,9 | 150 | 137,8 | 60,2 | 217,4 | 205,5 | 141 | - |

|  | Мероприятия |  | Источники финансирования |  | Срок ввода в действие | 2009 - 2015 годы - всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |
| II. Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | Центральные организации Росгидромета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственное учреждение "Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Москва |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 184,9 | 7,2 |  | 4,9 |  |  | 51,8 |  | 121 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 184,9 | 7,2 |  | 4,9 |  |  | 51,8 |  | 121 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 12,1 | 7,2 |  | 4,9 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 180.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Внуково |  | объект | 2012 год |  | 92,5 | 3,6 |  | 2,5 |  |  | 25,9 |  | 60,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 6,1 | 3,6 |  | 2,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 180.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Шереметьево |  | объект | 2012 год |  | 92,5 | 3,6 |  | 2,5 |  |  | 25,9 |  | 60,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 6,1 | 3,6 |  | 2,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 181. |  | Государственное учреждение "Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Нижний Новгород |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всег |  |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 181.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Стригино, г. Нижний Новгород |  | объект | 2012 год |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
| 182. |  | Государственное учреждение "Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ижевск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 182.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ижевск, г. Ижевск |  | объект | 2011 год |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 183. |  | Государственное учреждение "Чувашский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Новочебоксарск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 183.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Чебоксары, г. Чебоксары |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 184. |  | Государственное учреждение "Брянский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Брянск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 113,5 | 26,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 113,5 | 26,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 184.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Брянск, Брянская область, пос. Октябрьский |  | объект | 2011 год |  | 113,5 | 26,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 185. |  | Государственное учреждение "Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владимир |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 185.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Владимир, Владимирская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 186. |  | Государственное учреждение "Рязанский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Рязань |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 186.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Рязань, г. Рязань |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 187. |  | Государственное учреждение "Марийский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Йошкар-Ола |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 187.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 188. |  | Государственное учреждение "Калужский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Калуга |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 188.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Калуга, г. Калуга |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 189. |  | Государственное учреждение "Орловский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Орел |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 189.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Орел, г. Орел |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 190. |  | Государственное учреждение "Мордовский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Саранск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 190.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Саранск, г. Саранск |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 191. |  | Федеральное государственное учреждение "Тамбовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тамбов |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 191.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе г. Тамбов |  | объект | 2012 год |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
| 192. |  | Государственное учреждение "Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тверь |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 192.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тверь (Мигалово), г. Тверь |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 193. |  | Государственное учреждение "Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тула |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 193.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тула, г. Тула |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 194. |  | Государственное учреждение "Смоленский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Смоленск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90,5 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90,5 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 194.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Смоленск, г. Смоленск |  | объект | 2011 год |  | 90,5 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 195. |  | Государственное учреждение "Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Ростов-на-Дону |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90,5 | 3,6 |  | 15,1 |  |  | 71,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90,5 | 3,6 |  | 15,1 |  |  | 71,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 195.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону |  | объект | 2011 год |  | 90,5 | 3,6 |  | 15,1 |  |  | 71,8 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,1 | 3,6 |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 196. |  | Государственное учреждение "Астраханский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Астрахань |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90,4 | 3,6 |  | 10,5 |  |  | 76,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90,4 | 3,6 |  | 10,5 |  |  | 76,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4 | 3,6 |  | 0,4 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 196.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Астрахань, г. Астрахань |  | объект | 2011 год |  | 90,4 | 3,6 |  | 10,5 |  |  | 76,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4 | 3,6 |  | 0,4 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 197. |  | Государственное учреждение "Волгоградский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Волгоград |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 197.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Волгоград (Гумрак), г. Волгоград |  | объект | 2011 год |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 198. |  | Государственное учреждение "Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Краснодар |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 269,7 | 7,2 |  | 21,9 |  |  | 94,6 |  | 145,9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 269,7 | 7,2 |  | 21,9 |  |  | 94,6 |  | 145,9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 15 | 7,2 |  | 4,2 |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 198.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Краснодар (Пашковский), г. Краснодар |  | объект | 2011 год |  | 89,6 | 3,6 |  | 18,3 |  |  | 67,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 4,2 | 3,6 |  | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 198.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Анапа (Витязево), г. Анапа |  | объект | 2012 год |  | 90,1 | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 23,4 |  | 59,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | 3,6 |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 198.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Геленджик, г. Геленджик |  | объект | 2012 год |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
| 199. |  | Государственное учреждение "Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ставрополь |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 199.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Минеральные Воды, г. Минеральные Воды |  | объект | 2011 год |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 199.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ставрополь, г. Ставрополь |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 200. |  | Государственное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", г. Сочи |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 200.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Сочи (Адлер), г. Сочи |  | объект | 2011 год |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 201. |  | Государственное учреждение "Дагестанский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Махачкала |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 79,1 | 10,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 79,1 | 10,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 201.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Махачкала, г. Махачкала |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 79,1 | 10,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 202. |  | Государственное учреждение "Калмыцкий республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Элиста |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 202.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Элиста, г. Элиста |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 203. |  | Государственное учреждение "Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды", г. Хабаровск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 203.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Хабаровск, г. Хабаровск |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 203.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Охотск, п. Охотск, Хабаровский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 204. |  | Государственное учреждение "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Владивосток |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 204.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край |  | объект | 2011 год |  | 90 | - |  | 3,6 |  |  | 86,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | 3,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 205. |  | Государственное учреждение "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Южно-Сахалинск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 205.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск |  | объект | 2012 год |  | 90 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | 86,4 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | 3,6 |  | - | - | - | - |  |
| 205.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Оха, г. Оха, Сахалинская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 206. |  | Государственное учреждение "Амурский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Благовещенск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 206.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Благовещенск, г. Благовещенск |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 207. |  | Государственное учреждение "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Певек, Чукотский АО |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 98,4 | 78 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 98,4 | 78 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 207.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Провидения, п. Урелики, Чукотский АО |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 207.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Марково, с. Марково, Анадырский р-н, Чукотский АО |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 78 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 208. |  | Государственное учреждение "Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 270 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 93,6 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 270 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 93,6 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 10,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 7,2 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 208.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 208.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тиличики, пос. Корф, Камчатский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 208.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Озерная, п. Озерновский, Камчатский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 209. |  | Государственное учреждение "Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Иркутск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 450 | - |  | - |  |  | - |  | 14,4 | 296,9 | 52,3 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 450 | - |  | - |  |  | - |  | 14,4 | 296,9 | 52,3 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | 14,4 | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 209.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Нижнеудинск, г. Нижнеудинск, Иркутская область |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 209.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Бодайбо, г. Бодайбо, Иркутская область |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 209.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Киренск, г. Киренск, Иркутская область |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 37,7 | 48,7 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 209.4. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Багдарин, п.Багдарин, Иркутская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 209.5. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Братск, г. Братск |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 210. |  | Государственное учреждение "Читинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Чита |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 210.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Чита, г. Чита |  | объект | 2013 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | 86,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | 3,6 | - | - | - |  |
| 210.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Чара, с. Чара, Читинская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 211. |  | Государственное учреждение "Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды", г. Новосибирск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 211.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Толмачево, г. Новосибирск |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 212. |  | Государственное учреждение "Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Барнаул |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 212.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Барнаул, г. Барнаул |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 213. |  | Государственное учреждение "Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Кемерово |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 213.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Кемерово, г. Кемерово |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 214. |  | Государственное учреждение "Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Томск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 68,4 | 111,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 68,4 | 111,6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 214.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Томск, г. Томск |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 214.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Колпашево, г. Колпашево, Томская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 64,8 | 25,2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 215. |  | Государственное учреждение "Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Горно-Алтайск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 215.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Горно-Алтайск, г. Горно-Алтайск |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216. |  | Государственное учреждение "Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Красноярск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 630 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 253,4 | 376,6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 630 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 253,4 | 376,6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 25,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 25,2 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 216.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Енисейск, г. Енисейск, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 75,8 | 14,2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Богучаны, пос. Богучаны, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта П.Тунгуска, с.Бор, Туруханский р-н, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.4. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тура, пгт Тура, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.5. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Туруханск, пгт Туруханск, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.6. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ванавара, пгт Ванавара, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 216.7. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Дудинка, г. Дудинка, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 217. |  | Государственное учреждение "Тувинский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Кызыл |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 217.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Кызыл, г. Кызыл |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 218. |  | Государственное учреждение "Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Псков |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 218.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Великие Луки, г. Великие Луки, Псковская область |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 219. |  | Государственное учреждение "Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Великий Новгород |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 219.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Новгород, г. Великий Новгород |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 220. |  | Государственное учреждение "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми", г. Сыктывкар |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 270 | - |  | - |  |  | - |  | - | 10,8 | 259,2 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 270 | - |  | - |  |  | - |  | - | 10,8 | 259,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 10,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | 10,8 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 220.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Сыктывкар, г. Сыктывкар |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 220.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ухта, г. Ухта, Республика Коми |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 220.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Воркута, г.Воркута, Республика Коми |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 221. |  | Государственное учреждение "Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Архангельск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 90 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 90 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 221.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Талаги, г. Архангельск |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 221.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Хатанга, п. Хатанга, Красноярский край |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 222. |  | Государственное учреждение "Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Вологда |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 222.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Вологда, г. Вологда |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 223. |  | Государственное учреждение "Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Самара |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 223.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Курумоч, г. Самара |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 224. |  | Государственное учреждение "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Уфа |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 224.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Уфа, г. Уфа |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 225. |  | Государственное учреждение "Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ульяновск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 225.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ульяновск (Центральный), г. Ульяновск |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 226. |  | Государственное учреждение "Пензенский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Пенза |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 226.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Пенза, г. Пенза |  | объект | 2014 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | 86,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3,6 | - | - |  |
| 227. |  | Государственное учреждение "Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Саратов |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 227.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Красный Кут, г. Красный Кут, Саратовская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228. |  | Федеральное государственное учреждение "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Якутск, Республика Саха (Якутия) |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 720 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 184,8 | 535,2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 720 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 184,8 | 535,2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 28,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 28,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 228.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Чульман, пгт Чульман, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Чокурдах, п. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 81,6 | 8,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.4. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Маган, пгт Маган, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.5. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Витим, пгт Витим, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.6. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Оленек, пгт Оленек, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.7. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Нюрба, пгт Нюрба, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 228.8. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Айхал, пгт Айхал, Республика Саха (Якутия) |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 229. |  | Государственное учреждение "Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Тюмень |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 229.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тобольск, г. Тобольск, Тюменская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230. |  | Государственное учреждение "Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ханты-Мансийск |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 540 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21,6 | 518,4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 540 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21,6 | 518,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 21,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 230.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Белоярский, пгт Белоярский, Ханты-Мансийский АО - Югра |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Березово, пгт Березово, Ханты-Мансийский АО - Югра |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230.4. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Когалым, г. Когалым, Ханты-Мансийский АО - Югра |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230.5. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Нижневартовск, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО - Югра |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 230.6. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, Ханты-Мансийский АО - Югра |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 231. |  | Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Салехард |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 450 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 432 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 450 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 432 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 231.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Салехард, г. Салехард |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 231.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Тарко-Сале, г. Тарко-Сале, Тюменская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 231.3. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Надым, г. Надым, Тюменская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 231.4. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 231.5. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Ноябрьск, г. Ноябрьск, Тюменская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 232. |  | Государственное учреждение "Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями", г. Екатеринбург |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | 172,8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 7,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 7,2 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 232.1. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Кольцово, г. Екатеринбург |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 232.2. |  | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэропорта Североуральск, п. Калья, г. Североуральск, Свердловская область |  | объект | 2015 год |  | 90 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | 86,4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 3,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,6 | - |  |
| 233. |  | Федеральное государственное учреждение Главный авиационный метеорологический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГУ ГАМЦ Росгидромета) |  | объем финансирования – всего, в том числе: |  |  | 5264,7 | 272,5 |  | 226,2 |  |  | 440,3 |  | 594,3 | 342,7 | 2391,8 | 996,9 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 4804,5 | 243,4 |  | 193,1 |  |  | 420,9 |  | 555,9 | 309,7 | 2094,4 | 987,1 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 162,7 | 28,6 |  | 12,9 |  |  | 7,6 |  | 16,3 | 14,3 | 84 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 461,3 | 29,1 |  | 33,1 |  |  | 19,4 |  | 38,4 | 33 | 298,6 | 9,8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 14,3 | 0,8 |  | 0,9 |  |  | 0,4 |  | 1,2 | 1,2 | 10 | - |  |
| 233.1. |  | Техническое перевооружение Главного авиационного метеорологического центра Внуково, аэропорт Внуково, г. Москва, включая: два комплекта метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения метеорологической информации, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема радиолокационной информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 60,5 | - |  | 10,5 |  |  | 32,4 |  | 17,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 55 | - |  | 5 |  |  | 32,4 |  | 17,6 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно- изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | 1,7 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 5,5 | - |  | 5,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | 0,17 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.2. |  | Техническое перевооружение оперативной группы по метеорологическому обеспечению Московского центра автоматизации управления воздушным движением автономной некоммерческой организации "Агентство Росгидромета по специализированному гидромет-обеспечению", пос. Внуково, Москва, включая: информационные системы для приема и обработки метеорологической информации, автоматизированные рабочие места для авиаметспециалистов |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2009 год |  | 16,5 | 16,5 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | 15 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,5 | 1,5 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.3. |  | Создание центра дистанционного обучения на базе института повышения квалификации и автономной некоммерческой организации "Агентство Росгидромета по специализированному гидромет-обеспечению", г. Москва, включая: программно-аппаратные средства дистанционного обучения с компьютерными обучающими программами |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2010 год |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | 0,2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.4. |  | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Шереметьево, аэропорт Шереметьево, Московская область, включая установку: систем радиовещательной передачи на русском и английском языках, частичную замену измерителей параметров погоды с учетом резерва, устанавливаемых вдоль взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, информационных систем и рабочих мест для авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 36 | - |  | 7,1 |  |  | 28,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | 6,1 |  |  | 28,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | 1,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.5. |  | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Домодедово, аэропорт Домодедово, Московская область, включая установку: грозопеленгатора, резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для приема спутниковой метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 36 | - |  | 7,1 |  |  | 28,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | 6,1 |  |  | 28,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | 1,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.6. |  | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Быково, аэропорт Быково, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 26,2 | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 16,2 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.7. |  | Техническое перевооружение филиала Главного авиационного метеорологического центра Жуковский, аэропорт Раменское, Московская область, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, в том числе дополнительных, с учетом размеров взлетно-посадочной полосы, системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, средств связи, информационных систем приема и обработки метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 45 | - |  | 6 |  |  | 39 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 44 | - |  | 5 |  |  | 39 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,3 | - |  | 1,3 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.8. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Нижний Новгород, аэропорт Стригино, г. Нижний Новгород, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: системы для определения сдвига ветра, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 24,5 | 16,3 |  | 7,7 |  |  | 0,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 23,5 | 15,3 |  | 7,7 |  |  | 0,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 2,2 | 2,2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.9. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Воронеж, аэропорт Воронеж, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом трех взлетно-посадочных полос, установку: системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2010 год |  | 23,6 | 16,4 |  | 7,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22,6 | 15,4 |  | 7,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,9 | 1,9 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.10. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ижевск, аэропорт Ижевск, г. Ижевск, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 36 | - |  | - |  |  | 6 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | 5 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | 1,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.11 |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чебоксары, аэропорт Чебоксары, г. Чебоксары, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, установку: рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 22,5 | - |  | - |  |  | 6,5 |  | 16 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21 | - |  | - |  |  | 5 |  | 16 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | 0,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,5 | - |  | - |  |  | 1,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | 0,1 |  | - | - | - | - |  |
| 233.12. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белгород, аэропорт Белгород, г. Белгород, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 39 | - |  | - |  |  | 6 |  | 33 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 38 | - |  | - |  |  | 5 |  | 33 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | 1,1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.13. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Брянск, аэропорт Брянск, пос. Октябрьский, Брянская область, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 32 | - |  | - |  |  | 6 |  | 26 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 31 | - |  | - |  |  | 5 |  | 26 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | 0,9 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.14. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Владимир, аэропорт Владимир, Владимирская область, включая установку комплексов средств связи, автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 7 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.15. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы прогнозирования, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | 22,5 | 8,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | 21,5 | 8,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | 0,9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.16. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Калуга, аэропорт Калуга, г. Калуга, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.17. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 36 | - |  | - |  |  | 6 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | 5 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.18. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Липецк, аэропорт Липецк, г. Липецк, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 24,2 | - |  | - |  |  | 6,2 |  | 18 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 23 | - |  | - |  |  | 5 |  | 18 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,7 | - |  | - |  |  | 0,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | 1,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.19. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Саранск, аэропорт Саранск, г. Саранск, включая установку: средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 32 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 11 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 11 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.20. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2013 год |  | 34 | - |  | - |  |  | - |  | 9,5 | 24,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | 8,5 | 24,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.21. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тверь, аэропорт Тверь (Мигалово), г. Тверь, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015год |  | 32,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22,1 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 31,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21,1 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.22. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тула, аэропорт Тула, г. Тула, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.23. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношна), Ярославская область, включая установку резервной автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы определения сдвига ветра, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, средств связи |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16,7 | 10,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15,7 | 10,3 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.24. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Смоленск, аэропорт Смоленск, г. Смоленск, включая: установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2012 год |  | 16,2 | - |  | - |  |  | - |  | 16,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | 15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  | 1,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Техническое перевооружение оперативной группы Кострома, аэропорт Кострома, г. Кострома, включая установку центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для измерения параметров погоды, программно-аппаратного комплекса дистанционного обучения авиаметспециалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233.25. |  |  |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2013 год |  | 13,2 | - |  | - |  |  | - |  | 5,8 | 7,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 12 | - |  | - |  |  | - |  | 4,6 | 7,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | 0,3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  | 1,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.26. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Ростов-на-Дону, аэропорт Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы с комплектами метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, системы связи, средств отображения метеорологической информации, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 14,9 | 11 |  | 3,9 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 13,9 | 10 |  | 3,9 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | 1,7 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.27. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Северо-Кавказского центра автоматизации управления воздушным движением, г. Ростов-на-Дону, включая: информационные системы для приема и обработки метеорологической информации, автоматизированные рабочие места для авиаметспециалистов |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2014 год |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.28. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Астрахань, аэропорт Астрахань, г. Астрахань, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 12,3 | 7,9 |  | 4,4 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 11,3 | 6,9 |  | 4,4 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | 1,1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.29. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Волгоград, аэропорт Волгоград, г. Волгоград, включая частичную замену датчиков для измерения параметров погоды вдоль взлетно-посадочной полосы автоматизированной метеорологической измерительной системы, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2009 год |  | 16,2 | 16,2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | 15 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,6 | 1,6 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | 1,2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.30. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Краснодар, аэропорт Краснодар, г. Краснодар, включая установку и частичную замену датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 22,5 | 20 |  | 2,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21,5 | 19 |  | 2,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | 2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.31. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Минеральные Воды, аэропорт Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих места для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 27 | - |  | 6 |  |  | 21 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26 | - |  | 5 |  |  | 21 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | 0,9 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.32. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ставрополь, аэропорт Ставрополь, г. Ставрополь, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 21,2 | - |  | 5,2 |  |  | 16 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | 4 |  |  | 16 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | 1,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.33. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Сочи, аэропорт Сочи (Адлер), г. Сочи, Краснодарский край, включая установку и частичную замену датчиков с учетом двух взлетно-посадочных полос для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированных рабочих мест для авиаметспециалистов, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 44,7 | 25,7 |  | 19 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 43,7 | 24,7 |  | 19 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 2,4 | 2,4 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.34. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Анапа, аэропорт Анапа, г. Анапа, Краснодарский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, программно-аппаратными средствами для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, автоматизированными рабочими местами авиаметспециалистов, рабочей станцией метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средствами отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 25,6 | 16,4 |  | 9,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 24,5 | 15,3 |  | 9,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,8 | 1,8 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,1 | 1,1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.35. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Махачкала, аэропорт Махачкала, г. Махачкала, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 22 | - |  | 5 |  |  | 17 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21 | - |  | 4 |  |  | 17 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.36. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Нальчик, аэропорт Нальчик, г. Нальчик, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.37. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Элиста, аэропорт Элиста, г. Элиста, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2010 год |  | 27,6 | 19 |  | 8,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26,6 | 18 |  | 8,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,8 | 1,8 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.38. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Владикавказ, аэропорт Владикавказ, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 20 | - |  | 13 |  |  | 7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 19 | - |  | 12 |  |  | 7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | 1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.39. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Геленджик, аэропорт Геленджик, г. Геленджик, Краснодарский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 11 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 11 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.40. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, средств связи, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 16 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.41. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Грозный, аэропорт Грозный, г. Грозный, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2015 год |  | 11,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 9,2 | 2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 10 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.42. |  | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Хабаровск, аэропорт Хабаровск, г. Хабаровск, включая: замену метеорологических датчиков для установки вдоль взлетно-посадочных полос, частичную замену резервных датчиков, автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств отображения метеорологической информации, замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных средств для приема бортовой погоды, дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2012 год |  | 60,8 | - |  | 10,8 |  |  | 20 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 55 | - |  | 5 |  |  | 20 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,6 | - |  | 1,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 5,8 | - |  | 5,8 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | 0,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.43. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Владивосток, аэропорт Владивосток (Кневичи), г. Артем, Приморский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 46,4 | - |  | 6,4 |  |  | 40 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 45 | - |  | 5 |  |  | 40 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,2 | - |  | 1,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,4 | - |  | 1,4 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.44. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск , включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 56,3 | 23,7 |  | - |  |  | 32,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 54,7 | 22,1 |  | - |  |  | 32,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 2,4 | 2,4 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,6 | 1,6 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | 0,1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.45. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды |  | объем финансирования - всего, в том числе: | 2011 год |  | 49,2 | 16,9 |  | - |  |  | 32,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 47,4 | 15,1 |  | - |  |  | 32,3 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | 1,7 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,8 | 1,8 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.46. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Благовещенск, аэропорт Благовещенск, г. Благовещенск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств отображения метеорологической информации, системы прогнозирования с расчетными методами прогноза опасных для авиации явлений погоды, средств связи |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2010 год |  | 30,6 | 16,8 |  | 13,8 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28,8 | 15 |  | 13,8 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | 1,7 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,8 | 1,8 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.47. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Зональное, аэропорт Зональное, пос. Зональное, Сахалинская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.48. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Оха, аэропорт Оха, пос. Оха, Сахалинская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети и средств связи |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2010 год |  | 24 | 17,4 |  | 6,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21,9 | 15,3 |  | 6,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | 1,7 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,1 | 2,1 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | 0,2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.49. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,2 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.50. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Комсомольск-на-Амуре, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Дземги), г. Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками с учетом двух взлетно-посадочных полос, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 22,2 | - |  | 6,2 |  |  | 16 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | 4 |  |  | 16 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | 0,6 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | 2,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | 0,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.51. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Хурба, аэропорт Комсомольск-на-Амуре (Хурба), г. Комсомольск-на-Амуре, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 16,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11,8 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.52. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Охотск, аэропорт Охотск, г. Охотск, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации и средств связи |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,2 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.53. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Бованенково, посадочная площадка Бованенково, пос. Бованенково, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматических станций на вертолетных площадках полуострова Ямал |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 39,1 | - |  | 6,4 |  |  | 32,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | 4,3 |  |  | 30,7 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | 1,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4,1 | - |  | 2,1 |  |  | 2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | 0,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.54. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Советская Гавань, аэропорт Советская Гавань, г. Советская Гавань, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | 14 | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | 12 | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | 1,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.55. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Зея, аэропорт Зея, г. Зея, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.56. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Свободный, аэропорт Свободный, г. Свободный, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.57. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Тында, аэропорт Тында, г. Тында, Хабаровский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, установку программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации, связного оборудования |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.58. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Чумикан, аэропорт Чумикан, п. Чумикан, Амурская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 12 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 10 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.59. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Богородское, аэропорт Богородское, г. Богородское, Амурская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 12 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 10 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.60. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Магадан, аэропорт Магадан, г. Магадан, включая оснащение системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станцией метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте автоматизированной метеорологической измерительной системы |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 45,9 | 27,3 |  | 16,3 |  |  | 2,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35,7 | 19,3 |  | 14,1 |  |  | 2,4 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 2 | 2 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 10,2 | 8 |  | 2,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | 0,3 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.61. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Елизово, аэропорт Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Камчатский край, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2010 год |  | 31 | 2 |  | 29 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28,8 | 2 |  | 26,8 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,6 | 1,6 |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | 2,2 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | 0,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.62. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 37,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 37,2 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 35 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.63. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Корф, аэропорт Тиличики, поселок Тиличики, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18,9 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16,7 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.64. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кепервеем, аэропорт Кепервеем, пос. Кепервеем, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 24,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 24,2 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.65. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Певек, аэропорт Певек, поселок Апапельгино, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 37,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 37,3 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 35 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.66. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической аэропорт Усть-Камчатск, пос. Усть-Камчатск, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплексом приема и обработки бортовой погоды, установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16,7 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.67. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической Тигиль, с. Тигиль, Камчатский край , включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 22,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.68. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Оссора, аэропорт Оссора, пос. Оссора, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 17,5 | - |  | 6,3 |  |  | 11,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | 3,8 |  |  | 11,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | 0,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | 2,5 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | 0,1 |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.69. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической Палана, пос. Палана, Камчатский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.70. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Лаврентия, аэропорт Лаврентия, село Лаврентия, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.71. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Озерная, аэропорт край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 12,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10,5 | 2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 10 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | 2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.72. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мыс. Шмидта, аэропорт Мыс. Шмидта, пос. Мыс. Шмидта, Чукотский автономный округ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов приема бортовой погоды, комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,3 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.73. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Провидения, аэропорт Провидения, пос. Урелики Чукотский автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,2 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.74. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 42,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 35,1 | 7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 33 | 7 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,3 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.75. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте автоматизированной метеорологической измерительной системы |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 56,5 | - |  | - |  |  | - |  | 44,6 | 11,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 50 | - |  | - |  |  | - |  | 38,1 | 11,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,5 | - |  | - |  |  | - |  | 1,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 6,5 | - |  | - |  |  | - |  | 6,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | - |  |  | - |  | 0,2 | - | - | - |  |
| 233.76. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Чита, аэропорт Чита, г. Чита, включая установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте автоматизированной метеорологической измерительной системы |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 37,5 | - |  | - |  |  | 7,5 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | 5 |  | 30 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | 1 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | 2,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | 0,1 |  | - | - | - | - |  |
| 233.77. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 33,5 | - |  | - |  |  | - |  | 23,5 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | 21 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | 0,9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | 2,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.78. |  | Техническое переоснащение авиационной метеорологической станции гражданской Улан-Удэ, аэропорт Улан-Удэ (Мухино), г. Улан-Удэ, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 32,5 | - |  | - |  |  | - |  | 22,5 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | 20 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | 0,9 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | 2,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.79. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Иркутск-2, аэропорт Иркутск-2, г. Иркутск, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20,5 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.80. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 24,5 | - |  | - |  |  | 8,5 |  | 16 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21 | - |  | - |  |  | 5 |  | 16 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | 0,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,5 | - |  | - |  |  | 3,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | 0,1 |  | - | - | - | - |  |
| 233.81. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Бодайбо, аэропорт Бодайбо, пос. Бодайбо, Иркутская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 29,5 | - |  | - |  |  | - |  | 16,2 | 13,3 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26 | - |  | - |  |  | - |  | 12,7 | 13,3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | 0,8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - |  | 3,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.82. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Нижнеудинск, аэропорт Нижнеудинск, г. Нижнеудинск, Иркутская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 21 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.83. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Усть-Кут, аэропорт Усть-Кут, г. Усть-Кут, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2012 год |  | 23,2 | - |  | - |  |  | 8,2 |  | 15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | 5 |  | 15 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | 0,6 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,2 | - |  | - |  |  | 3,2 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | 0,1 |  | - | - | - | - |  |
| 233.84. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мама, аэропорт Мама, пос. Мама, Иркутская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 18,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13,5 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.85. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Ербогачен, аэропорт Ербогачен, пос. Ербогачен, Иркутская область, включая установку средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2011 год |  | 1,5 | - |  | - |  |  | 1,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1,5 | - |  | - |  |  | 1,5 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.86. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Нижнеангарск, аэропорт Нижнеангарск, г. Нижнеангарск, Республика Бурятия, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, средств связи, программно-аппаратных комплексов для приема и обработки бортовой погоды, комплексов для дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.87. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Чара, аэропорт Чара, пос. Чара, Читинская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку средств связи, программно-аппаратных комплексов для приема и обработки бортовой погоды, комплексов для дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.88. |  | Техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте автоматизированной метеорологической измерительной системы |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 53,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | 6 | 47,4 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 52,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 47,4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1,7 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.89. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 36,9 | - |  | - |  |  | - |  | 26,9 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 34,9 | - |  | - |  |  | - |  | 24,9 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.90. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Барнаул, аэропорт Барнаул, г. Барнаул, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 36 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 15 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 6 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,2 | - |  |
| 233.91. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Томск, аэропорт Томск (Богашево), г. Томск, включая установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.92. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Новокузнецк, аэропорт Новокузнецк, г. Новокузнецк, Кемеровская область, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте для двух взлетно-посадочных полос, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы интеграции со средствами управления воздушным движением, системы для проведения брифинга, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 41 | - |  | - |  |  | - |  | 36 | 5 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 38 | - |  | - |  |  | - |  | 33 | 5 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | 1,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.93. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Колпашево, аэропорт Колпашево, г. Колпашево, Томская область, включая установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.94. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Стрежевой, аэропорт Стрежевой, г. Стрежевой, Томская область, включая установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды на аэропорте |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 21 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.95. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской филиала Новосибирского зонального авиационного метеорологического центра, аэропорт Северный, г. Новосибирск, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.96. |  | Техническое перевооружение оперативной группы филиала Новосибирского зонального авиационного метеорологического центра, аэропорт Ельцовка, г. Новосибирск, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэропорте, установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения метеоспециалистов, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.97. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Каргасок, аэропорт Каргасок, Томская область, п. Каргасок, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 21 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 6 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,2 | - |  |
| 233.98. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Бийск, аэропорт Бийск, Алтайский край, г. Бийск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 4 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 14 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 4 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,4 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 5 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.99. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, включая центральное устройство и датчики для измерения параметров погоды, установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 52 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 45 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 50 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 45 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.100. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Норильск, аэропорт Норильск, г. Норильск, Красноярский край, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 36,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 14,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 34,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 14,3 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.101. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Абакан, аэропорт Абакан, г. Абакан, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 11 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 11 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.102. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Кызыл, аэропорт Кызыл, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 32 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.103. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Туруханск, аэропорт Туруханск, пгт. Туруханск, Красноярский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.104. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Игарка, аэропорт Игарка, г. Игарка, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.105. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тура, аэропорт Тура, пгт. Тура, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.106 |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Хатанга, аэропорт Хатанга, село Хатанга, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 21 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 9 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.107. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской П.Тунгуска, аэропорт П.Тунгуска, с. Бор, Туруханский район, Красноярский край, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.108. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Богучаны, аэропорт Богучаны, пос. Богучаны, Красноярский край, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.109. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Дудинка, аэропорт Дудинка, г. Дудинка, Красноярский край, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.110. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 61 | - |  | - |  |  | - |  | 51 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 60 | - |  | - |  |  | - |  | 50 | 10 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,8 | - |  | - |  |  | - |  | 1,8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.111. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Архангельск, аэропорт Талаги, г. Архангельск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 37,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 15,5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 15,5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.112. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | 10 | 29,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 37 | - |  | - |  |  | - |  | 7 | 29,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | 1,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.113. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Мурманск, аэропорт Мурманск, п. Мурмаши, Мурманская область, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 43 | - |  | - |  |  | - |  | 6 | 37 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | 37 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | 1,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.114. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Великие Луки, аэропорт Великие Луки, д. Максимово, Великолукский р-н, Псковская область, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками; замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.115. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Вологда, аэропорт Вологда, г. Вологда, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 25 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.116. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Воркута, аэропорт Воркута, г. Воркута, Республика Коми, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов для приема и обработки бортовой погоды; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | 8 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,9 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.117. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Каменный Мыс, аэропорт Каменный Мыс, п. Мыс Каменный, Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | 8 | 20 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 20 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,8 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.118. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нарьян-Мар, аэропорт Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.119. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Печора, аэропорт Печора, г. Печора, Республика Коми, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.120. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Усинск, аэропорт Усинск, г. Усинск, Республика Коми, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 25 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 22 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.121. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ухта, аэропорт Ухта, г. Ухта, Республика Коми, включая установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | 8 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,8 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.122. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Васьково, аэропорт Васьково, г. Архангельск, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | 8 | 15 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 15 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,6 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.123. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Котлас, аэропорт Котлас, г. Котлас, Архангельская область, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16 | 6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.124. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Псков, аэропорт Псков, г. Псков, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 16 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.125. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Петрозаводск, аэропорт Бесовец, г. Петрозаводск, Республика Карелия, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 11 | 6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 9 | 6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.126. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Череповец, аэропорт Череповец, г. Череповец, Вологодская область, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.127. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Амдерма, аэропорт Амдерма, п. Амдерма, Ненецкий автономный округ, включая установку центрального устройства, датчиков автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | 4 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.128. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Варандей, аэропорт Варандей, пос. Варандей, Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств связи, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 8 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.129. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Инта, аэропорт Инта, г. Инта, Республика Коми, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 20,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 8,3 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 18,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 8,3 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.130. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Вуктыл, аэропорт Вуктыл, пгт. Вуктыл, Республика Коми, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12 | 6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 9 | 6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.131. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Мезень, аэропорт Мезень, г. Мезень, Архангельская область, включая установку центрального устройства и датчиков для автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | 4 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.132. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Яр-Сале, аэропорт Яр-Сале, с. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | 4 | 11 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.133. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Харьяга, аэропорт Харьяга, п. Харьяга, Ненецкий автономный округ, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.134. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: модернизацию автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой и установкой резервных датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; замену системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 51,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 44,9 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 49,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 44,9 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1,7 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.135. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Казань, аэропорт Казань, Лаишевский район, Республика Татарстан, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой и установкой резервных датчиков для измерения параметров; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной и радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 42 | - |  | - |  |  | - |  | 13 | 29 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | 11 | 29 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,2 | - |  | - |  |  | - |  | 1,2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | 2 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.136. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Уфа, аэропорт Уфа, г. Уфа, Республика Башкортостан, включая: модернизацию автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 51 | - |  | - |  |  | - |  | - | 6 | 45 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 50 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 45 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1,4 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.137. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Оренбург, аэропорт Оренбург, г. Оренбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управлением воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств связи, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2013 год |  | 43 | - |  | - |  |  | - |  | 15 | 28 | - | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | 12 | 28 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | 1,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 | - | - | - |  |
| 233.138. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Орск, аэропорт Орск, г. Орск, Оренбургская областьобласть , включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 32 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | 5 | 25 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,8 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.139. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Саратов (Центральный), аэропорт Саратов (Центральный), г. Саратов, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 27 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 17 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.140. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ульяновск, аэропорт Ульяновск (Баратаевка), г. Ульяновск, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 42 | - |  | - |  |  | - |  | - | 9,2 | 32,8 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 40 | - |  | - |  |  | - |  | - | 7,2 | 32,8 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1,1 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 0,1 | - | - |  |
| 233.141. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бегишево, аэропорт Бегишево, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.142. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ульяновск (Восточный), аэропорт Ульяновск (Восточный), г. Ульяновск, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, систем для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.143. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Пенза, аэропорт Пенза, г. Пенза, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.144. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бугульма, аэропорт Бугульма, г. Бугульма, Республика Татарстан, включая установку центрального устройства и датчиков автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 6 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 26 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 6 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.145. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Бугуруслан, аэропорт Бугуруслан, г. Бугуруслан, Оренбургская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.146. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Самара (Смышляевка), аэропорт Смышляевка, г. Самара, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.147. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Красный Кут, аэропорт Красный Кут, г. Красный Кут, Саратовская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 24 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.148. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Якутск, аэропорт Якутск, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), включая частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, средств связи, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга, систем прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 53,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 47 | 6,5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 51,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 45 | 6,5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 2 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.149. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чульман, аэропорт Чульман, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.150. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Мирный, аэропорт Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.151. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Полярный, аэропорт Полярный, г. Полярный, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 26,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 16,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,5 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.152. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Тикси, аэропорт Тикси, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 24 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.153. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Батагай, аэропорт Батагай, пос. Батагай, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.154. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ленск, аэропорт Ленск, г. Ленск, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 25,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15,6 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 22,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 12,6 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.155. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Маган, аэропорт Маган, п. Маган, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.156. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Олекминск, аэропорт Олекминск, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия)включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку средств связи, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.157. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нюрба, аэропорт Нюрба, пгт. Нюрба, Ленский р0,0н, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.158. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Витим, аэропорт Витим, поселок Витим, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.159. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Оленек, аэропорт Оленек, пос. Оленек, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.160. |  | Техническое перевооружение оперативной группы Айхал, аэропорт Айхал, пгт. Айхал, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.161. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Тюмень (Рощино), аэропорт Рощино, г. Тюмень, включая: частичную установку и замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 60,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 50,3 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 59,3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 49,3 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.162. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Нижневартовск, аэропорт Нижневартовск, г. Нижневартовск, Тюменская область, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 31 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.163. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Ханты-Мансийск, аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2014 год |  | 42 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | 39 | - |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 41 | - |  | - |  |  | - |  | - | 3 | 38 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.164. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Омск, аэропорт Омск, г. Омск, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды для двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 36 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,1 | 32,9 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | 30 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.165. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Салехард, аэропорт Салехард, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 36 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 21 | 15 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 15 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.166. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Сургут, аэропорт Сургут, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станцией метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 39 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3,1 | 35,9 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | 32 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | 3,9 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.167. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Когалым, аэропорт Когалым, г. Когалым, Сургутский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену центрального устройства автоматизированной метеорологической измерительной системы и датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.168. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ноябрьск, аэропорт Ноябрьск, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 34 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 24 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.169. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Советский, аэропорт Советский, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 30 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.170. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Надым, аэропорт Надым, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированной метеорологической измерительной системы, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 38 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 15 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 15 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.171. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Новый Уренгой, аэропорт Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 38 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 15 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 35 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 15 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.172. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Белоярский, аэропорт Белоярский, поселок городского типа Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 32,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 24 | 8,2 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 28,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 20 | 8,2 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.173. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Березово, аэропорт Березово, поселок городского типа Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 28 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 18 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.174. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нягань, аэропорт Нягань, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, системы для проведения брифинга; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.175. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тарко-Сале, аэропорт Тарко-Сале, г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.176. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Тобольск, аэропорт Тобольск, г. Тобольск, Тюменская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.177. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Тазовск, аэропорт Тазовск, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.178. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Тара, аэропорт Тара, г. Тара, Омская область, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 19 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 14 | 5 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 15 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 5 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.179. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 56 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 46 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 55 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 45 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1,7 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,7 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.180. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Челябинск, аэропорт Баландино, г. Челябинск, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 33 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 23 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 8 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,2 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,2 | - |  |
| 233.181. |  | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пермь, аэропорт Большое Савино, пос. Сокол, Пермский край, включая: замену измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации дистанционного обучения |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 39 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | 35 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 36 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | 32 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 233.182. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Магнитогорск, аэропорт Магнитогорск, г. Магнитогорск, Челябинская область, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку комплексов приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 29 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 19 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 25 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,8 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,8 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 4 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.183. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Уктус, аэропорт Уктус, г. Екатеринбург, включая: частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных средств приема и обработки бортовой погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.184. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Курган, аэропорт Курган, г. Курган, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
| 233.185. |  | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Киров, аэропорт Киров, г. Киров, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, установку датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации |  | объем финансирования – всего, в том числе: | 2015 год |  | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 13 | 10 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,6 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 3 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 3 | - |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  |  |  | Объем финансирования по направлению– всего в том числе: |  |  | 13755,2 | 324,3 |  | 297,6 |  |  | 1350,4 |  | 1235,5 | 1230,1 | 5008,6 | 4308,7 |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета - всего |  |  | 13293,9 | 295,2 |  | 264,5 |  |  | 1331 |  | 1197,1 | 1197,1 | 4710,1 | 4298,9 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 511,95 | 57,4 |  | 41,75 |  |  | 22 |  | 55,9 | 75,5 | 260,4 | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники - всего |  |  | 461,3 | 29,1 |  | 33,1 |  |  | 19,4 |  | 38,4 | 33 | 298,5 | 9,8 |  |
|  |  |  |  | из них проектно-изыскательские работы |  |  | 14,27 | 0,8 |  | 0,87 |  |  | 0,4 |  | 1,2 | 1,2 | 10 | - |  |

|  | Мероприятия | Источники финансирования | Срок ввода в действие | 2009-2015 годы -всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| III. Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Федеральное государственное учреждение "Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания", г. Москва | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 24 160,5 | 105 | 200 | 4087 | 6268,7 | 3 826,9 | 5057 | 4615,9 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 24 160,5 | 105 | 200 | 4087 | 6268,7 | 3 826,9 | 5 057 | 4615,9 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 423,3 | 105 | - | 183,1 | 50 | 85,2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.1 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Москва | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 279 | - | - | 21 | 170 | 88 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | 21 | 170 | 88 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.2 | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Москва. | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.3 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Ростов-на-Дону | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 279 | - | - | - | - | 21 | 95,3 | 162,7 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | - | - | 21 | 95,3 | 162,7 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.4 | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Ростов-на-Дону | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 60 | - | - | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | - | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,7 | - | - | - | - | 2,7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.5 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 360 | 21 | - | 118,6 | 220,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | - | 118,6 | 220,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.6 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 300 | 21 | - | 118,6 | 160,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 300 | 21 | - | 118,6 | 160,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.7 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г.Калининград | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 279 | - | - | 21 | 170 | 88 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | 21 | 170 | 88 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.8 | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Калининград | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.9 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Иркутск | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 279 | - | - | - | - | 19,5 | 100 | 159,5 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | - | - | 19,5 | 100 | 159,5 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,5 | - | - | - | - | 19,5 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.10 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Новосибирск | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 360 | 21 | - | 118,6 | 220,4 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 360 | 21 | - | 118,6 | 220,4 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.11 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Санкт-Петербург | Объем финансирования - всего: | 2013 | 279 | - | - | 21 | 149 | 109 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | 21 | 149 | 109 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.12 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Ухта, Республика Коми | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 279 | - | - | 19,5 | 170 | 89,5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | 19,5 | 170 | 89,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,5 | - | - | 19,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.13 | Техническое перевооружение координационного центра поиска и спасания (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Пулково, Ленинградской обл. | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 60 | - | - | 2,7 | 30 | 27,3 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.14 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г.Самара | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 260 | 21 | - | 113,4 | 125,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 260 | 21 | - | 113,4 | 125,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.15 | Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г.Екатеринбург | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 460 | 21 | 200 | 113,4 | 125,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 460 | 21 | 200 | 113,4 | 125,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.16 | Строительство здания для размещения авиационного поисково-спасательного центра, г. Челябинск | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 279 | - | - | 19,5 | 170 | 89,5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 279 | - | - | 19,5 | 170 | 89,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 19,5 | - | - | 19,5 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.17 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Екатеринбург | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 1138,4 | - | - | 590,8 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,4 | - | - | 590,8 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.18 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Челябинск | Объем финансирования - всего: | 2012 год | 1138,5 | - | - | 590,9 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | 590,9 | 547,6 | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.19 | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Москва | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.20 | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Хабаровск | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 200 | - | - | 14 | 66 | 120 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | - | 14 | 66 | 120 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.21 | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Ростов-на-Дону | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 200 | - | - | 14 | 66 | 120 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | - | 14 | 66 | 120 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.22 | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г. Махачкала, Республика Дагестан | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.23 | Строительство здания для размещения учебного центра подготовки персонала, г.Екатеринбург | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 200 | - | - | - | - | 14 | 66 | 120 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.24 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Хабаровск | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 1 138,5 | - | - | 425 | 225 | 488,5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1 138,5 | - | - | 425 | 225 | 488,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.25 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Москва | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 1138,4 | - | - | 329,6 | 515,8 | 293 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,4 | - | - | 329,6 | 515,8 | 293 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.26 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Калининград | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 1138,6 | - | - | - | 490,6 | 648 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,6 | - | - | - | 490,6 | 648 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.27 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Санкт-Петербург | Объем финансирования - всего: | 2013 год | 1138,5 | - | - | 660 | 300 | 178,5 | - | - |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | 660 | 300 | 178,5 | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.28 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 2615,8 | - | - | 425 | 226 | 201,5 | 306,9 | 1456,4 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 2615,8 | - | - | 425 | 226 | 201,5 | 306,9 | 1456,4 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.29 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Новосибирск | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.30 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Ухта, Республика Коми | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 2615,8 | - | - | 300 | 487,3 | 214,5 | 1224,2 | 389,8 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 2615,8 | - | - | 300 | 487,3 | 214,5 | 1224,2 | 389,8 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.31 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Ростов-на-Дону | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 561,9 | 576,6 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 561,9 | 576,6 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.32 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Иркутск | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 2615,9 | - | - | - | 145,8 | 831,8 | 1313,1 | 325,2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 2615,9 | - | - | - | 145,8 | 831,8 | 1313,1 | 325,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.33 | Техническое перевооружение (приобретение оборудования не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Самара | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1138,5 | - | - | - | - | - | 569,3 | 569,2 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234.34 | Техническое перевооружение (комплекса средств автоматизации, единой геоинформационной системы, системы связи, системы управления, оповещения и информационного обеспечения КЦПС, электронных средств коллективного пользования, обеспечивающих отображение исходных данных и видеоинформации, автоматизированных рабочих мест, сопряженных с автоматизированными системами управления воздушным движением ЕС ОрВД и информационно-управляющей системой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), г. Москва | Объем финансирования - всего: | 2015 год | 1133,6 | - | - | 45 | 879,6 | 100 | 89 | 20 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 1133,6 | - | - | 45 | 879,6 | 100 | 89 | 20 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 95 | - | - | 45 | 50 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Объем финансирования по направлению - всего: | 2015 год | 24160,5 | 105 | 200 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 5057 | 4615,9 |
|  |  | в том числе: средства федерального бюджета - всего: |  | 24160,5 | 105 | 200 | 4087 | 6268,7 | 3826,9 | 5057 | 4615,9 |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | 423,3 | 105 | - | 183,1 | 50 | 85,2 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники - всего: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | из них проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

________________________________________________________________________________________________________

Примечание.  В настоящем перечне аббревиатуры означают следующее:

"ЕС ОрВД" - Единая система организации воздушного движения;

"УВД" - управление воздушным движением;

"КСА ПИВП" - комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства;

"РТОП" - радиотехническое обеспечение полетов;

"КДП" - командно-диспетчерский пункт;

"КСА УВД" - комплекс средств автоматизации управления воздушным движением;

"ATN" - перспективная цифровая сеть авиационной электросвязи;

"КЦПС" - координационный центр поиска и спасания

Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

|  |  |  |  |  |  | (в млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Источник финансирования | 2009-2015 годы всего | В том числе |  |  |  | Ожидаемый результат (всего по итогам Программы) |
|  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012-2015 годы |  |
| I. Направление "Модернизация системы организации воздушного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей | всего в том числе: | 219,7 | 41,5 | 17,2 | 61,5 | 99,5 | разработка 8 новых технологий организации воздушного движения, 8 новых методов организации воздушного движения, 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 54,2 | 6 | 12,2 | 18,5 | 17,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 165,5 | 35,5 | 5 | 43 | 82 |  |
| 2. | Исследование развития технического обеспечения организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его пользователей | всего в том числе: | 270,8 | 55,8 | 39 | 67 | 109 | разработка 3 тактико-технических требований, технических заданий, сертификационных требований, 2 программ и методик испытаний , 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 54 | 5 | 27 | 12 | 10 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 216,8 | 50,8 | 12 | 55 | 99 |  |
| 3. | Разработка научно – методических основ концепции обеспечения заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации | всего в том числе: | 49,2 | 9,2 | - | 15 | 25 | разработка концепции, 2 тактико-технических требований, 3 методических руководств |
|  |  | внебюджетные источники | 6 | - | - | 3 | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 43,2 | 9,2 | - | 12 | 22 |  |
| 4. | Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM | всего (внебюджетные средства) | 7,5 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | разработка 2 тактико-технических требований, 2 программ и методик испытаний |
|  |  | всего по направлению в том числе: | 547,2 | 107,7 | 57,5 | 146 | 236 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 121,7 | 12,2 | 40,5 | 36 | 33 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 425,5 | 95,5 | 17 | 110 | 203 |  |
| II. Направление "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Научно-техническое обеспечение комплекса работ по совершенствованию системы организации метеорологического обеспечения аэронавигации для создаваемых укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 30 | 7 | 0,5 | 0,4 | 22,1 | разработка 2 тактико-технических заданий, технических требований по оптимизации сети, 2 методических руководств |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 28 | 6,4 | - | - | 21,6 |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прикладные исследования в области создания и совершенствования технологий и методов метеорологического обеспечения аэронавигации, соответствующих стандартам и рекомендуемым практикам Международной организации гражданской авиации, для укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 72 | 12,7 | 0,2 | 0,5 | 58,6 | разработка 2 технологий метеорологического обеспечения укрупненных центров ЕС ОрВД, 4 расчетных методов прогноза опасных для полетов ВС явлений погоды, 2 программ и методик, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5 | - | 0,2 | 0,5 | 4,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67 | 12,7 | - | - | 54,3 |  |
| 7. | Создание новых и совершенствование имеющихся высокоскоростных телекоммуникационных технологий на основе применения спутниковых комплексов, использующих ресурсы спутниковых систем глобальной связи и интернет-технологии | всего | 51 | 5,8 | 0,3 | 0,4 | 44,5 | разработка 2 телекоммуникационных технологий для метеообеспечения ЕС ОрВД, 2 программ и методик испытаний, а также методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 3,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 47 | 5,7 | - | - | 41,3 |  |
| 8. | Исследования в области создания и совершенствования технологий на базе использования информационных и измерительных систем с функциями автоматического формирования сводок, с возможностью комплексирования метеорологических данных для укрупненных центров ЕС ОрВД | всего | 70 | 7,5 | 0,5 | 1,2 | 60,8 | разработка 2 тактико-технических заданий, 3 новых технологий метеообеспечения, 3 программ и методик испытаний, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 7 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 63 | 7,2 | - | - | 55,8 |  |
| 9. | Прикладные исследования по обнаружению облаков вулканического пепла c использованием радиолокационных и спутниковых средств | всего | 10 | 4 | 0,5 | 0,5 | 5 | разработка новых технологий обнаружения облаков вулканического пепла и методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8 | 3 | - | - | 5 |  |
| 10. | Усовершенствование прогностических методик особых явлений погоды и прогнозов ветра/температуры по высотам на базе численных моделей прогнозов для выпуска карт в целях формирования полетной документации и для прогнозирования опасных для авиации явлений и условий погоды в соответствии со стандартами и рекомендуемыми практиками Международной организации гражданской авиации | всего | 29 | 7 | 1 | 1 | 20 | разработка 4 усовершенствованных прогностических методик особых явлений погоды, ветра/температуры, 3 программ расчета элементов карт, 3 усовершенствованных численных методов расчета, 2 методических рекомендаций |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 23 | 5 | - | - | 18 |  |
|  |  | Всего по направлению: | 262 | 44 | 3 | 4 | 211 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 26 | 4 | 3 | 4 | 15 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 236 | 40 | - | - | 196 |  |
| III. Направление "Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка образца комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета | всего (федеральный бюджет) | 434,6 | 54,6 | - | 110 | 270 | изготовленный образец комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе среднего транспортного самолета., прошедший государственные испытания -1 шт. Конструкторская документация литеры «О 1», подготовленная для серийного производства поисково-спасательных самолетов – 1 комплект. |
| 12. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортно-грузового самолета | всего (федеральный бюджет) | 548,4 | - | - | 181,4 | 367 | изготовленный образец комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на базе тяжелого транспортно-грузового самолета, прошедший государственные испытания -1 шт.Конструкторская документация литеры «О 1», подготовленная для серийного производства поисково-спасательных самолетов – 1 комплект. |
| 13. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета | всего (федеральный бюджет) | 315 | 65 | - | 90 | 160 | изготовленный образец комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета, прошедший государственные испытания -1 шт. Конструкторская документация литеры «О 1», подготовленная для серийного производства поисково-спасательных вертолетов – 1 комплект. |
| 14. | Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости | всего (федеральный бюджет) | 90 | 10 | 30 | 30 | 20 | изготовленные образцы комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости, прошедшие государственные испытания -2 шт.Конструкторская документация литеры «О 1», подготовленная для серийного производства поисково-спасательных автомобилей – 2 комплекта. |
|  |  | всего по направлению (федеральный бюджет) | 1388 | 129,6 | 30 | 411,4 | 817 |  |

Примечание. В настоящем приложении аббревиатуры означают следующее:

"ЕС ОрВД"  - Единая система организации воздушного движения;

"CNS/ATM" – связь, навигация, наблюдение/организация воздушного движения.

"Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)"

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от … N …)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2015 ГОДЫ)"

| (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2015 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015год |
| Росавиация - всего | 66738 | 3095,1 | 4424,2 | 10019,6 | 14175,4 | 11118,9 | 13936,2 | 9968,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 44094,9 | 953,7 | 1423,8 | 6783,6 | 10387,7 | 7434,5 | 10437,8 | 6673,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 42281,4 | 728,6 | 1376,8 | 6262,2 | 9979,1 | 7434,5 | 9826,4 | 6673,8 |
| НИОКР | 1813,5 | 225,1 | 47 | 521,4 | 408,6 | - | 611,4 | - |
| внебюджетные источники - всего | 22643,1 | 2141,4 | 3000,4 | 3236 | 3787,7 | 3684,4 | 3498,4 | 3294,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 22521,4 | 2129,2 | 2959,9 | 3200 | 3754,7 | 3684,4 | 3498,4 | 3294,8 |
| НИОКР | 121,7 | 12,2 | 40,5 | 36 | 33 | - | - | - |
| Росгидромет - всего | 14017,2 | 368,3 | 300,6 | 1354,4 | 1239,5 | 1233,1 | 5107,2 | 4414,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 13529,9 | 335,2 | 264,5 | 1331 | 1197,1 | 1197,1 | 4804,7 | 4400,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 13293,9 | 295,2 | 264,5 | 1331 | 1197,1 | 1197,1 | 4710,1 | 4298,9 |
| НИОКР | 236 | 40 | - | - | - | - | 94,6 | 101,4 |
| внебюджетные источники - всего | 487,3 | 33,1 | 36,1 | 23,4 | 42,4 | 36 | 302,5 | 13,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 461,3 | 29,1 | 33,1 | 19,4 | 38,4 | 33 | 298,5 | 9,8 |
| НИОКР | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| II. Объемы финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | 80755,2 | 3463,4 | 4724,8 | 11374 | 15414,9 | 12352 | 19043,4 | 14382,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 23130,4 | 2174,5 | 3036,5 | 3259,4 | 3830,1 | 3720,4 | 3800,9 | 3308,6 |
| федеральный бюджет | 57624,8 | 1288,9 | 1688,3 | 8114,6 | 11584,8 | 8631,6 | 15242,5 | 11074,1 |
| Капитальные вложения - всего | 78558 | 3182,1 | 4634,3 | 10812,6 | 14969,3 | 12349 | 18333,4 | 14277,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 22982,7 | 2158,3 | 2993 | 3219,4 | 3793,1 | 3717,4 | 3796,9 | 3304,6 |
| федеральный бюджет | 55575,3 | 1023,8 | 1641,3 | 7593,2 | 11176,2 | 8631,6 | 14536,5 | 10972,7 |
| НИОКР - всего | 2197,2 | 281,3 | 90,5 | 561,4 | 445,6 | 3 | 710 | 105,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 147,7 | 16,2 | 43,5 | 40 | 37 | 3 | 4 | 4 |
| федеральный бюджет | 2049,5 | 265,1 | 47 | 521,4 | 408,6 | - | 706 | 101,4". |