ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Перечня объектов транспортной инфраструктуры морского  транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральным органам          исполнительной власти»

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации                       «Об утверждении Перечня объектов транспортной инфраструктуры морского транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами исполнительной власти» в 2011 – 2013 годах потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета на проведение следующих мероприятий:

1. Оценка уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) морского транспорта в соответствии с перечнем ОТИ морского транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральным органом исполнительной власти.

В результате проведения оценки уязвимости специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности будет определена степень защищенности ОТИ (63 морских порта) от угроз совершения актов незаконного вмешательства. Основной целью проведения оценки уязвимости является выявление уязвимых мест в системе защиты ОТИ и подготовка рекомендаций по ее приведению в соответствие с требованиями, позволяющими обеспечить их безопасность.

Детализированное описание работ и расчет финансовой потребности на оценку уязвимости и разработку плана обеспечения транспортной безопасности одного ОТИ:

Расчет стоимости одного человека/дня при проведении работ.

| № п/п | Наименование статей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фонд оплаты труда | 2400,00* |
| 2. | Начисления на фонд оплаты труда (34,2 %) | 820,80 |
| 3. | Материалы | 210,96 |
| 4. | Командировочные расходы (15% от ФОТ) | 360,00 |
| 5. | Накладные расходы (25% от ФОТ) | 600,00 |
| 6. | Себестоимость собственными силами | 4391,76 |
| 7. | Оплата работ, выполненных соисполнителями | Нет |
| 8. | Прибыль | Нет |
|  | НДС 18% | 790,52 |
| ВСЕГО | 5182,28 |
| Стоимость одного человека часа работы с НДС, руб. | 647,79 |

* Зарплата эксперта условная средняя единица, применяемая для предварительного сметного расчета.

| № | Мероприятие | Трудозатраты | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (дней) | (руб.) |
| 1 | Работа с исходной документацией и информацией | 35 | 181 379,69 |
| 2 | Экспресс-анализ обеспечения транспортной безопасности морского порта в целом. | 15 | 77 734,15 |
| 3 | Определение требований к системе обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые на основе категорирования объектов транспортной инфраструктуры в соответствиями с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности». | 10 | 51 822,77 |
| 4 | Определение и ранжирование угроз морскому порту, типов и тактик нарушителей при осуществлении актов незаконного вмешательства. | 60 | 310 936,61 |
| 5 | Определение целей нарушителей, их приоритетности и вероятность достижения и, исходя из этого, определение мер обеспечения транспортной безопасности. | 30 | 155 468,30 |
| 6 | Моделирование (в том числе компьютерное) морского порта с целью получения количественных характеристик эффективности обеспечения транспортной безопасности. | 90 | 466 404,91 |
| 7 | Определение и оценка приоритетности контрмер по снижению эффективности действий нарушителей. | 30 | 155 468,30 |
| 8 | Качественная проверка уязвимости морского порта, осуществляемая на основе контрольных листов. | 15 | 77 734,15 |
| 9 | Разработка плана транспортной безопасности | 90 | 466 404,91 |
| 10 | Оформление документов | 40 | 207 291,07 |
| 11 | Направление документации на утверждение | 5 | 25 911,38 |
| ИТОГО: | 420 | 2 332 024,56 |

Общая финансовая потребность на проведение мероприятия составит – 149 249,60 тыс. рублей.

2. Оснащение современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТОТБ) периметров территорий и акваторий 25 морских портов и периметров территорий 38 морских портов (в соответствии с перечнем ОТИ морского транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральным органом исполнительной власти, и утвержденными планами обеспечения транспортной безопасности).

В 2011-2013 годах предполагается провести мероприятия по оснащению ИТСОТБ периметров территорий и акваторий 25 морских портов и периметров территорий 38 морских портов. Финансирование мероприятий по оснащению ИТСОТБ акваторий 38 морских портов предусмотрено Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте.

Оснащение ОТИ ИТСОТБ включает в себя:

- проектирование оснащения ИТСОТБ - разработка рабочего проекта (проектно-сметной документации) на оснащение;

- оснащение ОТИ ИТСОТБ – выполнение инженерно-технических мероприятий по разработанному рабочему проекту в соответствии со сметой.

Ориентировочная стоимость работ по оснащению периметров территорий и акваторий крупных морских портов составляет – 300 000,00 тыс. руб., в том числе:

а) инженерные средства охраны – 47 000 тыс. руб.;

б) система телевизионного наблюдения – 130 000 тыс. руб.;

в) система охранной, пожарной и тревожной сигнализации – 28 000 тыс. руб.;

г) система контроля и управления доступом –  15 000 тыс. руб.;

д) система связи, система громкоговорящего оповещения – 15 000 тыс. руб.;

е)  система охранного освещения  – 30 000 тыс. руб.;

ж) система резервированного питания  – 10 000 тыс. руб.;

з) система сбора, обработки и отображения информации  – 15 000 тыс. руб.;

и) ЗИП – 10 000 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость работ по оснащению периметров территорий и акваторий средних морских портов составляет – 150 000,00 тыс. руб., в том числе:

а) инженерные средства охраны – 27 000,000 тыс. руб.;

б) система телевизионного наблюдения – 65 000,00 тыс. руб.;

в) система охранной, пожарной и тревожной сигнализации – 10 500,00 тыс. руб.;

г) система контроля и управления доступом – 7 500,00 тыс. руб.;

д) система связи, система громкоговорящего оповещения – 7 000,00 тыс. руб.;

е) система охранного освещения  – 15 000тыс. руб.;

ж) система резервированного питания  – 3 000,00тыс. руб.;

з) система сбора, обработки и отображения информации  – 10 000,00тыс. руб.;

и) ЗИП – 5 000,00тыс. руб.

Примерная стоимость работ по оснащению периметров территорий и акваторий малых морских портов составляет – 45 000,00 тыс. руб., в том числе:

а) инженерные средства охраны – 10 000,00 тыс. руб.;

б) система телевизионного наблюдения – 19 000,00 тыс. руб.;

в) система охранной, пожарной и тревожной сигнализации – 3 500,00 тыс. руб.;

г) система контроля и управления доступом – 2 000,00 тыс. руб.;

д) система связи, система громкоговорящего оповещения – 1 500,00 тыс. руб.;

е) система охранного освещения  – 5 000,00тыс. руб.;

ж) система резервированного питания  – 1 000,00 тыс. руб.;

з)  система сбора, обработки и отображения информации  – 2 000,00тыс. руб.;

и) ЗИП – 1 000,00 тыс. руб.

Общая финансовая потребность на проведение мероприятия составит –        2 958 049,85 тыс. рублей.

В результате проведения мероприятия в 2011 - 2013 г. будет проведено полное оснащение ИТСОТБ 63 морских портов (10 крупных, 11 средних и 42 малых).

С учетом необходимости реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и положений Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» программа финансирования мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ морского транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральным органом исполнительной власти, должна быть рассчитана на период с 2011 по 2013 годы включительно, и предусматривать общий объем финансирования в размере 3 107 299,45 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 149 249,60 тыс. рублей (оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности);

2012 год – 1 170 000,00 тыс. рублей (проектирование и оснащение ОТИ ИТСОТБ);

2013 год – 1 788 049,85 тыс. рублей (проектирование и оснащение ОТИ ИТСОТБ).