Форма № 11

Ключевые программные мероприятия на 2009 год

федеральной целевой программы

«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»

(государственный заказчик-координатор – Министерство транспорта Российской Федерации)

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт транспорт»

Государственный заказчик - Федеральное агентство железнодорожного транспорта

По направлению «капитальные вложения»:

В 2009 году предусмотрены к финансированию следующие важнейшие стройки и объекты, необходимых для решения основных задач программы:

1. Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия).

2. Реконструкция (расширение) учебно-лабораторного корпуса университета в г. Екатеринбурге.

3. Мероприятия по реконструкции Сахалинской железной дороги (продолжение работ по переустройству Сахалинской железной дороги – реконструкция мостов на 198 км  и 225 км линии Корсаков-Ноглики, реконструкции железнодорожного тоннеля № 21 линии Шахта-Ильинск).

3. Строительство нового железнодорожного участка Яйва – Соликамск в обход района техногенной аварии (строительство однопутной электрифицированной линии, протяженностью 53 км и открытие движения).

4. Мероприятия по комплексному развитию важнейших направлений сети железных дорог:

комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла;

перевозки нефти на Китай (2 этап);

развитие участка Тобольск-Сургут;

комплексная реконструкция участка Трубная – В.Баскунчак – Аксарайская.

5. Строительство и реконструкция искусственных сооружений – реконструкция мостов через реки Амур у г. Хабаровска,  Нерль  (на участке Москва – Н.Новгород), Обь (на участке Омск – Алтайская), Волга (на участке Канаш – Агрыз), Зея (на участке Сковородино – Белогорск), Тура (на участке Егоршино – Усть-Аха), Ока (на участке Москва – Ожерелье), Москва (Москва – Курск); реконструкция участка Туапсе –Адлер; реконструкция тоннелей Малого Новороссийского и Большого Новороссийского, Владивостокского, Коршуновского (на участке Тайшет – Лена), Крольского (на участке Абакан – Тайшет), Лагар – Аульского (на участке Облучье – Хабаровск), Манского (на участке Абакан – Тайшет), Навагинского (на участке Армавир – Туапсе), Нанхчульского (на участке Междуреченск – Абакан), существующего тоннеля № 1 на участке Туапе – Адлер и другие.

6. Обновление подвижного состава ОАО "РЖД".

По направлению НИОКР:

Приоритетными направлениями реализации плана научно-технического развития на 2009 год является реализация наиболее высокоэффективных НИОКР (водородная энергетика, асинхронный тяговый двигатель и прочее), выполнение требований законодательства в сфере технического регулирования, развитие работ в области спутниковой навигации, создания нового подвижного состава, тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения в соответствии с разделами Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

По направлению «прочие нужды» мероприятия не предусмотрены.

Реализация мероприятий позволит снизить уровень износа основных фондов, повысить пропускную и провозную способность «узких мест». Мероприятия по комплексной реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и реконструкции участка Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла позволят освоить перспективные грузопотоки в направлении к крупным экспортно-ориентированным портам.

По подпрограмме «Автомобильные дороги»

Государственный заказчик  -  Федеральное дорожное агентство

По направлению «капитальные вложения»:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них:

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке МКАД - Кашира (км 21 - км 117), Московская область, ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 43,6 %;

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке от начала обхода г. Задонска до конца обхода с. Хлевное  (км 414,7 - км 464,3) в Липецкой области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 30,4 %;

Реконструкция автомобильной дороги  М-4 - "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке км 544,7 -  км 556 в Воронежской области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 84,6 %;

Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 700 - км 740,6 с мостовым переходом через реку Дон в Воронежской области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599 - км 633 в Воронежской области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 49,8 %;

Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 355 - км 414,7 (обход г.Ельца) в Липецкой области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 65,1 %;

Строительство участка магистрали "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке км 330,8 - км 355, Липецкая область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 60,3 %;

Реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок  км 37 - км 51, Московская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Харьков на участке Серпухов - Тула (км 156 - км 178), Тульская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 94,7 %;

Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке обхода г.Богородицка (км 225,6 - км 260,0) в Тульской области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" от  Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225,6 - км 414,7 на участке обхода г.Ефремова (км 287,8 - км 321,3) в Тульской области,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 63,6 %;

Реконструкция автомобильной дороги  М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область, ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 62,6 %;

Реконструкция автомобильной дороги  М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска  на участке км 826+000 - км 854+000, Ростовская область, ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 72,2 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 865 - км 877, Ростовская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 47,6 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 907 - км 925, Ростовская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Первая очередь строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия",  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от  автомобильной дороги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва",  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Строительство второй очереди кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга. Участок от  автомобильной дороги "Нарва" до поселка Бронка,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 42,6 %;

Строительство автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь на участке обхода г.Луга, Ленинградская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 31,4 %;

Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга через Выборг до госграницы с Финляндией на участках км 196+000 - таможенный пункт Торфяновка, км 198+000 - км 199+772, Лениградская область,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 95,5 %;

Реконструкция автомагистрали М-4  "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1358+058 - км 1363+161,45 (автодорога Краснодар - Джубга км 38+058 - км 43+161,45), Республика Адыгея,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 57,7 %;

Реконструкция автомагистрали М-4  "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на участке граница Ростовской области  - ст.Павловская, км 1142 - км 1156 в Краснодарском крае,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области  - ст.Павловская, км 1156 - км 1171,  Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 82,7 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области  - ст.Павловская км 1171 - км 1185,  Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 64,6 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1207 - км 1217,  Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 69,5 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1217 - км 1227,  Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 70,4 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1227 - км 1240,  Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 52,6 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска   км 1363+161,45  - км 1367+927,85 (автодорога Краснодар - Джубга км 43+161,45 - км 47+927,85), Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 61,6 %;

Реконструкция автомагистрали М-4  "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска км 1367+928 - км 1373+905 (автодорога Краснодар - Джубга км 47+928 - км 53+905) в Краснодарском крае,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 59,9 %;

Реконструкция автодороги "Подъезд к г. Краснодару" от автомагистрали  М-4 "Дон", транспортная развязка на км 4+700 с двумя путепроводами: через автодорогу "Подъезд к г. Краснодару" и железную дорогу "Краснодар-Тимашевск", Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 32 %;

Реконструкция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке граница Ростовской области - ст. Павловская. Транспортная развязка на км 1197, Краснодарский край,  ожидаемая по результатам 2009 года степень готовности - 100 %.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них:

В 2009 году  планируется ввод в эксплуатацию 2512 км завершенных строительством и реконструкцией автомобильных дорог регионального значения, в том числе с участием субсидий из федерального бюджета.

В исполнение протоколов Правительства Российской Федерации от 27.11.2008 № ИШ-П9-35пр и от 27.11.2008 № ДК-П16-11пр Федеральное дорожное агентство направило главам администраций субъектов Российской Федерации и территориальным органам управления дорожных хозяйством субъектов Российской Федерации телеграмму от 16.01.2009 № 01-14  о представлении предложений по направлению субсидий на завершение строительства и реконструкции ранее начатых объектов с учетом сокращения объемов софинасирования бюджетов субъектов на 15 % с требованием сохранения объемов и качества работ, в целях ускорения процесса подписания соглашений о распределении субсидий.

Государственно-частное партнерство при строительстве автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения:

В 2009 году будут продолжены работы по реализации следующих проектов создания дорожных объектов на условиях государственно-частного партнерства с последующей платной эксплуатацией:

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе подъезда к аэропорту Домодедово от автомагистрали М-4 «Дон» (Московская область);

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-7 «Волга» (от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань  до Уфы)  на участке км 771- км 786 с мостом через р.Волга в Республике Татарстан;

комплексный проект развития автомагистрали М-4 «Дон» с последующей эксплуатацией на платной основе - Краснодарский  край, Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область (участки МКАД – Кашира, км 21 - км 117+173 (II-й пусковой комплекс, км 48+642 - км 71+350), Московская область и от начала обхода г.Задонска до конца обхода с. Хлевное, км 414, 7 - км 464, 3 в Липецкой области).

Строительство и реконструкция внеклассных мостов:

В 2009 году предполагается продолжить строительство следующих внеклассных мостовых сооружений на условиях долевого финансирования с участием субсидий из федерального бюджета:

мост через р.Волгу на строящемся обходе г.Ярославля;

мост через р.Волгу в г.Волгограде (первый пусковой комплекс первой очереди);

мост через р.Волга в г.Ульяновске (первый пусковой комплекс первой очереди) ;

мост через р. Кама у с.Сорочьи горы, Республика Татарстан (второй пусковой комплекс первой очереди);

мост через р. Оку с обходом г.Мурома, Владимирская и Нижегородская области.

Модернизация производственной базы:

По данной программной задаче в 2009 году предполагается выполнение следующих работ:

Модернизация существующего серверного и телекоммуникационного оборудования на всех объектах автоматизации, и рабочих местах пользователей в целях повышения эффективности работы сотрудников Росавтодора с информационными системами и обеспечения внедряемых прикладных систем необходимыми вычислительными мощностями;

Создание и оснащение современных производственных баз дорожного хозяйства, включая государственную систему функционирования автомобильных дорог(приобретение оборудования).

По направлению НИОКР:

Научно-техническое и инновационное обеспечение; техническое регулирование дорожного хозяйства и его нормативно-техническое обеспечение:

Важнейшие тематические НИОКР, необходимые для решения основных задач программы с указанием ожидаемых результатов, которые будут осуществлены в 2009 году:

разработка методических рекомендаций по применению современных материалов  в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений (на основании исследований свойств различных материалов в различных условиях эксплуатации и проведения опытно-экспериментальных работ - повышение эффективности профилактических работ на мостовом сооружении,  увеличение пропускной способности, продление работоспособности  несущих конструкций;

экспериментальные исследования асфальтобетонов верхних слоев покрытия (ЩМА, плотных а/б на ПБВ и др.) для определения расчетных характеристик, используемых при проектировании нежестких дорожных одежд (дополнительно к ОДН 218.046-01) - впервые будет получены и систематизированы расчетные характеристики новых и существующих дорожно-строительных материалов, необходимые для достоверных расчетов при проектировании дорожных одежд;

мониторинг колееобразования на реконструируемых федеральных автомобильных дорогах ЮФО, созданием станций долгосрочных наблюдений с разработкой рекомендаций - повышение ТЭС АД за счет оптимизации принимаемых проектных решений при конструировании дорожных одежд;

правила оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, включая разработку методики расчета и максимальный размер платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения – повышение качества услуг, оказываемых пользователями платных автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

проведение исследований по оценке расчетных характеристик и сроков службы геосеток с разработкой Рекомендаций по усилению усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог - повышение надежности и эффективности методов усиления дорожных одежд, обеспечение проектных и строительных работ нормативной базой;

методические рекомендации по применению методов нелинейной акустики для контроля устойчивости опор искусственных сооружений (мостов, дамб, насыпей и т.д.) на автомобильных дорогах - повышение срока службы и безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений различной степени сложности, совершенствование методов контроля состояния искусственных гидросооружений на территории РФ;

проведение комплекса экспериментальных исследований по оценке состояния дорожных конструкций методом спектрального анализа волновых полей на эксплуатируемых автомобильных дорогах - повышение эффективности работ по оценке состояния дорожных конструкций;

разработка перечня автомобильных дорог федерального значения с учетом Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По направлению «прочие нужды»:

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них:

На 2009 год предусматривается выполнение  работ по ремонту и капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в объеме 3623 км, в том числе:

капитальный ремонт – 940 км;

ремонт – 2683 км.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них:

На  2009 год, предусматривается выполнение  работ по ремонту и капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в объеме 11215 км.

Информационное обеспечение дорожного хозяйства:

В рамках задачи «Информационное обеспечение дорожного хозяйства» на 2009 год предусматриваются:

продолжение реализации мероприятий по развитию современных систем связи и диспетчеризации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;.

разработка и реализация отраслевых планов информационного обеспечения, организации  выставок, научно-практических конференций и др.

Повышение эффективности системы управления дорожным хозяйством:

На 2009 год планируются продолжение работ в целях государственной регистрации прав на недвижимость дорожного хозяйства и резервированию земель, реализация мероприятия по охране объектов на федеральных автомобильных дорогах и правовому обеспечению дорожных организаций.

Снижение отрицательного воздействия автомобильно-дорожного комплекса на окружающую среду:

По данному направлению предусмотрено на 2009 год выполнение природоохранных мероприятий и организация гидрометеорологического обеспечения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит более полно обеспечить потребности в перевозках автомобильным транспортом, улучшить связь между регионами и населенными пунктами страны, обеспечить сохранность сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, повысить безопасность дорожного движения, снизить отрицательное воздействие транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

По подпрограмме «Гражданская авиация»

Государственный заказчик  -  Федеральное агентство воздушного транспорта

По направлению «капитальные вложения»:

1. Поставка воздушных судов – 82 ед., из них: пассажирских самолетов - 21 ед., грузовых самолетов – 8 ед., вертолетов – 53 ед.

2. Модернизация в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации 7 самолетов, из них: установка звукопоглощающих конструкций на Як-42 – 5 ед., и ремоторизация Ил-76ТД – 2 ед.

3. Проведение работ по развитию объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры в 29 аэропортах, из которых в 11 аэропортах: Воронеж, Мурманск, Сочи, Киров, Курумоч (Самара), Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Хатанга, Храброво (Калининград), Махачкала, Элиста – ввод в эксплуатацию взлетно-посадочных полос, в 7 аэропортах: Бесовец (Петрозаводск), Мурманск, Сыктывкар, Пенза, Сочи, Киров, Минеральные Воды – установка светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос (ВПП).

По направлению НИОКР:

- разработка нормативно-методического и организационного обеспечения деятельности Федерального агентства воздушного транспорта;

- разработка государственной программы совершенствования системы топливообеспечения в гражданской авиации России;

- разработка механизмов обеспечения финансовой устойчивости деятельности воздушного транспорта России, включая инструменты мониторинга деятельности авиаперевозчиков и других участников отрасли;

- разработка изменений в действующие правила перевозки пассажиров и другие нормативно-правовые акты и федеральные законы с целью обеспечения гарантий соблюдения прав пассажиров при несоблюдении условий договора воздушной перевозки;

- разработка методики назначения межремонтных сроков искусственных покрытий капитального типа для гражданских аэродромов.

По направлению «Прочие нужды» - мероприятий не запланировано.

Реализация мероприятий позволит:

удовлетворить растущую потребность в авиаперевозках, обеспечить запланированные объемы авиатранспортных работ, увеличить на 7 % долю воздушных судов, удовлетворяющих требованиям Международной организации гражданской авиации, выполнить комплексную реконструкцию ВПП в 11 аэропортах, и установку (замену) светосигнального оборудования в 7 аэропортах;

усовершенствовать нормативно-правовую базу воздушных перевозок с целью повышения эффективности управления и качества обслуживания пассажиров;

повысить эффективность работы подразделений гражданской авиации;

повысить безопасность полетов в гражданской авиации.

По подпрограмме «Морской транспорт»

Государственный заказчик  -  Федеральное агентство морского и речного транспорта

По направлению «капитальные вложения»:

1. Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне № 4 г. Балтийск, Калининградская область. Полное развитие. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

2. Реконструкция входных молов Калининградского морского канала. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

3. Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс  в морском торговом порту Усть-Луга. Паромная составляющая. Полное развитие. Ленинградская область. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

4. Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу) и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного оборудования. Срок ввода в эксплуатацию 2010 год.

5. Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в п. Высоцк, Ленинградская область. Срок ввода в эксплуатацию 2011 год.

6. Реконструкция морского торгового порта Шахтёрск. Реконструкция угольного причала и оградительных сооружений ковша, Углегорский район, Сахалинская область. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

7. Формирование южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область. Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

8. Объекты федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область. Срок ввода в эксплуатацию 2010 год.

9. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Новороссийск, Краснодарский край. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

10. Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Санкт-Петербург. Срок ввода в эксплуатацию 2013 год.

11. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в Ванинском порту, Хабаровский край. Проектные работы. Срок ввода в эксплуатацию 2012 год.

12. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Восточный, Приморский край. Проектные работы. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

13. Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в бухте Мучке, в порту Ванино, Хабаровский край. Проектные работы. Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

14. Строительство объектов федеральной собственности морского порта Мурманск, Мурманская область. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

15. Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг, Ленинградская область. Срок ввода в эксплуатацию 2012 год.

16. Реконструкция порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок. Срок ввода в эксплуатацию 2010 год.

17. Реконструкция, строительство 15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских линий (Имеретинка, Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Хоста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Вардане, Лазаревское, Аше). Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

18. Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга. Срок ввода в эксплуатацию 2010 год.

19. Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Псоу. Срок ввода в эксплуатацию 2010 год.

20. Реконструкция Санкт-Перебрургского морского канала. Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

21. Окончание строительства и приемка в эксплуатацию первого из 2-х линейных дизель-электрических ледоколов с полноповоротными винторулевыми колонками мощностью 2х8 МВт для акватории Финского залива, «Москва», строительный № 601. Срок ввода в эксплуатацию 2008 год.

22. Строительство нового порта на Черном море (проектные работы). Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

23. Строительство глубоководного порта в г. Балтийск, Калининградская область. Объекты Федеральной собственности. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

24. Строительство автопассажирских паромов для линии Усть-Луга – Балтийск. Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

25. Линейный дизельный ледокол мощностью 25 МВт. Срок ввода в эксплуатацию 2015 год.

26. Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

27. Универсальный атомный ледокол (технический проект). Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

28. Достройка Объекта 92 (2-ая очередь) – 4-й пусковой комплекс. Срок ввода в эксплуатацию 2009 год.

По направлению НИОКР:

- Разработка и уточнение прогнозных показателей развития морского и внутреннего водного транспорта России.

- Формирование информационно-аналитической базы данных по конъюнктуре и развитию международного судоходства, портовому хозяйству и вспомогательным видам морской и речной транспортной деятельности Российской Федерации.

- Развитие интегрированной региональной системы управления движением судов Дальневосточного бассейна. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания Контрольно-корректирующей станции дифференциальных поправок Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS в районе портов Ванино, Советская Гавань и угольных терминалов в бухте Мучке.

- Разработка комплексных мер по развитию ГМССБ, внедрению системы дальней идентификации и контроля местоположения судов (СДИ) в соответствии с Конвенцией СОЛАС, поэтапное внедрение Центра сбора данных (ЦСД).

- Разработка перспективных направлений создания и развития региональных систем безопасности мореплавания, основанных на интеграции систем управления движением судов (СУДС), глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), автоматических идентификационных систем (АИС), систем судовых сообщений (ССС) и средств радиосвязи на морских путях и подходах к портам Российской Федерации Северного и Южного регионов (Третий этап).

- Корректировка "Норм технологического проектирования морских портов" РД 31.3.05-97. Разработка и включение в "Нормы" раздела для проектирования специализированных комплексов для наливных грузов.

По направлению «прочие нужды» мероприятия не предусмотрены.

Ключевые мероприятия 2009 года направлены на решение основных программных задач и достижение цели путем увеличения пропускной способности морских портов,  повышение надежности гидротехнических сооружений путем строительства новых и реконструкции действующих перегрузочных комплексов; повышение уровня безопасности мореплавания; повышение эффективности технической эксплуатации атомного флота.

По подпрограмме «Внутренние водные пути»

Государственный заказчик  -  Федеральное агентство морского и речного транспорта

По направлению «капитальные вложения»:

ФГУП «Канал имени Москвы»:

Техническое перевооружение насосных станций, реконструкция Рыбинского гидроузла, затворов шлюза № 10-У,  направляющих пал верхнего подходного канала и ограждающей эстакады гидроузла № 2, ВЛ 110 кВ «ПС Икша-1»- «ПС Комсомольская», открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ ГЭС - 191, объектов автономного энергоснабжения гидротехнических сооружений (ПС-231 «Икша-1»), автодорожного перехода через сооружения Иваньковской ГЭС с целью улучшения транспортного сообщения между правобережной и левобережной частями (г. Дубна, Московская область), транспортного тоннеля под шлюзом Иваньковского гидроузла с увеличением габаритов до размеров, достаточных для организации двустороннего движения (г. Дубна, Московская область).

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы.

- ФГУ «Беломорканал»:

Х очередь реконструкции Северного склона Беломорско-Балтийского канала, реконструкция бетонных водосбросных плотин  №№ 21, 25, 27.

Интегрированная цифровая сеть «Беломорско-Онежского ГБУВПиС».

- ФГУ  « Волго-Балтийское ГБУВПиС»:

Комплекс  работ   по   реконструкции отдельных элементов шлюзов №№ 1- 6, дамб ограждающих канал № 61- № 62  с расширением судоходной трассы,  системы централизованного управления движением судов ГБУ «Волго-Балт», реконструкция отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза, Нижне-Свирского шлюза, комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт», автономного энергоснабжения шлюзов Северного склона.

Разработка  и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути, проектные и изыскательские работы по строительству второй нитки Нижне-Свирского гидроузла.

- ФГУ  «Волго-Донское ГБУВПиС»:

Техническое перевооружение насосных станций №№ 31, 32, 33. Реконструкция судоходного шлюза  № 14 Цимлянского РГСиС, судоходного шлюза № 10 Донского РГС, судоходного шлюза  № 4 Волжского РГСиС, систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов, сети бассейновой связи Волго-Донского ГБУВПиС,

- ФГУ «Азово-Донское ГБУВПиС»:

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. Реконструкция  судоходной плотины Кочетовского гидроузла на р. Дон, III этап.

- ФГУ «Волжское ГБУВПиС»:

Реконструкция Самарского шлюза - ворота шлюза № 21-24,   Балаковского шлюза - дренажных систем шлюзов № 25 и № 26,  Городецкого гидроузла - ворота шлюзов № 13-16, шлюзов № 17, № 18 Чебоксарского РГСиС, интегрированная технологическая сеть связи (ИТСС) Волжского ГБУВПиС.

- ФГУ «Камское ГБУВПиС»:

Реконструкция Чайковского шлюза - аварийно-эксплуатационных ворот верхней головы, затворов наполнения-опорожнения,  Пермского шлюза - откатных ворот № 7, гидропривода и закладных частей, электрооборудования западной нитки, шпунтовых стен, днищ камер,  аварийно-ремонтных и ремонтных ворот.

Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна. Реконструкция интегрированной технологической сети связи ФГУ «Камское ГБУВПиС».

- ФГУ «Енисейское ГБУВПиС»:

Реконструкция слипа Ладейских РММ. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений  и водных путей Енисейского бассейна.

- ФГУ  «Обское ГБУВПиС»:

Реконструкция Новосибирского шлюза.

- ФГУ «Ленское ГБУВПиС»:

Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна.

По направлению НИОКР:

Проектом плана НИОКР предусматривается проведение научно-исследовательских работ, направленных на повышение пропускной способности внутренних водных путей и обеспечение безопасности на внутренних водных путях.

Мероприятие 1. Повышение пропускной способности внутренних водных путей.

Проведение исследований и экономических обоснований по подготовке внутренних водных путей на участках транспортного  коридора «Север-Юг» для интеграции их в систему международных транспортных коммуникаций, разработка стандартов качества ВВП.

Исследование и оценка русловых переформирований на реках с целью определения оптимальных габаритов судовых ходов и необходимых объемов дноуглубительных работ.

Мероприятие 2. Обеспечение безопасности на внутренних водных путях.

Исследования по оптимальному развитию сети технологической связи на внутренних водных путях и созданию информационных коммуникационных систем для государственных нужд.

Отраслевой мониторинг безопасности и база данных по судоходным гидротехническим сооружениям.

Исследование динамики процессов старения элементов механического оборудования СГТС, выявление критических элементов и разработка рекомендаций по предотвращению техногенных катастроф.

По направлению «прочие нужды» мероприятия не предусмотрены.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу речного транспорта  в навигацию 2009 года.

Ожидаемый объем перевозок грузов внутренним водным транспортом составит более 150 млн. тонн, в том числе во внутреннем сообщении – 135-140 млн. тонн, заграничном сообщением -   10-15 млн. тонн, перевозка пассажиров во всех видах  сообщения около 20 млн. человек.

Приоритетной задачей для предприятий внутреннего водного транспорта является доставка грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, ожидаемый объем грузов в этом направлении составит около 25 млн. тонн.

Расчетная бюджетная эффективность от реализации мероприятий подпрограммы в 2009 году составит около 1,5 млрд. рублей.

По подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг»

Государственный заказчик-координатор  -  Министерство транспорта Российской Федерации

По направлению «капитальные вложения»:

1. Создание сухогрузного района морского порта Тамань (проектная документация) – выполнение работ 4-го, 5-го и 6-го этапов по госконтракту на разработку обоснования инвестиций, получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» по разработанным материалам, кроме того, в 3-м квартале 2009 года планируется проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года 1-го этапа работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

2. Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край) (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

3. Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

4. Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

5. Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край) (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

6. Комплексное развитие Мурманского транспортного узла (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

7. Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

8. Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

9. Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге (проектная документация) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку проектной документации, с выполнением до конца года запланированных этапов работ. Ожидаемое выполнение – 100%.

По направлению НИОКР:

Важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР, необходимые для решения основных задач подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» и по которым предусмотрено в 2009 году завершение в целом или выполнение ключевых этапов:

1. Разработка концепции развития объектов терминально-складской инфраструктуры в зоне тяготения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на территории Московской области (ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры») – за 2008 год разработана часть технической документации, представляющая собой «Концепцию развития объектов терминально-складской инфраструктуры», в том числе: аналитические материалы, отражающие движение грузопотоков в зоне ЦКАД; аналитические материалы, отражающие движение грузопотоков в зоне ЦКАД; прогноз грузопотоков в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; план размещения объектов терминально-складской инфраструктуры. Срок выполнения работы - 25.10.2009 г. Результат – техническая документация, отвечающая стратегической цели № 3 Минтранса России «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» (тактическая задача в рамках цели - обеспечение реализации комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны, показатели решения задачи - перевозка международных транзитных грузов, экспорт услуг транспортного комплекса).

2. Разработка концепции логистической системы г. Сочи (ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры») – за 2008 год разработана часть технической документации, представляющая собой сформированную и обоснованную базу расчетных данных для проектных работ по транспортной инфраструктуре в части пиковых нагрузок в период проведения XXII Олимпийских Зимних Игр 2014 года и XI Паралимпийских игр 2014 года. Срок выполнения работы - 15.05.2009 г. Результат – техническая документация, обосновывающая «Стратегию транспортного обеспечения Олимпиады», направленную на  удовлетворение потребностей всех групп пользователей Олимпийской транспортной системы в безопасном, надежном и эффективном транспортном обслуживании.

3. Комплексное развитие международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» на территории России (на участке г.Санкт-Петербург – г.Казань – г.Оренбург – до границ Республики Казахстан) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку технической документации планируется провести в 2009 году, с выполнением в том же году основных этапов работ. Результат – техническая документация, отвечающая стратегической цели № 3 Минтранса России «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» (тактическая задача в рамках цели - обеспечение реализации комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны, показатели решения задачи - перевозка международных транзитных грузов, экспорт услуг транспортного комплекса). Данная документация представляет собой «Концепцию по формированию автодорожного маршрута по направлению «Санкт-Петербург – Казань  Оренбург – граница Республики Казахстан»; предложения по методам и способам реализации проекта; проект задания на проектирование маршрута; презентационный материал, подготовленный на основе проведенных исследований, включающий основные положения и выводы.

4. Научно-методическое обеспечение формирования перечня инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию инфраструктуры международного транспортного коридора «Транссиб» – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку технической документации планируется провести в 2009 году, с выполнением в том же году основных этапов работ. Результат – техническая документация, отвечающая стратегической цели № 3 Минтранса России «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» (тактическая задача в рамках цели – обеспечение реализации комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны, показатели решения задачи – перевозка международных транзитных грузов, экспорт услуг транспортного комплекса). Данная документация представляет собой «методическое обеспечение формирования перечня инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию инфраструктуры международного транспортного коридора «Транссиб»; предложения по методам и способам реализации проекта.

5. Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг» (Северная Европа – Россия – Иран – Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию) – проведение открытого конкурса на выбор исполнителя работ на разработку технической документации планируется провести в 2009 году, с выполнением в том же году основных этапов работ. Результат – техническая документация, отвечающая стратегической цели № 3 Минтранса России «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» (тактическая задача в рамках цели – обеспечение реализации комплекса инфраструктурных проектов по развитию транзитного потенциала страны, показатели решения задачи – перевозка международных транзитных грузов, экспорт услуг транспортного комплекса). Данная документация представляет собой «Концепцию по формированию маршрута транспортного коридора «Север-Юг» (Северная Европа – Россия – Иран – Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию); предложения по методам и способам реализации проекта; проект задания на проектирование маршрута; презентационный материал, подготовленный на основе проведенных исследований, включающий основные положения и выводы.

По направлению «прочие нужды» мероприятия не предусмотрены.

Ожидаемый вклад ключевых мероприятий 2009 года в решении основных задач и достижении целей подпрограммы:

Создание сухогрузного района морского порта Тамань – проведение проектных работ позволит в 2011 году приступить к строительству на Таманском полуострове морского порта федерального значения, выполняющего функции ХАБ – центра и интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг», а так же функций порта–убежища для судов, следующих по Керченскому заливу. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Развитие транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край) – проведение проектных работ позволит на основе имеющихся материалов по контейнерному терминалу разработать комплексный проект транспортного узла «Восточный – Находка» и в 2010 году приступить к строительству. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт» – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству в Московском авиаузле конкурентоспособного ХАБа, способного удовлетворить возрастающий спрос на авиационные перевозки. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край) – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству Красноярского интермодального пассажирского и грузового ХАБа, который будет обслуживать целевые пассажирские и грузовые потоки между Азией, Европой и Северной Америкой. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству глубоководного действующего круглогодичного порта, выполняющего функции ХАБ–центра по переработке контейнерных, нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север - Юг». Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Развитие транспортного узла в г. Екатеринбурге – проведение проектных работ позволит в 2010 году приступить к строительству. Реализация проекта позволит обеспечить рост экспорта транспортных услуг на основе эффективного использования конкурентных преимуществ Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Разработка концепции развития объектов терминально-складской инфраструктуры в зоне тяготения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на территории Московской области – проведение научно-исследовательских работ позволит в 2010 году приступить к проектированию. Реализация проекта позволит обеспечить сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Разработка концепции логистической системы г. Сочи – проведение научно-исследовательских работ позволит в 2010 году приступить к проектированию. Реализация проекта позволит обеспечить сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Комплексное развитие международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» на территории России (на участке г.Санкт-Петербург – г.Казань – г.Оренбург – до границ Республики Казахстан) – проведение научно-исследовательских работ позволит в 2010 году приступить к проектированию. Реализация проекта позволит обеспечить повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Научно-методическое обеспечение формирования перечня инвестиционных и инновационных мероприятий по развитию инфраструктуры международного транспортного коридора «Транссиб» – проведение научно-исследовательских работ позволит в 2010 году приступить к проектированию. Реализация проекта позволит обеспечить повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.

Комплексное развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг» (Северная Европа – Россия – Иран – Индия с ответвлениями на Кавказ, Персидский залив, Центральную Азию) – проведение научно-исследовательских работ позволит в 2010 году приступить к проектированию. Реализация проекта позволит обеспечить повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, а так же сбалансированное и эффективное развитие транспортно-технологической инфраструктуры, повышение конкурентноспособности российских перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг.