План

мероприятий структурной реформы на железнодорожном транспорте

в период 2010 – 2011 гг.

| № п/п | Мероприятие |  | Срок |  | Цель | Итоговый документ | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта, развитие конкуренции и снижение монопольной концентрации холдинга ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка механизма привлечения перевозчиками вагонов, принадлежащих операторам, для организации перевозок грузов в случае отсутствия вагонов у грузоотправителей |  | июль 2010 |  | Обеспечение перевозок грузов повагонными и мелкими отправками в случае отсутствия вагонов у грузоотправителей | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России ОАО «РЖД» НП «Совет рынка операторов подвижного состава» Минэкономразвития России ФСТ России |
| 2. | Использование механизма ограничения стоимости услуг по предоставлению для ОАО «РЖД» вагонов операторских компаний в случае их отсутствия у грузоотправителей для обеспечения возможности осуществления перевозок по тарифам, не выше установленных в отношении перевозок в вагонах общего парка на период до продажи контрольного пакета акций ОАО «ПГК». |  | до 3 кв. 2011, (до реализации пунктов 3 и 6) |  | Контроль за ростом тарифов в сегменте повагонных и мелких отправок в период сохранения 100% операционного контроля за парком ОАО «ПГК» | Доклад в Правительство Российской Федерации | ОАО «РЖД» НП «Совет рынка операторов подвижного состава» Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России |
| 3. | Принятие решения о сроках и способах продажи контрольного пакета акций ОАО «ПГК» |  | 2 кв. 2010 |  | Создание условий для развития конкуренции в сфере оперирования грузовыми вагонами, привлечение инвестиций в сферу оперирования грузовыми вагонами | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 4. | Реализация на рынке частным инвесторам до 50 тыс. полувагонов ОАО «РЖД», у которых в 2010 г. истекает нормативный срок службы и которым требуется модернизация с продлением срока службы |  | 3 кв. 2010 |  | Создание условий для развития конкуренции в сфере оперирования грузовыми вагонами, привлечение инвестиций в сферу оперирования грузовыми вагонами | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ФАС России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 5. | В связи с созданием ОАО «ВГК» выдача поведенческих условий работы ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» |  | 3 кв. 2010 |  | Развитие конкуренции в сфере оперирования железнодорожным подвижным составом | Ведомственный нормативный акт | ФАС России |
| 6. |  | Создание дочернего общества ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок с поэтапной передачей ему парка грузовых вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД» | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |  | Развитие конкуренции в сфере оперирования железнодорожным подвижным составом | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 7. |  | Полное выведение из состава деятельности ОАО «РЖД» деятельности по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении путем создания совместно с субъектами Российской Федерации пригородных пассажирских компаний | 4 кв. 2010 |  | Повышение эффективности и качества пригородных пассажирских перевозок Завершение процесса организационного разделения деятельности по перевозке пассажиров и предоставлению услуг инфраструктуры | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России Минтранс России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 8. |  | Создание на базе структурного подразделения ОАО «РЖД» дочерних обществ ОАО «РЖД», осуществляющих плановые виды ремонта грузовых вагонов (вагоноремонтные депо) | 4 кв. 2010 |  | Сокращение внутренних издержек естественной монополии, развитие конкуренции на смежных рынках | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 9. |  | Продажа акций дочерних обществ ОАО «РЖД», созданных в процессе структурных преобразований | в соответ-ствии с графиком |  | Привлечение инвестиций для развития инфраструктуры ОАО «РЖД», создание условий для развития конкуренции в отдельных сегментах железнодорожных транспортных услуг. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ОАО «РЖД» |
| Повышение эффективности и качества перевозок, сокращение перекрёстного субсидирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Принятие решения о дерегулировании тарифов на перевозки грузобагажа с учетом проведения анализа рынка перевозок грузобагажа и оценки финансово-экономических последствий для пользователей транспортных услуг, в том числе для ФГУП Почта России, ЦБ России, Минфина России, и ОАО «РЖД» при принятии такого решения | 01 июля 2010 | Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг |  | Акт Правительства Российской Федерации | ФСТ России Минтранс России Минэкономразвития России ФАС России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 11. |  | Подготовка предложений по совершенствованию тарифного регулирования на перевозки пассажиров в дальнем следовании | 2 кв. 2010 | Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения, сокращение издержек перевозчика, создание основ для развития конкуренции в сфере перевозок пассажиров |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России ФАС России Минтранс России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 12. |  | Подготовка предложений по сокращению размеров перекрестного субсидирования в тарифах на перевозку грузов различных тарифных классов с учетом влияния реализации данных предложений на финансово-экономические показатели работы ОАО «РЖД» и пользователей услуг | 3 кв. 2010 | Создание экономических условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России Минтранс России Росжелдор заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 13. |  | Оценка изменений тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта при унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01, том числе при перевозках отдельных грузов (черные металлы, руды железные и марганцевые, минеральные удобрения, зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности, шлаки металлургические, смолы, клей, каучуки, продукция целлюлозно-бумажной промышленности) | 3 кв. 2010 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России Минтранс России ФАС России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 14. |  | Оценка социально-экономических последствий проведения унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | 3 кв. 2010 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России Минтранс России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 15. |  | Определение тарифов на услуги инфраструктуры для перевозчиков при перевозке грузов с учетом предложений по пункту 11 | 4 кв. 2010 | Создание экономических условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Ведомственный нормативный акт | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 16. |  | Подготовка предложений по унификации тарифов на порожний пробег собственных (арендованных) грузовых вагонов вне зависимости от класса ранее перевозимого груза с учетом предложений по пункту 11 | 4 кв. 2010 | Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 17. |  | Совершенствование действующего порядка раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД» в части обеспечения раздельного учета: - в естественно-монопольном и конкурентном сегментах деятельности; - по видам деятельности (дальние перевозки, в том числе перевозки грузобагажа и пригородные перевозки по субъектам Российской Федерации); - по регулируемым и нерегулируемым видам работ (услуг); - по выделению отдельных укрупненных видов работ; - по выделению вокзальной (багажной, грузобагажной) составляющей | 4 кв. 2010 | Создание механизма оценки экономической эффективности результатов структурной реформы на железнодорожном транспорте |  | Ведомственный нормативный акт | Минтранс России ФСТ России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 18. |  | Подготовка модели, плана поэтапной унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01, с учетом оценки социально-экономических последствий проведения унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | 4 кв. 2010 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами вне зависимости от направлений перевозок |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 19. |  | Проведение поэтапной унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | 4 кв. 2010 – 4 кв. 2011 (после выполнения п. 17) | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами вне зависимости от направлений перевозок |  | Ведомственный нормативный акт | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Подготовка и согласование проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о недискриминационном доступе к услугам естественных монополий | 2 кв. 2010 | Создание международно-правовой базы функционирования рынка железнодорожных транспортных услуг в условиях единого экономического пространства |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ФАС России ФСТ России Росжелдор заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 21. |  | Реализация мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта» | 2-4 кв. 2010 | Создание организационных условий развития высокоскоростного сообщения |  | Акт Правительства Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 22. |  | Внесение изменений в федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» | 3 кв. 2010 | Создание правовых и организационных условий для повышения эффективности деятельности железнодорожного транспорта, развития конкуренции в перевозочной деятельности |  | Федеральный закон | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 23. |  | Внесение изменений в Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» | 3 кв. 2010 | Определение правовых условий для выведения из состава ОАО «РЖД» имущественных комплексов, предназначенных для осуществления неосновных видов деятельности |  | Федеральный закон | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 24. |  | Уточнение перечня имущества ОАО «РЖД», ограниченного в обороте, в целях выполнения пункта 7 | 3 кв. 2010 | Создание организационных условий для выведения непрофильных и неосновных видов деятельности ОАО «РЖД» |  | Акт Правительства Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 25. |  | Разработка Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года | 3 кв. 2010 | Определение целевых показателей, характеризующих достижение параметров реформирования |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФСТ России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 26. |  | Переход на систему государственного заказа на перевозки пассажиров | 4 кв. 2010 | Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения, сокращение издержек перевозчика, создание основ для развития конкуренции в сфере перевозок пассажиров |  | Федеральный закон | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 27. |  | Совершенствование условий недискриминационного доступа перевозчиков к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 4 кв. 2010 | Создание организационных условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Акт Правительства Российской Федерации | ФАС России Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России Росжелдор |
| 28. |  | Совершенствование порядка оказания перевозчикам услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 4 кв. 2010 | Создание организационных условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Ведомственный нормативный акт | Минтранс России ФАС России ФСТ России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 29. |  | Определение условий перевозки порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику | 4 кв. 2010 | Совершенствование правовой базы работы операторов железнодорожного подвижного состава |  | Ведомственный нормативный акт | Минтранс России ФСТ России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 30. |  | Определение критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозки, отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки на перевозку грузов | 4 кв. 2010 | Повышение уровня доступности транспортных услуг |  | Ведомственный нормативный акт | Минтранс России ФСТ России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 31. |  | Создание правовых основ для развития системы саморегулирования на железнодорожном транспорте, включая внесение предложений по наделению федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Минтранса России, полномочиями по регистрации и ведению реестров саморегулируемых организаций на железнодорожном транспорте | 2010-2011 | Создание системы саморегулирования на железнодорожном транспорте |  | Федеральный закон Акт Правительства Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 32. |  | Формирование электронной информационной площадки о наличии на сети порожних вагонов и грузов, предъявляемых к отправке на основе равного доступа всех участников рынка железнодорожных перевозок | 4 кв. 2010 | Развитие рыночных механизмов взаимодействия между участниками перевозочного процесса и потребителями услуг организаций железнодорожного транспорта |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ФСТ России Росжелдор ОАО «РЖД» |
| 33. |  | Подготовка критериев оценки эффективности результатов структурной реформы на железнодорожном транспорте | 4 кв. 2010 | Оценка результативности мероприятий структурной реформы |  | Ведомственный нормативный акт | Минэкономразвития России Минтранс России ФСТ России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 34. |  | Внесение изменений в федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» | 2 кв. 2011 | Создание правовых и организационных условий для повышения эффективности деятельности железнодорожного транспорта, развития конкуренции в перевозочной деятельности |  | Федеральный закон | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| Инновационное развитие железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Внесение изменений в План мероприятий по реализации в 2008-2015 годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р, направленных на формирование Программы инновационного развития железнодорожного транспорта на период до 2015 года. | 4 кв. 2010 | Разработка стратегии и инновационного развития железнодорожной отрасли, создание условий и предпосылок для технической модернизации отрасли. |  | Акт Правительства Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ОАО «РЖД» и другие заинтересованные органы исполнительной власти |