Проект

ПЛАН

мероприятий первого этапа по реализации Концепции реформирования системы управления

внутренними водными путями Российской Федерации

| № п/п | Содержание мероприятий | Вид документа | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по совершенствованию государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта |
| 1 | Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (в части: - внесения дополнений и уточнений используемых основных понятий (в том числе введение понятий «инфраструктура внутреннего водного транспорта», «инфраструктура внутренних водных путей», «Администрация речного бассейна»); - разграничения и уточнения функций и полномочий бассейновых органов государственного управления и хозяйствующего субъекта, органов надзора; - дополнения положениями по урегулированию земельно-имущественных отношений и административно-властных полномочий в речных портах) | Проект федерального закона | 2009-2010 годы | Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2 | Подготовка и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О совершенствовании системы управления внутренними водными путями Российской Федерации» (во изменение постановления Правительства Российской Федерации от 05.01.1995 №12 «О преобразовании государственных предприятий водных путей и судоходных каналов Министерства транспорта Российской Федерации в государственные бассейновые управления водных путей и судоходства этого Министерства») | Проект акта Правительства РФ | 2010 год | Минтранс России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 3 | Подготовка и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371» (в том числе в части наделения полномочиями по управлению федеральным имуществом в речных портах, включая земли и акватории портов) | Проект акта Правительства РФ | 2009-2010 годы | Минтранс России, Росморречфлот |
| 4 | Подготовка и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398 и в Положение о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371» (в части передачи полномочий по регистрации судов) | Проект акта Правительства РФ | 2009-2010 годы | Минтранс России, Ространснадзор, Росморречфлот |
| 5 | Подготовка и утверждение в установленном порядке актов Минтранса России (в том числе: - Правила пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации; - Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; - Положение о диспетчерском регулировании движения судов по внутренним водным путям Российской Федерации; - Положение о лоцманской службе и лоцманской проводке судов по внутренним судоходным водных путям Российской Федерации; - Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах Российской Федерации; - Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации; - Правила государственной регистрации судов внутреннего водного транспорта; - Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации) | Акты Минтранса | 2010-2011 годы | Минтранс России |
| 6 | Подготовка и внесение в установленном порядке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О нормативах денежных затрат на содержание внутренних водных путей Российской Федерации и судоходных гидротехнических сооружений» | Проект акта Правительства РФ | 2010 год | Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России |
| 7 | Выработка тарифной политики в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе: |  |  |  |
|  | 7.1 | Утверждение ставок сборов (тарифов) за использование инфраструктуры внутренних водных путей и оказание услуг в речных портах | Акт ФСТ России | 2010 год | ФСТ России, Минтранс России |
|  | 7.2 | Разработка и утверждение правил формирования и применения тарифов, порядка взимания сборов | Акт ФСТ России | 2011 год | ФСТ России, Минтранс России |
| 8 | Совершенствование форм государственной статистической отчетности (НИР Росморречфлота -2010 г.) | Акты Росстата | 2011 год | Росстат, Минтранс России, Росморречфлот |
| Мероприятия, направленные на эффективное использование и развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта |
| 9 | Проведение инвентаризации: |  |  |  |
|  | 9.1 | объектов инфраструктуры речных портов и причалов, находящихся в федеральной собственности с формированием пакетов правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на имущество в речных портах, передаваемое во ФГУП «Росводпуть» и ФГУ Администрации речных бассейнов | Соответствующие правоустанавливающие и правоподтверждающие документы | 2009-2010 годы | Минэкономразвития России, Росимущество, Минтранс России, Росморречфлот |
|  | 9.2 | федерального имущества организаций, подведомственных Росморречфлоту, формирование пакетов правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на имущество ФГУ государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства и получение соответствующих выписок из реестра федерального имущества на объекты, передаваемые в ФГУП «Росводпуть» | Отчет, соответствующие правоустанавливающие и правоподтверждающие документы | 2009-2010 годы | Росморречфлот, Росимущество, Росреестр |
| 10 | Организация и осуществление мероприятий по территориальному землеустройству, включая проведение межевания, инвентаризации и регистрации прав на земельные участки федеральной собственности ФГУ государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства, перевод части этих участков в категорию земель транспорта | Акты Росимущества | 2010-2011 годы | Росморречфлот, Росимущество, Росреестр |
| 11 | Определение перечня видов имущества, расположенного на территориях речных портов, необходимого для их содержания, развития и организации их эксплуатации, которое не может находиться в собственности субъектов Российской Федерации | Проект акта Правительства РФ | 2009 год | Минэкономразвития России, Минтранс России, Минрегион России |
| 12 | Определение согласованного пообъектного перечня имущества, закрепляемого за ФГУП «Росводпуть» и ФГУ Администрации речных бассейнов: |  |  |  |
|  | 12.1 | передаваемого из казны Российской Федерации (включая флот) | Перечень | 2010 год | Росморречфлот, Росимущество |
|  | 12.2 | передаваемого от ФГУ государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства для закрепления за ФГУП «Росводпуть» | Перечень | 2010 год | Росморречфлот, Росимущество |
| 13 | Оформление права собственности Российской Федерации на федеральное имущество в речных портах, включая соответствующие земельные участки, закрепляемое за ФГУП «Росводпуть» и ФГУ Администрации речных бассейнов | Акты Росимущества | 2010-2011 годы | Росимущество, Росреестр, Росморречфлот |
| 14 | Закрепление федерального имущества за ФГУП «Росводпуть» и ФГУ Администрации речных бассейнов: |  |  |  |
|  | 14.1 | Передаваемого из казны Российской Федерации (включая флот) | Распорядительные акты Росимущества | 2011 год | Росимущество, Росморречфлот |
|  | 14.2 | Передаваемого от ФГУ государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства для закрепления за ФГУП «Росводпуть» | Распорядительные акты Росимущества | 2011 год | Росимущество, Росморречфлот |
| III.Организационные и штатные мероприятия |
| 15 | Утверждение Устава, штатного расписания ФГУП «Росводпуть» и ФГУ Администраций речных бассейнов, заключение трудовых контрактов с руководителями, постановка на учет в налоговых и других органах | Проекты актов Росморречфлота | 2010 год | Росморречфлот |
| 16 | Формирование стратегии (программы деятельности) ФГУП «Росводпуть» | Программа деятельности | 2010 год | Росморречфлот |
| 17 | Осуществление мероприятий по оформлению трудовых отношений с работниками ФГУ Администраций речных бассейнов и прием их во ФГУП «Росводпуть», оформление трудовых отношений с работниками Ространснадзора, принимаемых в ФГУ Администрации речных бассейнов (задействованных в регистрации судов) | Доклад | 2011 год | Росморречфлот, Ространснадзор |
| 18 | Разработка плана мероприятий второго этапа реформирования системы управления внутренними водными путями Российской Федерации (в том числе: - формирование Программы по восстановлению портовых причальных сооружений и повышению инвестиционной привлекательности государственного имущества речных портов и причалов; - совершенствование управления федеральным имуществом инфраструктуры внутреннего водного транспорта, в том числе разработка предложений по акционированию ФГУП «Росводпуть») | План мероприятий | 2011 год | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минрегион России, Росморречфлот, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |