# Приложение № 1 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Целевые индикаторы и показатели Программы деятельности Государственной компании "Российские  автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2019 годы) без учета объектов, финансируемых за счет Инвестиционного фонда Российской Федерации

(по состоянию на конец года)

| Показатели | Единица измерения | 2009 год |  | Итого 2010 -2019 годы | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| I. Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | - |  | - | 983,0 | 1142,0 | 1306,0 | 1468,0 | 1646,0 | 1751,0 | 1930,0 | 2051,0 | 2277,0 | 2885,0 |
| 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов от протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор» | - |  | - | 47,0 | 43,9 | 48,9 | 54,9 | 61,4 | 65,3 | 69,0 | 71,1 | 77,9 | 86,2 |
| 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», обслуживающих движение в режиме перегрузки | км | - |  | - | 983,0 | 1020,0 | 899,0 | 757,0 | 583,0 | 490,0 | 433,0 | 435,0 | 352,0 | 360,0 |
| 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», обслуживающих движение в режиме перегрузки | процентов от протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор» | - |  | - | 46,7 | 39,2 | 33,7 | 28,3 | 21,7 | 18,3 | 15,5 | 15,1 | 12,0 | 10,8 |
| 5. Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», на которых будут устранены ограничения пропускной способности | км | - |  | 1295,9 | 81,9 | 109,5 | 142,5 | 164,9 | 226,7 | 129,4 | 89,0 | 0,0 | 203,0 | 149,0 |
| 6. Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн | -"- | - |  | 2996,0 | 99,0 | 223,0 | 321,0 | 251,0 | 304,0 | 224,0 | 271,0 | 181,0 | 346,0 | 776,0 |
| II. Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», всего, | км | - | 1426,1 |  | 81,9 | 122,2 | 113,1 | 167,8 | 186,7 | 129,4 | 135,0 | 139,0 | 141,0 | 210,0 |
|  | тыс. м 2 | - | 31137 |  | 1633,0 | 2655 | 2471 | 3346 | 5003 | 2580 | 2902 | 2982 | 3049 | 4516 |
|  | км, в однополосном исчислении | - | 8964,2 |  | 466,5 | 758,6 | 705,8 | 956,1 | 1497,4 | 737 | 829,1 | 852 | 871,1 | 1290,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | км | - | 411,8 |  | 0,0 | 26,7 | 70,2 | 2,9 | 40,0 | 0,0 | 55,0 | 67,0 | 70,0 | 80,0 |
|  | тыс. м 2 | - | 10610 |  | 0,0 | 601,0 | 2401 | 109 | 962 | 0,0 | 1322 | 1610,0 | 1682 | 1923 |
|  | км, в однополосном исчислении | - | 3099,3 |  | 0,0 | 171,7 | 686 | 31,1 | 342,8 | 0,0 | 377,7 | 460 | 480,6 | 549,4 |
| реконструкция | км | - | 1014,3 |  | 81,9 | 95,5 | 42,9 | 164,9 | 146,7 | 129,4 | 80,0 | 72,0 | 71,0 | 130,0 |
|  | тыс. м 2 | - | 20527 |  | 1633 | 2054 | 70 | 3237 | 4041 | 2580 | 1580 | 1372 | 1367 | 2593 |
|  | км, в однополосном исчислении | - | 5864,9 |  | 466,5 | 586,9 | 20 | 924,9 | 1154,6 | 737,1 | 451,4 | 392 | 390,6 | 740,9 |

Примечания:

- Периодичность мониторинга – годовая.

- Значения целевых индикаторов на 2009 год рассчитывались исходя из протяженности автомобильных дорог, планируемых к передаче в доверительное управление ГК «Автодор» равной 1965 км.

- Расчетные значения целевых индикаторов на 2010 год определены исходя из уточненных по актам приемки данных о протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор» составившей 2086 км.

- При расчете целевого индикатора «Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году» в качестве расчетного транспортного средства принимается двухосный одиночный автомобиль с нагрузкой на одиночную наиболее нагруженную ось 11,5 тонн.

- Величина показателя «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор» – всего» в однополосном исчислении, определяется с учетом приведения протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог федерального значения к одной полосе движения шириной 3,5 метра.

Приложение №2 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Размер  имущественного взноса Российской Федерации в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги»

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущественные взносы Российской Федерации на содержание Государственной компании | 11378,4 | 496,7 | 563,2 | 1060,4 | 1261,8 | 1058,0 | 1425,0 | 1309,9 | 1542,4 | 1431,7 | 1229,3 |
| Имущественные взносы на НИОКР, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками | 2074,8 | 0,0 | 49,8 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 210,0 | 280,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| Имущественные взносы Российской Федерации на компенсацию расходов по уплате арендной платы за земельные участки Государственной компании и по финансированию кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 576,2 | 1,2 | 174,0 | 53,2 | 51,8 | 49,4 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,4 | 49,3 |
| Всего | 14029,4 | 497,9 | 787,0 | 1253,6 | 1458,6 | 1257,4 | 1684,3 | 1639,2 | 1891,7 | 1881,1 | 1678,6 |

# Приложение № 3 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Размер субсидий из федерального бюджета, предоставляемых Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидии из федерального бюджета, предоставляемые на осуществление деятельности по доверительному управлению Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | 128340,2 | 4958,6 | 10998,5 | 11541,3 | 12164,7 | 12882,4 | 13642,5 | 14447,4 | 15299,8 | 16202,5 | 16202,5 |
| 2. Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 972090,0 | 39487,5 | 32469,3 | 64888,9 | 83163,7 | 94786,1 | 104223,0 | 117500,7 | 129450,3 | 145713,8 | 160406,7 |
| Всего | 1100430,2 | 44446,1 | 43467,8 | 76430,2 | 95328,4 | 107668,5 | 117865,5 | 131948,1 | 144750,1 | 161916,3 | 176609,2 |

# Приложение № 4 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Объемы финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период  (2010-2019 годы)

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по Программе в том числе | 1533609,9 | 54864,9 | 71389,6 | 109611,1 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| федеральный бюджет, включая Инвестиционный фонд Российской Федерации | 1018526,9 | 54864,9 | 50455,1 | 77962,6 | 83163,7 | 94786,1 | 104223,0 | 117500,7 | 129450,3 | 145713,8 | 160406,7 |
| внебюджетные средства | 515083,0 | 0,0 | 20934,5 | 31648,5 | 10838,8 | 14678,6 | 65488,9 | 62669,9 | 144288,2 | 101851,4 | 62684,2 |
| - Программные мероприятия федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" с учетом продления срока её реализации до 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1 | 1440090,0 | 39487,5 | 32969,3 | 69888,9 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 972090,0 | 39487,5 | 32469,3 | 64888,9 | 83163,7 | 94786,1 | 104223,0 | 117500,7 | 129450,3 | 145713,8 | 160406,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест) | 92801,6 | 13878,1 | 5320,4 | 18942,1 | 9783,2 | 7366,0 | 6922,5 | 11728,5 | 6000,0 | 7252,7 | 5608,1 |
| М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 46395,6 | 115,8 | 150,0 | 154,3 | 40,0 | 2855,7 | 6500,0 | 7814,8 | 7500,0 | 9500,0 | 11765,0 |
| М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 140570,0 | 16212,3 | 22451,3 | 37887,0 | 57213,9 | 6805,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 362966,1 | 9281,3 | 4190,6 | 7142,6 | 14784,6 | 25690,3 | 39584,0 | 47806,9 | 62952,3 | 78394,0 | 73139,5 |
| строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 168047,5 | 0,0 | 357,0 | 436,3 | 1100,2 | 8500,0 | 12900,0 | 24000,0 | 34474,0 | 40400,0 | 45880,0 |
| Строительство автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла | 28099,9 | 0,0 | 0,0 | 326,6 | 241,8 | 12535,5 | 14996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный остаток* | 133209,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31033,1 | 23320,5 | 26150,5 | 18524,0 | 10167,1 | 24014,1 |
| - Программные мероприятия по проектам, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные инвестиции - привлеченные средства Госкомпании и инвесторов | 468000,0 | 0,0 | 500,0 | 5000,0 | 10838,8 | 14678,7 | 65488,9 | 62669,9 | 144288,2 | 101851,4 | 62684,1 |
| Всего по разделу II | 93519,9 | 15377,4 | 38420,3 | 39722,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | 46436,9 | 15377,4 | 17985,8 | 13073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные и заемные средства концессионеров | 47083,0 | 0,0 | 20434,5 | 26648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск, из них: | 22445,5 | 4536,1 | 11032,9 | 6876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 11956,5 | 4536,1 | 7420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства концессионером | 10489,0 | 0,0 | 3612,5 | 6876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург, всего, из них: | 69074,4 | 10841,3 | 25387,4 | 32845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 32480,4 | 10841,3 | 8565,4 | 13073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства концессионером | 36594,0 | 0,0 | 16822,0 | 19772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58 | 63524,4 | 10841,3 | 19837,4 | 32845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 26930,4 | 10841,3 | 3015,4 | 13073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства концессионером | 36594,0 | 0,0 | 16822,0 | 19772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (ПИР) | 5550,0 | 0,0 | 5550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 5550,0 | 0,0 | 5550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства концессионером | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область), всего, из них: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства концессионером | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

* - пообъектное распределение средств осуществляет Наблюдательный совет Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при утверждении финансового плана деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на соответствующий период

# Приложение № 5 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Ввод  участков  строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(км)

| Мероприятия | Итого 2010-2019 гг. | Объемы ввода участков строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |
| Всего ввод участков автомобильных дорог, | 1487,6 | 81,9 | 122,2 |  | 174,6 |  | 167,8 |  | 186,7 | 129,4 |  | 135,0 |  | 139,0 |  | 141,0 |  | 210,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 473,3 | 0 | 26,7 |  | 131,7 |  | 2,9 |  | 40,0 | 0,0 |  | 55,0 |  | 67,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |
| реконструкция | 1014,3 | 81,9 | 95,5 |  | 42,9 |  | 164,9 |  | 146,7 | 129,4 |  | 80,0 |  | 72,0 |  | 71,0 |  | 130,0 |
| I. Программные мероприятия федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" с учетом продления срока её реализации до 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод участков автомобильных дорог всего, в том числе: | 1426,1 | 81,9 | 122,2 | 113,1 |  | 167,8 |  | 186,7 |  | 129,4 | 135,0 |  | 139,0 |  | 141,0 |  | 210,0 |  |
| строительство | 411,8 | 0,0 | 26,7 | 70,2 |  | 2,9 |  | 40,0 |  | 0,0 | 55,0 |  | 67,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  |
| реконструкция | 1014,3 | 81,9 | 95,5 | 42,9 |  | 164,9 |  | 146,7 |  | 129,4 | 80,0 |  | 72,0 |  | 71,0 |  | 130,0 |  |
| Ввод участков автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) в том числе: | 419,0 | 0,0 | 12,6 | 4,9 |  | 4,5 |  | 0,0 |  | 100,0 | 80,0 |  | 72,0 |  | 71,0 |  | 74,0 |  |
| строительство | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| реконструкция | 414,1 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |  | 4,5 |  | 0,0 |  | 100,0 | 80,0 |  | 72,0 |  | 71,0 |  | 74,0 |  |
| Ввод участков автомобильной дороги М-3 "Украина" – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), в том числе: | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 56,0 |  |
| строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| реконструкция | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 56,0 |  |
| Ввод участков автомобильной дороги М-4 "Дон" – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, в том числе: | 545,3 | 81,9 | 109,6 | 46,7 |  | 160,4 |  | 146,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| строительство | 30,5 | 0,0 | 26,7 | 3,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| реконструкция | 514,8 | 81,9 | 82,9 | 42,9 |  | 160,4 |  | 146,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Ввод участков строящейся скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург, в том числе: | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |  | 2,9 |  | 40,0 |  | 0,0 | 55,0 |  | 67,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  |
| строительство | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |  | 2,9 |  | 40,0 |  | 0,0 | 55,0 |  | 67,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  |
| реконструкция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Ввод участков автомобильных дорог, связанных с обеспечением транспортной безопасности за счет реализации мероприятий обходов городов, строительства транспортных двухуровневых развязок, в том числе: | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| реконструкция | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| II. Программные мероприятия по проектам, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод участков автомобильных дорог всего, | 61,5 | 0 | 0 | 61,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 61,5 | 0 | 0 | 61,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Строительство нового выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (Обход Одинцово), Московская область, | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| строительство | 18,5 | 0 | 0 | 18,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Ввод участков строящейся автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| строительство | 43 | 0 | 0 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

# Приложение № 6 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Ввод  платных  участков  строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(км)

| № | Наименование автомобильных дорог | Итого 2010-2019 годы | Объемы ввода платных участков автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  | Общий объем, из них: | 1159,3 | 52,4 | 49,8 | 179,8 | 225,3 | 140,0 | 40,0 | 77,0 | 67,0 | 82,6 | 245,4 |  |
| I. Программные мероприятия федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" с учетом продления срока её реализации до 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод участков автомобильных дорог всего, в том числе: | 1097,8 | 52,4 | 49,8 | 118,3 | 225,3 | 140,0 | 40,0 | 77,0 | 67,0 | 82,6 | 245,4 |  |
| 1.1. | М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 109,4 |  |
| 1.2. | М-3 "Украина" от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |  |
| 1.3. | М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 524,3 | 52,4 | 49,8 | 118,3 | 163,8 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 0,0 | 40,0 | 55,0 | 67,0 | 70,0 | 80,0 |  |
| II. Программные мероприятия по проектам, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод участков автомобильных дорог всего, в том числе: | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Приложение № 7 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы |  |  |  |  |  |  |

Планируемый объем доходов по всем видам деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Источники доходов | Итого 2010-2019 гг. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, | 86835,3 | 44,0 | 424,6 | 1719,9 | 4208,2 | 6421,8 | 8996,4 | 12569,4 | 15027,8 | 16692,3 | 20730,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, всего, из них | 85349,1 | 44,0 | 371,6 | 1609,1 | 4084,0 | 6288,6 | 8844,4 | 12404,2 | 14821,3 | 16437,9 | 20444,0 |  |
| 1.1. Доходы от сбора платы за проезд транспортных средств, всего, в том числе: | 84842,1 | 37,0 | 361,6 | 1589,1 | 4054,0 | 6248,6 | 8784,4 | 12334,2 | 14741,3 | 16347,9 | 20344,0 |  |
| по автомобильной дороге М-1 "Беларусь" - от Москвы до - границы с Республикой Беларусь | 4250,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422,9 | 2828 |  |
| по автомобильной дороге М-3 "Украина" – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 4796,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102,1 | 1188,5 | 1276,8 | 1229 |  |
| по автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 62981,6 | 37 | 361,6 | 1589,1 | 4054,0 | 6248,6 | 8784,4 | 8668,1 | 10221,1 | 11016,6 | 12001,1 |  |
| строящейся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 12813,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564,0 | 3331,7 | 2631,6 | 4285,9 |  |
| 1.2. Плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 507,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 3. Доходы от собственной деятельности | 1486,2 | 0 | 53 | 110,8 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Приложение № 8 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы) |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение  финансовых  обязательств  по  заемным  средствам, привлеченным  Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» на период реализации Программы

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем средств от размещения облигационных займов | 174048,4 |  | 3000,0 |  |  |  |  | 24778,6 | 28809,5 | 62926,3 | 54534,0 |
| 2. Объем предоставляемых государственных гарантий Российской Федерации | 174048,4 |  | 3000,0 |  |  |  |  | 24778,6 | 28809,5 | 62926,3 | 54534,0 |
| 3. Исполнение обязательств по займам, всего, | 20373,5 |  | 6,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 3332,0 | 2054,3 | 4444,0 | 9457,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комиссии за размещение | 433,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | 62,0 | 72,0 | 157,0 | 136,0 |
| купонные выплаты | 16940,5 |  |  | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1982,3 | 4287,0 | 9321,2 |
| погашение займов | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| 4. Источники финансирования исполнения обязательств по привлекаемым заемным средствам | 20 373,5 | - | 6,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 3332,0 | 2054,3 | 4444,0 | 9457,2 |
| субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 18 590,5 |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 1 982,3 | 4 287,0 | 9 321,2 |
| доходы по доверительному управлению | 1 783,0 |  | 6,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 332,0 | 72,0 | 157,0 | 136,0 |

# Приложение № 9 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Финансовое обеспечение деятельности по доверительному управлению Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению, всего, | 154969,9 | 4958,6 | 11086,5 | 12387,6 | 13611,4 | 15477,5 | 16780 | 18124,1 | 19295,6 | 21356,9 | 21891,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 84931,3 | 2976,4 | 7157,5 | 7324,2 | 7385,2 | 7976 | 8881,2 | 10025,3 | 11506,9 | 10827,9 | 10870,7 |
| расходы на содержание автомобильных дорог | 43408,9 | 1982,2 | 3841 | 4217,1 | 4779,5 | 4906,4 | 4761,3 | 4422,1 | 3792,9 | 5374,6 | 5331,8 |
| расходы на обслуживание систем сбора платы | 24846,7 | 0 | 82 | 576,3 | 1176,7 | 2325,1 | 2867,5 | 3344,7 | 3923,8 | 4997,4 | 5553,2 |
| расходы по обеспечению исполнения обязательств по займам | 1783,0 |  | 6,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 332,0 | 72,0 | 157,0 | 136,0 |
| 2. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению, всего, | 213689,3 | 5002,6 | 11370,1 | 13150,4 | 16248,7 | 19171 | 22486,9 | 26851,6 | 30121,1 | 32640,4 | 36646,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за проезд транспортных средств | 84842,1 | 37,0 | 361,6 | 1589,1 | 4054,0 | 6248,6 | 8784,4 | 12334,2 | 14741,3 | 16347,9 | 20344,0 |
| субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению | 128340,2 | 4958,6 | 10998,5 | 11541,3 | 12164,7 | 12882,4 | 13642,5 | 14447,4 | 15299,8 | 16202,5 | 16202,5 |
| плата за возмещение ущерба от перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 507,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 3. Остаток средств на осуществление деятельности по доверительному управлению | 58719,4 | 44 | 283,6 | 762,8 | 2637,3 | 3693,5 | 5706,9 | 8727,5 | 10825,5 | 11283,5 | 14754,8 |

# Приложение № 10 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Финансовое обеспечение деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, всего, | 1533609,9 | 54864,9 | 71389,6 | 109611,1 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 |  | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог по проектам в составе ФЦП | 1440090,0 | 39487,5 | 32969,3 | 69888,9 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 |  | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| расходы на строительство и реконструкцию по проектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | 93519,9 | 15377,4 | 38420,3 | 39722,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Источники финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог, всего, в том числе: | 1533609,9 | 54864,9 | 71389,6 | 109611,1 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 |  | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 972090,0 | 39487,5 | 32469,3 | 64888,9 | 83163,7 | 94786,1 | 104223,0 |  | 117500,7 | 129450,3 | 145713,8 | 160406,7 |
| средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | 46436,9 | 15377,4 | 17985,8 | 13073,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные внебюджетные средства, из них: | 515083,0 | 0,0 | 20934,5 | 31648,5 | 10838,8 | 14678,6 | 65488,9 |  | 62669,9 | 144288,2 | 101851,4 | 62684,2 |
| - средства, привлеченные Государственной компанией | 468000,0 | 0,0 | 500,0 | 5000,0 | 10838,8 | 14678,6 | 65488,9 |  | 62669,9 | 144288,2 | 101851,4 | 62684,2 |
| - собственные и привлеченные средства инвесторов | 47083,0 | 0,0 | 20434,5 | 26648,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Приложение № 11 К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы) |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение собственной (иных видов) деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы на обеспечение собственной (иных видов) деятельности, всего, | 14029,4 | 497,9 | 787 | 1253,6 | 1458,6 | 1257,4 | 1684,3 | 1639,2 | 1891,7 | 1881,1 | 1678,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на НИОКР, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками | 2074,8 | 0 | 49,8 | 140 | 145 | 150 | 210 | 280 | 300 | 400 | 400 |
| расходы на содержание Государственной компании | 11378,4 | 496,7 | 563,2 | 1060,4 | 1 261,8 | 1 058,0 | 1425 | 1309,9 | 1542,4 | 1431,7 | 1229,3 |
| расходы по уплате арендной платы за земельные участки Государственной компании | 16,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| расходы на финансирование кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 559,7 | 0 | 172,5 | 51,5 | 50,1 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| 2. Источники финансирования расходов на обеспечение собственной (иных видов) деятельности, всего | 15515,6 | 497,9 | 840 | 1364,4 | 1582,8 | 1390,6 | 1836,3 | 1804,4 | 2098,2 | 2135,5 | 1965,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имущественные взносы Российской Федерации на содержание Государственной компании | 14029,4 | 497,9 | 787 | 1253,6 | 1458,6 | 1257,4 | 1684,3 | 1639,2 | 1891,7 | 1881,1 | 1678,6 |
| иные доходы | 1486,2 | 0 | 53 | 110,8 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 |
|  |  |  |  |  |  | # Приложение № 12 # К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы) |  |  |  |  |  |

Баланс расходов и поступления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  по всем видам деятельности

(млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Показатели | Итого 2010-2019 гг. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы Государственной компании, всего | 1702609,2 | 60321,4 | 83263,1 | 123252,3 | 109072,5 | 126199,6 | 188176,2 | 199933,9 | 294925,8 | 270803,2 | 246661,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению | 154969,9 | 4958,6 | 11086,5 | 12387,6 | 13611,4 | 15477,5 | 16780,0 | 18124,1 | 19295,6 | 21356,9 | 21891,7 |
| расходы по организации строительства и реконструкции | 1533609,9 | 54864,9 | 71389,6 | 109611,1 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| расходы на обеспечение собственной (иных видов) деятельности | 14029,4 | 497,9 | 787,0 | 1253,6 | 1458,6 | 1257,4 | 1684,3 | 1639,2 | 1891,7 | 1881,1 | 1678,6 |
| 2. Доходы Государственной компании, всего | 1761328,6 | 60365,4 | 83546,7 | 124015,1 | 111709,8 | 129893,1 | 193883,1 | 208661,4 | 305751,3 | 282086,7 | 261416,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 213689,3 | 5002,6 | 11370,1 | 13150,4 | 16248,7 | 19171,0 | 22486,9 | 26851,6 | 30121,1 | 32640,4 | 36646,5 |
| доходы от деятельности по организации строительства и реконструкции | 1533609,9 | 54864,9 | 71389,6 | 109611,1 | 94002,5 | 109464,7 | 169711,9 | 180170,6 | 273738,5 | 247565,2 | 223090,9 |
| доходы от собственной (иных видов) деятельности | 14029,4 | 497,9 | 787,0 | 1253,6 | 1458,6 | 1257,4 | 1684,3 | 1639,2 | 1891,7 | 1881,1 | 1678,6 |
| Итого финансовый результат | 58719,4 | 44,0 | 283,6 | 762,8 | 2637,3 | 3693,5 | 5706,9 | 8727,5 | 10825,5 | 11283,5 | 14754,8 |
| Финансовый результат нарастающим итогом |  | 44,0 | 327,6 | 1090,4 | 3727,7 | 7421,2 | 13128,1 | 21855,6 | 32681,1 | 43964,6 | 58719,4 |

# Приложение № 13 # К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

Описание инвестиционных проектов Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период Программы

| - Строительство и реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) |  |
| --- | --- |
| Описание проекта | В период 2010 - 2019 годов планируется осуществить ввод законченных строительством и реконструкцией (включая проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков автомобильной дороги протяженностью 437,5 км и 1808 погонных метров искусственных сооружений, в том числе: законченные строительством 23,4 км, законченные реконструкцией - 414,1 км. |
| Цели проекта | - обеспечение скоростного автомобильного сообщения Российской Федерации с Республикой Белоруссия и странами Западной Европы; - повышение качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги; - повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Результатом реализации Программы станет: - ввод законченной строительством подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе протяженностью 4,9 км; - ввод законченной строительством объездной автомобильной дороги Одинцово протяженностью 18,5 км (за счёт привлечения средств Инвестиционного фонда); - увеличение протяженности участков, соответствующих нормам I технической категории, на которых будут полностью устранены ограничения пропускной способности и обеспечен скоростной режим движения на 414,1 км; - обеспечение возможности использовать на платной основе участков автомобильной дороги. |
| Сроки реализации проекта | Проектирование: 2010 - 2015 годы (поэтапное по участкам). Строительство и реконструкция: 2010 - 2019 годы (поэтапное по участкам). |
| Объем инвестиций и источники финансирования | Общий объем инвестиций по Программе составит 238803,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: субсидии из федерального бюджета - 92801,6 млн. рублей (без учета средств нераспределенного остатка); средства инвестиционного фонда - 11956,9 млн. рублей. Также будут привлечены средства внебюджетных источников. |
| Альтернативный проезд | Альтернативный проезд возможен по федеральным дорогам А-130 Москва - Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия и Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия (перепробег составит порядка 30 процентов прямого маршрута). |
| - Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) |  |
| Описание | В период 2010 - 2019 годов планируется осуществить ввод законченных строительством и реконструкцией (включая проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы) участков протяженностью 78 км (554 погонных метра искусственных сооружений), в том числе: реконструкция на участках км 51 до км 95, км 95 до км 107 в Московской области; км 173 до км 194, Калужской области. |
| Цели проекта | - повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Результаты реализации Программы: - прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности на 78 км (24 процента общей протяженности автомобильной дороги); - обеспечение возможности использовать на платной основе автомобильных дорог протяженностью 157 километров. |
| Сроки реализации проекта | Проектирование: 2010-2012, 2015 - 2017 годы. Реконструкция: 2013 - 2019 годы. |
| Объем инвестиций | Общий объем инвестиций составит 63648,8 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 46395,6 млн. рублей (без учета средств нераспределенного остатка). Также будут привлечены средства внебюджетных источников. |
| - Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска |  |
| Описание проекта | В рамках реализации проекта планируется осуществить ввод законченных строительством и реконструкцией участков автомобильной дороги общей протяженностью 545,3 км, в том числе: законченные строительством 30,5 км, законченные реконструкцией - 514,8 км. |
| Цели проекта | - обеспечение скоростной связи субъектов Центрального федерального округа с Южным федеральным округом, портами и курортной зоной Азово-Черноморского побережья: - повышение безопасности движения, конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны; - повышение качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Создание системы платных участков автомобильной дороги за счет реализации мероприятий Программы: - ввод законченной строительством автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 330,8 - км 355,0 в Липецкой области протяженностью 26,7 км; - ввод законченной строительством транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" км 588 - км 591 в Воронежской области протяженностью 3,8 км; - увеличение протяженности участков, на которых будут полностью устранены ограничения по пропускной способности и обеспечен скоростной режим движения на 514,8 км; - формирование платных участков; - обеспечение 4/6/8 полос движения; - обеспечение максимальной скорости движения - 120 км/час. |
| Сроки реализации проекта | Проектирование: 2010 - 2014 годы (поэтапное по участкам). Строительство и реконструкция: 2010 - 2014 годы. |
| Объем инвестиций | Общий объем инвестиций в период реализации Программы (2010 - 2019 годы) составит 298767,4 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: субсидии из федерального бюджета - 140570 млн. рублей (без учета средств нераспределенного остатка). Также будут привлечены средства внебюджетных источников. |
| Альтернативный проезд | Альтернативный проезд обеспечивается по региональной сети дорог, в том числе по Каширскому шоссе в Московской области. Перепробег составит около 24 процентов прямого маршрута. |
| - Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург |  |
| Описание проекта | В рамках реализации проекта планируется осуществить ввод законченных строительством и реконструкцией участков автомобильной дороги общей протяженностью 419,4 км, в том числе: законченные строительством 419,4 км. |
| Цели проекта | - создание эффективной системы скоростного автомобильного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом; - снижение транспортных издержек и повышение качества услуг, предоставляемых грузоотправителям и пользователям дорожной сети; - повышение технических характеристик и пропускной способности международного транспортного коридора «Север - Юг» и панъевропейских транспортных коридоров № 2 и 9; - повышение эффективности работы и грузооборота Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов; - создание инфраструктурных условий для повышения инвестиционной привлекательности и более динамичного социально-экономического развития территорий 6 субъектов Российской Федерации с населением более 25 млн. человек. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Реализация мероприятий Программы: - ввод законченных строительством автомобильных дорог протяженностью 419,4 км (в том числе 43 км за счёт привлечения средств Инвестиционного фонда); - обеспечение возможности использовать на платной основе всех участков автомобильной дороги (кроме подъезда к М-10 «Россия») |
| Сроки реализации проекта | Проектирование: 2010 – 2012, 2017 - 2018 годы. Строительство: 2010 - 2019 годы. |
| Объем инвестиций | Общий объем инвестиций составит 578205,1 млн. рублей в ценах соответствующих лет), в том числе: субсидии из федерального бюджета - 362966,1 млн. рублей (без учета средств нераспределенного остатка); средства инвестиционного фонда - 32480,4 млн. рублей; Также будут привлечены средства внебюджетных источников. |
| Альтернативный проезд | От г. Москвы до г. Санкт-Петербурга альтернативный проезд будет обеспечиваться по автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» и региональной сети дорог |
| - Совершенствование автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла |  |
| Описание проекта | Планируется осуществить ввод к 2015 г.: - законченной реконструкцией автомобильной дороги Цемдолина - ул. Портовая в г.Новороссийск; - путепровода на ул. Магистральной; - транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе. |
| Цели проекта | - повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны; - улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте. |
| Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Результатом реализации Программы станет: - ввод законченной реконструкцией автомобильной дороги Цемдолина – ул. Портовая протяженностью 7,4 км. Эксплуатация планируется на платной основе; - ввод законченного строительством путепровода на ул. Магистральной; - ввод законченной строительством транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе. |
| Сроки реализации проекта | Строительство и реконструкция: 2012 - 2015 годы. |
| Объем инвестиций | Общий объем инвестиций в период реализации Программы (2010 - 2019 годы) составит 28099,9 млн. рублей в ценах соответствующих лет), в том числе: субсидии из федерального бюджета - 28099,9 млн. рублей. |

# Приложение № 14 # К Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  НА ПЕРИОД 2010 - 2019 ГОДЫ

Первостепенная роль в решении задач  обеспечения динамически устойчивого развития дорожного хозяйства Российской Федерации принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, повышение эффективности использования средств на автомобильные дороги, существенное улучшение потребительских качеств дорог, их долговечности, экологической и функциональной безопасности.

Результаты анализа и оценки существующего технологического уровня Государственной компании по состоянию на 2010 год показали, что:

- технологический уровень выполнения работ на автомобильных дорогах Государственной компании в сравнении с передовым мировым уровнем:

- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту – выше среднего (количество технологий, соответствующих мировому уровню, в общем количестве примененных составляет 65 % по строительству, 78 % по реконструкции, 75 % по капитальному ремонту);

- по ремонту и содержанию – средний (количество видов работ, выполняемых по передовым технологиям, соответствующим мировому уровню, составляет 56 % по ремонту, 59 % по содержанию автодорог и 61 % по содержанию искусственных дорожных сооружений);

- технологический уровень управления дорожным движением – низкий (доля протяженности автомобильных дорог Государственной компании, оснащенных современными средствами автоматизированных систем управления дорожным движением и другими элементами интеллектуальных транспортных систем – АСУДД -  составляет 2 %);

- система управления качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании нуждается в существенном улучшении;

- технический уровень и система проектирования автодорожных объектов не соответствуют передовым современным методам проектирования объектов дорожно-транспортного комплекса.

Полученные оценки являются определенным отражением современного положения по соответствующим направлениям дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, так как были выполнении по состоянию на 2010 год, когда оцениваемые автомобильные дороги были приняты Государственной компанией от учреждений Федерального дорожного агентства.

Инновационная деятельность Государственной компании  состоит во внедрении новых или значительно улучшенных организационных и управленческих методов и технологий в деятельность самой Государственной компании, новых или значительно усовершенствованных технологий, материалов, видов работ и услуг, методов их производства при выполнении работ по строительству, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог Государственной компании, при организации дорожного движения и управлении транспортными потоками, оказании услуг пользователям автомобильных дорог.

Инновационная деятельность охватывает выполнение поисковых и прикладных научных исследований, проектных и опытно-конструкторских работ, разработку нормативно-методической документации, технических и технологических решений, технологических процессов и организационно-экономических форм, реализованных в процессе выполнения работ по планированию, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реальная продолжительность этапов разработки, экспериментальной проверки и внедрения инноваций в сфере строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог определяют возможные сроки выхода Государственной компании на передовой технологический уровень достаточно длительным периодом, в котором выделяется два этапа.

Первый этап (2011-2015 гг.) - этап ликвидации технического и технологического отставания от уровня развитых зарубежных стран. На этом этапе усилия и средства Государственной компании будут направлены на освоение передового опыта организации дорожной деятельности, создание механизмов стимулирования инноваций, на развитие передовых технологий организации и управления дорожным движением, на создание современной нормативно-методической базы Государственной компании, на исследования и адаптацию к российским условиям отработанных в западноевропейских и североамериканских странах наиболее эффективных технологий выполнения работ со строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, методов диагностики и технического надзора, направленных, на оптимизацию суммарных затрат на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог в течение их жизненного цикла, на внедрения этих новых для дорожного хозяйства России методов и технологий в практику.

Второй этап (2016-2020 гг.) – этап выхода Государственной компании на конкурентоспособный технологический уровень. На базе достигнутых результатов первого этапа Государственной компания сможет сконцентрировать усилия на разработке новых инновационных проектов, широком практическом применении технологических процессов на базе экономически эффективных, экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий по важнейшим направлениям.

Задачи и мероприятия первого этапа инновационного развития Государственной компании будут решаться в рамках реализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2011-2015 годы.

Первоочередной задачей программы инновационного развития, эффективное решение которой будет определять темп и результативность выполнения всей инновационной программы, является задача создания инновационно направленной системы управления Государственной компании, содержащей механизмы стимулирования инновационного развития как внутри самой Государственной компании, так и предприятий дорожной индустрии, выполняющих работы по проектированию, строительству либо реконструкции, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог Государственной компании.

Одним из ключевых элементов инновационной инфраструктуры Государственной компании должны стать региональные центры инновационных технологий Государственной компании, выполняющие, в том числе, функции трансфера технологий, в основном путем передачи  технологий подрядным дорожно-строительным организациям в форме описаний, методик выполнения работ, обучения персонала.

Важным элементом инновационной инфраструктуры в системе управления инновационной деятельностью  Государственной компании является строительство в период 2012-2020 гг. двух экспериментально-испытательных полигонов, эксплуатируемых в различных дорожно-климатических зонах Российской Федерации:

- первый полигон (строительство планируется на первом этапе инновационного развития Государственной компании на автомобильной дороге М-4 «Дон») – для IV дорожно-климатической зоны (зона недостаточного увлажнения);

- второй полигон (строительство планируется на втором этапе инновационного развития Государственной компании в период 2016-2020 гг.) – для  II - III дорожно-климатических зон (зоны избыточного и значительного увлажнения).

Целью строительства испытательных полигонов является создание экспериментальной базы для поддержки и продвижения в практику наукоемких, инновационных проектов, требующих длительной экспериментальной проверки в условиях реальной эксплуатации дорожных конструкций.

Стратегическая цель строительства и функционирования испытательных полигонов – выявить наиболее долговечные дорожные конструкции, а также наиболее эффективные стратегии ремонта и содержания для региональных климатических условий эксплуатации автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании.

Для обоснования управленческих решений и разработки стратегии сохранности автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, в структуре Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании будет создано специальное подразделение: центр стратегического планирования ремонтов.

Стратегическое планирование ремонтов автомобильных дорог представляет собой набор решений, с помощью которых разрабатывается стратегия Государственной компании, обеспечивающая достижение главной цели – обеспечение эффективного функционирования автомобильных дорог в процессе эксплуатации.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы инновационного развития Государственной компании в период 2011-2019 гг.  составят около 4158,4 млн. рублей, в том числе на НИОКР – 2074,8 млн. рублей, реализация которых  планируется  за счет средств имущественного взноса.  Расходы,  связанные с  созданием   испытательных полигонов,  региональных центров инновационных технологий и центров стратегического  планирования ремонтов планируется   обеспечить за счет средств  доверительного управления Государственной компании.

Ожидаемые результаты реализации

Внедрение инновационных технологий, материалов и оборудования при производстве работ на автомобильных дорогах Государственной компании, технологическая модернизация Государственной компании позволят значительно повысить эффективность создания и эксплуатации дорог, а также окажет положительное влияние на инновационное развитие дорожного хозяйства Российской Федерации. Внедренные и апробированные инновации в дальнейшем могут успешно использоваться на всей сети автомобильных дорог федерального значения.

В результате реализации Программы будет создана инновационно направленная система управления автомобильными дорогами Государственной компании, внутренней и внешней средой управления, созданы механизмы стимулирования инноваций, технологический уровень Государственной компании приблизится к передовому зарубежному уровню.

Внедрение инновационных технологий и материалов для повышения надежности и эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, оснащение наиболее загруженных участков автомобильных дорог Государственной компании современными системами АСУДД и другими средствами ИТС позволит достигнуть:

- увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий на 20-40%;

- сокращения сроков строительства, реконструкции и ремонтных работ;

- снижения затрат на содержание и ремонт за время жизненного цикла автомобильной дороги  на 15-30 %;

- создания действенных механизмов внедрения инноваций во всех сферах деятельности Государственной компании;

- улучшения потребительских свойств автомобильных дорог Государственной компании, в т.ч.:

- увеличение средней скорости и пропускной способности;

- снижение количества ДТП на 15-20%;

- снижение времени обнаружения ДТП в среднем до 50%;

- уменьшение выбросов СО2 и снижение расхода топлива транспортными средствами.

В целом в результате реализации Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, увеличение межремонтных сроков, повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение затрат жизненного цикла автомобильной дороги в результате оптимизации управления состоянием дороги, применения новых высокоэффективных дорожно-строительных материалов, позволяющих создавать дорожные конструкции с увеличенным сроком службы, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, использования современных элементов инженерного оборудования и обустройства дорог, информационных технологий и систем связи, обеспечения действующих требований дорожной экологии.

## Финансирование Программы инновационного развития Государственной компании  на период 2011–2019 годы

## (млн.  рублей в ценах соответствующих лет)

| Направления | Всего* | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Создание и функционирование структурных подразделений системы управления инновационной деятельностью Государственной компании - всего | 2025,7*** | 0 | 123,7 | 801,9 | 623,3 | 167,7 | 73,0 | 76,9 | 79,2 | 80,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| создание региональных центров инновационных технологий | 1088,4 | 0 | 62,4 | 115,8 | 594,0 | 138,5 | 41,4 | 45,3 | 45,1 | 45,9 |
| создание испытательного полигона | 590,7 | 0 | 0 | 545,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,1 |
| создание и функционирование центра стратегического планирования ремонтов | 346,6 | 0 | 61,3 | 140,6 | 22,3 | 22,2 | 24,1 | 24,1 | 26,0 | 26,0 |
| Внедрение инновационных технологий по направлению развития интеллектуальных транспортных систем | 57,9 | 0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на НИОКР, разработку инновационных методов и технологий управления* | 2074,8** | 82,9 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 210,0 | 280,0 | 300,0 | 400,0 | 366,9 |
| Всего по Программе | 4158,4 | 82,9 | 293,0 | 981,2 | 377,8 | 467,7 | 456,5 | 481,1 | 490,6 | 527,5 |

* В соответствии с проектом Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019 годы)

** Расходы  на реализацию Программы инновационного развития Государственной компании на период 2011 – 2019 годы  могут уточняться  в соответствии с  показателями Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период;

*** Реализация мероприятий  по созданию структурных подразделений системы управления инновационной деятельностью, в том числе региональных центров, испытательного полигона и центра стратегического планирования  ремонтов  будет осуществляться за счет средств доверительного управления  по организации строительства и реконструкции  автомобильных дорог,  находящихся в доверительном управлении Государственной компании.