Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384» (далее – проект постановления Правительства Российской Федерации) подготовлен в соответствии с поручением, данным на заседании Правительственной комиссии по транспорту и связи (протокол от 29 марта 2010 г. № 2), а также решением Президиума Правительства Российской Федерации (протокол № 1 от 13 января 2011 г.) о признании целесообразным продления до 2015 года Программы структурной реформы железнодорожного транспорта в рамках четвертого этапа.

В 2010 году завершились предусмотренные Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте сроки выполнения третьего, заключительного этапа преобразований в отрасли.

Программой структурной реформы, определяющей основные цели, задачи и мероприятия структурной реформы на период до 2010 года, предусматривался поэтапный переход от модели государственной монополии к модели рыночных отношений в сфере железнодорожных транспортных услуг, с более высоким уровнем обслуживания и доступности для потребителей и с высоким инвестиционным спросом.

В этих целях были разделены функции по государственному управлению и функции, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью, определена правовая основа работы отрасли в условиях перехода к рынку услуг.

Мероприятия реформы разделены на три основных блока:

формирование рыночных отношений в сфере перевозок пассажиров;

формирование рыночных отношений в сфере перевозок грузов;

выделение из естественно-монопольного сегмента работы железнодорожного транспорта потенциально-конкурентных и конкурентных видов деятельности компании ОАО «РЖД».

В рамках Программы структурной реформы были реализованы мероприятия по разделению деятельности по перевозкам пассажиров и по оказанию услуг инфраструктуры, а также по сокращению перекрестного субсидирования между пассажирскими и грузовыми перевозками.

Сформирована система раздельного учета доходов и расходов ОАО «РЖД» по видам деятельности.

В начале третьего этапа структурных преобразований создан механизм государственной поддержки пассажирских перевозок. С 2009 года государством осуществляется 100% компенсация потерь в доходах по регулируемым пассажирским перевозкам дальнего следования.

Система государственного ценового регулирования также претерпела ряд изменений.

К концу 2009 года разработана новая тарифная система, предусматривающая выделение в тарифе инфраструктурной, вагонной, локомотивной и вокзальной составляющих.

В 2009 году создано дочернее акционерное общество ОАО «РЖД» - Федеральная пассажирская компания, которое начало свою хозяйственную деятельность в апреле 2010 года. Таким образом, произошло полное организационное разделение деятельности по перевозкам пассажиров в дальнем следовании и деятельности по оказанию услуг инфраструктуры. Следующим этапом формирования рыночных отношений будет развитие конкуренции на отдельных направлениях и в отдельных сегментах работы пассажирского комплекса дальнего следования.

В связи с тем, что ОАО «ФПК» создано как сетевой перевозчик в дальнем следовании положения Программы структурной реформы в части, касающейся планов по созданию региональных компаний, требуют корректировки.

В дальнейшем в целях сокращения убыточности пассажирских перевозок в дальнем следовании необходимо решить ряд вопросов по либерализации государственного тарифного регулирования в отдельных сегментах пассажирских перевозок.

Практически в самом начале структурных преобразований был дерегулирован сегмент перевозок в купе и СВ, как потенциально конкурентный.

Уже на первом этапе реформы в данном сегменте стали появляться первые независимые операторы пассажирского подвижного состава.

Сегодня на этом рынке работает 16 независимых компаний, владеющих собственным подвижным составом и имеющих лицензию перевозчика.

В сфере пассажирских перевозок в пригородном сообщении уже на первом этапе произошло создание пригородных пассажирских компаний с участием ОАО «РЖД» и субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 1 июля 2011 г. в 73 регионах Российской Федерации, в которых существует пригородное железнодорожное сообщение, действуют 23 пригородные пассажирские компании.

В ближайшее время планируется завершить переход к осуществлению перевозок организационно обособленными пригородными компаниями путем создания еще 3 компаний.

В процессе создания и функционирования пригородных компаний стала очевидной неэффективность наделения каждой из таких компаний инфраструктурными объектами – пассажирскими платформами, депо и т.п. Поскольку доходы от перевозок не позволяют в полном объеме покрывать расходы по содержанию таких инфраструктурных объектов. Кроме того, в случае организационного обособления  такие объекты не являются профильными  для перевозочных компаний. В этой связи ряд положений Программы структурной реформы нуждаются в изменении.

На третьем этапе структурной реформы развитая конкуренция сложилась на рынке услуг по предоставлению подвижного состава.

К началу реформы доля компаний – операторов в общем парке подвижного состава составляла менее 25%.

Ситуация изменилась благодаря мерам по совершенствованию тарифного регулирования.

В 2003 году принят новый Прейскурант 10-01, в соответствии с которым тариф на перевозки грузов разделен на инфраструктурную и вагонную составляющие.

В результате в период с 2003 по 2009 гг. без учета дочерних обществ ОАО «РЖД» парк подвижного состава компаний-операторов существенно увеличился (приватный парк грузовых вагонов увеличился за период реформирования увеличился на 400 тыс. единиц).

В соответствии с Программой структурной реформы ОАО «РЖД» созданы дочерние общества, осуществляющие операторскую деятельность – Трансконтейнер, Рефсервис, Первая грузовая компания, Вторая грузовая компания.

Опыт работы в условиях преобладания приватного парка показал, что одновременное наличие на рынке предложений по регулируемым государством ценам и свободным ценам создает определенные диспропорции в спросе на данные услуги, который резко изменяется в зависимости от общей экономической ситуации.

В настоящее время рынок операторских услуг характеризуется наличием значительного числа участников рынка компаний-операторов, в руках которых сосредоточена большая парка грузовых вагонов.

Для завершения формирования развитого конкурентного сегмента в области железнодорожных перевозок грузов необходимо в течении четвертого периода произвести продажу контрольного пакета акций ОАО «ПГК», что должно способствовать ограничению доминирующего положения ОАО «РЖД» и его ДЗО на рынке.

Перевозочная деятельность, по–прежнему, находится в монопольном состоянии, хотя Программа предусматривает формирование к концу третьего этапа института независимых перевозчиков.

В ходе реализации реформы были сделаны определенные шаги в этом направлении:

приняты основополагающие законодательные и правительственные акты, устанавливающие принципы работы перевозчиков и владельцев инфраструктуры;

определен порядок раздельного учета по видам деятельности ОАО «РЖД», позволяющий повысить прозрачность расходов субъекта естественной монополии и создать предпосылки для выделения инфраструктурной и локомотивной составляющих грузового тарифа.

Вместе с тем, этих мер оказалось недостаточно для формирования конкурентной среды в перевозочной сфере.

На текущий период не было создано необходимых экономических (тарифных) и правовых условий для формирования конкурентной среды в сфере перевозок грузов.

Следует констатировать, что до сих пор отсутствуют стимулы для развития частной собственности на магистральные локомотивы в первую очередь по причинам отсутствия тарифов на услуги инфраструктуры.

Наличие таких пробелов не позволяет бизнесу рассчитывать окупаемость своих инвестиций, а, следовательно, данная деятельность не представляет интереса для частного инвестора. На сегодняшний день в эксплуатации находится 17 тыс. локомотивов, средний возраст которых составляет 25 лет (в 2003 г. – 22 года).

Кроме того, отсутствие тарифов на услуги инфраструктуры не позволяет независимым перевозчикам рассчитать свои тарифы.

Вместе с тем, конкуренция является одним из значимых факторов, влияющих на повышения уровня качества транспортного обслуживания, снижения издержек, внедрения инноваций.

В этой связи в настоящее время должно особое внимание быть уделено  мероприятиям, выполнение которых направлено на создание базовых условий демонополизации перевозочного сегмента рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе:

определение тарифов на услуги инфраструктуры;

продолжение унификации тарифов на внутрироссийские и экспортно-импортные перевозки;

поэтапная унификация уровней тарифа на пробег собственных порожних вагонов;

определение правил недискриминационного доступа перевозчиков на рынок перевозок в рамках моделей конкуренции «на маршруте» и «за маршрут».

Принимая во внимание данные обстоятельства, положения Программы структурной реформы в части, касающейся создания условий для формирования конкурентных отношений в сфере перевозок грузов требуют корректировки.

Деятельность независимых грузовых перевозчиков на первом этапе может быть локализована или специализирована по определенным географическим сегментам и/или видам перевозок.

В целях снижения издержек субъекта естественной монополии и повышения прозрачности его затрат, а следовательно снижение тарифной нагрузки на пользователей услугами субъекта естественной монополии, предстоит обеспечить выведение в конкурентный сегмент видов деятельности, непосредственно не связанных с текущей эксплуатацией, в первую очередь – плановые виды ремонта подвижного состава.

Формирование конкурентной среды в отдельных сегментах рынка потребует также создания эффективных рыночных механизмов регулирования данной деятельности. В этой связи необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на создание условий для развития института саморегулирования на железнодорожном транспорте.

Исходя из изложенного, проектом постановления предусматривается внесение  соответствующих изменений в Программу структурной реформы.

Учитывая, что сроки реализации Программы структурной реформы истекли, проектом постановления предусматривается продление до 2015 года сроков её реализации в рамках четвертого этапа.

Структурные преобразования на железнодорожном транспорте в период до 2015 года должны осуществляться с учетом необходимости обеспечения доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования хозяйствующих субъектов государств-участников Единого экономического пространства.

Одновременно с корректировкой основных задач и мероприятий Программы структурной реформы Минтрансом России подготовлен проект План мероприятий IV этапа структурной реформы на железнодорожном транспорте в период 2011 – 2015 гг., который предлагается утвердить в соответствии с представленным проектом постановления Правительства Российской Федерации.

В указанный период предлагается выполнить комплекс мероприятий по следующим направлениям.

В сфере структурных преобразований ОАО «РЖД»:

продажа контрольного пакета акций ОАО «ПГК»;

создание дочерних обществ ОАО «РЖД» в сфере плановых видов ремонта грузовых вагонов;

В целях создания экономических стимулов развития конкуренции:

определение тарифов на услуги инфраструктуры;

совершенствование тарифной политики, включая поэтапную унификацию тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта 10-01;

принятие решений о дерегулировании тарифов на перевозки грузобагажа.

формирование правовых и организационных основ работы железнодорожного транспорта в условиях развития конкуренции;

Развитие института саморегулирования на железнодорожном транспорте. В целом мероприятия плана направлены на создание условий для достижения целевых параметров рынка услуг железнодорожного транспорта, согласованных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и основными участниками рынка на текущий момент.