УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Российской Федерации

от __ ________ 2011 г.  № ________

План

мероприятий IV этапа структурной реформы на железнодорожном транспорте в период 2011 – 2015 гг.

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Срок исполнения |  | Цель выполнения мероприятий | Итоговый документ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта, развитие конкуренции и снижение монопольной концентрации холдинга ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Полное выведение из состава деятельности ОАО «РЖД» деятельности по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении путем создания совместно с субъектами Российской Федерации пригородных пассажирских компаний | IV кв. 2011 |  | Повышение эффективности и качества пригородных пассажирских перевозок Завершение процесса организационного разделения деятельности по перевозке пассажиров и предоставлению услуг инфраструктуры | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минрегион России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 2. |  | Создание на базе структурного подразделения ОАО «РЖД» дочерних обществ ОАО «РЖД», осуществляющих плановые виды ремонта грузовых вагонов (вагоноремонтные депо) | IV кв. 2011 |  | Сокращение внутренних издержек естественной монополии, развитие конкуренции на смежных рынках | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 3. |  | Продажа акций дочерних обществ ОАО «РЖД», созданных в процессе структурных преобразований | 2011-2015 |  | Привлечение инвестиций для развития инфраструктуры ОАО «РЖД», создание условий для развития конкуренции в отдельных сегментах железнодорожных транспортных услуг. | Ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ОАО «РЖД» |
| II. Мероприятия по повышению эффективности и качества перевозок, сокращение перекрёстного субсидирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Принятие решения о дерегулировании тарифов на перевозки грузобагажа с учетом проведения анализа рынка перевозок грузобагажа и оценки финансово-экономических последствий для пользователей транспортных услуг, в том числе для ФГУП Почта России, ЦБ России, Минфина России, и ОАО «РЖД» при принятии такого решения | IV кв. 2011 | Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг |  | Акт Правительства Российской Федерации | ФСТ России Минтранс России Минэкономразвития России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 5. |  | Подготовка предложений по совершенствованию тарифного регулирования на перевозки пассажиров в дальнем следовании | IV кв. 2011 | Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения, сокращение издержек перевозчика, создание основ для развития конкуренции в сфере перевозок пассажиров |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России ФАС России Минтранс России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 6. |  | Подготовка предложений по сокращению размеров перекрестного субсидирования в тарифах на перевозку грузов различных тарифных классов с учетом влияния реализации данных предложений на финансово-экономические показатели работы ОАО «РЖД» и пользователей услуг | IV кв. 2011 | Создание экономических условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России Минтранс России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 7. |  | Оценка изменений тарифной нагрузки на пользователей услуг железнодорожного транспорта при унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01, том числе при перевозках отдельных грузов (черные металлы, руды железные и марганцевые, минеральные удобрения, зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности, шлаки металлургические, смолы, клей, каучуки, продукция целлюлозно-бумажной промышленности) | IV кв. 2011 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России Минтранс России ФАС России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 8. |  | Оценка социально-экономических последствий проведения унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | IV кв. 2011 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России Минтранс России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 9. |  | Определение тарифов на услуги инфраструктуры для перевозчиков при перевозке грузов с учетом предложений по пункту 12 | IV кв. 2011 | Создание экономических условий для формирования конкуренции в перевозочной сфере |  | Ведомственный нормативный акт | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 10. |  | Подготовка предложений по унификации тарифов на порожний пробег собственных (арендованных) грузовых вагонов вне зависимости от класса ранее перевозимого груза с учетом предложений по пункту 12 | IV кв. 2011 | Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 11. |  | Подготовка модели, плана поэтапной унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01, с учетом оценки социально-экономических последствий проведения унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | IV кв. 2011 | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами вне зависимости от направлений перевозок |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России ФСТ России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| 12. |  | Проведение поэтапной унификации тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10-01 | IV кв. 2011 (после выполнения п. 11) | Создание условий для завершения формирования конкурентного рынка оперирования грузовыми вагонами вне зависимости от направлений перевозок |  | Ведомственный нормативный акт | ФСТ России Минэкономразвития России Минтранс России ОАО «РЖД» |
| III. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Внесение изменений в Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» | IV кв. 2012 | Определение правовых условий для выведения из состава ОАО «РЖД» имущественных комплексов, предназначенных для осуществления неосновных видов деятельности |  | Федеральный закон | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 14. |  | Переход на систему государственного заказа на перевозки пассажиров | IV кв. 2014 | Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения, сокращение издержек перевозчика, создание основ для развития конкуренции в сфере перевозок пассажиров |  | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |
| 15. |  | Создание правовых основ для развития системы саморегулирования на железнодорожном транспорте, включая внесение предложений по наделению федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Минтранса России, полномочиями по регистрации и ведению реестров саморегулируемых организаций на железнодорожном транспорте | IV кв. 2013 | Создание системы саморегулирования на железнодорожном транспорте |  | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России ОАО «РЖД» |
| 16. |  | Формирование электронной информационной площадки о наличии на сети порожних вагонов и грузов, предъявляемых к отправке на основе равного доступа всех участников рынка железнодорожных перевозок и создание на её базе электронной торговой площадки, («биржа» железнодорожных вагонов) | 2011-2013 | Развитие рыночных механизмов взаимодействия между участниками перевозочного процесса и потребителями услуг организаций железнодорожного транспорта |  | Ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации | ОАО «РЖД» Минэкономразвития России Минтранс России ФАС России ФСТ России |
| 17. |  | Мониторинг обеспечения воинских железнодорожных перевозок и специальных железнодорожных перевозок грузов в условиях изменения структуры парка железнодорожного подвижного состава, | 2011-2015 | Создание правовых и организационных условий для обеспечения единства управления воинскими и специальными железнодорожными перевозками |  | Ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России Минобороны России МВД России ФСТ России ОАО «РЖД» |
| IV. Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Подготовка предложений по корректировке Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года с учетом прогноза по источникам финансирования указанной программы до 2015 года и уточнения приоритетности реализации ее мероприятий, в том числе, в части, касающейся её дополнения приоритетными направлениями для создания новых высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также включения предложений, направленных на формирование Программы инновационного развития железнодорожного транспорта на период до 2015. | III квартал 2012 г. | Корректировка направлений технологического и инновационного развития железнодорожного транспорта |  | Проект акта Правительства Российской Федерации | Минтранс России Минэкономразвития России Минрегион России Минфин России и другие заинтересованные органы исполнительной власти ОАО «РЖД» |