Информация по исполнению пункта 3 раздела III протокола заседания Правительственной комиссии по транспорту  и связи от 20 мая 2011 г. № 2

В соответствии с пунктом 3 раздела III протокола заседания Правительственной комиссии по транспорту  и связи от 20 мая 2011 г. № 2 Минтрансом России совместно с Росавиацией проведена следующая работа  по совершенствованию структуры воздушного пространства и процедур обеспечения уведомительного порядка использования воздушного пространства.

Минтрансом России направлены предложения в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти по совершенствованию структуры воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД, в том числе Московской воздушной зоны, с учетом оптимизации границ запретных зон и оптимизации (сокращения) зон ограничения полетов.

Предложения предусматривают сокращение 29 зон ограничения полетов и оптимизацию границ 60 зон ограничения полетов, а также оптимизацию границ 12 запретных зон.

Количество планируемых  к сокращению и оптимизации запретных зон и зон ограничения полетов по ведомствам и организациям представлены в таблице.

| Ведомство, организация | Запретные зоны | Зоны ограничения полетов |
| --- | --- | --- |
|  | сокращение | оптимизация | сокращение | оптимизация |
| Минобороны России | - | 2 | 25 | 52 |
| Минпромторг России | - | 1 | 3 | 5 |
| ФСО России | - | 2 | - | - |
| Роскосмос | - | - | 1 | - |
| Росатом | - | 5 | - | 1 |
| Росрезерв | - | 1 | - | - |
| Правительство Москвы | - | 1 | - | - |
| ГП 2-й Московский аэроклуб | - | - | - | 1 |

Подготовлены и изданы нормативные правовые акты Минтранса России, устанавливающие структуру воздушного пространства, с учетом внедрения новой системы вертикального эшелонирования, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 743 и  вступающим в силу с 17 ноября 2011 г.

Подготовлены предложения в проекты нормативных правовых актов, устанавливающих структуру воздушного пространства, предусматривающие:

установление новых элементов структуры воздушного пространства – диспетчерских зон и диспетчерских районов с классами воздушного пространства А или С, а также районов полетной информации, с классом воздушного пространства G;

оптимизацию границ районов аэродромов, обеспечивающую установление воздушного пространства класса G в районе аэродрома, вне времени его работы;

оптимизацию границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации в рамках работ по созданию укрупнённых центров ОВД, их техническому и технологическому переоснащению;

установление новых запретных зон – 2, зон ограничения полетов – 155, постоянных опасных зон – 1 (в соответствии с предложениями пользователей воздушного пространства);

установление новых маршрутов ОВД: международных воздушных трасс – 35, внутренних воздушных трасс – 2;

упразднение 45 местных воздушных линий;

оптимизацию зон ограничения полетов, установленных в интересах Минприроды России, в части уменьшения вертикальных границ указанных зон до высоты 500 метров.

Проведен анализ предложений федеральных органов исполнительной власти по установлению новых зон ограничения полетов и запретных зон.

Поступившие предложения Минприроды России и МВД России по установлению зон ограничения полетов (всего 169 зон), а также предложения ФСО России по установлению двух запретных зон направлены на рассмотрение в территориальные органы Росавиации и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Предложения ФСБ России по установлению 26 зон ограничения полетов отправлены на доработку заявителю ввиду представления некорректных границ зон ограничения полетов и отсутствия обоснования на их установление.

Кроме того, выполнены следующие мероприятия, связанные с внедрением новой системы вертикального эшелонирования с применением минимальных интервалов вертикального эшелонирования (RVSM).

Разработаны и утверждены программы подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава;

в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации подготовлено 288 диспетчеров-инструкторов. В центрах ОВД Российской Федерации из 5260 диспетчеров ОВД и 755 специалистов ПВД в настоящее время подготовлено к работе в условиях RVSM более 70 % от общей численности вышеуказанного персонала;

разработаны и утверждены  планы-графики оснащения воздушных судов и модернизации технических средств центров ОВД для функционирования в условиях RVSM;

из 33 центров ОВД, подлежащих модернизации, к настоящему времени проведены доработки в 28 центрах ОВД, в остальных 5 центрах доработки выполнены в части диспетчерских тренажеров и в полном объеме будут завершены
в октябре 2011 года;

допущено к выполнению полетов в условиях RVSM 95 % воздушных судов, эксплуатируемых в Российской Федерации и выполняющих коммерческие перевозки в верхнем воздушном пространстве;

подписаны соглашения о процедурах взаимодействия между центрами ОВД России с сопредельными центрами Украины, Казахстана, Монголии и Китая. Проведены предварительные консультации и определены сроки подписания соглашений между центрами ОВД и других сопредельных государств;

сформировано и функционирует Региональное мониторинговое агентство «ЕВРАЗИЯ», на базе которой сформирована Единая (региональная) база данных по воздушным судам, допущенным к полетам в условиях RVSM;

разработаны и утверждены «Методика проведения контроля за характеристиками выдерживания относительной высоты воздушных судов, выполняющих полеты в условиях сокращенных интервалов вертикального эшелонирования и обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Российской Федерации», а также «Требования к организации контроля характеристик выдерживания относительной высоты воздушными судами при использовании сокращенных интервалов вертикального эшелонирования в воздушном пространстве Российской Федерации»;

выполнена предварительная оценка безопасности полетов. Гарантированные значения по рискам катастроф для полетов в слое RVSM воздушного пространства Евразия составили: технический риск – 0,2015 х 10-9; общий риск – 2.029 х 10-9. Технический и общий риск соответствует целевому уровню безопасности, признанному ИКАО;

подготовлены и опубликованы изменения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации и Циркуляр аэронавигационной информации Российской Федерации в части перехода на систему вертикального эшелонирования ИКАО и сокращённые интервалы вертикального эшелонирования (RVSM) с эшелона полета 290 до эшелона полета 410 включительно в воздушном пространстве Российской Федерации с 17 ноября 2011 года;

в Минобороны России и Минпромторг России направлены рекомендации по вопросам использования воздушного пространства Российской Федерации при организации и осуществлении полетов всех видов авиации в новой системе вертикального эшелонирования.