Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию в Чеченской республике объекта федерального государственного унитарного предприятия «Вайнахавиа» «Восстановление аэропорта Грозный «Северный», 2 этап», не включенного в долгосрочные (федеральные) целевые программы»

Настоящий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в связи с принятым Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период решением о реализации проекта «Восстановление аэропорта Грозный «Северный», 2 этап» (далее – проект) в 2012 году в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы.

Ранее реализация проекта была полностью предусмотрена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы» в 2009-2012 годах с объемом финансирования в размере 714,8 млн. рублей:

2009 год – 188,0 млн. рублей;

2010 год – 45,2 млн. рублей;

2011 год – 218,5 млн. рублей;

2012 год – 263,1 млн. рублей.

По заказу Росавиации ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» на средства, выделенные в 2009-2010 годах разработал проект, получивший положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» (от 14.10.2011                                    № 1040-11/ГГЭ-0236/04, от 20.10.2011 № 1065-11/ГГЭ-0236/10). Стоимость работ по проекту в ценах III квартала 2011 года составляет 6 465,62 млн. рублей, в том числе по объектам аэродромной инфраструктуры и Единой системы организации воздушного движения – 5 467,22 млн. рублей.

В связи с тем, что Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию проекта предусмотрены средства в размере 218,5 млн. рублей в 2011 году и 263,1 млн. рублей в 2012 году, предлагается выделить в рамках проекта первый пусковой комплекс, предусматривающий реконструкцию перронов для 4-х мест стоянки воздушных судов 1 класса с освещением и средствами технического обслуживания воздушных судов, а также завершение реконструкции водопровода.

Согласно заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России» искусственные покрытия перрона на участке мест стоянок 12-18 находятся в удовлетворительном состоянии, но стадия эксплуатации критическая. Искусственные покрытия перрона на участке мест стоянок 1-10 исчерпали свой ресурс и находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому на средства, предусмотренные в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», принято решение производить реконструкцию перронов.

Вопрос о дальнейшей реализации проекта будет решаться в рамках формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Директор ДЭФ

«____» _____________ 2011 г.                                                                 Т.В. Горбачик

Директор ДПО

«____» _____________ 2011 г.                                                              А.А. Дружинин

Директор ДГА

«____» _____________ 2011 г.                                                                      В.Н. Тасун

Заместитель директора ДЭФ

«____» _____________ 2011 г.                                                                 Н.А. Галимов

Начальник отдела ФЦП ДЭФ

«____» _____________ 2011 г.                                                              С.А. Поздняков

Заместитель руководителя Росавиации

«____» _____________ 2011 г.                                                                      К.А. Махов