ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Согласно статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 68-ФЗ) движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с 1 января 2013 г. допускается при условии внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам такими транспортными средствами.

Взимание платы планируется осуществлять при помощи системы, создаваемой в рамках государственного частного партнерства, путем заключения концессионного соглашения. Плата в счет возмещения вреда будет рассчитываться на основании данных, полученных от бортовых устройств, работающих в системе ГЛОНАСС.

- Вместе с тем, в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, для согласования и заключения концессионного соглашения необходимо от 4 до 6 месяцев. После заключения концессионного соглашения и осуществления финансового закрытия концессионер получит возможность осуществить проектирование и создание системы взимания платы, продолжительность которых с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации, выполнения подготовительных работ, связанных с подключением к источникам энергоснабжения и связи составляет около 24 месяцев. Таким образом, запустить систему взимания платы с учетом предлагаемых решений возможно не ранее четвертого квартала 2014 года.

- Учитывая неопределенность с возможностью заключения и исполнения вышеуказанного концессионного соглашения в установленный законодательством срок, при подготовке проектировок к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Минфином России не планировалось получение доходов от взимания платы на 2013 год. Таким образом, дефицита денежных средств в Федеральном дорожном фонде в связи с переносом срока ввода системы взимания платы в эксплуатацию не предвидится.

- В этой связи представляется целесообразным перенести установленные Федеральным законом № 68-ФЗ сроки введения системы взимания платы в эксплуатацию на 1 ноября 2014 г., что также позволит снизить социальное напряжение, возникающее в связи с вступлением в силу вышеуказанных положений Федерального закона № 68-ФЗ.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие и реализация представленного проекта федерального закона 
«О внесении изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» не повлечет необходимости приостановления, изменения или дополнения актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.