ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) "

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (далее - Программа) подготовлен в целях приведения Программы в соответствие с предложениями Минтранса России по внесению изменений в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и предложениями в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающими уменьшение объемов финансирования объектов «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» и «Реконструкция аэродрома аэропорта г.Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край» и Программы в целом в 2012 году и их последующее увеличение в тех же объемах в 2014 году.

При подготовке проекта постановления также учтены изменения, вносимые в Программу во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 14 августа 2012 г. № ДМ-П9-4775 и поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 27 августа 2012 г. № АД-П9-5038, и предусматривающих осуществление проектных и строительных работ по аэропортовому комплексу «Храброво» 
(г. Калининград) в 2012 и 2013 годах (письмо Минтранса России от 7 сентября 
2012 г. № ОБ-21/10326).

Настоящие изменения подготовлены во исполнение решений по реконструкции аэропорта г. Махачкала, принятых 31 июля 2012 года на совещании у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина, и предусматривают увеличение объемов финансирования проекта «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» за счет внутреннего перераспределения средств с проекта «Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). II-й этап строительства. Краснодарский край» без увеличения общей стоимости по Подпрограмме и Программе в целом.

В связи с тем, что стоимость проекта по проведению работ, предусмотренных в паспорте объекта «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан», значительно превышает предусмотренные Программой объемы финансирования, в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 16 раздела III «Проверка документов, представленных для проведения проверки сметной стоимости» Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427, положительного заключения на указанную проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» приостановлено.

В связи с этим, по вопросу реконструкции аэропорта Махачкала были проведены совещания в Министерстве финансов Российской Федерации и у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина.

По результатам указанных совещаний принято решение об оптимизации состава работ по проекту и выделении недостающего объема финансирования за счет экономии, полученной по другим мероприятиям Подпрограммы.

В связи с оптимизацией объема работ требуется корректировка паспорта объекта в Программе.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2012 году на реализацию объекта «Реконструкция аэродрома аэропорта г.Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край», составляет 1 750,0 млн. рублей.

В соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза» по третьему этапу проектирования объекта «Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер), II-й этап строительства, Краснодарский край» общая стоимость работ в 2012 году по сводному сметному расчету составляет 1 140,0 млн. рублей в ценах 2012 года.

Кроме того, для завершения в 2012 году работ по 2 этапу проектирования указанного объекта необходимо выделение средств федерального бюджета в объеме 110,0 млн. рублей.

Таким образом, по данному объекту образуется экономия средств федерального бюджета в размере 500,0 млн. рублей.

В целях проведения работ по реконструкции аэропорта Махачкала в требуемом объеме, указанные средства предлагается перераспределить в 2014 году на объект «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан».

Кроме того, в связи с невозможностью сдачи в 2012 году проектной документации по объекту «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» на государственную экспертизу, средства федерального бюджета в объеме 436,8 млн. рублей, предусмотренные на реализацию проекта в 2012 году, предлагается перенести на 2014 год.

Представленные предложения по увеличению финансирования проекта «Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан» по подпрограмме «Гражданская авиация» за счет внутреннего перераспределения между мероприятиями подпрограммы, не приведут к увеличению общего объема средств по Подпрограмме и Программе в целом, а также к дополнительным расходам федерального бюджета, образованию кредиторской задолженности по проектам в 2012 году и  к изменению сроков реализации проектов.