УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от __________ № ___________

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в подпрограмму «Морской транспорт» федеральной целевой программы

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

- В приложении № 2 к подпрограмме «Морской транспорт» паспорт инвестиционного проекта, касающегося строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в морском порту Усть-Луга изложить в следующей редакции, а также дополнить разделом 49:

| 8. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | - | формирование акватории южной и северной частей морского порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, строительство специализированных причалов; проведение в морском порту Усть-Луга дноуглубительных работ по формированию акватории терминалов для перевалки контейнеров и других экспортно-импортных грузов, строительство за счет средств внебюджетных источников специализированных причалов по перевалке контейнеров, генеральных грузов и усовершенствование технологии перевалки угля путем оснащения комплексов современным оборудованием, |
|  |  | строительство производственного здания морских служб, строительство базы обеспечивающего флота в морском порту Усть-Луга, в том числе 5 причалов общей длиной 532 м, и создание акватории, территории и других объектов портовой инфраструктуры, строительство оградительных сооружений для предотвращения возникновения во внутренней акватории волнения, вызывающего перебой в производстве грузовых операций, а также обеспечения спокойной стоянки судов у причалов, удобного и безопасного подхода судов к причалам |
| Цели и основные задачи | - | развитие перегрузочных комплексов, повышение конкурентоспособности порта, защита акватории порта от волнения и наносов, обслуживание судов транспортного флота, заходящих в порт |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | увеличение пропускной способности порта; возможность организации посредством строительства оградительных сооружений закрытой акватории в южном районе порта, защищенной от волнения и наносов, создание перспективы для развития дополнительных терминалов, обеспечение подъезда транспорта; предоставление всего комплекса услуг по обслуживанию транспортных судов (ледокольная проводка, лоцманское обеспечение, бункеровка топливом, приемка с судов мусора и др.) |
| Этапы и сроки реализации | - | проектирование - 2010 - 2011 годы; строительство - 2012 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования - 60570,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 21590,5 млн. рублей; внебюджетных источников - 38980 млн. рублей |

- 49. Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи

- в устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов

| - Описание | - – строительство на акватории грузового района порта Сочи в устье р. Мзымта дополнительного волнозащитного сооружения |
| --- | --- |
| - Цели и основные задачи | - – обеспечение безопасного захода и стоянки круизных судов в грузовом районе порта Сочи в устье р. Мзымта в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи для использования их в качестве отелей |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - – смягчение волнового режима на акватории грузового района морского порта Сочи в устье реки Мзымта и обеспечение безопасного захода, швартовки и стоянки судов во внутренней гавани грузового района |
| - Этапы и сроки реализации | - – строительство – 2013 год |
| - Объемы и источники финансирования | – общий объем финансирования – 329,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. |

- В приложении №3 к подпрограмме «Морской транспорт»:

  - Позицию, касающуюся реконструкции и строительства объектов инфраструктуры морского торгового порта Усть-Луга задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры морского порта Усть-Луга - всего в том числе: | 60570,5 | 6423,3 | 6635,8 | 8107,0 | 14104,9 | 10394,7 | 14904,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет - бюджетные инвестиции | 21590,5 | 2623,3 | 2635,8 | 4107,0 | 4924,9 | 1394,7 | 5904,8 |
| внебюджетные источники | 38980 | 3800 | 4000 | 4000 | 9180 | 9000 | 9000 |

| Формирование акватории южной и северной частей морского порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградская область (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) | 13740,8 | 2608,8 | 2369,9 | 1131 | 3236,2 | 1094,7 | 3300,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Позицию, касающуюся формирования акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала задачи «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

  - Дополнить задачу «Увеличение пропускной способности российских морских портов и провозной способности российского транспортного флота» раздела II «Капитальные вложения» следующим мероприятием:

| Волнозащитное сооружение на акватории грузового района порта Сочи в устье р. Мзымта с целью обеспечения безопасной стоянки круизных судов | 329 | - | - |  | 329 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 329 |  | - | - | 329 | - | - |