УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от _____________ № ________

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

"Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

1. В Приложении № 2 «Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" к Программе:

1.1. В разделе «1. Из капитальных вложений по целям»:

1.1.1. В позиции «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»:

в строке «Всего по Программе»:

в столбце «2012 год» цифры «144664,4» заменить цифрами «144848,4»;

в столбце «2013 год» цифры «170154» заменить цифрами «170486,6»;

в столбце «2014 год» цифры «186203,5» заменить цифрами «185686,9»;

в строке «федеральный бюджет – бюджетные инвестиции»:

в столбце «2012 год» цифры «63247,9» заменить цифрами «63431,9»;

в столбце «2013 год» цифры «72044,4» заменить цифрами «72377»;

в столбце «2014 год» цифры «76094,9» заменить цифрами «75578,3».

1.1.2. В позиции «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»:

в строке «Всего по Программе»:

в столбце «2012 год» цифры «91255,9» заменить цифрами «91107,4»;

в столбце «2013 год» цифры «61649,3» заменить цифрами «61736,6»;

в столбце «2014 год» цифры «65399,4» заменить цифрами «65460,6»;

в строке «федеральный бюджет - всего»:

в столбце «2012 год» цифры «38860,6» заменить цифрами «38712,1»;

в столбце «2013 год» цифры «21976,2» заменить цифрами «22063,5»;

в столбце «2014 год» цифры «16677,7» заменить цифрами «16738,9»;

в строке «бюджетные инвестиции»:

в столбце «2012 год» цифры «5570,1» заменить цифрами «5421,6»;

в столбце «2013 год» цифры «4078,5» заменить цифрами «4165,8»;

в столбце «2014 год» цифры «4825,4» заменить цифрами «4886,6».

1.1.3. В позиции «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны»:

в строке «Всего по Программе»:

в столбце «2012 год» цифры «359432,8» заменить цифрами «359397,2»;

в столбце «2013 год» цифры «397420,4» заменить цифрами «397000,5»;

в столбце «2014 год» цифры «401064» заменить цифрами «401519,4»;

в строке «федеральный бюджет – бюджетные инвестиции»:

в столбце «2012 год» цифры «121483,1» заменить цифрами «121447,5»;

в столбце «2013 год» цифры «132815,8» заменить цифрами «132395,9».

в столбце «2014 год» цифры «108928,3» заменить цифрами «109383,7».

2. В приложении № 4 к федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в позиции «Подпрограмма «Гражданская авиация» позицию «Восстановление покрытий ИВПП (III этап), РД - 4 и пассажирского перрона в составе 1-й очереди реконструкции аэропорта Магадан» изложить в следующей редакции:

| «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан) - всего | 11123,9 | 490,9 | 1186,8 | 748,8 | 1320,4 |  | 2688,8 |  | 3463,2 |  | 1225 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет- бюджетные инвестиции | 5357,6 | 490,9 | 1186,8 | 321 | 918,4 | 169,5 |  | 846 |  | 1425 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 490,3 | - | - | 66,7 | 38 | 150,5 |  | 235,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| внебюджетные источники | 5276 | - | - | 361,1 | 364 | 2368,8 |  | 2182,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -» |  |  |

3. В подпрограмме "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)":

3.1. в  паспорте подпрограммы раздел  V дополнить абзацем следующего содержания:

- «Распределение объемов финансирования, приведенных в Приложении № 3 к настоящей подпрограмме, по этапам и объектам строительства и реконструкции комплексных проектов осуществляется государственным заказчиком - координатором подпрограммы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации на основании представления государственного заказчика подпрограммы. В указанном распределении с учетом результатов выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации могут уточняться название, мощность и характеристики этапов реализации инвестиционных проектов».

3.2. В приложении № 2 к подпрограмме «Гражданская авиация»:

3.2.1. в разделе 18 «Восстановление покрытий ИВПП (3-й этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе 1-й очереди реконструкции аэропорта Магадан»:

название раздела  изложить в следующей редакции:

«18. Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан)»;

в позиции «Описание» перечень работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета дополнить словами «строительство очистных сооружений поверхностного стока».

3.2.2. в разделе 26 «Реконструкция аэропортового комплекса  (г.Волгоград)» в позиции «Этапы и сроки реализации» слова «проектирование - 2012 год» заменить словами: «проектирование – 2012 – 2013 годы», слова «реконструкция – 2013 - 2015 годы» заменить словами: «реконструкция – 2014 - 2015 годы» .

3.2.3. в разделе 39 «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные воды, Ставропольский край)» слова «проектирование - 2012 год» заменить словами: «проектирование – 2012 – 2013 годы».

3.2.4. в разделе 87 «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров, Кировская область»:

название раздела изложить в следующей редакции: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область»;

в позиции  «Этапы и сроки реализации»  цифру «2012» заменить цифрой «2013».

4. В приложении № 3 к подпрограмме «Гражданская авиация» федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)":

4.1. пункт 1 «1. Цель «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»  изложить в следующей редакции:

«1. Цель «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

| «Всего | 144641,6 | 2379,3 | 7835 | 16106,3 | 16975,7 | 12885,4 | 88459,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет- бюджетные инвестиции | 73669,5 | 2373,4 | 5412,4 | 8062,1 | 8258,8 | 3125,8 | 46437 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5686,6 | - | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 4018,8 |
| внебюджетные источники | 65285,5 | 5,9 | 2262,4 | 7522,1 | 8471,7 | 9019,3 | 38004,1» |

4.2. Позицию  «Задача «Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов», изложить в следующей редакции:

«Задача «Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов»:

| «Всего | 144641,6 | 2379,3 | 7835 | 16106,3 | 16975,7 | 12885,4 | 88459,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 73669,5 | 2373,4 | 5412,4 | 8062,1 | 8258,8 | 3125,8 | 46437 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5686,6 | - | 160,2 | 522,1 | 245,2 | 740,3 | 4018,8 |
| внебюджетные источники | 65285,5 | 5,9 | 2262,4 | 7522,1 | 8471,7 | 9019,3 | 38004,1»; |

4.3.Позицию «Восстановление покрытий ИВПП (3-й этап), РД-4 и пассажирского перрона в составе 1-ой очереди реконструкции аэропорта Магадан», изложить в следующей редакции:

| «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» (г. Магадан)- всего | 11123,9 | 490,9 | 1186,8 | 748.8 | 1320,4 | 2688,8 | 4688,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 5357,6 | 490,9 | 1186,8 | 321 | 918,4 | 169,5 | 2271 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 490,3 | - | - | 66,7 | 38 | 150,5 | 235,1 |
| внебюджетные источники | 5276 | - | - | 361,1 | 364 | 2368,8 | 2182,1» |

4.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»»

| «Всего | 167483,4 | 9355,9 | 11283,7 | 8925,6 | 8359 | 10080,4 | 119478,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 111890,5 | 9163,9 | 5256 | 5421,6 | 4165,8 | 5586,6 | 82296,6 |
| из них бюджетные инвестиции субсидии | 110144,8 1745,7 | 9163,9 - | 5256 - | 5421,6 - | 4165,8 - | 4886,6 700 | 81250,9 1045,7 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 16888,4 | 88,9 | 1911,2 | 1062 | 1173 | 1831,8 | 10821,5 |
| внебюджетные источники | 38704,5 | 103,1 | 4116,5 | 2442 | 3020,2 | 2662 | 26360,7» |

4.5.Позицию «Задача «Обеспечение развития региональных сетей аэропортов» изложить в следующей редакции:

| «Всего | 167483,4 | 9355,9 | 11283,7 | 8925,6 | 8359 | 10080,4 | 119478,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 111890,5 | 9163,9 | 5256 | 5421,6 | 4165,8 | 5586,6 | 82296,6 |
| из них бюджетные инвестиции субсидии | 110144,8 1745,7 | 9163,9 - | 5256 - | 5421,6 - | 4165,8 - | 4886,6 700 | 81250,9 1045,7 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 16888,4 | 88,9 | 1911,2 | 1062 | 1173 | 1831,8 | 10821,5 |
| внебюджетные источники | 38704,5 | 103,1 | 4116,5 | 2442 | 3020,2 | 2662 | 26360,7» |

4.6.Позицию  «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)», изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) - всего | 2998 | - | - | 63,2 | 392,8 | 1781,2 | 760,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 2015,1 | - | - | 63,2 | 34,1 | 1364 | 553,8 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 363,6 | - | - | - | 113,8 | 173,7 | 76,1 |
| внебюджетные источники | 619,3 | - | - | - | 244,9 | 243,5 | 130,9» |

4.7. Позицию  «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства», изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства - всего | 6089,3 | - | - | 39,8 | 716,7 | 1709 | 3623,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 4214,1 | - | - | 39,8 | - | 946,3 | 3228 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 712,6 | - | - | - | 263,2 | 299,2 | 150,2 |
| внебюджетные источники | 1162,6 | - | - | - | 453,5 | 463,5 | 245,6» |

4.8. Позицию «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)» изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) - всего | 2277,4 | - | 600 | 37,6 | 20,2 | 1524,5 | 95,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 1089,7 | - | - | 37,6 | 20,2 | 1031,9 | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 325,6 | - | - | - | - | 292,6 | 33 |
| внебюджетные источники | 862,1 | - | 600 | - | - | 200 | 62,1» |

4.9. Позицию «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров, Кировская область»  изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта Киров (корректировка проекта), Кировская область - всего | 800 | - | 175 | 592 | 33 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | 800 | - | 175 | 592 | 33 | - | - |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -» |

4.10. Пункт 3 «3. Цель «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны» изложить в следующей редакции:

«3. Цель «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны»

| «Всего | 1110575 | 20116,6 | 35714,6 | 58019,9 | 54031,7 | 49504,3 | 893187,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 127634,9 | 6374,6 | 14452,6 | 18828,8 | 14954,3 | 12456,3 | 60568,3 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4884,5 | - | 20 | 830,5 | 922,6 | 584,2 | 2527,2 |
| внебюджетные источники | 978055,6 | 13742 | 21242 | 38360,6 | 38154,8 | 36463,8 | 830092,4» |

4.11. Позицию «Задача «Обеспечение развития сети крупных международных узловых аэропортов» изложить в следующей редакции:

«Задача «Обеспечение развития сети крупных международных узловых аэропортов»

| «Всего | 291962,7 | 14468,8 | 27642 | 49739,8 | 45466,8 | 39574,6 | 115070,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 127634,9 | 6374,6 | 14452,6 | 18828,8 | 14954,3 | 12456,3 | 60568,3 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4884,5 | - | 20 | 830,5 | 922,6 | 584,2 | 2527,2 |
| внебюджетные источники | 159443,3 | 8094,2 | 13169,4 | 30080,5 | 29589,9 | 26534,1 | 51975,2» |

4.12. Позицию «Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) - всего | 16658,9 | - | - | 84,5 | 573,9 | 2880 | 13120,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет – бюджетные инвестиции | 7350,7 | - | - | 84,5 | 35,5 | 455,4 | 6775,3 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 426,4 | - | - | - | 32,4 | 100 | 294 |
| внебюджетные источники | 8881,8 | - | - | - | 506 | 2324,6 | 6051,2» |