|  | УТВЕРЖДЕНО: Решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Протокол от № _____ ) |
| --- | --- |

Конкурсная документация к открытому Конкурсу

на право заключения концессионного соглашения

о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург

на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

ТОМ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положениями настоящего Тома 1 Конкурсной Документации определяются:

1) Регламент проведения Конкурса, включая текст Положения о Конкурсной Комиссии и Официального Сообщения о проведении Конкурса,

2) Общие требования к оформлению Заявки на участие в Конкурсе,

а также предоставляется информация об Объекте и Предмете Концессионного Соглашения, основные условия Концессионного Соглашения и приводится Словарь Терминов, сокращённых и условных наименований, используемых в Конкурсной Документации.

# ВВЕДЕНИЕ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г.  № 775-рпринято решение о заключении Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»(далее – «Решение о заключении Концессионного Соглашения») и предусмотрено проведение открытого Конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Решением о заключении Концессионного Соглашения установлено, что полномочия Концедента от имени Российской Федерации при заключении, исполнении и изменении Концессионного Соглашения осуществляются  Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»).

В соответствии с Решением о заключении Концессионного Соглашения, Решением Правления Государственной Компании (Протокол от     №          ) утверждена настоящая Конкурсная Документация.

Цель проведения Конкурса – выбор Концессионера, отвечающего квалификационным требованиям Конкурса, предусмотренным в Томе 2 настоящей Конкурсной Документации, предложившего наиболее эффективные, экономически выгодные и сбалансированные условия реализации проекта по финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»).

По результатам проведения Конкурса с его Победителем будет заключено Концессионное Соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684».

Конкурсная Документация состоит из 3 (трех) томов:

Том 1 – Общие положения

Том 2 – Предварительный Отбор

Том 3 – Конкурс

Все Тома и приложения к Томам Конкурсной Документации являются ее неотъемлемой частью.

Конкурсная Документация составлена на русском языке.

Проект Концессионного Соглашения не является частью Конкурсной Документации и будет предоставлен Участникам Конкурса в сроки и в порядке, предусмотренные в пунктом 5.15. настоящего Тома 1 Конкурсной Документации.

Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, Заявители, в случае необходимости, самостоятельно осуществляют перевод Конкурсной Документации на иностранные языки и несут все риски, связанные с неточностью или неправильным пониманием условий Конкурсной Документации, переведенной на иностранные языки.

Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты или Тома в настоящей Конкурсной Документации относятся к пунктам или Томам настоящей Конкурсной Документации.

## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕННЫХ И УСЛОВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В Конкурсной Документации используются термины, определения, сокращенные и условные наименования, приведенные в Приложении 1 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

## ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Описание Объекта Концессионного Соглашения приведено в Приложении 2 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

Описание Предмета и основных условий Концессионного Соглашения приведено в Приложении 3 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

Схема распределения рисков между сторонами Концессионного Соглашения (Матрица Рисков) представлена в Приложении 4 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

## СТОРОНЫ Концессионного Соглашения

Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная Компания, расположенная по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, с которым по итогам проведения Концессионного Конкурса было заключено Концессионное Соглашение.

Концессионером может выступать любое юридическое лицо, независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем (либо имеющее иные законные основания осуществления предпринимательской деятельности), при условии, что оно удовлетворяет квалификационным требованиям, установленным в Томе 2 настоящей Конкурсной Документации.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕДЕНТА

По Концессионному Соглашению Концедент принимает на себя обязательство по софинансированию строительства Объекта Концессионного Соглашения и по выплате Платы Концедента, размеры которых, рассчитываются на основании Конкурсного Предложения Концессионера и в соответствии с условиями заключенного Концессионного Соглашения.

## КОНКУРС

- Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», Решением о заключении Концессионного Соглашения и решением Правления Государственной Компании об утверждении Конкурсной Документации (протокол ____ от ____________________ года) и о проведении Конкурса на ее основании.

- Конкурс проводится с использованием официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: www.zakupki.gov.ru для размещения Официального Сообщения о проведении Конкурса и официального сайта Государственной Компании www.russianhighways.ru для размещения всей иной информации, связанной с проведением Конкурса, в разделе Инвесторам-Открытый международный конкурс (www.russianhighways.ru/for_investor/konkurs-na-stroitelstvo-uchastkov-dorogi-moskva-sankt-peterburg/about/).

- Официальное Сообщение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru.

- Открытый Конкурс на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» проводится в два этапа: Предварительный Отбор и Конкурс.

- На этапе проведения Предварительного Отбора Заявителю предоставляются Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» Конкурсной Документации.

- Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» Конкурсной Документации размещаются на официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru.

- Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на сайте Государственной Компании, либо на основании запроса, адресованного Государственной Компании. Конкурсная Документация предоставляется Заявителям в электронном виде бесплатно.

- Для получения Конкурсной Документации и получения статуса Заявителя до подачи Заявки на участие в Конкурсе заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Государственной Компании с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной Документации: по электронной почте либо почтовым отправлением.

- В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Государственной Компанией запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица, либо направляется почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица в рабочее время Государственной Компании (с понедельника по четверг: с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1800ч (время московское), в пятницу: с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1645ч (время московское).

- Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную Документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную Документацию.

- Все материалы, подлежащие официальному опубликованию и связанные с проведением Конкурса, размещаются Конкурсной Комиссией на официальном сайте Государственной Компании.

- Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса также имеют возможность знакомиться с иными материалами Конкурса, размещаемыми на официальном сайте Государственной Компании.

- Адрес местонахождения Государственной Компании и Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию): 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.

- Официальные публикации маркируются указанием «Официальная публикация». Любая иная информация, не помеченная таким указанием, не рассматривается в качестве официальной публикации и не влечет правовых последствий официальной публикации.

- В соответствии с Графиком Проведения Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса, направляет Участникам Конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные Предложения. К такому уведомлению прикладывается текст проекта Концессионного Соглашения.

- Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Концессионного Соглашения О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684».

- Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Концессионного Соглашения О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684».

- При поступлении Заявок и Конкурсных Предложений без указанных пометок на конвертах они не считаются, соответственно, Заявкой на участие в Конкурсе или Конкурсным Предложением и не будут рассматриваться Конкурсной Комиссией.

- В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие  конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующие уведомления Заявителям.

- Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12.00ч. «03» сентября 2013 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129.

- Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено начиная с 12.00 ч. «17» февраля 2014 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129 .

- Перечисленные выше сроки могут быть изменены путем внесения изменений в Конкурсную Документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Государственной Компанией в установленном порядке.

- По решению Концедента Государственная Компания вправе прекратить Конкурс в любое время, но не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до установленной даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации; при этом какая-либо ответственность Государственной Компании за или в связи с совершением указанных действий исключается.

- Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на официальном сайте Государственной Компании в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

- Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе/Конкурсные Предложения, Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной Документации, а также аудио и/или видеозапись (если таковая велась Конкурсной Комиссией) вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе /Конкурсными Предложениями хранятся Государственной Компанией не менее 3 (трех) лет (в зависимости от того, что применимо) с даты подписания протокола о результатах Конкурса или даты подписания протокола, содержащего решение о признании Конкурса несостоявшимся.

- Заявители, Участники Конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.

## ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ Концессионного Соглашения

Основные условия Концессионного Соглашения изложены в Приложении 3 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

## ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Предусматривается следующий График Проведения Конкурса:

Таблица 1.

| № | Наименование мероприятий | Срок /Дата / место (при необходимости) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Опубликование Официального Сообщения о проведении открытого Конкурса | 17 июня 2013 г. |
| 2. | Представление Заявок на участие в Конкурсе. Представление Заявок на участие в Конкурсе осуществляется после опубликования Официального Извещения о проведении открытого Конкурса, в срок, время и в месте, указанных в Официальном Сообщении о проведении открытого Конкурса. | 02 сентября 2013 г. до 18.00 часов по московскому времени |
| 3. | Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в дату, время и месте, указанных в Официальном Извещении о проведении открытого Конкурса | 03 сентября 2013 г. начиная с 12.00 часов по московскому времени |
| 4. | Рассмотрение Конкурсной Комиссией представленных Заявок на участие в Конкурсе и подведение итогов Предварительного Отбора (размещение протокола проведения Предварительного Отбора) | не позднее 15 октября 2013 г. |
| 5. | Представление Конкурсных Предложений Участниками Конкурса. В течение периода времени с даты размещения протокола проведения Предварительного Отбора до даты и времени начала вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями Участников Конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства и Конкурсной Документации осуществляются ознакомление Участников Конкурса в Информационном Помещении с раскрываемыми данными по Концессионному Соглашению, проводятся Открытые Консультации с Участниками Конкурса. Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями осуществляется в дату, время и месте, указанных в Официальном Извещении о проведении открытого Конкурса | до 17 февраля 2014 г. до 12.00. Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями начинается в 12.00 по московскому времени 17 февраля 2014 г. |
| 6. | Рассмотрение и оценка Конкурсной Комиссией Конкурсных Предложений, поданных Участниками Конкурса (в том числе единственным Участником Конкурса). Подведение итогов Конкурса (принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся, подписание протокола рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, подписание протокола о результатах проведения Конкурса) | не позднее 1 апреля 2014 г. |
| 7. | Опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения и размещение сообщения на официальном сайте Государственной Компании и сайте о размещении заказов в сети «Интернет». | в течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся |
| 8. | Направление Участникам Конкурса уведомления о результатах проведения Конкурса | в течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса |
| 9. | Направление лицу, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного Соглашения) экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного Соглашения, соответствующего проекту Концессионного Соглашения и представленному им Конкурсному Предложению. | в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса |
| 10. | Проведение предусмотренных действующим законодательством переговоров и подписание Концессионного Соглашения | Не позднее 1 июля 2014 г. |
| 11. | Публикация сообщения о заключении Концессионного Соглашения | в течение 1 рабочего дня с даты подписания Концессионного Соглашения |

В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию, предусмотренные Графиком Проведения Конкурса, сроки проведения отдельных процедур Конкурса могут продлеваться.

## КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам Открытых Консультаций с Участниками Конкурса, Государственная Компания вправе вносить изменения в утвержденную Конкурсную Документацию при условии обязательного продления срока представления Заявок на участие в Конкурсе и/или Конкурсных Предложений не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений и при соблюдении иных требований Федерального закона «О концессионных соглашениях».

- Изменения в Конкурсную Документацию утверждаются решением Правления Государственной Компании по итогам голосования его членов (простым большинством голосов) и публикуются в установленном Федеральным законом «О концессионных соглашениях» порядке (при этом в Том 2  Конкурсной Документации изменения могут быть внесены до истечения срока подачи Заявок на участие в Конкурсе).

- Сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию размещаются на официальном сайте Государственной Компании.

- Изменения в Конкурсную Документацию имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей Конкурсной Документации (включая изменения, ранее внесенные в Конкурсную Документацию), с момента утверждения таких изменений Государственной Компанией в установленном порядке и размещения их на официальном сайте Государственной Компании.

- Заявители, Участники Конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок на участие в Конкурсе и Конкурсных Предложений, а Государственная Компания ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты, включая случаи отказа от дальнейшего проведения Конкурса.

- Заявители, которым по результатам Предварительного Отбора присвоен статус Участников Конкурса, могут безвозмездно ознакомиться с материалами и документами в Информационном Помещении.

## КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с  Решением о заключении Концессионного Соглашения Государственная Компания обеспечивает создание и деятельность Конкурсной Комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной Комиссии решением Правления Государственной Компании единовременно с утверждением Настоящей Конкурсной Документации Приложением 7 к настоящему Тому 1.

Функции и полномочия Конкурсной Комиссии определены в Приложении 5 к Тому 1 настоящей Конкурсной Документации.

## УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

На всех этапах открытого Конкурса взаимодействие заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса с Конкурсной Комиссией и Государственной Компанией, помимо официальных обращений или участия в проведении официальных мероприятий, предусмотренных Конкурсной Документацией, может осуществляться только через Уполномоченное Лицо Государственной Компании, назначаемое решением Председателя Правления Государственной Компании.

- Сведения об Уполномоченном Лице Государственной Компании (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) указываются на официальном сайте Государственной Компании в виде официального сообщения (уведомления).

- Государственная Компания на основании решения Председателя Правления в любое время вправе принять решение о замене или временном замещении (в связи с болезнью, отпуском) Уполномоченного Лица Государственной Компании, известив об этом Заявителей, Участников Конкурса путем размещения на официальном сайте Государственной Компании соответствующего уведомления. Указанное уведомление не считается изменением условий Конкурсной Документации.

- Официальным обращением (запросом) Заявителя к Конкурсной Комиссии или Государственной Компании признается обращение, направленное его уполномоченным представителем в письменной форме по почте или по факсу, содержащее дату отправления, полные сведения о Заявителе, включая его полное и сокращенное наименования (для физических лиц – фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные данные, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), адрес местонахождения (для физических лиц – адрес регистрации по постоянному месту жительства), почтовый адрес (для физических лиц – адрес фактического пребывания), сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные сведения в соответствии с законодательством страны происхождения), адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя Заявителя, документ подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии).

- Все официальные обращения (запросы) Заявителя к Государственной Компании должны составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Государственная Компания оставляет за собой право не отвечать на запросы, отправленные по электронной почте или не соответствующие вышеуказанным требованиям к официальным обращениям.

- Если иное не следует из Конкурсной Документации или действующего законодательства, обеспечение выполнения мероприятий (включая организационно-техническое и информационное сопровождение), связанных с проведением Конкурса, возлагается на Уполномоченное Лицо Государственной Компании с соблюдением регламентных сроков, если таковые установлены.

- Государственная Компания вправе привлечь к выполнению мероприятий, связанных с проведением Конкурса, стороннюю организацию (организации), обладающую (обладающие) квалификацией, опытом и иными ресурсами, необходимыми для сопровождения конкурсов в сфере реализации проектов государственно-частного партнерства. Привлекаемые сторонние организации не могут быть Аффилированными Лицами или входить в Группу Лиц Заявителей.

## РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Государственной Компании запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации. Запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации, помимо общей информации о Заявителе (полные сведения о Заявителе Конкурса, включая его полное и сокращенное наименования (для физических лиц – фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные данные, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), адрес местонахождения (для физических лиц – адрес регистрации по постоянному месту жительства), почтовый адрес (для физических лиц – адрес фактического пребывания), сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные сведения в соответствии с законодательством страны происхождения), адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя заинтересованного лица, документ подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии), должен содержать:

  - определенную ясно различимую отметку о том, что соответствующее сообщение является запросом о разъяснении положений Конкурсной Документации по открытому Конкурсу на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»;

  - определенную отсылку к абзацу (абзацам), пункту (пунктам), разделу (разделам) Конкурсной Документации, запрос о разъяснении которых направляется;

  - определенно и однозначно сформулированные вопросы, разъяснения на которые запрашивается заинтересованным лицом.

После подведения итогов Предварительного Отбора разъяснения Конкурсной Документации предоставляются только Участникам Конкурса.

- Государственная Компания предоставляет разъяснения Конкурсной Документации, если такие запросы поступили к Концеденту или в Конкурсную Комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений на участие в Конкурсе.

- Разъяснения положений Конкурсной Документации направляются Государственной Компанией каждому заинтересованному лицу/Заявителю/Участнику Конкурса, обратившемуся с запросом о разъяснении положений Конкурсной Документации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

- В течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений Конкурсной Документации по запросу заинтересованного лица/Заявителя/Участника Конкурса такое разъяснение должно быть размещено Государственной Компанией на официальном сайте Государственной Компании с указанием предмета запроса, но без указания источника запроса.

- Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями требований об оформлении официальных сообщений согласно Конкурсной Документации и запросов о разъяснении Конкурсной Документации, запросы, по существу аналогичные тем, на которые Государственной Компанией уже были даны разъяснения, запросы, поступившие с нарушением сроков, установленных Конкурсной Документацией для их подачи, не рассматриваются и Государственная Компания вправе не предоставлять на них ответ.

- Государственная Компания также не предоставляет ответы на запросы о разъяснении положений Конкурсной Документации, поступившие в Государственную Компанию менее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе/Конкурсными Предложениями.

- Заинтересованное лицо/Заявитель/Участник Конкурса вправе в любой момент до направления Государственной Компанией разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной Документации, в этом случае разъяснение Конкурсной Документации по отозванному Заявителем запросу не предоставляется.

## ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ КОНКУРСА

- Требования, предъявляемые к Участникам Конкурса (в частности, требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам и т.д.) в соответствии с которыми осуществляется Предварительный Отбор содержатся в Томе 2 настоящей Конкурсной Документации.

- Описание и параметры критериев Конкурса, а также порядок рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений Участников Конкурса в соответствии с такими критериями определены в Томе 3 настоящей Конкурсной Документации.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАДАТКЕ

- Обеспечением обязательства по заключению Концессионного Соглашения на этапе подачи Конкурсного Предложения является Задаток в размере 422 000 000 (четыреста двадцать два миллиона) рублей.

- Сумма Задатка должна быть перечислена Заявителем и зачислена на счет Государственной Компании в течение срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе (т.е. не позднее 02 сентября 2013 г., до 18.00 – даты и времени окончания срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе).

- Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Государственной Компании в ОАО «Сбербанк РФ» со следующими реквизитами:

Получатель платежа:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770901001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Адрес местонахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3

- В составе Заявки Заявитель должен представить Государственной Компании платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка. В противном случае, такая Заявка на участие в Конкурсе признается не соответствующей требованиям Конкурсной Документации.

- В случае принятия решения о заключении Концессионного Соглашения с Победителем Конкурса и отказе такого Победителя Конкурса от заключения Концессионного Соглашения внесенный им Задаток не возвращается.

- В случае объявления Конкурса несостоявшимся, отказа от дальнейшего проведения Конкурса Государственная Компания возвращает Заявителю/Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не следует из положений Конкурсной Документации и действующего законодательства.

## УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ЗАДАТКА

- Сумма Задатка возвращается Государственной Компанией Заявителю/Участнику Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем/Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса, указанный в Заявке на участие в Конкурсе после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Концедента от проведения настоящего открытого Конкурса – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Государственной Компанией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока ее представления – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;

- в случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного Предложения в любое время до истечения срока представления Конкурсных Предложений – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями;

- в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки на участие в Конкурсе (если не была возвращена ранее);

- в случае представления Конкурсного Предложения после истечения срока представления Конкурсных Предложений – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного Предложения (если не была возвращена ранее);

- в случае если Конкурсной Комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в настоящем Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса;

- в случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух Заявок, Конкурс признан несостоявшимся, и Заявителю не было предложено представить предложение о заключении Концессионного Соглашения – сумма внесенного Задатка возвращается Заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- в случае если Заявитель, которому было предложено путем направления соответствующего уведомления представить предложение о заключении Концессионного Соглашения, не представил в Государственную Компанию предложение о заключении Концессионного Соглашения – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного соответствующим уведомлением срока представления предложения о заключении Концессионного Соглашения;

- в случае если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного Соглашения Государственная Компания не приняла решение о заключении с таким Заявителем Концессионного Соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Государственной Компанией предложения о заключении Концессионного Соглашения;

- в случае если в Конкурсную Комиссию представлено менее двух Конкурсных Предложений или Конкурсной Комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных Предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении такого Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного Соглашения – внесенная сумма Задатка возвращается Участнику Конкурса не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Государственной Компанией о заключении Концессионного Соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся;

- в случае если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной Документации – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

- в случае если с Победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное Предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной Документации и ему было предложено заключить Концессионное Соглашение, заключено Концессионное Соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного Соглашения с учетом положений пункта 14.4. ниже;

- в случае отказа Концедента в лице Государственной Компании от подписания Концессионного Соглашения – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

- Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

- Задаток не возвращается Государственной Компанией в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного Соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного Соглашения.

- Из суммы Задатка, подлежащей возврату Победителю Конкурса, с которым заключено Концессионное Соглашение (Концессионеру), Государственная Компания вправе удержать не более 25 % от суммы Задатка в качестве компенсации затрат, связанных с проведением Конкурса. Указанная сумма, полностью или частично, может быть направлена на оплату услуг привлеченных экспертов, а также организаций, привлеченных к сопровождению  Конкурса.

- В случае принятия решения о заключении Концессионного Соглашения с Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса, такой Участник Конкурса до заключения Концессионного Соглашения обязан внести на указанный счет Государственной Компании сумму, предусмотренную для компенсации затрат, связанных с проведением Конкурса.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приложение 1 – Термины, определения, сокращенные и условные  наименования, используемые в Конкурсной Документации по проведению открытого Конкурса;

Приложение 2 – Описание Объекта Концессионного Соглашения;

Приложение 3 – Описание Предмета и основных условий Концессионного Соглашения;

Приложение 4 – Матрица Рисков;

Приложение 5 – Положение о Конкурсной Комиссии;

Приложение 6 – Официальное Сообщение о проведении отрытого Конкурса;

Приложение 7 – Персональный состав Конкурсной Комиссии;

Приложение 8 – Соглашение о Задатке.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Тому 1 Конкурсной Документации

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

| Автомобильная Дорога | означает подлежащий финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе в качестве Объекта Концессионного Соглашения участок автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», включающей в себя предусмотренные Проектной Документацией инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства). Автомобильная Дорога включает в себя 2 (два) участка км 543 – км 646 (далее – «Участок 7») и км 646 – км 684 (далее – «Участок 8»). Указанные обозначения являются условными и даны на основании разделения автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург» на восемь участков (границы данных участков приведены на основании проектной документации): км 15 - км 58 (Участок 1) км 58 – км 149 (Участок 2) км 149 – км 214 (Участок 3) км 214 – км 258 (Участок 4); км 258 – км 334 (Участок 5); км 334 – км 543 (Участок 6); км 543 – км 646 (Участок 7); км 646 – км 684 (Участок 8). |
| --- | --- |
| Аффилированные Лица | физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, перечень которых определен антимонопольным законодательством и законодательством о защите конкуренции Российской Федерации. |
| Государственная Компания | Государственная компания «Российские автомобильные дороги». |
| График Проведения Конкурса | основные этапы и предусматриваемые сроки проведения отдельных процедур открытого Конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», приведенные в разделе 7 настоящего Тома 1 Конкурсной Документации. |
| Группа Лиц | означает лиц, входящих в группу лиц, определенную статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». |
| Дата Прекращения Концессионного Соглашения | означает одну из следующих дат: (i) дата истечения срока действия Концессионного Соглашения, указанного в пункте 3.1. Приложения 3 Тома 1 Конкурсной Документации; (ii) дата подписания сторонами соглашения о досрочном расторжении Концессионного Соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении; (iii) дата, определенная в судебном решении о расторжении Концессионного Соглашения; (iv) дата, указанная в решении Правительства Российской Федерации о прекращении Концессионного Соглашения, а если таковая не указана, то дата принятия такого решения Правительством Российской Федерации (пункт 4 части 5 статьи 13 Федерального Закона о Концессионных Соглашениях). |
| Доступность Автомобильной Дороги | обеспечиваемое Концессионером в течение всего срока действия Концессионного Соглашения состояние безопасного, бесперебойного безостановочного движения транспортных средств по всем полосам Автомобильной Дороги на всем ее протяжении, за исключением допустимых в соответствии с Концессионным Соглашением случаев Ограничения Доступности, а именно: остановки транспортного средства для оплаты проезда через ПВП; полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги, связанное с производством Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта, иных работ на Автомобильной Дороге, влияющих на Доступность, в пределах лимитов Ограничения Доступности, установленных Концессионным Соглашением, а также по иным основаниям в соответствии с условиями Концессионного Соглашения. |
| Задаток | денежные средства, внесенные Заявителем в соответствии с разделом 13 Тома 1 Конкурсной Документации в целях обеспечения исполнения им своих обязательств по заключению Концессионного Соглашения. |
| Заемные Инвестиции | Заемные средства, привлеченные Концессионером по соглашениям с Финансирующими Организациями и(или) путем размещения облигационных займов в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Концессионного Соглашения а также расходы, связанные с привлечением указанных средств. |
| Заявитель | физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем (либо имеющее иные законные основания осуществления предпринимательской деятельности), российское или иностранное юридическое лицо, направившие Государственной Компании письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившие от нее Конкурсную Документацию и(или) представившие Заявку на участие в Конкурсе. |
| Заявка на участие в Конкурсе (Заявка) | комплект документов, представленный Заявителем Государственной Компании в целях участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Тома 2 Конкурсной Документации |
| Инвестиции Концессионера | вложения Концессионера в создание Объекта Концессионного Соглашения, включающие в себя Собственные Инвестиции и Заемные Инвестиции Концессионера. |
| Инвестиционная Стадия | этапы реализации Концессионного Соглашения, начиная с даты заключения Концессионного Соглашения до даты ввода Автомобильной Дороги в эксплуатацию (дата начала Эксплуатационной Стадии), на которых осуществляется разработка Рабочей Документации, Финансовое Закрытие, выполнение предварительных условий начала строительства, строительство Автомобильной Дороги, а также осуществление иных прав и обязанностей Концедента и Концессионера в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением. |
| Инвестиционный Платеж | часть Платы Концедента, обеспечивающая возмещение Инвестиций Концессионера, вложенных в создание Объекта Концессионного Соглашения и получение предусмотренной доходности на данные инвестиции, в размере и в порядке, предусмотренном условиями Концессионного Соглашения. |
| Инвесторы | лица, являющиеся акционерами или участниками Концессионера и(или) лицами, предоставившими Концессионеру в целях финансирования создания Объекта Концессионного Соглашения (i) денежные средства по соглашению о субординированном финансировании и (или) (ii) путем внесения денежных средств в капитал Концессионера. |
| Иное Имущество | объекты недвижимого имущества, создаваемые Концессионером, либо иным лицом, привлеченным Концессионером на предоставленных Концедентом Земельных Участках и(или) передаваемые Концедентом Концессионеру во временное владение и пользование в соответствии с условиями Концессионного Соглашения. |
| Информационное Помещение | означает соответствующий электронный информационный ресурс Государственной Компании, в котором Участник Конкурса и/или представители Участника Конкурса в соответствии с положениями Конкурсной Документации и в порядке, определенном Государственной Компанией, вправе осуществлять ознакомление с документами и материалами, относящимися к Конкурсу и Концессионному Соглашению и/или в случае невозможности использования такого электронного информационного ресурса по решению Государственной Компани – ознакомление Участников Конкурса и/или представителей Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материалами на бумажном носителе в специальном помещении в порядке, определенном Государственной Компанией. |
| ИПЦ | индекс потребительских цен на товары и услуги, фактические данные о котором публикуются Федеральной Службой Государственной Статистики на сайте в сети Интернет http://www.gks.ru в разделе \\ Официальная статистика \ Цены. |
| Искусственные Сооружения | искусственные дорожные сооружения в смысле пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,. |
| Капитальный Грант | средства софинансирования расходов по созданию Объекта Концессионного Соглашения, вложение которых относится к обязательствам Концедента, и объем предоставления которых является одним из критериев Конкурса, установленных в Томе 3 настоящей Конкурсной Документации. |
| Капитальный Ремонт | комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов Автомобильной Дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода Автомобильной Дороги. |
| Категория ТС | определенные в Решении о заключении Концессионного Соглашения основные групповые признаки классификации транспортных средств, используемые для установления размера платы за проезд по Автомобильной Дороги. |
| Конкурс | открытый конкурс на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», проводимый на основании Решения о заключении Концессионного Соглашения. |
| Конкурсная Документация | совокупность (комплект) документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе. |
| Конкурсная Комиссия | конкурсная комиссия по проведению Конкурса, персональный состав которой утверждается Правлением Государственной Компании, действующая в соответствии с Конкурсной Документацией, Решением о заключении Концессионного Соглашения и Федеральным законом «О концессионных соглашениях». |
| Конкурсное Предложение | комплект документов, представленный Участником Конкурса в соответствии с требованиями раздела 3 Тома 3 Конкурсной Документации. |
| Конкурсный Отбор | этап Конкурса, на котором происходит Отбор Участников Конкурса, подавших Конкурсные Предложения, на основе квалификационных требований (критериев), установленных в Конкурсной Документации, в результате которого Конкурсная Комиссия определяет Победителя Конкурса. Порядок проведения Конкурсного Отбора изложен в Томе 3 Конкурсной Документации. |
| Концедент | для целей проведения настоящего Конкурса – Российская Федерация, от имени которой при проведении Конкурса, заключении и исполнении Концессионного Соглашения выступает Государственная Компания. |
| Концессионер | индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, с которым по итогам проведения Концессионного Конкурса было заключено Концессионное Соглашение. |
| Концессионное Соглашение | заключаемое по результатам Конкурса между Концедентом и Концессионером Концессионное Соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» с приложениями и дополнениями. |
| Концессия | проект по финансированию, строительству и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», реализуемый посредством заключения и исполнения Концессионного Соглашения между Концедентом и Концессионером. |
| Матрица Рисков | схема распределения рисков между сторонами Концессионного Соглашения, указанная в Приложении 4 Тома 1 Конкурсной Документации. |
| Минтранс России | Министерство транспорта Российской Федерации. |
| Минфин России | Министерство финансов Российской Федерации. |
| Минэкономразвития России | Министерство экономического развития Российской Федерации. |
| НДС | налог на добавленную стоимость, установленный в Российской Федерации. |
| Объект Концессионного Соглашения (Объект) | означает Автомобильную Дорогу в соответствии с описанием, приведенным в Приложении 2 Тома 1 Конкурсной Документации. |
| Оператор | Концессионер, либо лицо, привлеченное Концессионером, осуществляющие функции по обеспечению сбора платы с пользователей Автомобильной Дороги в пользу Концедента. |
| Открытые Консультации (Консультации) | консультации с Участниками Конкурса, проводимые Государственной Компанией соответствии с Конкурсной Документацией в целях обсуждения и уточнения условий Концессионного Соглашения. |
| Официальное Сообщение | сообщение о проведении Конкурса, размещаемое на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru, содержащее сведения, определенные статьей 26 Федерального закона «О концессионных соглашениях» |
| Плата Концедента | платеж Концедента на Эксплуатационной Стадии исполнения Концессионного Соглашения, выплачиваемый Концессионеру за доступность Автомобильной Дороги для пользователей, соблюдение технико-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги, иных требований и условий Концессионного Соглашения, состоящий из Инвестиционного Платежа, Эксплуатационного Платеж, а также дополнительного платежа, порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с условиями Концессионного Соглашения. |
| Победитель Конкурса (Победитель) | Участник Конкурса, который предложил наилучшие условия заключения Концессионного Соглашения и Конкурсному Предложению которого Конкурсной Комиссией был присвоен наивысший суммарный конкурсный балл. |
| Положение о Конкурсной Комиссии | положение о полномочиях и порядке осуществления Конкурсной Комиссией деятельности по проведению Конкурса, приведенное в Приложении 5 к Тому 1 Конкурсной Документации. |
| Правление Государственной Компании | коллегиальный исполнительный орган Государственной Компании, полномочия которого определены статьей 11 Федерального закона «О государственной компании». |
| Предварительный Отбор | этап Конкурса, на котором происходит Отбор Заявителей, подавших Заявки на участие в Конкурсе, на основе квалификационных требований (критериев), установленных в Конкурсной Документации, в результате которого отобранным Заявителями присваивается статус Участника Конкурса. Порядок проведения Предварительного Отбора изложен в Томе 2 Конкурсной Документации. |
| Предмет Концессионного Соглашения | Предмет Концессионного Соглашения в значении, указанном в Приложении 3 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации |
| Председатель Правления Государственной Компании | единоличный исполнительный орган Государственной Компании, осуществляющий руководство ее текущей деятельностью, полномочия которого определены статьей 13 Федерального закона «О государственной компании». |
| Проектная Документация | означает технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, разработанный Концедентом, содержащий материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и эксплуатации Автомобильной дороги. Для целей Концессионного Соглашения Проектная Документация включает в себя результаты инженерных изысканий. В отношении Проектной Документации «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 7 этап км 543 – км 646» получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12 ноября 2012 г. № 1063-12/ГГЭ-4081/04, от 16 ноября 2012 г. № 1080-12/ГГЭ-4081/10. В отношении Проектной Документации «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 8 этап км 646 – км 684» получены положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 25 октября 2010 г. № 1025010/ГГЭ-4081/04, от 25 октября 2010 г. № 1030-10/ГГЭ-4081/10. |
| Пропускной Пункт | полоса пропуска транспортных средств на пунктах взимания платы (ПВП), оборудованная шлагбаумами, телематическим, контрольно-измерительным, свето-сигнальным, контрольно-кассовым и иным оборудованием, предназначенным для обеспечения идентификации и регистрации проезжающих транспортных средств, определения размера платы за проезд и получения в наличной или безналичной форме оплаты проезда с указанных транспортных средств. |
| Пункт Взимания Платы (ПВП) | элемент системы взимания платы, включающий здания, сооружения, специальное оборудование, инженерные сети и коммуникации, расположенные непосредственно на Автомобильной Дороге и(или) в полосе отвода Автомобильной Дороги, предназначенные для контроля и обеспечения сбора платы за проезд с пользователей при въезде/выезде, а также для сбора, учета, обработки, передачи и хранения информации о транспортном потоке и поступающих денежных средствах от сбора платы за проезд. |
| Рабочая Документация | техническая документация, разрабатываемая Концессионером с целью уточнения и детализации отдельных положений Проектной Документации, в том числе пояснительная записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной Документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной Документации. |
| Ремонт | комплекс работ по восстановлению (поддержанию) установленных Транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности Автомобильной Дороги. |
| Ремонтный Фонд | ежегодное отчисление средств на финансирование работ по Ремонту и Капитальному Ремонту в период действия Концессионного Соглашения, средства которого могут расходоваться только целевым образом на указанные цели. |
| Решение о заключении Концессионного Соглашения | решение о заключении Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», принятое Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 775-р в соответствии с положениями статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях». |
| Собственные Инвестиции | Собственные средства Концессионера, предоставляемые Концессионером, Инвесторами Концессионера для реализации Концессии в форме субординированного финансирования и в форме вкладов в уставный капитал Концессионера, формирование общего имущества простого товарищества, в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Концессионного Соглашения. |
| Соглашение о Конфиденциальности | соглашение, подписываемое между Участником Конкурса и Государственной Компанией в соответствии с положениями Тома 3 Конкурсной Документации. |
| Содержание | комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния Автомобильной Дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на протяжении срока действия Концессионного Соглашения. Состав работ по содержанию установлен в приказе Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160. |
| Том | Том Конкурсной Документации. |
| Транспортно – эксплуатационные Показатели/ТЭП | целевые технико-эксплуатационные характеристики Автомобильной Дороги на Эксплуатационной Стадии согласно Таблице 1 Приложения 2 к Тому 1 Конкурсной Документации. |
| Уполномоченное Лицо Государственной Компании | означает уполномоченного представителя Государственной Компании, на которого возлагаются функции по взаимодействию с лицами, заинтересованными в участии в Конкурсе, Заявителями, Участниками Конкурса, а также функции по комплексному обеспечению организационно-технического (включая информационное), правового, финансово-экономического и инженерно-технического сопровождения Конкурса. |
| Участник Конкурса (Участник) | Заявитель, прошедший Предварительный Отбор и относительно которого Конкурсной Комиссией принято решение о допуске его к участию в Конкурсе. |
| Участок 7 | Участок Автомобильной Дороги км 543 – км 646, в отношении Проектной Документации на строительство Участка 7 получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 12 ноября 2012 г. № 1063-12/ГГЭ-4081/04, от 16 ноября 2012 г. № 1080-12/ГГЭ-4081/10. |
| Участок 8 | Участок Автомобильной Дороги км 646 – км 684, в отношении Проектной Документации на строительство Участка 8 получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 25 октября 2010 г. № 1025010/ГГЭ-4081/04, от 25 октября 2010 г. № 1030-10/ГГЭ-4081/10. |
| Федеральный закон «О Государственной Компании» | Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145–ФЗ «О государственной Компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты «Российской Федерации». |
| Федеральный закон «О концессионных соглашениях» | Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях». |
| Финансирующая Организация | Лица, предоставляющие Концессионеру заемные денежные средства в форме Заемных Инвестиций для финансирования реализации Концессионного Соглашения. В качестве кредиторов Концессионера могут выступать банки, финансовые учреждения, держатели облигаций (включая их представителей и организаторов эмиссий), экспортные кредитные агентства, государственные органы и организации, выступающие сторонами или иным образом обладающие правами по соглашениям о финансировании, за исключением Инвесторов. |
| Финансовая Модель | разрабатываемая Участником Конкурса и подтверждающая значения Конкурсного Предложения Участника Конкурса по критериям Капитальный Грант и Плата Концедента, а также иные показатели финансовой части Конкурсного Предложения Участника Конкурса, плановая система показателей движения денежных средств (доходов и расходов) Концессионера на период срока действия Концессионного Соглашения в формате таблицы Exсel, содержащей все расчетные формулы и математические зависимости включенных в нее финансовых показателей с учетом требований (рекомендаций), определенных в Приложении 6 Тома 3 Конкурсной Документации. |
| Финансовое Закрытие | означает документальное подтверждение наличия у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым для исполнения Концессионером своих финансовых обязательств по Концессионному Соглашению, а также выполнение иных условий и требований, предусмотренных Концессионным Соглашением для соответствующего этапа исполнения Концессионного Соглашения (этапа Финансового Закрытия). В соответствии с условиями Концессионного Соглашения Финансовое Закрытие должно состояться не позднее 6 (шести) месяцев (c возможностью продления достижения даты Финансового Закрытия в соответствии с условиями Концессионного Соглашения) с даты подписания Концедентом и Концессионером Концессионного Соглашения. |
| Эксперт | специалист (юридическое или физическое лицо), обладающий экспертными знаниями в области предмета Конкурса привлекаемый Конкурсной Комиссией и(или) Государственной Компанией для проведения экспертизы представленных Заявок и Конкурсных Предложений. |
| Эксплуатационная Стадия | этапы реализации Концессионного Соглашения, начиная с момента ввода в эксплуатацию Автомобильной Дороги до Даты Прекращения Концессионного Соглашения, на которых Концессионером осуществляется деятельность по эксплуатации Автомобильной Дороги, включающая обеспечение поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения Транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги и показателей ее Доступности для пользователей, осуществление Содержания, Ремонтов, Капитального Ремонта, Эксплуатации АСУДД и СВП, операторской деятельности и иных видов работ (услуг), предусмотренных Концессионным Соглашением, |
| Эксплуатационный Платеж | часть Платы Концедента, выплачиваемая в целях финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, включающей обеспечение поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения Транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги и показателей ее Доступности для пользователей, осуществление Содержания, Ремонтов, Капитального Ремонта, Эксплуатации АСУДД и СВП, операторской деятельности и иных видов работ (услуг), предусмотренных Концессионным Соглашением, а,также в целях возмещения иных видов затрат, связанных с осуществлением данной деятельности. |

Все вышеуказанные термины и их определения не распространяют своего действия на проект Концессионного Соглашения. Термины и определения, используемые в проекте Концессионного Соглашения, будут приведены в Приложении 1 к проекту Концессионного Соглашения. В тексте Конкурсной Документации могут употребляться иные термины, обозначенные с заглавной буквы, определение которых приведены в соответствующих разделах Конкурсной Документации.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Тому 1 Конкурсной Документации

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

- Описание Объекта Концессионного Соглашения

  - Объектом Концессионного Соглашения является участок федеральной скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (М-11) км 543 – км 646 и км 646 - км 684 (далее – «Автомобильная дорога»), который в свою очередь включает в себя следующие участки:

- км 543 – км 646 (Участок 7) - положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 12 ноября 2012 г. № 1063 - 12/ГГЭ - 4081/04 и от 16 ноября 2012 г. № 1080-12/ГГЭ - 4081/10;

- км 646 - км 684, (Участок 8) - положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 25 октября 2010 г. №1025-10/ГГЭ-4081/04 и от  25 октября 2010 г. №1030-10/ГГЭ-4081/10.

  - Автомобильная Дорога включает в себя предусмотренные Проектной Документацией конструктивные элементы, дорожные сооружения и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры: земляное полотно, дорожную одежду, мосты, эстакады, путепроводы, технические средства организации движения, другие дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства.

  - Автомобильная Дорога проходит по территории:

–	города Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей;

–	на территории Новгородской области Автомобильная Дорога проходит через Новгородский и Чудовский районы;

–	на территории Ленинградской области Автомобильная Дорога проходит через Тосненский район, а также вблизи следующих населенных пунктов: Аннолово, Павловск, Пушкин;

–	на участке в черте города Санкт-Петербурга Автомобильная Дорога проходит по территории Московского и Пушкинского районов.

- Основные технико-экономические показатели

Участок 7

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Вид строительства |  | Новое строительство |
| Категория дороги |  | 1А |
| Количество полос движения | шт. | 4 |
| Строительная длина | Км | 103,387 |
| Расчётная скорость | км/ч | 150 |
| Ширина земляного полотна | М | 28,5 |
| Ширина проезжей части | М | 2х7,5 |
| Ширина разделительной полосы | М | 6,0 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Капитальный с асфальтобетонным покрытием (ЩМА) |
| Мосты и путепроводы | шт./п.м. | 38 / 2341,45 |
| Габариты сооружений |  | 2х(Г-11); 2х(Г-11)+2х0,75; Г-11,5+2х0,75; От Г-19+2х0,75 до Г-22+2х0.75; Г-4,5+2х0,75; (Г-14)+(Г-11); (Г-14,75)+(Г-17 – 17,75) |
| Нагрузки для расчёта Искусственных Сооружений |  | А14 Н14 |
| Развязки в разных уровнях | шт. | 1 |
| Продолжительность строительства | мес. | 36 |

Участок 8

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Вид строительства |  | Новое строительство |
| Категория дороги |  | 1А |
| Количество полос движения | шт. | 6 |
| Строительная длина | км | 34,206 |
| Расчётная скорость | км/ч | 150 |
| Ширина земляного полотна | м | 36,0 |
| Ширина проезжей части | м | 2х11,25 |
| Ширина разделительной полосы | м | 6,0 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Капитальный с асфальтобетонным покрытием (ЩМА) |
| Мосты и путепроводы | шт./п.м. | 26 / 3194,41 |
| Габариты сооружений |  | 2(Г-14,75); Г-8; (Г-11)+(Г-13,25); (Г-8)+(Г-8,5); От Г-8,5 до Г-7,5; Г-7; 2(Г-17); Г-10+2х0,75; Г-9+2х0,75; (Г-12,5)+ (Г-9,5)+2х0,75 Г-12,75 |
| Нагрузки для расчёта Искусственных Сооружений |  | А14 Н14 |
| Развязки в разных уровнях | шт. | 2 |
| Продолжительность строительства | мес. | 36 |

- Технико-эксплуатационные показатели Автомобильной Дороги

  - В Таблице 1 (ниже) приведены целевые технические характеристики Автомобильной Дороги на Эксплуатационной Стадии  (далее – «ТЭП»/ «Технико – эксплуатационные показатели») Автомобильной Дороги,  которым должна соответствовать Автомобильная Дорога с момента ввода в эксплуатацию.

  - Штрафные баллы за нарушение ТЭП и порядок их начисления указываются в Концессионном Соглашении.

Таблица 1

| № п/п | Наименование ТЭП | Ед. изм. | Значение ТЭП в период эксплуатации |  |  |  |  | Значение ТЭП на Дату истечения срока действия Концессионного Соглашения | Периодичность проведения оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В первый год эксплуатации |  | Со второго года эксплуатации по 4 год эксплуатации | В период эксплуатации с 5 по 9 год | От 10 года до начала выполнения работ по Капитальному ремонту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности на разделительной полосе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ровность дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Продольная ровность (значения ТЭП по толчкомеру/значения ТЭП по IRI) | см/км / м/км | Менее 50 / менее 1,20 на всей протяженности |  | Менее 70 на 85% протяженности /менее 1,9 на 85% протяженности; от 70 до 80 на 15% протяженности/ от 1,9 до 2,2 на 15% протяженности | Менее 80 на 85% протяженности /менее 2,20 на 85% протяженности; от 80 до 100 на 15% протяженности/ от 2,20 до 3,0 на 15% протяженности | Менее 90 на 85% протяженности /менее 2,60 на 95% протяженности; от 90 до 100 на 15% протяженности/ от 2,60 до 3,4 на 15% протяженности | Менее 70 на 85% протяженности /менее 1,9 на 85% протяженности; от 70 до 100 на 15% протяженности/от 1,90 до 2,6 на 15% протяженности | весенний, осенний периоды |
|  |  | Критическим значением ТЭП продольной ровности является наличие на более, чем 15 % протяженности Участка проведения измерений значений ровности свыше 100 см/км / 3,4 м/км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Поперечная ровность | мм | Не определяется |  | не более 5% до 20 мм | не более 5% до 20 мм | не более 5% от 20 мм до 40 мм | не более 5% до 20 мм | весенний, осенний периоды |
|  |  | Критическим значением ТЭП поперечной ровности является ее наличие (свыше 20 мм) более 15% от протяженности Участка проведения измерений или наличие участков с поперечной ровностью свыше 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием в весенне-летне-осенний период | - | Не менее 0,45 |  | Не менее 0,4 | Не менее 0,4 | Не менее 0,4 | Не менее 0,4 | весенний, осенний периоды |
|  |  | Критическим значением ТЭП коэффициента сцепления является снижение его величины до 0,4 является наличие на более, чем 15 % протяженности Участка проведения измерений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Коэффициент прочности дорожной одежды | - |  | Не менее 1,3 | Не определяется | Не менее 1,15 | На 10, 11 год не менее 1,0, далее не менее 0, 98 | Не менее 1,25 | 1 раз в год (весенний период) |
| 4 | Безопасность дорожного движения. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Транспортно-эксплуатационные показатели  Искусственных Сооружений

| № п/п | Наименование ТЭП | Ед. изм. | Значение ТЭП на момент ввода в эксплуатацию Объекта |  | Значение ТЭП в период эксплуатации |  |  |  |  | Минимальное значение ТЭП за весь период эксплуатации (основание для немедленного проведения Ремонта Искусственного Сооружения) | Значение ТЭП на Дату истечения срока действия Концессионного Соглашения | Периодичность проведения оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В первые 5 лет эксплуатации |  |  | В период эксплуатации с 6 по 15 год |  |  |  |  |
| Б1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Класс нормативной нагрузки, КАК | - | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | менее14 | 14 | 1 раз в 5 лет (периодическая диагностика) |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП менее 14 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Класс нормативной нагрузки, КНК | - | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | менее14 | 14 |  |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП менее 14 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Продольная ровность. Допустимые углы перелома по условию плавности проезда. | % | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | менее8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП менее 8,0 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения износа элементов мостового полотна, влияющих на безопасность движения по критерию «условия движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Дефекты и износ сопряжения, И не более | % | 10,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 40,0 | 10,0 | 2 раза в год (по результатам весеннего осмотра, регулярных и периодических осмотров) |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП 40 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дефекты и износ деформационных швов, И, не более | % | 20,0 | 20,0 |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 20,0 |  |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП 40 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дефекты и износ мостового полотна, И, не более | % | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  | 30,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | Критическое значение ТЭП менее 30 на одном искусственном сооружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели Доступности Автомобильной Дороги

  - Доступность Автомобильной Дороги – обеспечиваемое Концессионером в течение всего срока действия Концессионного Соглашения состояние безопасного, бесперебойного безостановочного движения транспортных средств по всем полосам Автомобильной Дороги на всем ее протяжении, за исключением допустимых в соответствии с Концессионным Соглашением случаев Ограничения Доступности, а именно: остановки транспортного средства для оплаты проезда через ПВП; полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги, связанное с производством Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта, иных работ на Автомобильной Дороге, влияющих на Доступность, в пределах лимитов Ограничения Доступности, установленных Концессионным Соглашением, а также по иным основаниям в соответствии с условиями Концессионного Соглашения.

  - Нарушением обязательств Концессионера по обеспечению Доступности Автомобильной Дороги является:

    - полное ограничение въезда транспортных средств на Автомобильную Дорогу/Участок Автомобильной Дороги (далее - Закрытие Движения), за исключением случаев, установленных в Концессионном Соглашении;

    - при превышении установленных лимитов Ограничения Доступности, и если иное не установлено в Концессионном Соглашении, полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги, связанное с производством Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта, иных работ на Автомобильной Дороге, влекущих ограничение Доступности, предусматривающее необходимость перестроения транспортных средств на другую полосу(ы) движения в целях объезда места производства данных работ, независимо от протяженности участка, на котором производятся данные работы, в том числе, если эти работы, производятся дорожной техникой, движущейся со скоростью менее 30 километров в час (далее - Закрытие Полосы Движения);

    - при неустранении последствий дорожно-транспортных происшествий/чрезвычайных ситуаций в сроки, установленные Концессионным Соглашением – полное прекращение движения  транспортных средств по Автомобильной Дороге или ее отдельным участкам по причине дорожно-транспортных происшествий и(или) иных чрезвычайных ситуаций, характеризуемое образованием значительных скоплений (очередей) транспортных средств с нулевой скоростью движения (Остановка Движения);

    - Затруднение Движения, характеризуемое образованием значительных скоплений (очередей) транспортных средств со снижением средней скорости движения транспортных средств до показателей, не превышающих 10 км/час (далее - Дорожная Пробка), за исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным Соглашением;

    - любые иные ограничения Доступности, если Концессионным Соглашением или в соответствии с ним не установлено иное.

  - Ремонты, Капитальный Ремонт, Содержание, иные работы на Автомобильной Дороге, влияющие на Доступность Автомобильной Дороги, если не установлено иное в соответствии с Концессионным Соглашением, должны проводиться с учетом следующих ограничений:

    - Единовременное (в течение календарных суток) производство работ на одной полосе может производиться на участке(ах) протяженностью не более 5 км;

    - Единовременное (в течение календарных суток) производство работ по нанесению дорожной разметки на одной полосе может производиться на участке(ах) протяженностью не более 10 км.

    - В течение календарных суток допускается производство ремонтных работ и(или) работ по нанесению дорожной разметки в общей сложности на двух полосах в одном направлении движения или на одной полосе по каждому из направлений движения, если иное не устанволено в Концессионном Соглашении.

    - Производство ремонтных работ и работ по нанесению дорожной разметки в период с 01.05 по 30.09 в пятницу, начиная с 16 часов и в выходные дни не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в соответствии с Концессионным Соглашением.

    - Лимиты Ограничения Доступности Автомобильной Дороги, связанные с Ремонтом, Капитальным Ремонтом, Содержанием, выполнением иных работ на Автомобильной Дороге, влияющих на Доступность Автомобильной Дороги:

- Расчетными Периодами для установления лимитов Ограничения Доступности будут являться:

а) Расчетный Период 1 – с 1 по 6 гг. Эксплуатационной Стадии;

б) Расчетный Период 2 – с 7 по 12 гг. Эксплуатационной Стадии;

в) Расчетный Период 3 – с 13 по 18 гг. Эксплуатационной Стадии;

г) Расчетный Период 4 – с 19 по 24 гг. Эксплуатационной Стадии.

Устанавливаются следующие лимиты Ограничения Доступности:

|  |  | Лимит Ограничения Доступности по полосам, часов | Лимит ограничения движения по Участку Автомобильной Дороги в целом (по всем полосам Автомобильной Дороги в совокупности), часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный Период 1 | 1000 | 3000 |
| 2 | Расчетный Период 2 | 1000 | 3000 |
| 3 | Расчетный Период 3 | 2000 | 6000 |
| 4 | Расчетный Период 4 | 1000 | 3000 |
|  | ИТОГО за весь период Концессии: | 5000 | 15000 |

Остаток невыбранных часов закрытия полос в Расчетный Период переносится на последующие Расчетные Периоды накопительным итогом в соответствии с условиями Концессионного Соглашения.

  - Штрафные баллы за нарушение показателей Доступности Автомобильной Дороги и порядок их начисления указываются в Концессионном Соглашении.

- Вторая очередь строительства

В соответствии с Проектной Документацией строительство Автомобильной Дороги разделено на 2 (две) очереди строительства. Вторая очередь строительства предполагает расширение Автомобильной Дороги с учетом роста интенсивности движения в долгосрочном периоде. Согласно Проектной Документации строительные работы по второй очереди должны быть проведены по мере роста интенсивности движения с достижением уровня загрузки более 0,6, на основании технических решений вновь разработанной и утвержденной в установленном порядке Проектной Документации;

Вторая очередь строительства – это неотъемлемая часть проекта, предполагающая доведение пропускной способности Автомобильной Дороги до уровней, способных обеспечить ожидаемую интенсивность движения по Автомобильной Дороге к 2030 году.

На Участке 7 Автомобильной Дороги второй очередью строительства предусмотрено увеличение количества полос движения с 4 до 6 и строительство 1

дополнительной транспортной развязки с пунктом взимания платы  (км 595 - Транспортная Развязка № 17 на пересечении в автомобильной дорогой Луга-Павлово)

На Участке 8 Автомобильной Дороги второй очередью предусмотрено строительство 2-ух дополнительных транспортных развязок

- км 668 - Транспортная Развязка № 19;

-  км 681- Транспортная Развязка № 20 на подключении к аэропорту «Пулково-1»).

На схеме пунктиром обозначены Транспортные Развязки второй очереди строительства Параметры технических решений для второй очереди строительства уточняются на Эксплуатационной Стадии.

Осуществление работ второй очереди строительства в части строительства транспортных развязок №19 и №20 обеспечивается Концедентом. Осуществление других работ второй очереди строительства, включая разработку проектной документации, обеспечиваются Концессионером.

Порядок и условия осуществления второй очереди строительства регулируются положениями Концессионного Соглашения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Тому 1 Конкурсной

Документации

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ Концессионного Соглашения

о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

- Предмет Концессионного Соглашения

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных настоящим Концессионным Соглашением, создать Автомобильную Дорогу, право собственности, на которую будет принадлежать Российской Федерации, и осуществлять эксплуатацию Автомобильной Дороги, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Автомобильной Дорогой для осуществления указанной деятельности на срок, определенный в соответствии с пунктом 3. ниже.

#### Существенные условия Концессионного Соглашения в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

##### Обязательства Концессионера по созданию Объекта Концессионного Соглашения, соблюдению сроков его создания.

  - Концессионер осуществляет строительство Автомобильной Дороги за счет средств Капитального Гранта, предоставляемых Концедентом в размере и на условиях, которые предусмотрены Концессионным Соглашением с учетом Конкурсного Предложения Концессионера, и привлеченных Концессионером средств (в том числе собственных средств Концессионера и заемных средств, предоставляемых Финансирующими Организациями) в соответствии с установленными Концессионным Соглашением технико-экономическими показателями и характеристиками Автомобильной Дороги, но не позднее 36 месяцев с даты начала строительства (даты получения разрешения на строительство) (без учета возможного срока продления, предусмотренного условиями Концессионного Соглашения).

##### Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением.

  - Концессионное Соглашение предусматривает  следующие основные стадии исполнения обязательств сторон Концессионного Соглашения: инвестиционную стадию (далее – «Инвестиционная Стадия») и эксплуатационную стадию (далее – «Эксплуатационная Стадия»).

  - Датой начала Инвестиционной Стадии является дата заключения Концессионного Соглашения. Датой завершения Инвестиционной Стадии является дата получения Концессионером разрешения на ввод Автомобильной Дороги в эксплуатацию.

  - Датой начала Эксплуатационной Стадии является дата завершения Инвестиционной Стадии. Датой завершения Эксплуатационной Стадии является дата истечения срока действия Концессионного Соглашения, как он определен в пункте 3 ниже или дата прекращения Концессионного Соглашения, в зависимости от того, какая из них наступит раньше.

При этом Датой Прекращения Концессионного Соглашения может являться одна из следующих дат:

- дата истечения срока действия Концессионного Соглашения, указанного в пункте 3.1. Приложения 3 Тома 1 Конкурсной Документации;

- дата подписания сторонами соглашения о досрочном расторжении Концессионного Соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;

- дата, определенная в судебном решении о расторжении Концессионного Соглашения;

- дата, указанная в решении Правительства Российской Федерации о прекращении Концессионного Соглашения, а если таковая не указана, то дата принятия такого решения Правительством Российской Федерации (пункт 4 части 5 статьи 13 Федерального закона «О Концессионных Соглашениях).

  - На Инвестиционной Стадии Концессионер обязуется:

- предоставить Концеденту до или в дату заключения Концессионного Соглашения в качестве способа обеспечения исполнение обязательств Концессионера по достижению Финансового Закрытия и разработке Рабочей Документации безотзывную банковскую гарантию в размере 2,5% (двух целых пяти десятых процентов) от стоимости строительства Автомобильной Дороги в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера. Требования к форме и основным условиям предоставляемой банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств Концессионера по достижению Финансового Закрытия предоставляются единовременно с проектом Концессионного Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 5.15.  настоящего Тома 1 Конкурсной Документации;

- обеспечить разработку до даты Финансового Закрытия Рабочей Документации в соответствии с требованиями Концессионного Соглашения, техническим заданием на разработку Рабочей Документации и графиком разработки Рабочей Документации.  Техническое задание на разработку Рабочей Документации, а также графика разработки Рабочей Документации представляются Участником Конкурса не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ему предложения о заключении Концессионного Соглашения и подлежат согласованию с Концедентом до подписания Концессионного Соглашения. Данные документы подписывается сторонами в качестве приложений к Концессионному Соглашению в дату подписания Концессионного Соглашения сторонами;

- выполнить предварительные условия начала строительства в срок не позднее 8 месяцев с даты заключения Концессионного Соглашения (с учетом возможности продления данного срока в соответствии с условиями Концессионного Соглашения), из которых основными являются следующие:

- осуществить достижение Финансового Закрытия;

- представить подтверждение наличия необходимого страхового покрытия в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением;

- заключить договор генерального подряда, договор строительного контроля в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением;

- заменить банковскую гарантию, указанную в пункте 2.4.1. выше на безотзывную банковскую гарантию в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера на этапе строительства Автомобильной Дороги в размере, соответствующем сумме предоставляемого аванса по Капитальному Гранту (в соответствии с условиями Концессионного Соглашения предусмотрено предоставление Концедентом аванса в размере 20 (двадцати) процентов от общей суммы Капитального Гранта в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера, с учетом того, что Концессионер вправе отказаться или потребовать сокращения суммы предоставляемого аванса по Капитальному Гранту), но не менее 5% (пяти процентов) от стоимости строительства Автомобильной Дороги в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера. Требования к форме и основным условиям указанной банковской гарантии определяются в Соглашении.

- получить разрешение на строительство, иную разрешительную документацию, требуемую в соответствии с действующим законодательством.

- осуществить строительство Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями действующего законодательства, Концессионного Соглашения, Проектной и Рабочей Документацией, графиком строительства в сроки, предусмотренные Концессионным Соглашением с учетом пункта 1.1. выше;

- обеспечить софинансирование создания Автомобильной Дороги за счет собственных средств (далее – «Собственные Инвестиции») и привлеченных средств (далее «Заемные Инвестиции») в размере, порядке и в сроки, указанные в Концессионном Соглашении в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера;

- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением.

- осуществить ввод в эксплуатацию Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями Концессионного Соглашения и действующего законодательства;

  - На Эксплуатационной Стадии Концессионер обязуется:

- В срок, установленный в Концессионном Соглашении, заменить безотзывную банковскую гарантию, указанную в пункте 2.4.3. (iv) выше на безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Концессионера на Эксплуатационной Стадии;  Требования к размеру, форме банковской гарантии, условиям ее предоставления указываются в Концессионном Соглашении;

- Обеспечить наличие необходимого страхового покрытия на Эксплуатационной Стадии не позднее даты ввода Автомобильной Дороги в эксплуатацию и в течение Эксплуатационной Стадии в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением;

- Обеспечить осуществление действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Автомобильную Дорогу, а также прав владения и пользования Концессионером Автомобильной Дорогой в соответствии с требованиями действующего законодательства и Концессионного Соглашения;

- осуществлять эксплуатацию Автомобильной Дороги, в качестве автомобильной дороги общего пользования, включая, но, не ограничиваясь, осуществлением следующих видов деятельности и исполнением следующих требований по Концессионному Соглашению:

- соблюдение показателей транспортной доступности Автомобильной Дороги для пользователей в соответствии с требованиями Концессионного Соглашения.;

- поддержание Автомобильной Дороги в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии в течение всего срока эксплуатации, включая соблюдение транспортно-эксплуатационных показателей, установленных Концессионным Соглашением. Транспортно – эксплуатационные показатели указаны в Приложении 2 Тома 1 Конкурсной Документации;

- осуществление Содержания Автомобильной Дороги в течение всего срока Эксплуатационной Стадии.;

- проведение Ремонтов и Капитального Ремонта Автомобильной Дороги

- осуществление эксплуатации СВП и АСУДД, включая осуществление эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и замены входящего в их состав оборудования;

- предоставление услуг пользователям Автомобильной Дороги, включая услуги по управлению дорожным движением, предоставление сервисных и информационных услуг пользователям Автомобильной Дороги, в составе, объеме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Концессионным Соглашением и действующим законодательством;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортной безопасности объектов Автомобильной Дороги;

- формирование и поддержание Ремонтного фонда Автомобильной Дороги в размере, порядке и на условиях, установленных Концессионным Соглашением;

- осуществление операторской деятельности, включая осуществление сбора платы с пользователей Автомобильной Дороги в пользу Концедента, с даты ввода в эксплуатацию Автомобильной Дороги;

- возврат Автомобильной Дороги Концеденту по истечении срока действия Концессионного Соглашения как он указан в пункте 3 ниже с учетом требований Концессионного Соглашения и действующего законодательства к такой передаче.

  - Во избежание сомнений обязательства Концессионера, указанные в настоящем разделе 2, не являются исчерпывающими, их более полное и детальное описание содержится в проекте Концессионного Соглашения.

##### Срок действия Концессионного Соглашения.

  - Срок действия Концессионного Соглашения составляет 27 лет с даты заключения Концессионного Соглашения без учета срока Финансового Закрытия и выполнения предварительных условий начала Строительства, который может составлять не более  чем 8 месяцев с даты заключения Концессионного Соглашения (с учетом возможности продления такого срока в соответствии с условиями Концессионного Соглашения). Во избежание сомнений, положения о таком продлении срока действия Концессионного Соглашения, представляют собой неотъемлемую часть соглашения сторон и не рассматриваются как его изменение в смысле пункта 3.2. ниже и статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

  - Срок действия Концессионного Соглашения может быть продлен по соглашению сторон в порядке и в соответствии с условиями, определенными в Концессионном Соглашении. Продление срока действия Концессионного Соглашения должно осуществляться в соответствии и при соблюдении процедур, предписываемых действующим законодательством.

  - Концессионное Соглашение может быть прекращено досрочно в случаях, предусмотренных Концессионным Соглашением:

- по соглашению сторон;

- по решению Правительства Российской Федерации, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Концессионному Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда, и в этом случае такое прекращение признается сторонами произошедшим по вине Концессионера;

- по решению арбитражного суда во всех остальных случаях, когда Концессионным Соглашением предусмотрена возможность стороны Концессионного Соглашения потребовать его досрочного расторжения.

##### Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного Соглашения.

  - Объектом Концессионного Соглашения в смысле пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О концессионных соглашениях» является Автомобильная Дорога, которая включает в себя 2 (два) участка км 543 – км 646 (далее – «Участок 7») и км 646 – км 684 (далее – «Участок 8»).

  - Состав, описание и технико-экономические показатели Автомобильной Дороги определены в Проектной Документации и описании Автомобильной Дороги (Приложение 2 к Тому 1 Конкурсной документации).

##### Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, срок заключения договоров субаренды земельных участков.

  - В целях обеспечения строительства и эксплуатации Автомобильной Дороги Концедент предоставляет Концессионеру земельные участки на праве субаренды. Концедент предоставляет земельные участки в соответствии с действующим законодательством до даты Финансового Закрытия. Договоры субаренды заключаются до окончания срока действия Концессионного Соглашения. В случае продления срока действия Концессионного Соглашения в соответствии с положениями пункта 3.2. выше срок действия договоров субаренды также должен быть продлен.

  - Перечень земельных участков и срок их предоставления, форма договора субаренды указываются в соответствующих приложениях к Концессионному Соглашению.

  - Договоры субаренды в отношении всех земельных участков, указанных в соответствующем приложении к Концессионному Соглашению, должны быть заключены не позднее даты Финансового Закрытия (в случае, если Концедент и Концессионер не придут к соглашению о продлении срока заключения договоров субаренды в отношении тех или иных земельных участков в порядке и на условиях, установленных Концессионным Соглашением).

  - Концедент гарантирует, что на момент подписания договоров субаренды, такие земельные участки:

- надлежащим образом сформированы, в частности имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Автомобильной Дороги в соответствии с Концессионным Соглашением и действующим законодательством;

- информация в отношении собственности, а также обременений земельных участков, предоставленная в заключаемом договоре субаренды, соответствует действительности, а соответствующие земельные участки могут в соответствии с действующим законодательством быть предоставлены Концедентом Концессионеру и не препятствуют строительству и эксплуатации Автомобильной Дороги;

- свободны от обременений и прав третьих лиц, в том числе от прав третьих лиц на объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, за исключением прав, перечисленных в договорах субаренды;

  - Концессионер за свой счет осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации договоров субаренды.

  - Прекращение Концессионного Соглашения влечет прекращение договоров субаренды. Концессионер за свой счет обязан осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения договоров субаренды.

##### Цели и срок эксплуатации Автомобильной Дороги

  - Целью эксплуатации Автомобильной Дороги является предоставление комплексной инфраструктурной услуги пользователям Автомобильной Дороги как автомобильной дороги общего пользования, включая поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения Транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги и показателей ее Доступности для пользователей в соответствии с требованиями Концессионного Соглашения, осуществление Содержания, Ремонтов, Капитального Ремонта, Эксплуатации АСУДД и СВП, операторской деятельности и иных видов работ (услуг), предусмотренных Концессионным Соглашением, до даты прекращения Концессионного Соглашения, а также, непрекращение и неприостановление этой деятельности в течение срока действия Концессионного Соглашения без согласия Концедента.

##### Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному Соглашению, осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному Соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется

  - В качестве обеспечения обязательств Концессионер в процессе исполнения Концессионного Соглашения предоставляет и обеспечивает их действительность в течение соответствующих периодов исполнения Концессионного Соглашения (с учетом того, что в соответствии с условиями Концессионного Соглашения допускается пролонгирование и предусматривается замена банковских гарантий) следующие безотзывные банковские гарантии:

- банковскую гарантию на этапе Финансового Закрытия, которая предоставляется до или единовременно с подписанием Концессионного Соглашения и действует на весь период Финансового Закрытия (6 месяцев, в случае продления срока достижения Финансового Закрытия в соответствии с условиями Концессионного Соглашения, банковская гарантия также должна быть пролонгирована). Размер банковской гарантии указан в пункте 2.4.1. выше;

- банковскую гарантию в качестве способа обеспечения исполнения обязательств на этапе строительства Автомобильной Дороги, которая предоставляется до даты начала строительства, как она определена в пункте 9.5.1. ниже и действует до даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию. Размер банковской гарантии указан в пункте 2.4.3. (iv) выше;

- банковскую гарантию в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера на Эксплуатационной Стадии, которая предоставляется в срок и в порядке,  установленными условиями Концессионного Соглашения и действует до Даты Прекращения Концессионного Соглашения.

Требования к размеру и формам банковских гарантий, условиям их предоставления, иные условия указываются в Концессионном Соглашении.

  - В качестве обеспечения обязательств Концессионера в процессе исполнения Концессионного Соглашения помимо банковских гарантий как указано в пункте 7.1. выше Концессионер должен  представить документальное подтверждение наличия необходимого страхового покрытия, на Инвестиционной и Эксплуатационной Стадиях.

  - Необходимое страховое покрытие должно обеспечивать страхование риска утраты или повреждения Автомобильной Дороги, страхование ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при строительстве и эксплуатации Автомобильной Дороги.

  - Требования к необходимому страховому покрытию, условия предоставления, иные условия, связанные с предоставлением необходимого страхового покрытия устанавливаются в Концессионном Соглашении.

  - Помимо способов обеспечения исполнения обязательств по Концессионному Соглашению, указанных в пунктах 7.1. – 7.2. Концессионного Соглашения Концессионер в случаях, предусмотренных Концессионным Соглашением, обеспечивает представление гарантий в отношении транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги обязательств на Автомобильную Дорогу по истечении срока действия Концессионного Соглашения, как он указан в пункте 3 выше. Требования к форме, условиям, порядку предоставления гарантий  устанавливаются  в Концессионном Соглашении.

##### Концессионная плата

  - В соответствии с частью  11 статьи 7 Федерального закона «О  Концессионных Соглашениях» внесение Концессионером на счет Концедента концессионной платы не предусматривается в связи с  принятием на себя Концедентом обязательств в части предоставления Концессионеру Капитального Гранта и выплатой Платы Концедента.

##### Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного Соглашения

  - Концессионное Соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его действия по соглашению сторон Концессионного Соглашения, совершенному в письменной форме. Условия соглашения о прекращении в этом случае должны определять порядок и обязательства сторон в связи с таким прекращением.

  - Если между сторонами не было достигнуто соглашение о прекращении, Концессионное Соглашение может быть прекращено по решению арбитражного суда.

  - Основаниями для обращения в арбитражный суд  в случае наступления обстоятельства, указанного в п. 9.2. могут являться следующие:

    - по требованию любой из сторон Концессионного Соглашения вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или длительном сроке действия обстоятельства, препятствующего исполнения сторонами обязательств по Концессионному Соглашению;

    - по требованию Концедента;

    - по требованию Концессионера.

  - В зависимости от периода исполнения Концессионного Соглашения, в котором имеет место обращение в арбитражный суд, а также оснований такого обращения в арбитражный суд будут применяться различные правила возмещения расходов сторон (далее – «Возмещение»)  как в  части порядка, так и размера возмещения.

  - Периодами исполнения Концессионного Соглашения, в которые происходит обращение в арбитражный суд, влияющими на порядок и размер Возмещения как это указано в пункте 9.4., являются следующие (далее – «Периоды Расторжения»):

- с момента заключения до даты начала строительства Автомобильной Дороги. Датой начала строительства Автомобильной Дороги считается дата выдачи Концессионеру уполномоченным государственным органом разрешения на строительство, которая подтверждается в акте выполнения предварительных условий начала строительства, подписанном между Концедентом и Концессионером, либо дата, в которую истекает срок на выполнение предварительных условий начала строительства ([не более 8 месяцев с даты заключения Концессионного Соглашения]) (далее – «Дата Начала Строительства»). Основной перечень предварительных условий начала строительства приведен в пунктах 2.4.1. – 2.4.3. выше.

во избежание сомнений расторжение Концессионного Соглашения до даты начала строительства,  в случае, если такое расторжение происходит до истечения 8 (восьми) месяцев с даты заключения Концессионного Соглашения может быть осуществлено только по соглашению сторон.

- с даты начала строительства Автомобильной Дороги до даты ввода Автомобильной Дороги в эксплуатацию.

- с даты ввода Автомобильной Дороги в эксплуатацию до Даты Прекращения Концессионного Соглашения.

  - Основаниями обращения в арбитражный суд, влияющими на порядок и размер Возмещения, как это указано в пункте 9.4., являются основания наступившие:

    - по вине Концедента в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.1.;

    - по вине Концедента в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.2.;

    - по вине Концедента в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.3.;

    - по вине Концессионера в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.1.;

    - по вине Концессионера в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.2.;

    - по вине Концессионера в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.3.;

Перечень оснований расторжения Концессионного Соглашения подлежат уточнению и детализации в Концессионном Соглашении.

Порядок расчета Возмещения при прекращении и порядок осуществления платежей при прекращении

  - при прекращении Концессионного Соглашения в Период Расторжения, указанный в пункте 9.5.1. по основанию, указанному в п. 9.6.1. выше, Концедент в порядке и сроки, установленные в Концессионнм Соглашении выплачивает Концессионеру Возмещение, включающее:

    - стоимость разработки  Рабочей Документации, профинансированной за счет средств Концессионера, в размере, установленном в Концессионном Соглашении на основе Конкурсного Предложения Концессионера, в части средств, которые не были возмещены Концессионеру на момент расторжения Концессионного Соглашения, при условии подписания Сторонами акта о приемке Рабочей Документации в порядке, определенном в Концессионном Соглашении;

    - сумму документарно подтвержденных расходов Концессионера на содержание управляющей компании Концессионера из расчета не более 4 млн. рублей в месяц или 48 млн. рублей в год в базовом уровне цен с учетом индексации данных сумм на накопленный ИПЦ на Дату Прекращения Концессионного Соглашения за период с даты заключения Концессионного Соглашения до Даты Прекращения Концессионного Соглашения;

    - Никакие иные суммы или возмещения, кроме перечисленных в пунктах 9.7.1. – 9.7.2.  выше не возмещаются Концессионеру, в том числе, условиями Концессионного Соглашения определенно устанавливается, что Концессионеру не возмещаются какие-либо расходы на его участие в Конкурсе.

  - при прекращении Концессионного Соглашения в Периоды Расторжения, указанные в пунктах 9.5.2., 9.5.3.  по основаниям, указанным в пунктах 9.6.2., 9.6.3. выше, Концедент в порядке и сроки, установленные соответствующим пунктом Концессионного Соглашения выплачивает Концессионеру:

    - сумму Заемных Инвестиций Концессионера, а также начисленные на эту сумму проценты в соответствии с условиями Концессионного Соглашения, которые на момент расторжения Концессионного Соглашения не были выплачены Концедентом Концессионеру в составе Платы Концедента (во избежание сомнений, в состав Возмещения не включаются проценты по Заемным Инвестициям, которые подлежали бы выплате Концедентом Концессионеру после даты расторжения Концессионного Соглашения, если бы Концессионное Соглашение не было расторгнуто);

    - сумму Собственных Инвестиций Концессионера а также начисленные на эту сумму проценты в соответствии с условиями Концессионного Соглашения, которые на момент расторжения Концессионного Соглашения не были выплачены Концедентом Концессионеру в составе Платы Концедента (во избежание сомнений, в состав Возмещения не включаются проценты, которые подлежали бы выплате Концедентом Концессионеру после даты расторжения Концессионного Соглашения, если бы Концессионное Соглашение не было расторгнуто);

    - суммы расходов на прекращение Концессионного Соглашения. Состав возмещаемых расходов на прекращение устанавливается в Концессионном Соглашении, при этом размер таких расходов ограничивается суммой, составляющей не более 4 % от стоимости строительства Автомобильной Дороги;

    - суммы налогов, подлежащих уплате Концессионером в связи с получением Возмещения.

Суммы Заемных и Собственных Инвестиций Концессионера фиксируются в Концессионном Соглашении на основе Конкурсного Предложения Концессионера в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией и Концессионным Соглашением. Объем выплачиваемого Возмещения по Заемным и Собственным Инвестициям Концессионера не может превышать величину соответствующих им предельных сумм, зафиксированных в условиях Концессионного Соглашения. В случае расторжения Концессионного Соглашения в Период Расторжения, указанный в пункте 9.5.2., в состав Возмещения включаются только суммы Заемных и Собственных Инвестиций Концессионера, которые были фактически вложены в создание Объекта Концессионного Соглашения, и вложение (инвестирование) которых подтверждается актами приемки этапов Строительства, подписанными Сторонами в порядке, предусмотренном в Концессионном Соглашении.

  - при прекращении Концессионного Соглашения в Период Расторжения, указанный в п. 9.5.1.  по основанию, указанному в п. 9.6.4. выше, Концедент не несет никаких обязательств по возмещению расходов Концессионера. При этом Концедент вправе реализовать свои права требования по банковской гарантии, указанной в пункте 2.4.1. выше. В случае, если Сторонами был подписан акт о приемке Рабочей Документации, Концедент в порядке, предусмотренном в Концессионном Соглашении, выплачивает Концессионеру возмещение части стоимости разработки Рабочей Документации, которая в соответствии с условиями Концессионного Соглашения должна была быть профинансирована за счет средств Концедента, при этом остальная часть стоимости разработки Рабочей Документации, подлежавшая софинансированию за счет средств Концессионера, Концессионеру не возмещается.

  - при прекращении Концессионного Соглашения в Периоды Расторжения, указанные в пункте 9.5.2., 9.5.3.  по основаниям, указанным в п. 9.6.5., 9.6.6. выше, Концедент в порядке и в сроки, установленные Концессионным Соглашением, выплачивает Концессионеру Возмещение, включающее суммы, указанные в пп.9.8.1., 9.8.3. (по пункту 9.8.3. – с учетом ограничений установленных в Концессионном Соглашени) и 9.8.4. выше. При этом сумма, указанная в п.9.8.2 выше, Концессионеру не возмещается.

#### Существенные условия Концессионного Соглашения в соответствии с требованиями части 2 статьи 38 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

##### Порядок и условия установления и изменения платы за проезд транспортных средств по Автомобильной Дороге, порядок взимания такой платы.

  - Средневзвешенный размер платы за проезд равно как и максимальный размер платы за проезд установлены в Решении о Заключении Концессионного Соглашения и могут быть изменены в порядке, установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

  - В пределах размеров платы за проезд, установленной в Решении о Заключении Концессионного Соглашения, стороны регулируют такой размер в рамках тарифного плана, который  утверждается Концедентом ежегодно в порядке, предусмотренном Концессионным Соглашением.

##### Иные существенные условия, установленные в Концессионном Соглашении:

  - Обязательство Концессионера по заблаговременному предоставлению участникам дорожного движения информации о наличии по пути их следования платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги, об их протяженности, о стоимости проезда по ним транспортных средств, а также о возможности альтернативного бесплатного проезда.

  - Порядок передачи Концеденту платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, по истечении срока действия Концессионного Соглашения.

  - Условия, определенные на основании Конкурсного Предложения Концессионера по критериям Конкурса.

В ходе обсуждения условий Концессионного Соглашения, в порядке, предусмотренном частью 1.1. статьи 36 Закона о Концессионных Соглашениях, условия, предусмотренные в пункте 2.3. настоящего раздела II. не подлежат изменению.

#### Порядок финансирования

##### Порядок предоставления Капитального Гранта на Инвестиционной Стадии.

  - Инвестиции Концессионера предоставляются на возвратной основе и подлежат поэтапному возмещению со стороны Концедента в размере, порядке и в сроки, предусмотренные Концессионным Соглашением. Концессионер вправе рассчитывать на полное возмещение Собственных Инвестиций, а также на получение по ним доходности, предусмотренной Концессионным Соглашением при условии надлежащего исполнения своих обязательств по Концессионному Соглашению.

  - На Инвестиционной Стадии Концедент осуществляет софинансирование разработки Рабочей Документации и строительства Автомобильной Дороги в размере, определенном в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера, в порядке и в сроки, указанные в Концессионном Соглашении (далее – Капитальный Грант).

  - Условиями Концессионного Соглашения предусматривается выплата аванса по Капитальному Гранту в размере 20 (двадцати) процентов от общей суммы Капитального Гранта. При этом сумма выплачиваемого Концедентом аванса не может превышать сумму предоставляемой Концессионером банковской гарантии для этапа Строительства. Концессионер вправе отказаться от предоставления аванса по Капитальному Гранту, либо потребовать сокращения его размера. В этом случае, сумма предоставляемой Концессионером банковской гарантии для этапа Строительства может быть сокращена соразмерно уменьшению суммы выплачиваемого аванса по Капитальному Гранту, но не ниже величины, равной 5 (пяти) процентам от стоимости Строительства Автомобильной Дороги в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера.

  - Предоставление Капитального Гранта осуществляется ежемесячно на основании актов приемки этапов Строительства с приложением иных подтверждающих документов, установленных Концессионным Соглашением, в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, являющейся приложением к Концессионному Соглашению, в размере, соответствующем доле софинансирования Концедентом Строительства Автомобильной Дороги, устанавливаемой на основе Конкурсного Предложения Концессионера. При этом выплачиваемые суммы Капитального Гранта подлежат уменьшению на процентную величину выплаченного аванса по Капитальному Гранту (если применимо), а также на сумму начисленных неустоек (если применимо).

##### Порядок предоставления Платы Концедента на Эксплуатационной Стадии.

  - На Эксплуатационной Стадии Концедент осуществляет выплату Концессионеру Платы Концедента, которая включает в себя:

    - Эксплуатационный Платеж в размере, определенном в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера, который предоставляется в порядке и в сроки, указанные в Концессионном Соглашении;

    - Инвестиционный Платеж в размере, определенном в соответствии с Конкурсным Предложением Концессионера, который предоставляется в порядке и в сроки, указанные в Концессионном Соглашении;

    - Дополнительный Платеж, размер которого определяется по результатам календарного года при обеспечении перечисления Концессионером Концеденту дохода от сбора платы за проезд по Автомобильной Дороге в размере, превышающем значения установленных в соответствии с условиями Концессионного Соглашения в отношении соответствующего календарного года показателей.

  - Выплата Эксплуатационных Платежей осуществляется ежемесячно с даты начала Эксплуатационной Стадии в размере, соответствующем Конкурсному Предложению Концессионера, с учетом того, что указанные платежи подлежат индексации в порядке, определенном в Концессионном Соглашении, а также могут быть уменьшены в случаях нарушения Концессионером установленных требований к эксплуатации, в том числе, к Содержанию Автомобильной Дороги (за исключением требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей) на величину предусмотренных Штрафных Баллов, в порядке, предусмотренном в  Концессионном Соглашении.

  - Инвестиционные Платежи включают в себя:

2.3.1       Неуменьшаемую часть Инвестиционного Платежа, обеспечивающую возврат и выплату предусмотренных условиями Концессионного Соглашения процентов по Заемным Инвестициям Концессионера (далее – Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа), которая подлежит безусловной выплате Концедентом Концессионеру в размере, порядке и в сроки, предусмотренные Концессионным Соглашением, и которая не может быть уменьшена в случае ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Концессионному Соглашению; и

2.3.2  Уменьшаемую часть Инвестиционного Платежа, обеспечивающую возврат и выплату предусмотренных условиями Концессионного Соглашения процентов по Собственным Инвестициям Концессионера (далее – Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа), которая выплачивается Концедентом Концессионеру в полном объеме только при условии обеспечения полного соответствия Автомобильной Дороги установленным Транспортно-Эксплуатационным Показателям и показателям Доступности Автомобильной Дороги для пользователей;

  - Выплата Неуменьшаемой Части Инвестиционных Платежей осуществляется ежеквартально с даты начала Эксплуатационной Стадии (не позднее 20-го числа последнего календарного месяца соответствующего квартала) в размере, соответствующем Конкурсному Предложению Концессионера, с учетом того, что указанные платежи подлежат переиндексации с учетом показателей фактической инфляции по индексам потребительских цен (ИПЦ) в порядке и на условиях, определенном в Концессионном Соглашении.

  - Выплата Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей осуществляется с даты начала Эксплуатационной Стадии не позднее 20-го декабря каждого календарного года эксплуатации в размере, соответствующем Конкурсному Предложению Концессионера, с учетом того, что указанные платежи подлежат переиндексации с учетом показателей фактической инфляции по индексам потребительских цен (ИПЦ) в порядке и на условиях, определенном в Концессионном Соглашении, а также могут быть уменьшены в случаях нарушения Концессионером установленных требований к Транспортно-эксплуатационным показателям и требований к обеспечению Доступности Автомобильной Дороги для пользователей на величину предусмотренных штрафных баллов, в порядке, предусмотренном в  Концессионном Соглашении (при этом Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей может быть также уменьшена на величину сумм штрафных баллов, начисленных Концессионеру за нарушение требований к эксплуатации Автомобильной Дороги, которые не были учтены при выплате Эксплуатационных Платежей Концессионеру в соответствии с п.2.2 выше).

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Тому 1 Конкурсной Документации

МАТРИЦА РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

| Риск | Описание рисков | Ответственная сторона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски несвоевременного предоставления земельных участков, подготовленных под строительство объекта | Изменение сроков реализации проекта Вследствие задержки выполнения работ по подготовке территории строительства, предоставления земельных участков | Концедент |  |
| Риски проектирования | Вероятность ошибок в проектных решениях и планах строительных работ. | Концедент/Концессионер | Риски Концессионера: - вследствие оптимизации Проектной Документации Концессионером; - с момента разработки Рабочей Документации в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным Соглашением. Риски Концедента: - вследствие обнаружения существенных ошибок Проектной Документации на стадии разработки Рабочей Документации Концессионером. |
| Риск изменения законодательства | Изменение законодательства после заключения Концессионного Соглашения, включая изменение налогового законодательства, в значительной степени ухудшающего изначальные условия, на которые Концессионер был вправе рассчитывать при заключении соглашения | Концедент |  |
| Риск несвоевременного завершения работ | Увеличение сроков строительства. | Концессионер | В случае, если увеличение сроков строительства произошло не по вине Концедента (задержка предоставления земельных участков) |
| Риск увеличения стоимости строительства | Превышение фактических затрат по проекту над оценочными в ходе строительства объекта, в том числе вследствие удорожания строительных материалов, недобросовестности подрядных организаций. | Концессионер |  |
| Экологические риски | Возникновение ущерба окружающей среде в результате действий Концессионера в ходе строительства и эксплуатации Объекта. | Концедент/Концессионер | Ущерб окружающей среде в ходе строительства и эксплуатации объекта. Риски Концессионерна: - экологические риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду при нарушении норм и требований экологического законодательства, законодательства в целом, положений экологической экспертизы, полученной Концедентом в отношении проектных решений по строительству и эксплуатации объекта. Риски Концедента: - Риск возникновения социальных протестов по причине негативного воздействия на окружающую среду, если такие протесты возникли не вследствие нарушения частным партнером норм и требований экологического законодательства, законодательства в целом, положений экологической экспертизы, полученной Концедентом в отношении проектных решений по строительству и эксплуатации Объекта |
| Риск гибели или утраты имущества Автомобильной Дороги | Полная или частичная гибель или утрата создаваемой Автомобильной Дороги. | Концессионер |  |
| Риски Содержания Объекта | Увеличение фактических затрат на содержание и ремонт трассы вследствие изменения стоимости материалов, отдельных видов работ. | Концессионер |  |
| Риски изменения спроса на пользование Объектом | Снижение/увеличение спроса на пользование Автомобильной Дорогой по сравнению с прогнозным. | Концедент |  |
| Риск банкротства или неплатежеспособности банка, предоставившего гарантию обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Концессионному Соглашению | Банкротство/полная или частичная неплатежеспособность банка, предоставившего банковскую гарантию, произошедшее в ходе строительства и/или эксплуатации | Концессионер |  |
| Риски необходимости изменения технических показателей Автомобильной Дороги в процессе эксплуатации | Расширение дороги, развязок, модернизация оборудования ПВП | Концедент |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Тому 1 Конкурсной Документации

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 –          км 646 и км 646 – км 684»

Настоящее положение о Конкурсной Комиссии определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и оформления решений Конкурсной Комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Конкурс»).

Конкурсная Комиссия специально создана для проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса, рассмотрения Заявок Заявителей, Конкурсного Отбора, рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, определения Победителя Конкурса и полномочна принимать решения, отнесенные к её компетенции законодательством, Конкурсной Документацией и настоящим Положением.

Основными принципами деятельности Конкурсной Комиссии являются создание равных Конкурсных условий для Участников Конкурса, единство требований к ним и критериев оценки их Конкурсных Предложений, объективность оценок и гласность.

Государственная Компания обеспечивает деятельность Конкурсной Комиссии и проведение Конкурса.

Термины, обозначенные с заглавной буквы и используемые, но не определенные в настоящем Положении, определены в  Приложении 1 Тома 1 Конкурсной Документации.

1. Состав Конкурсной Комиссии

- В соответствии с Решением о заключении Концессионного Соглашения Государственная Компания обеспечивает создание Конкурсной Комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной Комиссии решением Правления Государственной Компании.

- Число членов Конкурсной Комиссии не может быть менее чем 5 (пять) человек.

- Персональный состав Конкурсной Комиссии установлен Приложением 7 к Тому 1 Конкурсной Документации и утверждается Правлением Государственной Компании единовременно с Конкурсной Документацией.

- Состав Конкурсной Комиссии должен обеспечивать участие в ней представителей Органов управления Государственной Компании, заинтересованных структурных подразделений Государственной Компании, заинтересованных органов федеральной государственной власти по предмету Конкурса.

- Руководит деятельностью Конкурсной Комиссии председатель Конкурсной Комиссии.

- Организационное обеспечением деятельности Конкурсной Комиссии осуществляет секретарь Конкурсной Комиссии совместно с Уполномоченным Лицом Государственной Компании. Кандидатура секретаря Конкурсной Комиссии утверждается единовременно с персональным составом Конкурсной Комиссии. В случае несоответствия секретаря Конкурсной Комиссии данному критерию, на эту должность назначается другое лицо. Замена секретаря Конкурсной Комиссии допускается решением председателя Конкурсной Комиссии.

- Конкурсная Комиссия, Государственная Компания вправе привлечь к участию в деятельности Конкурсной Комиссии для дачи консультаций независимых Экспертов, включая консультантов и экспертов, работающих в области финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе автомобильных дорог и иных объектов транспортной инфраструктуры.

- Членами Конкурсной Комиссии, независимыми экспертами, а также секретарем Конкурсной Комиссии, не могут быть граждане, представившие Заявки на участие в Конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или Аффилированными лицами Участников Конкурса. В случае выявления в составе Конкурсной Комиссии таких лиц, Государственная Компания принимает решение, которым состав Конкурсной Комиссии утверждается заново.

- Замена члена Комиссии допускается только по решению Правления Государственной Компании.

- Функции Конкурсной Комиссии

- Конкурсная Комиссия выполняет следующие функции:

- размещает сообщение о проведении Конкурса;

- размещает сообщение о внесении изменений в Конкурсную Документацию;

- принимает Заявки на участие в Конкурсе;

- предоставляет Заявителям Конкурсную Документацию и разъяснения положений Конкурсной Документации;

- осуществляет вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, а также рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе, представленных Заявителями;

- проверяет документы и материалы, представленные Заявителями, Участниками Конкурса в соответствии с требованиями, установленными Конкурсной Документацией и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

- устанавливает соответствие Заявителей и представленных ими Заявок на участие в Конкурсе требованиям, установленным Конкурсной Документацией, и соответствие Конкурсных Предложений, требованиям, установленным Конкурсной Документацией, критериям Конкурса;

- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных Заявителями, Участниками Конкурса сведений;

- определяет Заявителей, не прошедших Предварительного Отбора, принимает решение об отказе в допуске этих лиц к участию в Конкурсе и направляет им соответствующие уведомления;

- определяет Участников Конкурса;

- направляет Участникам Конкурса приглашения представить Конкурсные Предложения в соответствии с критериями Конкурса, рассматривает и оценивает Конкурсные Предложения, в том числе осуществляет оценку Конкурсных Предложений в баллах в соответствии с критерием Конкурса;

- определяет Победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его Победителем;

- подписывает протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокол проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса, протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями, протокол рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений, протокол о результатах проведения Конкурса;

- уведомляет Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса;

- размещает сообщение о результатах проведения Конкурса.

- Председатель Конкурсной Комиссии:

организует работу Конкурсной Комиссии;

- оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование Предложения по ее изменению и дополнению;

- ведет заседания Конкурсной Комиссии;

- предоставляет слово для выступлений;

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной Комиссии и проекты принимаемых решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;

- ведет переписку от имени Конкурсной Комиссии;

- дает поручения, в рамках своей компетенции, Уполномоченному Представителю Концедента на совершение действий организационно–технического характера в рамках Графика Проведения Конкурса.

- Секретарь Конкурсной Комиссии во взаимодействии с Уполномоченным Лицом Государственной Компании осуществляет:

- подготовку материалов к заседаниям Конкурсной Комиссии;

- не позднее чем за 3 (три) дня до указанной в утвержденном графике работ Конкурсной Комиссии даты проведения ее заседания в письменном виде (почтовым отправлением или факсимильным сообщением) извещает членов Конкурсной Комиссии о месте, времени и повестке дня заседания;

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной Комиссии, а также учет входящих и исходящих документов, до момента их передачи Концеденту по завершении Конкурса;

- надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы Конкурсной Комиссии и иные документы, представляет их  на подпись председателю и членам Конкурсной Комиссии.

- Порядок принятия решений

- Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной Комиссии присутствует не менее чем 50 % (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной Комиссии имеет 1 (один) голос.

- Решения Конкурсной Комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной Комиссии, принявших участие в ее заседании.

- В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной Комиссии считается решающим.

- Члены Конкурсной Комиссии участвуют в заседаниях лично.

- Решения Конкурсной Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной Комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной Комиссии. При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения Конкурсных Предложений члены Конкурсной Комиссии действуют в порядке, установленном  Конкурсной Документацией и действующим законодательством Российской Федерации.

- Порядок оформления и опубликования решений Конкурсной Комиссии.

- Решения Конкурсной Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной Комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной Комиссии. Протокол заседаний Конкурсной Комиссии оформляется не позднее 3–х дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные Графиком Проведения Конкурса сроки.

- В протоколе заседания Конкурсной Комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной Комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы приглашенных на заседание Конкурсной Комиссии, краткое содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной Комиссии (в случае наличия такого), а также иные положения, наличие которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Особое мнение членов Конкурсной Комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

- В установленных Конкурсной Документацией и действующим законодательством Российской Федерации случаях Конкурсная Комиссия размещает необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса.

- Секретарь Конкурсной Комиссии обеспечивает хранение оригиналов протоколов Конкурсной Комиссии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.

- После завершения Конкурса секретарь Конкурсной Комиссии обеспечивает передачу всех документов и материалов, связанных с деятельностью Конкурсной Комиссии, в архив Государственной Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Тому 1 Конкурсной Документации

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»

В соответствии с решением о заключении Концессионного Соглашения в отношении «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», принятым распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г.  № 775-р (далее – «Концессионное Соглашение»), Государственная компания «Российские автомобильные дороги» настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Конкурс»).

При заключении и исполнении Концессионного Соглашения в отношении «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» Концедентом является:

– Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»). Местонахождение и почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, тел.  8 (495) 727–11–95, факс: 8 (495) 784–68–04).

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770901001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Адрес местонахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3

Уполномоченное лицо Государственной Компании: ***

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную Комиссию по проведению Конкурса на право заключения Концессионного Соглашения в отношении «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684»: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.

Объектом Концессионного Соглашения является: «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Автомобильная Дорога», «Объект Концессионного Соглашения»).

Срок действия Концессионного Соглашения – 27 лет с даты заключения (с учетом условий Концессионного Соглашения о возможностях изменения срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный Отбор и Конкурс.

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Предварительный Отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных Предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной Документации.

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие требования, которые предъявляются к Участникам Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный Отбор Участников Конкурса:

а) в качестве  Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 2 и более указанных индивидуальных предпринимателя или юридических лица;

б) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности  Заявителя, в том числе отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности  Заявителя (включая отсутствие решения о  ликвидации юридического лица –  Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, признании  Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в его отношении), на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе;

в) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за определенный Конкурсной Документацией период, размер которой превышает предел, установленный Конкурсной Документацией;

г) отсутствие со дня подачи последних финансовых отчетов, представленных в составе Заявки, негативных изменений финансового положения  Заявителя в соответствии с требованиями Конкурсной Документации;

д) требования в отношении финансовой состоятельности  Заявителя;

е) требования в отношении наличия опыта реализации и финансирования Концессионных Соглашений и иных проектов государственно–частного партнерства в сфере развития транспортной инфраструктуры;

ж) требования в отношении наличия опыта строительства автомобильных дорог;

з) требования в отношении наличия опыта эксплуатации платных автомобильных дорог и дорожных объектов.

Если в качестве  Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 2 и более юридических лица, то  предъявляемые в Конкурсной Документации общие требования к  Заявителю (требования, указанные в пунктах а) – г) выше) распространяются на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалифицирующих требований (требования, указанные в пунктах д) – з) выше), установленных Конкурсной Документацией, должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного Соглашения на этапе подачи Заявок является Задаток в размере 422 000 000 (четыреста двадцать два миллиона) рублей.

Указанная сумма перечисляется на счёт Государственной Компании  в ОАО «Сбербанк РФ» со следующими реквизитами:

Получатель платежа:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770901001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Адрес местонахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3

При подаче Заявки Заявитель должен представить Государственной Компании платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка. Заявки на участие в Конкурсе Заявителей, не оплативших Задаток, Конкурсной Комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной Документации.

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса, либо предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной Документации или содержащие неполную либо неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие критерии Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:

- размер Капитального гранта – размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание Объекта Концессионного Соглашения;

- размер Платы Концедента – размер платы за доступность Автомобильной Дороги для пользователей и соблюдение технико-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги, которая состоит из следующих подкритериев:

–	Эксплуатационный Платеж, выплачиваемый в целях финансирования деятельности Концессионера по эксплуатации Автомобильной Дороги, а именно за осуществление деятельности по Содержанию, Ремонту и Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги, содержанию и ремонту объектов Системы Взимания Платы и АСУДД, а также иных затрат, связанных с указанной деятельностью (далее – «Эксплуатационный Платеж»);

–	Инвестиционный Платеж, обеспечивающий возмещение расходов Концессионера на создание Объекта Концессионного Соглашения с учетом доходности на инвестированный собственный и заемный капитал (далее – «Инвестиционный Платеж»).

Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры критериев Конкурса:

- для критерия «размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание объекта Концессионного Соглашения»: начальное значение устанавливается в размере – не более 63 300 млн. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость, в ценах соответствующих лет);

–	условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения начального значения этого критерия в Конкурсном Предложении;

–	вес указанного критерия в сумме всех критериев составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) балла.

- для критерия «Плата Концедента»: вес этого критерия в сумме всех критериев составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) балла и составляется из весов следующих подкритериев:

- подкритерий «Эксплуатационный Платеж»: начальное значение устанавливается в размере – 39 373 млн. рублей (с учетом налога на добавленную стоимость в год, в ценах I квартала 2012 года);

–	условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшение начального значения этого подкритерия в Конкурсном Предложении;

–	вес этого подкритерия в сумме всех критериев составляет 0,3 (ноль целых три десятых) балла.

- подкритерий «Инвестиционный Платеж»: начальное значение данного подкритерия устанавливается в размере – 63 488 млн. рублей (без налога на добавленную стоимость, в ценах соответствующих лет) за весь период действия Концессионного Соглашения;

–	условиями Конкурса предусматривается возможность уменьшения начального значения этого подкритерия в Конкурсном Предложении;

–	вес данного подкритерия в сумме всех критериев составляет 0,3 (ноль целых три десятых) балла.

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Конкурса, устанавливаются в Конкурсной Документации.

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией Конкурсных Предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных Предложений в порядке, установленном в Томе 3 Конкурсной Документации.

Протокол о результатах проведения Конкурса будет подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений.

Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» Конкурсной Документации размещаются на официальном сайте Государственной Компании www.russianhighways.ru единовременно с публикацией настоящего Сообщения.

Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на сайте Государственной Компании, либо на основании запроса, адресованного Государственной Компании. Конкурсная Документация предоставляется Заявителям в электронном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной Документации и получения статуса Заявителя до подачи Заявки на участие в Конкурсе заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Государственной Компании с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя и запрашиваемого способа получения Конкурсной Документации: по электронной почте либо почтовым отправлением.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Государственной Компанией запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица, либо направляется почтовым отправлением по местонахождению Заявителя в рабочее время Государственной Компании (с понедельника по четверг: с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1800ч (время московское), в пятницу: с 900ч до 1230ч (время московское) и с 1415ч до 1645ч (время московское).

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившее Конкурсную Документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную Документацию.

Концессионное Соглашение подписывается в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса при условии предоставления Участником Конкурса, с которым подписывается Концессионное Соглашение, предусмотренных Конкурсной Документацией документов, но не позднее 01 июля 2014 года. Сроки подписания Концессионного Соглашения могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального «О концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного Соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного Соглашения Участнику Конкурса.

Для получения Конкурсной Документации лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной Комиссии по адресу Государственной Компании, с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной Документации: по почте либо нарочным – по адресу секретариата Конкурсной Комиссии (адрес Государственной Компании) по рабочим дням с  даты опубликования настоящего Официального Сообщения о проведении открытого Конкурса.

В течение 3 (трех) рабочих дней рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса обратившемуся  Заявителю,  прошедшему Предварительный Отбор, предоставляется проект Концессионного Соглашения.

Адрес местонахождения Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию): 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Концессионного Соглашения В ОТНОШЕНИИ «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» по рабочим дням в рабочее время Государственной Компании (с понедельника по четверг: с 9.00ч до 12.30ч (время московское) и с 14.15ч до 1800ч (время московское), в пятницу: с 9.00ч до 12.30ч (время московское) и с 14.15ч до 16.45ч (время московское) с «17» июня 2013 г. по «02» сентября 2013 г. по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.

Конкурсные Предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Концессионного Соглашения В ОТНОШЕНИИ «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» с даты подписания протокола подведения итогов Предварительного Отбора по рабочим дням в рабочее время Государственной Компании (с понедельника по четверг: с 9.00ч до 12.30ч (время московское) и с 14.15ч до 18.00ч (время московское), в пятницу: с 9.00ч до 12.30ч (время московское) и с 14.15ч до 16.45ч (время московское) до установленной даты и времени вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями – 12.00 (время московское) 17 февраля 2014  по адресу: по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3.

К моменту подачи Заявки на участие в Конкурсе Заявителем должен быть внесен Задаток в размере и в порядке, установленном Конкурсной Документацией.

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12.00 ч. «03» сентября 2013 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129.

Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено начиная с 12.00 ч. «17» февраля 2014 г. (время московское) по адресу: Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, каб. 5129.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Государственной Компании согласно Конкурсной Документации.

Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Государственной Компанией в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Тому 1 Конкурсной Документации

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

(Протокол от                           № _____ )

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель Конкурсной Комиссии:

Члены Конкурсной Комиссии:

Секретарь Конкурсной Комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Тому 1 Конкурсной Документации

- Соглашение о Задатке

г. ________									              «___»__________ 201_ г.

Настоящее соглашение заключено между:

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», осуществляющей в соответствии с положениями распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 775-р полномочия концедента (Российской Федерации) при проведении открытого конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее «Конкурс»)  в лице председателя правления Кельбаха Сергея Валентиновича, действующего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 2290-р «О председателе правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее «Концедент»), с одной стороны, и

_____________________, в лице____________________, действующего на основании_________________________, (далее – «Заявитель», в случае прохождения предварительного отбора – «Участник Конкурса»), с другой стороны, которые договорились о следующем:

Заявитель вносит Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного Соглашения в  размере 422 000 000 (четыреста двадцать два миллиона) рублей.

Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в ОАО «Сбербанк РФ» со следующими реквизитами:

Получатель платежа:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770901001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

Номер счета: Р/с: 40503810638090000002 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Адрес местонахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр. 3

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» .

Сумма Задатка должна быть перечислена Заявителем и зачислена на счет Государственной Компании в течение срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с Графиком Проведения Конкурса.

Заявитель должен представить Государственной Компании платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка в составе подаваемой им Заявки.

Сумма Задатка возвращается Государственной Компанией Заявителю/Участнику Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем/Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса, указанный в Заявке на участие в Конкурсе после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Концедента от проведения настоящего открытого Конкурса – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Государственной Компанией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока ее представления – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;

- в случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного Предложения в любое время до истечения срока представления Конкурсных Предложений – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями;

- в случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки на участие в Конкурсе (если не была возвращена ранее);

- в случае представления Конкурсного Предложения после истечения срока представления Конкурсных Предложений – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного Предложения (если не была возвращена ранее);

- в случае если Конкурсной Комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в настоящем Конкурсе – внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса;

- в случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее двух Заявок, Конкурс признан несостоявшимся, и Заявителю не было предложено представить предложение о заключении Концессионного Соглашения – сумма внесенного Задатка возвращается Заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- в случае если Заявитель, которому было предложено путем направления соответствующего уведомления представить предложение о заключении Концессионного Соглашения, не представил в Государственную Компанию предложение о заключении Концессионного Соглашения – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного соответствующим уведомлением срока представления предложения о заключении Концессионного Соглашения;

- в случае если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного Соглашения Государственная Компания не приняла решение о заключении с таким Заявителем Концессионного Соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Государственной Компанией предложения о заключении Концессионного Соглашения;

- в случае если в Конкурсную Комиссию представлено менее двух Конкурсных Предложений или Конкурсной Комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных Предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении такого Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного Соглашения – внесенная сумма Задатка возвращается Участнику Конкурса не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Государственной Компанией о заключении Концессионного Соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся;

- в случае если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной Документации – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

- в случае если с Победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное Предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной Документации и ему было предложено заключить Концессионное Соглашение, заключено Концессионное Соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного Соглашения с учетом положений пункта 14.4. ниже;

- в случае отказа Концедента в лице Государственной Компании от подписания Концессионного Соглашения – сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

Задаток не возвращается Государственной Компанией в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного Соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного Соглашения.

Из суммы Задатка, подлежащей возврату Победителю Конкурса, с которым заключено Концессионное Соглашение (Концессионеру), Государственная Компания вправе удержать не более 25% от суммы Задатка в качестве компенсации затрат, связанных с проведением Конкурса. Указанная сумма, полностью или частично, может быть направлена на оплату услуг привлеченных экспертов, а также организаций, привлеченных к сопровождению  Конкурса.

В случае принятия решения о заключении Концессионного Соглашения с Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных Предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса, такой Участник Конкурса до заключения Концессионного Соглашения обязан внести на указанный счет Государственной Компании сумму, предусмотренную для компенсации затрат, связанных с проведением Конкурса.

Концессионное Соглашение должно быть подписано не позднее, чем через 60 (пятьдесят) рабочих дней со дня объявления Победителя Конкурса, но не позднее 01 июля 2014 года. Победителю Конкурса, отказавшемуся или уклонившемуся от подписания в установленный срок Концессионного Соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента получения Заявки на участие в Конкурсе Концедентом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

| _____________________ | Заявитель: |
| --- | --- |
| __________________ | __________________ |
| М. П. | М. П. |

Датой начала эксплуатации считать дату ввода в эксплуатацию Объекта либо после завершения строительства, либо после завершения Капитального Ремонта (в зависимости от применимого).

Дата начала выполнения работ по Капитальному Ремонту определяется в соответствии с нормативными сроками выполнения Капитального Ремонта. Несоответствие Автомобильной Дороги ТЭП, указанным в колонке 7 в отсутствие критического дефекта, после наступления нормативного срока выполнения Капитального Ремонта не является основанием для начисления штрафных баллов Концессионеру. В случае выявления несоответствия Автомобильной Дороги ТЭП, указанным в колонке 7 в отсутствие критического дефекта, после наступления нормативного срока выполнения Капитального Ремонта Концессионер самостоятельно проводит Капитальный Ремонт.

Измерение продольной ровности покрытия производится участками по 100 м по двум методам: методике, изложенной в разделе 4.6 ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» по показаниям передвижной лаборатории, оборудованной толчкомером (приведенным к значениям толчкомера ТХК-2 для автомобиля УАЗ-2206), и по международному показателю ровности IRI в соответствии с СТО МАДИ 02066517.1-2006 «Определение продольного микропрофиля дорожной поверхности и международного показателя ровности IRI».

Определяется в соответствии с методикой, изложенной в ОДН 218.0.006-2002 и ОДН 218.1.052-2002.

Для целей оценки ТЭП Автомобильная дорога разделена на Участок 1А (км 543 – км 646 ), Участок 1Б (км 646 - км 644), далее, Участок 8 (км 644 – км 684).

Определение коэффициента сцепления проводится прибором ПКРС-2У при измерении шиной с рисунком протектора по ГОСТ Р 30413-96.

В соответствии с СТО АВТОДОР 2.4-2013 (предоставляется к ознакомлению в Информационном Помещении)

В случае достижения критического значения коэффициента прочности дорожной одежды, указанного в колонке 7 для соответствующего ТЭП, Концессионер приступает к выполнению работ по Капитальному ремонту на участке Автомобильной дороги, где было выявлено не соответствие ТЭП 4.

Датой начала эксплуатации считать дату ввода  в эксплуатацию Объекта после завершения строительства или ремонта Искусственного Сооружения (в зависимости от применимого).

Компоненты ТЭП по искусственным сооружениям,  пункт 8,9, приняты по ОДМ 218.3.014-2011, пункт 10  принят  по ОДН 218.3.017-2003.

Выполнение полного комплекса работ по диагностике мостовых сооружений в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.001-2008 «Методические рекомендации по организации обследования и испытаний мостовых сооружений на автомобильных дорогах», ОДМ 218.3.014-2011 «Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах», ОДН 218.017-2003 «Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций» в рамках весеннего и осеннего осмотров.

В соответствии с ОДН 218.017-2003 «Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций»