# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 декабря 2009 г. N 2146-р

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.11.2011 N 1989-р,

от 24.04.2013 N 672-р)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы).

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.11.2011 N 1989-р, от 24.04.2013 N 672-р)

2. Минтрансу России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России в 2-месячный срок внести в Правительство Российской Федерации проект Постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. N 377).

3. Минтрансу России по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России в I квартале 2010 г. провести в установленном порядке корректировку Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2015 годы), в том числе с учетом мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. N 377).

4. Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2010 году в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" по подразделу "Дорожное хозяйство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

# Утверждена

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 31 декабря 2009 г. N 2146-р

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2010 - 2020 ГОДЫ)

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.04.2013 N 672-р)

## I. Общие положения

Программа деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) (далее - Программа) определяет основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) (далее - Государственная компания).

Программа включает в себя основные мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся (подлежащих передаче) в доверительном управлении Государственной компании (далее - автомобильные дороги Государственной компании), определяет очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ, источники финансирования, а также содержит целевые индикаторы и показатели деятельности Государственной компании на 2010 - 2020 годы.

## II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности отраслей экономики и улучшения качества жизни населения за счет формирования сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, обеспечивающих спрос на перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности и ценовой доступности для потребителей.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

осуществление строительства и реконструкции автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, связывающих гг. Москву, Санкт-Петербург, а также центральные регионы России с морскими портами Балтийского и Черного морей и обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Белоруссия и Украины;

формирование сети платных участков на автомобильных дорогах Государственной компании, включая создание единой интегрированной системы управления движением и сбором платы;

привлечение внебюджетных инвестиций в проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов государственно-частного партнерства;

поэтапное формирование новых международных автодорожных маршрутов, интегрированных с сетью европейских и евразийских транспортных коридоров;

обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Государственной компании нормативным требованиям;

обеспечение повышения качества дорожных работ и долговечности объектов дорожной инфраструктуры через реализацию инновационных программ и применение новых более эффективных форм контрактных отношений;

повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на автомобильных дорогах Государственной компании;

повышение качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог Государственной компании, в том числе через создание сети многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании;

обеспечение внедрения новых эффективных форм управления дорожной деятельностью.

Решение указанных задач необходимо для обеспечения инновационного развития экономики России. Автомобильные дороги Государственной компании, на которых предусмотрен основной объем работ, характеризуются наибольшим спросом на передвижения, связывают территории, где проживает большая часть населения страны и сосредоточены базовые предприятия многих отраслей экономики, нуждающиеся в ускорении товародвижения, снижении транспортной составляющей в конечной цене продукции и повышении конкурентоспособности.

## III. Мероприятия Программы и ее целевые индикаторы

и показатели

Срок реализации Программы - 2010 - 2020 годы. Программа рассматривается в качестве I этапа реализации долгосрочной стратегии по созданию национальной сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации.

Целевые индикаторы и показатели Программы соотносятся с целевыми индикаторами и показателями подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848, с учетом планируемого продления срока ее реализации до 2020 года. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1.

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям деятельности Государственной компании:

организация строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании;

доверительное управление автомобильными дорогами Государственной компании;

организация собственной (иных видов) деятельности Государственной компании.

Для обеспечения функционирования Государственной компании предусматривается ежегодное внесение имущественного взноса Российской Федерации на содержание Государственной компании, а также на финансирование расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки и проведением кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании. Внесение имущественного взноса обеспечивает Министерство транспорта Российской Федерации в пределах средств федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период. Размер имущественных взносов Российской Федерации в Государственную компанию в 2010 - 2020 годах приведен в приложении N 2. Этот размер подлежит уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Государственное софинансирование дорожных работ, выполняемых на автомобильных дорогах Государственной компании, осуществляется путем ежегодного предоставления субсидий из федерального бюджета. На осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании и по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании субсидии из федерального бюджета предоставляются в размере согласно приложению N 3. Предоставление в установленном порядке указанных субсидий обеспечивает Министерство транспорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда. Размер субсидий подлежит уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Мероприятия по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании предусматривают обеспечение подготовки документации по планировке территории и проведение земельно-кадастровых работ, разработку проектной документации, резервирование земель и изъятие земельных участков для размещения автомобильных дорог, проведение работ по строительству, реконструкции и комплексному обустройству автомобильных дорог Государственной компании, в том числе в рамках реализации инвестиционных и концессионных соглашений. При реализации проектов строительства (реконструкции, комплексного обустройства) автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов государственно-частного партнерства в состав указанных мероприятий включаются работы (услуги) по разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований (для контрактов полного жизненного цикла), транспортных моделей, конкурсной и контрактной документации для проведения инвестиционных и концессионных конкурсов.

При подготовке к реализации инвестиционных проектов Государственная компания осуществляет их структурирование в целях определения оптимальной конфигурации каждого из проектов, основных его участников и партнеров, условий их взаимоотношений, распределения рисков и ответственности, а также в целях применения наиболее эффективных форм и условий организации финансирования проекта в течение его жизненного цикла. По результатам структурирования инвестиционного проекта Государственная компания принимает решение о выборе организационно-правовой и организационной схемы его реализации.

В период реализации Программы планируется провести комплекс работ по проектированию, подготовке территории и строительству (реконструкции) следующих автомагистралей и скоростных автомобильных дорог Государственной компании для организации их эксплуатации на платной основе:

М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест);

М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев);

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска;

М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург;

А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область);

строящиеся автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла;

строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань (на участке обхода гг. Балашихи и Ногинска).

Приведение параметров автомобильной дороги М-4 "Дон" в соответствие с прогнозируемой интенсивностью движения и нормативными требованиями планируется путем реконструкции соответствующих участков дороги с доведением количества полос движения не менее чем до 4 в обоих направлениях, а также строительства обходов населенных пунктов, через которые она проходит в настоящее время.

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург, а также реконструкцию автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от Московской кольцевой автомобильной дороги до км 132 планируется завершить к началу проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. На остальных участках автомобильной дороги М-1 "Беларусь" к указанному сроку планируется завершить работы по комплексному обустройству, включая размещение барьерного ограждения на всем протяжении и строительство разноуровневых транспортных развязок для обеспечения режима безостановочного скоростного движения.

Строительство участков скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург будет осуществляться в рамках концессионных соглашений, а также долгосрочных инвестиционных соглашений, включающих полный цикл дорожных работ (рабочее проектирование, строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт, эксплуатация систем взимания платы и автоматизированных систем управления дорожным движением), заключаемых на срок от 22 до 30 лет.

Реконструкцию автомобильной дороги М-1 "Беларусь" планируется осуществлять в основном в рамках концессионного соглашения, реализуемого по схеме "контракта жизненного цикла", предусматривающего поэтапный возврат инвестированных концессионером средств на стадии эксплуатации через выплату соответствующих платежей концедента (при этом вся выручка от сбора платы будет поступать в доход концедента). В целях обеспечения необходимого уровня мотивации концессионера на качественное выполнение дорожных работ, увеличение межремонтных сроков, применение инновационных технологий, обеспечивающих повышение надежности и транспортно-эксплуатационных характеристик объекта, условиями концессионного соглашения планируется установить зависимость размера платежей концедента от транспортно-эксплуатационных показателей объекта концессионного соглашения.

Помимо реконструкции автомобильной дороги М-1 "Беларусь" концессионные соглашения, реализуемые по схеме "контракта жизненного цикла", планируется также заключить в отношении участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) и участков скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 214-й км -258-й км, 543-й км - 646-й км и 646-й км - 684-й км.

Еще одной формой государственно-частного партнерства, используемой Государственной компанией, являются долгосрочные инвестиционные соглашения. По своему предмету, основным условиям финансирования и срокам реализации долгосрочные инвестиционные соглашения в целом аналогичны концессионным соглашениям, реализуемым по схеме "контракта жизненного цикла", и отличаются от них условиями распределения имущественных прав на объекты, реконструкция и строительство которых завершены (в рамках долгосрочных инвестиционных соглашений объект инвестиционного соглашения и земельные участки под ним не передаются во владение и пользование исполнителю соглашения на стадии эксплуатации объекта), а также объемы привлекаемого внебюджетного финансирования, которое, как правило, в них не превышает 10 - 15 процентов общей стоимости реконструкции или строительства. В рамках долгосрочных инвестиционных соглашений планируется осуществить строительство участков скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 258-й км - 334-й км и 334-й км - 543-й км, а также реконструкцию ряда участков автомобильной дороги М-4 "Дон".

Особой разновидностью долгосрочного инвестиционного соглашения является такая новая форма контрактных отношений в дорожном хозяйстве, как операторское соглашение. Операторские соглашения заключаются на срок до 10 - 15 лет и могут включать в себя выполнение оператором работ по комплексному обустройству участков, включая размещение систем взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением, содержанию, ремонту, капитальному ремонту участков, организации сбора платы за проезд с пользователей, а также по эксплуатации и техническому обслуживанию интеллектуальных транспортных систем. Помимо этого в условия операторского соглашения, как правило, включается обеспечение оператором полного или частичного финансирования работ по размещению систем взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением с последующим поэтапным возмещением Государственной компанией понесенных оператором затрат с предусмотренной нормой доходности на инвестированный капитал. Для обеспечения высокого уровня мотивации оператора на максимизацию выручки от сбора платы, а также для применения наиболее технологически эффективных решений предусматривается система бонусов (премирования оператора) за обеспечение сбора платы сверх установленных плановых показателей.

Заключение операторских соглашений предусматривается преимущественно в отношении тех участков автомобильной дороги Государственной компании, на которых завершены или находятся в завершающей стадии работы по их строительству или реконструкции, однако требуется дооснащение указанных участков системами взимания платы и системами по управлению дорожным движением. В отдельных случаях операторские соглашения могут не предусматривать выполнения оператором работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту участков автомобильной дороги в том случае, если выполнение этих работ уже было включено в ранее заключенные договоры о строительстве или реконструкции участков автомобильных дорог Государственной компании.

Заключение операторских соглашений в основном планируется в отношении участков автомобильной дороги М-4 "Дон", реконструкция которой осуществляется с начала 2000-х годов и которая первоначально не предполагала эксплуатации большинства участков этой автомобильной дороги на платной основе. В планируемых операторских соглашениях планируется применить секционный принцип, который предусматривает привлечение операторов на участки протяженностью не менее 200 - 400 км, соответствует международному опыту и позволит оптимизировать организацию работ по эксплуатации автомобильной дороги Государственной компании, систему сбора платы и автоматизированную систему управления дорожным движением на этой автомобильной дороге. Применение секционного принципа подразумевает создание 4 центров управления секциями, функционально совмещенных с территориальными структурными подразделениями Государственной компании.

Начиная с 2013 года Государственная компания должна перейти на реализацию работ по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог Государственной компании с последующей их эксплуатацией преимущественно на основе указанных договорных механизмов государственно-частного партнерства с включением в условия заключаемых договоров (соглашений) инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ. Использование краткосрочных и (или) неинвестиционных схем договоров сохранится в отношении работ по подготовке территории строительства, выполняемых в целях заключения концессионных соглашений, работ по строительству и реконструкции альтернативной сети автомобильных дорог, отдельных искусственных сооружений, а также в отношении работ, касающихся обязательств Государственной компании в рамках заключенных концессионных и инвестиционных соглашений.

В рамках реализации принципа обеспечения полной ответственности одного исполнителя на всех этапах жизненного цикла объектов, а также применения более эффективных и современных технических решений планируется поэтапный переход к осуществлению проектирования автомобильных дорог Государственной компании в рамках концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений. При этом предполагается формирование полос отвода строящихся автомобильных дорог, включая изъятие земельных участков, на основе документации по планировке территории. Ключевым аспектом указанного перехода должна явиться реализация инициативы Государственной компании в части уточнения правового механизма регулирования подготовки проектной документации по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта на основании концессионных и инвестиционных соглашений, в соответствии с которыми концессионер или инвестор обеспечивает архитектурно-строительное проектирование и полное или частичное финансирование реализации таких решений, предусмотренных этими соглашениями.

Важной финансовой особенностью планируемых инвестиционных и концессионных соглашений, реализуемых по схеме "контракта жизненного цикла", должен стать методологический переход от платежного механизма, основанного на нормировании объемов и сроков выполняемых работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог Государственной компании, к платежному механизму, основанному на оценке качества предоставляемой инфраструктурной услуги в привязке к устанавливаемой системе транспортно-эксплуатационных показателей объекта соглашения, показателей доступности полос движения для пользователей автомобильной дороги и иных показателей. Эта модель полностью соответствует сложившимся в последние 10-летия в международной практике подходам к оплате эксплуатационных работ в рамках реализации долгосрочных контрактов.

В целях реализации такого подхода Государственной компанией должен быть разработан пакет стандартов и нормативно-методических документов, регулирующих порядок расчета суммы платежа по оплате инфраструктурной услуги, а также по начислению штрафов за нарушение установленных требований к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, их безопасности и доступности для потребителей. Первоначальная апробация системы указанных требований и стандартов будет осуществлена в рамках реализации в 2011 - 2014 годах концессионных и инвестиционных соглашений.

Рост международной торговли предопределяет необходимость создания сети скоростных автомобильных дорог на наиболее загруженных транспортными потоками направлениях международных транспортных коридоров, обеспечивающих подходы к морским портам и автомобильным пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В связи с этим Программой предусматривается проведение работ по предпроектной проработке (проведение инженерных и экономических изысканий, подготовка финансово-экономических обоснований (бизнес-планов) и технико-экономических обоснований) новых международных автодорожных маршрутов, по разработке проектной документации для строительства и реконструкции приоритетных участков автомобильных дорог, а также подготовка территории к строительству и строительство (реконструкция).

Кроме того, в рамках Программы Государственная компания планирует предпроектную проработку ряда инвестиционно привлекательных проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. К ним относятся проекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, входящих в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также проекты строительства обходов городов, мостовых переходов и других искусственных сооружений.

При реализации оптимистического сценария роста экономики Российской Федерации указанные объекты могут быть дополнительно включены в Программу.

Также Государственная компания осуществляет реализацию проектов с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации, в том числе разработку проектной документации по объектам "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)" и "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области". Ведется строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58 и нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь". Предусмотрена разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги "Краснодар - Абинск - Кабардинка".

Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании представлены в приложении N 4.

Протяженность участков автомобильных дорог Государственной компании, введенных в эксплуатацию в результате осуществления мероприятий по строительству и реконструкции, с учетом объектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, приведена в приложении N 5.

Протяженность платных участков автомобильных дорог Государственной компании приведена в приложении N 6.

Описание инвестиционных проектов Программы приведено в приложении N 7.

По структуре инвестиционные проекты Государственной компании разделяются на проекты, в которых механизм возврата частных инвестиций основан на осуществлении сбора платы за проезд с пользователей в пользу концессионера с последующим направлением указанных средств на исполнение финансовых обязательств перед кредиторами и акционерами (прямыми инвесторами), и проекты, в которых выручка от сбора платы не предусмотрена либо поступает в доход Государственной компании, а возмещение инвестиционных вложений концессионера (исполнителя инвестиционного соглашения) обеспечивается за счет платежей Государственной компании, выплачиваемых на эксплуатационной стадии реализации концессионного или инвестиционного соглашения. В Программе учитываются планируемые поступления от сбора платы за проезд по платным автомобильным дорогам Государственной компании, а также платежи Государственной компании, относящиеся ко второму типу концессионных и инвестиционных соглашений.

Обеспечение финансовых обязательств Государственной компании приведено в приложении N 8. Также в указанном приложении приведены показатели по обслуживанию заемного финансирования, напрямую привлекаемого Государственной компанией (планируемый размер процентных ставок по кредитам и размер купонных выплат по облигационным займам). Эти показатели подлежат ежегодному уточнению с учетом ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и уровня инфляции.

В период реализации Программы привлечение прямых заимствований Государственной компанией планируется использовать как инструмент частичного замещения бюджетного финансирования. В частности, такая схема должна быть применена в отношении реализуемых проектов по строительству скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург и реконструкции автомобильной дороги М-1 "Беларусь" в целях обеспечения ускоренного ввода в эксплуатацию указанных объектов к началу проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Размещение облигационных займов в 2016 - 2017 годах под финансирование ускоренного строительства (реконструкции) объектов планируется осуществить для гарантии Российской Федерации с последующим погашением основного долга (номинала облигаций) за счет средств субсидий федерального бюджета, предусмотренных на строительство (реконструкцию) указанных объектов в 2019 - 2020 годах. При этом купонные выплаты по эмитируемым облигациям не более чем на 50 процентов будут обеспечиваться за счет указанных субсидий, а также за счет поступлений от сбора платы на платных участках автомобильных дорог Государственной компании.

Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям Государственной компании будет осуществляться при условии наличия соответствующих положений в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Таким образом, финансовое обеспечение деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, привлеченных Государственной компанией внебюджетных средств, в том числе облигационных займов, собственных и заемных средств частных инвесторов. Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог приведено в приложении N 9.

Мероприятия по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании предусматривают проведение работ:

по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

по организации взимания платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам, включая эксплуатацию и модернизацию системы взимания платы, а также создание и содержание информационно-расчетного (клирингового) центра Государственной компании;

по организации дорожного движения, включая управление транспортными потоками;

по взиманию платы в счет возмещения вреда, причиненного транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Система мер по содержанию и ремонту автомобильных дорог Государственной компании предусматривает:

проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

переход на содержание и ремонт автомобильных дорог Государственной компании в соответствии с их повышенными потребительскими свойствами, а также с учетом повышенных требований к качеству производимых работ;

проведение работ, направленных на повышение безопасности движения на автомобильных дорогах;

формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности, включая оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности;

разработку и внедрение современных систем диагностики, мониторинга и прогнозирования транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

разработку и внедрение системы слежения за обстановкой на дорогах и контроля работы дорожной техники с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В 2013 - 2016 годах планируется осуществить поэтапный переход к выполнению основной части работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, в рамках заключаемых долгосрочных договоров, инвестиционных, операторских и концессионных соглашений.

Планируемый объем доходов по видам деятельности Государственной компании в 2010 - 2020 годах приведен в приложении N 10. В указанном приложении учитываются только доходы, поступающие в распоряжение Государственной компании, и не учитываются доходы, которые остаются в распоряжении концессионеров.

Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Государственной компании и платным участкам таких автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации.

Размер платы за проезд по платным автомобильным дорогам Государственной компании и платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе для отдельных категорий транспортных средств, сезонов, дней недели и времени суток) устанавливается правлением Государственной компании. В целях повышения доходов от сбора платы за проезд транспортных средств, дополнительного привлечения пользователей на автомобильные дороги Государственной компании и реализации функции по управлению транспортными потоками Государственная компания вправе предоставлять скидки на плату за проезд транспортным средствам в зависимости от частоты и (или) регулярности их поездок, определяемых в том числе с учетом использования электронных средств оплаты проезда.

Размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Государственной компании и платным участкам таких автомобильных дорог, эксплуатируемым на основе концессионных соглашений, и порядок ее взимания устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании по доверительному управлению будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, а также доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению. Финансовое обеспечение деятельности Государственной компании по доверительному управлению в 2010 - 2020 годах приведено в приложении N 11.

Мероприятия по собственной (иным видам) деятельности Государственной компании предусматривают:

обеспечение автомобильных дорог Государственной компании многофункциональными зонами дорожного сервиса (зонами комплексного обслуживания пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, включающими площадки отдыха, специально отведенные места для курения, туалетные комнаты, заправочные станции, автомойки, ремонтные мастерские, объекты общественного питания и торговли, мотели, пункты медицинской помощи, и другими зонами, обеспечивающими комплекс услуг для пользователей автомобильных дорог) путем разработки и реализации концепции их комплексного развития, разработки и внедрения единых типовых архитектурных моделей многофункциональных зон дорожного сервиса, единых стандартов по оказанию услуг на многофункциональных зонах дорожного сервиса и методики оценки их качества, обеспечение проектирования строительства, реконструкции и обустройства многофункциональных зон дорожного сервиса, а также проведение инвестиционных конкурсов, направленных на привлечение частных инвестиций для строительства и эксплуатации многофункциональных зон дорожного сервиса;

обеспечение проведения инвентаризации в отношении земельных участков и автомобильных дорог Государственной компании;

обеспечение проведения кадастровых работ в целях упорядочения и (или) установления границ земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог Государственной компании;

обеспечение проведения кадастровых и оценочных работ в отношении частей земельных участков, а также кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании в целях получения дополнительных доходов от собственной деятельности;

обеспечение проведения инвентаризации земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также проведение работ по установлению границ придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;

получение сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях оформления договоров аренды земельных участков;

управление земельными участками, предоставленными в аренду Государственной компании;

обеспечение дополнительных доходов от собственной деятельности Государственной компании, в том числе доходов от реализации инвестиционных договоров на размещение объектов дорожного сервиса, субаренды земельных участков, размещения рекламы в придорожной полосе (полосе отвода), установления сервитутов в отношении земельных участков Государственной компании, размещения коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог Государственной компании, присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам Государственной компании и др.;

организацию выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

организацию предоставления консультационных услуг;

информационное обеспечение деятельности Государственной компании;

проведение мероприятий по инновационному развитию Государственной компании, определенных Программой инновационного развития Государственной компании на период до 2019 г., по следующим основным направлениям:

формирование инновационной инфраструктуры;

обеспечение безопасности автомобильных дорог;

управление качеством выполнения работ по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог;

повышение надежности и эксплуатационного ресурса дорожных конструкций;

совершенствование системы мониторинга и управления транспортными потоками, а также системы взимания платы;

повышение энергоэффективности и экологической безопасности автомобильных дорог Государственной компании.

Финансовое обеспечение собственной (иных видов) деятельности Государственной компании будет осуществляться за счет:

имущественных взносов Российской Федерации на содержание Государственной компании, компенсацию расходов по уплате арендной платы за земельные участки Государственной компании и по финансированию кадастровых работ в отношении земельных участков и автомобильных дорог Государственной компании;

доходов от собственной (иных видов) деятельности Государственной компании.

Финансовое обеспечение собственной (иных видов) деятельности Государственной компании приведено в приложении N 12.

Баланс расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании приведен в приложении N 13. В период действия Программы суммарный объем расходов по всем видам деятельности Государственной компании будет обеспечен за счет поступления прогнозируемых объемов финансового обеспечения деятельности Государственной компании из федерального бюджета и прочих источников.

Одним из важнейших направлений деятельности Государственной компании в период реализации Программы должно стать внедрение новых эффективных форм управления дорожной деятельностью и инвестиционными проектами, включая внедрение системы проектного управления. Государственной компанией должна быть решена задача повышения кадрового потенциала отрасли, в том числе путем выполнения функций центра сбора, формирования, систематизации и распространения практик и знаний в области инвестиционной, инновационной и операторской деятельности в сфере государственно-частного партнерства (центра компетенций), а также путем привлечения высококвалифицированных специалистов и путем реализации специальных образовательных программ по повышению квалификации персонала Государственной компании.

## IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2010 - 2020 годах включает в себя:

расходы Государственной компании на осуществление деятельности по доверительному управлению (включая расходы по обеспечению исполнения обязательств по привлеченному заемному финансированию);

расходы на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании, в том числе за счет средств облигационных займов;

расходы на организацию собственной (иных видов) деятельности Государственной компании.

В структуре расходов на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании отдельно выделяются расходы на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов, которые приведены в приложении N 4 к Программе. Выделение этой статьи расходов связано со спецификой деятельности Государственной компании по привлечению внебюджетных инвестиций, предусматривающей выполнение не только работ (услуг), предусмотренных градостроительным законодательством, но и работ (услуг), необходимых для определения размера (долей) и условий привлечения внебюджетного финансирования, проведения концессионных и инвестиционных конкурсов, соблюдения международных стандартов и требований в отношении структуры и качества проработки инвестиционных проектов государственно-частного партнерства (в том числе по обязательному консультационному сопровождению таких проектов). Состав работ (услуг), финансируемых по указанной статье, включает в себя разработку бизнес-планов, транспортных и финансовых моделей, конкурсной документации по концессионным и инвестиционным соглашениям, получение необходимых экспертных заключений (в том числе со стороны институтов развития и кредитных организаций), консультационное и экспертное сопровождение проектов, включая сопровождение проводимых роуд-шоу, концессионных и инвестиционных конкурсов, а также процедур финансового закрытия проектов.

Финансирование всех видов деятельности Государственной компании предусматривается за счет:

доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании;

доходов от собственной (иных видов) деятельности Государственной компании;

субсидий из федерального бюджета;

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;

привлеченных средств, в том числе средств концессионеров и инвесторов;

имущественных взносов Российской Федерации.

Для привлечения внебюджетного финансирования Государственная компания будет использовать следующие финансово-экономические инструменты:

выпуск облигационных займов;

концессионные и инвестиционные соглашения, включая соглашения, реализуемые по схеме "контракта жизненного цикла";

долгосрочные инвестиционные соглашения;

операторские соглашения;

инвестиционные соглашения о реализации предпроектной стадии (разработка предпроектной документации (включая финансово-экономическое обоснование, бизнес-план), проектной документации и землеустроительной документации для проведения открытых конкурсов на право заключения инвестиционных и концессионных соглашений);

добровольные взносы и пожертвования.

Для расчета размера платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании выбран вариант тарифной политики, учитывающий необходимость адаптационного периода в целях привыкания пользователей к взиманию платы за проезд по платным автомобильным дорогам Государственной компании и предусматривающий установление в начальный период реализации Программы (2010 - 2011 годы) тарифных ставок в размере 1 рубля за километр для автотранспортных средств 1 категории на реконструированных автомобильных дорогах Государственной компании и 1,5 рубля за километр для автотранспортных средств 1 категории на построенных Государственной компанией автомобильных дорогах. Размер тарифов на автомобильных дорогах Государственной компании (их участках), строящихся (реконструируемых) в рамках концессионных соглашений, устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Начиная с 2012 года Государственная компания осуществляет ежегодную (по итогам каждого прошедшего года) индексацию платы за проезд транспортных средств с учетом роста реальных доходов населения и валового внутреннего продукта Российской Федерации.

Индексация размера платы за проезд транспортных средств (по категориям) по платной автомобильной дороге Государственной компании в i-м году осуществляется в соответствии с формулой:

,

где:

- размер платы за проезд транспортных средств категории К в i-м году;

- размер платы за проезд транспортных средств категории К в предыдущем (i-1) году;

- сводный индекс потребительских цен по итогам года, предшествующего i-му году.

Индексация размера платы за проезд транспортных средств будет производиться до 1 апреля каждого календарного года на основании решений правления Государственной компании.

Государственная компания устанавливает порядок классификации транспортных средств для определения их принадлежности к соответствующим категориям (тарифным группам), для которых устанавливается индивидуальный размер платы за проезд по автомобильным дорогам Государственной компании.

Доходы от сбора платы за проезд транспортных средств будут направляться на исполнение обязательств Государственной компании, возникших в связи с привлечением Государственной компанией заемного финансирования, возвратных средств инвесторов, а также на покрытие расходов по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.

## V. Порядок формирования и механизмы реализации Программы

Программа объединяет мероприятия, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" с учетом продления сроков ее реализации до 2020 года, а также мероприятия по реализации государственных полномочий в установленной сфере деятельности, исполнение которых возложено на Государственную компанию.

Одобренный наблюдательным советом Государственной компании проект Программы представляется Министерством транспорта Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.

На основании утвержденной Правительством Российской Федерации Программы Государственная компания утверждает план капитальных вложений Государственной компании - внутренний документ Государственной компании, определяющий перечень мероприятий (объектов капитального строительства), сроки и источники их финансирования, строительство (реконструкция, комплексное обустройство) которых осуществляется в период реализации Программы в рамках деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании.

Финансирование мероприятий Программы в рамках деятельности по доверительному управлению и организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании за счет средств федерального бюджета обеспечивается Министерством транспорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

Министерство транспорта Российской Федерации обеспечивает внесение имущественного взноса Российской Федерации в Государственную компанию, предоставление в установленном порядке субсидий на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами, а также субсидий на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании в пределах средств федерального бюджета на текущий год.

Государственная компания обеспечивает регулярное представление в Министерство транспорта Российской Федерации консолидированных сведений об использовании средств, полученных из федерального бюджета и внебюджетных источников, на реализацию Программы.

Управление ходом реализации Программы осуществляет Государственная компания.

Порядок передачи Государственной компании автомобильных дорог общего пользования федерального значения установлен статьей 29 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается регулярное проведение мониторинга ее целевых индикаторов и показателей. Значения целевых индикаторов и показателей Программы потребуют уточнения с учетом фактического срока передачи автомобильных дорог в доверительное управление Государственной компании, а также с учетом разработки методических документов и нормативов, регулирующих осуществление деятельности Государственной компании.

Утвержденные показатели и перечень мероприятий Программы подлежат плановой корректировке с учетом утверждаемых показателей федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом достигнутых результатов Программы.

Для реализации Программы предусматривается разработка и внедрение комплекса мер по повышению эффективности закупочной деятельности Государственной компании в целях снижения цены на товары (работы, услуги).

В целях реализации инновационной программы Государственной компании, установления системы требований к функциональным и техническим характеристикам, строительству и эксплуатации платных автомобильных дорог, в том числе требований к транспортно-эксплуатационным показателям, показателям доступности и иным показателям автомобильных дорог, к качеству материалов, а также к качеству предоставления услуг пользователям автомобильных дорог Государственной компании, предусматривается разработка и утверждение системы технических стандартов Государственной компании. По мере апробации указанных стандартов в ходе практической реализации проектов Государственной компании предусматривается их последующее утверждение в качестве национальных стандартов.

## VI. Результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит к 2021 году завершить 1-й этап формирования сети платных автомагистралей и скоростных автомобильных дорог Государственной компании, на которой будут обеспечены:

увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям;

прирост протяженности автомобильных дорог, на которых будут устранены ограничения пропускной способности;

уменьшение протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки;

повышение качества услуг, оказываемых пользователям автомобильных дорог Государственной компании.

В результате реализации Программы:

появится возможность широкомасштабного привлечения частных инвестиций, перехода на новую систему контрактных отношений (долгосрочные инвестиционные и концессионные соглашения, реализуемые в том числе по схеме "контракта жизненного цикла", операторские соглашения и др.), внедрения новых технологий и материалов, высокопроизводительных машин и оборудования в дорожную отрасль Российской Федерации;

улучшится качество жизни населения страны за счет улучшения транспортной доступности;

повысится безопасность движения автомобильного транспорта по сети автомобильных дорог страны, снизится аварийность и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий;

повысится конкурентоспособность отраслей экономики России на мировых рынках за счет снижения транспортной составляющей в конечной цене продукции, ускорения оборачиваемости и уменьшения товарно-материальных запасов на складах.

Расчет показателей эффективности Программы приведен в приложении N 14.

Создание сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог будет способствовать инновационному развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест, росту спроса на продукцию отраслей, обеспечивающих дорожное хозяйство, повышению скорости движения транспортных потоков и снижению транспортной составляющей в конечной цене продукции и услуг.

Деятельность Государственной компании после завершения Программы должна определяться на основе стратегии развития Государственной компании на период до 2030 года, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Стратегией будут предусмотрены долгосрочные цели и задачи Государственной компании, система долгосрочных целевых индикаторов ее деятельности, этапы достижения целей, конфигурация и целевые параметры развития сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог Государственной компании и платных участков таких дорог, а также перспективные объемы и источники финансирования. Кроме того, стратегией будет установлена система финансовых и технических ориентиров для участников инвестиционного рынка, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности реализуемых Государственной компанией проектов.

Помимо указанной стратегии в 2013 году планируются разработка и утверждение методики планирования долгосрочных финансовых обязательств Государственной компании, которые она может принимать в соответствии с долгосрочными договорами (соглашениями) и прямыми заимствованиями в отношении периодов, наступающих после 2020 года, с установлением механизма бюджетирования обязательств по указанным долгосрочным соглашениям. Разработка такой методики осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

## Приложение N 1

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

(2010 - 2020 ГОДЫ)

(по состоянию на конец года)

────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│   Единицы    │  2010 -   │                                               В том числе

│  измерения   │ 2020 годы ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│              │  - всего  │  2010  │  2011  │  2012  │  2013  │   2014  │   2015  │   2016  │   2017  │   2018  │   2019  │   2020

│              │           │   год  │   год  │   год  │   год  │   год   │   год   │   год   │   год   │   год   │   год   │   год

────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

I. Целевые индикаторы

1.   Протяженность            километров        -         983     1307     1355     1474      1673      1811      1850      2205      2609      2857      3108

автомобильных дорог

общего пользования

федерального

значения, переданных

в доверительное

управление

Государственной

компании "Российские

автомобильные

дороги" (далее -

Государственная

компания),

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям <*>

2.   Доля протяженности       процентов         -        47,2     50,3     51,7     55,6      62,1      64,9      65,5      70,1      75,3      82,4      85,5

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения,

переданных в

доверительное

управление

Государственной

компании,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям

3.   Повышение технических    километров        -       1372,1   1551,2   1601,6   1697,7    1844,1    1943,8     1978     2284,1    2493,1    2591,4    2817,4

характеристик

категорий

автомобильных дорог

Государственной

компании в целях

обеспечения средней

скорости движения

транспортных средств

по указанным

автомобильным

дорогам.

Протяженность

автомобильных дорог

федерального значения

I технической

категории, находящихся

в доверительном

управлении

Государственной

компании

4.   Доля протяженности       процентов         -        65,9     59,7     61,1     64,1      68,5      69,6       70       72,6      71,9      74,8      77,5

автомобильных дорог I

технической категории

в общей протяженности

автомобильных дорог

федерального значения,

находящихся в

доверительном

управлении

Государственной

компании

5.   Протяженность            километров        -         904      835      783      693      593       591       613       531       553       354       314

автомобильных дорог

общего пользования

федерального

значения, переданных

в доверительное

управление

Государственной

компании,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки

6.   Доля протяженности       процентов         -        43,4     32,1     29,9     26,2       22       21,2      21,7      16,9       16       10,2      8,6

автомобильных дорог

общего пользования

федерального

значения, переданных

в доверительное

управление

Государственной

компании,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки

7.   Протяженность            километров        -       2083,4   2598,9   2620,2   2648,5    2691,5    2791,2    2825,4    3146,5     3466      3466      3637

автомобильные дорог

федерального

значения,

находящихся в

доверительном

управлении

Государственной

компании

8.   Прирост                  километров     1453,1      156,3    173,8    85,8     133,3    141,5      53,5      17,6     139,3     201,4     278,8      71,8

протяженности

автомобильных дорог

федерального

значения, переданных

в доверительное

управление

Государственной

компании, на которых

будут устранены

ограничения

пропускной

способности

9.   Безопасность             процентов         -         7,6      10      13,5     12,5      11,2      10,8      10,7       10       9,3       8,5       8,2

движения по

автомобильным

дорогам

Государственной

компании. Удельный

вес дорожно-

транспортных

происшествий с

сопутствующими

неудовлетворительными

дорожными условиями

10.  Обеспечение качества        штук           -          -        -        8       22        28        34        40        46        52        58        70

обслуживания

пользователей

автомобильными

дорогами

Государственной

компании, включая

обеспечение объектами

дорожного сервиса в

границах полос отвода

и придорожных полос

автомобильных дорог за

счет создания

многофункциональных

зон дорожного сервиса.

Количество

многофункциональных

зон дорожного сервиса

на автомобильных

дорогах

Государственной

компании

11.  Прирост протяженности    километров     2547,2      45,2      204     89,9     184,1    241,9     179,2      92,7     400,7     479,5     348,1     281,9

автомобильных дорог

федерального значения,

переданных в

доверительное

управление

Государственной

компании,

обеспечивающих пропуск

транспортных средств с

нагрузкой на наиболее

загруженную ось 11,5

тонны

II. Целевые показатели

12.  Строительство и          километров     1927,2      81,9     117,6    81,2     117,5    161,2     102,5      34,2     359,5     396,5     249,1      226

реконструкция

автомобильных дорог       тыс. кв.      33194,5    2351,1   2603,8   2373,1   2342,9    2532,8     1598     769,6      5690     5806,8    3736,5    3389,9

Государственной            метров

компании - всего

километров,     9283,1      671,8    743,9     678     669,3    723,7     456,6     219,9     1625,7    1458,1    1067,6    968,5

в

однополосном

исчислении

в том числе:

строительство          километров      1101         -      26,7      3,6     38,3      55,1     102,5      34,2     321,1     348,5       -        171

тыс. кв.      17290,3       -      568,8    172,7    923,3    789,2      1598     769,6      4817     5086,8      -       2564,9

метров

километров,     4739,1        -      162,5    49,3     263,8    225,5     456,6     219,9     1376,3    1252,4      -       732,8

в

однополосном

исчислении

из них по            километров      162,6        -        -        -      18,5       43        -         -        90,1       11        -         -

объектам,

реализуемым в

рамках

концессионных

соглашений

реконструкция             -"-          826,2      81,9     90,9     77,6     79,2     106,1       -         -        38,4       48      249,1       55

тыс. кв.      15904,2    2351,1    2035    2200,4   1419,6    1743,6      -         -        873       720      3736,5     825

метров

километров,      4544       671,8    581,4    628,7    405,5    498,2       -         -       249,4     205,7     1067,6    235,7

в

однополосном

исчислении

13.  Объемы капитального      километров      707,8       1,6     87,5     31,4     74,9      83,1      76,7      58,5      56,2       83        99       55,9

ремонта

14.  Ввод в эксплуатацию         -"-          61,5         -        -        -      18,5       43        -         -         -         -         -         -

автомобильных дорог

федерального значения,

мероприятия по

строительству которых

осуществлялись с

привлечением средств

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

15.  Размер средств,         млн. рублей    1279822,5   44488,5  43997,5  77000,9  100065   119010,4  126493,8  132194,2  137955,7  154816,2  167027,4  176772,7

связанных с

доверительным

управлением

Государственной

компании

в том числе:

субсидии из               -"-        150471,6    4958,6   11033,5  11411,3  11919,9  18471,7   13641,4   14447,4   15299,8   16202,5   16202,5    16883

федерального

бюджета на

осуществление

деятельности по

доверительному

управлению

автомобильными

дорогами

Государственной

компании

субсидии из               -"-        991471,9    39487,5  32469,3  64838,7  86104,8  97266,3    104223    107037    109927   113224,8  116621,6  120271,

федерального

бюджета на

осуществление

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных

дорог

Государственной

компании

доходы от             млн. рублей     137879      42,4     494,7    750,9   2040,3    3272,4    8629,4   10709,8   12728,9   25388,9   34203,3    39618

осуществления

деятельности по

доверительному

управлению

из них:

доходы от сбора         -"-        137274,2     42,4     474,9    735,9   2020,3    3232,4    8569,4   10639,8   12648,9   25298,9   34103,3    39508

платы за проезд

транспортных

средств

плата за                -"-          604,8        -      19,8      15       20        40        60        70        80        90       100       110

возмещение

вреда,

причиняемого

транспортными

средствами,

осуществляющими

перевозки

тяжеловесных

и (или)

крупногабаритных

грузов

16.  Размер средств,             -"-         18261,2     497,9    961,8   1497,6   1827,5    1620,1    1788,1    1804,4    2098,2    2135,5    1965,5    2064,6

связанных с

собственной

деятельностью

Государственной

компании

в том числе размер    млн. рублей     16474,6     497,9     912    1383,6   1703,3    1486,9    1636,1    1639,2    1891,7    1881,1    1678,6    1764,2

имущественного

взноса Российской

Федерации

из них:

имущественный           -"-         15446,1     496,7     738    1200,4   1406,8    1409,2    1586,8    1589,9    1842,4    1831,7    1629,3    1714,9

взнос Российской

Федерации на

содержание

Государственной

компании

имущественный           -"-         1028,5       1,2      174     183,2    296,5     77,7      49,3      49,3      49,3      49,4      49,3      49,3

взнос Российской

Федерации на

компенсацию

расходов,

связанных с

уплатой арендной

платы за

земельные участки

Государственной

компании и

финансированием

кадастровых работ

в отношении

автомобильных

дорог и земельных

участков

Государственной

компании

доходы от             млн. рублей     1786,6        -      49,8      114     124,2    133,2      152      165,2     206,5     254,4     286,9     300,4

собственной

деятельности

17.  Внебюджетные                -"-        408235,4       -     20434,5  30665,7  6093,3   15694,9   45968,9   95893,2   100068,7  42484,9   35042,2   15889,1

средства

в том числе:

прямые                    -"-          83000        -        -      3000       -        -         -       40000     40000       -         -         -

заимствования

собственные и             -"-        278152,4       -        -     1017,2   6093,3   15694,9   45968,9   55893,2    60068,7  42484,9   35042,2    15889,1

заемные средства

инвесторов

(концессионеров)

собственные и             -"-          47083        -     20434,5  26648,5     -        -         -         -         -         -         -         -

заемные средства

концессионеров по

объектам,

финансируемым с

привлечением средств

Инвестиционного

фонда Российской

Федерации

18.  Средства                    -"-         47690,9    15377,4  17985,8  13073,7     -      370,9     883,1       -         -         -         -         -

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

19.  Отношение объема         процентов       28,2         -      28,8     28,2      6,6      13,8      30,4      47,3      47,7      27,3      23,1      11,7

привлеченного

финансирования к

общему объему

финансирования

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

федерального

значения, включая

проекты, финансируемые

за счет средств

Инвестиционного

фонда Российской

Федерации

20.  Отношение объема            -"-          10,8        0,1      1,1       1        2       2,7       6,8       8,1       9,2       16,4      20,5      22,4

финансирования

деятельности по

доверительному

управлению за счет

доходов от

доверительного

управления

Государственной

компании к общему

объему финансирования

деятельности по

доверительному

управлению

21.  Отношение объема        процентов        9,8          -       5,2      7,6      6,8      8,2       8,5       9,2       9,8       11,9      14,6      14,5

финансирования за счет

собственных доходов к

общему объему

финансирования

собственной (иных

видов) деятельности

Государственной

компании

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 2

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

РАЗМЕР

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ" В 2010 - 2020 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели    │ 2010 -  │                                         В том числе

│  2020   ├──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────

│ годы -  │ 2010 │ 2011 │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │  2016  │  2017  │  2018  │  2019  │  2020

│  всего  │  год │ год  │  год   │  год   │  год   │  год   │  год   │  год   │  год   │  год   │  год

│         │      │      │        │        │        │        │        │        │        │        │

─────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────

Имущественные     15446,1   496,7  738    1200,4   1406,8   1409,2   1586,8   1589,9   1842,4   1831,7   1629,3   1714,9

взносы

Российской

Федерации на

содержание

Государственной

компании

"Российские

автомобильные

дороги" (далее -

Государственная

компания)

Имущественные     1028,5     1,2   174    183,2    296,5     77,7     49,3     49,3     49,3     49,4     49,3     49,3

взносы

Российской

Федерации на

компенсацию

расходов,

связанных с

уплатой

арендной платы

за земельные

участки

Государственной

компании и

финансированием

кадастровых

работ в

отношении

автомобильных

дорог и

земельных

участков

Государственной

компании

Всего             16474,6   497,9  912    1383,6   1703,3   1486,9   1636,1   1639,2   1891,7   1881,1   1678,6   1764,2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Внесение имущественного взноса Российской Федерации в Государственную компанию обеспечивает Министерство транспорта Российской Федерации в пределах средств федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период. Размер имущественных взносов Российской Федерации в Государственную компанию подлежит уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

## Приложение N 3

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

РАЗМЕР

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│  2010 -  │                                               В том числе

│2020 годы ├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│ - всего  │ 2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год │2016 год │2017 год │2018 год │2019 год │ 2020 год

─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

Субсидии из       150471,6    4958,6  11033,5  11411,3  11919,9  18471,7   13641,4   14447,4   15299,8   16202,5   16202,5  16883

федерального

бюджета,

предоставляемые

на осуществление

деятельности по

доверительному

управлению

автомобильными

дорогами

Государственной

компании

"Российские

автомобильные

дороги"

(далее -

Государственная

компания)

в том числе      991471,9   39487,5  32469,3  64838,7  86104,8  97266,3   104223    107037    109927   113224,8  116621,6  120271,7

субсидии из

федерального

бюджета,

предоставляемые

на

осуществление

деятельности

по организации

строительства и

реконструкции

автомобильных

дорог

Государственной

компании

Всего             1141943,5  44446,1  43502,8   76250   98024,7   115738  117864,4  121484,4  125226,8  129427,3  132824,1  137154,7

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Финансирование мероприятий Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) за счет средств федерального бюджета обеспечивается Министерством транспорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

## Приложение N 4

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ОБЪЕМ, ИСТОЧНИКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────

Источники        │2010 - 2020 │                                                   В том числе                                                    │

финансирования,     │   годы -   ├───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┼───────────

мероприятия       │   всего    │  2010 год │ 2011 год  │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год  │ 2016 год  │ 2017 год  │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год

─────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────

Всего по Программе        1447398,2     54864,9     70889,6    108578,1   92198,1    113332,1    151075     202930,2    209995,7    155709,7   151663,8   136160,8

в том числе:

субсидии из            1039162,8     54864,9     50455,1    77912,4    86104,8    97637,2    105106,1     107037      109927     113224,8   116621,6   120271,7

федерального

бюджета, включая

средства

Инвестиционного

фонда Российской

Федерации

привлеченные            408235,4        -        20434,5    30665,7     6093,3    15694,9     45968,9     95893,2    100068,7    42484,9    35042,2    15889,1

средства

I. Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог

по проектам в составе федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

Субсидии из                991471,9     39487,5     32469,3    64838,7    86104,8    97266,3     104223      107037      109927     113224,8   116621,6   120271,7

федерального бюджета,

предоставляемые

Государственной

компании на

осуществление

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог -

всего

из них

финансирование       3641,5         -          43        311,9      1139,1     1245,7      266,1       516,6       119,1        -          -          -

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

строительства и

реконструкции

автомобильных

дорог

в том числе:

М-1 "Беларусь" - от     154948,5     13878,1     5320,4     15442,1     8322,6    11569,3      13654      11528,5     15973,5     10181     16777,6    32301,4

Москвы до границы с

Республикой

Белоруссия

(на Минск, Брест)

из них               143,3          -          43         68,9       31,4        -           -           -           -          -          -          -

финансирование

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

М-3 "Украина" - от      47536,4       115,8        150       654,3      856,5       71,3        -            -           -        12232,4    17598,3    15857,8

Москвы через Калугу,

Брянск до границы с

Украиной (на Киев)

из них                230           -           -         57,5      134,5        38         -           -           -          -          -          -

финансирование

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

М-4 "Дон" - от          218036,2     16212,3     22451,3    32984,1    36181,9    25396,7     16028,9      11792      13256,6    23108,6    20311,3     312,5

Москвы через

Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до

Новороссийска

из них               1088,2         -           -         54,1      334,9      639,2        30          30          -          -          -          -

финансирование

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

М-11 строящаяся         380539,7     9281,3      4190,6     13644,5    30976,7    45617,8     59855,4     77118,7     76521,5    20678,6    21727,3    20927,3

скоростная

автомобильная дорога

Москва - Санкт-

Петербург

из них                1000          -           -          25        370        455         150          -           -          -          -          -

финансирование

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

А-113 строящаяся         164874         -          357       1406,6     8795,3     9164,6     10133,3     5078,8       119,1     38739,4    40207,1    50872,8

Центральная

кольцевая

автомобильная

дорога (Московская

область)

из них

финансирование       691,8          -           -          -          -          -         86,1        486,6       119,1        -          -          -

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

автомобильные           22839,2         -           -         170       156,6      4101,1     4551,3       1519       4056,3      8284,9       -          -

дороги для

обеспечения

комплексного

развития

Новороссийского

транспортного узла

из них

финансирование        260           -           -          50       156,6       53,4         -           -           -          -          -          -

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

скоростная               2697,9         -           -        537,1      815,2      1345,6        -           -           -          -          -          -

автомобильная

дорога Москва -

Нижний Новгород -

Казань

из них

финансирование       228,2          -           -         56,4      111,7       60,1         -           -           -          -          -          -

расходов на

подготовку и

сопровождение

заключения

концессионных и

инвестиционных

соглашений

(инвестиционных

проектов)

Внебюджетные               361152,4        -           -        4017,2     6093,3    15694,9     45968,9     95893,2    100068,7    42484,9    35042,2    15889,1

источники (средства,

привлеченные

Государственной

компанией) - всего

из них:

прямые               83000          -           -         3000        -          -           -         40000       40000        -          -          -

заимствования

собственные и       278152,4        -           -        1017,2     6093,3    15694,9     45968,9     55893,2     60068,7    42484,9    35042,2    15889,1

заемные средства

инвесторов

(концессионеров)

М-1 "Беларусь" -    82785,5         -           -          -          -        1288,6     3056,4      31366,2     33243,1    10127,4      594       3109,8

от Москвы до

границы с

Республикой

Белоруссия (на

Минск, Брест) -

всего

из них:

прямые            40000          -           -          -          -          -           -         20000       20000        -          -          -

заимствования

собственные и    42785,5         -           -          -          -        1288,6     3056,4      11366,2     13243,1    10127,4      594       3109,8

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

М-3 "Украина" -     18288,7         -           -          -          -          -           -           -           -        4905,5     9318,7     4064,5

от Москвы через

Калугу, Брянск

до границы с

Украиной (на

Киев) - всего

из них

собственные и    18288,7         -           -          -          -          -           -           -           -        4905,5     9318,7     4064,5

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

М-4 "Дон" - от      42127,8         -           -        1177,1     4847,5     9482,6     6852,7      4073,4      7428,6      3659,4     4606,5       -

Москвы через

Воронеж, Ростов-

на-Дону,

Краснодар до

Новороссийска -

всего

из них:

прямые             400           -           -         400         -          -           -           -           -          -          -          -

заимствования

собственные и    41727,8                              777,1      4847,5     9482,6     6852,7      4073,4      7428,6      3659,4     4606,5       -

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

М-11 строящаяся     145316,6        -           -        2840,1     1245,8     4923,7     35309,8     58150,9     40569,1     2277,2       -          -

скоростная

автомобильная

дорога Москва -

Санкт-Петербург

- всего

из них:

прямые            42600          -           -         2600        -          -           -         20000       20000        -          -          -

заимствования

собственные и    102716,6        -           -        240,1      1245,8     4923,7     35309,8     38150,9     20569,1     2277,2       -          -

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

А-113 строящаяся    67562,3         -           -          -          -          -           -           -        16809,1    21515,4     20523      8714,8

Центральная

кольцевая

автомобильная

дорога

(Московская

область) - всего

из них

собственные и    67562,3         -           -          -          -          -           -           -        16809,1    21515,4     20523      8714,8

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

скоростная             -            -           -          -          -          -           -           -           -          -          -          -

автомобильная

дорога Москва -

Нижний Новгород

- Казань - всего

из них

собственные и       -            -           -          -          -          -           -           -           -          -          -          -

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

автомобильные        5071,5         -           -          -          -          -          750       2302,7      2018,8        -          -          -

дороги для

обеспечения

комплексного

развития

Новороссийского

транспортного

узла

из них

собственные и       5071,5         -           -          -          -          -          750       2302,7      2018,8        -          -          -

заемные

средства

инвесторов

(концессио-

неров)

Всего по разделу I        1352624,3     39487,5     32469,3    68855,9    92198,1    112961,2   150191,9    202930,2    209995,7    155709,7   151663,8   136160,8

II. Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог

по проектам с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации

Средства                   47690,9      15377,4     17985,8    13073,7       -        370,9       883,1         -           -          -          -          -

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

Собственные и заемные       47083          -        20434,5    26648,5       -          -           -           -           -          -          -          -

средства концессионеров

М-1 "Беларусь" - от        22445,5      4536,1      11032,9     6876,5       -          -           -           -           -          -          -          -

Москвы до границы с

Республикой Белоруссия

(на Минск, Брест) -

всего

из них:

Инвестиционный        11956,5      4536,1      7420,4        -          -          -           -           -           -          -          -          -

фонд Российской

Федерации

собственные и          10489          -        3612,5      6876,5       -          -           -           -           -          -          -          -

заемные средства

концессионеров

справочно:

объем собственных      6630,6      1287,6       996,2       1204      3142,8

и заемных средств

концессионера по

заключенному

концессионному

соглашению,

привлекаемых для

реализации

инвестиционного

проекта <*>

М-11 строящаяся            69074,4      10841,3     25387,4    32845,7       -          -           -           -           -          -      -              -

скоростная

автомобильная дорога

Москва - Санкт-

Петербург - всего

из них:

Инвестиционный        32480,4      10841,3     8565,4     13073,7       -          -           -           -           -          -          -          -

фонд Российской

Федерации

собственные и          36594          -         16822      19772        -          -           -           -           -          -          -          -

заемные средства

концессионеров

справочно:

объем собственных     14778,9         -        1778,8      2453,2     2456,7     8090,2

и заемных средств

концессионера по

заключенному

концессионному

соглашению,

привлекаемых для

реализации

инвестиционного

проекта <*>

А-113 строящаяся             2000          -         2000         -          -          -           -           -           -          -          -          -

Центральная кольцевая

автомобильная дорога

(Московская область) -

всего

из них

Инвестиционный          2000          -         2000         -          -          -           -           -           -          -          -          -

фонд Российской

Федерации

Разработка проектной         1254          -           -          -          -        370,9       883,1         -           -          -          -          -

документации на

строительство с

последующей

эксплуатацией на

платной основе

автомобильной дороги

"Абинск - Кабардинка" -

всего

из них                  1254          -           -          -          -        370,9       883,1         -           -          -          -          -

Инвестиционный

фонд Российской

Федерации

Всего по разделу II        94773,9      15377,4     38420,3    39722,2       -        370,9       883,1         -           -          -          -          -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Размер субсидий из федерального бюджета Государственной компании на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании подлежит уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

--------------------------------

<*> Затраты приведены справочно и не принимают участие в формировании показателей Программы и не оказывают влияния на их изменение, поскольку не участвуют в формировании балансовой стоимости объекта концессионного соглашения, рассчитанной на основе сводно-сметного расчета. В частности, указанные затраты включают в себя затраты на управление проектом, привлечение и обслуживание заемных средств финансирования и формирование финансовых резервов.

## Приложение N 5

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ", ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ, С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(километров)

─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│2010 - 2020│                                      В том числе

│  годы -   ├───────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬─────────

│   всего   │ 2010  │ 2011 │ 2012  │ 2013 │  2014  │ 2015  │ 2016  │ 2017  │  2018  │ 2019  │2020 год

│           │  год  │ год  │  год  │ год  │  год   │  год  │  год  │  год  │  год   │  год  │

─────────────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴─────────

Общая протяженность введенных в    1927,2     81,9   117,6   81,2   117,5   161,2    102,5   34,2    359,2   396,5    249,1    226

эксплуатацию участков

автомобильных дорог с учетом

объектов, финансируемых за счет

средств Инвестиционного фонда

Российской Федерации

в том числе:

построенных                      1101        -     26,7    3,6    38,3    55,1    102,5   34,2    321,1   348,5      -      171

реконструированных               826,2     81,9    90,9   77,6    79,2   106,1      -       -     38,4      48     249,1     55

I. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог по проектам в составе

федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

Общая протяженность введенных      1865,7     81,9   117,6   81,2     99    118,2    102,5   34,2    359,5   396,5    249,1    226

в эксплуатацию участков

автомобильных дорог всего

в том числе:

построенных                     1039,5       -     26,7    3,6    19,8    12,1    102,5   34,2    321,1   348,5      -      171

реконструированных               826,2     81,9    90,9   77,6    79,2   106,1      -       -     38,4      48     249,1     55

М-1 "Беларусь" - от Москвы до       249,7       -     6,7     8,1     16     1,2      2,8      -     38,4    176,5      -       -

границы с Республикой

Белоруссия (на Минск, Брест)

в том числе:

построенных                      146,2       -      -      2,2    11,5    1,2      2,8      -       -     128,5      -       -

реконструированных               103,5       -     6,7     5,9    4,5      -        -       -     38,4      48       -       -

М-3 "Украина" - от Москвы через      77         -      -       -      -       -        -       -       -       -       22       55

Калугу, Брянск до границы с

Украиной (на Киев)

(реконструкция)

М-4 "Дон" - от Москвы через         796,5     81,9   110,9   73,1    76,4   115,4    27,7      -     84        -      227,1     -

Воронеж, Ростов-на-Дону,

Краснодар до Новороссийска

в том числе:

построенных                      152,4       -     26,7    1,4    1,7     10,9    27,7      -     84        -        -       -

реконструированных               644,1     81,9    84,2   71,7    74,7   104,5      -       -     -         -      227,1     -

М-11 строящаяся скоростная          560,5       -      -       -     6,6     1,6      72     34,2   237,1     209       -       -

автомобильная дорога Москва -

Санкт-Петербург

в том числе:

построенных                      558,9       -      -       -     6,6      -       72     34,2    237,1    209       -       -

реконструированных                1,6        -      -       -      -      1,6       -       -     -         -        -       -

А-113 строящаяся Центральная         171        -      -       -      -       -        -       -     -         -        -      171

кольцевая автомобильная дорога

(Московская область)

Автомобильные дороги для             11         -      -       -      -       -        -       -       -       11       -       -

обеспечения комплексного

развития Новороссийского

транспортного узла

(строительство)

II. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог по проектам с участием

Инвестиционного фонда Российской Федерации

Общая протяженность построенных     61,5        -      -       -     18,5     43       -       -     -         -        -       -

и введенных в эксплуатацию

участков автомобильных дорог

Строительство нового выхода на      18,5        -      -       -     18,5     -        -       -     -         -        -       -

Московскую кольцевую дорогу с

федеральной автомобильной

дороги М-1 "Беларусь" - от

Москвы до границы с Республикой

Белоруссия (обход г. Одинцово),

Московская область

Строительство скоростной             43         -      -       -      -       43       -       -     -         -        -       -

автомобильной дороги Москва

- Санкт-Петербург на участке

15-й км - 58-й км

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 6

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

ПЛАТНЫХ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(километров)

─────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование дорог, объектов  │  2010 -   │                                         В том числе

│ 2020 годы ├───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────

│  - всего  │ 2010  │ 2011 │ 2012  │ 2013 │ 2014  │ 2015 │  2016  │ 2017  │ 2018  │  2019  │ 2020

│           │  год  │ год  │  год  │ год  │  год  │ год  │   год  │  год  │  год  │  год   │  год

─────────────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────

I. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог по проектам в составе

федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"

Участки, сбор платы на             1541,8      52,4  52,4   157,9   229,2  343,8   751    778,7    812,9   1352,3   1367,8  1541,8

которых осуществляется

Государственной компанией, -

всего

в том числе:

М-1 "Беларусь" - от Москвы до     99,4        -      -       -      -       -      -       -        -     99,4     99,4    99,4

границы с Республикой

Белоруссия (на Минск, Брест)

М-3 "Украина" - от Москвы          88         -      -       -      -       -      -       -        -       -       -       88

через Калугу, Брянск до

границы с Украиной (на Киев)

М-4 "Дон" - от Москвы через       892,2     52,4    52,4   157,9  229,2   343,8   679    706,7    706,7   790,7   806,2    892,2

Воронеж, Ростов-на-Дону,

Краснодар до Новороссийска

М-11 строящаяся скоростная        462,2       -      -       -      -       -      72      72     106,2   462,2   462,2    462,2

автомобильная дорога Москва -

Санкт-Петербург

Участки, сбор платы на которых      101,1       -      -       -      -       -      -       -        -     90,1    101,1    101,1

осуществляется концессионером

(концессионные соглашения с

прямым сбором платы), - всего

в том числе:

М-11 строящаяся скоростная        90,1        -      -       -      -       -      -       -        -     90,1     90,1    90,1

автомобильная дорога Москва -

Санкт-Петербург

автомобильные дороги для           11         -      -       -      -       -      -       -        -       -       11      11

обеспечения комплексного

развития Новороссийского

транспортного узла

Всего по разделу I                 1642,9     52,4    52,4   157,9  229,2   343,8   751    778,7    812,9  1442,4   1468,9  1642,9

II. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог по проектам с участием

Инвестиционного фонда Российской Федерации

Строительство нового выхода на      18,5        -      -       -      -     18,5    18,5    18,5    18,5    18,5     18,5    18,5

Московскую кольцевую дорогу с

федеральной автомобильной

дорогой М-1 "Беларусь" - от

Москвы до границы с Республикой

Белоруссия (обход г. Одинцово),

Московская область

Строительство скоростной             43         -      -       -      -      43      43      43      43      43       43      43

автомобильной дороги Москва

- Санкт-Петербург на участке

15-й км - 58-й км

Всего по разделу II                 61,5        -      -       -      -     61,5    61,5    61,5    61,5    61,5     61,5    61,5

Общая протяженность платных        1704,4     52,4    52,4   157,9  229,2   405,3  812,5   840,2    874,4  1503,9   1530,4  1704,4

участков автомобильных дорог

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 7

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ОПИСАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2010 - 2020 ГОДЫ)

### 1. Строительство и реконструкция федеральной

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы

с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест)

Общие сведения,           - в период реализации Программы планируется

описание целей и задач      осуществить комплекс мероприятий по

предпроектной проработке, проектированию,

строительству и реконструкции автомобильной

дороги М-1 "Беларусь", в том числе на

принципах государственно-частного

партнерства, в целях обеспечения скоростного

автомобильного сообщения Российской Федерации

с Республикой Белоруссия и странами Европы,

повышения качества транспортных услуг,

предоставляемых пользователям автомобильной

дороги, а также повышения

конкурентоспособности транспортной системы

Российской Федерации и реализации транзитного

потенциала страны в целом

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 260179,5 млн. рублей, в

финансирования              том числе:

за счет субсидий федерального бюджета,

включая средства Инвестиционного фонда

Российской Федерации - 166905 млн. рублей;

внебюджетные средства - 93274,5 млн. рублей,

в том числе:

собственные и заемные средства концессионеров

и инвесторов - 53274,5 млн. рублей;

прямые заимствования Государственной компании

- 40000 млн. рублей

Основные ожидаемые        - планируется завершить реконструкцию

результаты реализации       автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от МКАД

Программы                   до км 132 к 2018 году. Кроме того, в

программный период планируется строительство

альтернативного маршрута движения на участке

реконструкции км 33 - км 132 (будет построено

около 90 км новых дорог III технической

категории).

На остальных участках автомобильной дороги

М-1 "Беларусь" (после км 132) к указанному

сроку планируется завершить работы по

комплексному обустройству, включая

размещение барьерного ограждения на всем

протяжении автомобильной дороги и

строительство (реконструкция) разноуровневых

транспортных развязок, для обеспечения режима

безостановочного скоростного движения.

Проведение полномасштабной реконструкции

автомобильной дороги М-1 "Беларусь" после км

132 запланировано на 2019 - 2022 годы.

Всего за период реализации Программы ввод

участков, законченных строительством и

реконструкцией, составит 268,2 км, в том числе:

строительством - 164,7 км;

реконструкцией - 103,5 км

Участки автомобильной     - новый выход на Московскую кольцевую

дороги, планируемые к       автомобильную дорогу с федеральной

эксплуатации на платной     автомобильной дороги М-1 "Беларусь"

основе                      Москва - Минск - 18,5 км;

км 33 - км 132 - 99,4 км

Сроки реализации          - I очередь строительства:

проектирование - 2010 - 2015 годы (поэтапное,

по участкам);

строительство и реконструкция - 2010 - 2018

годы (поэтапное, по участкам);

II очередь строительства:

проектирование, строительство и реконструкция

- 2019 - 2022 годы

### 2. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск

до границы с Украиной (на Киев)

Общие сведения,           - в период реализации Программы в целях

описание целей и задач      обеспечения скоростного автомобильного

сообщения Российской Федерации с Украиной и

странами Юго-Восточной Европы, а также

повышения качества транспортных услуг,

предоставляемых пользователям автомобильной

дороги, запланировано осуществить

предпроектную проработку проекта

реконструкции с последующей эксплуатацией на

платной основе автомобильной дороги М-3

"Украина" на принципах государственно-

частного партнерства, а также проектирование,

реконструкцию и комплексное обустройство

отдельных участков автомобильной дороги

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 65825,1 млн. рублей, в том

финансирования              числе:

за счет субсидий федерального бюджета -

47536,4 млн. рублей;

внебюджетных средств (собственные и заемные

средства концессионеров и инвесторов) -

18288,7 млн. рублей

Основные ожидаемые        - всего за период реализации Программы ввод

результаты реализации       участков, законченных реконструкцией,

Программы                   составит 77 км. Окончательный состав

инвестиционных проектов реконструкции

автомобильной дороги М-3 "Украина", а также

объемы и источники их финансирования и

результаты их реализации будут уточнены после

завершения предпроектной проработки и

утверждения концепции проекта реконструкции

автомобильной дороги на участке км 65 - км

520

Участки автомобильной     - протяженность платных участков по итогам

дороги, планируемые к       реализации Программы составит 88 км, на

эксплуатации на платной     участке км 65 - км 194

основе

Сроки реализации          - Проектирование - 2010 - 2014 годы (поэтапное,

по участкам);

строительство и реконструкция -

2018 - 2022 годы (поэтапное, по участкам)

### 3. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,

Краснодар до Новороссийска

Общие сведения,           - в период реализации Программы планируется

описание целей и задач      осуществить комплекс мероприятий по

предпроектной проработке и проектированию,

строительству и реконструкции, в том числе на

принципах государственно-частного

партнерства, автомобильной дороги М-4 "Дон" в

целях обеспечения скоростной связи субъектов

Центрального федерального округа с Южным

федеральным округом, портами и курортной

зоной Азово-Черноморского побережья, а также

повышения безопасности движения на

автомобильной дороге и качества транспортных

услуг, предоставляемых пользователям

автомобильной дороги

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 260164 млн. рублей, в том

финансирования              числе:

за счет субсидий федерального бюджета -

218036,2 млн. рублей;

за счет внебюджетных средств - 42127,8 млн.

рублей,

в том числе:

собственные и заемные средства концессионеров

и инвесторов - 41727,7 млн. рублей;

прямые заимствования Государственной компании

- 400 млн. рублей

Основные ожидаемые        - всего за период реализации Программы ввод

результаты реализации       участков, строительство и реконструкция

Программы                   которых завершены, составит 796,5 км, в том

числе:

строительством - 152,4 км;

реконструкцией - 644,1 км

Участки автомобильной     - протяженность платных участков по итогам

дороги, планируемые к       реализации Программы составит 892,2 км.

эксплуатации на платной     Организация эксплуатации автомобильной дороги

основе                      на платной основе планируется на следующих

участках:

км 21 - км 464;

км 492 - км 715;

км 777 - км 1319

Сроки реализации          - проектирование - 2010 - 2016 годы (поэтапное,

проектов                    по участкам);

строительство, реконструкция и комплексное

обустройство - 2010 - 2019 годы (поэтапное,

по участкам)

### 4. Строительство скоростной автомобильной дороги М-11

Москва - Санкт-Петербург

Общие сведения,           - в период реализации Программы планируется

описание целей и задач      осуществить комплекс мероприятий по

предпроектной проработке, проектированию и

строительству автомобильной дороги на

принципах государственно-частного партнерства

в целях создания эффективной системы

скоростного автомобильного сообщения между

гг. Москвой и Санкт-Петербургом, снижения

транспортных издержек и повышения качества

услуг, предоставляемых грузоотправителям и

пользователям дорожной сети, а также

повышения технических характеристик и

пропускной способности международного

транспортного коридора "Север - Юг" и

панъевропейских транспортных коридоров N 2

и 9

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 594930,7 млн. рублей, в

финансирования              том числе:

за счет субсидий федерального бюджета,

включая средства Инвестиционного фонда

Российской Федерации <*> - 413020,1 млн.

рублей;

за счет внебюджетных средств - 181910,6 млн.

рублей,

в том числе:

собственные и заемные средства концессионеров

и инвесторов - 139310,6 млн. рублей;

прямые заимствования Государственной компании

- 42600 млн. рублей

Основные ожидаемые        - завершить строительство скоростной

результаты реализации       автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-

Программы                   Петербург планируется в 2018 году.

Всего за период реализации Программы ввод

участков, законченных строительством и

реконструкцией, составит 603,5 км,

в том числе строительством - 601,9 км

Участки автомобильной     - протяженность платных участков по итогам

дороги, планируемые к       реализации Программы составит 595,3 км, в том

эксплуатации на платной     числе:

основе                      км 15 - км 149;

км 214 - км 684

Сроки реализации          - проектирование - 2010 - 2012 годы (поэтапное,

проекта                     по участкам);

реконструкция и строительство - 2010 - 2018

годы (поэтапное, по участкам)

### 5. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги

А-113 (Московская область)

Общие сведения,           - в период реализации Программы в целях

описание целей и задач      повышения конкурентоспособности транспортной

системы Российской Федерации и реализации

транзитного потенциала страны, а также

повышения эффективности работы и

интенсивности грузооборота Московского

транспортного узла планируется осуществить

комплекс мероприятий по предпроектной

проработке, проектированию и строительству

автомобильной дороги на принципах

государственно-частного партнерства

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 234436,3 млн. рублей, в

финансирования              том числе:

за счет субсидий федерального бюджета,

включая средства Инвестиционного фонда

Российской Федерации <*> - 166874 млн.

рублей;

за счет внебюджетных средств (собственные и

заемные средства концессионеров и инвесторов)

- 67562,3 млн. рублей

Основные ожидаемые        - всего за период реализации Программы ввод

результаты реализации       участков, законченных строительством,

Программы                   составит 171 км

Участки                   - протяженность платных участков по итогам

автомобильной дороги,       реализации Программы составит 171 км

планируемые к

эксплуатации на платной

основе

Сроки реализации          - проектирование - 2010 - 2012 годы, подготовка

проектов                    территории и строительство - 2011 - 2020 годы

(поэтапное, по участкам)

### 6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

для обеспечения комплексного развития Новороссийского

транспортного узла

Общие сведения,           - в период реализации Программы планируется

описание целей и задач      осуществить комплекс мероприятий по

инвестиционных проектов     предпроектной проработке, проектированию и

строительству на принципах государственно-

частного партнерства автомобильной дороги и

автодорожных объектов в целях обеспечения

комплексного развития Новороссийского

транспортного узла

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 27910,7 млн. рублей,

финансирования              в том числе:

за счет субсидий федерального бюджета -

22839,2 млн. рублей;

за счет внебюджетных средств (собственные и

заемные средства концессионеров и инвесторов)

- 5071,5 млн. рублей

Основные ожидаемые        - за период реализации Программы ввод

результаты реализации       законченного строительством участка составит

Программы                   11 км, протяженность платного участка

составит 11 км

Сроки реализации          - проектирование и строительство - 2012 - 2018

проекта                     годы

### 7. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва -

Нижний Новгород - Казань

Общие сведения,           - в период реализации Программы планируется

описание целей и задач      осуществить на принципах государственно-

частного партнерства комплекс мероприятий по

предпроектной проработке, проектированию и

подготовке территории строительства

автомобильной дороги в рамках формирования

нового автодорожного маршрута в составе

создаваемого международного транспортного

коридора Европа - Западный Китай

Объем инвестиций и        - общий объем инвестиций в период реализации

источники                   Программы составит 2697,9 млн. рублей,

финансирования              в том числе:

за счет субсидий федерального бюджета -

2697,9 млн. рублей

Основные ожидаемые        - реализация комплекса мероприятий по

результаты реализации       предпроектной проработке, проектированию и

Программы                   подготовке территории строительства

автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород

- Казань на участке обхода гг. Балашихи и

Ногинска. Окончательные параметры проекта, а

также объемы, источники и сроки его

финансирования будут уточнены после

завершения предпроектной проработки

Сроки реализации          - предпроектная проработка - 2012 - 2014 годы

### 8. Строительство автомобильной дороги "Краснодар -

Абинск - Кабардинка"

Общие сведения,           - в период реализации Программы предусмотрены

описание целей и задач      проектирование и предпроектная проработка

проекта строительства автомобильной дороги

"Краснодар - Абинск - Кабардинка" на

принципах государственно-частного партнерства

в целях обеспечения кратчайшего выхода

грузопотоков с Новороссийского транспортного

узла на федеральную автомобильную дорогу М-4

"Дон"

Объем инвестиций и        - объем инвестиций за счет средств

источники                   Инвестиционного фонда Российской Федерации -

финансирования              1254 млн. рублей

Основные ожидаемые        - проектирование и предпроектная проработка

результаты реализации       проекта строительства автомобильной дороги на

Программы                   платной основе. Окончательные параметры

проекта, а также объемы, источники и сроки

его финансирования будут уточнены после

завершения предпроектной проработки

Сроки реализации          - проектирование - 2013 - 2015 годы

--------------------------------

<*> Объем средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определен с учетом остатка средств на 1 января 2010 г. от предыдущего ответственного исполнителя по проекту (федеральное государственное учреждение "Дороги России").

## Приложение N 8

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│  2010 -  │                                          В том числе

│2020 годы ├──────┬───────┬────────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────

│ - всего  │ 2010 │ 2011  │  2012  │ 2013 │  2014  │  2015  │  2016   │2017 год│2018 год│2019 год│   2020

│          │ год  │  год  │  год   │ год  │  год   │  год   │   год   │        │        │        │   год

─────────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────

1. Объем поступления       83000      -       -      3000     -       -        -       40000    40000      -        -         -

средств от размещения

облигационных займов <*>

2. Исполнение              104468     -      5,5    292,5   292,5   292,5    292,5    3492,5     3400     6400    41400     48600

обязательств по

привлекаемым заемным

средствам - всего

в том числе:

комиссии и другие        405,5      -      5,5      -       -       -        -        200      200       -        -         -

расходы, связанные

с размещением займов

купонные выплаты        21062,5     -       -     292,5   292,5   292,5    292,5     292,5     3200     6400     6400     3600

<**>

погашение займов         83000      -       -       -       -       -        -       3000       -        -      35000     45000

3. Источники               104468     -      5,5    292,5   292,5   292,5    292,5    3492,5     3400     6400    41400     48600

финансирования

исполнения обязательств

по привлекаемым

заемным средствам -

всего

в том числе:

доходы от                14668      -      5,5    292,5   292,5   292,5    292,5    3492,5     1800     3200     3200     1800

осуществления

деятельности по

доверительному

управлению

субсидии из              89800      -       -       -       -       -        -         -       1600     3200    38200     46800

федерального бюджета

на осуществление

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

Государственной

компании (погашение

купонных выплат и

номинала по

облигационным

займам)

4. Объем привлеченных     238807,7    -       -     1017,2  6093,3 15694,9  32133,6   38655,6   51797   42484,9  35042,2   15889,1

средств инвесторов

по соглашениям

с отложенными

платежами <***>

5. Возврат привлеченных   62856,5     -       -       -     277,3   1731,1   3708,2   4650,2    4373,8  12586,9  15505,3   20023,7

средств инвесторов по

соглашениям с

отложенными

платежами <***>

6. Источники возврата     62856,5     -       -       -     277,3   1731,1   3708,2   4650,2    4373,8  12586,9  15505,3   20023,7

привлеченных средств

инвесторов по

соглашениям с

отложенными платежами -

всего

в том числе:

доходы от               62856,5     -       -       -     277,3   1731,1   3708,2   4650,2    4373,8  12586,9  15505,3   20023,7

осуществления

деятельности по

доверительному

управлению

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Размещение облигаций осуществляется с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

<**> Размер купонных выплат, за исключением купонных выплат по уже выпущенному облигационному займу, определяется из расчета 8 процентов годовых. Величина купонной ставки подлежит уточнению с учетом фактической ставки рефинансирования и конъюнктуры финансового рынка на момент размещения.

<***> Фактический размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата могут отличаться от программных. Размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата подлежат ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.

## Приложение N 9

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели        │ 2010 -  │                                              В том числе

│  2020   ├────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬──────────

│ годы -  │2010 год│2011 год │2012 год│2013 год │2014 год│2015 год │2016 год │2017 год│2018 год │2019 год│ 2020 год

│  всего  │        │         │        │         │        │         │         │        │         │        │

──────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴──────────

Расходы на организацию    1447398,2 54864,9   70889,6  108578,1  92198,1  113332,1  151075   202930,2  209995,7 155709,7  151663,8 136160,8

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог -

всего

в том числе:

расходы на              1352624,3 39487,5   32469,3  68855,9   92198,1  112961,2 150191,9  202930,2  209995,7 155709,7  151663,8 136160,8

строительство и

реконструкцию

автомобильных дорог по

проектам в составе

федеральной целевой

программы "Развитие

транспортной системы

России (2010 - 2015

годы)"

расходы на               94773,9  15377,4   38420,3  39722,2      -      370,9     883,1       -        -         -        -         -

строительство и

реконструкцию по

проектам,

финансируемым с

привлечением средств

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

Источники финансирования  1447398,2 54864,9   70889,6  108578,1  92198,1  113332,1  151075   202930,2  209995,7 155709,7  151663,8 136160,8

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог -

всего

в том числе:

субсидии из             991471,9  39487,5   32469,3  64838,7   86104,8  97266,3   104223    107037    109927  113224,8  116621,6 120271,7

федерального бюджета

на осуществление

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

Государственной

компании

средства                 47690,9  15377,4   17985,8  13073,7      -      370,9     883,1       -        -         -        -         -

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

привлеченные            408235,4     -      20434,5  30665,7   6093,3   15694,9   45968,9   95893,2  100068,7  42484,9  35042,2   15889,1

внебюджетные

средства

из них:

средства,             361152,4     -         -      4017,2   6093,3   15694,9   45968,9   95893,2  100068,7  42484,9  35042,2   15889,1

привлеченные

Государственной

компанией, - всего

из них:

прямые               83000      -         -       3000       -        -         -       40000    40000       -        -         -

заимствования

собственные и      278152,4     -         -      1017,2   6093,3   15694,9   45968,9   55893,2  60068,7   42484,9  35042,2   15889,1

заемные средства

инвесторов

(концессионеров)

собственные и        47083      -      20434,5  26648,5      -        -         -         -        -         -        -         -

заемные средства

концессионеров по

объектам,

финансируемым с

привлечением

средств

Инвестиционного

фонда Российской

Федерации

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 10

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ

ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" В 2010 - 2020 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Источники доходов      │  2010 -  │                                        В том числе

│2020 годы ├───────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬──────────

│ - всего  │ 2010  │2011 │ 2012 │ 2013  │  2014   │ 2015  │ 2016  │  2017   │  2018  │  2019  │  2020

│          │  год  │ год │ год  │  год  │   год   │  год  │  год  │   год   │  год   │  год   │   год

─────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴──────────

1. Доходы от осуществления     137879    42,4   494,7 750,9  2040,3   3272,4   8629,4  10709,8  12728,9  25388,9  34203,3    39618

деятельности по

доверительному управлению -

всего

в том числе:

доходы от сбора платы за    137274,2   42,4   474,9 735,9  2020,3   3232,4   8569,4  10639,8  12648,9  25298,9  34103,3    39508

проезд транспортных

средств

из них:

М-1 "Беларусь" - от      21575,4      -      -     -       -        -        -       -        -      4255,6   8343,9    8976

Москвы до границы с

Республикой

Белоруссия (на Минск,

Брест)

М-3 "Украина" - от        493,6       -      -     -       -        -        -       -        -        -        -       493,6

Москвы через Калугу,

Брянск до границы с

Украиной (на Киев)

М-4 "Дон" - от Москвы    79083,3    42,4   474,9 735,9  2020,3   3232,4   8424,1  9640,3   10600,5  12661,8  13937,4   17313,2

через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до

Новороссийска

М-11 строящаяся           36122       -      -     -       -        -      145,3   999,5   2048,4    8381,5  11822,1   12725,3

скоростная

автомобильная дорога

Москва - Санкт-

Петербург

плата за возмещение          604,8       -    19,8    15     20       40       60      70       80        90      100       110

вреда, причиняемого

транспортными средствами,

осуществляющими перевозки

тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

2. Доходы от собственной       1786,6      -    49,8   114    124,2    133,2     152    165,2    206,5    254,4    286,9     300,4

деятельности

Итого                         139665,6   42,4   544,5 864,9  2164,5   3405,6   8781,4   10875   12935,4  25643,3  34490,2   39918,4

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 11

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

В 2010 - 2020 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели          │ 2010 - 2019 │                                        В том числе

│годы - всего ├──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────

│             │ 2010 │  2011  │ 2012  │  2013  │ 2014  │  2015  │ 2016  │  2017  │ 2018  │  2019  │ 2020

│             │ год  │  год   │  год  │  год   │  год  │  год   │  год  │  год   │  год  │  год   │  год

───────────────────────────────┴─────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────

Расходы на осуществление         288350,6    4958,6 11277,9  12454,9  13381   22323,3 21490,7  25937,3 28028,7  41591,4 50405,8   56501

деятельности по

доверительному управлению -

всего

в том числе:

расходы на содержание,         150471,6    4958,6 11033,5  11411,3 11919,9  18471,7 13641,4  14447,4 15299,8  16202,5 16202,5   16883

ремонт и капитальный ремонт

автомобильных дорог (за счет

субсидий из федерального

бюджета) <*>

расходы на содержание,          30202,8      -     167,9     384      -        -     996,2      -     3010,4  4520,4   8642,3  12481,6

ремонт и капитальный ремонт

автомобильных дорог (за счет

доходов от деятельности по

доверительному управлению)

расходы на обслуживание         30151,7      -       71     367,1   891,3    1828    2852,4  3347,2   3544,7  5081,6   6855,7  5312,7

систем сбора платы

исполнение обязательств по       14668       -      5,5     292,5   292,5    292,5   292,5   3492,5    1800    3200     3200    1800

привлекаемым заемным

средствам за счет доходов от

осуществления деятельности

по доверительному управлению

возврат привлеченных средств    62856,5      -       -        -     277,3   1731,1   3708,2  4650,2   4373,8  12586,9 15505,3  20023,7

инвесторов по соглашениям с

отложенными платежами

Источники финансового            288350,6     5001  11528,2  12162,2 13960,2  21744,1 22270,8  25157,2 28028,7  41591,4 50405,8   56501

обеспечения деятельности по

доверительному управлению -

всего

в том числе:

доходы от осуществления         137879      42,4   494,7    750,9   2040,3  3272,4   8629,4  10709,8 12728,9  25388,9 34203,3   39618

деятельности по

доверительному управлению

субсидии из федерального       150471,6    4958,6 11033,5  11411,3 11919,9  18471,7 13641,4  14447,4 15299,8  16202,5 16202,5   16883

бюджета на осуществление

деятельности по

доверительному управлению

Финансовый результат                 -        42,4   250,3   (292,7)  579,2   (579,2)  780,1   (780,1)    -        -       -        -

деятельности Государственной

компании по доверительному

управлению

Финансовый результат                 -        42,4   292,7      -     579,2      -     780,1      -       -        -       -        -

деятельности Государственной

компании по доверительному

управлению накопленным итогом

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.

## Приложение N 12

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОБСТВЕННОЙ (ИНЫХ ВИДОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели          │2010 - 2020 │                                      В том числе

│   годы -   ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────

│   всего    │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │ 2016  │  2017  │ 2018  │ 2019  │  2020

│            │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год   │  год  │  год  │   год

──────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────

Расходы на обеспечение          18261,2     497,9   961,8  1497,6  1827,5  1620,1  1788,1  1804,4   2098,2  2135,5  1965,5  2064,6

собственной (иных видов)

деятельности - всего

расходы на научно-             1786,6       -     49,8     114    124,2   133,2    152    165,2   206,5    254,4   286,9   300,4

исследовательские и

опытно-конструкторские

разработки,

территориальное

планирование и

проектирование объектов

дорожного сервиса,

разработку инновационных

механизмов управления

транспортными потоками и

иные расходы за счет

средств доходов от иной

деятельности

расходы на содержание         15446,1     496,7    738   1200,4  1406,8  1409,2  1586,8  1589,9   1842,4  1831,7  1629,3  1714,9

Государственной компании

расходы, связанные с           1028,5      1,2     174    183,2   296,5   77,7    49,3    49,3     49,3    49,4    49,3    49,3

уплатой арендной платы за

земельные участки

Государственной компании

и финансированием

кадастровых работ в

отношении автомобильных

дорог и земельных

участков Государственной

компании

Источники финансирования        18261,2     497,9   961,8  1497,6  1827,5  1620,1  1788,1  1804,4   2098,2  2135,5  1965,5  2064,6

расходов на обеспечение

собственной (иных видов)

деятельности - всего

в том числе:

имущественный взнос           16474,6     497,9    912   1383,6  1703,3  1486,9  1636,1  1639,2   1891,7  1881,1  1678,6  1764,2

Российской Федерации в

Государственную компанию

доходы от собственной          1786,6      -      49,8     114    124,2   133,2    152    165,2   206,5    254,4   286,9   300,4

(иных видов) деятельности

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 13

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

БАЛАНС

РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Показатели       │  2010 -  │                                              В том числе

│2020 годы ├───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────

│ - всего  │ 2010  │  2011  │2012 год│2013 год │2014 год│2015 год │2016 год│2017 год │2018 год │2019 год │ 2020 год

│          │  год  │  год   │        │         │        │         │        │         │         │         │

────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────

Расходы                  1754010   60321,4 83129,3  122530,6 107406,6  137275,5 174353,8  230671,9 240122,6  199436,6  204035,1  194726,4

Государственной

компании - всего

в том числе:

расходы на             288350,6  4958,6  11277,9  12454,9    13381   22323,3   21490,7  25937,3   28028,7   41591,4   50405,8    56501

осуществление

деятельности по

доверительному

управлению

расходы на            1447398,2  54864,9 70889,6  108578,1  92198,1  113332,1  151075   202930,2 209995,7  155709,7  151663,8  136160,8

осуществление

деятельности по

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

расходы на             18261,2    497,9   961,8    1497,6   1827,5    1620,1   1788,1    1804,4   2098,2    2135,5    1965,5    2064,6

организацию

собственной (иных

видов) деятельности

Источники финансового    1754010   60363,8 83379,6  122237,9 107985,8  136696,3 175133,9  229891,8 240122,6  199436,6  204035,1  194726,4

обеспечения

деятельности

Государственной

компании - всего

в том числе:

деятельность по        288350,6   5001   11528,2  12162,2   13960,2  21744,1   22270,8  25157,2   28028,7   41591,4   50405,8    56501

доверительному

управлению

деятельность по       1447398,2  54864,9 70889,6  108578,1  92198,1  113332,1  151075   202930,2 209995,7  155709,7  151663,8  136160,8

организации

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог

собственная (иные      18261,2    497,9   961,8    1497,6   1827,5    1620,1   1788,1    1804,4   2098,2    2135,5    1965,5    2064,6

виды) деятельность

Финансовый результат        -       42,4    250,3   (292,7)    579,2   (579,2)    780,1   (780,1)      -         -         -         -

деятельности

Государственной

компании

Финансовый результат        -       42,4    292,7      -       579,2      -       780,1      -         -         -         -         -

деятельности

Государственной

компании накопленным

итогом

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Приложение N 14

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные

дороги" на долгосрочный период

(2010 - 2020 годы)

РАСЧЕТ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2010 - 2020 ГОДЫ)

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

──────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ 2010 -  │                                           В том числе

│2040 годы├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────────

│ - всего │ 2010 │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │ 2016  │ 2017  │ 2018  │ 2019  │  2020  │  2021 -

│         │ год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год   │   2040

│         │      │       │       │       │       │       │       │       │       │       │        │   годы

──────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────────

I. Общественная эффективность

Приток денежных средств от         3098,5    3,8     6,6      9      9,9    14,1    21,8     27     30,7    44,7    57,8     64,7    2808,4

реализации проектов

Отток денежных средств             2744,1    45,4   47,9    82,6    104,9   133,5   153,6   185,2   197,2   175,2   151,5    131     1336,1

Чистый доход                        354,4   -41,6   -41,3   -73,6    -95   -119,4  -131,8  -158,2  -166,5  -130,5   -93,7   -66,2    1472,3

Чистый дисконтированный доход      -461,1   -38,5   -35,3   -58,2   -69,4   -80,7   -82,4   -91,4    -89    -64,5   -42,8    -28      219,1

II. Коммерческая эффективность

Приток денежных средств от         2335,3     5     11,6    12,3    14,1    21,8    22,4    25,3    28,2    41,8    50,6     56,7    2045,8

реализации проектов

Отток денежных средств             1612,1    5,1    11,6    13,5    19,3    36,6    50,2    57,1    74,4    69,5     69      53,3    1152,6

Чистый доход                        723,2    -0,1     0     -1,2    -5,2    -14,7   -27,8  -31,9    -46,3   -27,7   -18,5    3,4      893,1

Чистый дисконтированный доход       -26,9    -0,1     0     -0,9    -3,3    -8,4    -14,1  -14,4    -18,7    -10    -5,9      1       47,9

III. Бюджетная эффективность

Приток денежных средств от         2903,9    3,2     5,5    11,5    14,3    27,5    50,3   101,1    117,4   79,7    83,2     69,8    2340,3

реализации проектов

Отток денежных средств             2941,8    60,3   62,6    91,8    101,2   121,4   128,2   134,6   141,4   159,9   206,9   225,3    1508,1

Чистый доход                        -37,9   -57,2   -57,2   -80,3   -86,8    -94    -77,9  -33,5    -24,1   -80,2  -123,7   -155,5    832,3

Чистый дисконтированный доход      -444,2   -52,9   -48,9   -63,4   -63,5   -63,5   -48,7  -19,3    -12,9   -39,6   -56,5   -65,7     90,6

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────