Пояснительная записка

к изменениям, вносимым в подпрограмму «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в целях совершенствования методики расчета размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, условий и порядка их предоставления

Настоящие изменения к подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» (далее – Подпрограмма) направлены на совершенствование методики расчета размера межбюджетных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, условий и порядка их предоставления (далее – Методика), приведенных в приложении № 4 к Подпрограмме, в целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований, предусмотренных в Подпрограмме на строительство и реконструкцию подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам, а также на повышение ответственности администраций субъектов Российской Федерации за результативность использования выделенных субсидий.

При подготовке настоящих предложений учитывалось, что численность постоянного населения сельских населенных пунктов изменяется, в том числе в связи с реализацией мероприятий, направленных на их развитие. Вместе с тем срок действия Подпрограммы продлен до 2020 года, и вышеуказанный фактор в этот период будет проявляться в существенной степени. В этих условиях принятое в действующей Методике положение об учете при распределении субсидий численности сельских населенных пунктов, включенных в сведения государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2011 г., может приводить к необходимости отклонения предложений субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство подъездов к населенным пунктам, имеющим наиболее динамичное развитие, но не включенным в статистическую отчетность по состоянию на 
1 января 2011 г.. В связи с этим предлагается в пункте 10 Методики заменить слова «по состоянию на 1 января 2011 г.» словами «по состоянию на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии».

Опыт реализации данного мероприятия Подпрограммы в 2011-2012 годах показал также, что в ряде случаев на момент утверждения в порядке, установленном Методикой, сводного перечня объектов строительства и реконструкции подъездов к сельским населенным пунктам на очередной год не может быть определен полный перечень таких объектов из-за незавершенности процедуры государственной экспертизы проектной документации, задержки органами представительной власти субъектов Российской Федерации утверждения документов, необходимых для обоснования включения объекта в перечень и т.д. Кроме того, по объектам, включенным в вышеуказанный сводный перечень, при проведении процедур размещения государственного (муниципального) заказа на их строительство, может образоваться экономия средств, что требует их оперативного переноса на другие объекты. В целях обеспечения безусловного и эффективного использования выделенных на данные цели бюджетных ассигнований целесообразно внести изменение в пункт 21 Методики, дополнив его предложением следующего содержания:

«В случае наличия нераспределенных бюджетных ассигнований после утверждения Федеральным дорожным агентством сводного перечня, такие бюджетные ассигнования могут быть распределены в текущем финансовом году на основании заявок, планируемых к удовлетворению в очередном финансовом году, посредством внесения Федеральным дорожным агентством изменений в сводный перечень по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.».

При подготовке настоящих предложений учтено также, что в ряде случаев в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими обеспечить высокое качество строительства в первоначально планируемые сроки, задержкой процедур размещения государственного (муниципального) заказа на строительство объекта, другими независящими от заказчика причинами субъекты Российской Федерации бывают вынуждены перенести срок ввода объекта в эксплуатацию на очередной год. Это соответствует положению статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым предусмотрено, что бюджетные ассигнования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. Вместе с тем пунктом 26 Методики установлено, что в случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидий, установленное соглашением, субсидии в очередном финансовом году такому субъекту Российской Федерации не предоставляются до устранения субъектом Российской Федерации отставания от установленного значения показателя результативности предоставления субсидий.

В целях обеспечения высокого качества строительства объектов с использованием механизмов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышения ответственности субъектов Российской Федерации за результативность использования выделенных средств, при настоящей корректировке Подпрограммы целесообразно пункт 26 Методики изложить в следующей редакции: «В случае если в отчетном и текущем финансовых годах субъектом Российской Федерации не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидий, установленное соглашением о предоставлении субсидий в отчетном финансовом году, субсидии в очередном финансовом году такому субъекту Российской Федерации не предоставляются до устранения субъектом Российской Федерации отставания от установленного значения показателя результативности предоставления субсидий.»