| Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответст-венный испол-нитель | Дата наступления ключевого события |  |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конченого (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |
|  |  |  | плановая | ожи-даемая | факти-ческая |  | плановая | ожи-даемая | факти- ческое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 8 Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевое событие 8.1 Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани |  | 31.07.2013 |  | 31.07.2013 |  |  |  |  | В рамках подготовки к проведению Универсиады были введены в эксплуатацию 67 объектов транспортной инфраструктуры, из них 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной сети, 4 станции метрополитена, 24 железнодорожные платформы, организована интермодальная перевозка пассажиров от международного аэропорта «Казань» до железнодорожного вокзала г. Казани, осуществлена реконструкция международного аэропорта «Казань», а также реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников Универсиады в г. Казани. Работа по транспортному обслуживанию гостей и участников Универсиады получила высокую оценку Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клода-Луи Галльена. | отсутствуют |
|  | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Разработка стратегических документов в сфере транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ключевое событие 10.1 Разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации А.С. Цыденов | 30.09.2013 |  | 30.09.2013 |  |  |  |  | Транспортная стратегия направлена на совершенствование государственной политики в области транспорта, позволит обеспечить формирование единого транспортного пространства России, доступность и качество транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок и доступность и качество транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. Проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года прошёл экспертное и общественное обсуждение в рамках форсайт-сессии, прошедшей под эгидой «Открытого правительства», и получил положительное заключение. | отсутствуют |
| 3 | Ключевое событие 10.5 План деятельности Министерства, направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения |  | 31.07.2013 |  | 19.06.2013 |  |  |  |  | План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, одобрен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения (протокол заседания Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 17). | отсутствуют |