Сведения о наступлении ключевого события 1.2.7  «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено»

Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, исполненного до очередной отчетной даты (15 января 2014 г.)

| № п/п | Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответственный исполнитель | Дата наступления ключевого события | Значение ключевого события | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Реквизиты документов, подтвержда-ющих наступление ключевого события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая | плановое (на конец года) | факти-ческое | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| 1. | Ключевое событие 1.2.7. «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено» | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации О.В. Белозёров Руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт Председатель правления ГК "Автодор" С.В. Кельбах | IV кв. | 26.11.2013 | 18,5 | 18,5 | 26.11.2013 | Строительство новой автодороги направлено на: -обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта в обход г. Одинцово; -разгрузку головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск; - создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров; - оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Федерального дорожного агентства от 25.11.2013 № 03-1/102 |