| Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ в 2013 году |
| --- |
| Минтранс России |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора), ед измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей (индикаторов) |
|  |  |  | 2013 отчетный год | на 2014 год |
|  |  |  | план | факт | плановое значение | ожидаемое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| 1. | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 451,5 | 597,3 | 566,2 | 781,6 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение объемов ввода автомобильных дорог федерального значения обусловлено оптимизацией программы строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой инвестиционных проектов в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части удвоения строительства автомобильных дорог. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в 2014 году обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов или их этапов, завершение строительства которых предусматривалось на более поздний период. |
| 1. | Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 18,5 | 18,5 | 43 | 115 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства в 2014 году по сравнению с плановым значением обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов. |
| 1. | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км |  | 678 | 505,2 | 735 | 735 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: согласно Федеральному закону от 02 декабря 2013 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» осуществлено перераспределение средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, которые направляются в резервный фонд Правительства Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях реализации подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». В результате объем субсидий вместо предусмотренных 7,1 млрд. рублей составил 4,1 млрд. рублей, что повлекло в 2013 г. снижение объема ввода дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги). В этой связи Минтрансом России Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичу было направлено письмо от 13.12.2013 № МС-10/15473 с просьбой о согласовании внесения изменения в План на 2013 год по корректировке значения данного показателя. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 2 | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |
| 2. | Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 23225 | 23637 | 26923 | 27032 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: рост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с плановым значением показателя обусловлен увеличением ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции, а также экономией средств, сложившейся по итогам торгов на проведение работ по ремонту и содержанию. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: изменение значения показателя на 2014 г. по сравнению с плановым обусловлено увеличением ожидаемого ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции. |
| 3 | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |
| 3. | Показатель Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 30 | 30,5 | 20 | 20 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение значения показателя обусловлено фактически полученными актами ввода в эксплуатацию объектов морской транспортной инфраструктуры с уточнением их мощности. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 4 | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| 4. | Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, % |  | 19,8 | 19,8 | 18 | 18 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 5 | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| 5. | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 300 | 355,2 | 304 | 304 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: на увеличение скорости доставки контейнеров оказали влияние следующие факторы: сокращение доли перевозок на малые расстояния (скорость таких отправок мала из-за высокой доли начально-конечных операций в общем времени доставки), а также рост числа контейнеров, отправленных по технологии контейнерных поездов с большей скоростью. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 5. | Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |
| 5.. | Показатель Строительство новых дополнительных путей, км |  | 74,5 | 76,8 | 147,5 | 147,5 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: превышение планового значения показателя связано с дополнительным строительством и вводом в эксплуатацию за счет средств ОАО "Мечел" 2,3 км новых дополнительных железнодорожных путей. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 5.. | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1352 | 1352 | 1363 | 1363 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 6 | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| 6. | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р |
| 6.. | Показатель Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 7 | Цель 7 Развитие региональной авиации |
| 7. | Показатель Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год |  | 5,53 | 6,98 | 6,53 | 8,01 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: превышение объемов фактически перевезенных пассажиров над плановым значением обеспечено реализацией программ субсидирования внутренних региональных воздушных перевозок, а также мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя: ожидается превышение планового значения показателя в 2014 г. за счет увеличения количества региональных воздушных линий в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242, а также мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок. |
| 10 | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| 10. | Показатель Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, % |  | 102,7 | 102,7 | 106,8 | 106,8 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 10. | Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 1,96 | 1,97 | 2,1 | 2,1 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение доли инвестиций в транспортный комплекс в 2013 г. по сравнению с плановым значением обусловлено ростом объема инвестиций из внебюджетных источников за счет актуализации инвестиционных программ крупных компаний, в том числе ОАО "РЖД". |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |
| 10. | Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 25 | 25,3 | 50 | 50 |
|  | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: увеличение числа созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с предусмотренным плановым значением связано с вводом аэровокзальных комплексов в Пулково, Казани. |
|  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя |