Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие транспортной системы»

- Плановые значения показателей в 2013 году  соответствуют показателям  государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012  № 2600-р. Плановые значения показателей были определены на основе инновационного сценария Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 25 марта 2013 г. №ДМ-П13-1795

- Отчетные значения показателей в 2013 году  определены на основе предварительных данных Росстата  и управленческого учета, а также  оценки показателей на основе параметров среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3)  с учетом уточнения  оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России  от 27.12.2013.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» |
|  | Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| 1. | Транспортоемкость валового внутреннего продукта (к 2011году) | процентов | 98,4 | 99,4 | 95,2 |  |
|  | Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |
| 2. | Транспортная подвижность населения (к 2011 году) | процентов | 106,7 | 112,2 | 112,0 | Снижение отчетного значения показателя обусловлено влиянием изменения экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс роста валового внутреннего продукта, индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и снижение спроса на услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Темпы роста пассажирооборота транспорта общего пользования по предварительной оценке составили в 2013 году 104,0% (запланировано-105,5%), что обусловлено снижением темпов роста на воздушном и железнодорожном транспорте. По предварительной оценке темпы роста пассажирооборота на воздушном транспорте составили 115,5% к уровню 2012 года (запланировано – 117,8%), железнодорожном – 95,8% (102,9%) |
|  | Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг |
| 3. | Экспорт транспортных услуг (к 2011 году) | процентов | 110,7 | 120,7 | 120,7 |  |
|  | Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| 4. | Число происшествий на транспорте (к 2011 году) | процентов | 101,8 | 99,5 | 99,5 |  |
|  | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог федерального значения |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 324 | 451,5 | 597,3 |  |
|  | Задача 2. Развитие железнодорожных линий |
| 6. | Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км | 2,8 | 450,4 | нет ввода | Невыполнение плана ввода в эксплуатацию 450,4 км новых железнодорожных линий в 2013 году обусловлено переносом окончания строительства пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот –Якутск в Республике Саха (Якутия) на 2014 год из-за низких темпов выполнения работ подрядчиком в 2013 году в связи с задержкой в изготовлении и поставке оборудования, а также аномальных климатических условий в осенне-зимний период. |
|  | Задача 3. Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы. внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты) |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | единиц | 1 | 6 | 6 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 21864,6 | 23225 | 23637 |  |
|  | Задача 5. Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 1355 | 1474 | 1546 |  |
|  | Задача 6. Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| 10. | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 11. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | процентов | 21,3 | 19,8 | 19,8 |  |
| 12. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности | процентов | 2,4 | 2,1 | 2,1 |  |
|  | Задача 7. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
| 13. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 594 | 678 | 528,9 | Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено перераспределением средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на ликвидацию последствий наводнения в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» |
|  | Задача 8. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах |
| 14. | Количество построенных морских судов, работающих на социально значимых маршрутах | единиц | - | - | - |  |
| 15. | Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (к 2011 году) | процентов | 146,7 | 157,5 | 157,5 |  |
| 16. | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (к 2011 году) | процентов | 103,3 | 105,8 | 98,7 | Снижение показателя обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс валового внутреннего продукта, индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и снижением спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. |
|  | Задача 9. Увеличение пропускной способности российских морских портов |
| 17. | Увеличение производственной мощности российских портов | млн. тонн в год | 72,5 | 54 | 30,5 | Изменение показателя обусловлено переносом сроков ввода производственных мощностей российских портов с 2013 года на 2012 год. В 2012 году обеспечен опережающий ввод производственных мощностей в размере 42,5 млн. тонн. |
|  | Задача 10. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов |
| 18. | Прирост объема транзитных перевозок | млн. тонн в год | 3,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 19. | Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/внутренних рейсов | млн. человек | 1,428 | 1,108 | 1,108 |  |
|  | Задача 11. Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота |
| 20 | Обновление парка локомотивов | единиц | 2708 | 828 | 1884 |  |
| 21 | Обновление парка грузовых вагонов | тыс.единиц | 17,2 | 28,9 | 56,0 |  |
| 22 | Обновление парка пассажирских вагонов | единиц | 427 | 445 | 474 |  |
| 23 | Обновление парка моторвагонного подвижного состава | единиц | 475 | 512 | 450 | Снижение показателя соответствует уточненной инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2013 год. Плановое задание в соответствии с уточненной инвестиционной программой ОАО «РЖД» по обновлению парка МВПС выполнено на 100,0 %. Кроме того, дополнительно приобретены 190 единиц моторвагонного подвижного состава для транспортного обеспечения XXII Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. |
| 24 | Пополнение транспортного флота (морской транспорт) | дедвейт - тонна | 987000 | 685000 | 792000 |  |
| 25 | Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) | единиц | 12 | 12 | 12 |  |
| 26 | Обновление парка воздушных судов (самолеты) | единиц | 91 | 42 | 141 |  |
|  | Задача 12. Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 27 | Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | процентов | 71,3 | 76,7 | 82,85 |  |
|  | Задача 13. Обеспечение безопасности на транспорте |
| 28. | Число происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (к 2011 году) | процентов | 73,3 | 97 | 97 |  |
| 29. | Число происшествий на водном транспорте (к 2011 году) | процентов | 50,8 | 96,9 | 96,9 |  |
| 30. | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | 1,392 | 1,388 | 1,183 |  |
|  | Задача 14. Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте |
| 31. | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процентов | 45 | 45 | 45 |  |
|  | Задача 15. Транспортное обеспечение XXII Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани |
| 32. | Объем перевозок материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов | млн. тонн | 27,3 | 10,83 | 10,83 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |
| 33. | Количество перевезенных пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 515 | 349 | 466,1 |  |
| 34 | Объем перевозок пассажиров в поездах дальнего следования за счет мер государственной поддержки (к 2011 году) | процентов | 107,2 | 52,6 | 114,7 |  |
| 35. | Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом | млн. человек | 1058,5 | 1081,8 | 1080,8 | Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс валового внутреннего продукта индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и снижением спроса на перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте |
| 36. | Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (к 2011 году) | процентов | 106,3 | 112,5 | 119,1 |  |
| 37. | Производительность труда на железнодорожном транспорте (к 2011 году) | процентов | 108 | 112,2 | 111,0 | Снижение показателя обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс валового внутреннего продукта, индекс промышленного производства , индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) и падением спроса на грузовые и пассажирские перевозки по данным ОАО «РЖД», а также рядом административных мер по сокращению расходов, включая сокращение продолжительности рабочего дня и вынужденные отпуска без содержания |
|  | Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |
| 38. | Доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 42,5 | 45,43 | 45,9 |  |
| 39. | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий (к 2011 году) | процентов | 94 | 100,2 | 85,4 |  |
| 40. | Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки | единиц | 112 | 114 | 115 |  |
| 41. | Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | единиц | 92 | 95 | 104 |  |
| 42. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов | процентов | 14,55 | 19,29 | 19,29 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |
| 43. | Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки | тыс. человек | 44,4 | 250 | 194,4 | Прогноз численности перевезенных пассажиров основывался на недостаточном обосновании прогноза Администрации Калининградской области. Кроме того, отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено изменением экономической ситуации (снижение макроэкономических параметров, таких как индекс потребительских цен, реальные доходы, реальная заработная плата) |
| 44. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки | тыс. человек | 456,4 | 320 | 516,6 |  |
| 45. | Количество перевезенных пассажиров на региональных авиалиниях | млн. человек | 3,92 | 7,02 | 8,5 | С учетом Санкт-Петербургского транспортного узла |
| 46. | Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | единиц | 26 | 50 | 43 | Снижение показателя обусловлено изменениями, внесенными в 2013 г. в правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212. В соответствии с указанными изменениями добавилась еще одна категория воздушных судов (пассажировместимостью 75-103 мест), в отношении которых возможно предоставление субсидии. Для указанной категории предусмотрен существенно больший размер субсидий (160 млн. рублей), чем для самолетов других (прежних) категорий (139,2 млн. рублей). Таким образом, расширение перечня самолетов и увеличение среднего размера субсидии при сохранении годового объема бюджетных ассигнований на данные цели уменьшает количество самолетов, в отношении которых возможно предоставление субсидии. |
| 47. | Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | тыс. единиц | 12,7 | 15,8 | 12,5 | Уменьшение количества самолёто-вылетов из аэропортов, расположенных в аэропортах Крайнего Севера обусловлено: преобразованием ФГУП «Аэропорт Кызыл» в федеральное казённое предприятие; снижением количества вылетов из аэропорта города Тикси; сокращением полетов на Дальнем Востоке в связи с наводнением |
| 48. | Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия | тыс. единиц | 14,1 | 21,3 | 22,5 |  |
| 49. | Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (к 2011 году) | процентов | 117,9 | 119,6 | 125,9 |  |
| 50. | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | процентов | 73 | 75 | 75 |  |
| 51. | Производительность труда на воздушном транспорте (к 2011 году) | процентов | 110,3 | 113,9 | 113,9 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» |
| 52. | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | процентов | 50 | 48 | 48,0 |  |
| 53. | Объем перевозок грузов по Северному морскому пути | млн. тонн | 3,9 | 3,4 | 3,9 |  |
| 54. | Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути | процентов | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  |
| 55. | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой | процентов | 35,7 | 35,7 | 35,7 |  |
| 56. | Производительность труда на водном транспорте (к 2011 году) | процентов | 110,6 | 103,7 | 113 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Надзор в сфере транспорта» |
| 57. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | процентов | 91,3 | 83,46 | 83,46 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |
| 58. | Доля внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы | процентов | 6,3 | 13,4 | 13,4 |  |
| 59. | Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием | процентов | 15,6 | 16,3 | 15,6 | Уменьшение значения показателя обусловлено передачей в доверительное управление Государственной компании «Автодор» участка автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 1976-р). |
| 60. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 51,7 | 55,7 | 56,6 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» |
| 61. | Степень готовности Логистического транспортного центра в г. Сочи | процентов | 60 | 100 | 100 |  |
| 62. | Объем перевозок участников и гостей Олимпийских игр 2014 года | млн. человек | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 8 Обеспечение реализации Программы |  |
| 63. | Внутренние затраты на исследования и разработки в сфере транспорта (к 2011 году) | процентов | 103,4 | 123,8 | 123,8 |  |
|  | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» |
| 64. | Транспортная подвижность населения | пассажиро-км | 7390,4 | 7761,8 | 7747 | Снижение показателя обусловлено изменением экономической ситуации, уточнением значений макроэкономических параметров (ВВП, индекс потребительских цен, реальные доходы) в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) по сравнению с инновационным вариантом Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, и снижением спроса на пассажирские перевозки транспортом общего пользования |
| 65. | Экспорт транспортных услуг | тыс. долларов США | 16,843х 106 | 18,275х 106 | 18,295х 106 |  |
| 66. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | единиц | 232 | 250 | 226 | Отклонение ожидаемого значения показателя от планового значения обусловлено направлением части бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение прироста количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, на ликвидацию наводнения в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области». |
| 67. | Объём перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн в год | 567,1 | 610 | 589 | Снижение значения показателя обусловлено изменением экономической ситуации уточнением значений макроэкономических параметров (ВВП, индекс потребительских цен, объем внешней торговли) и снижением объёма перевалки грузов, в том числе в следующих портах: Де Кастри (EXXON NEFTEGAS LTD), Пригородное (Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд), порты Каспийского бассейна (ЗАО МТП Оля) и ОАО Новороссийский МТП |
| 68. | Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | процентов | 12 | 4,2 | 12,0 | Рост протяженности «узких мест» на сети железных дорог обусловлен финансовой необеспеченностью предусмотренных в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и уточнением инвестиционной программы ОАО «РЖД» с учетом актуализации Генеральной схемы развития железнодорожного транспорта |
| 69. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 43 | 45,9 | 46,5 |  |
| 70. | Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | процентов | 75 | 75 | 75 |  |
|  | Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |
| 71. | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | часов | 8,9×10 4 | 9×10 4 | 9×104 |  |
| 72. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | процентов | 85,4 | 86 | 86 |  |
| 73. | Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | единиц | 1,32×106 | 1,34 × 106 | 1,41×106 |  |
|  | Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте |
| 74. | Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте | процентов | 60 | 80 | 65 | Достижение индикаторов общественного мнения и информированности населения о мерах по безопасности на транспорте напрямую зависит от уровня социальной активности населения и проведения информационно-разъяснительной работы. В настоящее время по предварительным данным ВЦИОМ с учетом краткосрочного периода реализации мероприятий программы (3 года) уровень показатель достиг максимального, пикового значения. |
| 75. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на транспорте | процентов | 50 | 70 | 65 |  |
| 76. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на транспорте | процентов | 57 | 80 | 65 |  |
| 77. | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | процентов | 46,8 | 62,4 | 90 |  |
| 78. | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | процентов | 49,1 | 60 | 65 |  |