Приложение 6

Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации «Развитие  транспортной системы»

тыс. руб.

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов 2013 года | Фактические расходы 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа |  | всего | 1 069 329 963,15 | 1 161 536 116,27 |
|  |  | федеральный бюджет | 656 784 092,50 | 718 293 568,09 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4 189 070,65 | 9 487 590,85 |
|  |  | средства юридических лиц | 408 356 800,00 | 433 754 957,33 |
|  |  | всего | 42 556 158,40 | 122 340 081,10 |
| Подпрограмма 1 | Магистральный железнодорожный транспорт | федеральный бюджет | 42 556 158,40 | 111 405 481,10 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 10 919 600,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | федеральный бюджет | 40 219 218,00 | 51 833 778,60 |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | всего | 1 944 717,00 | 70 104 571,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 944 717,00 | 59 169 971,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 10 919 600,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта | федеральный бюджет | 392 223,40 | 401 731,50 |
| Подпрограмма 2 | Дорожное хозяйство | всего | 174 585 635,95 | 172 931 952,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 174 583 865,30 | 172 930 181,70 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 770,65 | 1 770,65 |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | федеральный бюджет | 174 287 230,90 | 172 568 851,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обновление парка автоколонн войскового типа | федеральный бюджет | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства | всего | 243 405,05 | 308 101,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 241 634,40 | 306 330,70 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 770,65 | 1 770,65 |
| Подпрограмма 3 | Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание | федеральный бюджет | 17 298 997,80 | 15 310 664,60 |
| Основное мероприятие 3.1 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | федеральный бюджет | 10 310 324,10 | 8 522 817,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | федеральный бюджет | 3 041 000,00 | 3 019 686,10 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково-и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте | федеральный бюджет | 1 139 378,60 | 1 114 681,60 |
| Основное мероприятие 3.4 | Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от оплаты за них | федеральный бюджет | 601 640,80 | 422 898,10 |
| Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения | федеральный бюджет | 2 206 654,30 | 2 230 581,80 |
| Подпрограмма 4 | Морской и речной транспорт | федеральный бюджет | 15 699 651,50 | 17 271 030,10 |
| Основное мероприятие 4.1 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства | федеральный бюджет | 583 863,10 | 583 435,30 |
| Основное мероприятие 4.2 | Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути | федеральный бюджет | 490 817,50 | 490 817,50 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | федеральный бюджет | 14 383 212,10 | 15 915 169,00 |
| Основное мероприятие 4.4 | Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта | федеральный бюджет | 26 944,50 | 26 944,50 |
| Основное мероприятие 4.5 | Создание условий для реализации Программы в сфере морского и речного транспорта | федеральный бюджет | 214 814,30 | 254 663,80 |
| Подпрограмма 5 | Надзор в сфере транспорта | федеральный бюджет | 3 549 143,40 | 3 513 619,39 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | федеральный бюджет | 3 549 143,40 | 3 513 619,39 |
| Подпрограмма 6 | Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства | всего | 15 737 676,40 | 15 349 776,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 623 276,40 | 13 886 076,40 |
|  |  | средства юридических лиц | 2 114 400,00 | 1 463 700,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 1 703 342,00 | 1 703 342,00 |
| Основное мероприятие 6.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | всего | 14 034 334,40 | 13 646 434,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 919 934,40 | 12 182 734,40 |
|  |  | средства юридических лиц | 2 114 400,00 | 1 463 700,00 |
| Подпрограмма 7 | Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани | федеральный бюджет | 4 600 126,20 | 5 303 521,20 |
| Основное мероприятие 7.1 | Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани | федеральный бюджет | 4 600 126,20 | 5 303 521,20 |
| Подпрограмма 8 | Обеспечение реализации Программы | всего | 4 760 438,00 | 6 199 893,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 760 438,00 | 4 318 476,40 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 812 348,25 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 1 069 069,10 |
| Основное мероприятие 8.1 | Управление реализацией Программы | всего | 4 760 438,00 | 6 199 893,75 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 760 438,00 | 4 318 476,40 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 0,00 | 812 348,25 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 1 069 069,10 |
|  | Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте | всего | 15 369 610,00 | 10 572 624,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 321 710,00 | 8 524 724,20 |
|  |  | средства юридических лиц | 2 047 900,00 | 2 047 900,00 |
|  |  | всего по ФЦП | 775 172 525,50 | 792 742 953,18 |
| ФЦП 1 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (проект) | всего | 767 602 825,50 | 788 903 158,79 |
|  |  | федеральный бюджет | 364 464 925,50 | 364 086 241,90 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4 187 300,00 | 8 658 471,95 |
|  |  | средства юридических лиц | 398 950 600,00 | 416 158 444,94 |
| ФЦП 2 | Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" (проект) | всего | 7 569 700,00 | 3 839 794,39 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 325 800,00 | 1 743 551,10 |
|  |  | средства юридических лиц | 5 243 900,00 | 2 096 243,29 |