Приложение 8

Расчет эффективности реализации государственной программы «Развитие транспортной системы

Таблица 1

Расчет степени реализации  мероприятий подпрограмм и ФЦП

| Наименование подпрограммы, ФЦП, основного мероприятия , показателя, показателя объема и качества услуг | Индекс способа расчета реализации / не реализации основного мероприятия (мероприятия) | Плановое значение показателей реализации основного мероприятия (мероприятия) (способ расчета 1), плановые показатели государственных заданий на оказание услуг (способ расчета 2), количество контрольных событий по плану (способ расчета 3) | Фактическое значение показателей реализации основного мероприятия (мероприятия) (способ расчета 1), фактические показатели государственных заданий на оказание услуг (способ расчета 2), количество наступивших контрольных событий (способ расчета 3) | Факт /план, % | Степень реализации подпрограмм, ФЦП, основного мероприятия, мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 1.1. Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | 3 | 2 | 2 | 100 | + |
| Основное мероприятие 1.2. Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | 3 | 1 | 1 | 100 | + |
| Основное мероприятие 1.3. Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта | 4 |  |  |  | + |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 1 |  |  | 101,0 | + |
| Доля протяженности федеральных автодорог общего пользования федерального значения находящихся в ведении Федерального дорожного агентства соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% |  | 45,43 | 45,9 | 101,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Обновление парка автоколонн войскового типа | 1 |  |  | 100 | + |
| Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки, ед |  | 114 | 114 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства | 4 |  |  |  | + |
| Подпрограмма 3. «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» |  |  |  |  | 80,0 |
| Основное мероприятие 3.1.Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | 1 |  |  | 100 | + |
| Обеспечение роста авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях (к 2011 году) , % |  | 157,5 | 157,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  |  | 91,7 | - |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой |  | 15,8 | 12,3 | 78 |  |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия |  | 21,3 | 22,5 | 105,6 |  |
| Основное мероприятие 3.3.Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково- и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте | 1 |  |  | 100 | + |
| Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, % |  | 75 | 75 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.4.Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них | 4 |  |  |  | + |
| Основное мероприятие 3.5.Создание условий для реализации подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» | 4 |  |  |  | + |
| Подпрограмма 4. «Морской и речной транспорт» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 4.1. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства | 1 |  |  | 100 | + |
| Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте, % |  | 48 | 48 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути | 1 |  |  | 100 | + |
| Объем перевозок грузов по Северному морскому пути |  | 3,4 | 3,4 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | 1 |  |  | 102,2 | + |
| Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой, % |  | 35,7 | 35,7 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года " 16-ФЗ "О транспортной безопасности в сфере водного транспорта | 3 | 1 | 1 | 100 | + |
| Основное мероприятие 4.5. Создание условий для реализации подпрограммы "Морской и речной транспорт" | 4 |  |  |  | + |
| Подпрограмма 5. «Надзор в сфере транспорта» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | 3 | 2 | 2 | 100 | + |
| Подпрограмма 6. «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 6.1. Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | 3 | 3 | 3 | 100 | + |
| Основное мероприятие 6.2.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" |  |  |  | 101,6 | + |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | 55,7 | 56,6 | 101,6 |  |
| Подпрограмма 7. «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 7.1. Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани | 3 | 2 | 2 | 100 | + |
| Подпрограммы 8. «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие 8.1. Управление реализацией Программы | 3 | 3 | 3 | 100 | + |
| Федеральная целевая программа 9. «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» |  |  |  |  | 76,9 |
| Мероприятие 9.1. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров | 1 |  |  | 100 | + |
| Экспорт транспортных услуг, млн.долл.США |  | 18,3 | 18,3 | 100 |  |
| Мероприятие 9.2. Обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортно-технологической инфраструктуры | 3 | 5 | 1 | 0,2 | - |
| Мероприятие 9.3. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 3 | 1 | 1 | 1 | + |
| Мероприятие 9.4. Строительство железнодорожных линий в районах нового освоения | 1 |  |  |  | - |
| Ввод новых железнодорожных линий |  | 450 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 9.5. Строительство обходов железнодорожных узлов |  |  |  |  | Мероприятие не завершено, промежуточные итоги на отчетный год не запланированы |
| Мероприятие 9.6. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям (кроме дорог, входящих в состав МТК) | 1 |  |  | 100 | + |
| Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (кроме дорог, входящих в состав МТК) ,% |  | 45,66 | 45,66 | 100 |  |
| Мероприятие 9.7. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав МТК и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям | 1 |  |  | 100 | + |
| Доля протяженности автомобильных дорог находящихся в ведении Росавтодора соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (входящих в состав МТК) составит в 2013 году -45,23% |  | 45,23 | 45,23 | 100 |  |
| Мероприятие 9.8. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, имеющих общегосударственное значение | 1 |  |  | 88,5 | - |
| Завершение строительства и реконструкции объектов, осуществляемых во исполнение актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. |  |  |  | 100 |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование в 2013 году, км. |  | 687 | 528,9 | 77,0 |  |
| Мероприятие 9.9. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения путем предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием | 1 |  |  | 58,8 | - |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2013 году на 250 ед. |  | 250 | 147 | 58,8 |  |
| Мероприятие 9.10. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам федерального значения | 1 |  |  | 117,3 | + |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий составит в 2013 году (к 2011 году), % |  | 100,2 | 85,4 | 117,3 |  |
| Мероприятие 9.11. Научно-техническое и инновационное обеспечение, техническое регулирование дорожного хозяйства | 1 |  |  | 100 | + |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов ,% |  | 19,29 | 19,29 | 100 |  |
| Мероприятие 9.12. Проведение обеспечивающих мероприятий для обеспечения устойчивости функционирования автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства в рамках расходов на прочие нужды по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» | 3 | 2 | 2 | 100 | + |
| Мероприятие 9.13. Развитие системы скоростных автомобильных дорог | 1 |  |  | 101,2 | + |
| Построено и реконструировано скоростных автомобильных дорог общей протяженностью, км |  | 117,3 | 118,7 | 101,2 |  |
| Мероприятие 9.14. Увеличение пропускной способности российских морских портов | 1 |  |  | 56,5 | - |
| Прирост производственной мощности морских портов, млн.тонн |  | 54 | 30,5 | 56,5 |  |
| Мероприятие 9.15. Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта | 1 |  |  | 100 | + |
| Снижение количества происшествий на водном транспорте относительно уровня 2011 года, % |  | 3,1 | 3,1 | 100 |  |
| Мероприятие 9.16. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 4 |  |  |  | + |
| Мероприятие 9.17. Обеспечение реализации подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 4 |  |  |  | + |
| Мероприятие 9.18. Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации |  |  |  |  | Мероприятие не завершено, промежуточные итоги на отчетный год не запланированы |
| Мероприятие 9.19. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности судоходства на внутренних водных путях | 1 |  |  | 100 | + |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности |  | 19,8 | 19,8 | 100 |  |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности |  | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
| Мероприятие 9.20. Научно-техническое обеспечение реализации подпрограммы "Внутренний водный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы (2010 - 2015)" | 4 |  |  |  | + |
| Мероприятие 9.21. Развитие сети внутрироссийских узловых аэропортов | 1 |  |  | 100 | + |
| Ввод в эксплуатацию после реконструкциивзлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах, ед |  | 3 | 3 | 100 |  |
| Мероприятие 9.22. Развитие региональных сетей аэропортов | 1 |  |  | 100 | + |
| Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов, ед |  | 1 | 1 | 100 |  |
| Мероприятие 9.23 . Развитие сети крупных международных узловых аэропортов | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| Мероприятие 9.24. Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность | 3 | 5 | 5 | 100 | + |
| Мероприятие 9.25. Развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации | 1 |  |  | 100 | + |
| Поставка тренажеров для учебных заведений гражданской авиации, ед. |  | 27 | 27 | 100 |  |
| Приобретение воздушных судов для учебных заведений гражданской авиации, ед |  | 85 | 85 | 100 |  |
| Мероприятие 9.26. Развитие медицинского центра гражданской авиации | 4 |  |  |  | + |
| Мероприятие 9.27 Повышение технического и ресурсного оснащения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для осуществления функций государственного контроля и надзора (строительство и поставка патрульных судов) | 1 |  |  | 100 | + |
| Ввод в эксплуатацию в территориальных управлениях патрульных судов , ед. |  | 5 | 5 | 100 |  |
| Мероприятие 9.28. Обеспечение реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 4 |  |  |  | + |
| Федеральная целевая программа 10 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" (2009-2020 годы)" |  |  |  |  | 100 |
| Мероприятие 10.1. Модернизация системы организации воздушного движения | 1 |  |  | 100 | + |
| Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы, часов |  | 9 × 10 4 | 9 × 10 4 | 100 |  |
| Мероприятие 10.2. Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания | 1 |  |  | 100 | + |
| Среднее время поиска и спасания, мин. |  | 210 | 210 | 100 |  |
| Мероприятие 10.3. Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов | 1 |  |  | 100 | + |
| Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации, % |  | 86 | 86 | 100 |  |
| Мероприятие 10.4. Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций | 3 | 2 | 2 | 100 | + |
| Мероприятие 10.5. Научно-техническое обеспечение реализации федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения (2009-2020 годы)" | 3 | 4 | 4 | 100 | + |
| Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  |  |  | 100 |
| Мероприятие 11.1. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на транспорте | 3 | 1 | 1 | 100 | + |

Таблица 2

Расчет оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм  и ФЦП

| Наименование подпрограммы, ФЦП, показателя | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и ФЦП, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  | 99,8 |
| Количество перевезенных пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки | 349 | 466,1 | 100 |
| Объем перевозок пассажиров в поездах дальнего следования за счет мер государственной поддержки (к 2011 году) | 52,6 | 114,7 | 100 |
| Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом | 1081,8 | 1080,8 | 100 |
| Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (к 2011 году) | 112,5 | 119,1 | 100 |
| Производительность труда на железнодорожном транспорте (к 2011 году) | 112,2 | 111 | 98,9 |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  |  | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 45,43 | 45,9 | 100 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий (к 2011 году) | 100,2 | 85,4 | 100 |
| Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки | 114 | 115 | 100 |
| Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | 95 | 104 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов | 19,29 | 19,29 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |  |  | 93,7 |
| Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки | 250 | 194,4 | 77,8 |
| Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки | 320 | 516,6 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров на региональных авиалиниях | 7,02 | 8,5 | 100 |
| Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | 50 | 43 | 86,0 |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | 15,8 | 12,5 | 79,1 |
| Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия | 21,3 | 22,5 | 100 |
| Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (к 2011 году) | 119,6 | 125,9 | 100 |
| Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | 75 | 75 | 100 |
| Производительность труда на воздушном транспорте (к 2011 году) | 113,9 | 113,9 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» |  |  | 100 |
| Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | 48 | 48 | 100 |
| Объем перевозок грузов по Северному морскому пути | 3,4 | 3,9 | 100 |
| Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути | 38,5 | 38,5 | 100 |
| Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой | 35,7 | 35,7 | 100 |
| Производительность труда на водном транспорте (к 2011 году) | 103,7 | 113 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Надзор в сфере транспорта» |  |  | 100 |
| Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | 83,46 | 83,46 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |  |  | 98,6 |
| Доля внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы | 13,4 | 13,4 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием | 16,3 | 15,6 | 95,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 55,7 | 56,6 | 100 |
| Подпрограмма 7 «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» |  |  | 100 |
| Степень готовности Логистического транспортного центра в г. Сочи | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» |  |  | 100 |
| Внутренние затраты на исследования и разработки в сфере транспорта (к 2011 году) | 123,8 | 123,8 | 100 |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» |  |  | 88,8 |
| Транспортная подвижность населения | 7761,8 | 7747,0 | 100 |
| Экспорт транспортных услуг | 18,3 | 18,3 | 100 |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | 250 | 226 | 90,4 |
| Объём перевалки грузов в российских морских портах | 610 | 589 | 96,6 |
| Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности | 4,2 | 12,0 | 35,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 45,9 | 46,5 | 100 |
| Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | 75 | 75 | 100 |
| Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |  |  | 100 |
| Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | 9×10 4 | 9×10 4 | 100 |
| Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | 86 | 86 | 100 |
| Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | 1,34 × 106 | 1,41×106 | 100 |
| Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  | 91,1 |
| Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте | 80 | 65 | 81,3 |
| Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на транспорте | 70 | 65 | 92,9 |
| Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на транспорте | 80 | 65 | 81,3 |
| Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | 62,4 | 90 | 100 |
| Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 60 | 65 | 100 |

Таблица 3

Расчет степени соответствия фактических затрат реализации подпрограмм и ФЦП запланированному уровню затрат

| Наименование подпрограммы, ФЦП | Объемы ассигнований из федерального бюджета на 1 января 2013 года, тыс.руб. | Фактические расходы федерального бюджета (кассовое исполнение), тыс.руб. | Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.» Магистральный железнодорожный транспорт» | 40 611 441,41 | 52235510,1 | 128,6 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 174 583 865,30 | 172 930 181,70 | 99,1 |
| Подпрограмма 3. «Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение» | 17 298 997,80 | 15310664,6 | 88,5 |
| Подпрограмма 4. « Морской и речной транспорт» | 15 699 651,50 | 17 271 030,10 | 110,0 |
| Подпрограмма 5. «Надзор в сфере транспорта» | 3 549 143,40 | 3513619,39 | 99,0 |
| Подпрограмма 6. «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» | 13 623 276,40 | 13 886 076,40 | 101,9 |
| Подпрограмма 7. «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» | 4 600 126,20 | 5 303 521,20 | 115,3 |
| Подпрограммы 8. « Обеспечение реализации Программы» | 4 760 438,00 | 4 318 476,40 | 90,7 |
| Федеральная целевая программа 9. «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» | 364 464 925,50 | 364 086 241,90 | 99,9 |
| Федеральная целевая программа 10 "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации" (2009-2020 годы)" | 2 325 800,00 | 1 743 551,40 | 75,0 |
| Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте | 13 321 710,00 | 8524724,20 | 64,0 |

Таблица 4

Расчет эффективности реализации подпрограмм  и ФЦП

| Наименование подпрограммы, ФЦП, показателя | Степень реализа-ции мероприя-тий (таб.1) | Степень достиже-ния показа-телей (таб.2) | Степень реализа-ции подпро-грамм (ФЦП) по показате-лям и мероприя-тиям | Степень соответ-ствия заплани-рованно-му уровню затрат (таб.3) | Эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» | 100 | 99,8 | 99,9 | 128,6 | 0,78 | удовлет-вори-тельная |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» | 100 | 100 | 100 | 99,1 | 1,00 | высокая |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | 80,0 | 93,7 | 86,8 | 88,5 | 0,98 | высокая |
| Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» | 100 | 100 | 100 | 110,0 | 1,00 | высокая |
| Подпрограмма 5 «Надзор в сфере транспорта» | 100 | 100 | 100 | 99,0 | 1,00 | высокая |
| Подпрограмма 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» | 100 | 98,6 | 99,3 | 101,9 | 0,97 | высокая |
| Подпрограмма 7 «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» | 100 | 100 | 100 | 115,3 | 0,87 | средняя |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» | 100 | 100 | 100 | 90,7 | 1,00 | высокая |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» | 76,9 | 88,8 | 82,9 | 99,9 | 0,83 | средняя |
| Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» | 100 | 100 | 100 | 75,0 | 1,00 | высокая |
| Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте | 100 | 91,1 | 95,5 | 64,0 | 1,00 | высокая |
| ИТОГО по подпрограммам и ФЦП (как средняя взвешенная оценка с учетом объема финансирования из федерального бюджета) |  |  |  |  | 0,89 | средняя |

Таблица 5

Расчет оценки степени достижения целей и решения задач Программы

| Наименование показателя | плановое значение показателя | фактическое значение показателя | степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели достижения целей |
| Транспортоемкость валового внутреннего продукта (к 2011году) | 99,4 | 95,2 | 100 |
| Транспортная подвижность населения (к 2011 году) | 112,2 | 112,0 | 99,8 |
| Экспорт транспортных услуг (к 2011 году) | 120,7 | 120,7 | 100 |
| Число происшествий на транспорте (к 2011 году) | 99,5 | 99,5 | 100 |
| Степень достижения целей Программы |  | 100,0 |
| Показатели решения задач |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | 451,5 | 597,3 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | 450,4 | 0 | 0,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | 6 | 6 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 23225 | 23637 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 1474 | 1546 | 100 |
| Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | 4,9 | 4,9 | 100 |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | 19,8 | 19,8 | 100 |
| Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности | 2,1 | 2,1 | 100 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | 678 | 528,9 | 78,0 |
| Количество построенных морских судов, работающих на социально значимых маршрутах | - | - |  |
| Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (к 2011 году) | 157,5 | 157,5 | 100 |
| Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (к 2011 году) | 105,8 | 98,7 | 93,3 |
| Увеличение производственной мощности российских портов | 54 | 30,5 | 56,5 |
| Прирост объема транзитных перевозок | 1,1 | 1,1 | 100 |
| Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/внутренних рейсов | 1,108 | 1,108 | 100 |
| Обновление парка локомотивов | 828 | 1884 | 100 |
| Обновление парка грузовых вагонов | 28,9 | 56,0 | 100 |
| Обновление парка пассажирских вагонов | 445 | 474 | 100 |
| Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава | 512 | 450 | 87,9 |
| Пополнение транспортного флота (морской транспорт) | 685000 | 792000 | 100 |
| Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) | 12 | 12 | 100 |
| Обновление парка воздушных судов (самолеты) | 42 | 141 | 100 |
| Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности | 76,7 | 82,85 | 100 |
| Число происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (к 2011 году) | 97 | 97 | 100 |
| Число происшествий на водном транспорте (к 2011 году) | 96,9 | 96,9 | 100 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | 1,388 | 1,118 | 100 |
| Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | 45 | 45 | 100 |
| Объем перевозок материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов | 10,83 | 10,83 | 100 |
| Степень решения задач Программы | 89,8 |
| Степень достижения целей и решения задач Программы | 94,9 |
| Средняя эффективность реализации подпрограмм и ФЦП | 0,894 |
| Эффективность реализации Программы | 0,927 (высокая) |

# Footnotes

(1) по достижению запланированных значений показателей, характеризующих результаты основного мероприятия (мероприятия) в отчетном году; (2) по достижению запланированных значений показателей государственных заданий на оказание услуг, (3) по наступлению контрольных событий по плану-графику, (4) экспертная оценка