Приложение 9

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (текущий год) |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Транспортоемкость валового внутреннего продукта (к 2011году) |  | процентов |  | 99,3 |  | 94,2 |  | Изменение показателя обусловлено корректировкой макроэкономических параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3), которая предусматривает снижение темпов роста ВВП, индексов промышленного производства, что приведет к снижению темпов роста грузооборота |
| Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Транспортная подвижность населения (к 2011 году) |  | процентов |  | 118,7 |  | 118,7 |  | Предлагается привести расчет показателя в соответствие с методикой Росстата, заменить подвижность населения на транспорте в целом (с учетом ведомственного и личного автотранспорта) на транспортную подвижность населения на транспорте общего пользования с соответствующей корректировкой значений показателя |
| Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Экспорт транспортных услуг (к 2011 году) |  | процентов |  | 132,7 |  | 123,0 |  | Снижение темпов роста показателя обусловлено уточнением отчетных данных в 2012-2013 годах и снижением прогнозируемых темпов роста внешней торговли в соответствии с корректировкой макроэкономических параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) |
| Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Число происшествий на транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 92,5 |  | 96,3 |  | Снижение темпов сокращения числа происшествий относительно 2011 года связано с уточнением отчетных данных о числе происшествий на автомобильных дорогах в 2012 и 2013 году |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения |  | км |  | 566,2 |  | 781,57 |  | Уточнение значения показателя обусловлено корректировкой ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» в целях удвоения строительства федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов для обеспечения реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог федерального значения |
| Задача 2. Развитие железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий |  | км |  | 520,1 |  | 520,1 |  | Показатель введен взамен показателя «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий», так как более полно характеризует результаты инвестиций в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Задача 3. Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос |  | единиц |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Задача 4. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | км |  | 26923 |  | 27032 |  | Улучшение значения показателя планируется с учетом перехода с 2014 года на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам, а также за счет более эффективного расходования бюджетных средств направляемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
| Задача 5. Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | км |  | 1673 |  | 1782 |  | Улучшение значения показателя планируется с учетом перехода с 2014 года на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам, а также за счет более эффективного расходования бюджетных средств направляемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения |
| Задача 6. Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации |  | тыс. км |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |
| 11. |  | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности |  | процентов |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 12. |  | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности |  | процентов |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
| Задача 7. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование |  | км |  | 735 |  | 735 |  |  |
| Задача 8. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Количество построенных морских судов, работающих на социально значимых маршрутах |  | единиц |  | 3 |  | - |  | Сроки ввода судов в эксплуатацию перенесены на 2017 год без изменения итоговых значений показателя за срок реализации Программы в связи с корректировкой объемов финансирования подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» в среднесрочном периоде в соответствии с ФЗ от 02.12.2013 № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". |
| 15. |  | Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (к 2011 году) |  | процентов |  | 164,1 |  | 164,1 |  |  |
| 16. |  | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 107,5 |  | 100,9 |  | Уточнение значения показателя обусловлено динамикой показателя в 2012-2013 годах и корректировкой макроэкономических параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом уточнения оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013. |
| Задача 9. Увеличение пропускной способности российских морских портов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Увеличение производственной мощности российских портов |  | млн. тонн в год |  | 54 |  | 20 |  | Уточнение показателя обусловлено изменением сроков ввода мощностей в морских портах России. Так, в 2012 году вместо запланированных 30 млн. тонн были введены в эксплуатацию 72,5 млн. тонн. Суммарный прирост мощности портов в период с 2011 по 2020 годы не изменится и составит – 423,8 млн. тонн. |
| Задача 10. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Прирост объема транзитных перевозок |  | млн. тонн в год |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |
| 19. |  | Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных/внутренних рейсов |  | млн. человек |  | 1,425 |  | 1,425 |  |  |
| Задача 11. Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Обновление парка локомотивов |  | единиц |  | 745 |  | 1081 |  | Значение показателя откорректировано на основании планируемых объемов обновления парка локомотивов ОАО «РЖД» |
| 21. |  | Обновление парка грузовых вагонов |  | тыс.единиц |  | 31,4 |  | 31,4 |  |  |
| 22. |  | Обновление парка пассажирских вагонов |  | единиц |  | 700 |  | 316 |  | Значение показателя откорректировано на основании планируемых объемов обновления парка пассажирских вагонов в соответствии с инвестиционной программой развития ОАО «ФПК» |
| 23. |  | Обновление парка Значение показателя откорректировано на основании планируемых объемов обновления парка пассажирских вагонов в соответствии с инвестиционной программой развития ОАО «ФПК» |  | единиц |  | 512 |  | 175 |  | Значение показателя откорректировано на основании планируемых объемов обновления парка мотор-вагонного парка в соответствии с инвестиционной программой развития ОАО «РЖД» |
| 24. |  | Пополнение транспортного флота (морской транспорт) |  | дедвейт - тонна |  | 697200 |  | 1547200 |  | Отклонение значения показателя обусловлено уточнением инвестиционных программ судоходных компаний |
| 25. |  | Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) |  | единиц |  | 13 |  | 13 |  |  |
| 26. |  | Обновление парка воздушных судов (самолеты) |  | единиц |  | 45 |  | 45 |  |  |
| Задача 12. Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности |  | процентов |  | - |  | - |  |  |
| Задача 13. Обеспечение безопасности на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Число происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (к 2011 году) |  | процентов |  | 95 |  | 95,1 |  |  |
| 29. |  | Число происшествий на водном транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 95 |  | 95 |  |  |
| 30. |  | Число происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (к 2011 году) |  | процентов |  | 89,7 |  | 89,7 |  | Данным показателем предлагается заменить показателем «Число происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (к 2011 году)», так как он более полно характеризует степень достижения показателя, установленного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 (показатель - Снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения). |
| Задача 14. Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами |  | процентов |  | 53 |  | 55 |  | Уточнение показателя произведено в соответствии с корректировкой ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)». |
| Задача 15. Транспортное обеспечение XXII Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Объем перевозок материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов |  | млн. тонн |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Задача 16. Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте |  |  |  |  |  |  |  | Введена дополнительно в соответствии с поручением Правительства РФ от 8.04.2013 № ВС-П9-2251 |
| 33. |  | Среднее время доставки экстренным оперативным службам сообщения о дорожно-транспортном происшествии (к 2011 году) |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  | Введен дополнительно |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Количество перевезенных пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации с учетом мер государственной поддержки |  | тыс. человек |  | 351 |  | 501,2 |  | Уточнение значения показателя обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на реализации данной меры в соответствии с ФЗ от 02.12.2013 № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". |
| 35. |  | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом |  | млн. человек |  | 1105 |  | 1093,2 |  | Показатель откорректирован в соответствии с макроэкономическими параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом уточнения оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013. Кроме того, предлагается исключить показатель «Объем перевозок пассажиров в поездах дальнего следования за счет мер государственной поддержки (к 2011 году)», который не поддерживается методами статистического наблюдения и дублирует показатель «Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом». |
| 36. |  | Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (к 2011 году) |  | процентов |  | 125 |  | 120,9 |  | Показатель откорректирован в рамках Программы развития транспортного комплекса Московского региона на период 2013-2016 годов на основе изучения пассажиропотоков |
| 37. |  | Производительность труда на железнодорожном транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 117,6 |  | 113,7 |  | Значение показателя обусловлено уточнением стоимостных и производственных показателей организаций железнодорожного транспорта на основе параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013, |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Доля протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | процентов |  | 52,63 |  | 52,63 |  |  |
| 39. |  | Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки |  | единиц |  | 114 |  | 114 |  |  |
| 40. |  | Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог |  | единиц |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 41. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов |  | процентов |  | 22,62 |  | 22,62 |  |  |
| 42 |  | Протяженность линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию на сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства |  | тыс. пог.м |  | 383 |  | 383 |  | Данным показателем предлагается заменить показателем «Число происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (к 2011 году)», так как он более полно характеризует результаты решения задачи повышения безопасности на автомобильных дорогах федерального значения |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки |  | тыс. человек |  | 250 |  | 194 |  | В 2013 году воздушным транспортом перевезено 194,4 тыс. человек по специальному тарифу. При этом в 2013 года были сняты ограничения в отношении пассажиров – специальным тарифом мог воспользоваться любой гражданин Российской Федерации. Принимая во внимание, что программа субсидирования реализуется с 2011 года и субсидируемые маршруты уже опробованы пассажирами, предполагается, что количество пассажиров сохраниться на уровне 2013 года. |
| 44. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении за счет мер государственной поддержки |  | тыс. человек |  | 320 |  | 526 |  | В соответствии с изменениями к постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. N 1095 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении" от 16 апреля 2012 г. N 325 и от 11 февраля 2013 г. N 113 были приняты решения по дополнительному распространению действия правил субсидирования на воздушные перевозки на женщин в возрасте свыше 55 лет, инвалидов первой группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, а также лиц, сопровождающих детей-инвалидов. Кроме того в 2013 году в Программу субсидирования пассажирских перевозок из Центральной части России в Дальневосточный регион включены 9 дополнительных маршрутов |  |
| 45. | Количество перевезенных пассажиров на региональных авиалиниях |  | млн. человек |  | 7,47 |  | 7,47 |  |  |  |
| 46. | Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя |  | единиц |  | 58 |  | 45 |  | Уменьшение прогнозных значений показателя обусловлено изменениями, внесенными в правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212. В соответствии с указанными изменениями добавилась еще одна категория самолетов, в отношении которых возможно предоставление субсидии: с пассажировместимостью 75-103 мест. Для указанной категории предусмотрен существенно больший размер субсидий, чем для самолетов других (прежних) категорий, а именно: 139,2 и 160,0 млн. рублей за самолет. Таким образом, расширение перечня самолетов при сохранении годового объема бюджетных ассигновании уменьшает прогнозное количество самолетов, в отношении которых возможно предоставление субсидии. |  |
| 47. | Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой |  | тыс. единиц |  | 15,8 |  | 15 |  | Уточнение значения показателя обусловлено уменьшением в 2013 году по сравнению с 2012 годом количества обеспечиваемых государственной поддержкой самолётовылетов из аэропортов, расположенных в аэропортах Крайнего Севера, что связано с преобразованием ФГУП «Аэропорт Кызыл» в федеральное казённое предприятие при соответствующем повышении значений показателя «Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия». Предлагается значение показателя в 2014 и последующих годах установить на уровне 2013 года, поскольку нет видимых оснований предполагать увеличение количества самолётовылетах в аэропортах - получателях субсидий. |  |
| 48. | Количество самолето-вылетов из аэропортов, включенных в федеральные казенные предприятия |  | тыс. единиц |  | 21,3 |  | 20 |  | Уточнение значения показателя основано на прогнозе по данным аэропортов, включенных в состав федеральных казенных предприятий (ФПК), с учетом планирующегося включения в состав ФКП новых аэропортов. |  |
| 49. | Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (к 2011 году) |  | процентов |  | 126,8 |  | 131,3 |  | Значение показателя приведено в соответствие с проектом федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |  |
| 50. | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов |  | процентов |  | 78 |  | 76 |  | Значение показателя приведено в соответствие с проектом федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |  |
| 51. | Производительность труда на воздушном транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 120,5 |  | 116,7 |  | Значение показателя обусловлено уточнением стоимостных и производственных показателей организаций воздушного транспорта на основе параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013, |  |
| Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте |  | процентов |  | 49 |  | 49 |  |  |  |
| 53. | Объем перевозок грузов по Северному морскому пути |  | млн. тонн |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 54. | Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути |  | процентов |  | 39 |  | 39 |  |  |  |
| 55. | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой |  | процентов |  | 35,7 |  | 35,7 |  |  |  |
| 56. | Производительность труда на водном транспорте (к 2011 году) |  | процентов |  | 109,4 |  | 114,7 |  | Значение показателя обусловлено уточнением стоимостных и производственных показателей организаций водного транспорта на основе параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013 г. |  |
| Подпрограмма 5 «Надзор в сфере транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений |  | процентов |  | 83,48 |  | 83,48 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Доля внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы |  | процентов |  | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |
| 59. | Доля протяженности автомобильных дорог ГК «Автодор» введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием |  | процентов |  | 49,7 |  | 26,3 |  | Концепция реализации проекта по реконструкции федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке км 33 – км 456 была пересмотрена (в процессе согласования проекта распоряжения Правительства РФ по концессионному соглашению на М-1 «Беларусь» с Минтрансом России). Новая схема реализации проекта предполагает заключение концессионного соглашения (в 2014 году) на реконструкцию и платную эксплуатацию федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке км 33 – км 132. При этом проведение работ на участке км 132 – км 456: до 2018 года - по комплексному обустройству, включая размещение барьерного ограждения и строительство (реконструкция) разноуровневых транспортных развязок, для обеспечения режима безостановочного скоростного движения, с 2018 по 2022 гг. - по реконструкции, предполагается осуществлять в рамках отдельных соглашений. |  |
| 60. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | процентов |  | 62,2 |  | 62,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 года и XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Степень готовности Логистического транспортного центра в г. Сочи |  | процентов |  | - |  | - |  |  |  |
| 62 | Объем перевозок участников и гостей Олимпийских игр 2014 года |  | млн. человек |  | 1,72 |  | 1,72 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 Обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году) |  | процент |  | 2,19 |  | 2,19 |  | Показатель введен дополнительно во исполнение подпункта 2 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и пункту 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации (от 31 декабря 2013 года №ДМ-П13-9598) |  |
| 64 | Доля продукции наукоемких отраслей транспорта в ВВП |  | процент |  | 0,4 |  | 0,4 |  | Вводится дополнительно |  |
| 65 | Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки |  | процент |  | 93,5 |  | 93,5 |  | Предлагается заменить показатель «Внутренние затраты на исследования и разработки в сфере транспорта (к 2011 году)», который существенно зависит от количества отчитавшихся научных организаций в отчетном году, что вызывает случайные колебания его значений, не связанных с реализацией мер государственного регулирования. Показатель «Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки рассчитывается на основе данных федерального статистического наблюдения и более объективно характеризует реализацию мер по развитию инноваций на транспорте и реализацию поручений Президента РФ и Правительства РФ по развитию инноваций. |  |
| 66 | Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | процент |  | 2,1 |  | 2,1 |  | Показатель введен дополнительно во исполнение подпункта 2 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и пункту 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации (от 31 декабря 2013 года №ДМ-П13-9598) |  |
| Подпрограмма 9 «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте» « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Число региональных тинформационно-навигационных систем |  | единица |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Транспортная подвижность населения |  | пассажиро-км |  | 4174,1 |  | 4174,1 |  | Предлагается привести расчет показателя в соответствие с методикой Росстата, т.е. заменить подвижность населения на транспорте в целом (с учетом ведомственного и личного автотранспорта) на транспортную подвижность населения на транспорте общего пользования с соответствующей корректировкой значения показателя |  |
| 69. | Экспорт транспортных услуг |  | тыс. долларов |  | 20,1х106 |  | 18,7х106 |  | Уточнение значения показателя обусловлено снижением прогнозируемых темпов роста внешней торговли в соответствии с корректировкой макроэкономических параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013 г. |  |
| 70. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году |  | единиц |  | 286 |  | 282 |  | Уточнение показателя произведено в соответствии с последней редакцией ФЦП «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)» на основе оценки размера региональных дорожных фондов. |  |
| 71. | Объём перевалки грузов в российских морских портах |  | млн. тонн в год |  | 675 |  | 610 |  | Уточнение показателя обусловлено снижением прогнозируемых темпов роста внешней торговли в соответствии с корректировкой макроэкономических параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (письмо Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДО3) с учетом оценки 2013 года и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год Минэкономразвития России от 27.12.2013 г. |  |
| 72. | Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности[1] |  | процент |  | 3,7 |  | 12 |  | Уточнение показателя обусловлено финансовой необеспеченностью предусмотренных в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и уточнением инвестиционной программы ОАО «РЖД» с учетом актуализации Генеральной схемы развития железнодорожного транспорта |  |
| 73. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | процент |  | 53,1 |  | 53,2 |  |  |  |
| 74. | Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации |  | процентов |  | 75 |  | 75 |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы |  | часов |  | 9,2 × 104 |  | 9,2× 10 4 |  |  |  |
| 72. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации |  | процентов |  | 87 |  | 87 |  |  |  |
| 73. | Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой |  | единиц |  | 1,42 × 106 |  | 1,47×106 |  | Отклонение значения показателя обусловлено корректировкой ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |  |
|  | Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте |  | процентов |  | - |  | _ |  |  |  |
| 75. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на транспорте |  | процентов |  | - |  | _ |  |  |  |
| 76. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на транспорте |  | процентов |  | - |  | _ |  |  |  |
| 77. | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности |  | процентов |  | - |  | _ |  |  |  |
| 78. | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте |  | процентов |  | - |  | _ |  |  |  |