| Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 1 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год |  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
|  |  |  | план на 2014 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |
| 1. | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 566,2 | 781,6 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, плановое значение по данному показателю на 2014 год установлено в объеме 781,6 км. Увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов или их этапов, завершение строительства которых предусматривалось на более поздний срок. |
| 1. | Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км |  | 735 | 735 |  |
| 1. | Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 43 | 115 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, плановое значение по данному показателю на 2014 год установлено в объеме 115 км. Увеличение значения показателя связано с ускорением сроков реализации проектов строительства и реконструкции ЦКАД и М-3 Украина в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и привлечением средств Фонда национального благосостояния. |
| 2 | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |  |  |  |  |
| 2. | Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 26923 | 27032 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, плановое значение по данному показателю на 2014 год установлено в объеме 27032 км. Рост значения показателя связан с планируемым увеличением ввода автомобильных дорог по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог. |
| 3 | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |  |  |  |  |
| 3. | Показатель Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 20 | 20 |  |
| 4 | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |
| 4. | Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, % |  | 18 | 18 |  |
| 5 | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| 5. | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 304 | 690 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, показатель "Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом" изменен на показатель "Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки", который более адекватно отражает возможности реализации транзитного потенциала в части повышения качества предоставляемых услуг. Плановое значение по данному показателю на 2014 год - 690 км/сутки. |
| 5. | Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р |  |  |  |  |
| 5.. | Показатель Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км |  | 514 | 82 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, показатель "Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий" (целевое значение (2013-2018 годы) по показателю - 839 км) изменен на показатель "Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий" (целевое значение (2013-2018 годы) по показателю - 2205,4 км). В данный показатель для более полного отражения уровня развития железнодорожной инфраструктуры включены вводы дополнительных главных путей, а также вводы, предусмотренные инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации № 1708 от 30 ноября 2006 г.). Снижение планового значения показателя на 2014 год связано с переносом на 2015 год ввода в эксплуатацию объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" (450 км) , что обусловлено низкими темпами выполнения работ подрядчиком в 2013 году в связи с задержкой в изготовлении и поставке оборудования, а также аномальными климатическими условиями в осенне-зимний период. |
| 5. | Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |
| 5.. | Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1363 | 1363 |  |
| 5.. | Показатель Строительство новых дополнительных путей, км |  | 147,5 | 18 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, показатель "Строительство новых дополнительных путей" изменен на показатель "Строительство дополнительных главных путей, км" с целью приведения в соответствие с ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". |
| 6 | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |
| 6. | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р |  |  |  |  |
| 6.. | Показатель Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 4 | 4 |  |
| 6. | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р |  |  |  |  |
| 6.. | Показатель Ввод в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед. |  | 3 | 3 |  |
| 7 | Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |
| 7. | Показатель Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год |  | 6,53 | 9,39 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 СА-10/2266, показатель "Объем межрегиональных перевозок" заменен на показатель "Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которого является г. Москва" с плановым значением на 2014 г. - 9,39 млн. пассажиров в год. В откорректированном показателе учитываются перевозки, в том числе осуществляемые из/в аэропорт г. Санкт-Петербурга, включенные в программу субсидирования региональных воздушных перевозок в качестве узлового аэропорта (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»). |
| 10 | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |
| 10. | Показатель Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, % |  | 106,8 | 121,2 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 28.02.2014 № СА-10/2266, для отражения в Плане динамики производительности труда по всем видам транспортной деятельности, в том числе услугам портов и аэропортов, а не только услугам по основному виду деятельности - перевозке грузов и пассажиров, вместо показателя «Рост производительности труда (в приведенных т-км) к 2012 году, %» включен показатель «Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году,%». Плановое значение показателя в 2014 году по отношению с 2011 годом составляет 121,2%. |
| 10. | Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,1 | 2,1 |  |
| 10. | Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 50 | 50 |  |