- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- на выполнение научно-исследовательской работы

- в интересах Министерства транспорта Российской Федерации

- по теме «Разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг» (далее - НИР).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене выполнения НИР, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее - Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на выполнение НИР» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться                      в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом                         к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва,                          ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, отдел развития транспортных коридоров и логистики Департамента программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: KuzovkovaEN@mintrans.ru.

Контактные лица: Кузовкова Елена Николаевна.

Контактные телефоны: (495) 626-17-32.

Срок предоставления ценовой информации: до 14 мая 2014 года.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: июнь 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения НИР:

НИР выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту и межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки                     и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 1999 г. № 286-ст.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения НИР: не установлены.

Срок выполнения работы: до 15 ноября 2014 г.

Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансового платежа, в течение 30 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

|  | Приложение № 1 На бланке организации Дата, исх. номер - Предложения по цене выполнения научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг» п/п; Наименование вида работ; Результаты работ; Цена (тыс. руб.); Расчет цены. 1.; - Анализ и научно-обоснованная классификация существующих и перспективных объектов дорожной инфраструктуры, а также предоставляемых ими сервисов; - Разработка научно-обоснованных предложений по автоматизации получения информации о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры; - Разработка научно-обоснованных предложений по автоматизации информирования водителей (пользователей) о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры; - Разработка основных технических требований к составу и функциональным возможностям отдельных элементов единой системы навигационно-информационных транспортных услуг транспортных коридоров СНГ с использованием технологий ГЛОНАСС (далее – Система); - Разработка проекта Концепции.; Проект концепции единой системы навигационно-информационных транспортных услуг транспортных коридоров СНГ с использованием технологии ГЛОНАСС. …. Всего; х; х. Общая цена государственного контракта: ___________________ Расчет общей цены государственного контракта: ________________ Срок действия предлагаемой цены: ____________ _______________________ _______________________ /___________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечания: При расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме
«Разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг»
шифр: НИР «Система ТС»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Приказ Минтранса России от 7 апреля 2014 г. № 98 «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Объектом исследования является комплекс дорожной и связанной с ней инфраструктуры транспортных коридоров стран Таможенного союза.

2.2. Предмет работы

Предметом исследования является автоматизация комплекса географически привязанных услуг и сервисо объектв ов дорожной и связанной с ней инфраструктуры транспортных коридоров стран Таможенного союза, путем создания единой системы навигационно-информационного обеспечения.

2.3. Актуальность темы

В настоящее время на пространстве стран Таможенного союза сформировалась устойчивая сеть транспортных коридоров, обеспечивающая перемещение большинства пассажиров и грузов соответствующих стран. Дорожная инфраструктура транспортных коридоров развивается наиболее динамично по сравнению с прочей дорожной сетью регионального и местного значения.

Динамичное развитие транспортных коридоров, а также постоянно увеличивающийся пассажиро- и грузопоток, перемещаемые по ним, приводят к повышенному интересу инвесторов, старающихся разместить собственные объекты дорожной и связанной с ней инфраструктуры (АЗС, магазины, объекты автодорожного сервиса и пр.) в непосредственной близости от транспортных коридоров. Активно внедряются платные участки автомобильных дорог, входящих в транспортные коридоры, техническая организация которых имеет различный характер.

Объекты дорожной инфраструктуры имеют как распределенный (прежде всего, объекты, связанные с безопасностью движения – дорожные отбойники, системы освещения, участки с ограничениями скорости движения и пр.), так и точечный характер (АЗС, кемпинги, стоянки и пр.). При этом точечные объекты имеют тенденцию к объединению в конгломераты, что связано, прежде всего, с доступностью ресурсов (электро- и водоснабжение, канализация и пр.), а также привлекательностью расположения с точки зрения бизнеса (крупные транспортные узлы, перекрестки и пр.).

В этих условиях, с целью информирования водителей о безопасных условиях движения (ограничения скорости, дорожные работы, крутые повороты и пр.), а также доступных сервисах (ассортименте и стоимости на предлагаемые продукцию и услуги) вдоль дороги размещаются как предусмотренные правилами дорожного движения дорожные знаки, так и рекламная информация. При этом из-за концентрации большого количество информационно-рекламных материалов в одном месте, владельцами используются различные методы привлечения внимания водителей (подсветка, неоновые вывески и пр.), что, во-первых, способствует рассеиванию его внимания и снижению безопасности движения, а во-вторых, зачастую, не приносит ощутимого эффекта, т.к. наличие большого количества однотипных рекламных материалов не позволяет быстро сконцентрироваться на необходимых водителю товарах и услугах.

Отдельного внимания заслуживают платные участки дорог, методы взимания платы на которых используют различные технологии. Использование ручного сбора платы, требующего остановки транспортных средств, ограничивает пропускную способность пунктов взимания платы, т.е. требует остановки транспортных средств. Технических средства идентификации транспортных средств без необходимости их остановки основаны на различных технических принципах (ГЛОНАСС/GPS, GSM/GPRS, DSRC, RFID) и/или используют различные протоколы передачи данных. Эти особенности не позволяют пользователю (водителю) использовать одно бортовое устройство во всех системах платности.

2.4. Научная новизна

В процессе работы, впервые в России, будет предложена концепция единой системы навигационно-информационных транспортных услуг транспортных коридоров стран Таможенного союза, предлагающая единые (универсальные) подходы к организации дорожных сервисов, использующие технологии ГЛОНАСС с целью определения текущего местоположения транспортного средства                          и географически зависимого информирования водителя, а также предоставления дополнительных информационных сервисов.

2.5. Практическая значимость

Разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров стран Таможенного союза будет содержать обоснование общего облика информационно-аналитической системы, а также научно обоснованный, укрупненный поэтапный план практических шагов, выполнение которых приведет к повышению безопасности движения, разгрузке дорог, снижению времени ожидания в очередях и общему повышению комфорта использования транспортных коридоров, повышению их производительности и привлекательности.

3. Цель, задачи работы

Целью работы является разработка концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг (далее – Концепция).

Задачами работы являются:

- Анализ и научно обоснованная классификация существующих                          и перспективных объектов дорожной инфраструктуры, а также предоставляемых ими сервисов;

- Анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения систем автоматизации сервисов объектов дорожной инфраструктуры, а также перспективных разработок в этой области;

- Разработка предложений по автоматизации получения информации                   о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры;

- Разработка предложений по автоматизации информирования водителей (пользователей) о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры;

- Разработка требований к составу и функциональным возможностям отдельных элементов единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг (далее – Система);

- Разработка проекта Концепции.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Научно-исследовательская работа выполняется в один этап.

В рамках выполнения НИР должны быть выполнены следующие работы:

- Проведен анализ и дана научно обоснованная классификация существующих и перспективных объектов дорожной инфраструктуры, а также предоставляемых ими сервисов на территории стран Таможенного союза.

В качестве объектов дорожной инфраструктуры должны быть рассмотрены следующие (Исполнитель вправе расширить указанный перечень):

- Автомобильные дороги, эстакады, туннели, развязки и пр. (информация о загруженности, дорожных событиях, периодах уборки, ремонта, временных ограничениях движения, метеообстановке на отдельных участках, возможные варианты объезда с учетом ограничений транспортного средства - тип, грузоподъемность, наличие спецразрешений и пр.);

- Автозаправочные станции (информация о наличии и доступности топлива различных марок, стоимость топлива в различных валютах, доступных методах оплаты, загруженность и пр.);

- Гостиницы, мотели (предоставляемые услуги, наличие свободных мест, стоимость в различных валютах, возможность бронирования                           с использованием Системы, контактная информация и пр.);

- Стоянки, парковки (вместимость с учетом типов транспортных средств, загруженность и наличие свободных мест, стоимость, возможность бронирования с использованием Системы и пр.);

- Пограничные пункты (правила пересечения, загруженность пропускных пунктов с учетом видов транспорта, возможность организации электронной очереди с использованием Системы, возможность отправки копий документов - организация упрощенной процедуры оформления                и пр.);

- Стационарные посты весового контроля (правила проезда для различных категорий транспорта, загруженность, возможность организации электронной очереди с использованием Системы, возможность отправки копий документов - организация упрощенной процедуры оформления и пр.);

- Посты автоинспекции (удаленный вызов наряда, справочная информация, необходимость остановки для конкретных транспортных средств (адресный сервис) и пр.);

- Пункты взимания платы (стоимость проезда, местоположение                            и протяженность платных участков, способы оплаты и пр.);

- Организации по ремонту и обслуживанию транспортных средств, кафе/рестораны/магазины (ассортимент, время работы, способы оплаты, контактная информация и пр.);

- Прочие объекты дорожной инфраструктуры (кемпинги, туалеты, источники питьевой воды и пр.).

- Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта внедрения систем автоматизации сервисов объектов дорожной инфраструктуры, а также перспективных разработок в этой области.

- Разработаны предложения по автоматизации получения информации                   о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры.

Также должны быть разработаны концептуальные предложения по принципам                  и возможной технической реализации механизмов автоматизации получения информации о текущем состоянии сервисов объектов дорожной инфраструктуры (наличие, особенности, доступность и пр.).

- Разработаны предложения по автоматизации информирования водителей (пользователей) о составе и особенностях сервисов, предоставляемых объектами дорожной инфраструктуры.

В качестве механизмов информирования водителей (пользователей) должны быть рассмотрены приложения для персональных компьютеров, Web-приложения, приложения для мобильных устройств, бортовые компьютеры транспортных средств, табло переменной информации автомобильных дорог, службы коротких сообщений  операторов сотовой и спутниковой связи и пр.

Предложены концептуальные подходы по алгоритмам работы и механизмам взаимодействия средств информирования водителей (пользователей), обеспечивающие адресную доставку информации, оперативность и безопасность использования.

- Разработаны требования к составу и функциональным возможностям отдельных элементов единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза, в целях развития экспорта транспортных услуг.

Обоснованы состав, распределение функциональных возможностей и зон ответственности следующий элементов Системы: центральный сервер, национальные серверы стран Таможенного союза, региональные серверы, функциональные подсистемы (сервера коммуникации, данных, приложений и пр.), подсистемы (программы и устройства) пользователей (водителей).

- Разработан проект Концепции единой системы навигационно-информационного обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию стран Таможенного союза.

5 Ожидаемые результаты работы

5.1 Наименование результатов работы

В результате выполнения научно-исследовательской работы должны быть получены следующие результаты:

- Научно обоснованные предложения, включающие результаты анализа отечественного и зарубежного опыта внедрения систем автоматизации сервисов навигационно-информационных систем и перспективных наработок в области единой навигационно-информационной системы на транспортных коридорах;

- Требования к составу и функциональным возможностям элементов единой навигационно-информационной системы на транспортных коридорах, проходящих через территорию стран Таможенного союза.

5.2 Предполагаемое использование результатов работы

Разработка проектов официальных документов, касающихся нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения создания и развития единой навигационно-информационной системы на транспортных коридорах, проходящих через территорию стран Таможенного союза.

5.2.1 Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Автомобильный транспорт, транспортная безопасность, навигация и связь                      с использованием навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и отечественных низкоорбитальных систем спутниковой связи.

5.2.2 Организации, способные внедрить результаты

Минтранс России, Росавтодор, ГК Автодор, организации транспортного комплекса.

5.2.3 План внедрения результатов

На основе результатов выполнения НИР могут быть выполнены:

- комплекс опытно-конструкторских работ по созданию и развитию навигационно-связных комплексов и систем на основе навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС/GPS для информационного сопровождения водителей и органов исполнительной власти, ответственных за эксплуатацию транспортных коридоров стран Таможенного союза;

- совершенствование и корректировка нормативной базы, регулирующей порядок функционирования   транспортных коридоров стран Таможенного союза;

- формирование целевых программ внедрения и применения навигационно-информационных-телекоммуникационных  услуг в целях повышения транзитного потенциала транспортных коридоров стран Таможенного союза.

5.2.4 Ожидаемая эффективность работы

- Повышение уровня транспортной безопасности и безопасности дорожного движения;

- Повышение уровня  информированности водителей -пользователей транспортных коридоров;

- Повышение оперативности и достоверности информационной поддержки органов исполнительной власти стран Таможенного союза для принятия управленческих решений.

6. Требования к отчетным материалам

Отчетные материалы выполняются на русском языке и должны содержать научный отчет, пояснительную записку с обоснованием предлагаемых решений,      а также презентационные и демонстрационные материалы, которые представляются Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе. Кроме того, Заказчику представляется комплект отчетных материалов в электронном виде и заполненная форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. № 736, а также присвоенные в соответствующем органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности                        в соответствии с требованиями Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденного приказом Министерством науки и технологий Российской Федерации от 17.11.1997 № 125 с учетом положений Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994             № 77-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации  от 24.07.1997                 г. № 950 «Об утверждении положения о государственной научно-технической информации» регистрационный номер НИР.

Отчетные материалы должны отвечать требованиям Технического задания                  и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное при необходимости экспериментальными данными                                и теоретическими расчетами; полностью соответствовать предъявляемым требованиям стандартов: ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ» и ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному                              и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура                         и правила оформления». Презентационные материалы представляются в виде реферативного отчета объемом 20-25 страниц и в электронном виде в программе Power Point.

7. Исходные данные для выполнения работы

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г.               № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.                  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638                  «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в интересах социально-экономического развития Российской Федерации»;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации               от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля              2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору                в сфере транспорта»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54460-2011 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Система мониторинга и контроля целостности. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2011 г.              № 413-ст «Об утверждении национального стандарта»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54724-2011 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Назначение, состав и характеристики бортового навигационно-связного оборудования»», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 885-ст «Об утверждении национального стандарта»;

- Государственный стандарт Союза ССР «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601-90», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 29 декабря 1990 г. № 3469;

- Государственный стандарт Союза ССР «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. ГОСТ 34.201-89», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 24 марта 1989 г. № 664;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы» утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2011 г. № 251-ст «Об утверждении национального стандарта»;

- Приказ Минтранса России № 285 от 31 июля 2012 года                                  «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»;

- Документы по техническому регулированию данной сферы на международном уровне: Implementation of the interoperability of electronic road toll systems (Directive 2004/52/EC), ETSI EN 300 674-1, ETSI EN 300 674-2;

- Международные стандарты ИСО ТК204 и CEN ТК278 (Интеллектуальные транспортные системы).