- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- на выполнение второй очереди работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств в интересах

- Министерства транспорта Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2014 году второй очереди работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (далее – Работы).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru публикуется   в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее - Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на выполнение в 2014 году второй очереди работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств» (Приложение № 2), содержащие:

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

-  не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: proninss@mintrans.ru ,  sergeevsv@mintrans.ru.

Контактные лица: Пронин Сергей Сергеевич, Сергеев Станислав Валентинович.

Контактные телефоны: (495) 626-11-48, 626-95-32.

Срок предоставления ценовой информации: до 09.06.2014.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения Работ:

Работы выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения Работ: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения работы: с даты заключения государственного контракта до 01.12.2014.

Порядок оплаты:

Авансовый платеж составляет  30 % начальной (максимальной) цены контракта.

Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

- Предложения

по цене выполнения выполнение в 2014 году второй очереди работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств

- Таблица 1

| №№ п/п | Наименование вида работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение второй очереди работ по монтажу и пуско-наладке оборудования комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (далее – КИАСК-ТС) в управлениях Ространснадзора в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. | Отчетные материалы по каждому объекту - Технический протокол выполненных работ по каждому объекту |  |  |
| 2 | Расширение функциональности КИАСК-ТС с целью повышения эффективности функционирования программного комплекса КИАСК-ТС и обеспечение соответствия функций программного комплекса контрольно-надзорным функциям Ространснадзора в сфере перевозок опасных грузов и пассажиров автомобильным транспортом | Отчетные материалы - Технический протокол проведения предварительных испытаний программного комплекса КИАСК-ТС с разработанными программными модулями Технический протокол проведения предварительных испытаний программного комплекса «СКАТ-ДИР» с разработанными программными модулями |  |  |
| Всего | х | х |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена руб., с НДС | Стоим. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование: |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммутатор | шт. | 9 |  |  |
| 1.2 | Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | шт. | 18 |  |  |
| 1.3 | Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | шт. | 20 |  |  |
| 2. | Лицензии на программное обеспечение: |  |  |  |  |
| 2.1 | Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle Database 11g Standard Edition Processor Lic | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | Техподдержка Oracle Database 11g Standard Edition Processor Lic Support | шт. | 2 |  |  |
| 2.3 | Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | шт. | 10 |  |  |
| 2.4 | Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | шт. | 10 |  |  |
| Итого:: |  |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

(должность)				 (подпись) 				 (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2014 году второй очереди работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств

Шифр: «КИАСК-ТС»

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Мероприятие № 274 «Создание комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств. Шифр: «КИАСК-ТС» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 189.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1 Цели работы:

- выполнение второй очереди работ по монтажу и пуско-наладке оборудования комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (далее – КИАСК-ТС) в управлениях Ространснадзора в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах;

- расширение функциональности КИАСК-ТС с целью повышения эффективности функционирования программного комплекса КИАСК-ТС и обеспечение соответствия функций программного комплекса контрольно-надзорным функциям Ространснадзора в сфере перевозок опасных грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

2.2 Задачи работы.

2.2.1 Задачи в части выполнения второй очереди работ по монтажу и пуско-наладке оборудования КИАСК-ТС:

- проведение подготовительных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования;

- сборка, монтаж и настройка оборудования;

- установка и настройка общесистемного и специального (с разработанными программными модулями) ПО;

- проведение испытаний оборудования и ПО;

- информационное наполнение системы.

2.2.2 Задачи в части расширения функциональности КИАСК-ТС:

- разработка программного модуля тестирования абонентских телематических терминалов;

- реализация механизма сопряжения, обеспечивающего взаимодействие специального программного обеспечения телематической платформы с модулями КИАСК-ТС по приему информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285;

- разработка программного модуля формирования аналитики, отчетности и статистики;

- разработка в составе программных модулей информационного наполнения систем КИАСК-ТС и «СКАТ-ДИР»;

- разработка программного модуля, обеспечивающего расширение функциональности информационного взаимодействия КИАСК-ТС со «СКАТ-ДИР»;

- разработка web-интерфейсов для автоматизации контрольно-надзорных функций на передвижных и стационарных контрольных пунктах Ространснадзора;

- разработка мобильного приложения для руководящего состава территориальных подразделений Ространснадзора;

- разработка предложений по развитию нормативной правовой и нормативной технической базы для внедрения КИАСК-ТС.

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1 Перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Центральном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 1 к техническому заданию.

3.2 Перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Южном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 2 к техническому заданию.

3.3 Перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Северо-Западном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 3 к техническому заданию.

3.4 Перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 4 к техническому заданию.

3.5 Перечень и спецификация оборудования и программного обеспечения Заказчика, перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Приволжском управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 5 к техническому заданию.

3.6 Перечень и спецификация оборудования и программного обеспечения Заказчика, перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Сибирском управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 6 к техническому заданию.

3.7 Перечень и спецификация оборудования и программного обеспечения Заказчика, перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также работ в Уральском управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта приведен в Приложении 7 к техническому заданию.

3.8 Перечень и спецификация оборудования и программного обеспечения Заказчика, перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в Дальневосточном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в Приложении 8 к техническому заданию.

3.9 Перечень и спецификация оборудования и программного обеспечения Заказчика, перечень оборудования, поставляемого Исполнителем, требования к оборудованию и программному обеспечению, поставляемому Исполнителем, а также состав работ в межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу приведен в Приложении 9 к техническому заданию.

3.10 Для территориальных управлений государственного автодорожного надзора Федеральной службы (в Приволжском, Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах) Исполнитель должен обеспечить взаимодействие  КИАСК-ТС с одной  навигационно-информационной системой (далее – НИС), имеющейся в федеральном округе.  НИС определяется по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора.

3.11 На каждом объекте Исполнителем должны быть проведены проверка работоспособности аппаратных и программных средств КИАСК-ТС и инструктаж персонала на объекте.

По итогам работ на каждом объекте оформляется технический протокол выполненных работ (Приложение 11), подписанный уполномоченным должностным лицом Ространснадзора и представителем Исполнителя.

- 3.12 Требования к расширенным функциональным характеристикам КИАСК-ТС.

3.12.1 В дополнение к реализованным функциям КИАСК-ТС должна обеспечивать реализацию следующих дополнительных функций:

- Автоматизированная организация межсерверного взаимодействия с источниками мониторинговой информации (в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России № 285 от 31.07.2012 года).

- Автоматизированное информационное наполнение в части формирования объектов телематического контроля.

- Расширение состава формируемых отчетов.

- Автоматизированное формирование электронного варианта согласованного маршрута движения (включая его визуализацию) по информации из специального разрешения на перевозку опасных грузов, полученной от «СКАТ-ДИР».

- Обеспечение возможности применения комбинированного механизма определения фактов наличия (отсутствия) опасных грузов на автомобильном транспортном средстве по данным специализированного web-портала для перевозчиков и с использованием средств подачи сигнала о начале и окончании движения непосредственно водителем транспортного средства.

- Наличие в составе программного комплекса КИАСК-ТС интерфейса для передвижных и стационарных контрольных пунктов Ространснадзора, обеспечивающего выполнение следующих требований:

- низкие требования к скорости каналов передачи данных (не более 256 Кбит/сек);

- оповещение о приближении к зоне ответственности контрольного пункта транспортного средства, перевозящего опасные грузы или пассажиров, и подключенного к КИАСК-ТС;

- оповещение о нарушениях правил перевозки опасных грузов и пассажиров, выявленных КИАСК-ТС в зоне ответственности контрольного пункта;

- формирование маршрутов перехвата транспортного средства, нарушившего правила перевозки опасных грузов или пассажиров.

- Предоставление аналитической и статистической информации за период времени.

3.12.2. В дополнение к реализованным функциям разрабатываемые программные модули должны обеспечивать реализацию следующих дополнительных функций СКАТ-ДИР для взаимодействия с КИАСК-ТС:

- Автоматизированное тестирование абонентских телематических терминалов, подключаемых к системе, на соответствие протоколу передачи мониторинговой информации (определенному Приказом Минтранса России № 285 от 31.07.2012 года) с составлением протокола тестирования, выполняемое на уровне территориальных подразделений Ространснадзора.

- Автоматизированное оформление с возможностью выдачи на печать свидетельств, подтверждающих оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Ведение реестров протоколов испытаний абонентских телематических терминалов (включая информацию о транспортном средстве и его владельце) и выданных документов, подтверждающих оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Автоматизированное ведение реестра идентификационных номеров абонентских телематических терминалов, подключенных к КИАСК-ТС.

- Автоматизированное информационное наполнение телематической платформы информацией о подключенных абонентских телематических терминалах.

- Формирование аналитики и статистики за заданный период времени в соответствии с требованиями инспекторов территориальных подразделений Госавтодорнадзора.

- Автоматизированная передача в КИАСК-ТС информации из выданных специальных разрешений на перевозку опасных грузов.

- Автоматизированная передача в КИАСК-ТС информации из выданных лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

- Автоматизированная передача из «СКАТ-ДИР» в КИАСК-ТС информации из выданных свидетельств, подтверждающих оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Обеспечение возможности перевозчикам самостоятельно формировать электронный вариант согласованного маршрута движения из специального разрешения на перевозку опасных грузов в рамках оказания электронных услуг.

- 3.13 Требования к архитектуре КИАСК-ТС.

Дополнительно к требованиям к архитектуре, реализованным в КИАСК-ТС, система с расширенным функционалом должна включать в себя автоматизированные рабочие места передвижных и стационарных контрольных пунктов.

- 3.14. Требования к составу работ по расширению функциональности КИАСК-ТС. витиюьной целевой программы экспертизы.дения ой Федерациия и функционирования Государственной автоматизированной информационно

При проведении работ в рамках настоящего технического задания необходимо обеспечить:

- Разработку документации технорабочего проекта КИАСК-ТС в соответствии расширенным функционалом.

- Включение в состав дистрибутива программного комплекса КИАСК-ТС разработанных программных модулей:

- формирования аналитики, отчетности и статистики;

- информационного наполнения системы в части объектов телематического контроля;

- web-интерфейсов для автоматизации контрольно-надзорных функций на передвижных и стационарных контрольных пунктах Ространснадзора;

- Разработку  программной и эксплуатационной документации на разработанные программные модули;

- Реализацию механизма сопряжения, обеспечивающего взаимодействие специального программного обеспечения телематической платформы с модулями КИАСК-ТС по приему информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285;

- Включение в состав дистрибутива программного комплекса СКАТ-ДИР разработанных программных модулей для взаимодействия с расширенной функциональностью КИАСК-ТС:

- тестирования абонентских телематических терминалов;

- информационного наполнения телематической платформы информацией о подключенных абонентских телематических терминалах;

- обеспечивающих гарантированную доставку корректной информации о выданном специальном разрешении, лицензии и свидетельства, подтверждающего оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в КИАСК-ТС, в т.ч. с использованием механизмов квитирования;

- обеспечивающих тестирование абонентских телематических терминалов (создания сервиса/шлюза между СКАТ-ДИР и телематической платформой КИАСК-ТС). Разработка и утверждение соответствующего протокола информационного взаимодействия.

- обеспечивающих присвоения передаваемому специальному разрешению, лицензии и свидетельству, подтверждающему оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS идентификатора территориальной принадлежности;

- обеспечивающих исключение возможности повторной передачи специальных разрешений, лицензий и свидетельств, подтверждающих оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Разработку программной и эксплуатационной документации «СКАТ-ДИР» в части программных модулей, обеспечивающих расширение функциональности информационного взаимодействия КИАСК-ТС со «СКАТ-ДИР».

- Проведение предварительных испытаний программных комплексов КИАСК-ТС и «СКАТ-ДИР» с расширенным функционалом на базе программно-технических средств, предоставленных Заказчиком.

- Обновление на объектах внедрения программного комплекса «СКАТ-ДИР», включая разработанные программные модули, обеспечивающие расширение функциональности информационного взаимодействия КИАСК-ТС со «СКАТ-ДИР».

- Обновление на объектах внедрения первой очереди программного комплекса КИАСК-ТС, включая внедрение новых модулей в рамках работ второй очереди.

- Разработку предложений по расширению или адаптации нормативно-правовой и нормативно-технической базы для внедрения КИАСК-ТС.

- 3.15. Требования к отчетным материалам.

3.15.1. По итогам выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования Заказчику предоставляется отчет в бумажном виде – в 2-х экземплярах и в электронном виде на  USB 3.0 накопителе с аппаратной защитой от записи – в 2-х экземплярах. Отчет об итогах выполненных работ должен быть представлен в виде подробной текстуальной справки о выполненной работе по каждому объекту с необходимыми презентационными, фото и видео материалами. Отчетные материалы выполняются на русском языке. К отчету по каждому объекту должен быть приложен технический протокол выполненных работ, оформленный в соответствии с Приложением № 11.

3.15.2. По результатам выполнения работ в части расширения функциональности КИАСК-ТС должны быть предоставлены следующие основные отчетные материалы и документы:

- Документация технорабочего проекта КИАСК-ТС в составе:

- описание информационного обеспечения системы (код документа П5 по ГОСТ 34.201 – 89);

- схема организационной структуры (код документа С0 по ГОСТ 34.201 – 89);

- схема функциональной структуры (код документа С2 по ГОСТ 34.201 – 89);

- ведомость технического проекта (код документа ТП по ГОСТ 34.201 – 89);

- пояснительная записка к техническому проекту (код документа П2 по ГОСТ 34.201 – 89);

- описание организации информационной базы (код документа П6 по ГОСТ 34.201 – 89);

- описание программного обеспечения (код документа ПА по ГОСТ 34.201 – 89);

- схема деления (код документа Е1 по ГОСТ 34.201 – 89);

- программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79);

- протокол информационного взаимодействия «СКАТ-ДИР» и КИАСК-ТС.

- Дистрибутив программного комплекса КИАСК-ТС с разработанными программными модулями на электронных носителях.

- Программная и эксплуатационная документации на программный комплекс КИАСК-ТС в составе:

Состав программных документов программного комплекса

| Наименование программного документа | Код вида документа |
| --- | --- |
| Спецификация | - |
| Текст программы | 12 |
| Описание программы | 13 |
| Пояснительная записка | 81 |

Состав эксплуатационных документов программного комплекса

| Наименование эксплуатационного документа | Код вида документа |
| --- | --- |
| Ведомость эксплуатационных документов | 20 |
| Руководство системного программиста | 32 |
| Руководство программиста | 33 |
| Руководство оператора | 34 |
| Формуляр | 30 |

должна соответствовать требованиям ГОСТ Единой системы программной документации (ЕСПД).

- Исходные тексты программного модуля с реализованным механизмом сопряжения, обеспечивающим взаимодействие специального программного обеспечения телематической платформы с модулями КИАСК-ТС по приему информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и дистрибутив специального программного обеспечения телематической платформы с реализованным механизмом сопряжения, обеспечивающим прием модулями КИАСК-ТС мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285, включая акт безвозмездной приема-передачи неисключительных прав на их использование в составе КИАСК-ТС.

- Программная и эксплуатационная документация «СКАТ-ДИР» в составе:

- текст программы (код вида документа по ЕСПД – 12);

- описание программы (код вида документа по ЕСПД - 13);

- руководство системного программиста (код вида документа по ЕСПД - 32);

- руководство программиста (код вида документа по ЕСПД - 33);

- руководство оператора (код вида документа по ЕСПД - 34).

- Технический протокол проведения предварительных испытаний программного комплекса КИАСК-ТС с разработанными программными модулями, подписанный уполномоченным должностным лицом Ространснадзора и представителем Исполнителя, оформленный в соответствии с Приложением № 12.

- Технический протокол проведения предварительных испытаний программного комплекса «СКАТ-ДИР» с разработанными программными модулями, подписанный уполномоченным должностным лицом Ространснадзора и представителем Исполнителя, оформленный в соответствии с Приложением № 12.

- Предложения по расширению или адаптации нормативной правовой и нормативной технической базы для внедрения КИАСК-ТС, включающие, но не ограничиваясь:

- проект «Положения о КИАСК-ТС»;

- предложения по адаптации должностных инструкций инспекторского состава Ространснадзора в части работы с КИАСК-ТС;

- предложения по корректировке «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»;

- предложения по корректировке КоАП РФ в части мер ответственности за невыполнение требований приказа Минтранса России № 285 от 31.07.2012 года.

3.16 Заказчик в течении десяти рабочих дней с даты подписания Государственного контракта предоставляет Исполнителю список должностных лиц Ространснадзора, уполномоченных на взаимодействие с Исполнителем в рамках работ на каждом объекте Ространснадзора.

3.17 Заказчик совместно с Ространснадзором обеспечивают:

- наличие в течении пяти рабочих дней с даты подписания Государственного контракта монтируемых аппаратно-программных и программных средств КИАСК-ТС на объектах Ространснадзора;

- доступ на объекты Ространснадзора сотрудников Исполнителя, по предоставленному Исполнителем списку в течении двух рабочих дней с даты подписания Государственного контракта;

- наличие на каждом из объектов Ространснадзора канала с доступом в сеть Интернет с безлимитным трафиком и пропускной способностью в обоих направлениях не менее 10 Мбит/с;

- наличие на каждом из объектов подготовленных помещений для проведения монтажных и пусконаладочных работ, в которые подведено электропитание 220 вольт мощностью не менее 15 кВт;

- предоставление сотрудникам Исполнителя установочных ключей и ключей активации лицензий для устанавливаемого программного обеспечения;

- наличие на каждом из объектов Ространснадзора установочного комплекта прикладного программного обеспечения КИАСК-ТС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЯМ КАЧЕСТВА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Исполнитель гарантирует качество работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Техническим заданием.

В гарантийный срок входит устранение программных ошибок, выявленных в период действия гарантии, восстановлении работоспособности программного комплекса КИАСК-ТС с расширенной функциональностью в случае сбоев.

В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причине некачественного выполнения работ.

Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков выполнения работ, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного выполнения работ, а также, если недостатки носили скрытый характер и не были обнаружены в момент приемки работ.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)».

Приказ Минтранса России от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующем с использованием навигационных сигналов систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».

Соглашение от 21.05.2013 о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в целях создания и развития комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТС).

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Центральном управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д.32а

Уровень: Центр конфигурации MAX

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Центральном управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Установка и настройка коммутатора (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Южном управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1

Уровень: Центр конфигурации MID

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Южном управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

Приложение № 3

к техническому заданию на выполнение работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Северо-Западном управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, 105

Уровень: Центр конфигурации MID

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Северо-западном управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

Приложение № 4

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 125993, Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корп.1, А-167, ГСП-3,

Уровень: Стенд Главного конструктора

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования и программного обеспечения

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle Database 11g Standard Edition Processor Lic | 2 |
| Техподдержка Oracle Database 11g Standard Edition Processor Lic Support | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 10 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 10 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Установка и настройка общесистемного ПО

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

Приложение № 5

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Приволжском управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 4

Уровень: Центр конфигурации MAX

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») | 1 |
| Сервер 2, конфигурация 1 | 1 |
| Сервер 2, конфигурация 2 | 9 |
| Система хранения 3 | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle | 2 |
| Серверный шкаф | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 10 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 10 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом | 14 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов | 14 |
| АРМ администратора | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Идентификационный номер изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хранения 3. Дисковый массив EMC VNX 5700 в составе: |  |  |  |
|  | VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I | VNX6GSDAE15PF | 1 |
|  | VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV VLT DAE-F I | VNXSPS1KWF | 1 |
|  | VNX 1TB NL SAS DRV-15X3.5IN DRV DPE/DAE | VX-VS07-010 | 24 |
|  | VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 3 |
|  | 600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS10-600 | 20 |
|  | 3.5 600G 10K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-V60010 | 1 |
|  | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | C13-PWR-7 | 4 |
|  | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5700 | VNX57-KIT | 1 |
|  | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | M-ENHSW-001 | 1 |
|  | UNISPHERE FOR BLOCK FOR A VNX 5700 | UNIB-V57 | 1 |
|  | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5700 | VNXOE-57 | 1 |
|  | VNX OE PER TB HI CAP-VNX5500;5700;7500 | VNXOECAPTB | 24 |
|  | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | VNXOEPERFTB | 14 |
|  | VNX5700 SPE 4X6G SAS BE-FIELD INST | VNX5700SPEF | 1 |
|  | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |
|  | GENERIC CUSTEM SERVICES | PS-CUS-EMC | 1 |
| Сервер 2 конфигурация 1. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Сервер 2 конфигурация 2. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Шасси (корзина для серверов - «лезвий») |  |  |  |
|  | IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU | 88524TG | 1 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 68Y6601 | 1 |
|  | Brocade Converged 10GbE Switch Module for IBM BladeCenter | 69Y1909 | 2 |
|  | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | 49Y4216 | 4 |
|  | Brocade 8 Gb SFP+ SW Optical Transceiver | 44X1962 | 4 |
|  | IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module | 2019A1X | 1 |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 46M0902 | 1 |
|  | 2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 | 25R5785 | 2 |
|  | VMware vCenter Server 5 Std for vSph5, per Instance Lic&3 Yr Subs | 4817TG1 | 1 |
|  | 3 year 24x7 VirtualCenter Standard Software Support | 71Y2801 | 1 |
|  | Право на использование Сервера авторизации vGate R2 (за 1 экземпляр Сервера авторизации vGate) | SC-VGV-R2-SA | 1 |
|  | Право на использование vGate R2 для защиты ESX-хостов (за 1 физический процессор на защищаемом ESX-хосте) | SC-VGV-R2-ESX | 2 |
|  | Установочный комплект vGate R2 | SC-VGV-R2-DISC | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей | eToken Media-kit/CERT-1883 | 1 |
|  | Гарантийное обслуживание eToken PRO |  | 1 |
|  | Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой). | SN6.x-Disk-N | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. | SN6.x-N-SSC | 1 |
| Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U Static Standard Rack Cabinet в составе: |  |  |  |
|  | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | 93074RX | 1 |
|  | Модуль распределения питания, IBM Enterprise C19 PDU | 39Y8948 | 2 |
|  | IBM DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G) | 40K9613 | 2 |
|  | DPI Universal Rack PDU (Europe) | 39Y8952 | 2 |
| Источник бесперебойного питания IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS 230V в составе: |  |  |  |
|  | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | 53956KX | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle в составе: |  |  |  |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic |  | 1 |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic Support |  | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер в составе: |  |  |  |
|  | SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov | 228-09895 | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение в составе: |  |  |  |
|  | SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov UsrCAL | 359-05741 | 1 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на программу для ЭВМ BN-Complex® без ограничения на подключение контролируемых объектов | У03084 | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на Программу Базовая платформа навигационных приложений для обеспечения функционирования навигационно-информационных систем «М2М-NaviBasis» | У06492 | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB _2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ администратора в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | 4 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Приволжском управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Сборка и монтаж оборудования

  - Серверный шкаф (1 шт.)

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 2, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 2, конфигурация 2 (9 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

  - Монтаж кабелей в шкафу и маркировка

Настройка оборудования

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 2, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 2, конфигурация 2 (9 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

Установка и настройка общесистемного ПО

  - ПО виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise Plus

  - Центра управления ПО виртуализации VMware vCenter Server 5

  - Операционных систем Windows Server на виртуальных машинах

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Установка и настройка специального ПО

  - Установка и настройка специального программного обеспечения телематической платформы:

    - Установка и настройка базы данных специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка компоненты web-доступа специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка приемных шлюзов специального программного обеспечения телематической платформы, обеспечивающих прием информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и приказа Минтранса России от 26.01.2012 №20.

    - Формирование и заполнение списка пользователей с назначением прав доступа к информации.

    - Настройка и проверка взаимодействия с базовой платформой навигационных приложений.

    - Настройка взаимодействия с внутренними системами Ространснадзора (Ространснадзор-112, СКАТ-ДИР, Регистр-ПВ).

    - Проверка работоспособности специального программного обеспечения телематической платформы.

  - Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений:

    - Установка и настройка базы данных базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка сервера WEB-приложений  базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка геосервера базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка модуля получения оперативных данных телематической платформы.

Установка и настройка прикладного ПО

    - Установка и настройка баз данных прикладного ПК КИАСК-ТС на сервере СУБД Oracle:

      - Развертывание базы данных базовой платформы  навигационных приложений.

      - Развертывание специализированной базы данных ПК КИАСК-ТС.

      - Развертывание базы гео-данных.

    - Установка и настройка серверной части приложения прикладного ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов сервера приложений.

      - Настройка ресурсов геосервера.

      - Настройка на геосервере режима отображения картографических слоёв.

      - Установка и настройка отчетных форм прикладного ПК КИАСК-ТС.

      - Установка и настройка модуля администрирования на сервере приложений.

    - Начальное заполнение баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Заполнение служебной информации в основной базе данных.

      - Заполнение служебной информации в информационной базе данных.

    - Настройка параметров производительности для баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов СУБД Oracle.

      - Настройка количества потоков службы обработки навигационной информации.

      - Настройка параметров обновления региональной статистики.

    - Начальное заполнение таблицы сведений о пользователях ПК КИАСК-ТС», назначение прав доступа пользователей к системе.

    - Настройка административных прав доступа к базам данных ПК КИАСК-ТС.

    - Развертывание и настройка веб-приложений ПК КИАСК-ТС:

      - Развертывание веб-приложений основного портала.

      - Развертывание веб-приложений геопортала.

      - Развертывание веб-сервисов.

      - Запуск установленного прикладного ПК КИАСК-ТС.

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за пассажирским транспортом (14 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за перевозкой опасных грузов (14 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ администратора (1 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Исполнитель должен обеспечить информационное наполнение КИАСК-ТС в объеме обеспечения взаимодействия создаваемых центров КИАСК-ТС с одной (по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора) НИС, имеющейся в федеральном округе (согласно требований раздела 3.10 настоящего технического задания).

  - Настройка межсерверного взаимодействия  с источниками мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 №285.

  - Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

  - Создание объектов телематического контроля в программном комплексе КИАСК-ТС.

  - Обеспечение передачи данных из системы СКАТ-ДИР о спецразрешений на перевозку опасных грузов и лицензиях.

Приложение № 6

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Сибирском управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 24

Уровень: Центр конфигурации MID

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») | 1 |
| Сервер 3, конфигурация 1 | 1 |
| Сервер 3, конфигурация 2 | 5 |
| Система хранения 3 | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle | 2 |
| Серверный шкаф | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 6 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 6 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом | 12 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов | 12 |
| АРМ администратора | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Идентификационный номер изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хранения 3. Дисковый массив EMC VNX 5700 в составе: |  |  |  |
|  | VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I | VNX6GSDAE15PF | 1 |
|  | VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV VLT DAE-F I | VNXSPS1KWF | 1 |
|  | VNX 1TB NL SAS DRV-15X3.5IN DRV DPE/DAE | VX-VS07-010 | 24 |
|  | VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 3 |
|  | 600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS10-600 | 20 |
|  | 3.5 600G 10K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-V60010 | 1 |
|  | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | C13-PWR-7 | 4 |
|  | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5700 | VNX57-KIT | 1 |
|  | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | M-ENHSW-001 | 1 |
|  | UNISPHERE FOR BLOCK FOR A VNX 5700 | UNIB-V57 | 1 |
|  | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5700 | VNXOE-57 | 1 |
|  | VNX OE PER TB HI CAP-VNX5500;5700;7500 | VNXOECAPTB | 24 |
|  | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | VNXOEPERFTB | 14 |
|  | VNX5700 SPE 4X6G SAS BE-FIELD INST | VNX5700SPEF | 1 |
|  | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |
|  | GENERIC CUSTEM SERVICES | PS-CUS-EMC | 1 |
| Сервер 3 конфигурация 1. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Сервер 3 конфигурация 2. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») |  |  |  |
|  | IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU | 88524TG | 1 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 68Y6601 | 1 |
|  | Brocade Converged 10GbE Switch Module for IBM BladeCenter | 69Y1909 | 2 |
|  | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | 49Y4216 | 4 |
|  | Brocade 8 Gb SFP+ SW Optical Transceiver | 44X1962 | 4 |
|  | IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module | 2019A1X | 1 |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 46M0902 | 1 |
|  | 2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 | 25R5785 | 2 |
|  | VMware vCenter Server 5 Std for vSph5, per Instance Lic&3 Yr Subs | 4817TG1 | 1 |
|  | 3 year 24x7 VirtualCenter Standard Software Support | 71Y2801 | 1 |
|  | Право на использование Сервера авторизации vGate R2 (за 1 экземпляр Сервера авторизации vGate) | SC-VGV-R2-SA | 1 |
|  | Право на использование vGate R2 для защиты ESX-хостов (за 1 физический процессор на защищаемом ESX-хосте) | SC-VGV-R2-ESX | 2 |
|  | Установочный комплект vGate R2 | SC-VGV-R2-DISC | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/ CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей | eToken Media-kit/CERT-1883 | 1 |
|  | Гарантийное обслуживание eToken PRO |  | 1 |
|  | Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой). | SN6.x-Disk-N | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. | SN6.x-N-SSC | 1 |
| Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U Static Standard Rack Cabinet в составе: |  |  |  |
|  | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | 93074RX | 1 |
|  | Модуль распределения питания, IBM Enterprise C19 PDU | 39Y8948 | 2 |
|  | IBM DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G) | 40K9613 | 2 |
|  | DPI Universal Rack PDU (Europe) | 39Y8952 | 2 |
| Источник бесперебойного питания IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS 230V в составе: |  |  |  |
|  | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | 53956KX | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle в составе: |  |  |  |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic |  | 1 |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic Support |  | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер в составе: |  |  |  |
|  | SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov | 228-09895 | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение в составе: |  |  |  |
|  | SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov UsrCAL | 359-05741 | 1 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на программу для ЭВМ BN-Complex® без ограничения на подключение контролируемых объектов | У03084 | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на Программу Базовая платформа навигационных приложений для обеспечения функционирования навигационно-информационных систем «М2М-NaviBasis» | У06492 | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus, MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus, MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ администратора в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus, MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | 4 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Сибирском управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Сборка и монтаж оборудования

  - Серверный шкаф (1 шт.)

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 2 (5 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

  - Монтаж кабелей в шкафу и маркировка

Настройка оборудования

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 2 (5 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

Установка и настройка общесистемного ПО

  - ПО виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise Plus

  - Центра управления ПО виртуализации VMware vCenter Server 5

  - Операционных систем Windows Server на виртуальных машинах

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Установка и настройка специального ПО

  - Установка и настройка специального программного обеспечения телематической платформы:

    - Установка и настройка базы данных специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка компоненты web-доступа специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка приемных шлюзов специального программного обеспечения телематической платформы, обеспечивающих прием информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и приказа Минтранса России от 26.01.2012 № 20.

    - Формирование и заполнение списка пользователей с назначением прав доступа к информации.

    - Настройка и проверка взаимодействия с базовой платформой навигационных приложений.

    - Настройка взаимодействия с внутренними системами Ространснадзора (Ространснадзор-112, СКАТ-ДИР, Регистр-ПВ).

    - Проверка работоспособности специального программного обеспечения телематической платформы.

  - Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений:

    - Установка и настройка базы данных базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка сервера WEB-приложений  базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка геосервера базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка модуля получения оперативных данных телематической платформы.

Установка и настройка прикладного ПО

    - Установка и настройка баз данных прикладного ПК КИАСК-ТС на сервере СУБД Oracle:

      - Развертывание базы данных базовой платформы  навигационных приложений.

      - Развертывание специализированной базы данных ПК КИАСК-ТС.

      - Развертывание базы гео-данных.

    - Установка и настройка серверной части приложения прикладного ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов сервера приложений.

      - Настройка ресурсов геосервера.

      - Настройка на геосервере режима отображения картографических слоёв.

      - Установка и настройка отчетных форм прикладного ПК КИАСК-ТС.

      - Установка и настройка модуля администрирования на сервере приложений.

    - Начальное заполнение баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Заполнение служебной информации в основной базе данных.

      - Заполнение служебной информации в информационной базе данных.

    - Настройка параметров производительности для баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов СУБД Oracle.

      - Настройка количества потоков службы обработки навигационной информации.

      - Настройка параметров обновления региональной статистики.

    - Начальное заполнение таблицы сведений о пользователях ПК КИАСК-ТС», назначение прав доступа пользователей к системе.

    - Настройка административных прав доступа к базам данных ПК КИАСК-ТС.

    - Развертывание и настройка веб-приложений ПК КИАСК-ТС:

      - Развертывание веб-приложений основного портала.

      - Развертывание веб-приложений геопортала.

      - Развертывание веб-сервисов.

      - Запуск установленного прикладного ПК КИАСК-ТС.

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за пассажирским транспортом (12 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за перевозкой опасных грузов (12 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ администратора (1 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Исполнитель должен обеспечить информационное наполнение КИАСК-ТС в объеме обеспечения взаимодействия создаваемых центров КИАСК-ТС с одной (по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора) НИС, имеющейся в федеральном округе (согласно требований раздела 3.10 настоящего технического задания).

  - Настройка межсерверного взаимодействия  с источниками мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 №285.

  - Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

  - Создание объектов телематического контроля в программном комплексе КИАСК-ТС.

  - Обеспечение передачи данных из системы СКАТ-ДИР о спецразрешений на перевозку опасных грузов и лицензиях.

Приложение № 7

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Уральском управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68

Уровень: Центр конфигурации MID

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») | 1 |
| Сервер 3, конфигурация 1 | 1 |
| Сервер 3, конфигурация 2 | 5 |
| Система хранения 3 | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle | 2 |
| Серверный шкаф | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 6 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 6 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом | 5 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов | 5 |
| АРМ администратора | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Идентификационный номер изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хранения 3. Дисковый массив EMC VNX 5700 в составе: |  |  |  |
|  | VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I | VNX6GSDAE15PF | 1 |
|  | VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV VLT DAE-F I | VNXSPS1KWF | 1 |
|  | VNX 1TB NL SAS DRV-15X3.5IN DRV DPE/DAE | VX-VS07-010 | 24 |
|  | VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 3 |
|  | 600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS10-600 | 20 |
|  | 3.5 600G 10K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-V60010 | 1 |
|  | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | C13-PWR-7 | 4 |
|  | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5700 | VNX57-KIT | 1 |
|  | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | M-ENHSW-001 | 1 |
|  | UNISPHERE FOR BLOCK FOR A VNX 5700 | UNIB-V57 | 1 |
|  | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5700 | VNXOE-57 | 1 |
|  | VNX OE PER TB HI CAP-VNX5500;5700;7500 | VNXOECAPTB | 24 |
|  | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | VNXOEPERFTB | 14 |
|  | VNX5700 SPE 4X6G SAS BE-FIELD INST | VNX5700SPEF | 1 |
|  | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |
|  | GENERIC CUSTEM SERVICES | PS-CUS-EMC | 1 |
| Сервер 3 конфигурация 1. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Сервер 3 конфигурация 2. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») |  |  |  |
|  | IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU | 88524TG | 1 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 68Y6601 | 1 |
|  | Brocade Converged 10GbE Switch Module for IBM BladeCenter | 69Y1909 | 2 |
|  | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | 49Y4216 | 4 |
|  | Brocade 8 Gb SFP+ SW Optical Transceiver | 44X1962 | 4 |
|  | IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module | 2019A1X | 1 |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 46M0902 | 1 |
|  | 2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 | 25R5785 | 2 |
|  | VMware vCenter Server 5 Std for vSph5, per Instance Lic&3 Yr Subs | 4817TG1 | 1 |
|  | 3 year 24x7 VirtualCenter Standard Software Support | 71Y2801 | 1 |
|  | Право на использование Сервера авторизации vGate R2 (за 1 экземпляр Сервера авторизации vGate) | SC-VGV-R2-SA | 1 |
|  | Право на использование vGate R2 для защиты ESX-хостов (за 1 физический процессор на защищаемом ESX-хосте) | SC-VGV-R2-ESX | 2 |
|  | Установочный комплект vGate R2 | SC-VGV-R2-DISC | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей | eToken Media-kit/CERT-1883 | 1 |
|  | Гарантийное обслуживание eToken PRO |  | 1 |
|  | Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой). | SN6.x-Disk-N | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. | SN6.x-N-SSC | 1 |
| Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U Static Standard Rack Cabinet в составе: |  |  |  |
|  | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | 93074RX | 1 |
|  | Модуль распределения питания, IBM Enterprise C19 PDU | 39Y8948 | 2 |
|  | IBM DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G) | 40K9613 | 2 |
|  | DPI Universal Rack PDU (Europe) | 39Y8952 | 2 |
| Источник бесперебойного питания IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS 230V в составе: |  |  |  |
|  | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | 53956KX | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle в составе: |  |  |  |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic |  | 1 |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic Support |  | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер в составе: |  |  |  |
|  | SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov | 228-09895 | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение в составе: |  |  |  |
|  | SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov UsrCAL | 359-05741 | 1 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на программу для ЭВМ BN-Complex® без ограничения на подключение контролируемых объектов | У03084 | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на Программу Базовая платформа навигационных приложений для обеспечения функционирования навигационно-информационных систем «М2М-NaviBasis» | У06492 | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus, MiniTower_350W,Keyboard, Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus, MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ администратора в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_ Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | 4 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Уральском управлении государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Сборка и монтаж оборудования

  - Серверный шкаф (1 шт.)

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 2 (5 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

  - Монтаж кабелей в шкафу и маркировка

Настройка оборудования

  - Источник бесперебойного питания (2 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 3, конфигурация 2 (5 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

Установка и настройка общесистемного ПО

  - ПО виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise Plus

  - Центра управления ПО виртуализации VMware vCenter Server 5

  - Операционных систем Windows Server на виртуальных машинах

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Установка и настройка специального ПО

  - Установка и настройка специального программного обеспечения телематической платформы BN-Complex:

    - Установка и настройка базы данных специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка компоненты web-доступа специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка приемных шлюзов специального программного обеспечения телематической платформы, обеспечивающих прием информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и приказа Минтранса России от 26.01.2012 № 20.

    - Формирование и заполнение списка пользователей с назначением прав доступа к информации.

    - Настройка и проверка взаимодействия с базовой платформой навигационных приложений.

    - Настройка взаимодействия с внутренними системами Ространснадзора (Ространснадзор-112, СКАТ-ДИР, Регистр-ПВ).

    - Проверка работоспособности специального программного обеспечения телематической платформы.

  - Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений:

    - Установка и настройка базы данных базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка сервера WEB-приложений  базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка геосервера базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка модуля получения оперативных данных телематической платформы.

Установка и настройка прикладного ПО

    - Установка и настройка баз данных прикладного ПК КИАСК-ТС на сервере СУБД Oracle:

      - Развертывание базы данных базовой платформы  навигационных приложений.

      - Развертывание специализированной базы данных ПК КИАСК-ТС.

      - Развертывание базы гео-данных.

    - Установка и настройка серверной части приложения прикладного ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов сервера приложений.

      - Настройка ресурсов геосервера.

      - Настройка на геосервере режима отображения картографических слоёв.

      - Установка и настройка отчетных форм прикладного ПК КИАСК-ТС.

      - Установка и настройка модуля администрирования на сервере приложений.

    - Начальное заполнение баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Заполнение служебной информации в основной базе данных.

      - Заполнение служебной информации в информационной базе данных.

    - Настройка параметров производительности для баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов СУБД Oracle.

      - Настройка количества потоков службы обработки навигационной информации.

      - Настройка параметров обновления региональной статистики.

    - Начальное заполнение таблицы сведений о пользователях ПК КИАСК-ТС», назначение прав доступа пользователей к системе.

    - Настройка административных прав доступа к базам данных ПК КИАСК-ТС.

    - Развертывание и настройка веб-приложений ПК КИАСК-ТС:

      - Развертывание веб-приложений основного портала.

      - Развертывание веб-приложений геопортала.

      - Развертывание веб-сервисов.

      - Запуск установленного прикладного ПК КИАСК-ТС.

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за пассажирским транспортом (5 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за перевозкой опасных грузов (5 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ администратора (1 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Исполнитель должен обеспечить информационное наполнение КИАСК-ТС в объеме обеспечения взаимодействия создаваемых центров КИАСК-ТС с одной (по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора) НИС, имеющейся в федеральном округе (согласно требований раздела 3.10 настоящего технического задания).

  - Настройка межсерверного взаимодействия  с источниками мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 №285.

  - Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

  - Создание объектов телематического контроля в программном комплексе КИАСК-ТС.

  - Обеспечение передачи данных из системы СКАТ-ДИР о спецразрешений на перевозку опасных грузов и лицензиях.

Приложение № 8

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Дальневосточном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Адрес размещения: 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 5

Уровень: Центр конфигурации MIN

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») | 1 |
| Сервер 4, конфигурация 1 | 1 |
| Сервер 4, конфигурация 2 | 3 |
| Система хранения 3 | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle | 2 |
| Серверный шкаф | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 2 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом | 9 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов | 9 |
| АРМ администратора | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Идентификационный номер изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хранения 3. Дисковый массив EMC VNX 5700 в составе: |  |  |  |
|  | VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I | VNX6GSDAE15PF | 1 |
|  | VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV VLT DAE-F I | VNXSPS1KWF | 1 |
|  | VNX 1TB NL SAS DRV-15X3.5IN DRV DPE/DAE | VX-VS07-010 | 24 |
|  | VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 3 |
|  | 600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS10-600 | 20 |
|  | 3.5 600G 10K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-V60010 | 1 |
|  | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | C13-PWR-7 | 4 |
|  | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5700 | VNX57-KIT | 1 |
|  | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | M-ENHSW-001 | 1 |
|  | UNISPHERE FOR BLOCK FOR A VNX 5700 | UNIB-V57 | 1 |
|  | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5700 | VNXOE-57 | 1 |
|  | VNX OE PER TB HI CAP-VNX5500;5700;7500 | VNXOECAPTB | 24 |
|  | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | VNXOEPERFTB | 14 |
|  | VNX5700 SPE 4X6G SAS BE-FIELD INST | VNX5700SPEF | 1 |
|  | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |
|  | GENERIC CUSTEM SERVICES | PS-CUS-EMC | 1 |
| Сервер 4 конфигурация 1. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Сервер 4 конфигурация 2. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Шасси (корзина для серверов - «лезвий») |  |  |  |
|  | IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU | 88524TG | 1 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 68Y6601 | 1 |
|  | Brocade Converged 10GbE Switch Module for IBM BladeCenter | 69Y1909 | 2 |
|  | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | 49Y4216 | 4 |
|  | Brocade 8 Gb SFP+ SW Optical Transceiver | 44X1962 | 4 |
|  | IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module | 2019A1X | 1 |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 46M0902 | 1 |
|  | 2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 | 25R5785 | 2 |
|  | VMware vCenter Server 5 Std for vSph5, per Instance Lic&3 Yr Subs | 4817TG1 | 1 |
|  | 3 year 24x7 VirtualCenter Standard Software Support | 71Y2801 | 1 |
|  | Право на использование Сервера авторизации vGate R2 (за 1 экземпляр Сервера авторизации vGate) | SC-VGV-R2-SA | 1 |
|  | Право на использование vGate R2 для защиты ESX-хостов (за 1 физический процессор на защищаемом ESX-хосте) | SC-VGV-R2-ESX | 2 |
|  | Установочный комплект vGate R2 | SC-VGV-R2-DISC | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей | eToken Media-kit/CERT-1883 | 1 |
|  | Гарантийное обслуживание eToken PRO |  | 1 |
|  | Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой). | SN6.x-Disk-N | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. | SN6.x-N-SSC | 1 |
| Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U Static Standard Rack Cabinet в составе: |  |  |  |
|  | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | 93074RX | 1 |
|  | Модуль распределения питания, IBM Enterprise C19 PDU | 39Y8948 | 2 |
|  | IBM DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G) | 40K9613 | 2 |
|  | DPI Universal Rack PDU (Europe) | 39Y8952 | 2 |
| Источник бесперебойного питания IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS 230V в составе: |  |  |  |
|  | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | 53956KX | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle в составе: |  |  |  |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic |  | 1 |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic Support |  | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер в составе: |  |  |  |
|  | SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov | 228-09895 | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение в составе: |  |  |  |
|  | SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov UsrCAL | 359-05741 | 1 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на программу для ЭВМ BN-Complex® без ограничения на подключение контролируемых объектов | У03084 | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на Программу Базовая платформа навигационных приложений для обеспечения функционирования навигационно-информационных систем «М2М-NaviBasis» | У06492 | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB _2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ администратора в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | 4 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Дальневосточном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Сборка и монтаж оборудования

  - Серверный шкаф (1 шт.)

  - Источник бесперебойного питания (1 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 2 (3 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

  - Монтаж кабелей в шкафу и маркировка

Настройка оборудования

  - Источник бесперебойного питания (1 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 2 (3 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

Установка и настройка общесистемного ПО

  - ПО виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise Plus

  - Центра управления ПО виртуализации VMware vCenter Server 5

  - Операционных систем Windows Server на виртуальных машинах

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Установка и настройка специального ПО

  - Установка и настройка специального программного обеспечения телематической платформы:

    - Установка и настройка базы данных специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка компоненты web-доступа специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка приемных шлюзов специального программного обеспечения телематической платформы, обеспечивающих прием информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и приказа Минтранса России от 26.01.2012 №20.

    - Формирование и заполнение списка пользователей с назначением прав доступа к информации.

    - Настройка и проверка взаимодействия с базовой платформой навигационных приложений.

    - Настройка взаимодействия с внутренними системами Ространснадзора (Ространснадзор-112, СКАТ-ДИР, Регистр-ПВ).

    - Проверка работоспособности специального программного обеспечения телематической платформы.

  - Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений:

    - Установка и настройка базы данных базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка сервера WEB-приложений  базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка геосервера базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка модуля получения оперативных данных телематической платформы.

Установка и настройка прикладного ПО

    - Установка и настройка баз данных прикладного ПК КИАСК-ТС на сервере СУБД Oracle:

      - Развертывание базы данных базовой платформы  навигационных приложений.

      - Развертывание специализированной базы данных ПК КИАСК-ТС.

      - Развертывание базы гео-данных.

    - Установка и настройка серверной части приложения прикладного ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов сервера приложений.

      - Настройка ресурсов геосервера.

      - Настройка на геосервере режима отображения картографических слоёв.

      - Установка и настройка отчетных форм прикладного ПК КИАСК-ТС.

      - Установка и настройка модуля администрирования на сервере приложений.

    - Начальное заполнение баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Заполнение служебной информации в основной базе данных.

      - Заполнение служебной информации в информационной базе данных.

    - Настройка параметров производительности для баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов СУБД Oracle.

      - Настройка количества потоков службы обработки навигационной информации.

      - Настройка параметров обновления региональной статистики.

    - Начальное заполнение таблицы сведений о пользователях ПК КИАСК-ТС», назначение прав доступа пользователей к системе.

    - Настройка административных прав доступа к базам данных ПК КИАСК-ТС.

    - Развертывание и настройка веб-приложений ПК КИАСК-ТС:

      - Развертывание веб-приложений основного портала.

      - Развертывание веб-приложений геопортала.

      - Развертывание веб-сервисов.

      - Запуск установленного прикладного ПК КИАСК-ТС.

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за пассажирским транспортом  (9 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за перевозкой опасных грузов               (9 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ администратора (1 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Исполнитель должен обеспечить информационное наполнение КИАСК-ТС в объеме обеспечения взаимодействия создаваемых центров КИАСК-ТС с одной (по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора) НИС, имеющейся в федеральном округе (согласно требований раздела 3.10 настоящего технического задания).

  - Настройка межсерверного взаимодействия  с источниками мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 №285.

  - Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

  - Создание объектов телематического контроля в программном комплексе КИАСК-ТС.

  - Обеспечение передачи данных из системы СКАТ-ДИР о спецразрешений на перевозку опасных грузов и лицензиях.

Приложение № 9

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к условиям выполнения работ

в Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу

Адрес размещения: 360000, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37а

Уровень: Центр конфигурации MIN

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Шасси (корзина для серверов-«лезвий») | 1 |
| Сервер 4, конфигурация 1 | 1 |
| Сервер 4, конфигурация 2 | 3 |
| Система хранения 3 | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle | 2 |
| Серверный шкаф | 1 |
| Источник бесперебойного питания | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер | 2 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение | 2 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом | 2 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов | 2 |
| АРМ администратора | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования и программного обеспечения Заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Идентификационный номер изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система хранения 3. Дисковый массив EMC VNX 5700 в составе: |  |  |  |
|  | VNX 55/75 15X3.5 6GB SAS PRIMARY DAE F I | VNX6GSDAE15PF | 1 |
|  | VNX57/75 1.2KW SPS 15/25 DRV VLT DAE-F I | VNXSPS1KWF | 1 |
|  | VNX 1TB NL SAS DRV-15X3.5IN DRV DPE/DAE | VX-VS07-010 | 24 |
|  | VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST | VNX6GSDAE15F | 3 |
|  | 600GB 10K 520BPS 6GB SAS 3.5 CARRIER | VX-VS10-600 | 20 |
|  | 3.5 600G 10K VAULT PCK 6GSDAE/DPE | V-VX-V60010 | 1 |
|  | 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A | C13-PWR-7 | 4 |
|  | DOCUMENTATION KIT FOR VNX5700 | VNX57-KIT | 1 |
|  | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | M-ENHSW-001 | 1 |
|  | UNISPHERE FOR BLOCK FOR A VNX 5700 | UNIB-V57 | 1 |
|  | VNX OE LICENSE MODEL FOR VNX5700 | VNXOE-57 | 1 |
|  | VNX OE PER TB HI CAP-VNX5500;5700;7500 | VNXOECAPTB | 24 |
|  | VNX OE PER TB PER FOR VNX5500;5700;7500 | VNXOEPERFTB | 14 |
|  | VNX5700 SPE 4X6G SAS BE-FIELD INST | VNX5700SPEF | 1 |
|  | VNX 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR | VSPM8GFFEA | 1 |
|  | GENERIC CUSTEM SERVICES | PS-CUS-EMC | 1 |
| Сервер 4 конфигурация 1. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Сервер 4 конфигурация 2. IBM BladeCenter HS23 в составе: |  |  |  |
|  | HS23, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS | 7875C5G | 1 |
|  | Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB | 81Y9300 | 1 |
|  | 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM | 00D4985 | 12 |
|  | IBM Virtual Fabric Advanced Software Upgrade (LOM) | 90Y9310 | 1 |
|  | Windows Server Datacenter 2012 (2CPU) - English ROK | 00Y6285 | 1 |
|  | Оборудование IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi | 41Y8298 | 1 |
|  | VMware vSphere 5 Ent Plus for 1 processor Lic and 3 Year Subs | 4817TE5 | 2 |
|  | 3 year 24x7 VMware Software Support for Enhanced for up to 2 processors | 12X6784 | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой режим). | SN6.x-N-C[101-250] | 1 |
| Шасси (корзина для серверов - «лезвий») |  |  |  |
|  | IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU | 88524TG | 1 |
|  | IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack | 68Y6601 | 1 |
|  | Brocade Converged 10GbE Switch Module for IBM BladeCenter | 69Y1909 | 2 |
|  | Brocade 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver | 49Y4216 | 4 |
|  | Brocade 8 Gb SFP+ SW Optical Transceiver | 44X1962 | 4 |
|  | IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module | 2019A1X | 1 |
|  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 46M0902 | 1 |
|  | 2.8m, 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 | 25R5785 | 2 |
|  | VMware vCenter Server 5 Std for vSph5, per Instance Lic&3 Yr Subs | 4817TG1 | 1 |
|  | 3 year 24x7 VirtualCenter Standard Software Support | 71Y2801 | 1 |
|  | Право на использование Сервера авторизации vGate R2 (за 1 экземпляр Сервера авторизации vGate) | SC-VGV-R2-SA | 1 |
|  | Право на использование vGate R2 для защиты ESX-хостов (за 1 физический процессор на защищаемом ESX-хосте) | SC-VGV-R2-ESX | 2 |
|  | Установочный комплект vGate R2 | SC-VGV-R2-DISC | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI-E - комплект с DS 1992 | kb-sobol 3.0 k11 v1 | 1 |
|  | Электронный ключ eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | eToken PRO (Java)/72K/CERT-1883 | 1 |
|  | Комплект документации для сертифицированных электронных ключей | eToken Media-kit/CERT-1883 | 1 |
|  | Гарантийное обслуживание eToken PRO |  | 1 |
|  | Установочный комплект. Средство защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5, сетевой). | SN6.x-Disk-N | 1 |
|  | Право на использование Средства защиты информации Secret Net 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. | SN6.x-N-SSC | 1 |
| Серверный шкаф IBM NetBAY S2 42U Static Standard Rack Cabinet в составе: |  |  |  |
|  | NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet | 93074RX | 1 |
|  | Модуль распределения питания, IBM Enterprise C19 PDU | 39Y8948 | 2 |
|  | IBM DPI 63a Cord (IEC 309 P+N+G) | 40K9613 | 2 |
|  | DPI Universal Rack PDU (Europe) | 39Y8952 | 2 |
| Источник бесперебойного питания IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS 230V в составе: |  |  |  |
|  | IBM 6000VA LCD 4U Rack UPS (230V) | 53956KX | 1 |
| Лицензия на использование программного обеспечения СУБД Oracle в составе: |  |  |  |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic |  | 1 |
|  | Oracle Database Standard Edition Processor Lic Support |  | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 Rus на один сервер в составе: |  |  |  |
|  | SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov | 228-09895 | 1 |
| Лицензия СУБД SQL Server Standard 2012 CAL Rus на одно клиентское подключение в составе: |  |  |  |
|  | SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov UsrCAL | 359-05741 | 1 |
| Специальное программное обеспечение телематической платформы в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на программу для ЭВМ BN-Complex® без ограничения на подключение контролируемых объектов | У03084 | 1 |
| Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений в составе: |  |  |  |
|  | Лицензия на Программу Базовая платформа навигационных приложений для обеспечения функционирования навигационно-информационных систем «М2М-NaviBasis» | У06492 | 1 |
| АРМ контроля за перевозкой опасных грузов в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ администратора в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB_2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |
| АРМ контроля за пассажирским транспортом в составе: |  |  |  |
|  | Системный блок DESTEN eVolution i560 (Core_i5-2500, DDR3_4GB_1333MHz, 500GB_7200RPM_16Mb_SATA-3, DVD±R/RW, Win_Pro_7_SP1_64-bit_Rus, Office_HB _2010_Rus,MiniTower_350W,Keyboard,Mouse) | DESTEN_eVolution_i560 | 1 |
|  | Монитор 19" ACER V193DObd, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000:1, 160°/160°, VGA&DVI , ТСО-05, BLACK (ET.CV3RE.D34) | ET.CV3RE.D34 | 1 |
|  | Принтер Samsung ML-3310ND | ML-3310ND | 1 |
|  | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, стандартный разъем, без защиты замка, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | 1 |
|  | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V | BR 900GI | 1 |
|  | Kaspersky Business Space Security Russian Edition. 150-249 User 3 year Base License | KL4853RASTS | 1 |
|  | Kaspersky Open Space Security Certified Media Pack Customized Russian Edition. Media Pack | KL8065RMZZZ | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

поставляемого Исполнителем оборудования

| Вид оборудования или программного обеспечения | Количество |
| --- | --- |
| Коммутатор | 1 |
| Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза | 2 |
| Патчкорд IBM 5m Fiber Optic Cable LC-LC (39M5697) или аналог | 4 |

Требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению указаны в Приложении № 10 к техническому заданию.

Состав монтажных и пусконаладочных работ

в Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу

Подготовительные работы

  - Обследование территориальных управлений, объектов проведения работ

  - Сбор информации о пользователях программных комплексов

  - Подготовка закрывающей документации для подписания на объектах

Сборка и монтаж оборудования

  - Серверный шкаф (1 шт.)

  - Источник бесперебойного питания (1 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 2 (3 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

  - Монтаж кабелей в шкафу и маркировка

Настройка оборудования

  - Источник бесперебойного питания (1 шт.)

  - Шасси (корзина для серверов-«лезвий») (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 1 (1 шт.)

  - Сервер 4, конфигурация 2 (3 шт.)

  - Система хранения 3 с полками расширения (1 шт.)

Установка и настройка общесистемного ПО

  - ПО виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise Plus

  - Центра управления ПО виртуализации VMware vCenter Server 5

  - Операционных систем Windows Server на виртуальных машинах

  - СУБД Oracle Database Standard Edition

  - СУБД SQL Server Standard

Установка и настройка специального ПО

  - Установка и настройка специального программного обеспечения телематической платформы:

    - Установка и настройка базы данных специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка компоненты web-доступа специального программного обеспечения телематической платформы.

    - Установка и настройка приемных шлюзов специального программного обеспечения телематической платформы, обеспечивающих прием информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 № 285 и приказа Минтранса России от 26.01.2012 №20.

    - Формирование и заполнение списка пользователей с назначением прав доступа к информации.

    - Настройка и проверка взаимодействия с базовой платформой навигационных приложений.

    - Настройка взаимодействия с внутренними системами Ространснадзора (Ространснадзор-112, СКАТ-ДИР, Регистр-ПВ).

    - Проверка работоспособности специального программного обеспечения телематической платформы.

  - Специальное программное обеспечение базовой платформы навигационных приложений:

    - Установка и настройка базы данных базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка сервера WEB-приложений  базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка геосервера базовой платформы навигационных приложений.

    - Установка и настройка модуля получения оперативных данных телематической платформы.

Установка и настройка прикладного ПО:

    - Установка и настройка баз данных прикладного ПК КИАСК-ТС на сервере СУБД Oracle:

      - Развертывание базы данных базовой платформы  навигационных приложений.

      - Развертывание специализированной базы данных ПК КИАСК-ТС.

      - Развертывание базы гео-данных.

    - Установка и настройка серверной части приложения прикладного ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов сервера приложений.

      - Настройка ресурсов геосервера.

      - Настройка на геосервере режима отображения картографических слоёв.

      - Установка и настройка отчетных форм прикладного ПК КИАСК-ТС.

      - Установка и настройка модуля администрирования на сервере приложений.

    - Начальное заполнение баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Заполнение служебной информации в основной базе данных.

      - Заполнение служебной информации в информационной базе данных.

    - Настройка параметров производительности для баз данных ПК КИАСК-ТС:

      - Настройка ресурсов СУБД Oracle.

      - Настройка количества потоков службы обработки навигационной информации.

      - Настройка параметров обновления региональной статистики.

    - Начальное заполнение таблицы сведений о пользователях ПК КИАСК-ТС», назначение прав доступа пользователей к системе.

    - Настройка административных прав доступа к базам данных ПК КИАСК-ТС.

    - Развертывание и настройка веб-приложений ПК КИАСК-ТС:

      - Развертывание веб-приложений основного портала.

      - Развертывание веб-приложений геопортала.

      - Развертывание веб-сервисов.

      - Запуск установленного прикладного ПК КИАСК-ТС.

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за пассажирским транспортом (2 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ контроля за перевозкой опасных грузов               (2 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка оборудования и ПО АРМ администратора (1 шт.)

  - Системный блок DESTEN eVolution i560, Монитор 19" ACER, Принтер Samsung, Блок бесперебойного питания APC

  - Операционной системы Windows и драйверов

  - Антивирус Kaspersky Business Space Security

Установка и настройка коммутатора   (1 шт.)

В  процессе установки и настройки коммутатора должны быть выполнено:

  - Установка коммутатора в стойку вместе с подключаемым к нему вычислительным оборудованием, подключить 2 ввода питания 220В;

  - Подключение вычислительного оборудования к коммутатору с помощью трансиверов;

  - Установка трансиверов в существующие коммутаторы, организующие внутреннюю ЛВС;

  - Подключение поставляемого коммутатора к коммутатору, обеспечивающему подключение к существующей ЛВС;

  - Подключение коммутатора к маршрутизатору и иным внешним каналам связи;

  - Настройка адресации и назначения виртуальных сетей (VLAN) согласно требованиям Заказчика.

Установка и настройка программно-аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экрана и криптографического шлюза (2 шт.)

Выполнение работ:

  - По интеграции с имеющимся у заказчика программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле системы;

  - Обновлению программного обеспечения, обновлению справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности.

Информационное наполнение системы

Исполнитель должен обеспечить информационное наполнение КИАСК-ТС в объеме обеспечения взаимодействия создаваемых центров КИАСК-ТС с одной (по согласованию с территориальным подразделением Ространснадзора) НИС, имеющейся в федеральном округе (согласно требований раздела 3.10 настоящего технического задания).

  - Настройка межсерверного взаимодействия  с источниками мониторинговой информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 31.07.2012 №285.

  - Наполнение баз данных специального программного обеспечения телематической платформы данными об абонентских телематических терминалах.

  - Создание объектов телематического контроля в программном комплексе КИАСК-ТС.

  - Обеспечение передачи данных из системы СКАТ-ДИР о спецразрешений на перевозку опасных грузов и лицензиях.

Приложение № 10

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

Требования к

поставляемому Исполнителем оборудованию и программному обеспечению

- Весь Товар должен быть новым (выпущенным не ранее 2013 года), имеющим торговую марку, комплектующие - не бывшими в употреблении, обеспечен гарантийными талонами сервисных центров производителя, гарантийным и постагарантийным обслуживанием в авторизованных сервисных центрах производителя техники.

Поставщик обязан в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о ненадлежащем качестве Товара заменить поставленный Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества.

- Все аппаратное обеспечение должно соответствовать или превышать требования Технического Задания по производительности и эргономическим показателям.

- Все предложенное аппаратное обеспечение должно функционировать при следующих условиях (если в техническом описании аппаратного обеспечения не указано иное):

- •	параметры электропитания (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

- •	возможны резкие скачки напряжения и все предложенное активное аппаратное обеспечение должно справляться с такими резкими скачками напряжения;

- •	относительная влажность - 30-55 % без конденсации на любых поверхностях.

- Все серверное аппаратно-программное обеспечение и системы хранения должны быть совместимы между собой.

- Все аппаратно-программное обеспечение должно быть оснащено необходимым набором кабелей, трансиверов и прочих компонентов для установки и эксплуатации. Аппаратно-программное обеспечение должно обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.

- Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующих характеру поставляемого товара с необходимой маркировкой.

- Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку Товара в соответствии с требованиями нормативных документов изготовителя. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке.

Обязательно наличие у Поставщика прав на распространение приобретаемого Заказчиком программного обеспечения.

При приеме Товара Заказчик производит полный контроль его внешнего вида . В случае обнаружения, неисправного Товара или испорченного в процессе транспортировки Поставщиком, Заказчик не производит оплату государственного контракта до замены Товара. Замена Товара производится за счет Поставщика.

- В случае обнаружения контрафактного Товара Заказчик вправе уведомить об этом правоохранительные органы Российской Федерации.

- Требования к характеристикам и комплектации поставляемого Товара:

Коммутатор

| Наименование | Требования |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Коммутатор должен занимать не более 1 монтажной единицы (1 RU) в стандартной 19” стойке. |
| Функциональ-ность | Коммутатор должен иметь не менее 16 портов 1/10 Gigabit Ethernet и не менее 2 портов 100/1000 FastEthernet. Коммутатор должен иметь возможность установки модуля расширения интерфейсов с не менее чем восемью портами 1/10 Gigabit Ethernet. Коммутатор должен поддерживать установку трансиверов SFP/SFP+ на всех портах, включая модуль расширения. Типы поддерживаемых трансиверов: оптические трансиверы 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR, Twinax кабели длиной 1, 3 и 5 метров, работающих на скорости 10 Гбит/с, оптические трансиверы Gigabit Ethernet 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, медные трансиверы Gigabit Ethernet 1000BASE-T, конвертеры CWDM Gigabit Ethernet и конвертеры 1000BASE-DWDM. Оптические трансиверы 10GBASE-ZR должны поддерживаться модулем расширения при любом типе воздушного потока охлаждения. Все встроенные порты коммутатора должны поддерживать оптические трансиверы 10GBASE-ZR. Коммутатор должен иметь емкость коммутационной фабрики не менее 800 Гбит/с и обеспечивать ее расширение до 1,6 Тбит/c на систему при использовании технологии объединения двух физических коммутаторов в один виртуальный коммутатор. Коммутатор должен достигать значения производительности не менее 250 (двухсот пятидесяти) миллионов пакетов в секунду при маршрутизации трафика IPv4. Коммутатор должен поддерживать размер таблицы MAC адресов не менее 55,000 записей. Коммутатор должен поддерживать не менее 64000 одноадресных маршрутов в таблице маршрутизации для IPv4 и 32000 одноадресных маршрутов в таблице маршрутизации для IPv6. Коммутатор должен поддерживать до 128,000 записей Flexible Netflow, содержащих информацию о трафике от уровня L2 (MAC, VLAN) до L4 (TCP, UDP флаги и т.д.). Коммутатор должен обеспечивать функцию зеркалирования трафика между портами в пределах коммутатора или в виртуальную сеть. Количество одновременных двунаправленных сессий зеркалирования должно быть не менее 8 (для входящего и исходящего трафика), работающих на полной скорости порта. Коммутатор должен иметь возможность настроить не менее 4094 виртуальных локальных сетей (VLAN). Каждая сеть VLAN должна быть обеспечена виртуальным L3-интерфейсом для терминирования трафика (SVI). Коммутатор должен иметь возможность настроить не менее 32000 IGMP групп. Коммутатор должен иметь возможность настройки не менее 47000 ARP записей. Коммутатор должен поддерживать до 10,000 независимых топологий протокола STP. Коммутатор должен поддерживать размер фрейма до 9216 байт (Jumbo frames) включительно на всех портах. Коммутатор должен иметь объем оперативной памяти не менее 4 Гб DRAM. Коммутатор должен иметь объем встроенной энергонезависимой памяти для хранения конфигурации и программного обеспечения не менее 2 ГБ. Коммутатор должен иметь слот SD для установки съемного накопителя flash для хранения конфигурации и программного обеспечения. Коммутатор должен обеспечивать поддержку не менее восьми очередей на порт. Коммутатор должен работать с протоколом динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью (метрикой) Коммутатор должен иметь возможность настройки маршрутизации в соответствии с политиками направления трафика. Коммутатор должен иметь возможность настройки и использования виртуальных таблиц маршрутизации и коммутации Коммутатор должен быть оснащен выделенным Ethernet портом для удаленного управления. Коммутатор должен быть оснащен как минимум одним портом USB с возможностью подключения съемных переносных носителей памяти для копирования с/на них файлов конфигурации и программного обеспечения, а так же возможностью загрузки с подключенного съемного носителя. Время наработки на отказ должно быть не менее 200,000 часов. |
| Вентиляторы | Коммутатор должен иметь резервируемые блоки вентиляторов с направлением воздушного потока «спереди -назад». Коммутатор должен иметь место для установки не менее пяти блоков вентиляторов, должны быть доступны варианты: блок вентиляторов с типом воздушного потока охлаждения «front-to-back» и блок вентиляторов с типом воздушного потока охлаждения «back-to-front». Должна поддерживаться возможность горячей замены блоков вентиляторов. Выход из строя одного блока вентиляторов не должен приводить к снижению производительности коммутатора. |
| Блоки питания | Коммутатор должен иметь не менее двух блоков питания переменного тока с направлением охлаждения «спереди-назад». Коммутатор должен иметь место для установки не менее двух блоков питания, должны быть доступны различные варианты блоков питания: AC 750W c типом воздушного потока охлаждения «front-to-back» и AC 750W c типом воздушного потока охлаждения «back-to-front»; DC 750W c типом воздушного потока охлаждения «front-to-back» и DC 750W c типом воздушного потока охлаждения «back-to-front». Должна поддерживаться возможность горячей замены блоков питания. Коммутатор должен обеспечивать возможность одновременной установки и работы блоков питания типов AC и DC, и переключение между двумя любыми типами блоков питания в случае отказа одного из них, без прерывания в работе коммутатора и остановки трафика. Энергопотребление коммутатора не должно превышать 400 Вт. |
| Модули коммутации | Комплект поставки должен включать 2 трансивера для работы по одномодовому волокну на расстоянии не более 10 км на скорости 1 Гбит/с; 8 трансиверов для работы по многомодовому волокну на скорости 10 Гбит/с. Каждый трансивер должен обеспечивать полную функциональную совместимость с коммутатором и должен функционировать в штатном режиме при включенной функции проверки коммутатором встроенной памяти трансивера, содержащей информацию о производителе, серийном номере, коде безопасности продукта, а также контрольной сумме данной информации |
| Техническая поддержка | Оборудование должно поставляться с 3-х годовой сервисной поддержкой производителя. Сервисная поддержка должна включать: Авансовую замену неисправного оборудования с отгрузкой со склада производителя на следующий рабочий день после оформления соответствующей заявки. Замена должна производиться неограниченное количество раз в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя. Техническая помощь должна быть доступна на русском языке. Должны поддерживаться различные способы обращений в службу технической поддержки такие как телефон, электронная почта и заявка по интернету. Ответ на запрос должен составлять не более 4-х рабочих часов с момента обращения. Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя должен быть открыт в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Круглосуточный доступ к обновлениям по безопасности, уязвимостям и исправлению выявленных ошибок, а так же расширению функциональности программного обеспечения, поставляемого вместе с оборудованием. Обновления должны быть доступны бесплатно в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя; Круглосуточный доступ к технической документации производителя. Техническая документация должна бесплатно быть доступна в течение всего срока действия сервисной поддержки производителя. |

Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза

| Наименование | Требования |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Коммутатор должен занимать не более 1 монтажной единицы (1 RU) в стандартной 19” стойке. |
| Совместимость | Должен быть совместим (по ключевой системе и средствам управления сети) с имеющимся программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой VPN сетью ViPNet (номер 3586), использующемся в центральном узле Системы: обновление программного обеспечения, обновление справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности. |
| Встроенная операционная система | Адаптированная ОС Linux. |
| Интерфейсы | Не менее двух сетевых интерфейса 10/100/1000 Mbit; Не менее четырёх сетевых интерфейса 10G SPF+ LR. |
| Производительность шифрования | до 1,7Гбит/с. |
| Наличие сертификатов | Должен иметь действующий сертификат ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам по 3 классу, отсутствию не декларируемых возможностей по 3 уровню и возможностью использования в АС до класса 1В включительно. Должен иметь действующий сертификат ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ по классу КС3. |
| Функциональность | Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции межсетевого экрана и криптографического шлюза должен реализовывать следующую функциональность: шифрование/дешифрование направляемого/принимаемого IP-трафика; должен обеспечивать отказоустойчивость путём организации кластера на безе 2-х одинаковых ПАК в конфигурации «активный – пассивный»; должен обеспечивать автоматическую регулировку параметров MSS в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика; осуществление функции прокси-сервера защищенных соединений; встроенный межсетевой экран, соответствующий 4-ому классу по требованиям ФСБ России; предоставление функции туннелирующего сервера; предоставление функции сервера IP-адресов; криптошлюз должен использовать IP-адресацию для организации защищённых каналов связи с другими криптошлюзами и криптографическими клиентами, основанную на шестнадцатеричных идентификаторах; программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза, должно шифровать каждый IP-пакет на уникальном ключе, основанном на паре симметричных ключей связи с другими криптографическими шлюзами и клиентами, выработанных в программном обеспечении, реализующем функции управления защищённой сетью. |

Приложение № 11

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ (ФОРМА)

от «___» ___________ 2014 г. № ______

по  Государственному контракту от ____________№ _______

Мы, нижеподписавшиеся, (уполномоченный представитель Ространснадзора) - ________________,  с одной стороны, и представитель Исполнителя – ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании государственного контракта от «____» ________ 2014 г.   № ___________ (далее – Контракт) на объекте ______________ выполнены следующие работы:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты работы удовлетворяют условиям Контракта и Технического задания  
(Приложения № ___ к Контракту).

| Протокол составлен в | 3 | экземплярах. |
| --- | --- | --- |

(1 экз. – Ространснадзор; 1 экз. – Минтранс России; 1 экз. – Исполнитель)

| Представитель Исполнителя |  | (уполномоченный представитель Ространснадзора) |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | __________________ |
| «__» ___________ 2014 г. |  | «__» ___________ 2014 г. |

Приложение № 12

к техническому заданию на выполнение

в 2014 году работ, шифр «КИАСК-ТС»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ (ФОРМА)

от «___» ___________ 2014 г. № ______

по  Государственному контракту от ____________№ _______

Мы, нижеподписавшиеся, (уполномоченный представитель Ространснадзора) - ________________,  с одной стороны, и представитель Исполнителя – ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании государственного контракта от «____» ________ 2014 г.   № ___________ (далее – Контракт) в Центре обработки данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в период с _______ по _________ проведены предварительные испытания программного комплекса ________ с разработанными в соответствии с требованиями пунктов ______ Технического задания (Приложения № ___ к Контракту) и условиями Контракта программными модулями.

Разработанные программные модули удовлетворяют условиям Контракта и Технического задания  (Приложения № ___ к Контракту).

| Протокол составлен в | 3 | экземплярах. |
| --- | --- | --- |

(1 экз. – Ространснадзор; 1 экз. – Минтранс России; 1 экз. – Исполнитель)

| Представитель Исполнителя |  | (уполномоченный представитель Ространснадзора) |
| --- | --- | --- |
| _______________ |  | __________________ |
| «__» ___________ 2014 г. |  | «__» ___________ 2014 г. |