Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2014 года

Минтранс России*

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год |  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2014 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 738,11 | 738,1 | 1В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 566,2 км установлено в объеме 738,1 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 738,1 км. Увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения обусловлено дополнительными мерами, принимаемыми в направлении концентрации выделенных средств на ускорение ввода в эксплуатацию объектов или их этапов, завершение строительства которых предусматривалось на более поздний срок. |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км2 |  | 735 | 735 | 2В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе сельских дорог, предусматривающие федеральное софинансирование, км» изложено в следующей редакции: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км» |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 1153 | 115 | 3В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 43 км установлено в объеме 115 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 115 км. Увеличение значения показателя связано с ускорением сроков реализации проектов строительства и реконструкции ЦКАД и М-3 Украина в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и привлечением средств Фонда национального благосостояния. |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |  |  |  |  |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 270324 | 27032 | 4В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 26923 км установлено в объеме 27032 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 27032 км. Рост значения показателя связан с планируемым увеличением ввода автомобильных дорог по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог. |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |  |  |  |  |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн5 |  | 20 | 20 | 5В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн» изложено в следующей редакции: «Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн». |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %6 |  | 18 | 18 | 6В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, %» изложено в следующей редакции: «Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %». |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки7 |  | 6908 | 690 | 7В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, показатель «Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом» изменен на показатель «Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки», который более адекватно отражает возможности реализации транзитного потенциала в части повышения качества предоставляемых услуг. 8Плановое значение по показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 304 км/сутки, установлено в объеме 690 км/сутки, ожидаемое значение на конец текущего года - 690 км/сутки. |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р |  |  |  |  |
| Показатель Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км9 |  | 8210 | 82 | 9В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, а также изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, показатель «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий» изменен на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». 10Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 514 км установлено в объеме 82 км, ожидаемое значение на конец текущего года - 82 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1363 | 1363 |  |
| Показатель Строительство дополнительных главных путей, км11 |  | 1812 | 18 | 11В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, показатель «Строительство новых дополнительных путей» изменен на показатель «Строительство дополнительных главных путей, км». 12Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 147,5 км установлено в объеме 18 км, ожидаемое значение на конец текущего года - 18 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р |  |  |  |  |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.13 |  | 4 | 4 | 13В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо ранее предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.» изложено в следующей редакции: «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.». |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 466-р |  |  |  |  |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.14 |  | 3 | 3 | 14В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо ранее установленного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Ввод в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.» изложено в следующей редакции: «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.». |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год15 |  | 9,3916 | 9,39 | 15В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, показатель «Объем межрегиональных перевозок» заменен на показатель «Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год». 16Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 6,53 млн. пассажиров в год установлено в объеме 9,39 млн. пассажиров в год, ожидаемое значение на конец текущего года - 9,39 млн. пассажиров в год. В откорректированном показателе учитываются перевозки, в том числе осуществляемые из/в аэропорт г. Санкт-Петербурга, включенные в программу субсидирования региональных воздушных перевозок в качестве узлового аэропорта (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 (в ред. от 29.04.2014) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»). Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |
| Показатель Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году, %17 |  | 121,218 | 121,2 | 17В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, для отражения в Плане динамики производительности труда по всем видам транспортной деятельности, в том числе услугам портов и аэропортов, а не только услугам по основному виду деятельности - перевозке грузов и пассажиров, вместо показателя «Рост производительности труда (в приведенных т-км) к 2012 году, %» включен показатель «Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году, %». 18Плановое значение показателя в 2014 году по отношению к 2011 году вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 106,8% установлено в объеме 121,2%, ожидаемое значение на конец текущего года – 121,2%. |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,1 | 2,1 |  |
| Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 50 | 50 |  |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана за 2 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.