ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo»

Шифр: ОКР «Инфраструктура-ЖД»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo» (далее – ОКР «Инфраструктура-ЖД»).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официаль-ном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru, публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного кон-тракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее – Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований технического задания на выполнение на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo» (далее – Техническое задание, Приложение № 2), содержащие:

цену выполнения этапов работы;

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: korablinan@mintrans.ru.

Контактные лица: Кораблин Андрей Николаевич.

Контактные телефоны: (495) 626-12-67.

Срок предоставления ценовой информации: до 05.08.2014

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

ОКР «Инфраструктура-ЖД» выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения ОКР «Инфраструктура-ЖД»»: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения ОКР «Инфраструктура-ЖД»: с даты заключения государственного контракта до 20.11.2015, в том числе:

этап № 1 – с даты заключения государственного контракта до 05.12.2014;

этап № 2 – с 06.12.2014 до 21.08.2015;

этап № 3 – с 22.08.2015 до 20.11.2015.

Порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 (десять) % начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

# Предложение

по цене выполнения опытно-конструкторской  работы по теме «Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo»

# Таблица 1

| № п/п | Наименование вида работ | Результаты работ | Цена этапа работ (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Разработка эскизно- технического проекта опытного образца Системы и стенда главного конструктора | 1. Инженерная записка с результатами обследования объектов пилотной зоны Системы. 2. Материалы эскизно-технического проекта ОО Системы. 3. Прототип СПО объектового и административного уровней ОО Системы. 4. Стенд главного конструктора Системы. 5. АПК ОО Системы. |  |  |
| 2 | Этап 2. Создание опытного образца Системы | 1. РД и ЭД ОО Системы. 2. ПМИ ОО Системы. 3. ПД ОО Системы. 4. СПО ОО Системы. 5. Протоколы и акт предварительных испытаний ОО Системы. |  |  |
|  | Этап 3. Приёмочные испытания ОО Системы | 1. Пилотная зона Системы 2. Откорректированная КД, ЭД, ПД АПК ОО Системы 3. Протоколы и акт приёмочных испытаний ОО Системы |  |  |
| Всего |  |

Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

(должность)				 (подпись) 				 (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Создание системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo»

Шифр: ОКР «Инфраструктура-ЖД»

# Основание для выполнения ОКР

Мероприятие № 171 федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» (далее – ФЦП ГЛОНАСС), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 №189.

Приказ Минтранса России от 07 апреля 2014 года № 98 «Об утверждении Плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов».

# Роль и место темы (результатов) ОКР в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

## Объект ОКР

Опытный образец системы мониторинга потенциально опасных объектов (важных объектов инфраструктуры) железнодорожного транспорта  (далее – СМОЖД, Система) на базе объектов пилотной зоны, включающей объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта с типовыми элементами конструкций, эксплуатирующих организаций, Операторов Системы, Росжелдора Минтранса РФ.

## Предмет ОКР

Создание аппаратно-программных комплексов (далее – АПК) опытного образца (далее – ОО) СМОЖД на базе технологий и методов постоянного дистанционного автоматизированного контроля состояния сооружений объектов железнодорожной инфраструктуры с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

## Актуальность темы ОКР

Актуальность задачи обеспечения постоянного автоматизированного контроля состояния критически важных и потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта  определяется следующими факторами:

- ростом доли инженерных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (далее – ОИЖТ) с истекающими сроками эксплуатации (более 30%),

- существенной долей объектов инфраструктуры на железнодорожном транспорте ОИЖТ, расположенных в районах подвижных грунтов, прилегающих горных массивов, оползнеопасных участков, вечной мерзлоты, а также экстремальных погодных условий,

- приоритетной ролью эксплуатационно-технического состояния сооружений объектов инфраструктуры как фактора угрозы катастроф и крушений на железнодорожном транспорте России (в послевоенные годы 20-30% общего объёма случаев  аварий и фактического ущерба),

- тенденцией повышения нагрузки на ОИЖТ магистральных направлений по мере запланированного ввода в строй новых участков и маршрутов грузопотоков,

- недостатками планово-предупредительного принципа эксплуатации и поддержания ОИЖТ с периодическим их обследованием по сравнению с эксплуатацией по фактическому состоянию объектов на основании данных их непрерывного инструментального контроля.

- наличием в эксплуатации у железнодорожных операторов автоматизированных систем контроля движения и обеспечения безопасности, способных повысить эффективность управления перевозками при оперативном учете технического состояния (далее – ТС) и уровня безопасности (далее – УБ) ОИЖТ.

Использование в процессах мониторинга критически важных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта технологий высокоточного спутникового позиционирования ГЛОНАСС и других ГНСС является обоснованным, так как обеспечивает:

- глобальность и непрерывность радионавигационного поля ГНСС, обеспечивающих повсеместный контроль смещений;

- возможность измерений местоположения с высокой точностью (до нескольких миллиметров в плане);

- возможностью выявлять и моделировать смещения элементов конструкций и геомассивов ОИЖТ сколь угодно больших масштабов (километры), которую не обеспечивают иные инструментальные технологии.

Система позволяет аккумулировать и регулярно актуализировать информацию о технико-эксплуатационном состоянии всех расположенных на территории Российской Федерации критически важных объектов инфраструктуры ж.д.-транспорта (далее – КВОИЖТ) и  прилегающих к ним геомассивов.

Согласно концепции создания СМОЖД, разработанной в рамках НИР «Инфраструктура-ЖД», обоснована 4-х уровневая структура Системы, включающая уровень железнодорожного участка с ОИЖТ, эксплуатационный уровень, уровень филиала федеральной железной дороги/региона/федерального округа и федеральный (ведомственный) уровень.

По результатам НИР «Инфраструктура-ЖД» определены принципы создания пилотной зоны Системы для оснащения средствами АПК опытного образца СМОЖД и последующих их отработки и испытаний, обоснованы технические требования к АПК ОО Системы всех уровней, их информационному взаимодействию с геоинформационными системами (далее – ГИС), системами дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ), математическими цифровыми моделями местности и сооружений (далее – ЦММС), разработан эскизный проект опытного образца СМОЖД.

В состав Системы должны входить аппаратно-программные комплексы, в том числе комплекты оборудования высокоточного спутникового (ГЛОНАСС/GPS) позиционирования, обеспечивающие:

- высокую оперативность (режим реального времени), точность (не хуже 3-5мм в плане), достоверность (не хуже 0,9) получения данных позиционирования (смещений) элементов конструкции сооружения ОИЖТ, контролируемого геомассива и подпорных сооружений;

- возможность использования в качестве источника корректирующей информации как существующей инфраструктуры (региональные и федеральные сети базовых станций) высокоточного спутникового позиционирования, так и любого из датчиков Системы, функционирующего в режиме выдачи корректирующей информации;

- возможность использования спутниковой навигационной аппаратуры для высокоточного позиционирования участков оползнеопасных геомассивов и ограждающих их противооползневых сооружений;

- автономность функционирования навигационного комплекса, позволяющую создавать необслуживаемые автоматические комплексы мониторинга;

- использование получаемых данных в интересах надзорных органов исполнительной власти;

- использование навигационной аппаратуры в качестве средств временной синхронизации всех устройств системы;

- возможность интеграции навигационной аппаратуры с другими типами измерительной техники (трещиномерами, инклинометрами, датчиками давления грунта и др.) с реализацией корреляционных функций определения состояния объекта мониторинга;

- централизованное решение задачи высокоточного позиционирования любым количеством измерительных датчиков (роверов), ограниченным только вычислительными возможностями объектовых вычислительных устройств.

В Концепции создания системы отражен опыт создания и эксплуатации на пилотных объектах трассы 195-196 км М27 Джубга-Сочи аппаратно-программных комплексов (АПК) системы контроля деформаций и смещений (СКДС) с применением технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/Galileo. В процессе выполнения указанных работ средствами автоматизированного многопараметрического контроля оснащён участок оползнеопасного геомассива, располагающегося над 400-метровым двухуровневым участком трассы М27 и оборудованного противооползневыми сооружениями. В состав развернутых на пилотных объектах АПК СКДС входят 10 приёмников высокоточного спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS, более 80 датчиков высокочувствительного мониторинга процессов деформаций и смещений противооползневых стенок и прилегающих оползнеопасных участков геомассивов, которые установлены, в том числе и в скважинах и  шурфах и 8 специализированных автономных объектовых вычислителей. По своим техническим и функциональным возможностям данный комплекс обладает наибольшим системотехническим заделом для создания на его основе типовых АПК СМОЖД с учетом специфики железнодорожного транспорта.

Мероприятия, выполненные подразделениями и ДЗО ОАО «РЖД» по реализации Программы инновационного развития ОАО «РЖД» до 2015-го года и, в частности, результаты разработок опытных образцов АПК контроля деформации и смещения КВОИЖТ, создали достаточные научный задел и техническую базу для возможного участия федерального железнодорожного оператора в выполнении ОКР «Инфраструктура-ЖД».

Из-за организационно-технической сложности построения Системы на железнодорожном транспортном комплексе, а также её масштабности, выбор из отвечающих Концепции альтернатив технической и организационно-технической конфигурации Системы должен быть сделан на примере её опытного образца Системы, пилотная зона которой должна стать основой для построения СМОЖД.

## Практическая значимость

Практическая значимость ожидаемых результатов работы состоит в обеспечении условий наиболее эффективного решения следующих задач:

- получение текущего значения ТС ОИЖТ с целью принятия адекватных и своевременных мер по поддержанию их технико-эксплуатационной пригодности к безопасной эксплуатации;

- построение единой математической модели поведения ОИЖТ в единой системе координат за счёт использования сигналов ГНСС с целью адекватного прогнозирования изменения его ТС и принятия превентивных мер по его доведению до требуемого уровня;

- своевременное повышение УБ (снижение опасности эксплуатации) ОИЖТ на базе получения в автоматическом режиме полной, достоверной и оперативной информации о происходящих изменениях в элементах конструкции сооружений ОИЖТ, своевременного выявления негативных тенденций и принятия мер по их устранению и ликвидации последствий;

- формирование репрезентативной статистики о состоянии и динамике износа всего фонда КВОИЖТ РФ, а также их зависимости от воздействия природных и техногенных факторов.

## Научная новизна

Научная (научно-техническая) новизна результатов ОКР определяется  получением научно обоснованных, экспериментально отработанных и предназначенных для широкого тиражирования аппаратно-программных решений оперативного непрерывного автоматизированного мониторинга ОИЖТ различных типов с использованием оборудования высокоточного спутникового позиционирования по сигналам ГНСС ГЛОНАСС, GPS и Galileo, комплексированного с  датчиковыми и измерительными устройствами различных физических принципов, обеспечивающего оперативную комплексную оценку ТС и УБ контролируемых объектов при неограниченном их пространственном распределении. Такие решения в законченном виде в настоящее время отсутствуют в России и в большинстве стран мира на настоящий период, их освоение не предвидится в других зонах на ожидаемый период выполнения ОКР.

В настоящий период отсутствуют работоспособные образцы систем аналогичного назначения и архитектуры, развернутые хотя бы на одном из большей части видов КВОИЖТ, подлежащих мониторингу технико-эксплуатационного  состояния. Отсутствуют АПК контроля состояния большего числа КВОИЖТ, интегрированные в системы обеспечения безопасности и управления движением железнодорожных операторов в РФ.

Основные преимущества, определяющие прогрессивность и инновационность подлежащих разработке решений, как научно-технического результата ОКР, по сравнению с имеющимся заделом состоят в следующем:

- Разработанные технологии позволят определить оптимальную программу оснащения ОИЖТ (КВОИЖТ) средствами АПК ОО Системы и построения на их основе полноценных фрагментов регионального масштаба.

- К концу 2015-го года должны быть получены тиражируемые решения, обеспечивающие полномасштабное развёртывание Системы федерального масштаба.

- Система позволит непрерывно отслеживать в реальном времени технико-эксплуатационное состояние ОИЖТ с использованием трехмерных цифровых математических моделей деформационного поведения конструкций искусственных сооружений и прилегающих геомассивов во взаимосвязи друг с другом.

- Технология и аппаратно-программные решения, полученные в результате ОКР, будут характеризоваться универсальностью в отличие от созданных образцов  таких систем, приспособленных к решению задач мониторинга состояния уникальных  транспортных объектов.

# Цели и задачи ОКР

## Цели ОКР

Получить тиражируемое и масштабируемое техническое решение, обеспечивающее полномасштабное построение системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием технологий навигационных систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo, обеспечивающей высокую эффективность контроля технического состояния сооружений и прилегающих оползнеопасных геомассивов ОИЖТ и достоверное прогнозирование процессов влияющих на их способность обеспечивать транспортные процессы с заданным уровнем безопасности.

## Задачи ОКР

- создание опытного образца Системы, включающего типовые АПК всех уровней территориально-административной структуры эксплуатации ОИЖТ;

- создание стенда главного конструктора (СГК) для отработки принципов функционирования АПК ОО Системы и проведения автономных испытаний;

- оснащение оборудованием АПК ОО Системы объектов пилотной зоны СМОЖТ с  крупным искусственным сооружением ОИЖТ на стратегическом транспортном направлении,

- отработка на объектах пилотной зоны технологий и алгоритмов автоматизированного регулярного удалённого контроля состояния сооружений ОИЖТ с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS/Galileo и апробация технологических принципов функционирования Системы;

- проведение испытаний ОО Системы в составе АПК объектов пилотной зоны;

- подготовка к передаче АПК ОО Системы в составе объектов пилотной зоны в промышленную эксплуатацию.

# СОДЕРЖАНИЕ ОКР И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

## Требования к опытному образцу Системы в целом

Опытный образец Системы должен иметь четырехуровневую архитектуру и состоять из следующих аппаратно-программных комплексов (АПК):

- аппаратно-программных комплексов объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (далее АПК-ОИЖТ) – каждый из которых представляет собой комплекс технических средств, устанавливаемый на потенциально опасный объект железнодорожного транспорта;

- аппаратно-программных комплексов эксплуатирующей организации ОИЖТ (далее АПК-ЭОИЖТ) – каждый из которых представляет собой комплекс технических средств, размещенный в диспетчерском пункте организации, отвечающей за эксплуатацию ОИЖТ;

- аппаратно-программных комплексов Операторов системы (далее АПК-ОС) – каждый из которых представляет собой комплекс технических средств, размещенный в диспетчерском центре Оператора системы, в которых доступна информация о технико-эксплуатационном состоянии Сооружений данного региона;

- АПК Росжелдора Минтранса РФ (далее АПК-ФАЖТ) – представляет собой АРМ штатного сотрудника (согласно действующего штатного расписания Росжелдора Министерства транспорта РФ) с установленным на него программным комплексом.

### Требования к структуре и функционированию ОО Системы

#### ОО Системы должен обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- автоматизированный контроль технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны с применением навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS/Galileo и других типов измерительного оборудования;

- предоставление пользователям АПК всех уровней ОО Системы актуальной информации о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны с целью повышения эффективности планирования ремонтных работ  и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на ОИЖТ, вызванных некачественным технико-эксплуатационным состоянием.

#### Информационный обмен (далее – ИО) ОО Системы должен подразделяться на:

- внутренний ИО – ИО между АПК различных уровней ОО Системы по стандартизированным протоколам обмена;

- внешний ИО – ИО с внешними АС по согласованным протоколам обмена.

#### ИО между АПК-ОИЖТ и АПК-ЭОИЖТ ОО Системы является двусторонним и должен обеспечивать:

- передачу из АПК-ОИЖТ в АПК-ЭОИЖТ ОО Системы информации мониторинга, обработанных данных, служебных сообщений и дополнительной технологической информации;

- передачу из АПК-ЭОИЖТ в АПК-ОИЖТ ОО Системы управляющих команд по настройке режимов работы оборудования АПК-ОИЖТ;

- передачу (при необходимости) из АПК-ЭОИЖТ в АПК-ОИЖТ ОО Системы данных корректирующей информации для обеспечения функций высокоточного позиционирования оборудования ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

Примечание: Необходимость передач из АПК-ЭОИЖТ в АПК-ОИЖТ ОО Системы данных корректирующей информации для обеспечения функций высокоточного позиционирования оборудования ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo определяется режимом навигационно-временных определений, устанавливаемым в зависимости от условий функционирования АПК-ОИЖТ ОО Системы.

##### Перечень передаваемой информации между АПК-ОИЖТ и АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должен содержать:

- текущую информацию мониторинга, полученную от измерительного и навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- информацию интегральной (за ОИЖТ пилотной зоны Системы) оценку измеренных значений контролируемых параметров на предмет их выхода за предельно допустимые значения;

- детальную информацию о факте выхода измеренных значений контролируемых параметров за предельно допустимые значения или нарушений функционирования оборудования АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- информацию о работоспособности измерительного и навигационного ГЛОНАСС/GPS/Galileo оборудования АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- информацию команд управления режимами функционирования оборудования АПК-ОИЖТ ОО Системы.

##### Информационный обмен между АПК-ЭОИЖТ и АПК-ОС ОО Системы является двусторонним и должен обеспечивать:

- передачу из АПК-ЭОИЖТ в АПК-ОС ОО Системы оценку технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ (по запросу или регулярно, по назначенному интервалу времени);

- передачу справочной информации об ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- выполнение на АПК-ЭОИЖТ запроса из АПК-ОС ОО Системы на формирование детального отчета о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы за выбранный интервал времени.

##### Перечень передаваемой информации между АПК-ЭОИЖТ и АПК-ОС ОО Системы должен содержать:

- оценку технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- справочную информацию об ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- сформированные отчетные материалы, содержащие полную информацию о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- журнал действий диспетчера при возникновении аварий и происшествий на ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- оперативные сообщения об изменении технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы или при возникновении аварийных событий.

##### Информационный обмен между АПК-ОС и АПК-ФАЖТ должен обеспечивать:

- передачу из АПК-ОС в АПК-ФАЖТ ОО Системы информации о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы, (по запросу или регулярно, по назначенному интервалу времени);

- передачу справочной информации об ОИЖТ пилотной зоны Системы.

##### Перечень передаваемой информации между АПК-ОС и АПК-ФАЖТ ОО Системы должен содержать:

- сводную оценку технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- оперативные сообщения об изменении технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы или при возникновении аварийных событий;

- сформированные отчетные материалы, содержащие полную информацию о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- справочную информацию об ОИЖТ пилотной зоны Системы.

Примечание: Состав информации, передаваемый между АПК различных уровней ОО Системы, протоколы и периодичность обмена уточняется на этапе технического проектирования.

##### Внешний ИО АПК ОО Системы со смежными автоматизированными системами должен быть построен преимущественно на основе веб-технологий посредством веб-запросов. Для осуществления информационного обмена должны применяться открытые стандарты XML и веб-службы.

На уровне ЭОИЖТ должен быть предусмотрен обмен с навигационно-информационной системой мониторинга состояния крупных инженерных сооружений Ространснадзора (далее – НИСМСКИС), создаваемой в рамках ОКР «Образец-КИС» в части предоставления информации мониторинга  для расчета уровня безопасности ОИЖТ пилотной зоны Системы.

Типовой состав данных, передаваемый во внешние АС должен содержать:

- информацию мониторинга, полученную от измерительного и навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo – для НИСМСКИС;

- текущий уровень технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- справочную информацию  об ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- дата и время формирования передаваемой информации;

- данные электронного журнала с записями о действиях диспетчера при возникновении внештатных ситуаций на ОИЖТ пилотной зоны Системы.

##### Специальное программное обеспечение (далее – СПО) ОО Системы, предназначенное для ИО ОО Системы, должно обеспечивать следующие функции:

- обмен информации в формате XML (универсальный формат для обмена информацией/документами);

- среду гарантированной доставки и маршрутизации информации и XML-документов на базе стандартных Интернет-протоколов.

Примечания:

- На этапе технического проектирования ОО Системы должен быть уточнен перечень внешних АС, с которыми должен быть организован информационный обмен.

- На этапе создания рабочей документации ОО Системы, должен быть определен конечный состав информационных данных и согласован формат XML-файлов, предназначенных для информационного обмена с внешними АС.

##### ОО Системы должен обеспечивать функционирование в перечисленных ниже режимах:

- штатный режим;

- сервисный режим;

- тестовый режим.

Основным режимом функционирования ОО Системы должен быть штатный режим.

##### В штатном режиме функционирования ОО Системы должно быть обеспечено:

- исправное состояние оборудования АПК ОО Системы ;

- подача электропитания с требуемыми характеристиками на все АПК ОО Системы,;

- функционирование каналов связи и оборудования ИО с предусмотренными характеристиками;

- функционирование общего и специального программного обеспечения (далее – ПО) в штатном режиме.

##### В сервисном режиме функционирования ОО Системы должно быть обеспечено:

- замена аппаратных и программных средств АПК ОО Системы при выходе их из строя или в процессе модернизации;

- настройка и конфигурация баз данных (далее БД) ОО Системы;

- установка, настройка и обновление общего и специального ПО ОО Системы;

- настройка и конфигурирование оборудования, входящего в состав АПК всех уровней ОО Системы.

##### В тестовом режиме функционирования ОО Системы должно быть обеспечено:

- диагностирование оборудования, входящего в состав АПК ОО Системы, в режимах, предусмотренных регламентом тестирования с участием обслуживающего персонала;

- возможность имитации неисправностей с проверкой функционирования АПК ОО Системы.

##### В ОО Системы должна быть реализована возможность дальнейшей модернизации как ПО, так и комплекса технических средств.

##### ОО Системы должен предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ПО путем модернизации используемого комплекса технических средств.

### Требования к численности и квалификации персонала ОО Системы и режиму его работы

#### Численность и квалификация персонала ОО Системы должны определяться с учетом следующих требований:

- ОО Системы должен быть спроектирован и реализован с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

- структура ОО Системы должна предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию АПК ОО Системы на разных иерархических уровнях ОО Системы между администраторами;

- к администраторам ОО Системы не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов ОО Системы.

#### Для эксплуатации ОО Системы должны быть выделены следующие ответственные лица:

- на уровне ОИЖТ пилотной зоны Системы – не предусмотрено.

- на уровне ЭОИЖТ пилотной зоны Системы – администратор, инженер, диспетчер, должностные лица, отвечающие за эксплуатацию ОИЖТ пилотной зоны и АПК ОО Системы данного уровня;

- на уровне ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ пилотной зоны Системы – администратор, диспетчер, должностные лица региональных диспетчерских центров, ответственные за эксплуатацию ОИЖТ пилотной зоны и АПК ОО Системы данного уровня.

- на уровне ЦА Росжелдора Минтранса РФ пилотной зоны Системы –должностные лица Росжелдора Минтранса РФ, ответственные за эксплуатацию ОО Системы данного уровня.

#### В основные обязанности инженера ЭОИЖТ должны входить:

- обслуживание оборудования (диагностика, замена) АПК-ОИЖТ ОО Системы, установленного на ОИЖТ пилотной зоны Системы при выявлении неисправного функционирования;

- визуальный осмотр ОИЖТ пилотной зоны Системы при выявлении изменения технико-эксплуатационного состояния по результатам автоматизированного мониторинга;

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- установка, обновление, настройка и мониторинг работоспособности общего и специального ПО АПК-ОИЖТ ОО Системы.

#### В основные обязанности администратора уровней ЭОЖД, ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОО Системы должны входить:

- установка, настройка, обновление и мониторинг работоспособности общего и специального программного обеспечения ОО Системы;

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса вычислительных средств (серверов, рабочих станций) ОО Системы;

- разграничение прав доступа, введение учетных записей пользователей всех уровней ОО Системы;

- установка, модернизация, настройка параметров системы управления базой данных (СУБД) ОО Системы.

#### Пользователи (диспетчеры и должностные лица) уровней ЭОИЖТ, ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ и ЦА ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОО Системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем семейства Microsoft Windows на уровне квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции.

#### Рекомендуемая численность персонала для эксплуатации АПК ОО Системы:

- администратор – 1 штатная единица для ЭОЖД, ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОО Системы;

- инженер – 1 штатная единица для ЭОЖД ОО Системы;

- диспетчеры, должностные лица – число штатных единиц определяется структурой предприятия (организации), осуществляющих эксплуатацию ОИЖТ пилотной зоны Системы.

#### Деятельность персонала, предназначенного для эксплуатации ОО Системы, должна регулироваться должностными инструкциями, разрабатываемыми на этапе разработки рабочей документации ОО Системы.

Примечание: Численность эксплуатирующего персонала ОО Системы уточняется по результатам предварительных испытаний ОО Системы.

### Показатели назначения

#### ОО Системы должен обеспечивать возможность хранения данных об ОИЖТ пилотной зоны Системы не менее 5 лет.

#### ОО Системы должен обеспечивать возможность одновременной работы не менее пяти пользователей уровня ЭОИЖТ, не менее четырех пользователей уровня ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ и не менее трех пользователей уровня ЦА ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОО Системы.

### Требования к надежности ОО Системы

#### ОО Системы должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ПО, восстановление специального ПО должно происходить после перезапуска операционной системы и запуска исполняемого файла;

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных) восстановление функции ОО Системы возлагается на операционную систему;

- при ошибках, связанных с общим ПО (операционная система и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на операционную систему.

#### В случае возникновения неполадок в АПК ОО Системы, время на восстановление их работоспособности должно составлять не более 24 часов (не считая времени на доставку необходимых комплектующих).

#### Для защиты аппаратуры ОО Системы от бросков напряжения и коммутационных помех должны применяться обеспечивающие надлежащий уровень защиты технические средства.

#### С целью повышения отказоустойчивости ОО Системы в целом должна быть предусмотрена обязательная комплектация компонентов АПК ОО Системы, в частности:

- источниками бесперебойного питания для измерительного и навигационного оборудования, вычислительных комплексов (серверов и рабочих станций) и активного сетевого оборудования с возможностью автономной работы АПК ОО Системы не менее 30 минут.

- средствами оповещения администраторов АПК ОО Системы о переходе вычислительных средств ОО Системы на автономный режим работы;

- агентами автоматической остановки операционной системы ПО АПК ОО Системы в случае, если перебой электропитания превышает 25 минут.

### Требования безопасности ОО Системы

4.1.5.1. Все внешние элементы АПК ОО Системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а оборудование АПК ОО Системы должно иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

4.1.5.2. Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

4.1.5.3. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье пользователей со стороны всех элементов ОО Системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

### Требования к эргономике и технической эстетике

4.1.6.1. Взаимодействие пользователей со специальным ПО, входящим в состав ОО Системы, должно осуществляться посредством графического интерфейса. Графический интерфейс ПО ОО Системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

4.1.6.2. Навигационные элементы экранных форм должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Графический интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям ОО Системы.

4.1.6.3. Графический интерфейс ПО должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа мышь. Администрирование и конфигурация ОО Системы должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

4.1.6.4. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

4.1.6.5. Специальное ПО ОО Системы должно обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях пользователю должны выдаваться соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

4.1.6.6. Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя мыши, переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

4.1.6.7. Автоматизированные рабочие места (АРМ) пользователей ОО Системы должны соответствовать требованиям эргономики при условии комплектования высококачественным оборудованием (системные блоки, монитор и прочее оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта.

### Требования к транспортабельности

4.1.7.1. Оборудование АПК ОО Системы в упакованном виде (фирменной и специальной упаковке) должно обеспечивать возможность транспортирования всеми видами транспорта.

### Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов ОО Системы

4.1.8.1. ОО Системы должен быть рассчитан на эксплуатацию в круглосуточном режиме: 24х7х365.

4.1.8.2. Размещение оборудования АПК-ЭОИЖТ, АПК-ОС ОО Системы в помещениях должно исключать возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения посторонних лиц и обеспечивать сохранность этих АПК ОО Системы. Размещение оборудования данных АПК ОО Системы должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

4.1.8.3. Помещения, предназначенные для эксплуатации АПК-ЭОИЖТ и АПК-ОС ОО Системы, должны быть оборудованы техническими средствами обеспечения требуемых температуры и влажности воздуха, необходимых для штатного функционирования оборудования АПК ОО Системы.

4.1.8.4. Техническая защита АПК ОО Системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание на АПК-ОИЖД и АПК-ЭОИЖТ уровней реализуется силами организации, отвечающей за эксплуатацию ОИЖТ или с привлечением сторонней организации. Эксплуатация и техническое обслуживание АПК-ОС ОО Системы обеспечивается Заказчиком или с привлечением сторонней организации. Для нормальной эксплуатации разрабатываемого ОО Системы должно быть обеспечено бесперебойное питание всех АПК входящих в ОО Системы.

4.1.8.5. Периодическое техническое обслуживание используемых технических средств ОО Системы должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей, но не реже одного раза в год. Периодическое диагностирование технических средств ОО Системы должно включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых технических средств, включая измерительное, телекоммуникационное, вычислительное оборудование, серверы, АРМ пользователей, кабельные системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного электропитания АПК всех уровней.

4.1.8.6. В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических средств, проверка контактных соединений, проверка параметров настроек работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия. На основании результатов тестирования технических средств должен проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации. Восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в соответствии с инструкциями Исполнителя и поставщика технических средств и документами по восстановлению работоспособности технических средств и завершаться проведением их тестирования.

4.1.8.7. Все пользователи ОО Системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной вычислительной техники. Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической документации.

4.1.8.8. Для обеспечения требований по надлежащему техническому обслуживанию должен быть создан комплект запасных изделий и приборов (ЗИП). Состав, место и условия хранения ЗИП определяются на этапе технического проектирования.

### Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.9.1. АПК ОО Системы должны обеспечивать:

- идентификацию пользователя;

- проверку прав доступа пользователя при работе с АПК ОО Системы;

- разграничение прав доступа пользователей на уровне задач и информации.

4.1.9.2. ПО АПК ОО Системы должна автоматически блокировать сессии пользователей и приложений по заранее заданным временам отсутствия активности со стороны пользователей и приложений. ПО АПК ОО Системы должна предотвратить работу с информацией других пользователей АПК ОО Системы, авторизованных на доступ к конфиденциальной информации.

### Требования по сохранности информации при авариях

ПО АПК ОО Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных средствами общего или специального ПО ОО Системы.

### Требования к защите от влияния внешних воздействий

4.1.11.1. Оборудование АПК ОО Системы, размещаемая вне помещений должна функционировать при воздействии следующих факторов:

- пониженная рабочая температура окружающей среды – минус 40°С;

- повышенная рабочая температура окружающей среды – плюс 60°С;

- степень защиты корпусов – не хуже IP66 по ГОСТ 14254.

4.1.11.2. Требования к аппаратуре АПК ОО Системы, размещаемой в неотапливаемых помещениях:

- пониженная рабочая температура окружающей среды – минус 20°С;

- повышенная рабочая температура окружающей среды – плюс 50°С;

- степень защиты оболочек – не хуже IP21 по ГОСТ 14254.

4.1.11.3. Требования к аппаратуре АПК ОО Системы, размещаемой в стационарных отапливаемых помещениях:

- температура окружающего воздуха – от плюс 15 до плюс 30°С;

- относительная влажность до 80 % при температуре 25°С;

- степень защиты оболочек – не хуже IP20 по ГОСТ 14254.

Примечания:

1. Защита от внешних воздействий должна быть подтверждена паспортными данными и гарантийными обязательствами изготовителя оборудования.

2. В случае не соответствия поставляемого оборудования настоящим требованиям по стойкости к влиянию внешних воздействий, Исполнитель должен обеспечить допустимые условия его применения путем размещения в специальных контейнерах (шкафах), обеспечивающих требуемый температурный режим.

4.1.11.3. Должна быть предусмотрена защита антенн приемо-передающих устройств АПК ОО Системы от грозовых разрядов.

4.1.11.4. Навигационное оборудование ГЛОНАСС/GPS/Galileo из состава АПК-ОИЖТ должны устанавливаться в местах, где отсутствуют электромагнитные помехи и мощные источники излучения (электролинии высокого напряжения, излучающие антенны радиостанций и т.п.), искажающие принимаемые сигналы ГНСС.

### Дополнительные требования

4.1.12.1. Оборудование АПК-ОИЖТ должно устанавливаться в скрытых и труднодоступных для обеспечения защиты оборудования АПК от хищения или преднамеренных поломок в следствие действий третьих лиц.

## Требование к функциям (задачам), выполняемым ОО Системы

### Требования к функциям (задачам) АПК-ОИЖТ ОО Системы

АПК-ОИЖТ ОО Системы должен выполнять следующие функции:

- автоматический сбор измерительной и навигационной информации от оборудования, установленного на ОИЖТ пилотной зоны Системы, а также синхронизацию полученных данных относительно единой метки времени оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- высокоточный контроль смещения и напряженно-деформированного состояния элементов конструкции ОИЖТ пилотной зоны Системы по данным, полученных от комплекта измерительного (акселерометров, тензометров, датчиков температуры, датчиков углов наклонов, датчики линейный перемещений и др.) и высокоточного навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- автоматическое определение факта выхода измеренных параметров за заранее заданные критериально-значимые пороговые значения;

- автоматическую передачу обработанных данных в АПК-ЭОИЖТ ОО Системы;

- автоматическое формирование и передачу сообщений в АПК-ЭОИЖТ ОО Системы о нахождении контролируемых параметров в заданных пределах или об их превышении;

- контроль функционирования измерительного и навигационного оборудования входящего в состав АПК-ОИЖТ ОО Системы и передача данных контроля в АПК-ЭОИЖТ ОО Системы;

- управление режимами функционирования оборудования входящего в состав АПК-ОИЖТ ОО Системы по командам от АПК-ЭОИЖТ ОО Системы.

- хранения данных мониторинга за последние 7 суток.

### Требования к функциям (задачам) АПК-ЭОИЖТ ОО Системы

АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должен выполнять следующие функции:

- сбор и хранение данных от АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- расчет технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы по заданным методическим рекомендациям, согласованным с Заказчиком;

- представление информации мониторинга в виде, необходимом для обеспечения функций диспетчерских служб и пользователей ОО Системы в соответствии с установленным регламентом разграничения прав доступа;

- формирование сообщений о событиях выхода за заранее установленные пределы допустимых значений параметров процессов деформаций и смещений элементов конструкции ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- предоставление актуальной своевременной информации о технико-эксплуатационном состоянии и справочной информации об ОИЖТ пилотной зоны Системы пользователям ОО Системы;

- протоколирование действий пользователей ОО Системы;

- автоматическое формирование (или принудительное оповещение) и рассылка заранее определенным пользователям регулярных сообщений об изменении технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- формирование отчетных материалов с возможностью автоматической рассылки всем заинтересованным пользователям;

- контроль функционирования измерительного и навигационного оборудования АПК-ОИЖТ ОО Системы;

- передача корректирующей информации с данными дифференциальных поправок от базовой локальной станции на АПК-ОИЖТ ОО Системы для высокоточного вычисления данных местоположения станций-роверов, установленных на элементах конструкции ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- формирование и передача формализованной оперативной информации о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны в АПК-ОС ОО Системы;

- ИО с внешними АС;

- внесение и поддержание в актуальном состоянии справочной информации об ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- поддержание БД данного уровня ОО Системы.

Примечания:

- Конкретный перечень внешних АС с которыми осуществляется ИО определяется на этапе разработки технического проекта по результатам обследования объектов пилотной зоны Системы.

- Базовая навигационная станция предназначена для выработки корректирующей информацией с последующей передачей ее в АПК-ОИЖТ ОО Системы для реализации функции высокоточного позиционирования навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

### Требования к функциям (задачам) АПК-ОС ОО Системы

АПК-ОС ОО Системы должен выполнять следующие функции:

- сбор и хранение информации, полученных от АПК-ЭОИЖТ ОО Системы;

- формирование статистических данных технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- предоставление пользователям ТУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОО Системы информации о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- предоставление обработанных данных по запросу от АПК-ФАЖТ ОО Системы;

- автоматическое формирование и рассылка установленным пользователям ОО Системы регулярных сообщений об изменении технико-эксплуатационного состояния ОИЖТ ОО Системы;

- формирование отчетных материалов, содержащих информацию о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы с возможностью автоматической рассылки всем заинтересованным пользователям;

- поддержание БД данного уровня ОО Системы.

### Требования к функциям (задачам) АПК-ФАЖТ ОО Системы

АПК-ФАЖТ ОО Системы должен выполнять следующие функции:

- сбор информации от АПК-ОС ОО Системы о технико-эксплуатационном состоянии ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- формирование статистических данных технико-эксплуатационного состояния всех ОИЖТ пилотной зоны Системы;

- формирование отчетных материалов с возможностью автоматической рассылки всем заинтересованным пользователям ОО Системы.

## Требования к видам обеспечения

### Требования к математическому обеспечению

Математические методы и алгоритмы, используемые для анализа данных АПК ОО Системы, должны быть разработаны с учетом возможности получения корректной входной информации и предусматривать возможность функционирования после некорректного ввода данных.

### Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в АПК ОО Системы должны быть определены на этапе технического проектирования. Уровень хранения данных в ОО Системы должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных системах управления баз данных (СУБД). Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

4.3.2.2. Структура БД АПК ОО Системы должна поддерживать индексирование хранимой и анализируемой информации. Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их прав доступа. Структура БД должна быть организована рациональным способом.

4.3.2.3. Технические средства ОО Системы, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования: распределенная избыточная запись/считывание данных; зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация.

### Требования к лингвистическому обеспечению

Все специальное ПО ОО Системы для организации взаимодействия с пользователями ОО Системы должно использовать русский язык.

### Требования к программному обеспечению

4.3.4.1. Специальное ПО ОО Системы должно быть построено на базе программных платформ. Программная платформа должна представлять собой набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внутренних программных продуктах.

4.3.4.2. Должны быть разработаны следующие программные комплексы (ПК) ОО Системы:

- ПК «Объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- ПК «Эксплуатационного уровня»;

- ПК «Территориального управления»;

- ПК «Центрального аппарата».

Указанные ПК должны обеспечивать выполнение задач соответствующих АПК ОО Системы.

### Требования к техническому обеспечению

#### Требования к техническому обеспечению ОО Системы

##### АПК-ОИЖТ ОО Системы должен включать в свой состав:

- комплект высокоточного навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo;

- комплект измерительного оборудования (акселерометры, тензометры, датчики температуры, датчики линейных перемещений, трещинометры, оптоволоконные датчики, метеостанция, видеокамера и др.);

- промышленный компьютер (контроллер);

- комплект телекоммуникационного оборудования (далее – ТКО);

- комплект оборудования электроснабжения;

- общее и специальное ПО.

4.3.5.1.1.2. Комплект высокоточного навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS/Galileo АПК–ОИЖТ ОО Системы должен обеспечивать навигационное определение каждой из точек установки станций-роверов на элементах конструкции ОИЖТ пилотной зоны Системы и передачу данных измерений в промышленный компьютер (контроллер) для последующей обработки.

4.3.5.1.1.3. Комплект измерительного оборудования АПК–ОИЖТ ОО Системы должен обеспечивать определение смещений, деформаций, наклонов и изменений напряжённо-нагрузочного состояния элементов конструкций ОИЖТ пилотной зоны Системы, измерение значений их параметров и передачу данных измерений в промышленный компьютер для последующей обработки.

4.3.5.1.1.4. Комплекты ТКО должны включать оборудование, обеспечивающие:

- надежный обмен данными между АПК-ОИЖТ и АПК-ЭОИЖТ;

- организацию проводных или беспроводных соединительных линий.

4.3.5.1.1.5. Комплект ТКО АПК–ОИЖТ ОО Системы должен обеспечивать обмен данными заданного объема и показателей оперативности как по имеющимся, так и по вновь организовываемым (развёртываемым) каналам стандартов GSM/GPRS/3G/Wi-Fi, Ethernet и пр.

4.3.5.1.1.6. В состав комплекта оборудования электроснабжения АПК–ОИЖТ ОО Системы должны входить:

- устройства электропитания от системы электроснабжения объекта или близ расположенных объектов;

- собственные (автономные) источники обеспечения бесперебойного электропитания.

##### Требования к техническому обеспечению АПК-ЭОИЖТ ОО Системы

4.3.5.1.2.1. АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должен состоять из:

- сервера сбора и обработки;

- АРМ пользователей (АРМ диспетчера, АРМ инженера, АРМ руководителя, АРМ администратора);

- общего и специального ПО;

- комплекта оборудования для бесперебойного электроснабжения;

- комплекта ТКО;

- локальной базовой станции ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

4.3.5.1.2.2. Сервер сбора и обработки должен быть оснащен массивом отказоустойчивых дисков.

4.3.5.1.2.3. В состав АРМ пользователей должны входить персональный компьютер, оснащённый средствами вывода информации в представлении, обеспечивающем наиболее комфортный интерфейс оператор-машина.

4.3.5.1.2.4. В состав ТКО должны входить:

- маршрутизатор/концентратор локальной сети;

- технические средства обеспечения информационного обмена по существующим, арендуемым, или вновь создаваемым проводным/беспроводным каналам связи с АПК-ОИЖТ и АПК-ОС ОО Системы.

4.3.5.1.2.5. В комплект бесперебойного электропитания должны входить:

- источник бесперебойного питания;

- дублированные источники вторичного электропитания.

##### Требования к техническому обеспечению АПК-ОС ОО Системы

4.3.5.1.3.1. АПК-ОС ОО Системы должен состоять из:

- сервера сбора данных;

- АРМ пользователей (АРМ руководителя, АРМ администратора, АРМ диспетчера);

- общего и специального ПО;

- комплекта ТКО;

- комплекта оборудования для бесперебойного электроснабжения.

4.3.5.1.3.2. Сервер сбора данных должен быть оснащен массивом отказоустойчивых дисков.

4.3.5.1.3.3. В состав АРМ пользователей должны входить персональные компьютеры, оснащённые средствами вывода информации в представлении, обеспечивающем наиболее комфортный интерфейс оператор-машина.

4.3.5.1.3.4. В состав комплекта ТКО должны входить технические средства обеспечения информационного обмена по существующим, арендуемым, или вновь создаваемым проводным/беспроводным каналам связи с АПК-ЭОЖД и АПК-ФАЖТ ОО Системы.

4.3.5.1.3.5. В комплект бесперебойного электропитания АПК-ОС ОО Системы должны входить:

- источник бесперебойного питания вычислительного комплекса;

- источник бесперебойного питания АРМ.

##### Требования к техническому обеспечению АПК-ФАЖТ ОО Системы

4.3.5.1.4.1. АПК-ФАЖТ ОО Системы должен состоять из:

- АРМ пользователей (входит функционально);

- общего и специального ПО;

#### Требования к техническим характеристикам ОО Системы

##### Требования к техническим характеристикам АПК-ОИЖТ ОО Системы

4.3.5.2.1.1. Требования к техническим характеристикам промышленного компьютера АПК-ОИЖТ ОО Системы:

- тактовая частота процессора не менее 1,6 ГГц;

- объем оперативной памяти не менее 1 Гб;

- объем жесткого диска не менее 160 Гб;

- сетевой адаптер не менее 100 Мбит/c.

4.3.5.2.1.2. Требования к техническим характеристикам комплекта высокоточного навигационного оборудования ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo:

- средняя квадратическая погрешность определения текущих значений навигационных параметров с вероятностью 0,95 при отсутствии затенений навигационных антенн и уровня сигнала не ниже -165 дБВт (-135 dBm), должна быть не более:

–	координат места по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo:5 м (типовое значение 2 м);

–	высоты по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo:8 м (типовое значение 3 м);

–	времени 100 нс;

–	скорости 0,1 м/с.

Примечание: Требования к техническим характеристикам и составу комплекта измерительного оборудования определяется для конкретного ОИЖТ и особенностей его конструкции на этапе технического проектирования.

4.3.5.2.1.3. Оборудование ТКО должно обеспечивать нтерфейс подключения к промышленному компьютеру не менее 100 Мбит/с.

4.3.5.2.1.4. Комплект оборудования электропитания должен обеспечивать:

- диапазон входного напряжения переменного тока 180 – 240 В;

- уровень шума выходного напряжения не более 80 мВ.

##### Требования к техническим характеристикам АПК-ЭОИЖТ ОО Системы

4.3.5.2.2.1. Сервер АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должен соответствовать следующим  техническим характеристикам:

- тактовая частота процессора – не менее 2,5 ГГц;

- объем оперативной памяти – не менее 4 Гб;

- объем дисковой подсистемы – не менее 1 Тб;

- сетевой адаптер – не менее 100 Мбит/с.

4.3.5.2.2.2. АРМ пользователей АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должны соответствовать следующим техническим характеристикам:

- тактовая частота процессора – не менее 2,3 ГГц;

- объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;

- объем жесткого диска – не менее 250 Гб;

- устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM);

- сетевой адаптер – не менее 100 Мбит/с.

4.3.5.2.2.3. Оборудование ТКО АПК-ЭОИЖТ ОО Системы должно соотвествовать следующим техническим характеристикам:

- количество Ethernet-портов – не менее 8.

4.3.5.2.2.4. Локальная базовая станция ГЛОНАСС/GPS/Galileo должна соответствовать следующим техническим характеристикам:

- количество навигационных каналов – не менее 216;

- прием навигационных сигналов ГЛОНАСС L1/L2, GPS L1/L2; Galileo E1/E5a/ E5b

- частота выдачи измеренных координат и сырых данных в режиме реального времени не менее 1 Гц;

- точность определения координат в режиме реального времени:

  - по горизонтали – не менее 10 мм;

  - по вертикали – не менее 15 мм.

##### Требования к техническим характеристикам АПК-ОС ОО Системы

4.3.5.2.3.1. Сервер АПК-ОС ОО Системы должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

- тактовая частота процессора – не менее 2,5 ГГц;

- объем оперативной памяти – не менее 4 Гб;

- объем дисковой подсистемы – не менее 1 Тб;

- сетевой адаптер – не менее 100 Мбит/с.

4.3.5.2.3.2. АРМ пользователей АПК-ОС ОО Системы должны соответствовать следующим техническим характеристикам:

- тактовая частота процессора – не менее 2,3 ГГц;

- объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;

- объем жесткого диска – не менее 250 Гб;

- устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM);

- сетевой адаптер – не менее 100 Мбит/с.

4.3.5.2.3.3. Оборудования ТКО АПК-ОС ОО Системы должно соотвествовать следующим техническим характеристикам:

- количество Ethernet-портов – не менее 8.

##### Требования к техническим характеристикам АПК-ФАЖТ ОО Системы

4.3.5.2.4.1. АРМ пользователей АПК-ФАЖТ ОО Системы должны соответствовать следующим техническим характеристикам:

- тактовая частота процессора – не менее 2,3 ГГц;

- объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;

- объем жесткого диска – не менее 250 Гб;

- устройство чтения компакт-дисков (DVD-ROM);

- сетевой адаптер – не менее 100 Мбит/с.

### Требования к организационному обеспечению

4.3.6.1. Основными пользователями АПК ОО Системы являются сотрудники организации, ответственной за эксплуатацию ОИЖТ (организации-эксплуатанта) пилотной зоны Системы, и сотрудники подразделений соответствующего регионального органа (подразделения) и федерального учреждения ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ.

4.3.6.2. Руководством организаций-эксплуатантов должны быть официально назначены сотрудники организаций, ответственные за эксплуатацию оборудования АПК соответствующего уровня ОО Системы, и выделены должностные лица, непосредственно ответственные:

- за обработку информации средствами АПК ОО Системы;

- за администрирование средств АПК ОО Системы;

- за обеспечение безопасности информационного обмена в ОО Системы;

- за обслуживание АПК ОО Системы.

### Требования к методическому обеспечению

Требования не предъявляются.

## Требования к содержанию и порядку выполнения работ

### Порядок выполнения

ОКР выполняется в три этапа:

- Разработка эскизно-технического проекта опытного образца Системы и стенда главного конструктора:

- обследование текущего состояния объектов и сооружений объектового уровня пилотной зоны Системы;

- разработка эскизных и технических проектов АПК системного, административного, эксплуатационного и объектового уровней Системы.

- разработка прототипа специального программного обеспечения объектового и административного уровней Системы

- создание стенда главного конструктора Системы АПК ОО Системы

- Создание опытного образца (ОО) Системы:

- разработка рабочей конструкторской документации (РКД) и эксплуатационной документации (ЭД), программы и методик испытаний (ПМИ) ОО Системы;

- разработка специального программного обеспечения (СПО) и программной документации (ПД) АПК ОО Системы;

- поставка аппаратных и программных средств АПК ОО Системы;

- выполнение монтажных (МР) и пусконаладочных работ (ПНР) на объектах пилотной зоны Системы;

- проведение предварительных автономных испытаний (АИ) на стенде главного конструктора и комплексных (КИ) испытаний ОО на пилотной зоне Системы.

- Испытания и передача в промышленную эксплуатацию ОО Системы:

- обучение персонала АПК всех уровней пилотной зоны Системы;

- корректировка программного обеспечения ОО Системы;

- проведение приемочных испытаний ОО в пилотной зоне Системы.

- устранение выявленных замечаний, корректировка КД, ЭД и ПД АПК ОО Системы.

Сроки выполнения этапов работ и перечень отчетных материалов по этапам приведены в Календарном плане (Приложение № 2 к государственному контракту).

### Порядок контроля и приемки результатов

Этапы ОКР и ОКР в целом принимаются Заказчиком подписанием Актов сдачи-приемки работ, подготовленного Исполнителем.

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности этапа (работы) к сдаче и представить ему подписанный Исполнителем двухсторонний Акт сдачи-приёмки этапа (работы).

Извещение о готовности этапа ОКР (ОКР в целом) к сдаче-приемке Исполнитель представляет Заказчику не позднее, чем за 10 дней до установленного конечного срока выполнения всей работы.

Конструкторская документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201, ЕСКД ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106. Документация на программное обеспечение должна быть разработана в соответствии с требованиями ЕСПД.

Эксплуатационная документация, ее состав, содержание и оформление должны соответствовать требованиям ЕСКД ГОСТ 2.102.

Приемка этапа ОКР производится Приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком. В состав Приемочной комиссии включаются представители Исполнителя.

Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской и эксплуатационной документации, а также внесения изменений в документацию должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.503. Предложения Исполнителя по составу и содержанию эксплуатационной документации представляются на согласование Заказчику на этапе разработки технического проекта.

После завершения государственных приемочных испытаний, в случае наличия недостатков и замечаний, Исполнитель представляет Заказчику Протокол разногласий с перечнем замечаний и сроками их устранения.

Исполнитель в течение согласованного времени устраняет указанные в Протоколе разногласия недостатки. Факт устранения недостатков подтверждается Протоколом устранения недостатков.

После завершения испытаний и устранения недостатков Приемочная комиссия дает заключение о соответствии системы требованиям ТЗ и возможности оформления акта приемки ОО Системы в промышленную эксплуатацию.

После получения этого заключения Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию.

Заказчик возвращает Исполнителю подписанные Акты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления.

Работа считается принятой после подписания Акта сдачи-приемки работ.

Научно-техническая, рабочая, эксплуатационная, программно-методическая документация представляется Заказчику в результате выполненных работ по этапам в соответствии с Календарным планом.

Конструкторская и эксплуатационная документация представляется Заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе с краткой аннотацией выполненных работ по установленной форме.

### Требования к документированию

В ходе проектирования в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90 должны быть разработаны следующие основные документы:

- ведомость технического проекта;

- пояснительная записка к техническому проекту;

- описание автоматизированных функций;

- описание комплекса технических средств (КТС);

- описание программного обеспечения;

- спецификация.

В процессе разработки рабочей и эксплуатационной документации должны быть сформированы следующие основные документы:

- Программа и методика предварительных испытаний;

- Программа опытной эксплуатации;

- Программа и методика приемочных испытаний;

- Общее описание системы;

- Руководство системного программиста;

- Руководство пользователя.

Вся документация, перечисленная выше, передается Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде на диске CD-ROM в 1 (одном) экземпляре.

Документация в электронном виде предоставляется Заказчику в формате:

- текстовые документы - Microsoft Word (либо PDF);

- схемы, рисунки и другие графические материалы - Microsoft Visio (либо PDF).

Документация должна быть выполнена на русском языке.

В комплект допускается включение оригинальной документации на компоненты системы на оригинальном языке.

### Условия приемки работ

Этапы ОКР и ОКР в целом принимаются Заказчиком с подписанием Актов сдачи-приемки работ этапа ОКР. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности этапа ОКР к сдаче и представить ему подписанный Исполнителем двухсторонний Акт сдачи-приемки работ этапа ОКР.

Порядок выполнения ОКР и этапов ОКР и их приемка осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15 000, ГОСТ Р 15 203, ГОСТ 34.601.

Конструкторская документация АПК ОО Системы должна разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201, ЕСКД ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.106. Документация на  программное обеспечение должна быть разработана в соответствии с  требованиями ЕСПД.

Эксплуатационная документация, ее состав, содержание и  оформление должны соответствовать требованиям ЕСКД  ГОСТ 2.102,  ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.601.

Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской и  эксплуатационной документации, а также внесения изменений в  документацию должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.902 и ГОСТ 2.503. Предложения Исполнителя по составу и содержанию эксплуатационной документации представляются на согласование Заказчику на  этапе разработки рабочей документации.

Приемка ОКР осуществляется на основании Акта проведения приёмочных испытаний ОО Системы. Приёмочные испытания проводятся комиссией по проведению приёмочных испытаний, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых специалистов в соответствии с утверждёнными Заказчиком Программой и методиками приёмочных испытаний.

Извещение о готовности ОО Системы  к приёмочным испытаниям Исполнитель представляет Заказчику не позднее, чем за 20 дней до установленного конечного срока выполнения ОКР.

По результатам приемки ОКР в целом и последнего этапа ОКР Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты сдачи-приемки последнего этапа и ОКР в целом.

Перечень документов, предъявляемый по завершению этапа ОКР и ОКР в целом:

- Акты сдачи-приёмки этапа ОКР (ОКР);

- Акты сдачи-приемки оборудования АПК ОО Системы;

- Товарные накладные;

- Протоколы приемочных испытаний АПК и экспериментального участка ОО Системы в целом;

- Акт проведения приемочных испытаний ОО Системы;

- Акт о готовности ввода в эксплуатацию экспериментального участка Системы.

### Требования к составу Исполнителей:

Организация-исполнитель работ определяется по результатам конкурса.

Исполнитель вправе привлекать к выполнению ОКР и этапов ОКР третьих лиц по согласованию с Заказчиком и без увеличения контрактной стоимости работ.

### Особые условия.

Исполнитель несет ответственность за результаты работы привлекаемых лиц как за свои собственные. Заказчик не несет финансовой, имущественной и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения государственного контракта.

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

## Наименование результатов ОКР

В состав результатов выполнения ОКР должны быть разработаны и созданы:

5.1.1. Техническая (далее – ТД), рабочая (далее – РД),  и эксплуатационная (далее – ЭД) документация АПК ОО СМОЖД в составе:

- эскизный проект (далее ЭП) АПК ОО Системы;

- технический проект (далее – ТП) АПК ОО Системы;

- РД АПК ОО Системы;

- программная документация (далее – ПД) АПК ОО Системы;

- ЭД, включая руководства по эксплуатации для персонала АПК ОО Системы.

5.1.2. Программы и методики испытаний (далее – ПМИ) АПК опытного образца СМОЖД и в составе пилотной зоны Системы.

5.1.3. Исполнительная документация для выполнения подготовительных и монтажных работ на объектах пилотной зоны.

Примечание: Необходимость изготовления исполнительной документации определяется в ходе обследования объектов пилотногй зоны и технического проектирования АПК ОО Системы.

5.1.4. Стенд главного конструктора системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием технологий навигационных систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

5.1.5. Аппаратно-программные комплексы опытного образца системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием технологий навигационных систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo.

5.1.6. Результаты (протоколы и акты) опытной эксплуатации (далее – ОЭ) и испытаний АПК ОО Системы.

5.1.7. Пилотная зона системы мониторинга потенциально опасных объектов железнодорожного транспорта с использованием технологий навигационных систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo, подготовленная для передачи в промышленную эксплуатацию.

## Предполагаемое использование результатов

Результаты работы предполагаются к использованию в следующих сферах деятельности и отраслях экономики: железнодорожный транспорт, объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, федеральные автоматизированные системы контроля и управления на железнодорожном транспорте, транспортная безопасность.

## Организации, способные внедрить результат

К организациям, способным внедрить результаты ОКР относятся:

- Министерство транспорта Российской Федерации;,

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта,

- ОАО «Российские железные дороги».

## План внедрения результатов ОКР

| № | Мероприятие | Сроки проведения, годы |
| --- | --- | --- |
|  | Ввод в действие первоочередных НПА и НТД в части внедрения и эксплуатации системы | 2014 – 2016 |
|  | Разработка технического задания на внедрение АПК ОО СМОЖТ на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта | 2015 |
|  | Оснащение ОИЖТ федерального и частных железнодорожных операторов, ответственных эксплуатирующих организаций и территориальных управлений Оператора системы аппаратно-программными комплексами системы (СНС-ЖД) | 2016 – 2019 |
|  | Ввод СМОЖД в действие | 2020 |

## Ожидаемая эффективность ОКР

Ожидаемая эффективность заключается в обеспечении условий решения следующих задач:

- получение текущего значения ТС ОИЖТ с целью принятия адекватных и своевременных мер по поддержанию их технико-эксплуатационной пригодности к безопасной эксплуатации;

- построение единой математической модели поведения ОИЖТ в единой системе координат за счёт использования сигналов ГНСС с целью адекватного прогнозирования изменения его ТС и принятия превентивных мер по его доведению до требуемого уровня;

- своевременное повышение УБ (снижение опасности эксплуатации) ОИЖТ на базе получения в автоматическом режиме полной, достоверной и оперативной информации о происходящих изменениях в элементах конструкции сооружений ОИЖТ, своевременного выявления негативных тенденций и принятия мер по их устранению и ликвидации последствий;

- формирование репрезентативной статистики о состоянии и динамике износа всего фонда КВОИЖТ РФ, а также их зависимости от воздействия природных и техногенных факторов.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Технический регламент Таможенного Союза №003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

- Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- ГОСТы серии 2 «Единая система конструкторской документации»

- ГОСТы серии 19 «Единая система программной документации»

- ГОСТ Р 15.201–2000

- ГОСТы РВ серии 15. Система разработки и постановки продукции на производство

- ГОСТ Р 52155-2003. Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования

- ГОСТ Р 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания

- ГОСТ Р 34.201-89. Виды комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ Р.  53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

- Порядок установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утв. Приказом Минтранса России N 62 от 21 февраля 2011 г.;

- Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта, утверждённые Приказом Минтранса России от 08 февраля 2011 г. N 43;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СТО РЖД 1.07.002-2010 «Инфраструктура железнодорожного транспорта на участках обращения грузовых поездов повышенного веса и длины технические требования»

- Методические рекомендации по оценке рисков на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД», Москва 2011

- Отчетные материалы НИР «Инфраструктура-ЖД».

# Footnotes

Оператора Системы для участия в ОКР определяется по результатам определения пилотной зоны ОКР по согласованию с Заказчиком работ по мероприятиям соответствующей тематики ФЦП ГЛОНАСС.

В составе Системы АПК-ОС должны быть размещены в организационных (административных, территориальных) подразделениях Операторов Системы, соответствующих уровню железной дороги (филиала) федерального железнодорожного оператора  или уровню регионального железнодорожного оператора, или уровню федерального округа или уровню региона РФ.