УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента программ развития Министерства транспорта

Российской Федерации

__________________ А.К. Семенов

«__» _________ 2014 г.

- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

- «Создание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях развития экспорта транспортных услуг, повышения эффективности их использования, разработка технологии применения многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобильный, морской и речной транспорт», шифр ОКР: «МНСС-АМР»

Министерство транспорта Российской Федерации с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Создание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях развития экспорта транспортных услуг, повышения эффективности их использования, разработка технологии применения многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобильный, морской и речной транспорт», шифр ОКР: «МНСС-АМР» просит предоставить ценовую информацию о возможной стоимости данной работы.

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения данной работы, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) с учетом требований «Технического задания» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться учитываться ценовая информация:

от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- из анонимных источников;

- при отсутствии расчет выполнения НИР в соответствии с данным запросом.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, отдел научно-технической политики Департамента программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: HolkinAN@mintrans.ru , ZemlyanushkinaOO@mintrans.ru.

Контактные лица: Холкин Алексей Николаевич, Землянушкина Ольга Олеговна.

Контактные телефоны: (495) 626-14-10, 626-93-24.

Срок предоставления ценовой информации: до 10 августа 2014 г.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса:

III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам конкурса:

Требования к порядку выполнения работы:

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения ОКР: не установлены.

Срок выполнения работы: 12 месяцев с даты заключения государственного контракта, в том числе:

1-ый этап в течение 2-х месяцев;

2-ой этап в течение 10-ти месяцев;

Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансового платежа в течение 15 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % начальной (максимальной) цены контракта.

|  | Приложение № 1 На бланке организации Дата, исх. номер - Предложения по цене выполнения опытно-конструкторской работы «Создание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях развития экспорта транспортных услуг, повышения эффективности их использования, разработка технологии применения многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобильный, морской и речной транспорт», шифр ОКР: «МНСС-АМР» N; Наименование вида работ; Результаты работ; Цена (тыс. руб.); Расчет цены. Первый этап выполняется в течение 2-х месяцев.; Содержание работ первого этапа: 1. Разработка технических требований к абонентским терминалам МНСС, предназначенным для установки на подвижных объектах (автотранспортных средствах, морских и речных судах). Технические требования разрабатываются для следующих типов абонентских терминалов:  необслуживаемый абонентский терминал для автомобильного транспорта;  обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для автомобильного транспорта;  абонентский мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) терминал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобильного транспорта;  обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для водного транспорта. Абонентские терминалы предназначены для передачи следующих типов данных:  данных о местоположении транспортного средства,  данных от внешних источников информации (датчиков);  сигналов оповещения об экстренной ситуации. Точность определения абонентским терминалом местоположения транспортного средства определяется характеристиками приемника ГЛОНАСС/GPS и должна быть не хуже 15 м. В абонентском терминале должна быть реализована возможность изменения периодичности определения местоположения и передачи данных о местоположении транспортного средства в диапазоне от 1 мин. до 24 ч. Обслуживаемые абонентские терминалы дополнительно предназначены для обмена короткими смысловыми сообщениями (текст, email, sms), вводимыми пользователем. Обслуживаемый мультимодовый абонентский терминал для водного транспорта дополнительно предназначен для обмена файлами объемом до 500 кбайт. Требования к абонентским терминалам должны включать:  требования назначения;  требования по радиоэлектронной защите;  требования живучести и стойкости к внешним воздействиям;  требования надежности;  требования к эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту;  требования транспортабельности;  требования безопасности;  требования стандартизации, унификации;  требования технологичности;  конструктивные требования. 2. Разработка технических требований к аппаратно-программным комплексам взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом. Технические требования разрабатываются для:  технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом (далее – АПК-ВС);  технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – АПК-Э);  технологического аппаратно-программного комплекса мониторинга, управления и контроля речного транспорта (далее – АПК-МР). АПК-ВС предназначен для обеспечения взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте, в т.ч. для отработки технологии взаимодействия до подключения средств МНСС в реально функционирующий сегмент автоматизированной системы. АПК-Э предназначен для обеспечения взаимодействия МНСС с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в т.ч. для отработки технологии взаимодействия до подключения средств МНСС в реально функционирующий сегмент автоматизированной системы. АПК-МР предназначен для обеспечения взаимодействия с МНСС через наземную инфраструктуру системы и непосредственно с обслуживаемыми абонентскими терминалами, устанавливаемыми на речных судах, а также для реализации отдельных функций мониторинга, контроля и управления речными судами в речных пароходствах. Требования к аппаратно-программным комплексам должны включать:  требования назначения;  требования по радиоэлектронной защите;  требования живучести и стойкости к внешним воздействиям;  требования надежности;  требования к эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту;  требования транспортабельности;  требования безопасности;  требования стандартизации, унификации;  требования технологичности;  конструктивные требования. 3. Разработка частных технических заданий на разработку макетных образцов абонентских терминалов МНСС и аппаратно-программных комплексов. 4. Обоснование предложений по совершенствованию государственного нормативного правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС в СМКУ ТП, включая:  обоснование задач, объектно-субъектового составов, форм, методов и средств нормативного правового и нормативно-технического регулирования общественных отношений, обеспечивающего применение технологий МНСС на автомобильном, морском и речном транспорте, в т.ч. при обеспечении функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории Российской Федерации;  обоснование состава и этапности осуществления необходимых нормотворческих мер, обеспечивающих государственное регулирование отношений, связанных с внедрением технологий МНСС на транспорте.. Второй этап выполняется в течение 6-ти месяцев; Содержание работ второго этапа: 1. Выполнение эскизного проектирования (ЭП) абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном и водном транспорте, включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах, и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР). 2. Выполнение ЭП абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах, и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э). 3. Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном, морском и речном транспорте. 4. Разработка РКД на изготовление макетных образцов технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР). 5. Изготовление 15 макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном транспорте, и 5 макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на водном транспорте. 6. Изготовление двух макетных образцов технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР). 7. Разработка РКД на изготовление макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 8. Разработка РКД на изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э). 9. Разработка предложений по совершенствованию государственного нормативного правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС в СМКУ ТП, включая:  разработку предложений по структуре и содержанию первоочередных нормативных правовых актов, обеспечивающих государственное регулирование отношений, связанных с применением технологий МНСС на автомобильном, морском и речном транспорте, в том числе при осуществлении транспортного контроля и при обеспечении функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;  разработку предложений в состав, структуру и содержание первоочередных методических документов Министерства транспорта Российской Федерации в целях обеспечения владельцев и пользователей СМКУ ТП рекомендациями по способам исполнения установленных нормативных требований по применению технологий МНСС. 10. Разработка архитектуры пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 11. Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС в пилотных (опытных) зонах. 12. Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики испытаний) абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в пилотных (опытных) зонах. 13. Разработка и согласование с Заказчиком плана-графика проведения испытаний в пилотных (опытных) зонах.. Третий этап выполняется в течение 5-ти месяцев.; Содержание работ третьего этапа: 1. Изготовление 3 макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 2. Изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 3. Развертывание пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС, функционирующих в составе автоматизированной системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом в труднодоступных районах(монтаж и пусконаладочные работы в пилотных (опытных) зонах). 4. Проведение испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом. 5. Проведение испытаний макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 6. Разработка предложений по доработке (усовершенствованию) системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом в труднодоступных районах. 7. Разработка предложений по оценке потребных затрат на создание и поддержание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных.. Общая цена государственного контракта: ___________________ счет общей цены государственного контракта: ________________ Срок действия предлагаемой цены: ____________ _____________________ _______________________ /___________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечания: При расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Итоговые результаты расчетов цены государственного контракта округляются до рубля по общим математическим правилам. Приложение № 2 |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме

«Создание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в целях развития экспорта транспортных услуг, повышения эффективности их использования, разработка технологии применения многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобильный, морской и речной транспорт», шифр ОКР: «МНСС-АМР»

- Основание для разработки (выполнения) работы

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг», мероприятие «Разработка методологических подходов по повышению конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации на основе внедрения инновационных транспортных технологий».

Протокол совещания у заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Д.М. Алхазова по вопросу выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича от 4 апреля 2014 г. № АД-П9-2278.

Результаты НИР по теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации с целью повышения её конкурентноспособности развития экспорта транспортных услуг», полученные в рамках государственного контракта от 10.06.2013 № РТМ-38/13.

Протокол заседания секции «Программы развития в сфере транспорта» Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 9.

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 19.11.2013 г. Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Роскосмосу, Минтрансу России, Минсельхозу России, Минприроды России, Минэнерго России, Минздраву России, Минтруда России, Минкультуры России, Минкомсвязи России о разработке и представлении в срок до 15.01.2014 г. предложений по стимулированию реализации крупных объектов по внедрению системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе в целях повышения безопасности социально слабо защищенных категорий граждан, использования при проведении дорожно-строительных работ, в сфере туризма, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, в сельском хозяйстве и иных областях, предусмотрев при этом возможности использования системы спутниковой связи «Гонец», а также привлечение институтов развития.

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 05.02.2014 г. (в соответствии с протоколом № РД-П7-2пр ВПК) Минтрансу России совместно с Роскосмосом и НП «ГЛОНАСС» в марте 2014 года проработать и доложить механизмы использования МСПСС «Гонец-Д1М» для обеспечения работы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на территориях, где отсутствует радиопокрытие сетей подвижной радиотелефонной связи.

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 21.05.2014 г. № РД-П9-3693 Минтрансу России, Минкомсвязи России и Роскосмосу принять согласованное решение по вопросу использования системы «Гонец» для обеспечения функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом имеющихся полномочий и проводящейся работы в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № АД-П9-2278.

- Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

  - Объект работы

Объекты разработки:

- технология многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных (далее – МНСС) на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах Российской Федерации и создание на ее основе системы мониторинга, контроля и управления в интересах участников транспортного процесса на автомобильном, морском и речном транспорте;

- нормативное правовое и нормативно-техническое регулирование отношений, возникающих в связи с обеспечением развития единого транспортного пространства с использованием технологии МНСС для обеспечения связи и передачи данных при решении задач автомобильного, морского и речного видов транспорта, а также общетранспортных задач, в том числе задач обеспечения безопасности на транспорте, осуществления государственного транспортного контроля (надзора);

- нормативное правовое и нормативно-техническое регулирование отношений, возникающих в связи с решением задач обеспечения экстренного реагирования при авариях, поиска и спасания.

  - Предмет работы

Предметом работы являются:

- разработка протоколов информационного взаимодействия элементов навигационно-связного комплекса многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных;

- реализация требований по адаптации абонентских терминалов для использования в бортовом оборудовании транспортных средств на автомобильном, морском и речном транспорте, проведение испытаний макетов адаптированных абонентских терминалов в пилотных (опытных) зонах;

- разработка технологии интеграции программно-аппаратных средств МНСС с программно-аппаратной платформой ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- обоснование и разработка предложений в состав, структуру и содержание первоочередных нормативных правовых актов и иных документов нормативной правовой, нормативно-технической и методической базы, обеспечивающей применение систем мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере, в труднодоступных районах Российской Федерации  технологии МНСС в целях создания единого транспортного пространства и развития экспорта транспортных услуг;

- разработка предложений в план нормотворческой деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, а также рекомендаций по введению в действие нормативных и методических документов подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией на период до 2020 года.

  - Актуальность темы

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р (далее – «Транспортная стратегия»), установлена стратегическая цель развития транспортной системы – удовлетворение потребностей инновационного социально-ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

В целях обеспечения доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг в соответствии с потребностями инновационного развития экономики страны, согласно Транспортной стратегии, в транспортном комплексе Российской Федерации должны использоваться современные навигационные, информационные и коммуникационные технологии.

Современные информационные, коммуникационные и навигационные технологии являются основой повышения эффективности, конкурентоспособности, а также устойчивости и безопасности функционирования транспортного комплекса Российской Федерации.

В связи с уникальным географическим положением России, большой площадью её территорий и прилегающих акваторий, наличием значительных внутренних и транзитных транспортных грузовых потоков, возникает потребность в осуществлении постоянного мониторинга местоположения и состояния транспортных средств (ТС) на основе принципа повсеместной доступности услуг связи и передачи данных.

В настоящее время в соответствии с установленными нормативными требованиями значительный перечень видов транспортных средств должен быть оборудован терминалами ГЛОНАСС. Информацию с этих ТС – об их местоположении и состоянии – необходимо передавать в пункты и центры транспортного контроля, диспетчерские, аварийно-спасательные, логистические и иные специализированные центры контроля, управления, экстренного реагирования (далее также применяется обобщающий термин – «Центры мониторинга»), в том числе:

- в порядке функционирования систем мониторинга при обеспечении государственного транспортного контроля (надзора);

- при решении задач обеспечения эффективности управления движением ТС, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, – в случаях, когда обязательное оснащение ТС аппаратурой спутниковой навигации предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в порядке обеспечения функционирования системы поиска и спасания при бедствии на море и на суше;

- в порядке обеспечения функционирования Государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»);

- и в иных установленных случаях.

Исходя из этого, наиболее сложными для решения представляются задачи обеспечения гарантированной устойчивой связью всех участников транспортного процесса в труднодоступных районах Российской Федерации, особенно на Крайнем Севере при реализации проектов федерального масштаба по созданию информационных систем дистанционного контроля и надзора в области обеспечения безопасности и защищенности ТС, осуществляемых под управлением заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти.

В частности, одним из таких проектов является ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», которая создается в целях снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации посредством уменьшения времени реагирования экстренных оперативных служб и ликвидации последствий аварий.

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Согласно данному нормативному акту, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является федеральной государственной территориально распределенной автоматизированной информационной системой экстренного реагирования при авариях, обеспечивающей оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, обработку этой информации, ее хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц.

В целях выполнения требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.12.2008 г. № 922 «О мерах по внедрению системы ОСДР» и приказом Минтранса России от 31.12.2008 № 223 «Об утверждении Положения о российском центре системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии» регламентировано внедрение в Российской Федерации Системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (ОСДР), созданной на основе действующей глобальной автоматизированной системы мониторинга и контроля за местоположением российских морских и смешанного (река - море) плавания судов (СМС «Виктория»).

В соответствии с указанными документами, а также распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 26.12.2008 г.
№ АД-244-р на базе ФГУП «Морсвязьспутник» создан и введен в эксплуатацию российский центр Системы ОСДР, а так же, данная организация заявлена Минтрансом России в ИМО в качестве национального центра системы ОСДР (NDC), провайдера услуг системы ОСДР и провайдера услуг по тестированию судового оборудования.

Для обеспечения безопасности команды и пассажиров судов в декабре 2002 года ИМО были введены в действие поправки к Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74 в части Судовых Систем Охранного Оповещения (Правило SOLAS XI-2/6).

ССОО предназначается для скрытного оповещения компетентных властей на берегу, назначенных Правительством, и не должна генерировать каких-либо заметных сигналов тревоги на борту судна, а также посылать сигналы тревоги в адрес других судов. ССОО передает специальный сигнал тревоги в направлении «Судно-Берег», который указывает компетентным властям, что безопасность судна подвергается риску. Специальный сигнал тревоги должен передаваться до тех пор, пока он не будет деактивирован и/или сброшен. Береговой сегмент национальной ССОО разработан также на базе СМС «Виктория».

Существующие системы подвижной связи, включая сотовые радиотелефонные, спутниковые системы связи с использованием космических аппаратов на геостационарных орбитах, и др., не позволяют в полном объеме решить указанные задачи. Отечественные спутниковые группировки геостационарных спутников связи и ретрансляции, состоящих из космических аппаратов «Ямал» и «Экспресс» различных модификаций и принадлежащих компаниям – операторам ОАО «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая связь», ограничены широтой 70 градусов, что не позволяет задействовать их потенциал в приполярных районах в интересах транспортного комплекса. Размещение инфраструктуры сотовой связи в указанных районах экономически нецелесообразно.

Использование аналогичных по функционалу иностранных систем спутниковой связи, таких как «Иридиум», «Глобалстар», ставит возможность решения задач управления транспортным комплексом России в зависимость от зарубежных владельцев компаний – операторов, что является недопустимым, с точки зрения обеспечения национального суверенитета, в частности при введении санкций различного характера со стороны государственных органов власти США и ЕС.

В 2013 году по Государственному контракту между ОАО «Спутниковая система «Гонец» и ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» от 10.06.2013 № РТМ-38/13 в рамках подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы) были проведены работы по теме: «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции применения многофункциональных систем спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах (ССС НКА) в интересах транспортного комплекса Российской Федерации с целью повышения его конкурентоспособности и развития экспорта транспортных услуг». В рамках данной работы разработан проект «Концепции применения многофункциональных систем спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации», отражающий научно-обоснованный взгляд на применение МНСС в интересах транспортного комплекса Российской Федерации, включая автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской и внутренний водный виды транспорта, дорожное хозяйство, а также объекты транспортной инфраструктуры, проведены экспериментальные исследования и апробации технических решений по организации связи и передачи данных с использованием элементов российской МНСС «Гонец» и других спутниковых систем связи и передачи данных в трех опытных зонах, развернутых на различных видах транспорта в труднодоступных районах Российской Федерации.

Исходя из этого, представляется актуальной разработка системы мониторинга, управления и контроля транспортного процесса в труднодоступных районах Российской Федерации и на Крайнем Севере, а также разработка технологии функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с применением отечественных технологий МНСС, при которой каналы МНСС используются в качестве основных каналов передачи данных в случае полного отсутствия покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи, и в качестве резервных или дублирующих каналов - в условиях частичного покрытия территории сетями подвижной радиотелефонной связи, в первую очередь, на автомобильном, морском и речном транспорте.

Данная система не должна являться замещающей или дублирующей системой для создаваемых и (или) уже созданных и эксплуатируемых в транспортном комплексе Российской Федерации навигационно-информационно-коммуникационных систем, а является функциональным дополнением к ним, позволяющим осуществлять глобальный мониторинг местоположения и состояния контролируемых объектов транспортного процесса.

Вместе с тем, до настоящего времени соответствующим нормативным правовым регулированием не определено использование в системах мониторинга, контроля и управления транспортными процессами (СМКУ ТП), включая ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», дополнительных или резервных каналов связи и передачи данных, которые в силу особенностей покрытия территории Российской Федерации сетями связи необходимы в тех случаях, когда услуги сетей GSM и иных видов связи недоступны, или они не являются гарантированными либо экономически целесообразными.

Поэтому, одновременно с выполнением технологических и внедренческих работ, в целях повышения эффективности реагирования и минимизации негативных последствий дорожно-транспортных происшествий и иных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Российской Федерации, считается актуальной задача нормативного обеспечения полномасштабного функционирования определенной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 395-ФЗ государственной автоматизированной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории Российской Федерации, в том числе на Крайнем Севере и в других малонаселенных или труднодоступных районах.

  - Научная новизна

Научная новизна заключается:

- в разработке новых системных технических решений (создание программных и аппаратных средств) при организации информационного взаимодействия элементов навигационно-связного отечественного комплекса по технологии МНСС с системами мониторинга, управления и контроля субъектов транспортного процесса, а также адаптация абонентских терминалов МНСС для использования в составе бортового оборудования транспортных средств;

- в обосновании и разработке предложений по совершенствованию нормативной базы Российской Федерации для обеспечения регулирования отношений, связанных с применением технологий МНСС при обеспечении связи и передачи данных в системах мониторинга, контроля и управления транспортными процессами,

- в разработке технических решений по интеграции аппаратно-программных средств отечественной МНСС с программно-аппаратной платформой ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», что значительно расширит возможность применения ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории Российской Федерации.

  - Практическая значимость

Практическая значимость результатов данной работы заключается в создании системы информационного взаимодействия с использованием отечественных технологий МНСС для обеспечения мониторинга, контроля и управления транспортными процессами в труднодоступных районах Российской Федерации и создании предпосылок формирования единого транспортного пространства России.

Разработанные в ходе данной работы новые системные технические решения (программные и аппаратные средства) позволят повысить эффективность, конкурентоспособность транспортной системы России и укрепить развитие экспорта транспортных услуг на Северном морском пути, Транссибирской железнодорожной магистрали.

Одновременно, будет решена задача по планированию и формированию нормативной правовой, нормативно-технической и методической базы, как одного из необходимых и важных элементов упорядочения отношений, возникающих при реализации механизмов создания и применения систем информационно-коммуникационного взаимодействия с использованием технологий МНСС в целях обеспечения мониторинга, контроля и управления транспортными процессами в северных и в труднодоступных районах Российской Федерации, создания единого транспортного пространства России, повышения эффективности, конкурентоспособности транспортной системы России и укрепления развития экспорта транспортных услуг.

Результаты данной работы позволят также повысить эффективность функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории Российской Федерации, а также эффективность функционирования системы поиска и спасания при бедствиях на море и на суше.

- Цель, задачи работы

Целями работы являются:

- разработка технических решений (программных и аппаратных средств) для создания системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом (СМКУ ТП) с использованием отечественных технологий МНСС на Крайнем Севере и труднодоступных районах Российской Федерации на автомобильном, морском и речном транспорте;

- совершенствование государственного нормативного правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС на Крайнем Севере и в труднодоступных районах на автомобильном, морском и речном транспорте.

Задачами работы являются:

- Разработка технических решений по созданию абонентских терминалов МНСС для автомобильного, морского и речного транспорта и их интеграции с действующими бортовыми навигационно-связными терминалами, функционирующими с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

- Разработка технических решений  по организации взаимодействия МНСС и автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления транспортным процессом.

- Разработка технических решений по интеграции аппаратно-программных средств МНСС с программно-аппаратной платформой ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Разработка архитектуры СМКУ ТП и развертывание пилотных (опытных) зонах для испытания системы.

- Обоснование задач правового регулирования, правовых форм и организационно-правовых механизмов внедрения технологий МНСС в интересах транспортного комплекса Российской Федерации.

- Разработка предложений по структуре и содержанию первоочередных нормативных правовых актов и первоочередных методических документов Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечивающих государственное регулирование отношений, связанных с применением технологий МНСС.

- Подготовка научно обоснованных предложений по возможным направлениям развития и совершенствования отечественных технологий МНСС в интересах участников транспортного процесса.

- Содержание работы и основные требования к ее выполнению

ОКР выполняется в три этапа.

Первый этап выполняется в течение 2-х месяцев.

Содержание работ первого этапа:

1. Разработка технических требований к абонентским терминалам МНСС, предназначенным для установки на подвижных объектах (автотранспортных средствах, морских и речных судах).

Технические требования разрабатываются для следующих типов абонентских терминалов:

- необслуживаемый абонентский терминал для автомобильного транспорта;

- обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для автомобильного транспорта;

- абонентский мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) терминал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобильного транспорта;

- обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для водного транспорта.

Абонентские терминалы предназначены для передачи следующих типов данных:

- данных о местоположении транспортного средства,

- данных от внешних источников информации (датчиков);

- сигналов оповещения об экстренной ситуации.

Точность определения абонентским терминалом местоположения транспортного средства определяется характеристиками приемника ГЛОНАСС/GPS и должна быть не хуже 15 м. В абонентском терминале должна быть реализована возможность изменения периодичности определения местоположения и передачи данных о местоположении транспортного средства в диапазоне от 1 мин. до 24 ч.

Обслуживаемые абонентские терминалы дополнительно предназначены для обмена короткими смысловыми сообщениями (текст, email, sms), вводимыми пользователем.

Обслуживаемый мультимодовый абонентский терминал для водного транспорта дополнительно предназначен для обмена файлами объемом до 500 кбайт.

Требования к абонентским терминалам должны включать:

- требования назначения;

- требования по радиоэлектронной защите;

- требования живучести и стойкости к внешним воздействиям;

- требования надежности;

- требования к эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту;

- требования транспортабельности;

- требования безопасности;

- требования стандартизации, унификации;

- требования технологичности;

- конструктивные требования.

2. Разработка технических требований к аппаратно-программным комплексам взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом.

Технические требования разрабатываются для:

- технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом (далее – АПК-ВС);

- технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – АПК-Э);

- технологического аппаратно-программного комплекса мониторинга, управления и контроля речного транспорта (далее – АПК-МР).

АПК-ВС предназначен для обеспечения взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте, в т.ч. для отработки технологии взаимодействия до подключения средств МНСС в реально функционирующий сегмент автоматизированной системы.

АПК-Э предназначен для обеспечения взаимодействия МНСС с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в т.ч. для отработки технологии взаимодействия до подключения средств МНСС в реально функционирующий сегмент автоматизированной системы.

АПК-МР предназначен для обеспечения взаимодействия с МНСС через наземную инфраструктуру системы и непосредственно с обслуживаемыми абонентскими терминалами, устанавливаемыми на речных судах, а также для реализации отдельных функций мониторинга, контроля и управления речными судами в речных пароходствах.

Требования к аппаратно-программным комплексам должны включать:

- требования назначения;

- требования по радиоэлектронной защите;

- требования живучести и стойкости к внешним воздействиям;

- требования надежности;

- требования к эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и ремонту;

- требования транспортабельности;

- требования безопасности;

- требования стандартизации, унификации;

- требования технологичности;

- конструктивные требования.

3. Разработка частных технических заданий на разработку макетных образцов абонентских терминалов МНСС и аппаратно-программных комплексов.

4. Обоснование предложений по совершенствованию государственного нормативного правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС в СМКУ ТП, включая:

- обоснование задач, объектно-субъектового составов, форм, методов и средств нормативного правового и нормативно-технического регулирования общественных отношений, обеспечивающего применение технологий МНСС на автомобильном, морском и речном транспорте, в т.ч. при обеспечении функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на всей территории Российской Федерации;

- обоснование состава и этапности осуществления необходимых нормотворческих мер, обеспечивающих государственное регулирование отношений, связанных с внедрением технологий МНСС на транспорте.

Второй этап выполняется в течение 6-ти месяцев.

Содержание работ второго этапа:

- Выполнение эскизного проектирования (ЭП) абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном и водном транспорте, включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах, и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР).

- Выполнение ЭП абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», включая предложения по размещению абонентских терминалов на транспортных средствах, и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э).

- Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) на изготовление макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном, морском и речном транспорте.

- Разработка РКД на изготовление макетных образцов технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР).

- Изготовление 15 макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на автомобильном транспорте, и 5 макетных образцов абонентских терминалов МНСС, используемых на водном транспорте.

- Изготовление двух макетных образцов технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом (АПК-ВС и АПК-МР).

- Разработка РКД на изготовление макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Разработка РКД на изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АПК-Э).

- Разработка предложений по совершенствованию государственного нормативного правового и нормативно-технического регулирования при внедрении организационных механизмов обеспечения связи и передачи данных с использованием технологий МНСС в СМКУ ТП, включая:

- разработку предложений по структуре и содержанию первоочередных нормативных правовых актов, обеспечивающих государственное регулирование отношений, связанных с применением технологий МНСС на автомобильном, морском и речном транспорте, в том числе при осуществлении транспортного контроля и при обеспечении функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- разработку предложений в состав, структуру и содержание первоочередных методических документов Министерства транспорта Российской Федерации в целях обеспечения владельцев и пользователей СМКУ ТП рекомендациями по способам исполнения установленных нормативных требований по применению технологий МНСС.

- Разработка архитектуры пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС в пилотных (опытных) зонах.

- Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики испытаний) абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в пилотных (опытных) зонах.

- Разработка и согласование с Заказчиком плана-графика проведения испытаний в пилотных (опытных) зонах.

Третий этап выполняется в течение 5-ти месяцев.

Содержание работ третьего этапа:

- Изготовление 3 макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Развертывание пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС, функционирующих в составе автоматизированной системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом в труднодоступных районах(монтаж и пусконаладочные работы в пилотных (опытных) зонах).

- Проведение испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом.

- Проведение испытаний макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Разработка предложений по доработке (усовершенствованию) системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом в труднодоступных районах.

- Разработка предложений по оценке потребных затрат на создание и поддержание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных.

Требования к выполнению работы:

1. Количество пилотных (опытных) зон, их местоположение определяются Заказчиком по представлению Исполнителя.

2. При разработке технических требований к абонентским терминалам МНСС, предназначенным для установки на подвижных объектах (автотранспортных средствах, морских и речных судах), должны быть учтены результаты выполнения НИР по теме «Разработка предложений по структуре и содержанию проекта концепции применения системы спутниковой связи на низкоорбитальных космических аппаратах в интересах транспортного комплекса Российской Федерации с целью повышения ее конкурентоспособности и развития экспорта транспортных услуг», выполненной по государственному контракту от 10.06.2013 № РТМ-38/13.

3. Технология использования МНСС «Гонец» в интересах функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» должна предусматривать механизм защиты от непреднамеренных и ложных срабатываний.

4. В эскизном проекте (ЭП) абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия МНСС и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» должны быть представлены предложения по механизму формирования стоимости и порядку оплаты услуг МНСС.

5. Рабочая конструкторская документация на макетные образцы абонентских терминалов МНСС должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Контроль конструкторской документации проводить по ГОСТ 2.902-2005.

6. Программы и методики испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.211-2002.

7. Разработка предложений в проекты нормативных актов должна включать составление их концепций или пояснительных записок к ним.

- Ожидаемые результаты работы

  - Наименование результатов работы

1 этап

- Технические требования к абонентским терминалам МНСС, используемым на автомобильном и водном транспорте.

- Технические требования к технологическим аппаратно-программным комплексам взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом.

- Технические требования к абонентским мультимодовым терминалам ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Технические требования к технологическому аппаратно-программному комплексу взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Частные технические задания на разработку макетных образцов абонентских терминалов МНСС и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с существующими автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте.

- Перечни видов объектов и субъектов, в отношении которых должны быть установлены обязательные к исполнению правила (нормы) по обеспечению создания и функционирования систем взаимодействия МНСС и автоматизированных СМКУ, операторов и центров ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а также по обеспечению безопасности и единства измерений в отношении продукции, работ (услуг) при реализации указанного взаимодействия.

- Перечень задач нормативного правового и нормативно-технического регулирования отношений, возникающих в связи с применением технологий МНСС в СМКУ ТП на автомобильном, морском и речном транспорте, а также при решении общетранспортных задач, включая обеспечение функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Перечень нормативных правовых и методических мер, обеспечивающих внедрение и применение процедур взаимодействия МНСС и автоматизированных СМКУ ТП, а также реализацию механизмов государственно-частного партнерства при коммерциализации проектов разработки, внедрения и использования технологий МНСС в интересах транспортных потребителей.

- Перечень первоочередных нормативно-правовых актов, подлежащих разработке и введению в действие.

- Отчет о НИОКР (промежуточный).

2 этап

- Материалы эскизного проектирования абонентских терминалов МНСС и технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, контроля и управления транспортным процессом.

- Материалы эскизного проектирования абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Рабочая конструкторская документация (РКД) на изготовление макетных образцов абонентских терминалов МНСС.

- Рабочая конструкторская документация на изготовление макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Рабочая конструкторская документация на изготовление макетных образцов технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом.

- Рабочая конструкторская документация на изготовление макетного образца технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

- Макетные образцы абонентских терминалов МНСС для автомобильного и морского (речного) транспорта:

- необслуживаемый абонентский терминал для автомобильного транспорта – пять;

- обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для автомобильного транспорта – десять;

- обслуживаемый мультимодовый (технология МНСС, GSM, ГЛОНАСС/GPS) абонентский терминал для водного транспорта – пять.

- Макетные образцы технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия МНСС с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортным процессом:

- АПК-ВС – один;

- АПК-МР – один.

- Организационно-функциональные модели взаимодействия объектов и субъектов МНСС и автоматизированных СМКУ, а также операторов и центров ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Предложения в План разработки и введения в действие нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов на период до 2020 года.

- Концепции и проекты первоочередных нормативных правовых актов, обеспечивающих государственное регулирование применения технологий МНСС в СМКУ ТП на автомобильном, морском и речном транспорте, а также при решении общетранспортных задач, в том числе при осуществлении транспортного контроля и при обеспечении функционирования ГАИС «ЭРА ГЛОНАСС».

- Перечень и проекты первоочередных методических документов Минтранса России.

- Описание архитектуры пилотных (опытных) зон для испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Согласованные с Заказчиком программы и методики испытаний (ПМИ) макетных образцов абонентских терминалов МНСС в пилотных (опытных) зонах.

- Согласованный с Заказчиком план-график проведения испытаний в пилотных (опытных) зонах.

- Отчет о НИОКР (промежуточный).

3 этап

- Макетные образцы абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - три.

- Макетный образец технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Развернутые пилотные (опытные) зоны для испытания макетных образцов абонентских терминалов МНСС, функционирующих в составе автоматизированной системы мониторинга, контроля и управления транспортным процессом в труднодоступных районах макетных образцов абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Результаты испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в пилотных (опытных) зонах, технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля транспортного процесса и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Предложения по доработке (усовершенствованию) системы СМКУ ТП.

- Отчет по проведению испытаний макетных образцов абонентских терминалов МНСС и абонентских мультимодовых терминалов ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в пилотных (опытных) зонах, технологических аппаратно-программных комплексов взаимодействия с автоматизированными системами мониторинга, управления и контроля на транспорте и технологического аппаратно-программного комплекса взаимодействия с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Предложения по оценке потребных затрат на создание и поддержание системы мониторинга, контроля и управления транспортными процессами на Крайнем Севере и других труднодоступных районах Российской Федерации с использованием технологий многофункциональных низкоорбитальных спутниковых систем передачи данных.

- Отчет о НИОКР (заключительный).

  - Предполагаемое использование результатов работы

    - Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Автомобильный транспорт. Морской и речной транспорт. Решение общетранспортных задач. Транспортная безопасность. Обеспечение функционирования системы поиска и спасания. Обеспечение создания и функционирования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обеспечение функционирования транспортных коридоров (проходящих по северным и малообжитым территориям). Обеспечение функционирования логистических центров. Производство и реализация функциональных дополнений и аппаратуры транспортных потребителей, оказание дополнительных услуг в порядке коммерциализации проектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП.

    - Организации, способные внедрить результаты

Министерство транспорта Российской Федерации, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росавтотранс, Росжелдор, интеграторы и операторы систем навигационно-информационного обеспечения, коммерческие организации, эксплуатирующие транспортные средства и объекты транспортной инфраструктуры.

    - План внедрения результатов

- Создание системы информационного взаимодействия с использованием отечественных технологий МНСС для обеспечения мониторинга, контроля и управления транспортными процессами в труднодоступных районах Российской Федерации и создании предпосылок формирования единого транспортного пространства России. Вместе с тем, полученные в ходе выполнения работы результаты могут внедряться Минтрансом России в последовательности, определенной документами, разрабатываемыми в ходе выполнения настоящей работы:

- перечнем нормативных правовых и методических мер, включая их порядок и этапность, обеспечивающих внедрение и применение процедур взаимодействия МНСС и автоматизированных СМКУ ТП;

- планом нормотворческой работы Министерства транспорта Российской Федерации;

- планами деятельности подведомственных Минтрансу России федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их компетенцией.

    - Ожидаемая эффективность работы

Разработанные в ходе данной работы новые системные технические решения (программные и аппаратные средства) и механизмы нормативного регулирования внедрения и применения технологий МНСС в интересах транспортного комплекса Российской Федерации позволят повысить эффективность, конкурентоспособность транспортной системы России и укрепить развитие экспорта транспортных услуг на Северном морском пути, Транссибирской железнодорожной магистрали, а также обеспечат повышение эффективности функционирования и расширение зон обслуживания ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» при сохранении инфокоммуникационного суверенитета России.

- Исходные данные для выполнения работы

Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. 
№ 22-ФЗ «О навигационной деятельности».

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 78-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА ГЛОНАСС».

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 
1996 г. № 922 «О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом».

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2012 г. № 189 «Об утверждении федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 
1996 г. № 922 «О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом».

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 N 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы».

Приказ Минтранса России от 14 декабря 2011 № 319 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха».

Приказ Минтранса России от 9 марта 2010 г. № 55 «Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (Женева, 1 июля 1970 года).

«Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» от 10 сентября 2009 г. № 720.