УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента программ развития Министерства транспорта

Российской Федерации

_____________________ А.К. Семенов

«____» ________________ 2014 г.

- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

- «Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий»

Министерство транспорта Российской Федерации с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий» просит предоставить ценовую информацию о возможной стоимости данной работы.

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости выполнения данной работы, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) с учетом требований «Технического задания» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться учитываться ценовая информация:

от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- из анонимных источников;

- при отсутствии расчет выполнения НИР в соответствии с данным запросом.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, отдел научно-технической политики Департамента программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: HolkinAN@mintrans.ru , ZemlyanushkinaOO@mintrans.ru.

Контактные лица: Холкин Алексей Николаевич, Землянушкина Ольга Олеговна.

Контактные телефоны: (495) 626-14-10, 626-93-24.

Срок предоставления ценовой информации: до 10 августа 2014 г.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса:

III квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам конкурса:

Требования к порядку выполнения НИР:

НИР выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту и межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 1999 г. N 286-ст.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения НИР: не установлены.

Срок выполнения работы: 18 месяцев с даты заключения государственного контракта, в том числе:

1-ый этап в течение 2-х месяцев;

2-ой этап в течение 12-ти месяцев;

3-ий этап в течение 4-х месяцев.

Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, без авансового платежа в течение 15 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки НИР, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 % начальной (максимальной) цены контракта.

|  | Приложение № 1 На бланке организации Дата, исх. номер - Предложения по цене на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий» N; Наименование вида работ; Результаты работ; Цена (тыс. руб.); Расчет цены. 1.; Этап 1. Формирование принципов, способов, алгоритмов, общих требований к системе и подготовка концепции создания СК ПФС. Этап выполняется в течение 2-х месяцев.; В ходе на данном этапе необходимо выполнить следующие работы: провести анализ отечественной и зарубежной практики контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования; определить психофизиологические параметры, позволяющие достоверно оценить уровень работоспособности водителя; разработать предложения по геопозицированию и передаче полученной информации в службы управления дорожным движением (мониторинговые службы, экстренные службы) с помощью современных инфокоммуникационных технологий; подготовить проект концепции создания СК ПФС, включающий архитектуру и функциональный состав системы контроля состояния водителей и стимуляции его деятельности и требования к входящим в нее устройствам. Результатом первого этапа является научный отчет, содержащий анализ отечественной и зарубежной практики мониторинга психофизиологического состояния водителей в пути и проект концепции создания СК ПФС с требованиями к системе.. 2.; Этап 2. Проектирование экспериментального образца СК ПФС и создание макета системы. Проведение научного эксперимента для проверки технических решений. Проведение патентных исследований и регистрация объекта(ов) интеллектуальной собственности. Этап выполняется в течение 12 месяцев.; На данном этапе необходимо выполнить следующие работы: основываясь на положениях разработанной концепции, разработать предложения по созданию в Российской Федерации системы непрерывного контроля за психофизиологическим состоянием водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на основе современных инфокоммуникационных технологий; исследовать возможности реализации автоматического учета, накопления и передачи полученной информации; разработать структурную и принципиальную схемы бортового навигационно-информационного устройства и его интеграции с действующими контрольно-навигационными приборами; разработать программу для ЭВМ, входящую в состав предлагаемой системы контроля и рассмотреть возможность ее взаимодействия с другим имеющимся навигационно-информационным программами; изготовить экспериментальный образец СК ПФС; развернуть макет системы и провести экспериментальные исследования провести апробацию технических решений в пилотном проекте; провести патентные исследования (на патентую чистоту, новизну, конкурентоспособность) и зарегистрировать технические решения установленным порядком. По окончанию третьего этапа Заказчику предоставляются: экспериментальные (опытные) образцы СК ПФС с протоколами их испытаний; отчет об экспериментальных исследованиях; отчет о патентных исследованиях; документы, подтверждающие регистрацию технических решений в установленном порядке.. 3.; Этап 3. Разработка проекта технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию СК ПФС и технической документации на нее. Подготовка финансово-экономического обоснования развертывания, функционирования и внедрения системы в хозяйственный оборот. Этап выполняется в течение 4-х месяцев.; На данном этапе необходимо выполнить следующие работы: разработать проект технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию СК ПФС; разработать финансово-экономическое обоснования создания, развертывания и поддержания системы с обоснованием затрат на содержание системы в расчете на год; разработать предложения о внедрении СК ПФС в хозяйственный оборот, в том числе на условиях государственно-частного партнерства; провести анализ действующей нормативной базы для создания, функционирования и внедрения данной системы в хозяйственный оборот; разработать перечень проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов (или внесение изменений в действующие документы), обеспечивающих создание, функционирование и внедрение в хозяйственный оборот СК ПФС с обоснованием необходимости их принятия. По итогам третьего (заключительного) этапа заказчику предоставляется отчет, содержащий: проект технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию системы; финансово-экономическое обоснование создания и функционирования системы; предложения по механизмам внедрения системы в хозяйственный оборот; перечень нормативных правовых, нормативных технических документов, обеспечивающих создание и функционирование системы с обоснованием необходимости их принятия.. Общая цена государственного контракта: ___________________ Расчет общей цены государственного контракта: ________________ Срок действия предлагаемой цены: ____________ _______________________ _______________________ /___________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечания: При расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Итоговые результаты расчетов цены государственного контракта округляются до рубля по общим математическим правилам. Приложение № 2 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на дорогах общего пользования с использованием современных инфокоммуникационных технологий»

1. Основание для разработки (выполнения) темы

Приказ Минтранса России от 18.07.2014 г. №190 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской федерации от 7 апреля 2014 года № 98»

Поручение Правительства РФ от 29 июля 2009 г. № ВП-П9-4320;

Протокол заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 17 июля 2009г. № 2;

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам повышения безопасности дорожного движения 6 августа 2009 г.;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Приказ Минтранса России от 20 августа 2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

Приказ Минтранса России от 17 января 2012г. № 7 «Приложение 2 к требованиям (п.5) для специалистов, осуществляющих организацию работы предприятий по контролю за режимами труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств»;

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Объектом работы является создание способов и алгоритмов действий при осуществлении непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования, а также организация передачи информации об их состоянии в центры организации дорожного движения (центры мониторинга) на основе современных инфокоммуникационных технологий

2.2. Предмет работы

Предметом работы является разработка системы непрерывного контроля психофизиологического состояния водителей (далее СК ПФС), перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования, включающая компоненты позиционирования, получения информации о состоянии водителей и передачи ее в центры организации дорожного движения (центры мониторинга). В ходе выполнения работы предусматривается разработка экспериментального образца системы и нормативных правовых, организационных, технологических и технических аспектов создания системы.

2.3. Актуальность темы

Актуальность темы определяется значительными экономическими и социальными потерями от ДТП, вызванными засыпанием или возникновения внезапного расстройства здоровья за рулем транспортного средства. Особенно велика опасность засыпания (или дремотного состояния – «ступора»), которая может возникнуть при перевозке опасных грузов и пассажиров, сопровождаемая серьезными людскими потерями, а также в случае перевозки опасных грузов вредными экологическими воздействиями на окружающую среду.

Решение указанной проблемы в значительной степени осложняется большим количеством, рассредоточенностью и мобильностью автотранспортных средств, задействованных в перевозочном процессе, а также большим разбросом индивидуальных характеристик водителя, влияющих на их работоспособность.

Попытки усилить контроль за соблюдением водителями установленной скорости движения соответствующих транспортных средств, а также соблюдении режима труда и отдыха с помощью установки тахографов являются необходимыми, но недостаточными, поскольку снижение работоспособности водителя при определенных условиях может наступить в любой период его работы, например, в условиях монотонии.

Таким образом, приобретает актуальность задача осуществления контроля за изменением состояния водителей, перевозящих опасные грузы и пассажиров, в реальном масштабе времени, а также оперативной стимуляции его рабочей деятельности или принятия других управленческих решений.

Поставленная задача может быть успешно решена за счет создания соответствующей интеллектуальной системы безопасности, обеспечивающей постоянный контроль за работоспособностью водителя и при ее снижении до опасного порогового уровня автоматически реализующей решения, направленные на восстановление работоспособности водителя или передачу сигнала опасности в диспетчерские пункты надзорных органов для принятия соответствующих мер.

Необходимость решения поставленной задачи, в настоящее время, определяется серьезными рисками, сопровождающими перевозку опасных грузов и пассажиров, прежде всего по федеральным трассам в междугородном и международном сообщении.

2.4. Научная новизна

Научная новизна работы связана с разработкой новых принципов, способов и технических решений, позволяющих на современном уровне осуществлять постоянный контроль за состоянием водителя, находящегося за рулем транспортного средства, обработку полученной информации и, при наступлении порогового уровня снижения его работоспособности - передачи сигнала в соответствующие центры организации дорожного движения (мониторинговые центры) и, одновременно, на включение устройства стимуляции водителя, устанавливаемого непосредственно в транспортном средстве.

2.5. Практическая значимость

Система контроля психофизиологического состояния водителей (СК ПФС) будет являться одним из элементов обеспечения безопасности дорожного движения, что позволит снизить гибель людей и травматизм на дорогах, обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность транспортной системы России в целом.

3. Цель, задача работы

Целью научно-исследовательской работы является разработка способов, методов и технических решений для создания системы непрерывного мониторинга психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования (СК ПФС). Создание экспериментального образца системы, формирование необходимой нормативной правовой и нормативно-технической базы для внедрения СК ПФС в хозяйственный оборот.

Задачи научно-исследовательской работы:

- Формирование принципов, способов, алгоритмов, общих требований к системе и подготовка концепции создания СК ПФС.

- Проектирование экспериментального образца СК ПФС и создание макета системы. Проведение научного эксперимента для проверки технических решений. Проведение патентных исследований и регистрация объекта(ов) интеллектуальной собственности.

- Разработка проекта технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию СК ПФС. Подготовка финансово-экономического обоснования развертывания системы, функционирования и внедрения ее в хозяйственный оборот.

Научно-исследовательская работа проводится в три этапа. Выполнение указанных задач осуществляется в ходе каждого этапа.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

4.1. Содержание работы:

Этап 1. Формирование принципов, способов, алгоритмов, общих требований к системе и подготовка концепции создания СК ПФС.

Этап выполняется в течение 2-х месяцев.

В ходе на данном этапе необходимо выполнить следующие работы:

провести анализ отечественной и зарубежной практики контроля психофизиологического состояния водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования;

определить психофизиологические параметры, позволяющие достоверно оценить уровень работоспособности водителя;

разработать предложения по геопозицированию и передаче полученной информации в службы управления дорожным движением (мониторинговые службы, экстренные службы) с помощью современных инфокоммуникационных технологий;

подготовить проект концепции создания СК ПФС, включающий архитектуру и функциональный состав системы контроля состояния водителей и стимуляции его деятельности и требования к входящим в нее устройствам.

Результатом первого этапа является научный отчет, содержащий анализ отечественной и зарубежной практики мониторинга психофизиологического состояния водителей в пути и проект концепции создания СК ПФС с требованиями к системе.

Этап 2.  Проектирование экспериментального образца СК ПФС и создание макета системы. Проведение научного эксперимента для проверки технических решений. Проведение патентных исследований и регистрация объекта(ов) интеллектуальной собственности.

Этап выполняется в течение 12 месяцев.

На данном этапе необходимо выполнить следующие работы:

основываясь на положениях разработанной концепции, разработать предложения по созданию в Российской Федерации системы непрерывного контроля за психофизиологическим состоянием водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и пассажиров на основе современных инфокоммуникационных технологий;

исследовать возможности реализации автоматического учета, накопления и передачи полученной информации;

разработать структурную и принципиальную схемы бортового навигационно-информационного устройства и его интеграции с действующими контрольно-навигационными приборами;

разработать программу для ЭВМ, входящую в состав предлагаемой системы контроля и рассмотреть возможность ее взаимодействия с другим имеющимся навигационно-информационным программами;

изготовить экспериментальный образец СК ПФС;

развернуть макет системы и провести экспериментальные исследования

провести апробацию технических решений в пилотном проекте;

провести патентные исследования (на патентую чистоту, новизну, конкурентоспособность) и зарегистрировать технические решения установленным порядком.

По окончанию третьего этапа Заказчику предоставляются:

экспериментальные (опытные) образцы СК ПФС с протоколами их испытаний;

отчет об экспериментальных исследованиях;

отчет о патентных исследованиях;

документы, подтверждающие регистрацию технических решений в установленном порядке.

Этап 3. Разработка проекта технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию СК ПФС и технической документации на нее. Подготовка финансово-экономического обоснования развертывания, функционирования и внедрения системы в хозяйственный оборот.

Этап выполняется в течение 4-х месяцев.

На данном этапе необходимо выполнить следующие работы:

разработать проект технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию СК ПФС;

разработать финансово-экономическое обоснования создания, развертывания и поддержания системы с обоснованием затрат на содержание системы в расчете на год;

разработать предложения о внедрении СК ПФС в хозяйственный оборот, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

провести анализ действующей нормативной базы для создания, функционирования и внедрения данной системы в хозяйственный оборот;

разработать перечень проектов нормативных правовых и нормативно-технических документов (или внесение изменений в действующие документы), обеспечивающих создание, функционирование и внедрение в хозяйственный оборот СК ПФС с обоснованием необходимости их принятия.

По итогам третьего (заключительного) этапа заказчику предоставляется отчет, содержащий:

проект технического задания на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию системы;

финансово-экономическое обоснование создания и функционирования системы;

предложения по механизмам внедрения системы в хозяйственный оборот;

перечень нормативных правовых, нормативных технических документов, обеспечивающих создание и функционирование системы с обоснованием необходимости их принятия.

5. Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование результатов работы

Система контроля и поддержания работоспособности водителей, перевозящих опасные грузы, и пассажиров по дорогам общего пользования на основе непрерывного мониторинга их психофизиологического состояния и передачи сведений в центры управления дорожным движением (мониторинговые центры, центры экстренного реагирования).

5.2. Предполагаемое использование результатов работы

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Осуществление государственного контроля и надзора в сфере дорожного движения.

Деятельность предприятий, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и опасных грузов по дорогам общего пользования.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, предприятия автотранспортного комплекса.

5.2.3. План внедрения результатов

Опытная эксплуатация системы в течение одного года в двух-трех пилотных районах.

Утверждение проектов нормативных правовых, нормативных технических и организационных документов, обеспечивающих функционирование предлагаемой системы.

Развертывание СК ПФС в Российской Федерации на основе государственно-частного партнерства в течение пяти лет с момента завершения опытной эксплуатации.

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Результаты работы позволят повысить безопасность перевозочного процесса опасных грузов и пассажиров (снижение числа ДТП на 10-12%.).

6. Исходные данные для выполнения работы

1. Транспортная Стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

2. Российская законодательная и нормативная правовая база в сфере эксплуатации автотранспорта, безопасности дорожного движения, эксплуатации автомобильных дорог.

3. Международный Договор «Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки» (ЕСТР).

4. Материалы патентного поиска, отечественные и зарубежные публикации по проблеме.