Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2014 года

Минтранс России*

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2014 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 738,11 | 738,1 | 1В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 566,2 км установлено в объеме 738,1 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 738,1 км. . |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км2 |  | 735 | 403 | 2В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе сельских дорог, предусматривающие федеральное софинансирование, км» изложено в следующей редакции: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км». В целях реализаций подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 693 «О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» и Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросу ликвидации паводка на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края 10 июня 2014 года от 11.06.2014 № Пр-1358 в 2014 году направлены средства в Резервный фонд Правительства Российской Федерации и Фонд по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан в размере 4,175 млрд. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, что привело к уменьшению значения показателя до 403 км. |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 1153 | 115 | 3В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 43 км установлено в объеме 115 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 115 км. |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44473 км (83,0% от общей протяженности) |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 270324 | 27032 | 4В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, плановое значение по данному показателю на 2014 год приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 26923 км установлено в объеме 27032 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 27032 км. |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 206,15 млн. тонн |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн5 |  | 20 | 20 | 5В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн» изложено в следующей редакции: «Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн». |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %6 |  | 18 | 18 | 6В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, %» изложено в следующей редакции: «Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, %». |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки7 |  | 6908 | 690 | 7В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, показатель «Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом» изменен на показатель «Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки», который более адекватно отражает возможности реализации транзитного потенциала в части повышения качества предоставляемых услуг. 8Плановое значение по показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 304 км/сутки, установлено в объеме 690 км/сутки, ожидаемое значение на конец текущего года - 690 км/сутки. |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, и инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р) |
| Показатель Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км9 |  | 8210 | 82 | 9В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, а также изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, показатель «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий» изменен на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». 10Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 514 км установлено в объеме 82 км, ожидаемое значение на конец текущего года - 82 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1363 | 1363 |  |
| Показатель Строительство дополнительных главных путей, км11 |  | 1812 | 18 | 11В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308, показатель «Строительство новых дополнительных путей» изменен на показатель «Строительство дополнительных главных путей, км». 12Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 147,5 км установлено в объеме 18 км, ожидаемое значение на конец текущего года - 18 км. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.13 |  | 4 | 4 | 13В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо ранее предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.» изложено в следующей редакции: «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед.». |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.14 |  | 3 | 2 | 14В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, наименование показателя приведено в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо ранее установленного в утвержденном от 19.06.2013 Плане «Ввод в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.» изложено в следующей редакции: «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед.». В 2014 году ВПП-1 в аэропорту Петропавловск-Камчатский не будет введена в эксплуатацию по причине неготовности зданий командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной станции в связи с нарушением сроков поставки и монтажа оборудования субподрядными организациями; строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП-1 завершены (бетонные работы выполнены в полном объеме, завершается маркировка покрытия, строительная готовность составляет – 100%). Срок ввода ВПП в эксплуатацию и объекта в целом запланирован на 15.05.2015. За нарушение сроков выполнения работ по договору ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выставлена в адрес ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» претензия от 30.07.2014 № 06809 на 7,58 млн. рублей, которая не была оплачена, в связи с чем 21.08.2014 направлено исковое заявление в суд о взыскании с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» вышеуказанной суммы. |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год15 |  | 9,3916 | 9,39 | 15В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, показатель «Объем межрегиональных перевозок» заменен на показатель «Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год». 16Плановое значение по данному показателю на 2014 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 6,53 млн. пассажиров в год установлено в объеме 9,39 млн. пассажиров в год, ожидаемое значение на конец текущего года - 9,39 млн. пассажиров в год. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Показатель Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году, %17 |  | 121,218 | 121,2 | 17В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, для отражения в Плане динамики производительности труда по всем видам транспортной деятельности, в том числе услугам портов и аэропортов, а не только услугам по основному виду деятельности - перевозке грузов и пассажиров, вместо показателя «Рост производительности труда (в приведенных т-км) к 2012 году, %» включен показатель «Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году, %». 18Плановое значение показателя в 2014 году по отношению к 2011 году вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане 106,8% установлено в объеме 121,2%, ожидаемое значение на конец текущего года – 121,2%. Вместе с тем, с учетом оценки макроэкономических параметров 2014 года, по доведенному Минэкономразвития России базовому варианту уточненного прогноза (письмо Минэкономразвития России в Минтранс России от 30.09.2014 № 23689-АВ/Д03и), существует риск невыполнения планового значения показателя, что связано, главным образом, со снижением темпов роста объемов транспортной работы по сравнению с прогнозируемыми ранее. |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,1 | 2,1 |  |
| Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 50 | 50 |  |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана за 3 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.