| Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ключевого события, ед. измерения |  | Ответственный исполнитель |  | Дата наступления ключевого события |  |  |  |  |  |  |  | Значение ключевого события |  |  |  |  |  |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата |  |  | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | плановая |  | ожидаемая |  |  | фактическая |  |  | плановое |  | ожидаемое |  |  |  | фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, и инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 5.1. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен (ключевые события по конкретным объектам приведены в приложении)1 |  |  |  | 31.12.20142 |  | 31.12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с новой редакцией государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, а также изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 592-р в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, ключевое событие «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен» изменено на ключевое событие «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий обеспечен». 2Плановая дата наступления данного ключевого события вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане третьего квартала 2014 года перенесена на четвертый квартал 2014 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 5.1.2. Строительство объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" (450 км) завершено |  |  |  | 30.06.20153 |  | 30.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3В целях приведения Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в соответствие с изменениями параметров государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319, дата наступления данного ключевого события перенесена с третьего квартала 2014 года на второй квартал 2015 года. Корректировка Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы направлена на согласование в Правительство Российской Федерации письмом от 10.07.2014 № ОБ-10/8561. |  |  |  |  |  |  |
| Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (далее – План), направленной на согласование в Правительство Российской Федерации письмом Минтранса России от 10.07.2014 № ОБ-10/8561, внесение сведений о ключевых событиях Плана за 3 квартал 2014 года в АИС АКПД не представляется возможным.