ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Стратегии развития железнодорожного

транспорта в Российской Федерации

до 2030 года

Целевые показатели по вариантам стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

|  | Единица измерения | 2012 год | 2020 год |  | 2030 год |  | 2013-2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консер-вативный вариант | Иннова-ционный вариант | Консер-вативный вариант | Иннова-ционный вариант | Консер-вативный вариант | Иннова-ционный вариант |
| Задача "Формирование доступной и устойчивой транспортной системы как инфраструктурного базиса для обеспечения транспортной целостности, независимости и обороноспособности страны, социально-экономического роста и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан, включая право на свободу передвижения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность железнодорожной сети | км/тыс. кв. км | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 6,0 |  |  |
| Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности | км | 10218 | 10220 | 4770 | 10300 | 0 |  |  |
| строительство новых линий - всего | км | - | 1951 | 2707 | 3214 | 5196 | 5165 | 7903 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стратегические | -"- | - | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| грузообразующие | -"- | - | 653 | 801 | 289 | 231 | 942 | 1032 |
| технологические | -"- | - | 346 | 954 | 143 | 1333 | 489 | 2287 |
| высокоскоростные | -"- | - | 952 | 952 | 2782 | 3342 | 3734 | 4294 |
| Развитие пропускных способностей существующей инфраструктуры | км |  | 3253,5 | 5876,8 | 2551,8 | 3831,0 | 5805,3 | 9707,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство вторых путей | -"- |  | 2380,0 | 4802,5 | 2344,7 | 3338,3 | 4724,7 | 8140,8 |
| строительство 3 - 6 путей | -"- |  | 873,5 | 1074,3 | 207,1 | 492,7 | 1080,6 | 1567,0 |
| Электрификация участков | -"- |  | 858,8 | 1551,8 | 3052,0 | 8367,0 | 3910,8 | 9918,8 |
| Оборудование участков автоблокировкой | -"- |  | 930,0 | 1705,1 | 462,1 | 121,2 | 1392,1 | 1826,5 |
| Обновление тягового подвижного состава | ед. | 907 | 12658 | 13923 | 8364 | 9508 | 21022 | 23431 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка | -"- | 532 | 5177 | 6078 | 6940 | 8084 | 12117 | 14162 |
| модернизация | -"- | 375 | 7481 | 7845 | 1424 | 1424 | 8905 | 9269 |
| Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, обеспечивающих регулярное движение пассажирских поездов (на конец периода) - всего | км |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с максимальной скоростью 160-250 км/ч | -"- | 1250 | 2507 | 3044 | 6942 | 6942 |  |  |
| с максимальной скоростью до 400 км/ч | -"- | 0 | 952 | 1431 | 3734 | 4294 |  |  |
| Количество субъектов Российской Федерации, обслуживаемых железнодорожным транспортом общего пользования |  | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - |
| Подвижность населения на железнодорожном транспорте | пасс.-км/чел. в год | 1011 | 1151 | 1244 | 1428 | 1723 | - | - |
| Количество поездок | поездок/чел. в год | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | - | - |
| Погрузка грузов | млн. тонн | 1271,9 | 1590 | 1727,2 | 1786,2 | 2010 | - | - |
| Грузооборот | млрд. тонно-км | 2222,4 | 2670 | 2910 | 3050 | 3300 | - | - |
| Пассажирооборот | млрд. пасс.-км | 144,6 | 165,6 | 183,0 | 202,5 | 261,0 | - | - |
| Задача "Снижение совокупных транспортных хозяйственных издержек (железнодорожный транспорт)" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная емкость валового внутреннего продукта (железнодорожный транспорт) | коп./ рубль | 2,478 | 2,502 | 2,582 | 2,385 | 2,182 | - | - |
| Задача "Интеграция в мировую транспортную систему" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем перевозок в международном сообщении - всего | млн. тонн | 566,3 | 680 | 750,5 | 752,9 | 860,4 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем перевозок транзитных грузов | млн. тонн | 33,5 | 56 | 60 | 71 | 81 | - | - |
| Задача "Приведение уровня качества и безопасности перевозок в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими мировыми стандартами на основе технологического и технического "прорывного" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость доставки грузовых отправок - всего | км/сутки | - | 295 | 319 | 350 | 400 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контейнеров |  | 304 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |  |
| из них контейнеров в транзитном сообщении |  | 635 | 900 | 1000 | 1600 | 1700 |  |  |
| маршрутных отправок |  | 415 | 418 | 420 | 435 | 450 |  |  |
| Доля отправок, доставленных в нормативный (договорный) срок | процентов | 81,6 | 89 | 90 | 93 | 95 |  |  |
| Снижение уровня аварийности по всем филиалам ОАО «РЖД» | количество событий на 1 млн поездо-км | 2,4381 | 1,0905 | 1,0492 | 0,9226 | 0,7780 | - | - |
| Задача "Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в развитие железнодорожного транспорта - всего | млрд. рублей (без НДС, в ценах 2013 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| других частных инвесторов в развитие железнодорожного транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Обеспечение квалифицированными кадрами, повышение эффективности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение уровня оплаты труда работников на железнодорожном транспорте общего пользования с общероссийским (с учетом роста производительности труда и дифференциации по регионам) | раз | 1,33 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | - | - |
| Задача "Обеспечение прав граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение энергоемкости перевозок на железнодорожном транспорте: | процентов к 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на тягу поездов (поездная работа) | -"- | 100 | 96,7 | 95,8 | 95,1 | 92,5 |  |  |
| удельный расход условного топлива на тягу поездов (поездная работа) | -"- | 100 | 92,4 | 90,1 | 84,6 | 79,9 |  |  |
| Снижение на железнодорожном транспорте общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников | процентов к 2012 году | 100 | 87,9 | 61,0 | 75,5 | 31,1 |  |  |
| сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | процентов к 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе недостаточно очищенные | -"- | 100 | 89,6 | 62,6 | 77,4 | 32,2 |  |  |
| без очистки | -"- | 100 | - | - | - | - |  |  |

____________

Приложение № 2 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении тягового подвижного состава при консервативном варианте развития

| Вид подвижного состава | Единица измерения | 2013-2030 годы – всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2020 гг. | 2021-2030 гг. |
| Тяговый подвижной состав -всего | единиц | 21022 | 12658 | 8364 |
| Электровозы всего | -"- | 10848 | 6582 | 4266 |
| В том числе модернизация | -"- | 5037 | 4339 | 698 |
| Тепловозы | -"- | 10174 | 6076 | 4098 |
| В том числе модернизация | -"- | 3868 | 3142 | 726 |

____________

Приложение № 3 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении тягового подвижного состава при инновационном  варианте развития

| Вид подвижного состава | Единица измерения | 2013-2030 годы – всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2020 гг. | 2021-2030 гг. |
| Тяговый подвижной состав -всего | единиц | 23431 | 13923 | 9508 |
| Электровозы всего | -"- | 12089 | 7240 | 4849 |
| В том числе модернизация | -"- | 5170 | 4472 | 698 |
| Тепловозы | -"- | 11342 | 6683 | 4659 |
| В том числе модернизация | -"- | 4099 | 3373 | 726 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Целевые показатели работы

железнодорожного транспорта необщего пользования

|  | 2006 год | 2015 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный вариант | максимальный вариант | минимальный вариант | максимальный вариант |
| Объем перевозок, млн. т | 3591,2 | 4570 | 4700 | 5240 | 5710 |
| Грузооборот, млрд. т-км | 31,2 | 41,1 | 42,3 | 47,2 | 51,4 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Общая потребность в обновлении подвижного состава

железнодорожного транспорта необщего пользования

| Подвижной состав | Единица измерения | 2008 - 2015 годы |  | 2016 - 2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный вариант | максимальный вариант | минимальный вариант | максимальный вариант |
| Локомотивы - всего | единиц | 7600 | 7828 | 10500 | 11445 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| приобретение новых |  | 1600 | 1648 | 3000 | 3270 |
| модернизация |  | 6000 | 6180 | 7500 | 8175 |
| Вагоны магистральные | тыс. вагонов | 64570 | 66700 | 69300 | 75540 |
| Вагоны промышленные | -"- | 35557 | 36730 | 37175 | 40520 |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Объем инвестиций для реализации программы развития

железнодорожного транспорта необщего пользования

(млрд. рублей)

| Назначение инвестиций | 2008 - 2015 годы |  | 2016 - 2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный вариант | максимальный вариант | минимальный вариант | максимальный вариант |
| Строительство и реконструкция железнодорожных путей промышленного транспорта | 316 | 394,5 | 867,5 | 1024,5 |
| Развитие объектов промышленного железнодорожного транспорта - всего | 292 | 302 | 535 | 559 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| реконструкция транспортно-складских комплексов | 230 | 239 | 450 | 470 |
| модернизация систем организации движения поездов и маневровой работы на промышленном транспорте | 62 | 63 | 85 | 89 |
| Обновление подвижного состава - всего | 346,7 | 357,6 | 441,6 | 481,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| локомотивы | 203 | 209,1 | 288,8 | 314,8 |
| вагоны | 143,7 | 148,5 | 152,8 | 166,6 |

____________

Приложение № 7 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Оценка необходимых инвестиций для реализации консервативного варианта развития 
(по этапам финансирования)

| Наименование объекта |  | Федеральный округ |  | Протяженность, км |  |  |  |  |  | Стоимость строительства (млрд руб, в ценах на 1 января 2013 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2030 годы |  | в том числе |  |  |  | 2013-2030 годы |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013-2020 годы |  | 2021-2030 годы |  |  |  | 2013-2020 годы |  | 2021-2030 годы |
| Строительство новых железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл – Курагино |  | Сибирский |  | 410 |  | 410 |  | - |  | 130,9 |  | 130,9 |  | - |
| Новая Чара – Чина |  | Сибирский |  | 30 |  | 30 |  | - |  | 2,6 |  | 2,6 |  | - |
| Хани (Икабьекан) – Тарыннахское месторождение |  | Сибирский, Дальневосточный |  | 189 |  | 189 |  | - |  | 32,4 |  | 32,4 |  | - |
| Ленинск – Госграница |  | Дальневосточный |  | 6 |  | 6 |  | - |  | 9,1 |  | 9,1 |  | - |
| Обход Краснодарского узла1 |  | Южный |  | 65 |  | 65 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Лосево – Каменногорск1 |  | Северо-Западный |  | 64 |  | 64 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Таежная – Таежный горно-обогатительный комбинат |  | Дальневосточный |  | 4 |  | 4 |  | - |  | 0,6 |  | 0,6 |  | - |
| Муслюмово – Теченское |  | Уральский |  | 20 |  | 20 |  | - |  | 2,8 |  | 2,8 |  | - |
| Могзон – Озерное |  | Сибирский |  | 164 |  | 164 |  | - |  | 45,2 |  | 45,2 |  | - |
| Карабула – Ярки |  | Сибирский |  | 44 |  | 44 |  | - |  | 13,7 |  | 13,7 |  | - |
| Шимановская – Гарь |  | Дальневосточный |  | 148 |  | - |  | 148 |  | 20,3 |  | - |  | 20,3 |
| Гарь – Февральск |  | Дальневосточный |  | 141 |  | - |  | 141 |  | 19,4 |  | - |  | 19,4 |
| Правая Лена – Якутск |  | Дальневосточный |  | 105 |  | - |  | 105 |  | 23,9 |  | - |  | 23,9 |
| Обход Саратовского узла1 |  | Приволжский |  | 38 |  | - |  | 38 |  | - |  | - |  | - |
| новые линии в рамках развития Московского транспортного узла (без учета строительства ВСМ)1 |  | Центральный |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Итого: |  |  |  | 1431 |  | 999 |  | 432 |  | 300,9 |  | 237,3 |  | 63,6 |
| Организация скоростного пассажирского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Красное |  | Центральный |  | 487 |  | 487 |  | - |  | 79,4 |  | 79,4 |  | - |
| Москва – Суземка |  | Центральный |  | 488 |  | 488 |  | - |  | 91,3 |  | 91,3 |  | - |
| Москва – Ярославль |  | Центральный |  | 282 |  | 282 |  | - |  | 120,8 |  | 120,8 |  | - |
| Москва – Курск |  | Центральный |  | 537 |  | - |  | 537 |  | 75,9 |  | 13,9 |  | 62,0 |
| Омск – Новосибирск |  | Сибирский |  | 627 |  | - |  | 627 |  | 72,7 |  | 21,8 |  | 50,9 |
| Екатеринбург – Челябинск |  | Уральский |  | 271 |  | - |  | 271 |  | 25,0 |  | 2,0 |  | 23,0 |
| Владивосток – Хабаровск |  | Дальневосточный |  | 774 |  | - |  | 774 |  | 321,9 |  | - |  | 321,9 |
| Новосибирск – Барнаул |  | Сибирский |  | 230 |  | - |  | 230 |  | 29,5 |  | - |  | 29,5 |
| Новосибирск – Кемерово |  | Сибирский |  | 301 |  | - |  | 301 |  | 79,9 |  | - |  | 79,9 |
| Новосибирск – Новокузнецк |  | Сибирский |  | 528 |  | - |  | 528 |  | 203,3 |  | - |  | 203,3 |
| Самара – Саранск |  | Приволжский |  | 449 |  | - |  | 449 |  | 83,9 |  | - |  | 83,9 |
| Самара – Пенза |  | Приволжский |  | 388 |  | - |  | 388 |  | 72,5 |  | - |  | 72,5 |
| Самара – Саратов |  | Приволжский |  | 439 |  | - |  | 439 |  | 82,1 |  | - |  | 82,1 |
| Саратов – Волгоград |  | Приволжский, Южный |  | 431 |  | - |  | 431 |  | 80,6 |  | - |  | 80,6 |
| Итого: |  |  |  | 5692 |  | 1257 |  | 4435 |  | 1418,8 |  | 329,2 |  | 1089,6 |
| Строительство высокоскоростных железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Новая Тверь |  | Центральный |  | 180 |  | 180 |  | - |  | 199,7 |  | 199,7 |  | - |
| Новая Тверь – Санкт-Петербург |  | Центральный и Северо-Западный |  | 479 |  | - |  | 479 |  | 615,9 |  | 166,7 |  | 449,2 |
| Москва – Нижний Новгород – Казань |  | Центральный и Приволжский |  | 772 |  | 772 |  | - |  | 797,1 |  | 797,1 |  | - |
| Казань – Екатеринбург |  | Приволжский и Уральский |  | 763 |  | - |  | 763 |  | 648,4 |  | - |  | 648,4 |
| Москва – Адлер |  | Центральный и Южный |  | 1540 |  | - |  | 1540 |  | 1455,1 |  | - |  | 1455,1 |
| Итого: |  |  |  | 3734 |  | 952 |  | 2782 |  | 3716,2 |  | 1163,5 |  | 2552,7 |
| Организация интермодальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация интермодальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  | 16,0 |  | 9,8 |
| Повышение пропускной способности, строительство вторых, третьих главных путей, развитие железнодорожных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупные комплексные инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива |  | Северо-Западный |  | - |  | - |  | - |  | 63,6 |  | 63,6 |  | - |
| Усиление пропускной способности направления Волховстрой – Мурманск |  | Северо-Западный |  | - |  | - |  | - |  | 34,3 |  | 22,4 |  | 11,9 |
| Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково – Мга |  | Северо-Западный, Центральный |  | - |  | - |  | - |  | 112,9 |  | 53,1 |  | 59,8 |
| Строительство вторых путей и электрификация участка Выборг – Приморск – Ермилово |  | Северо-Западный |  | - |  | - |  | - |  | 7,4 |  | 7,4 |  | - |
| Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская (2 этап) |  | Северо-Западный |  | - |  | - |  | - |  | 8,7 |  | 8,7 |  | - |
| Реконструкция с электрификацией участка Ртищево – Кочетовка |  | Центральный, Приволжский |  | - |  | - |  | - |  | 12,0 |  | - |  | 12,0 |
| Развитие Екатеринбургского узла |  | Уральский |  |  |  |  |  |  |  | 63,9 |  | - |  | 63,9 |
| Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская |  | Южный |  | - |  | - |  | - |  | 8,3 |  | 8,3 |  | - |
| Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла |  | Южный |  | - |  | - |  | - |  | 69,9 |  | 69,9 |  | - |
| Комплексная реконструкция железнодорожных линий Таманского полуострова |  | Южный |  | - |  | - |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | - |
| Усиление пропускной способности железнодорож-ной линии Энем – Кривенковская |  | Южный |  | - |  | - |  | - |  | 8,2 |  | 8,2 |  | - |
| Дополнительные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания Крымского федерального округа без учета стоимости строительства транспортного перехода через Керченский пролив и мероприятий, уже учтенных в других комплексных проектах |  | Южный |  |  |  |  |  |  |  | 135,4 |  | 135,4 |  |  |
| Обход Саратовского узла |  | Приволжский |  | - |  | - |  | - |  | 32,2 |  | - |  | 32,2 |
| Реконструкция участка Тобольск – Сургут – Коротчаево |  | Уральский |  | - |  | - |  | - |  | 82,4 |  | 82,4 |  | - |
| Развитие участка Тайшет – Междуреченск |  | Сибирский |  | - |  | - |  | - |  | 35,2 |  | 35,2 |  | - |
| Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск |  | Сибирский |  | - |  | - |  | - |  | 17,4 |  | 13,5 |  | 3,9 |
| Развитие участка Биробиджан – Ленинск |  | Дальневосточный |  | - |  | - |  | - |  | 6,6 |  | 6,6 |  | - |
| Развитие участка Барановский – Хасан |  | Дальневосточный |  | - |  | - |  | - |  | 1,7 |  | 1,7 |  | - |
| Развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (Тайшет – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань) с участком Транссибирской магистрали Тайшет – Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре |  | Сибирский, Дальневосточный |  | - |  | - |  | - |  | 586,9 |  | 251,2 |  | 335,7 |
| Формирование Южного обхода БМО |  | Центральный |  | - |  | - |  | - |  | 28,3 |  | 11,1 |  | 17,2 |
| Развитие Московского транспортного узла |  | Центральный |  | - |  | - |  | - |  | 323,9 |  | 222,2 |  | 101,7 |
| Итого: |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1649,2 |  | 1010,9 |  | 638,3 |
| Строительство вторых главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мга – Кириши1 |  | Северо-Западный |  | 68 |  | 68 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Кириши – Будогощь1 |  | Северо-Западный |  | 31,5 |  | 21,9 |  | 9,6 |  | - |  | - |  | - |
| Будогощь – Неболчи1 |  | Северо-Западный |  | 56,4 |  | 20,8 |  | 35,6 |  | - |  | - |  | - |
| Неболчи – Кабожа1 |  | Северо-Западный |  | 109,5 |  | 21,0 |  | 88,5 |  | - |  | - |  | - |
| Кабожа – Пестово1 |  | Северо-Западный |  | 53,2 |  | - |  | 53,2 |  | - |  | - |  | - |
| Пестово – Сонково1 |  | Северо-Западный |  | 147,2 |  | 60,0 |  | 87,2 |  | - |  | - |  | - |
| Сонково – Калязин1 |  | Северо-Западный |  | 80,3 |  | 24,5 |  | 55,8 |  | - |  | - |  | - |
| Калязин – Савелово1 |  | Северо-Западный |  | 51,7 |  | - |  | 51,7 |  | - |  | - |  | - |
| Савелово – Вербилки1 |  | Северо-Западный |  | 39,9 |  | 39,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Вербилки – Дмитров1 |  | Северо-Западный |  | 24,4 |  | 24,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Мурманск – Оленегорск1 |  | Северо-Западный |  | 58,4 |  | 41,9 |  | 16,5 |  | - |  | - |  | - |
| Оленегорск – Апатиты1 |  | Северо-Западный |  | 37 |  | 20,1 |  | 16,9 |  | - |  | - |  | - |
| Сегежа – Медвежья Гора1 |  | Северо-Западный |  | 43,2 |  | 34,7 |  | 8,5 |  | - |  | - |  | - |
| Медвежья Гора – Петрозаводск |  | Северо-Западный |  | 10,1 |  | - |  | 10,1 |  | - |  | - |  | - |
| Выборг – Каменногорск1 |  | Северо-Западный |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Выборг – Попово1 |  | Северо-Западный |  | 14 |  | 14 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Агрыз – Алнаши |  | Приволжский |  | 17,3 |  | 17,3 |  | - |  | 2,6 |  | 2,6 |  | - |
| Ижевск – Агрыз |  | Приволжский |  | 10,9 |  | 10,9 |  | - |  | 1,6 |  | 1,6 |  | - |
| Канаш – Алатырь |  | Приволжский |  | 81,2 |  | 60,1 |  | 21,1 |  | 13,8 |  | 10,3 |  | 3,5 |
| Алатырь – Красный Узел |  | Приволжский |  | 76,2 |  | 76,2 |  | - |  | 13,1 |  | 13,1 |  | - |
| Архангельск – Обозерская |  | Северо-Западный |  | 45,4 |  | 17,5 |  | 27,9 |  | 7,8 |  | 3,0 |  | 4,8 |
| Венев – Узловая1 |  | Центральный |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Рязань – Узуново1 |  | Центральный |  | 41,2 |  | 17,8 |  | 23,4 |  | - |  | - |  | - |
| Тула – Збродово1 |  | Центральный |  | 16,2 |  | 16,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Збродово – Козельск1 |  | Центральный |  | 20 |  | - |  | 20 |  | - |  | - |  | - |
| Сухиничи – Занозная1 |  | Центральный |  | 30,5 |  | - |  | 30,5 |  | - |  | - |  | - |
| Занозная – Духовская1 |  | Центральный |  | 39 |  | - |  | 39 |  | - |  | - |  | - |
| Туапсе – Сочи |  | Южный |  | 21,5 |  | 21,5 |  | - |  | 7,6 |  | 7,6 |  | - |
| Тимашевская – Крымская (Рзд.9км)1 |  | Южный |  | 56,5 |  | 56,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Им.М.Горького - Котельниково1 |  | Южный |  | 115,4 |  | 115,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Котельниково – Куберле1 |  | Южный |  | 37,2 |  | 37,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Куберле – Сальск1 |  | Южный |  | 9,2 |  | 9,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Энем – Кривенковская1 |  | Южный |  | 32,1 |  | 32,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Энем - Крымская |  | Южный |  | 11,4 |  | - |  | 11,4 |  | 2,1 |  | - |  | 2,1 |
| Сальск – Песчанокопская1 |  | Южный |  | 35,8 |  | 35,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Песчанокопская – Тихорецкая1 |  | Южный |  | 44,6 |  | 44,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Тихорецкая – Кореновск1 |  | Южный |  | 72,1 |  | 72,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Крымская – Юровский1 |  | Южный |  | 13,1 |  | 13,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Юровский – Красная Стрела1 |  | Южный |  | 17,1 |  | 17,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Красная Стрела – Вышестеблиевская1 |  | Южный |  | 20,9 |  | 20,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Ахтуба – Волгоград1 |  | Южный |  | 63,3 |  | 63,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Аксарайская – Кигаш |  | Южный |  | 25,6 |  | 25,6 |  | - |  | 3,1 |  | 3,1 |  | - |
| Чишмы – Уруссу |  | Приволжский |  | 28,2 |  | - |  | 28,2 |  | 4,2 |  | - |  | 4,2 |
| Уруссу – Бугульма | Приволжский |  | 8,7 |  | - |  | 8,7 |  | 1,3 |  | - |  | 1,3 |  |
| Пронино – Димитровград | Приволжский |  | 13,5 |  | 13,5 |  | - |  | 1,9 |  | 1,9 |  | - |  |
| Тихоново – Круглое Поле (Набережные Челны) | Приволжский |  | 13 |  | 13 |  | - |  | 2,5 |  | 2,5 |  | - |  |
| Нижняя – Уаз | Уральский |  | 13,9 |  | 7,8 |  | 6,1 |  | 2,4 |  | 1,3 |  | 1,1 |  |
| Уаз – Каменск-Уральский | Уральский |  | 7,1 |  | 7,1 |  | - |  | 2,9 |  | 2,9 |  | - |  |
| Ярино – Левшино | Приволжский |  | 20,5 |  | 20,5 |  | - |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  |
| Няр – Ярино | Приволжский |  | 11,3 |  | - |  | 11,3 |  | 1,9 |  | - |  | 1,9 |  |
| Черепаново – Среднесибирская | Сибирский |  | 42,0 |  | - |  | 42,0 |  | 6,3 |  | - |  | 6,3 |  |
| Калино – Пермь | Приволжский |  | 19,3 |  | - |  | 19,3 |  | 3,3 |  | - |  | 3,3 |  |
| Тобольск – Пыть Ях1 | Уральский |  | 173,2 |  | 173,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Пыть Ях – Сургут1 | Уральский |  | 35,2 |  | 35,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Сургут – Ульт-Ягун1 | Уральский |  | 59 |  | 59 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Челябинск – Муслюмово | Сибирский |  | 12,1 |  | 12,1 |  | - |  | 2,7 |  | 2,7 |  | - |  |
| Муслюмово – Нижняя | Сибирский |  | 29 |  | 29 |  | - |  | 3,9 |  | 3,9 |  | - |  |
| Югра – Топки - Проектная | Сибирский |  | 200,9 |  | - |  | 200,9 |  | 34,6 |  | - |  | 34,6 |  |
| Тайшет – Междуреченск1 | Сибирский |  | 160,8 |  | 160,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Тагул – Лена – Хани1 | Сибирский |  | 548,5 |  | 299,6 |  | 248,9 |  | - |  | - |  | - |  |
| Хани – Тында1 | Дальневосточный |  | 418 |  | 111,5 |  | 306,5 |  | - |  | - |  | - |  |
| Тында – Комсомольск-на-Амуре1 | Дальневосточный |  | 468,8 |  | - |  | 468,8 |  | - |  | - |  | - |  |
| Комсомольск-на-Амуре – Ванино1 | Дальневосточный |  | 421,2 |  | 67,4 |  | 353,8 |  | - |  | - |  | - |  |
| Тында – Бамовская1 | Дальневосточный |  | 36,2 |  | 36,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Карымская – Забайкальск1 | Сибирский |  | 45,3 |  | 25,0 |  | 20,3 |  | - |  | - |  | - |  |
| участки Московского транспортного узла1 | Центральный |  | 119,5 |  | 96,5 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 4724,7 |  | 2380 |  | 2344,7 |  | 123,2 |  | 60,1 |  | 63,1 |  |
| Строительство третьих главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нара – Малоярославец | Центральный |  | 51,5 |  | - |  | 51,5 |  | 11,9 |  | - |  | 11,9 |  |
| Клин - Поварово | Центральный |  | 37,7 |  | 37,7 |  | - |  | 9,2 |  | 9,2 |  | - |  |
| Воскресенск - Голутвин | Центральный |  | 27,9 |  | 27,9 |  | - |  | 7,5 |  | 7,5 |  | - |  |
| Бекасово - Нара | Центральный |  | 8,0 |  | 8,0 |  | - |  | 3,2 |  | 3,2 |  | - |  |
| Подольск - Столбовая | Центральный |  | 21,0 |  | 21,0 |  | - |  | 5,2 |  | 5,2 |  | - |  |
| Столбовая - Серпухов | Центральный |  | 35,3 |  | 35,3 |  | - |  | 7,3 |  | 7,3 |  | - |  |
| Пермь – Чайковская | Уральский |  | 35,6 |  | 35,6 |  | - |  | 6,2 |  | 6,2 |  | - |  |
| Лянгасово – Котельнич | Приволжский |  | 70,6 |  | 70,6 |  | - |  | 15,6 |  | 15,6 |  | - |  |
| Тюмень – Богданович | Уральский |  | 225,1 |  | 225,1 |  | - |  | 36,1 |  | 36,1 |  | - |  |
| Богданович – Екатеринбург (Косулино) | Уральский |  | 64,8 |  | 64,8 |  | - |  | 14,6 |  | 14,6 |  | - |  |
| Красноярск – Кемчуг | Сибирский |  | 87,3 |  | 87,3 |  | - |  | 17,8 |  | 17,8 |  | - |  |
| участки Московского транспортного узла1 | Центральный |  | 147,3 |  | 85,8 |  | 61,5 |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого: |  |  | 812,1 |  | 699,1 |  | 113 |  | 134,6 |  | 122,7 |  | 11,9 |  |
| Строительство четвертых и более главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участки Московского транспортного узла1 | Центральный |  | 268,5 |  | 174,4 |  | 94,1 |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого |  |  | 268,5 |  | 174,4 |  | 94,1 |  | - |  | - |  | - |  |
| Развитие сортировочных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сортировочных станций |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,7 |  | 50,4 |  | 9,3 |  |
| Развитие пограничных и предпортовых станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие пограничных и предпортовых станций3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  | 26,1 |  | - |  |
| Развитие пропускных способностей - всего |  |  | 5805,3 |  | 3253,5 |  | 2551,8 |  | 1992,8 |  | 1270,2 |  | 722,6 |  |
| Электрификация участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчина – Веймарн – Ивангород, Лужская1 | Северо-Западный |  | 163 |  | 163 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Каменногорск – Выборг1 | Северо-Западный |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Выборг – Приморск - Ермилово | Северо-Западный |  | 42 |  | 42 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Малое окружное кольцо (Москва)1 | Центральный |  | 54 |  | 54 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Борзя – Забайкальск1 | Сибирский |  | 118,8 |  | 118,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Шарташ – Егоршино1 | Уральский |  | 79 |  | 79 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Ртищево – Кочетовка1 | Приволжский, Центральный |  | 262 |  |  |  | 262 |  | - |  | - |  | - |  |
| Электрификация линий Таманского полуострова | Южный |  | 230 |  | 230 |  | - |  | 12,2 |  | 12,2 |  | - |  |
| Трубная – Верхний Баскунчак1 | Южный |  | 168 |  | - |  | 168 |  | - |  | - |  | - |  |
| Верхний Баскунчак – Аксарайская1 | Южный |  | 197 |  | - |  | 197 |  | - |  | - |  | - |  |
| Обозерская – Архангельск | Северо-Западный |  | 133 |  | - |  | 133 |  | 7,7 |  | - |  | 7,7 |  |
| Кинель – Оренбург | Приволжский |  | 377 |  | - |  | 377 |  | 21,8 |  | - |  | 21,8 |  |
| Красногвардеец – Новоперелюбская – Сенная | Приволжский |  | 445 |  | - |  | 445 |  | 25,7 |  | - |  | 25,7 |  |
| Кандры – Инза | Приволжский |  | 648 |  | - |  | 648 |  | 37,5 |  | - |  | 37,5 |  |
| Ульяновск – Сызрань | Приволжский |  | 158 |  | - |  | 158 |  | 9,1 |  | - |  | 9,1 |  |
| Глубокий обход Московского узла | Центральный |  | 626 |  | - |  | 626 |  | 36,2 |  | - |  | 36,2 |  |
| Лосево – Каменногорск1 | Северо-Западный |  | 64 |  | 64 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Обход Краснодарского узла1 | Южный |  | 65 |  | 65 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Обход Саратовского узла1 | Приволжский |  | 38 |  | - |  | 38 |  | - |  | - |  | - |  |
| новые линии в рамках развития Московского транспортного узла (без учета строительства ВСМ)1 | Центральный |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Электрификация участков - всего |  |  | 3910,8 |  | 858,8 |  | 3052 |  | 150,2 |  | 12,2 |  | 138 |  |
| Оборудование участков автоблокировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выборг – Попово1 | Северо-Западный |  | 16,2 |  | 16,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Мга – Сонково – Дмитров –Савелово1 | Северо-Западный, Центральный |  | 571,6 |  | 109,5 |  | 462,1 |  | - |  | - |  | - |  |
| Выборг - Пихтовая – Высоцк1 | Северо-Западный |  | 24,8 |  | 24,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Пихтовая – Ермилово1 | Северо-Западный |  | 37,9 |  | 37,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Комсомольск-на-Амуре – Ургал1 | Дальневосточный |  | 500,9 |  | 500,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Советск – Черняховск | Северо-Западный |  | 20,3 |  | 20,3 |  | - |  | 0,1 |  | 0,1 |  | - |  |
| Тында – Штурм1 | Дальневосточный |  | 160,4 |  | 160,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Штурм – Горелый1 | Дальневосточный |  | 18,3 |  | 18,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Саянская – Уяр1 |  |  | 41,7 |  | 41,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Оборудование участков автоблокировкой - всего |  |  | 1392,1 |  | 930,0 |  | 462,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава – всего, ед. |  |  | 21022 |  | 12658 |  | 8364 |  | 1373,1 |  | 638,2 |  | 734,9 |  |
| закупка |  |  | 12117 |  | 5177 |  | 6940 |  | 1337,1 |  | 606,8 |  | 730,3 |  |
| модернизация |  |  | 8905 |  | 7481 |  | 1424 |  | 36,0 |  | 31,4 |  | 4,6 |  |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | 2593,8 |  | 1054,3 |  | 1539,5 |  |
| Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,5 |  | 158,2 |  | 240,3 |  |
| Повышение транспортной доступности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение транспортной доступности населения |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,3 |  | 60,6 |  | 80,7 |  |
| Прочие проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие проекты |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,8 |  | 229,2 |  | 163,6 |  |
| ВСЕГО |  |  | - |  | - |  | - |  | 12504,3 |  | 5169,0 |  | 7335,3 |  |

Примечания:

1 – стоимость учтена в комплексном проекте;

2 – стоимость учтена в проекте, связанном с выполнением поручений Правительства РФ с целью подготовки и проведения Олимпийских игр

3- без учета в стоимости строительства железнодорожной инфраструктуры порта Тамань

Приложение № 8 к Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Оценка необходимых инвестиций для реализации инновационного варианта развития 
(по этапам финансирования)

| Наименование объекта | Федеральный округ | Протяженность, км |  |  | Стоимость строительства (млрд.руб, в ценах на 1 января 2013 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2030 годы | в том числе |  | 2013-2030 годы | в том числе |  |
|  |  |  | 2013-2020 годы | 2021-2030 годы |  | 2013-2020 годы | 2021-2030 годы |
| Строительство новых железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл – Курагино | Сибирский | 410 | 410 | - | 130,9 | 130,9 | - |
| Новая Чара – Чина | Сибирский | 30 | 30 | - | 2,6 | 2,6 | - |
| Хани (Икабъекан) – Тарыннахское месторождение | Сибирский, Дальневосточный | 189 | 189 | - | 32,4 | 32,4 | - |
| Ленинск – Госграница | Дальневосточный | 6 | 6 | - | 9,1 | 9,1 | - |
| Обход Краснодарского узла1 | Южный | 65 | 65 | - | - | - | - |
| Лосево – Каменногорск1 | Северо-Западный | 64 | 64 | - | - | - | - |
| Шимановская – Гарь | Дальневосточный | 148 | 148 | - | 20,3 | 20,3 | - |
| Могзон – Озерное | Сибирский | 164 | 164 | - | 45,2 | 45,2 | - |
| Правая Лена – Якутск | Дальневосточный | 105 | 105 | - | 23,9 | 23,9 | - |
| Обход Саратовского узла1 | Приволжский | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Мурмаши-2 – Лавна | Северо-Западный | 27 | 27 | - | 15,4 | 15,4 | - |
| Салехард – Надым | Уральский | 410 | 410 | - | 91,9 | 91,9 | - |
| Таежная – Таежный горно-обогатительный комбинат | Дальневосточный | 4 | 4 | - | 0,6 | 0,6 | - |
| Муслюмово – Теченское | Уральский | 20 | 20 | - | 2,8 | 2,8 | - |
| Карабула – Ярки | Сибирский | 44 | 44 | - | 13,7 | 13,7 | - |
| Новая Чара – Апсатская | Сибирский | 40 | - | 40 | 8,3 | - | 8,3 |
| Гарь – Февральск | Дальневосточный | 141 | - | 141 | 19,4 | - | 19,4 |
| Якутск – Кангалассы | Дальневосточный | 50 | - | 50 | 3,8 | - | 3,8 |
| Карпогоры – Вендинга | Северо-Западный | 215 | - | 215 | 30,9 | - | 30,9 |
| Язель (Сыктывкар) – Соликамск | Северо-Западный, Приволжский | 497 | - | 497 | 103,1 | - | 103,1 |
| Карская – Харасавэй | Уральский | 83 | - | 83 | 16,5 | - | 16,5 |
| Паюта – Новый Порт | Уральский | 208 | - | 208 | 42,8 | - | 42,8 |
| Обход Омского узла (Татарская – Называевская) | Сибирский | 295 | - | 295 | 121,4 | - | 121,4 |
| Коновалово – Называевская | Сибирский, Уральский | 290 | - | 290 | 100,2 | - | 100,2 |
| новые линии в рамках развития Московского транспортного узла (без учета строительства ВСМ)1 | Центральный | 66 | 31 | 35 | - | - | - |
| Итого: |  | 3609 | 1755 | 1854 | 835,2 | 388,8 | 446,4 |
| Организация скоростного пассажирского движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Курск | Центральный | 537 | 537 | - | 75,9 | 75,9 | - |
| Москва – Красное | Центральный | 487 | 487 | - | 79,4 | 79,4 | - |
| Москва – Суземка | Центральный | 488 | 488 | - | 91,3 | 91,3 | - |
| Москва – Ярославль | Центральный | 282 | 282 | - | 120,8 | 120,8 | - |
| Омск – Новосибирск | Сибирский | 627 | - | 627 | 72,7 | 21,8 | 50,9 |
| Екатеринбург – Челябинск | Уральский | 271 | - | 271 | 25,0 | 2,0 | 23,0 |
| Владивосток – Хабаровск | Дальневосточный | 774 | - | 774 | 321,9 | - | 321,9 |
| Новосибирск – Барнаул | Сибирский | 230 | - | 230 | 29,5 | - | 29,5 |
| Новосибирск – Кемерово | Сибирский | 301 | - | 301 | 79,9 | - | 79,9 |
| Новосибирск – Новокузнецк | Сибирский | 528 | - | 528 | 203,3 | - | 203,3 |
| Самара – Саранск | Приволжский | 449 | - | 449 | 83,9 | - | 83,9 |
| Самара – Пенза | Приволжский | 388 | - | 388 | 72,5 | - | 72,5 |
| Самара – Саратов | Приволжский | 439 | - | 439 | 82,1 | - | 82,1 |
| Саратов – Волгоград | Приволжский, Южный | 431 | - | 431 | 80,6 | - | 80,6 |
| Итого: |  | 5692 | 1794 | 3898 | 1418,8 | 391,2 | 1027,6 |
| Строительство высокоскоростных железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Новая Тверь | Центральный | 180 | 180 | - | 199,7 | 199,7 | - |
| Новая Тверь – Санкт-Петербург | Центральный и Северо-Западный | 479 | - | 479 | 615,9 | 129,7 | 486,2 |
| Москва – Нижний Новгород – Казань | Центральный и Приволжский | 772 | 772 | - | 797,1 | 797,1 | - |
| Казань – Екатеринбург | Приволжский и Уральский | 763 | - | 763 | 648,4 | - | 648,4 |
| Казань – Самара | Приволжский | 560 | - | 560 | 710,8 | - | 710,8 |
| Москва – Адлер | Центральный и Южный | 1540 | - | 1540 | 1455,1 | 679,8 | 775,3 |
| Итого: |  | 4294 | 952 | 3342 | 4427,0 | 1806,3 | 2620,7 |
| Организация интермодальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация интермодальных перевозок |  |  |  |  | 25,8 | 16,0 | 9,8 |
| Повышение пропускной способности, строительство вторых, третьих главных путей, развитие железнодорожных узлов |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупные комплексные инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива | Северо-Западный | - | - | - | 63,6 | 63,6 | - |
| Усиление пропускной способности направления Волховстрой – Мурманск | Северо-Западный | - | - | - | 61,5 | 46,0 | 15,5 |
| Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково – Мга | Северо-Западный, Центральный | - | - | - | 93,1 | 93,1 | - |
| Строительство вторых путей и электрификация участка Выборг – Приморск – Ермилово | Северо-Западный | - | - | - | 7,4 | 7,4 | - |
| Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская (2 этап) | Северо-Западный | - | - | - | 8,7 | 8,7 | - |
| Развитие участка Коноша – Лабытнанги (при строительстве ж.-д. линии Салехард – Надым) | Северо-Западный, Уральский | - | - | - | 71,3 | 26,7 | 44,6 |
| Реконструкция с электрификацией участка Ртищево – Кочетовка | Центральный, Приволжский | - | - | - | 12,0 | 12,0 | - |
| Обход Саратовского железнодорожного узла | Приволжский | - | - | - | 32,2 | 32,2 | - |
| Развитие Екатеринбургского железнодорожного узла | Уральский | - | - | - | 88,0 | 68,4 | 19,6 |
| Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская | Южный | - | - | - | 30,4 | 30,4 | - |
| Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла | Южный | - | - | - | 69,9 | 69,9 | - |
| Комплексная реконструкция с электрификацией линий Таманского полуострова | Южный | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - |
| Усиление пропускной способности железнодорожной линии Энем – Кривенковская | Южный | - | - | - | 8,2 | 8,2 | - |
| Дополнительные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания Крымского федерального округа без учета стоимости строительства транспортного перехода через Керченский пролив и мероприятий, уже учтенных в других комплексных проектах | Южный |  |  |  | 135,4 | 135,4 |  |
| Реконструкция участка Тобольск – Сургут – Коротчаево | Уральский | - | - | - | 114,8 | 33,8 | 81,0 |
| Развитие участка Тайшет – Междуреченск | Сибирский | - | - | - | 132,9 | 98,0 | 34,9 |
| Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск | Сибирский | - | - | - | 22,8 | 20,6 | 2,2 |
| Развитие участка Биробиджан – Ленинск | Дальневосточный | - | - | - | 15,5 | 15,5 | - |
| Развитие участка Барановский – Хасан | Дальневосточный | - | - | - | 20,9 | 20,9 | - |
| Развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (Тайшет – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань) с участком Транссибирской магистрали Тайшет – Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре | Сибирский, Дальневосточный | - | - | - | 1006,0 | 612,4 | 393,6 |
| Формирование Южного обхода БМО | Центральный | - | - | - | 28,3 | 11,1 | 17,2 |
| Развитие Московского транспортного узла | Центральный | - | - | - | 1425,9 | 1047,6 | 378,3 |
| Итого: |  | - | - | - | 3458,8 | 2471,9 | 986,9 |
| Строительство вторых главных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мурманск – Оленегорск1 | Северо-Западный | 68,5 | 58,4 | 10,1 | - | - | - |
| Оленегорск – Аппатиты1 | Северо-Западный | 49,2 | 37 | 12,2 | - | - | - |
| Ручьи Карельские – Лоухи1 | Северо-Западный | 3,7 | - | 3,7 | - | - | - |
| Кемь – Беломорск1 | Северо-Западный | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - |
| Беломорск – Кочкома1 | Северо-Западный | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - |
| Кочкома – Сегежа1 | Северо-Западный | 9,7 | 9,7 | - | - | - | - |
| Сегежа – Медвежья Гора1 | Северо-Западный | 51,5 | 43 | 8,5 | - | - | - |
| Медвежья Гора – Петрозаводск1 | Северо-Западный | 59,4 | 28,2 | 31,2 | - | - | - |
| Беломорск – Маленьга | Северо-Западный | 108,8 | - | 108,8 | 20,9 | - | 20,9 |
| Выборг – Каменногорск1 | Северо-Западный | 40 | 40 | - | - | - | - |
| Выборг – Попово1 | Северо-Западный | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| Вырица – Оредеж | Северо-Западный | 37,2 | - | 37,2 | 6,4 | - | 6,4 |
| Санкт Петербург (Мга) – Кириши (Посадниково)1 | Северо-Западный | 68,0 | 68,0 | - | - | - | - |
| Кириши – Будогощь1 | Северо-Западный | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - |
| Будогощь – Неболчи1 | Северо-Западный | 56,4 | 56,4 | - | - | - | - |
| Неболчи – Кабожа 1 | Северо-Западный | 109,5 | 109,5 | - | - | - | - |
| Кабожа – Пестово 1 | Северо-Западный | 53,2 | 53,2 | - | - | - | - |
| Пестово – Сонково 1 | Северо-Западный, Центральный | 147,2 | 147,2 | - | - | - | - |
| Сонково – Калязин 1 | Центральный | 80,3 | 80,3 | - | - | - | - |
| Калязин – Савёлово1 | Центральный | 51,7 | 51,7 | - | - | - | - |
| Чум – Лабытнанги 1 | Северо-Западный | 66,1 | - | 66,1 | - | - | - |
| Чум – Сейда 1 | Северо-Западный | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Сейда – Инта1 | Северо-Западный | 160,9 | 40,1 | 120,8 | - | - | - |
| Инта – Сыня1 | Северо-Западный | 54,4 | 44,1 | 10,3 | - | - | - |
| Печора – Кожва1 | Северо-Западный | 5,3 | - | 5,3 | - | - | - |
| Кожва – Ухта1 | Северо-Западный | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - |
| Микунь – Котлас (Сольвычегодск) 1 | Северо-Западный | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - |
| Котлас – Вельск | Северо-Западный | 10,9 | - | 10,9 | - | - | - |
| Маленьга – Малошуйка | Северо-Западный | 49,8 | - | 49,8 | 8,6 | - | 8,6 |
| Малошуйка – Вонгуда | Северо-Западный | 50,2 | - | 50,2 | 8,7 | - | 8,7 |
| Вонгуда – Обозерская | Северо-Западный | 88 | - | 88 | 15,3 | - | 15,3 |
| Архангельск (Исакогорка) – Обозерская | Северо-Западный | 45,4 | 17,5 | 27,9 | 7,8 | 3,0 | 4,8 |
| Ижевск 1 – Агрыз | Приволжский | 10,9 | 10,9 | - | 1,6 | 1,6 | - |
| Агрыз – Алнаши | Приволжский | 17,3 | 17,3 | - | 2,5 | 2,5 | - |
| Канаш – Алатырь | Приволжский | 90,2 | 60,1 | 30,1 | 14,4 | 9,4 | 5,0 |
| Алатырь – Красный Узел | Приволжский | 76,2 | 76,2 | - | 11,9 | 11,9 | - |
| Нижний Новгород – Арзамас | Приволжский | 90,1 | - | 90,1 | 15,5 | - | 15,5 |
| Агрыз – Акбаш | Приволжский | 115 | 13 | 102 | 19,8 | 2,2 | 17,6 |
| Зеленый Дол – Свияжск | Приволжский | 7 | - | 7 | 8,0 | - | 8,0 |
| Савелово – Дмитров1 | Центральный | 64,3 | 64,3 | - | - | - | - |
| Венев – Узловая1 | Центральный | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Рязань (Рыбное) – Узуново1 | Центральный | 41,2 | 17,8 | 23,4 | - | - | - |
| Тула (Плеханово) – Збродово1 | Центральный | 16,2 | 16,2 | - | - | - | - |
| Збродово – Козельск (Тупик)1 | Центральный | 20 | - | 20 | - | - | - |
| Занозная – Сухиничи1 | Центральный | 30,5 | - | 30,5 | - | - | - |
| Духовская – Занозная1 | Центральный | 39 | - | 39 | - | - | - |
| Чишмы – Уруссу | Приволжский | 28,2 | - | 28,2 | 4,2 | - | 4,2 |
| Уруссу – Бугульма | Приволжский | 8,7 | - | 8,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| Пронино – Димитровград | Приволжский | 23,7 | 13,5 | 10,2 | 3,5 | 2,0 | 1,5 |
| Димитровград – Верхняя Терраса | Приволжский | 28,3 | - | 28,3 | 4,2 | - | 4,2 |
| Верхняя Терраса – Ульяновск | Приволжский | 6,5 | - | 6,5 | 1,0 | - | 1,0 |
| Ульяновск – Гремячий Ключ | Приволжский | 18,4 | - | 18,4 | 2,3 | - | 2,3 |
| Ульяновск – Инза | Приволжский | 58,9 | - | 58,9 | 8,8 | - | 8,8 |
| Тихоново – Круглое Поле (Набережные Челны) | Приволжский | 13 | 13 | - | 2,5 | 2,5 | - |
| Туапсе – Сочи | Южный | 32,9 | 21,5 | 11,4 | 18,6 | 7,6 | 11,0 |
| Энем – Кривенковская1 | Южный | 32,1 | 32,1 | - | - | - | - |
| Тимашевская – Крымская (Рзд. 9 км)1 | Южный | 56,5 | 56,5 | - | - | - | - |
| Котельниково – Куберле1 | Южный | 37,2 | 37,2 | - | - | - | - |
| Куберле – Сальск1 | Южный | 9,2 | 9,2 | - | - | - | - |
| Сальск – Песчанокопская1 | Южный | 35,8 | 35,8 | - | - | - | - |
| Песчанокопская – Тихорецкая1 | Южный | 44,6 | 44,6 | - | - | - | - |
| Тихорецкая – Кореновск1 | Южный | 72,1 | 72,1 | - | - | - | - |
| Энем – Крымская | Южный | 55 | - | 55 | 10,1 | - | 10,1 |
| Крымская (Рзд. 9 км) – Юровский1 | Южный | 13,1 | 13,1 | - | - | - | - |
| Юровский – Красная Стрела1 | Южный | 17,1 | 17,1 | - | - | - | - |
| Красная Стрела – Вышестеблиевская1 | Южный | 20,9 | 20,9 | - | - | - | - |
| Урбах – Красный Кут | Приволжский | 14,8 | - | 14,8 | 2,2 | - | 2,2 |
| Анисовка – Саратов | Приволжский | 4,8 | - | 4,8 | 13,8 | - | 13,8 |
| Ахтуба – Волгоград1 | Южный | 63,3 | 63,3 | - | - | - | - |
| Им.Горького – Котельниково1 | Южный | 115,4 | 115,4 | - | - | - | - |
| Аксарайская – Кигаш | Южный | 25,6 | 25,6 | - | 3,1 | 3,1 | - |
| Нижняя – Уаз | Уральский | 13,9 | 13,9 | - | 2,4 | 2,4 | - |
| Уаз – Каменск-Уральский | Уральский | 7,1 | 7,1 | - | 2,9 | 2,9 | - |
| Няр – Ярино | Приволжский | 11,3 | - | 11,3 | 1,9 | - | 1,9 |
| Ярино – Левшино | Приволжский | 20,5 | 20,5 | - | 3,6 | 3,6 | - |
| Калино – Пермь | Приволжский | 77,3 | 19,0 | 58,3 | 13,3 | 2,9 | 10,4 |
| Тобольск – Пыть Ях1 | Уральский | 173,2 | 173,2 | - | - | - | - |
| Пыть Ях – Сургут1 | Уральский | 32,3 | 32,3 | - | - | - | - |
| Сургут – Ульт-Ягун1 | Уральский | 59 | 59 | - | - | - | - |
| Челябинск – Муслюмово | Уральский | 12,1 | 12,1 | - | 2,7 | 2,7 | - |
| Муслюмово – Нижняя | Уральский | 41,3 | 41,3 | - | 6,4 | 6,4 | - |
| Юрга – Топки – Проектная | Сибирский | 200,9 | - | 200,9 | 34,6 | - | 34,6 |
| Томусинская – Ерунаково | Сибирский | 12,9 | - | 12,9 | 11,3 | - | 11,3 |
| Новосибирск (Сибирская) – Искитим | Сибирский | 5,4 | - | 5,4 | 0,8 | - | 0,8 |
| Искитим – Черепаново | Сибирский | 36,3 | - | 36,3 | 5,5 | - | 5,5 |
| Черепаново – Среднесибирская | Сибирский | 42 | 42 | - | 6,3 | 6,3 | - |
| Татарская – Карасук | Сибирский | 212,5 | - | 212,5 | 36,8 | - | 36,8 |
| Проектная – Юрга | Сибирский | 200,9 | - | 200,9 | 30,2 | - | 30,2 |
| Азиатская – Пашия | Приволжский | 52 | - | 52 | 7,8 | - | 7,8 |
| Тайшет – Саянская1 | Сибирский | 94 | - | 94 | - | - | - |
| Саянская – Кошурниково1 | Сибирский | 113,2 | 107,5 | 5,7 | - | - | - |
| Кошурниково – Курагино1 | Сибирский | 58,3 | 38,2 | 20,1 | - | - | - |
| Минусинск – Абакан1 | Сибирский | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - |
| Тигей – Камышта | Сибирский | 25,6 | - | 25,6 | - | - | - |
| Камышта – Аскиз1 | Сибирский | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - |
| Аскиз – Бискамжа1 | Сибирский | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - |
| Бискамжа – Междуреченск1 | Сибирский | 41,7 | 19,4 | 22,3 | - | - | - |
| Лена – Хани1 | Сибирский | 933,2 | 536,5 | 396,7 | - | - | - |
| Хани – Тында1 | Дальневосточный | 484,7 | 418 | 66,7 | - | - | - |
| Тында – Комсомольск-на-Амуре1 | Дальневосточный | 1347,7 | 770,1 | 577,6 | - | - | - |
| Комсомольск-на-Амуре – Ванино1 | Дальневосточный | 421,2 | 421,2 | - | - | - | - |
| Тында – Бамовская | Дальневосточный | 36,2 | - | 36,2 | - | - | - |
| Карымская – Забайкальск1 | Сибирский | 45,3 | 34,5 | 10,8 | - | - | - |
| участки Московского транспортного узла1 | Центральный | 232,3 | 183,3 | 49,0 |  |  |  |
| Итого: |  | 8140,8 | 4802,5 | 3338,3 | 383,5 | 73,0 | 310,5 |
| Строительство третьих и более главных путей |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрыз – Казань | Приволжский | 52,9 | - | 52,9 | 11,3 | - | 11,3 |
| Лянгасово – Котельнич | Приволжский | 70,6 | 70,6 | - | 15,6 | 15,6 | - |
| Пермь Сорт. – Чайковская | Приволжский | 35,6 | 35,6 | - | 6,3 | 6,3 | - |
| Нара – Малоярославец | Центральный | 51,5 | - | 51,5 | 11,9 | - | 11,9 |
| Тюмень – Богданович | Уральский | 225,1 | 225,1 | - | 36,1 | 36,1 | - |
| Богданович – Екатеринбург (Косулино) | Уральский | 64,8 | 64,8 | - | 14,6 | 14,6 | - |
| Болотная – Новосибирск (Сокур) | Сибирский | 89,6 | - | 89,6 | 16,1 | - | 16,1 |
| Красноярск – Кемчуг | Сибирский | 87,3 | 87,3 | - | 17,8 | 17,8 | - |
| участки Московского транспортного узла1 | Центральный | 889,6 | 590,9 | 298,7 | - | - | - |
| Итого: |  | 1567 | 1074,3 | 492,7 | 129,7 | 90,4 | 39,3 |
| Развитие сортировочных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сортировочных станций |  |  |  |  | 137,9 | 128,7 | 9,2 |
| Развитие пограничных и предпортовых станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие пограничных и предпортовых станций3 |  |  |  |  | 26,1 | 26,1 | - |
| Развитие пропускных способностей – всего |  | 9707,8 | 5876,8 | 3831,0 | 4136,0 | 2790,1 | 1345,9 |
| Электрификация участков |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчина – Веймарн – Ивангород, Лужская1 | Северо-Западный | 163 | 163 | - | - | - | - |
| Каменногорск – Выборг1 | Северо-Западный | 40 | 40 | - | - | - | - |
| Выборг – Приморск – Ермилово1 | Северо-Западный | 42 | 42 | - | - | - | - |
| Малое окружное кольцо (Москва)1 | Центральный | 54 | 54 | - | - | - | - |
| Борзя – Забайкальск1 | Сибирский | 118,8 | 118,8 | - | - | - | - |
| Шарташ – Егоршино1 | Уральский | 79 | 79 | - | - | - | - |
| Ртищево – Кочетовка1 | Приволжский, Центральный | 262 | 262 | - | - | - | - |
| Электрификация линий Таманского полуострова | Южный | 230 | 230 | - | 12,2 | 12,2 | - |
| Трубная – Верхний Баскунчак1 | Южный | 168 | 168 | - | - | - | - |
| Верхний Баскунчак – Аксарайская1 | Южный | 197 | 197 | - | - | - | - |
| Кандры – Инза | Приволжский | 648 | - | 648 | 37,5 | - | 37,5 |
| Ульяновск – Сызрань | Приволжский | 158 | - | 158 | 9,1 | - | 9,1 |
| Обозерская – Архангельск | Северо-Западный | 133 | - | 133 | 7,7 | - | 7,7 |
| Кинель – Оренбург | Приволжский | 377 | - | 377 | 21,8 | - | 21,8 |
| Красногвардеец – Новоперелюбская – Сенная | Приволжский | 445 | - | 445 | 25,7 | - | 25,7 |
| Глубокий обход Московского узла | Центральный | 760 | - | 760 | 43,9 | - | 43,9 |
| Карасук (Осолодино) – Татарская | Сибирский | 212 | - | 212 | 12,3 | - | 12,3 |
| Заудинский – Наушки | Сибирский | 247 | - | 247 | 14,3 | - | 14,3 |
| Байкало-Амурская магистраль1 | Сибирский, Дальневосточный | 3366 | - | 3366 | - | - | - |
| Войновка – Новый Уренгой1 | Уральский | 1401 | - | 1401 | - | - | - |
| Лосево – Каменногорск1 | Северо-Западный | 64 | 64 | - | - | - | - |
| Обход Краснодарского узла1 | Южный | 65 | 65 | - | - | - | - |
| Обход Саратовского узла1 | Приволжский | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Обход Омского узла (Татарская – Называевская)1 | Сибирский | 295 | - | 295 | - | - | - |
| Коновалово – Называевская1 | Уральский, Сибирский | 290 | - | 290 | - | - | - |
| новые линии в рамках развития Московского транспортного узла (без учета строительства ВСМ)1 | Центральный | 66 | 31 | 35 | - | - | - |
| Электрификация участков – всего |  | 9918,8 | 1551,8 | 8367,0 | 184,5 | 12,2 | 172,3 |
| Оборудование участков автоблокировкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Пихтовое – Ермилово1 | Северо-Западный | 37,9 | 37,9 | - | - | - | - |
| Выборг – Пихтовое – Высоцк1 | Северо-Западный | 24,8 | 24,8 | - | - | - | - |
| Выборг – Попово1 | Северо-Западный | 16,2 | 16,2 | - | - | - | - |
| Будогощь – Неболчи1 | Северо-Западный | 56,4 | 56,4 | - | - | - | - |
| Неболчи – Кабожа1 | Северо-Западный | 109,5 | 109,5 | - | - | - | - |
| Кабожа – Пестово1 | Северо-Западный | 53,2 | 53,2 | - | - | - | - |
| Пестово – Сонково1 | Северо-Западный, Центральный | 147,2 | 147,2 | - | - | - | - |
| Сонково – Калязин1 | Центральный | 80,3 | 80,3 | - | - | - | - |
| Калязин – Савёлово1 | Центральный | 51,7 | 51,7 | - | - | - | - |
| Чум – Лабытнанги1 | Северо-Западный, Уральский | 194 | 194 | - | - | - | - |
| Советск – Черняховск | Северо-Западный | 20,3 | 20,3 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Алапаевск – Смычка | Уральский | 121,2 | - | 121,2 | 0,7 | - | 0,7 |
| Тында – Штурм1 | Дальневосточный | 160,4 | 160,4 | - | - | - | - |
| Штурм – Горелый1 | Дальневосточный | 18,3 | 18,3 | - | - | - | - |
| Комсомольск- на-Амуре – Постышево1 | Дальневосточный | 197,8 | 197,8 | - | - | - | - |
| Постышево – Ургал1 | Дальневосточный | 303,1 | 303,1 | - | - | - | - |
| Бестужево – Беркакит1 | Дальневосточный | 192,5 | 192,5 | - | - | - | - |
| Саянская – Уяр1 | Сибирский | 41,7 | 41,7 | - | - | - | - |
| Оборудование участков автоблокировкой – всего |  | 1826,5 | 1705,3 | 121,2 | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава – всего, ед. |  | 23431 | 13923 | 9508 | 1566,7 | 709,5 | 857,2 |
| закупка |  | 14162 | 6078 | 8084 | 1529,5 | 676,9 | 852,6 |
| модернизация |  | 9269 | 7845 | 1424 | 37,2 | 32,6 | 4,6 |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта |  |  |  |  | 5149,8 | 2401,7 | 2748,1 |
| Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта |  |  |  |  | 398,4 | 158,2 | 240,2 |
| Повышение транспортной доступности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение транспортной доступности населения |  |  |  |  | 168,8 | 82,7 | 86,1 |
| Прочие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие проекты |  |  |  |  | 395,7 | 232,1 | 163,6 |
| ВСЕГО |  | - | - | - | 18707,5 | 8988,9 | 9718,6 |

Примечания:

1 – стоимость учтена в комплексном проекте;

2 – стоимость учтена в проекте, связанном с выполнением поручений Правительства РФ с целью подготовки и проведения Олимпийских игр

3- без учета в стоимости строительства железнодорожной инфраструктуры порта Тамань

____________

Приложение № 9 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Распределение инвестиций по источникам финансирования по консервативному варианту развития

Стоимость строительства (млрд. руб., в ценах на 1 января 2013 г.)

| Наименование объекта | 2013-2020 годы - всего | в том числе |  |  |  |  | 2021-2030 годы | Цель строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация |  | Субъекты Российской Федерации | Частные инвесторы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» | Другие частные инвесторы |  |  |
| Строительство новых железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл – Курагино | 130,9 |  |  |  |  |  |  | - освоение Элегестского месторождения коксующегося угля |
| Новая Чара – Чина | 2,6 |  |  |  |  |  |  | - освоение Чинейского месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд |
| Хани (Икабьекан) – Тарыннахское месторождение | 32,4 |  |  |  |  |  |  | - освоение месторождения железной руды |
| Ленинск – Госграница | 9,1 |  |  |  |  |  |  | создание нового пограничного перехода с Китаем |
| Обход Краснодарского узла1 |  |  |  |  |  |  |  | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
| Лосево – Каменногорск1 |  |  |  |  |  |  |  | - обеспечение выноса грузового движения на параллельный ход из-за организации скоростного пассажирского движения на существующей линии Санкт-Петербург - Выборг - Бусловская - Хельсинки |
| Таежная - Таежный горно-обогатительный комбинат | 0,6 |  |  |  |  |  |  | освоение Таежного железорудного месторождения |
| Муслюмово - Теченское | 2,8 |  |  |  |  |  |  | освоение Теченского месторождения магнетитовых руд |
| Могзон – Озерное | 45,2 |  |  |  |  |  |  | освоение прилегающих месторождений |
| Карабула – Ярки | 13,7 |  |  |  |  |  |  | формирование опорной транспортной сети Нижнего Приангарья |
| Шимановская – Гарь |  |  |  |  |  |  | 20,3 | освоение Гаринского железорудного месторождения |
| Гарь – Февральск |  |  |  |  |  |  | 19,4 | освоение Гаринского железорудного месторождения |
| Правая Лена – Якутск |  |  |  |  |  |  | 23,9 | - обеспечение устойчивого северного завоза и связи с г. Якутском, создание опорной транспортной сети |
| Обход Саратовского узла | - |  | - |  | - | - | - | усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
| Организация скоростного пассажирского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Красное | 79,4 |  |  |  |  |  |  | Организация скоростного движения на направлении Москва – Красное – Минск и далее на Варшаву и Берлин. |
| Москва – Суземка | 91,3 |  |  |  |  |  |  | Организация скоростного движения на направлении Москва – Суземка – Киев. |
| Москва – Ярославль | 120,8 |  |  |  |  |  |  | Сокращение времени в пути следования между Москвой и Ярославлем до 2,5 часов. |
| Москва – Курск | 13,9 |  |  |  |  |  | 62,0 | Сокращение времени в пути следования между Москвой и Курском до 4 часов |
| Омск – Новосибирск | 21,8 |  |  |  |  |  | 50,9 | Сокращение времени в пути следования между Омском и Новосибирском до 5,5 часов. |
| Екатеринбург – Челябинск | 2,0 |  |  |  |  |  | 23,0 | Сокращение времени в пути следования между Екатеринбургом и Челябинском до 3 часов. |
| Владивосток – Хабаровск |  |  |  |  |  |  | 321,9 | Сокращение времени в пути следования между Владивостоком и Хабаровском до 6 часов 40 минут. |
| Новосибирск – Барнаул |  |  |  |  |  |  | 29,5 | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Барнаулом до 2,5 часов. |
| Новосибирск – Кемерово |  |  |  |  |  |  | 79,9 | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Кемерово до 3 часов 25 минут. |
| Новосибирск – Новокузнецк |  |  |  |  |  |  | 203,3 | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Новокузнецком до 4 часов 50 минут. |
| Самара – Саранск |  |  |  |  |  |  | 83,9 | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Саранском до 4 часов 55 минут. |
| Самара – Пенза |  |  |  |  |  |  | 72,5 | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Пензой до 3 часов 55 минут. |
| Самара – Саратов |  |  |  |  |  |  | 82,1 | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Саратовом до 4 часов 25 минут. |
| Саратов – Волгоград |  |  |  |  |  |  | 80,6 | Сокращение времени в пути следования между Саратовом и Волгоградом до 4 часов 20 минут. |
| Строительство высокоскоростных железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Новая Тверь | 199,7 |  |  |  |  |  |  | Принципиально новый продукт на рынке транспортных услуг с высоким сервисом и безопасностью. Первый этап строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Сокращение времени в пути следования между Москвой и Тверью. |
| Новая Тверь – Санкт-Петербург | 166,7 |  |  |  |  |  | 449,2 | Завершающий этап строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Сокращение времени в пути следования между Москвой и Санкт-Петербургом до 2,5 часов. |
| Москва – Нижний Новгород – Казань | 797,1 |  |  |  |  |  |  | Первый этап строительства ВСМ Москва – Екатеринбург. Сокращение времени в пути следования между Москвой и Казанью до 3 часов 18 минут. |
| Казань – Екатеринбург |  |  |  |  |  |  | 648,4 | Завершающий этап строительства ВСМ Москва – Екатеринбург. Сокращение времени в пути следования между Москвой и Екатеринбургом до 7 часов. |
| Москва – Адлер |  |  |  |  |  |  | 1455,1 | Сокращение времени в пути следования между Москвой и Адлером до 8 часов. |
| Организация интермодальных перевозок | 16,0 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |
| Повышение пропускной способности, строительство вторых, третьих и четвертых главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупные комплексные инвестиционные проекты | 875,5 |  |  |  |  |  | 638,3 |  |
| Дополнительные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания Крымского федерального округа без учета стоимости строительства транспортного перехода через Керченский пролив и мероприятий, уже учтенных в других комплексных проектах | 135,4 | 135,4 |  |  |  |  |  | Обеспечение железнодорожной инфраструктурой Крымского федерального округа |
| Развитие пропускных способностей (строительство вторых, третьих, четвертых главных путей) | 182,8 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |
| Развитие сортировочных станций | 50,4 |  | - |  | 50,4 | - | 9,3 |  |
| Развитие пограничных и предпортовых станций | 26,1 |  | - |  | 26,1 | - | - |  |
| Электрификация участков | 12,2 |  | - |  | 12,2 | - | 138,0 |  |
| Оборудование участков автоблокировкой | 0,1 |  | - |  | 0,1 | - | - |  |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава | 638,2 |  | - |  | 638,2 | - | 734,9 |  |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта | 1054,3 |  | - |  | 1054,3 | - | 1539,5 |  |
| Обеспечение транспор-тной безопасности железнодорожного транспорта | 158,2 |  | - |  | 158,2 | - | 240,3 |  |
| Повышение транспортной доступности населения | 60,6 |  |  |  | 60,6 |  | 80,7 |  |
| Прочие проекты | 229,2 |  |  |  | 229,2 |  | 163,6 |  |

____________

Приложение № 10 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Распределение инвестиций по источникам финансирования по инновационному варианту развития

Стоимость строительства (млрд. руб., в ценах на 1 января 2013 г.)

| Наименование объекта | 2013-2020 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |  | 2021-2030 годы |  | Цель строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Российская Федерация |  | Субъекты Российской Федерации | Частные инвесторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» |  | Другие частные инвесторы |  |  |  |
| Строительство новых железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл – Курагино | 130,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - освоение Элегестского месторождения коксующегося угля |
| Новая Чара – Чина | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - освоение Чинейского месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд |
| Хани (Икабъекан) – Тарыннахское месторождение | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - освоение месторождения железной руды |
| Ленинск – Госграница | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | создание нового погра-ничного перехода с Китаем |
| Обход Краснодарского узла1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
| Лосево – Каменногорск1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - обеспечение выноса грузового движения на параллельный ход из-за организации скоростного пассажирского движения на существующей линии Санкт-Петербург - Выборг - Бусловская - Хельсинки |
| Шимановская – Гарь | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - освоение Гаринского железорудного месторождения |
| Могзон – Озерное | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | освоение прилегающих месторождений |
| Правая Лена – Якутск | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - обеспечение устойчивого северного завоза и связи с г. Якутском, создание опорной транспортной сети |
| Обход Саратовского узла |  |  |  |  |  |  | - |  |  | усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
| Мурмаши-2 – Лавна | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - создание железнодорожной инфраструктуры для обслуживания новых портовых терминалов на западном берегу Кольского залива |
| Салехард – Надым | 91,9 |  |  |  |  |  | 91,9 |  |  | - создание альтернативного железнодорожного сообщения Ямало-Ненецкого автономного округа с населенными пунктами Северо-Западного региона, а также транспортное обеспечение, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Таежная - Таежный горно-обогатительный комбинат | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | освоение Таежного железорудного месторождения |
| Муслюмово - Теченское | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  | освоение Теченского месторождения магнетитовых руд |
| Карабула – Ярки | 13,7 |  |  |  |  |  | 13,7 |  |  | - формирование опорной транспортной сети Нижнего Приангарья |
| Новая Чара – Апсатская |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  | - освоение Апсатского месторождения коксующегося угля |
| Гарь – Февральск |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  | - освоение Гаринского железорудного месторождения |
| Якутск – Кангалассы |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | - освоение Кангаласского месторождения угля |
| Карпогоры – Вендинга |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 |  | - создание альтернативного транспортного направления из Урала в порты Белого и Баренцева морей, а также освоение лесных ресурсов севера европейской части России |
| Язель (Сыктывкар) – Соликамск |  |  |  |  |  |  |  | 103,1 |  |  |
| Карская – Харасавэй |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  | - обеспечение подходов к новым портовым сооружениям Северного морского пути |
| Паюта – Новый Порт |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |  | - обеспечение транспортных связей с полуостровом Ямал |
| Обход Омского узла (Татарская – Называевская) |  |  |  |  |  |  |  | 121,4 |  | усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
| Коновалово – Называевская |  |  |  |  |  |  |  | 100,2 |  | сохранение целостности сети железных дорог Российской Федерации |
| Организация скоростного пассажирского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Курск | 75,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение времени в пути следования между Москвой и Курском до 4 часов. |
| Москва – Красное | 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация скоростного движения на направлении Москва – Красное – Минск и далее на Варшаву и Берлин. |
| Москва – Суземка | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация скоростного движения на направлении Москва – Суземка – Киев. |
| Москва – Ярославль | 120,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение времени в пути следования между Москвой и Ярославлем до 2,5 часов. |
| Омск – Новосибирск | 21,8 |  |  |  |  |  |  | 50,9 |  | Сокращение времени в пути следования между Омском и Новосибирском до 5,5 часов. |
| Екатеринбург – Челябинск | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  | Сокращение времени в пути следования между Екатеринбургом и Челябинском до 3,0 часов. |
| Владивосток – Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  | 321,9 |  | Сокращение времени в пути следования между Владивостоком и Хабаровском до 6 часов 40 минут. |
| Новосибирск – Барнаул |  |  |  |  |  |  |  | 29,5 |  | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Барнаулом до 2,5 часов. |
| Новосибирск – Кемерово |  |  |  |  |  |  |  | 79,9 |  | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Кемерово до 3 часов 25 минут. |
| Новосибирск – Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  | 203,3 |  | Сокращение времени в пути следования между Новосибирском и Новокузнецком до 4 часов 50 минут. |
| Самара – Саранск |  |  |  |  |  |  |  | 83,9 |  | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Саранском до 4 часов 55 минут. |
| Самара – Пенза |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Пензой до 3 часов 55 минут. |
| Самара – Саратов |  |  |  |  |  |  |  | 82,1 |  | Сокращение времени в пути следования между Самарой и Саратовом до 4 часов 25 минут. |
| Саратов – Волгоград |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  | Сокращение времени в пути следования между Саратовом и Волгоградом до 4 часов 20 минут. |
| Строительство высокоскоростных железнодорожных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва – Новая Тверь | 199,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиально новый продукт на рынке транспортных услуг с высоким сервисом и безопасностью. Сокращение времени в пути следования за счет повышения скорости движения по маршруту между Москвой и Санкт-Петербургом до 2,5 часов. |
| Новая Тверь – Санкт-Петербург | 129,7 |  |  |  |  |  |  | 486,2 |  |  |
| Москва – Нижний Новгород – Казань | 797,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый этап строительства ВСМ Москва – Екатеринбург. Сокращение времени в пути следования за счет повышения скорости движения по маршруту между Москвой и Казанью до 3 часов 18 минут. |
| Казань – Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  | 648,4 |  | Завершающий этап строительства ВСМ Москва – Екатеринбург. Сокращение времени в пути следования за счет повышения скорости движения по маршруту между Москвой и Екатеринбургом до 7 часов. |
| Казань – Самара |  |  |  |  |  |  |  | 710,8 |  | Сокращение времени в пути следования за счет повышения скорости движения по маршруту между Казанью и Самарой до 2 часов 20 минут. |
| Москва – Адлер | 679,8 |  |  |  |  |  |  | 775,3 |  | Сокращение времени в пути следования за счет повышения скорости движения по маршруту между Москвой и Адлером до 8 часов. |
| Организация интермодальных перевозок | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |
| Повышение пропускной способности, строительство вторых, третьих и четвертых главных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупные комплексные инвестиционные проекты | 2336,5 |  |  |  |  |  |  | 986,9 |  |  |
| Дополнительные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания Крымского федерального округа без учета стоимости строительства транспортного перехода через Керченский пролив и мероприятий, уже учтенных в других комплексных проектах | 135,4 | 135,4 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение железнодорожной инфраструктурой Крымского федерального округа |
| Развитие пропускных способностей (строительство вторых, третьих, четвертых главных путей) | 163,4 |  |  |  |  |  |  | 349,8 |  |  |
| Развитие сортировочных станций | 128,7 |  |  |  | 128,7 |  |  | 9,2 |  |  |
| Развитие пограничных и предпортовых станций | 26,1 |  |  |  | 26,1 |  |  | - |  |  |
| Электрификация участков | 12,2 |  |  |  | 12,2 |  |  | 172,3 |  |  |
| Оборудование участков автоблокировкой | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,7 |  |  |
| Обновление и модернизация тягового подвижного состава | 709,5 |  |  |  | 709,5 |  |  | 857,2 |  |  |
| Модернизация основных фондов железнодорожного транспорта | 2401,7 |  |  |  | 2401,7 |  |  | 2748,1 |  |  |
| Обеспечение транспортной безопасности железнодорожного транспорта | 158,2 |  |  |  | 158,2 |  |  | 240,2 |  |  |
| Повышение транспортной доступности населения | 82,7 |  |  |  | 82,7 |  |  | 86,1 |  |  |
| Прочие проекты | 232,2 |  |  |  | 232,2 |  |  | 163,6 |  |  |

____________

Приложение № 11 К Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

ПЕРЕЧЕНЬ

Новых железнодорожных линий, строительство которых предполагается дополнительно в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. (инновационный  вариант)

| Категории железнодорожных линий |  | Наименование объекта | Федеральный округ | Протяженность, км | Цель строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегические |  | - Нижний Бестях - Мома - Магадан | Дальневосточный | 1866 | - создание опорной транспортной сети, обеспечение железнодорожного сообщения с отдаленными регионами страны, а также освоение минеральных и энергетических ресурсов |
| Социально-значимые |  | Иркутск - Аэропорт | Сибирский | определяется при проектировании | обеспечение железнодорожного сообщения с авиатранспортным узлом |
|  |  | - Бийск - Горно-Алтайск | Сибирский | 115 | - обеспечение выхода на сеть железных дорог для перевозок грузов и пассажиров в административный центр |
|  |  | - Селихин - Ныш | Дальневосточный | 587 | - создание бесперебойного железнодорожного сообщения между материковой частью России и островом Сахалин |
| Грузообразующие |  | Коноша - Медгора | Северо-Западный | 370 | разработка Пудожгорского месторождения железо-титан-ванадиевых руд и Аганозерского месторождения хромовых руд |
|  |  | Титан - месторождение Олений ручей | Северо-Западный | 18 | освоение месторождения Олений ручей |
|  |  | Архангельск - новый порт | Северо-Западный | 55 | обслуживание новых районов порта |
|  |  | - Русское - Заполярная | Уральский | 49 | - освоение и обустройство Заполярного месторождения нефти и газа |
|  |  | - Полуночное - Обская - Салехард | Уральский | 856 | - создание прямого железнодорожного выхода с промышленно развитого Урала на осваиваемые месторождения полуострова Ямал и освоение месторождений полезных ископаемых восточного склона Урала |
|  |  | - Чадобец - Чадобецкий горно-обогатительный комбинат | Сибирский | 156 | - освоение Чадобецкого месторождения алюминиевого сырья и редкоземельных металлов |
|  |  | - Чадобец - Кода | Сибирский | 22 | - обеспечение производства алюминия |
|  |  | - Приаргунск - Березовское | Сибирский | 125 | - освоение Березовского месторождения железной руды |
|  | - Газимурский Завод - Лугокан |  | Сибирский | 149 | - освоение Лугоканского и Култуминского месторождений полиметаллических руд |
|  |  | - Новочугуевка - бухта Ольга - Рудная пристань | Дальневосточный | 288 | - развитие подходов к новым портовым сооружениям на тихоокеанском побережье и освоение месторождений полезных ископаемых |
|  |  | - Коротчаево - Русское | Уральский | 122 | - обеспечение подходов к портам Дудинка и Игарка - Северного морского пути, освоение и обустройство Русского и Заполярного нефтегазовых месторождений, - создание стабильного транспортного сообщения с г. Норильском |
|  |  | - Русское - Игарка | Уральский, Сибирский | 482 |  |
|  |  | - Игарка - Норильск | Сибирский | 285 |  |
|  |  | - Тарыннахское месторождение - Олёкминск | Дальневосточный | 261 | - освоение месторождения железной руды |
| Технологические |  | Обход г. Санкт-Петербурга | Северо-Западный | определяется при проектировании | вынос движения поездов с транзитными опасными грузами за пределы города |
|  |  | - Обход Калининградского узла | Северо-Западный | 50 | - вынос транзитного грузового движения за черту города |
|  |  | - Сосногорск - Индига | Северо-Западный | 612 | - развитие подходов к новому порту для транспортировки лесных, минеральных и нефтегазовых ресурсов |
|  |  | - Обход Ярославского узла | Центральный | 27 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | - Формирование глубокого обхода Московского узла | Центральный | 400 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | - Обход Пермского узла | Приволжский | 140 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | - Обход Читинского узла | Сибирский | 27 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | - Озерное - Новый Уоян | Сибирский | 536 | - создание технологического соединения БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали, а также освоение прилегающих месторождений |
|  |  | - Обход Иркутского узла | Сибирский | 50 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | Обход Новосибирского узла | Уральский, Сибирский | 50 | - усиление пропускной способности и вынос транзитного грузового движения из крупных железнодорожных узлов |
|  |  | - Ельчимо - Чадобец (часть Северо-Сибирской железнодорожной магистрали) | Сибирский | 110 | создание альтернативной Северо-Сибирской железнодорожной магистрали для развития и обслуживания промышленной зоны в Нижнем Приангарье |
|  |  | Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск), кроме Ельчимо - Чадобец | Уральский, Сибирский | 1892 |  |
|  |  | Ельчимо - Ярки | Сибирский | 19 |  |
| Специализирован-ные высокоскорост-ные магистрали (ВСМ) |  | Омск – Новосибирск – Красноярск | Сибирский | 1280 | Сокращение времени в пути следования между Омском и Красноярском до 5,5 часов. |

____________