Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Новосибирской области на

финансовое обеспечение дорожной деятельности»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности» (далее – проект постановления Российской Федерации) подготовлен в целях выполнения указания Президента Российской Федерации от 18 марта 2010 г. № Пр-727 и поручений Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№ ВП-П9-2332 и от 2 апреля 2012 г. № ИШ-П9-1836 и обеспечения безусловного ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске.

Стоимость строительства мостового перехода через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске по проектной документации составляет 21 652 273,32 тыс. рублей, мощность – 5,48 км/3773,49 пог. м.

Стоимость объекта с учетом экономии по торгам составляет 17 117 439,56 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года строительство объекта профинансировано на сумму 15 471 395,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 6 330 000,00 тыс. рублей.

Остаток финансирования по состоянию на 1 января 2014 года составляет 1 646 044,50 тыс. рублей.

По условиям соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации и администрацией Новосибирской области от 7 марта 2009 г. № 09-38-1 остаток средств федерального бюджета с учетом паритетного софинансирования по стоимости строительно-монтажных работ составит 1 072 730,80 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска – 573 313,70 тыс. рублей.

Направление указанных средств в 2014 году на строительство объекта обеспечит его безусловный ввод в эксплуатацию.

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.