ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов

и их безопасного расхождения»

Шифр: НИР «Управление-Контроль»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов и их безопасного расхождения» (далее – НИР «Управление-Контроль»).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru, публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим представить свои предложения по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее – Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов и их безопасного расхождения» (далее – Техническое задание, Приложение № 2), содержащие:

общую цену государственного контракта;

срок действия предлагаемой цены государственного контракта;

расчет цены государственного контракта.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

- представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

- не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: chistiakovgb@mintrans.ru.

Контактные лица: Чистяков Глеб Борисович.

Контактные телефоны: (495) 626-95-71.

Срок предоставления ценовой информации: до 19.12.2014

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: I квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения НИР «Управление-Контроль»:

НИР «Управление-Контроль» выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения НИР «Управление-Контроль»: согласно Техническому заданию.

Срок выполнения НИР «Управление-Контроль»: с даты заключения государственного контракта до 28.04.2017.

Порядок оплаты:

Форма оплаты – безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 10 (десять) % начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

- Предложение

по цене выполнения опытно-конструкторской работы по теме «Создание на базе спутниковых навигационных технологий систем ГЛОНАСС/GPS комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России»

- Таблица 1

| № п/п | Наименование вида работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». 2. Разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока. | 1. научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»; 2. Научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока. |  |  |
| Этап 2 |  |  |  |  |
| 2. | 1. Разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС. 2. Разработка научно обоснованных рекомендаций по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS. 3. Разработка основных концептуальных положений по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS. | 1. Научно обоснованные рекомендации по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС; 2. Научно обоснованные рекомендации по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS; 3. Основные концептуальные положения по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS. |  |  |
| Этап 3 |  |  |  |  |
| 3. | 1. Разработка научно обоснованных практических рекомендаций по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, для Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы». 2. Предложения для включения в техническое задание на проведение дальнейших исследований в рамках НИР «Управление-Контроль». | 1. Научно обоснованные практические рекомендации по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, для Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы»; 2. Предложения для включения в техническое задание на проведение дальнейших исследований в рамках НИР «Управление-Контроль» |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Общая цена государственного контракта: ___________________

Расчет общей цены государственного контракта: ________________

Срок действия предлагаемой цены: ____________

_______________________         _______________________             /___________________/

(должность)				 (подпись) 				 (Ф.И.О.)

М.П.

Примечания:

При  расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2015 – 2017 годах научно-исследовательской работы по теме

«Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов

и их безопасного расхождения»

Шифр: НИР «Управление-Контроль»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ)

Мероприятие № 161 «Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов и их безопасного расхождения». Шифр: НИР «Управление-Контроль» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 189.

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Функциональные дополнения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее – ГНСС ГЛОНАСС).

Инфокоммуникационные системы обеспечения безопасности судоходства, мониторинга и управления морским и внутренним водным транспортом.

2.2. Предмет работы

Комплексные исследования использования функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС в составе автоматической идентификационной системы (далее - АИС) и системы управления движением судов (далее - СУДС) для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов.

2.3. Актуальность темы

Развертывание в период с 2002 по 2010 годы в морских акваториях и на внутренних водных путях Российской Федерации (далее – ВВП РФ) сетей функциональных дополнений, таких как контрольно-корректирующие станции (далее – ККС), функционирующие в средневолновом диапазоне, в комплексе с системами АИС и СУДС, на практике позволили обеспечить высокую степень эффективности управления движением судов и оказали положительное влияние на уровень безопасности судоходства. В 2011 году началось внедрение новых совмещенных комплексов контрольно-корректирующей станции и базовой станции АИС (далее – ККС - БС АИС), функционирующих в ультракоротковолновом диапазоне частот и обеспечивающих передачу сообщений АИС и дифференциальных поправок.

Научно обоснованная оценка совместной работы базовых станций АИС и цепи ККС, проведенная в 2011 году на Единой глубоководной системе европейской части России, показала наличие разрывов зон покрытия АИС и дифференциальных полей, что в первую очередь связано с отсутствием программ внедрения, учитывающих сложную подстилающую поверхность Земли, заграждающий рельеф, интенсивность взаимных и индустриальных помех в разные времена года.

Учитывая вышеизложенное, дальнейшее внедрение функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС, запланированное в рамках мероприятия 257 федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» (далее – ФЦП ГЛОНАСС 2012-2020), и, особенно, ККС-БС АИС, функционирующих в том же диапазоне частот, что и базовые станции АИС, потребовало проведения в период с 2012 по 2014 годы комплексных исследований и разработки на их основе научно-обоснованных программ внедрения функциональных дополнений для районов Сибири и Дальнего Востока.

В данной НИР запланировано завершение работ по разработке научно обоснованных программ внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Также необходимо отметить, что для формирования высокоточного дифференциального поля на ВВП РФ установлено и введено в эксплуатацию большое количество ККС и ККС-БС АИС. В настоящее время эти станции работают и управляются в основном изолированно друг от друга. Такой метод управления не позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль и управление формируемого ими дифференциального поля.

Таким образом, разработка в рамках НИР научно обоснованных практических рекомендаций по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем представляется актуальной проблемой.

2.4. Научная новизна

При выполнении научно-исследовательской работы (далее – НИР) будут получены:

- научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»;

- научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока;

- научно обоснованные рекомендации по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС;

- научно обоснованные рекомендации по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS;

- основные концептуальные положения по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, на территории Российской Федерации;

- научно обоснованные практические рекомендации по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

  - Практическая значимость

Разработанные в НИР практические рекомендации и концептуальные положения будут использоваться как инструментарий для построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

Создание сплошных дифференциальных полей и сетей управления этим полем на ВВП РФ и в прибрежных морских акваториях позволит повысить эффективность функционирования систем мониторинга и управления транспортным процессом (СУДС и АИС), что в свою очередь позволит:

- повысить уровень безопасности судоходства на речном транспорте;

- решить задачи оперативного оповещения потребителей о качестве навигационной информации ГНСС;

- обеспечить контроль и управление формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS дифференциальным полем.

- ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью НИР является повышение уровня безопасности судоходства за счет проведения комплексных исследований использования функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС в составе АИС и СУДС на ВВП РФ и построения региональных систем управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

Задачами НИР являются:

- разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»;

- разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока;

- разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС;

- разработка научно обоснованных рекомендаций по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS;

- разработка основных концептуальных положений по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS;

- разработка научно обоснованных практических рекомендаций по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, для Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы».

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

НИР выполняется в три этапа.

Содержание работ первого этапа НИР.

- Разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Программа внедрения должна включать:

- перечень узкостей, зон разделения путей, районов стесненного маневрирования, подходов к портам, а также других опасных участков внутренних водных путей региона, существенным образом влияющих на безопасность судоходства;

- перечень возможных источников промышленных и других сосредоточенных по спектру помех в данном регионе,

- расчет и математическое моделирование топологической структуры форм периметров рабочих зон выбранной схемы размещения ККС и/или ККС-БС АИС;

- карту – схему с указанием мест размещения и рабочих зон ККС и/или ККС-БС АИС;

- очередность установки функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС (приоритетным является покрытие зонами дифференциальных полей наиболее опасных участков ВВП);

- предложения по организации дифференциальных полей, формируемых цепями контрольно-корректирующих станций путем уточнения их распределения с учетом возможности передачи корректирующей информации в канале АИС (при наличии в зоне ответственности инфраструктуры АИС).

Выбранная схема размещения функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» должна обеспечивать при минимальном количестве функциональных дополнений уверенный прием сигналов дифференциальных поправок на всей протяженности внутренних водных путей региона.

При разработке программы внедрения должны быть учтены особенности инфраструктуры исследуемого региона (транспортная доступность, возможность обеспечения электропитанием, наличие близлежащих населенных пунктов и других условий, необходимых для своевременной и качественной эксплуатации и технического обслуживания оборудования).

- Разработка научно обоснованной программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока.

Программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока должна включать единый сводный перечень ККС и/или ККС-БС АИС и приоритетность оснащения ими ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока, а также схему с указанием мест размещения рабочих зон ККС и/или ККС-БС АИС.

Программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зонах ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей», необходимые для разработки программы внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока, предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя работ.

Содержание работ второго этапа НИР.

- Разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС;

- Разработка научно обоснованных рекомендаций по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS;

- Разработка основных концептуальных положений по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской  Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС  ГЛОНАСС/GPS.

Содержание работ третьего этапа НИР.

- Разработка научно обоснованных практических рекомендаций по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, для Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы».

- Предложения для включения в техническое задание на проведение дальнейших исследований в рамках НИР «Управление-Контроль».

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Наименование результатов работы

В результате выполнения НИР будут получены

на первом этапе:

- научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ в зоне ответственности Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей»;

- научно обоснованная программа внедрения функциональных дополнений на ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока.

на втором этапе:

- научно обоснованные рекомендации по выбору принципов построения сетей управления ККС СВ диапазона и ККС-БС АИС;

- научно обоснованные рекомендации по методологии построения сетей управления дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS;

- основные концептуальные положения по построению региональной системы управления и контроля дифференциальным полем на территории Российской Федерации, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS.

на третьем этапе:

- научно обоснованные практические рекомендации по построению региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, формируемым локальными дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС/GPS, для Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей», Федерального бюджетного учреждения «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», Федерального государственного унитарного предприятия «Канал имени Москвы»;

- предложения для включения в техническое задание на проведение дальнейших исследований в рамках НИР «Управление-Контроль».

5.2. Предполагаемое использование результатов работы

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Морской и речной транспорт, в том числе транспортная безопасность.

5.2.2. Организации способные внедрить результаты

- Минтранс России, Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», организации в сфере морского и речного транспорта.

5.2.3. План внедрения результатов

Результаты, полученные при выполнении НИР, могут быть использованы при проведение инженерных расчетов топологической структуры зон действия как отдельных ККС и ККС – БС АИС, так и их цепей.

Научно обоснованные программы внедрения функциональных дополнений ГНСС ГЛОНАСС будут использованы при модернизации и улучшении дифференциального сервиса на ВВП европейской части России, а также при реализации мероприятия 257 ФЦП ГЛОНАСС 2012-2020 в части оснащения функциональными дополнениями ВВП РФ районов Сибири и Дальнего Востока.

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Повышение уровня безопасности мореплавания и судоходства путем создания сплошных дифференциальных полей на ВВП РФ и в прибрежных морских акваториях, построения региональных систем управления и контроля дифференциальным полем, использования функциональных дополнений в составе АИС и СУДС для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов.

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

- Международные конвенции и Резолюции ИМО A.529(13)(1983), A.694(17)(1991), A.815(19)(1995), MSC.112(73)(2000), MSC.114(73)(2000);

- IEC 61108-1:2003 «Системы и оборудование морской навигации и радиосвязи. Глобальные системы спутниковой навигации (GNSS). Часть 1. Глобальная система позиционирования (GPS). Приемная аппаратура. Требования к рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний»;

- Руководящий документ Росморречфлота РД 152-012-01 «Электронные навигационные карты ВВП. Общие технические требования», утвержден в 2001 г.;

- Руководящий документ Росморречфлота РД 152-013-01 «Системы отображения электронных навигационных карт и информации для внутренних водных путей», утвержден в 2001 г.;

- ГОСТ Р 54116-2010  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Морская навигационная аппаратура потребителей. Технические характеристики, методы и требуемые результаты испытаний»;

- ГОСТ 31379-2009  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Приемник персональный. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51794-2008  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек»;

- ГОСТ Р 52455-2005  «Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная система позиционирования. Приемник морской общего пользования. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52865-2009  «Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52866-2007  «Глобальная навигационная спутниковая система. Станция контрольно-корректирующая локальная гражданского назначения. Технические требования»;

- ГОСТ Р 53610-2009  «Глобальная навигационная спутниковая система. Форматы передачи корректирующей информации. Технические требования»;

- ГОСТ Р 53612-2009  «Глобальная навигационная спутниковая система. Морские дифференциальные подсистемы. Формат передачи корректирующей информации»;

- ГОСТ Р 54021-2010  «Глобальная навигационная спутниковая система. Региональные дифференциальные подсистемы. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 54117-2010  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Морские дифференциальные подсистемы. Навигационная аппаратура потребителей. Технические характеристики, методы и требуемые результаты испытаний»;

- ГОСТ Р 54118-2010  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Радионавигационные комплексы определения пространственной ориентации потребителей на водном транспорте. Технические характеристики, методы и требуемые результаты испытаний»;

- ГОСТ Р 54119-2010  «Глобальные навигационные спутниковые системы. Судовая многосистемная, многоканальная аппаратура потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ГАЛИЛЕО. Технические характеристики, методы и требуемые результаты испытаний».

Приложение

к техническому заданию

на выполнение в 2015-2017 годах работы

шифр: НИР «Управление-Контроль»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения в 2015 – 2017 годах научно-исследовательской работы по теме

«Проведение в соответствии с международными соглашениями и требованиями комплексных исследований использования системы ГЛОНАСС, других глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений в составе автоматической идентификационной системы и системы управления движением судов для обеспечения мониторинга морских и речных судов, а также для взаимного контроля судов

и их безопасного расхождения», шифр: НИР «Управление-Контроль»

| № п/п | Наименование основных результатов работы | Сроки выполнения (начало-окончание) | Расчетная цена этапа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | С даты заключения государственного контракта по 08.09.2015 |  |
| 2 |  | 09.09.2015 – 21.06.2016 |  |
| 3 |  | 22.06.2016 – 28.04.2017 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |