УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента программ развития

Министерства транспорта

Российской Федерации

_______________А.К. Семёнов

«____»________________ 2015 г.

## ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

## на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

## по теме «Разработка научно обоснованных предложений по созданию типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по созданию типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций» (далее - НИОКР).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещенный на официальном сайте Министерства транспорта Российской федерации www.mintrans.ru публикуется в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене выполнения НИОКР, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее - Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на выполнение НИОКР» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

-  не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Департамент программ развития, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: CherepkinaNA@mintrans.ru.

Контактные лица: Ермакова Наталья Александровна.

Контактные телефоны: (495) 626-12-90.

Срок предоставления ценовой информации: до 6 февраля 2015года.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2015 г.

Срок выполнения работы: с даты заключения государственного контракта 
до 1 декабря 2015 г.

|  | Приложение № 1 На бланке организации Дата, исх. номер Предложения по цене выполнения научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по созданию типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций» п/п Наименование вида работ Результаты работ Цена (тыс. руб.) Расчет цены 1. Проведение исследований, разработка предложений по структуре и содержанию проекта Концепция технологической платформы ИТС ГА и технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА. Предложения по структуре и содержанию проекта Концепция создания типовой технологической платформы ИТС ГА; Предложения по структуре и содержанию проекта технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА. | 2. Разработка и проведение испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА. Разработанный и утвержденный Технический проект макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА в составе следующих документов: Ведомость технического проекта (ТП); Ведомость покупных изделий (ВП); Пояснительная записка к техническому проекту (П2); Описание автоматизируемых функций (П3) Описание информационного обеспечения системы (П5). Разработанный действующий макетный образец типовой технологической платформы ИТС ГА; Разработанная и утвержденная Программа и методика испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА; Протокол проведения испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА; Доработанное Техническое задание на создание типовой технологической платформы ИТС ГА; Предложения по структуре и содержанию Плана мероприятий по созданию промышленного образца типовой технологической платформы ИТС ГА. Всего х х Общая цена государственного контракта: ___________________ Расчет общей цены государственного контракта: ________________ Срок действия предлагаемой цены: ____________ _______________________ _______________________ /___________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечания: При расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИОКР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

по теме «Разработка научно обоснованных предложений по созданию типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 г. № 848
«О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»;

Государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319;

Поручение Заместителя Министра транспорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. № АЦ-83-пр А.С. Цыденова.

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Объектом работы является автоматизации процессов в рамках интеллектуальных транспортных систем городских агломераций (далее – ИТС ГА).

2.2. Предмет работы

Научно-методологическое обоснование выбора проектных решений и формирование облика типовой технологической платформы ИТС ГА.

Унификация процессов информационного взаимодействия между различными элементами ИТС ГА.

Унификации процессов информационного взаимодействия между ИТС ГА и другими смежными автоматизированными системами городских агломераций.

Унификация процессов управления нормативно-справочной информацией ИТС ГА.

2.3. Актуальность темы

Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Транспортная стратегия) предусматривает решение задач по развитию транспортной техники, технологий и информационного обеспечения, влияющих на достижение всех целей Транспортной стратегии и должно осуществляться по 2 направлениям:

-	достижение общеэкономических, общесоциальных и общетранспортных целевых ориентиров, предусмотренных Транспортной стратегией;

-	достижение целевых ориентиров по видам транспортной деятельности.

Развитие информационного обеспечения российской транспортной системы в целях достижения общеэкономических, общесоциальных и общетранспортных целевых ориентиров будет осуществляться за счет создания Единой информационной среды транспортного комплекса и аналитических информационных систем для поддержки управления развитием и регулирования процессов функционирования транспортного комплекса.

Единая информационная среда транспортного комплекса является частью инфраструктуры транспортной отрасли и состоит из:

-	управленческого уровня (информационная среда верхнего уровня управления транспортным комплексом - Министерство транспорта Российской Федерации, находящиеся в его ведении служба и агентства);

-	технологического уровня (информационная среда технологической интеграции различных видов транспорта и участников транспортного процесса, развития интеллектуальных транспортных систем);

-	пользовательского уровня (информационная среда транспортных услуг и информационного обслуживания клиентов).

С методологических позиций Единая информационная среда является частью новой информационной модели управления транспортным комплексом Российской Федерации.

Актуальность данной тематики обусловлена рядом факторов:

1. В Российской Федерации наблюдаются устойчивые тенденции образования, укрупнения и развития городских агломераций, объединяющих населенные пункты нескольких субъектов  или нескольких муниципальных образований, что влечет нарастание сложности вопросов организации управления транспортом, в том числе в межсубъектовых и межмуниципальных отношениях.

2.	Городские агломерации являются наиболее сложными объектами для управления транспортными системами. Транспортный комплекс городских агломераций включает значительное количество подвижного состава, маршрутов движения, мультимодальных связей между видами транспорта.

3.	Во всех крупных городах продолжительное время создавались, создаются и внедряются большое количество различных автоматизированных систем управления транспортом, либо элементы интеллектуальных транспортных систем. Их внедрение как правило осуществляется зачастую без единого согласованного плана, единой технической и технологической политики, что приводит к лавинообразному нарастанию сложности при эксплуатации данных систем, снижению эффективности их работы и недостижению планируемого результата. Основными факторами, повлиявшими на неудовлетворительные результаты можно назвать:

а)	не достаточно проработанная и согласованная комплексная система целей и задач, которая проявляется:

-	в чрезмерной глобализации задачи и стремление ее решить в короткое время, что, как следствие, отражается на недостаточной проработке системы в целом и ее отдельных элементов;

-	в чрезмерной локализации задачи, без проработки вопросов их взаимодействия с окружающей информационно-технологической средой;

б)	не достаточно проработанная единая информационно-технологическая политика и отсутствие единых архитектурно-технологических решений при построении интеллектуальных транспортных систем:

-	отсутствие эффективных технологических решений нацеленных на решение задач информационной и технологической взаимоувязки между системами;

-	дублирование функционала в различных системах и, как следствие, противоречивость содержащейся в системах информации;

-	не обоснованное применение разнородных технологических решений, функционирующих на множестве разнородных программных и аппаратных платформ.

в)	нормативно-справочное обеспечение информационных систем не согласовано и не может использоваться как центр классификации информации.

3. Задачи обеспечения эффективного автоматизированного взаимодействия между ИТС ГА с внешним информационным пространством является типовой и одной из наиболее востребованных, поскольку невозможно отделить задачи управления транспортом от задач обеспечения безопасности, информирования и других.

4. ИТС ГА для различных городских агломераций во многом схожих по структуре решаемых задач. При этом каждая крупная городская агломерация создает системы самостоятельно, без кооперации с другими городскими агломерациями. Данные работы требуют значительного финансирования и, зачастую, составляют существенную часть бюджета.

5. ИТС ГА относится к технологическому уровню, являющимся ключевым связующим звеном Единой информационной среды транспортного комплекса. Единая информационная среда технологического уровня должна обеспечить эффективное информационное взаимодействие участников транспортно-логистического процесса, доступ к необходимой нормативно-справочной информации и услугам. Единая информационная среда развития интеллектуальных транспортных систем решает задачи унификации и стандартизации применения и интеграции в составе интеллектуальных транспортных систем различных составляющих элементов идентификации, навигации и позиционирования, телематического мониторинга и видеонаблюдения.

6. В числе направлений научного обеспечения формирования единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры, определенных Транспортной стратегией, определено направление «Разработка навигационных систем и систем телематического мониторинга транспортных потоков, систем управления транспортными потоками и интеллектуальных транспортных систем».

В соответствии с вышеизложенным, необходима реализация типовой технологической платформы ИТС ГА, которая позволит:

-	существенно сократить финансовые затраты на создание интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях Российской Федерации, в т.ч. за счет выработки единой технологической и технической политики, возможности ее тиражирования;

-	существенно ускорить процессы создания и внедрения ИТС ГА за счет их унификации;

-	предоставить необходимые технологические возможности для развития и масштабирования создаваемых на ее основе систем;

-	обеспечить эффективную эксплуатацию ИТС ГА.

2.4. Научная новизна

Создание типовой технологической платформы ИТС ГА, являющейся составной частью технологического уровня Единой информационной среды транспортного комплекса, будет являться новой высокотехнологичной разработкой, основанной на отечественных и мировых стандартах и предоставляющей широкие технологические возможности для создания, внедрения и эффективной эксплуатации ИТС ГА.

2.5. Практическая значимость

Практическая значимость данной работы заключается в разработке и дальнейшем практическом использовании:

-	ИТС ГА как элемента технологического уровня Единой технологической среды транспортного комплекса Российской Федерации

-	эффективных методик и технологий создания интеллектуальных транспортных систем городских агломераций Российской Федерации.

Разработанные методики и технологии позволят существенно сократить финансовые и временные затраты на создание, внедрение и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, обеспечить их эффективную эксплуатацию и эволюционное развитие на протяжении всего жизненного цикла.

3. Цель, задачи работы

Целями научно-исследовательской и опытно конструкторской работы являются:

-	научно обоснованный выбор направления создания типовой технологической платформы ИТС ГА, как элемента Единой технологической среды транспортного комплекса;

-	формирование требований и практическое подтверждение выбранного направления создания типовой технологической платформы ИТС ГА

-	уточнение, по результатам апробации, требований к созданию и внедрению типовой технологической платформы ИТС ГА.

Задачами работы являются:

1.	Проведение, необходимых исследований, разработка предложений по структуре и содержанию проекта Концепции типовой технологической платформы ИТС ГА, включающей:

-	проведение анализа зарубежного опыта создания технологических платформ интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающего решение задач интеграции систем управления транспортом;

-	проведение анализа отечественного опыта создания систем управления транспортом или интеллектуальными транспортными системами в интересах городских агломераций (городов) Российской Федерации, их технологической и информационной интеграции;

-	оценка преимуществ и недостатков результатов зарубежного и отечественного опыта;

-	проработка предложений по альтернативным вариантам создания типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	научное обоснование выбора оптимального варианта построения технологической платформы ИТС ГА;

-	оценка ожидаемых результатов и эффективности реализации выбранного варианта построения  технологической платформы ИТС ГА;

-	подготовка проекта плана реализации выбранного варианта внедрения  технологической платформы в ИТС ГА Российской Федерации.

2.	Разработка предложений по структуре и содержанию проекта технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА .

3.	Разработка:

-	Технического проекта на макетный образец типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

4.	Разработка программ и методик испытаний макетного образца типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций (далее – ПМИ).

5.	Проведение, в соответствии с разработанными и утвержденными ПМИ, испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

6.	По итогам испытаний на основании полученных результатов, замечаний и предложений:

-	устранить полученные замечания к макетному образцу и техническому проекту на макетный образец

-	доработка технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	разработка предложений по структуре и содержанию проекта Плана мероприятий по созданию и внедрению промышленного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Работа проводится в два этапа.

Этап 1. Проведение исследований, разработка предложений по структуре и содержанию проекта Концепция технологической платформы ИТС ГА и технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА.

Содержание работ 1 Этапа:

1.1 Разработка предложений по структуре и содержанию проекта Концепции создания типовой технологической платформы ИТС ГА;

1.2 Разработка предложений по структуре и содержанию проекта технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА.

Этап 2. Разработка и проведение испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

Содержание работ 2 Этапа:

2.1 Разработка Технического проекта макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА;

2.2 Разработка макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА;

2.3 Разработка программы и методик испытаний макетного образца типовой технологической платформы интеллектуальных транспортных систем городских агломераций (далее – ПМИ);

2.4 Проведение в соответствии с ПМИ испытаний разработанного макетного образца;

2.5 Разработка Протокола проведения испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА;

- устранение полученных замечаний к макетному образцу и техническому проекту на макетный образец;

2.6 Доработка технического задание на создание типовой технологической платформы ИТС ГА;

2.7 Разработка предложений по структуре и содержанию Плана мероприятий по созданию и внедрению промышленного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

5. Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование результатов работы

В результате выполнения данной работы будут разработаны:

-	Предложения по структуре и содержанию проекта Концепция технологической платформы ИТС ГА, включающая необходимые научно-методологические основы создания и эксплуатации типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	предложения по структуре и содержанию проекта технического задание на создание макетного образца технологической платформы ИТС ГА;

-	действующий макет типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	определены предложения по внедрению и дальнейшие пути развития и создания типовой технологической платформы ИТС ГА.

-	сформированы предложения по созданию на базе типовой технологической платформе ИТС ГА интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях Российской Федерации;

-	апробированы полученные технологические решения для возможного дальнейшего использования в создании элемента технологического уровня Единой технологической среды транспортного комплекса.

Все эти разработки связаны с выполнением новых научных исследований и получением новых знаний в области создания интеллектуальных транспортных систем, применению современных инфокоммуникационных технологий.

По результатам выполнения каждого этапа работ предоставляются полученные результаты.

На Этапе 1 выполнения работ достигаются и предоставляются следующие результаты:

-	Предложения по структуре и содержанию проекта Концепция создания типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Предложения по структуре и содержанию проекта технического задания на создание типовой технологической платформы ИТС ГА.

На Этапе 2 выполнения работ достигаются и предоставляются следующие результаты:

-	Разработанный и утвержденный Технический проект макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА в составе следующих документов:

Ведомость технического проекта (ТП);

Ведомость покупных изделий (ВП);

Пояснительная записка к техническому проекту (П2);

Описание автоматизируемых функций (П3)

Описание информационного обеспечения системы (П5).

-	Разработанный действующий макетный образец типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Разработанная и утвержденная Программа и методика испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Протокол проведения испытаний макетного образца типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Доработанное Техническое задание на создание типовой технологической платформы ИТС ГА;

-	Предложения по структуре и содержанию Плана мероприятий по созданию промышленного образца типовой технологической платформы ИТС ГА.

5.2. Предполагаемое использование результатов работы

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Автоматизация процессов управления транспортным комплексом городских агломераций

5.2.2. Организации способные внедрить результаты

Министерство транспорта Российской Федерации.

Администрации городских агломераций Российской Федерации.

5.2.3. План внедрения результатов

Результаты, полученные при выполнении работы, будут использованы для эффективного создания и внедрения Единой технологической среды транспортного комплекса Российской Федерации (технологический уровень) и интеллектуальных транспортных систем городских агломераций Российской Федерации.

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Полученные в ходе выполнения работы результаты позволят достичь следующих эффектов:

а)	реализовать составного элемента технологического уровня Единой технологической среды транспортного комплекса Российской Федерации

б)	типизация процессов проектирования, создания и внедрения ИТС ГА в части:

-	обеспечения автоматизированного информационного и технологического взаимодействия компонентов интеллектуальных транспортных систем;

-	обеспечения автоматизированного информационного и технологического взаимодействия интеллектуальных транспортных систем со смежными системами;

-	управления нормативно-справочной информацией интеллектуальных транспортных систем и согласования ее со смежными системами;

в)	снижение затрат на создание и внедрение ИТС ГА;

г)	снижение времени на создание и внедрение ИТС ГА;

д)	снижение затрат и повышения эффективности эксплуатации ИТС ГА.

6. Исходные данные для выполнения работы

-	Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (откорректированная редакция 2013 г.);

-	Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

-	Государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2600-р;

- ГОСТ 2.103-68 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки».

- ГОСТ Р 15.000 «Система разработки и постановки продукции на производство основные положения».

- ГОСТ Р 15.201 «Система разработки и постановки продукции на производство продукция производственно-технического назначения порядок разработки и постановки продукции на производство».

- ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90 «Руководящий документ по стандартизации. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

-	иные источники информации, необходимые для выполнения работы.