МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ (КОРРЕКТИРОВКЕ) РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

- I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях реализации полномочий  органов государственной власти Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности по разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, установленных пунктом 4 статьи 11 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Методические рекомендации применяются при разработке государственных программ субъектов Российской Федерации, а также иных программ, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, в сфере дорожного хозяйства.

2. Целью Методических рекомендаций является установление сбалансированных подходов к формированию и реализации в субъектах Российской Федерации основных направлений инвестиционной политики в сфере дорожной деятельности на основе требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. При разработке (корректировке) региональных программ рекомендуется учитывать положения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2010 г. № 588, а также Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации.

4. В региональные программы включается комплекс взаимоувязанных мероприятий (инвестиционных, организационных, правовых, финансовых, технических), направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, финансовое обеспечение  которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации.

При этом в региональные программы должны включаться мероприятия, направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 и Правительства Российской Федерации  
от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043 в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами (далее – удвоение объемов строительства дорог).

5. Срок действия региональной программы определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

II. Определение целевых показателей региональной программы

6. Установление перечня и целевых значений показателей региональной программы определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, в целях реализации положений Федерального закона от 
1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» с учетом правил их предоставления, утвержденных в установленном порядке, региональные программы должны включать в себя следующие  целевые показатели (приложение № 1 к Методическим  рекомендациям):

«Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,

в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог,

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,

в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
31 декабря отчетного года,

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Целевые значения вышеуказанных показателей должны отражать ход решения задачи удвоения объемов строительства дорог в соответствии  с подпунктом 10 пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 г.

7. В целях отражения полноты решения субъектом Российской Федерации  задачи по удвоению объемов строительства дорог в региональную программу включается справочное приложение № 1-А «Сведения  об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов».

8. При определении в региональной программе целевого значения показателя «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог» должна учитываться протяженность введенных в эксплуатацию в субъекте Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с градостроительным законодательством, участков нового строительства автомобильных дорог общего пользования (кроме автомобильных дорог федерального значения), включая автомобильные дороги, построенные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, а также других федеральных целевых программ.

9. При определении в региональной программе  целевого значения показателя «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» должна учитываться протяженность введенных в эксплуатацию в субъекте Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с градостроительным законодательством, участков реконструкции автомобильных дорог общего пользования (кроме автомобильных дорог федерального значения), включая автомобильные дороги, построенные в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, а также других федеральных целевых программ.

10. Значения целевых показателей на 2015 год устанавливаются в региональной программе с учетом наличия действующих государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, наличия проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы и утвержденной в установленном порядке, необходимости осуществления процедур и мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Значения целевых показателей на 2016 год и последующий период устанавливаются в региональной программе с учетом прогнозов социально-экономического развития федерального округа, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, наличия «точек роста» производства, планов по развитию сельских территорий, интенсивности грузо- и пассажиропотоков, прогнозов изменения численности населения и основных направлений миграционных потоков, а также планов создания новых рабочих мест на территории субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, анализа плотности автомобильных дорог, их состояния, наличия участков, работающих в режиме перегрузки, других факторов.

III. Определение объемов ресурсного обеспечения реализации региональной программы

11. В региональную  программу  рекомендуется включать, в том числе, следующие основные мероприятия:

«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»;

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального  (межмуниципального) значения»;

«Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня».

12. При отражении в региональной программе объемов финансового обеспечения по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» с учетом Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденных в установленном порядке, целесообразно отдельно указывать входящие в его состав мероприятия по осуществлению крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов по развитию и увеличению пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения.

Сведения о проектах, которые в соответствии с региональной программой предусмотрено реализовать в рамках вышеуказанных мероприятий, отражаются по форме приложений №№ 2 и 2-А (справочное)  к настоящим Методическим рекомендациям.

13. При определении в региональных программах объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятий, направленных на выполнение задачи по строительству (реконструкции) дорог, следует учитывать ассигнования из федерального бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, определенные в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сведения об использовании ассигнований из местных бюджетов муниципальных образований для решения задачи по строительству (реконструкции) дорог в части автомобильных дорог местного значения приводятся в региональной программе по форме приложения № 3-А (справочное)  к настоящим Рекомендациям.

14. В объем финансового обеспечения мероприятий региональной программы включаются бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации с учетом иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, в  следующих размерах:

на 2015 год – в соответствии с объемами, установленными субъекту Российской Федерации Правилами  распределения и предоставления данных трансфертов,

на 2016-2017 годы – в объеме, определенном, исходя из распределения 
80 % объема данных иных межбюджетных трансфертов, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 01.12.2014)  на соответствующий период (на 2016 год – 80 % от 69 337 620,0 тыс. рублей, на 2017 год – 80 % от  94 758 794,5 тыс. рублей),  по нормативам, равным нормативам распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленным Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на соответствующий период,

на последующие периоды – в объеме, равном объему данных иных межбюджетных трансфертов, определенному субъектом Российской Федерации на 2017 год.

Кроме того, в объемах финансового обеспечения мероприятий региональной программы учитываются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2015-2017 годы в объеме, установленном в соответствии с распределением данных трансфертов Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 01.12.2014), а на 2018 год и последующий период – в объеме, установленном субъекту Российской Федерации вышеуказанным Федеральным законом на 2017 год.

IV. Рекомендации по особенностям включения в региональные программы механизмов управления и контроля их реализации

15. Механизмы управления и контроля реализации региональных программ определяются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения мониторинга исполнения поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства дорог региональные программы должны предусматривать, в том числе, подготовку и предоставление отчетности по форме приложения № 4, 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

В целях исполнения подпункта ж) пункта 1 раздела 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 08.10.2014, перечень и состав отчетности может быть уточнен в рамках подготовки предусмотренных указанным перечнем поручений изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

15. В целях обеспечения сбалансированного решения задачи по  удвоению объемов строительства дорог в части автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог местного значения в приложении №3  к настоящим Рекомендациям справочно следует указывать суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

В отчете по форме приложения № 5 «Отчет о расходах на реализацию региональной программы» справочно указывается суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов. При этом вышеуказанный объем средств муниципальных дорожных фондов приводится без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы субъекта Российской Федерации ___________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

| № п/п |  | Показатели и индикаторы |  | Единица измерения |  | 2003-2012 годы |  | 2013-2022 годы |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: |  | км |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: |  | км |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |  | км |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. В графах «2013» и 2014 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках

программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объектов | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуа-тацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб) | Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | из них искусст-венные соору-жения, пог.м. |  | км | из них искусст-венных соору-жений, пог.м | Остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб) | 2015 год | 2016 год | … до конца строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: по объектам, по которым завершение строительства (реконструкции) предусмотрено за пределами 2015 года, в графе 14 указывается объем финансирования по годам до ввода объекта в эксплуатацию.

Приложение 3

Ресурсное обеспечение реализации программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

- тыс. рублей

| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 – 2022 годы |
| Региональная программа- всего, в том числе: |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня» |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии (в разрезе федеральных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение 4

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

за 20__ год

| № п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По программе | В отчетном году | на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | Х |  | Х |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | Х |  | Х |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Х |  | Х |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 5 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |

Примечания: 1. Графы, содержащие знак «Х» не заполняются.

Приложение 5

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

за 20__ год

- тыс. рублей

| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе | Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Региональная программа- всего, в том числе: |  |  | 0409 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  | …….. |  | 0409 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов» |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  | ……… |  | 0409 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения» |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  | ……. |  | 0409 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  | ……. |  | 0409 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства» |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  | ……… |  | 0409 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня» |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0409 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ___ |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии (в разрезе федеральных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение 1-А

(справочно)

СВЕДЕНИЯ

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов

| № п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003-2012 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2-А

(Справочное)

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуа-тацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб) | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусст-венные соору-жения, пог.м. |  | км | из них искусст-венных соору-жений, пог.м | Остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | … до конца строительства или срока действия программы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3-А

(справочное)

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации программы субъекта Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | Объемы средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 – 2022 годы |
| Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |