Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 1 квартал 2015 года

Минтранс России

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2015 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 566,5 | 409,0 | Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусмотрено сокращение объема финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения (без учета моста через Керченский пролив), находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, с 128,9 млрд. рублей до 91,5 млрд. рублей. Это обуславливает соответствующее уменьшение значения данного показателя. Кроме того, в 2014 году был осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию участков автомобильных дорог федерального значения протяженностью 47,48 км |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км |  | 753 | 23 | Во исполнение пункта 1в) перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 мая 2014 г. № Пр-995ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 г. из Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» исключено с 2015 года мероприятие по софинансированию из федерального бюджета строительства и реконструкции автомобильных дорог, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием. |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  | 27,9 | 0 | Отклонение ожидаемого значения показателя в 2015 г. от планового связано с тем, что реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области в 2015 году планировалось осуществить на условиях государственно-частного партнерства с вводом 27,9 км (показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км»). В связи с изменением финансового механизма реализации проекта указанное мероприятие будет осуществлено в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»). |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44473 км (83,0% от общей протяженности) |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 31593 | 31680 |  |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 30 | 19,5 | В соответствии с Соглашением о намерениях от 03.10.2012 № АД-12 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-Портсервис» по реализации проекта «Строительство терминала навалочных грузов» в порту Тамань ввод первой очереди терминала мощностью 8 млн. тонн предполагался в 2015 году. В соответствии с новой редакцией Соглашения (от 05.12.2014) и изменением планов инвестора (ООО «ОТЭКО-Портсервис») ввод первой очереди терминала навалочных грузов в порту Тамань перенесен на 2018 год с увеличением производственной мощности с 8 млн. тонн до 10 млн. тонн. Кроме того, в 2014 году был осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию портовых мощностей, запланированных к вводу в 2015 году, в объеме 2,5 млн. тонн. |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, % |  | 16,8 | 16,8 |  |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки |  | 330 | 330 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки |  | 435 | 435 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки |  | 780 | 780 |  |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и инвестиционными проектами, реализуемыми за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р) |
| Показатель Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км |  | 325 | 9,0 | Снижение планового значения показателя на 2015 год связано с переносом: - на 2016 год ввода в эксплуатацию объекта «Строительство новой линии железной дороги «Нарын-Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) – Газимуровский завод» в связи с банкротством генерального подрядчика; - на 2018 год объекта «Строительство железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива (Приморск)», так как финансирование данного мероприятия было осуществлено путем взноса в уставный капитал ОАО «РЖД» в 2012 году. До настоящего времени строительство ОАО «РЖД» не начато. Вместе с тем, в 2015 году ожидается ввод 119,57 км дополнительных главных путей, в том числе 54 км по ключевому событию «Строительство объекта «Малое кольцо Московской железной дороги». |
| Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки |  | 1400 | 1400 |  |
| Показатель Строительство дополнительных главных путей, км |  | 175,2 | 40,4 | Плановое значение показателя приведено в соответствие с Детальным планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по транспорту от 30 декабря 2014 года № 7. |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 3 | 3 |  |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед. |  | 1 | 2 |  |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год |  | 10,24 | 10,24 |  |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Показатель Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011году, % |  | 127,0 | 120,0 | Снижение планового значения показателя обусловлено сокращением объема спроса на услуги пассажирского и грузового транспорта, а следовательно, объема доходов от данных видов деятельности в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, доведенных до Минтранса России письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 24.03.2015 № П13-14279, по сравнению с ранее запланированными значениями. Показатель рассчитан для отрасли «Транспорт (без трубопроводного транспорта)» как отношение индекса физического объема выпуска услуг к индексу численности в соответствии с утвержденной методикой Росстата (приказ Росстата от 23 03.2015 г. № 118). Данная методика разработана на основе руководства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по измерению роста производительности на уровне отрасли и на агрегированном уровне и ориентирована в основном на отрасли, где преобладает рыночное производство. Следует отметить, что ряд секторов в транспортном комплексе по существу не относится к рыночным и является регулируемым. Так, например, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении с целью обеспечения доступности услуг для населения осуществляются по тарифам, которые не покрывают экономически обоснованные затраты, и организации, осуществляющие эти перевозки, субсидируются из бюджетов. Поэтому показатель производительности труда, рассчитанный как частное от деления объема выпуска в стоимостном выражении на численность работников, в регулируемых секторах несопоставим с рыночными секторами транспортного комплекса, а также с другими отраслями. Кроме того, возможности сокращения численности на транспорте, в частности на железнодорожном, ограничены в связи с необходимостью поддержания безопасности производственной деятельности. Методика Росстата не предусматривает выделение из вспомогательной и дополнительной деятельности видов, которые не относятся к транспортному комплексу («Хранение и складирование» (код 63.12); «Вспомогательная деятельность, связанная с использованием (эксплуатацией) космического транспорта» (код 63.23.6)), что также осложняет определение и прогнозирование значений индекса производительности труда в транспортном комплексе. |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,26 | 1,97 | Снижение планового значения показателя на 2015 г. по сравнению с запланированным связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, прогнозируемым снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов. |
| Показатель Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест |  | 80 | 76 | Сокращение планового значения показателя по сравнению с ранее запланированным значением обусловлено прогнозируемым снижением реальной заработной платы в 2015 г. по видам транспортной деятельности в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, доведенных до Минтранса России письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 24.03.2015 № П13-14279, с учетом структуры численности транспортного комплекса. |