Приложение 6

Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации «Развитие  транспортной системы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов 2014 года | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа |  | всего | 1 277 030 348,30 | 1 248 155 229,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 739 010 682,90 | 796 373 297,90 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 21 727 400,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 22 657 015,99 | 25 266 291,59 |
|  |  | средства юридических лиц | 493 635 249,41 | 426 515 639,82 |
|  |  | всего по подпрограммам | 385 566 802,20 | 444 842 309,00 |
| Подпрограмма 1 | Магистральный железнодорожный транспорт | всего | 103 241 170,70 | 162 974 394,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 86 725 070,70 | 146 458 294,60 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 12 220 500,00 | 12 220 500,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 4 295 600,00 | 4 295 600,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | федеральный бюджет | 50 254 427,00 | 50 304 377,10 |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта | всего | 26 572 802,60 | 55 727 334,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 10 056 702,60 | 39 211 234,50 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 12 220 500,00 | 12 220 500,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 4 295 600,00 | 4 295 600,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Создание условий для реализации Программы в сфере железнодорожного транспорта | федеральный бюджет | 26 413 941,10 | 56 942 683,00 |
| Подпрограмма 2 | Дорожное хозяйство | всего | 211 167 306,20 | 212 869 076,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 211 167 306,20 | 212 869 175,20 |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | федеральный бюджет | 210 824 698,50 | 211 489 482,30 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обновление парка автоколонн войскового типа | федеральный бюджет | 52 500,00 | 52 350,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства | федеральный бюджет | 290 107,70 | 1 327 342,90 |
| Подпрограмма 3 | Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание | федеральный бюджет | 19 131 292,90 | 15 512 059,80 |
| Основное мероприятие 3.1 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | федеральный бюджет | 11 034 178,60 | 8 880 141,50 |
| Основное мероприятие 3.2 | Государственная поддержка авиапредприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | федеральный бюджет | 3 223 700,00 | 3 178 534,30 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение охвата территории Российской Федерации деятельностью специализированных поисково-и аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте | федеральный бюджет | 1 158 914,00 | 1 145 968,20 |
| Основное мероприятие 3.4 | Возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание и услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от оплаты за них | федеральный бюджет | 512 977,60 | 574 090,50 |
| Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для реализации Программы в сфере гражданской авиации и аэронавигационного обеспечения | федеральный бюджет | 3 201 522,70 | 1 733 325,30 |
| Подпрограмма 4 | Морской и речной транспорт | федеральный бюджет | 15 583 011,60 | 15 608 740,70 |
| Основное мероприятие 4.1 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение судоходства | федеральный бюджет | 572 104,30 | 572 263,30 |
| Основное мероприятие 4.2 | Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути | федеральный бюджет | 466 276,60 | 466 276,60 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений | федеральный бюджет | 14 115 909,30 | 14 134 010,10 |
| Основное мероприятие 4.4 | Обеспечение реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере водного транспорта | федеральный бюджет | 26 405,60 | 26 405,60 |
| Основное мероприятие 4.5 | Создание условий для реализации Программы в сфере морского и речного транспорта | федеральный бюджет | 402 315,80 | 409 785,10 |
| Подпрограмма 5 | Надзор в сфере транспорта | федеральный бюджет | 3 582 828,70 | 4 108 070,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта | федеральный бюджет | 3 582 828,70 | 4 108 070,00 |
| Подпрограмма 6 | Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства | всего | 23 218 730,60 | 22 211 919,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 19 884 230,60 | 19 821 507,40 |
|  |  | средства юридических лиц | 3 232 400,00 | 2 390 412,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Организация развития автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 1 412 570,40 | 1 412 570,40 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | всего | 21 806 160,20 | 21 743 437,00 |
| Основное мероприятие 6.2 |  | федеральный бюджет | 18 471 660,20 | 18 408 937,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 3 232 400,00 | 2 390 412,00 |
| Подпрограмма 7 | Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | федеральный бюджет | 4 276 787,40 | 2 603 181,30 |
| Основное мероприятие 7.1 | Организация транспортного обеспечения подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | федеральный бюджет | 4 276 787,40 | 2 603 181,30 |
| Подпрограмма 8 | Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы" | федеральный бюджет | 1 578 657,60 | 4 956 251,60 |
| Основное мероприятие 8.1 | Управление реализацией Программы | федеральный бюджет | 1 578 657,60 | 4 956 251,60 |
| Подпрограмма 9 | Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте | всего | 3 787 016,50 | 3 053 759,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 858 597,60 | 1 125 341,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 816 300,19 | 816 300,19 |
|  |  | средства юридических лиц | 1 112 118,71 | 1 112 118,71 |
| Подпрограмма 9.1 | Создание и обеспечение постоянной эксплуатации системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | федеральный бюджет | 171 771,00 | 481 570,00 |
| Подпрограмма 9.2 | Создание региональных информационно-навигационных систем в субъектах Российской Федерации | всего | 3 615 245,50 | 2 572 189,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 686 826,60 | 643 771,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 816 300,19 | 816 300,19 |
|  |  | средства юридических лиц | 1 112 118,71 | 1 112 118,71 |
|  | Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | всего по ФЦП | 891 565 646,10 | 804 257 676,81 |
| ФЦП 1 | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | всего | 884 645 944,80 | 800 707 582,31 |
|  |  | федеральный бюджет | 373 152 098,30 | 372 017 336,00 |
|  |  | средства Фонда национального благосостояния | 21 727 400,00 | 0,00 |
|  |  | консолидированные бюджеты субъектов РФ | 9 620 215,800 | 12 229 491,40 |
|  |  | средства юридических лиц | 480 146 230,70 | 416 460 754,91 |
| ФЦП 2 | Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" | всего | 6 919 701,30 | 3 550 094,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 070 801,30 | 1 293 340,30 |
|  |  | средства юридических лиц | 4 848 900,00 | 2 256 754,20 |