Приложение 9

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (текущий год) |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспортоемкость валового внутреннего продукта (по отношению к 2011году) | процент | 93,9 | 99,0 | Ожидаемое значение показателя откорректировано, что обусловлено уточнением Минэкономразвития России макроэкономических параметров социально-экономического развития и темпов роста грузооборота в 2015 году (снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в 2015 году с 103,9% до 97,5% к уровню 2014 г., грузооборота с 101,4% до 98,3%). |
| Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |
| 2. | Транспортная подвижность населения (по отношению к 2011 году) | процент | 126,0 | 102,4 | Ожидаемое значение показателя откорректировано , что обусловлено уточнением Минэкономразвития России макроэкономических параметров социально-экономического развития и темпов роста пассажирооборота транспорта общего пользования в 2015 году (снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в 2015 году с 103,9% до 97,5% к уровню 2014 г., пассажирооборота транспорта общего пользования с 106,3% до 94,1%) |
| Цель 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг |  |  |  |  |  |
| 3. | Экспорт транспортных услуг (по отношению к 2011 году) | процент | 125,0 | 110,4 | Ожидаемое значение показателя откорректировано, что обусловлено изменением по данным Минэкономразвития прогнозируемых макроэкономических параметров, в том числе темпов роста внешней торговли и доходов населения, а также снижением темпов роста пассажирооборота воздушного транспорта (с 112,2% к 2014 году до 92,4%) |
| Цель 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  |  |  |  |  |
| 4. | Число происшествий на транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 93,0 | - | Наименование и динамика показателя откорректированы в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года №1032-р. |
|  | Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году) | процент | - | 87,0 |  |
| Задача по развитию сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 566,5 | 393,0 | Ожидаемое значение объема ввода объектов в эксплуатацию приведено в соответствие с параметрами Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом снижения объема финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в 2015 году |
| Задача по развитию железнодорожных линий |  |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | км | 659,9 | 166,8 | Ожидаемое значение показателя приведено в соответствие с параметрами Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом снижения объема финансирования в 2015 году Кроме того, снижение показателя обусловлено сокращением инвестиционной программы ОАО «РЖД» (письмом ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. №ИСХ-20813), что обусловлено снижением параметров социально-экономического развития по данным прогноза Минэкономразвития России в 2015 году |
| Задача по развитию аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты) |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | ед | 3 | 3 |  |
| Задача по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 31593 | 31680 |  |
| Задача по организации развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства | км | 27,9 | 27,9 |  |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | км | 1 843 | 1 930 |  |
| Задача по повышению качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |  |
| 11. | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | 4,9 |  |
| 12. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности | процент | 16,8 | 16,8 |  |
| 13. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности | процент | 1,2 | 1,2 |  |
| Задача по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 753 | - | Показатель исключен во исполнение пункта 1в) перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 мая 2014 г. № Пр-995ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014г., Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции включены в Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598. |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | км | - | 4000 | Показатель включен во исполнение подпункта 10 пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог общего пользования (удвоение строительства автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов) |
| Задача по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах |  |  |  |  |  |
| 15. | Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (по отношению к 2011 году) | процент | 172,3 | 170,6 | Ожидаемое значение показателя откорректировано в связи с ожидаемым снижением темпов роста объемов региональных и местных авиаперевозок |
| 16. | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 106,5 | 85,8 | Ожидаемое значение показателя откорректировано с учетом прогноза Минэкономразвития России на 2015 год |
| Задача по увеличению пропускной способности российских морских портов |  |  |  |  |  |
| 17. | Увеличение производственной мощности российских морских портов | млн. тонн | 30,0 | 19,5 | Ожидаемое значение показателя приведено в соответствие с параметрами Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом снижения объема финансирования в 2015 году и приоритетности ввода объектов |
| Задача по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов |  |  |  |  |  |
| 18. | Прирост объема транзитных перевозок | млн. тонн | 1,2 | - | Показатель исключен, так как фактическое значение базового показателя «Объем транзитных перевозок» не поддерживается формами федерального статистического наблюдения |
| 19. | Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных и внутренних рейсов | млн. человек | 1,621 | 1,621 |  |
| Задача по обновлению парка транспортных средств, состава морского и речного флота |  |  |  |  |  |
| 20. | Обновление парка локомотивов | ед | 763 | 899 | Ожидаемое значение показателя откорректировано с учетом предложений ОАО «РЖД» (письмо ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. №ИСХ-20813), что обусловлено уточнением инвестиционной программы |
| 21. | Обновление парка грузовых вагонов | тыс.ед | 35,5 | 35,5 |  |
| 22. | Обновление парка пассажирских вагонов | ед | 332 | 332 |  |
| 23. | Обновление парка моторвагонного подвижного состава | ед | 294 | 247 | Ожидаемое значение показателя откорректировано с учетом предложений ОАО «РЖД» (письмо ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. №ИСХ-20813), что обусловлено уточнением инвестиционной программы |
| 24. | Пополнение транспортного флота (морской транспорт) | дедвейт - тонна | 652400 | 652400 |  |
| 25. | Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) | ед | 13 | 13 |  |
| 26. | Обновление парка воздушных судов (самолеты) | ед | 50 | 37 |  |
| Задача по обеспечению безопасности на транспорте |  |  |  |  |  |
| 27. | Число происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (по отношению к 2011 году) | процент | 93,1 | 93,1 |  |
| 28. | Число происшествий на водном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 93,0 | 93,0 |  |
| 29. | Число происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году) | процент | 86,2 | 74,8 | Плановое значение показателя сформировано с учетом динамики показателя в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Ожидаемое значение показателя откорректировано с учетом фактического значения в 2014 году и динамики показателя в консервативном варианте Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года |
| Задача по развитию интегрированной системы контроля безопасности на транспорте |  |  |  |  |  |
| 30. | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процент | 65 | 65 |  |
|  | Задача по развитию гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте |  |  |  |  |
| 31. | Среднее время доставки экстренным оперативным службам сообщения о дорожно-транспортном происшествии (по отношению к 2011 году) | процент | 99,6 | 99,6 |  |
| Задача по переводу автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива |  |  |  |  |  |
| 32. | Объем потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским транспортом (по отношению к 2013 году) | процент | - | 127,5 | В целях обеспечения исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № АД-П9-4314 на пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2013 г. 3 Пр-1298) в состав подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» включена подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» и показатель, характеризующий решение данной задачи |
| Подпрограмма 1 «Магистральный железнодорожный транспорт» |  |  |  |  |  |
| 33. | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 335,5 | 132,5 | Ожидаемое значение показателя в 2015 году уточнено с учетом прогноза Минэкономразвития в части параметров социально-экономического развития и валютного рынка. |
| 34. | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом | млн. человек | 1112,3 | 1054,0 | Корректировка показателя обусловлена уточнением Минэкономразвития России макроэкономических параметров социально-экономического развития в 2015 году и, как следствие, снижением объема перевозок железнодорожным транспортом в дальнем следовании к уровню 2014 года (на фоне роста конкуренции на рынке транспортных услуг с авиаперевозчиками) и в пригородном сообщении ( на фоне роста объемов перевозок в 2014 году в период проведения олимпийских игр на 5 млн.пасс) |
| 35. | Производительность труда на железнодорожном транспорте (по отношению к 2011 году | процент | 118,6 | - | Показатель исключен. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.07.2014 г. №1250-р утвержден показатель «Динамика производительности труда в транспорте» |
| 36. | Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по отношению к 2011 году) | процент | 125,8 | 121,7 | Ожидаемая динамика показателя в 2015 году обусловлена уточнением Минэкономразвития России макроэкономических параметров, влияющих на динамику платежеспособного спроса населения на пассажирские перевозки |
| 37. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (в части объектов подпрограммы) | км | - | 124,9 | В соответствии с замечаниями и предложениями Счетной палаты Российской Федерации включен данный показатель |
| 38. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта | процент | - | 15 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 39. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | процент | 61,85 | 61,85 |  |
| 40. | Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки | ед | 109 | 109 |  |
| 41. | Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | ед | 106 | 106 |  |
| 42. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | процент | 22,83 | 22,83 |  |
| 43. | Протяжённость линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию на сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству | тыс. пог.м | 390 | 257 | Ожидаемое значение показателя уточнено в соответствие с параметрами Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом снижения в 2015 году объема финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора |
| 44. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства | процент | - | 15 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| Подпрограмма 3 «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |  |  |  |  |  |
| 45. | Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 219 | 195 | Ожидаемое значение показателя уточнено с учетом приведения в соответствие с параметрами Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом снижения объема финансирования в 2015 году |
| 46. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 510 | 425 | Уточнение значения показателя обусловлено снижением объема внутренних региональных перевозок рядом авиакомпаний (ЮТэйр, Якутия, Томск авиа, Чукотавиа и др.) в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и ухудшением финансово-экономического положения авиакомпаний |
| 47. | Объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва | млн. человек | 10,24 | 10,24 |  |
| 48. | Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | ед | 45 | 10 | Реализация Росавиацией программы субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, будет осуществляться с учетом возникших рисков связанных с проблемными аспектами деятельности авиакомпаний в 2015 году: - сокращение дополнительной потребности авиакомпаний в обновлении парка воздушных судов (запланированные авиакомпаниями мероприятия по оптимизации емкостного парка в 2015 году на фоне ожидаемого снижения пассажиропотока приведут к сокращению дополнительной потребности в его обновлении); - ухудшение финансово-экономического состояния и отсутствие резервов для приобретения новых воздушных судов на условиях лизинга (снижение платежеспособного спроса со стороны населения, в том числе за счет сокращения туристического рынка и оптимизации маршрутной сети авиакомпаний влечет снижение выручки, а также не позволяет российским авиакомпаниям при росте расходов поднимать цену на авиационные перевозки); - снижение курса национальной валюты обусловило снижение привлекательности субсидии для авиакомпаний (преобладающая часть самолетов, в отношении которых может быть выплачена субсидия, иностранного производства и приобретаются лизинговыми компаниями за рубежом. Ослабление курса национальной валюты значительно увеличило расходы авиакомпаний в российских рублях по аренде (лизингу) воздушных судов иностранного производства и поддержанию их летной годности и влечет для авиакомпаний значительные убытки). |
| 49. | Количество самолето-вылетов из аэропортов расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | тыс. ед | 11,8 | 7,8 | Ожидаемое значение показателя в 2015 году уточнено с учетом фактического количества аэродромов, которые получили субсидии на конец 2014 года, и их динамики (в 4 квартале 2014 года 4 из 9 аэродромов, включенных в Перечень получателей в 2014 году субсидии, переданы в ФКП). |
| 50. | Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | тыс. ед | 27,0 | 25,0 | Ожидаемое значение показателя откорректировано в соответствии с уточнением перечня аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий, а так же в связи с прогнозируемым снижением объемов авиаперевозок в связи с ухудшением экономической ситуации. |
| 51. | Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (по отношению к 2011 году) | процент | 138,4 | 138,4 |  |
| 52. | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | процентов | 77 | 77 |  |
| 53. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта | процентов | - | 15 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| 54. | Производительность труда на воздушном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 128,5 | - | Показатель исключен. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.07.2014 г. №1250-р утвержден показатель «Динамика производительности труда в транспорте» |
| Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» |  |  |  |  |  |
| 55. | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | процент | 50,0 | 50,0 |  |
| 56. | Объем перевозок грузов по Северному морскому пути | млн. тонн | 4,7 | 4,7 |  |
| 57. | Уровень технической оснащенности трасс Северного морского пути | процент | 39,0 | 39,0 |  |
| 58. | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей | процент | 36,5 | 36,5 |  |
| 59 | Производительность труда на водном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 119,9 | - | Показатель исключен. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.07.2014 г. №1250-р утвержден показатель «Динамика производительности труда в транспорте» |  |
| 60. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта | процент | - | 15 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| Подпрограмма 5 «Надзор в сфере транспорта» |  |  |  |  |  |
| 61. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | процент | 83,50 | 83,50 |  |
| 62. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | процент | - | 15 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| Подпрограмма 6 «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |  |  |  |  |  |
| 63. | Доля внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в общем объеме финансирования этих мероприятий | процент | 37,3 | 37,3 |  |
| 64. | Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструируемых и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием, в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | процент | 40,2 | 40,2 |  |
| 65. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | процент | 64,4 | 67,4 |  |
| Подпрограмма 8 Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| 66. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году) | процент | 2,58 | 2,23 | Ожидаемое значение показателя уточнено с учетом динамики средней заработной платы и численности в 2014 году по видам экономической деятельности транспортного комплекса |
| 67. | Доля продукции наукоемких отраслей транспорта в ВВП | процент | 0,4 | 0,4 |  |
| 68. | Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки | процент | 94,5 | 94,5 |  |
| 69. | Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования (в процентах от валового внутреннего продукта) | процент | 2,26 | 1,97 | Ожидаемое значение показателя откорректировано с учетом уточнения макроэкономических параметров социально-экономического развития в 2015 году, объемов финансирования транспортного комплекса из федерального бюджета, снижением объемов инвестиционных программ организаций транспорта и субъектов Российской Федерации |
| 70. | Динамика производительности труда в транспорте | процент | - | 101,6 | Показатель включен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9.07.2014 г. №1250-р |
| 71. | Средний удельный расход топлива на один приведенный т-км (по отношению к 2011 году) | процент | - | 95,9 | Показатель включен во исполнение поручения по корректировке действующих и разрабатываемых государственных программ Российской Федерации в части их дополнения индикаторам в области энергоэффективности (протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 22 ноября 2013 г. № 14.) |
| 72. | Доля работающих в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности работников транспортного комплекса | процент | - | 15,5 | Показатель включен во исполнение поручения Правительства от 25 сентября 2013 г. № АД-П13-193пр в части включения в государственные программы показателей, отражающих деятельность малого и среднего предпринимательства (раздел 2 п.2) |
| 73. | Среднегодовая численность занятых в транспортом комплексе (по отношению к 2011 году) | процент | - | 96,0 | Показатель включен во исполнение Перечня поручений Президента Российской федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 23 июня 2014 г. № Пр-1627 в части включения в государственные программы Российской Федерации разделов, содержащих основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации этих программ |
| 74. | Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте г. Москвы | млн. человек | - | 2200 | Показатель включен в связи с дополнением государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» основным мероприятием «Развитие транспортной инфраструктуры города Москвы» на основании федерального закона от 1.12.2014 г. № 384- ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 75. | Протяженность улично-дорожной сети г.Москвы | км | - | 5776,9 | Показатель включен в связи с дополнением государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» основным мероприятием «Развитие транспортной инфраструктуры города Москвы» на основании федерального закона от 1.12.2014 г. № 384- ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Подпрограмма 9 «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте» |  |  |  |  |  |
| 76. | Число региональных информационно-навигационных систем | ед | 35 | 19 | В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" (утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1470) условием предоставления субсидии является степень готовности региональной информационной системы и участие региональных бюджетов в финансировании предусмотренных мероприятий. Из 35 субъектов, имевших в соответствии с Постановлением Правительства РФ право получить указанные субсидии в 2013-2014 годах, соглашения на предоставление субсидии заключены с 19 субъектами РФ |
| Подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» |  |  |  |  |  |
| 77. | Численность парка автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | тыс.ед | - | 175,0 | Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2013 г. № АД-П9-4314 на пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2013 г. 3 Пр-1298) в состав подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» включена подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива» и соответствующие показатели |
| 78. | Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо | ед | - | 2 |  |
| 79. | Численность летных демонстраторов и воздушных судов, использующих газомоторное топливо | ед | - | - |  |
| 80. | Численность морских судов, использующих газомоторное топливо | ед | - | - |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» |  |  |  |  |  |
| 81. | Транспортная подвижность населения | пасс.км | 4431 | 3600,4 | Ожидаемое значение показателя обусловлено уточнением Минэкономразвития России макроэкономических параметров социально-экономического развития и темпов роста пассажирооборота транспорта общего пользования в 2015 году (снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в 2015 году с 103,9% до 97% к уровню 2014 г., пассажирооборота транспорта общего пользования с 106,3% до 94,1%) |
| 82. | Экспорт транспортных услуг | млн. долларов | 19000 | 16800 | Ожидаемое значение показателя в 2015 году обусловлено уточнением Минэкономразвития макроэкономических параметров, в том числе темпов роста внешней торговли и доходов населения, а также снижением темпов роста пассажирооборота воздушного транспорта (с 112,2% к 2014 году до 92,4%) |
| 83. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | ед | - | - | Показатель исключен во исполнение пункта 1в) перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 мая 2014 г. № Пр-995ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 21 апреля 2014 г., в связи с включением его в Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |
| 84. | Объём перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн | 635,0 | 635,0 |  |
| 85. | Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог | процент | 11,1 | 12,5 | Значение показателя в 2015 году откорректировано, что обусловлено сокращением планируемых объемов ввода железнодорожных линий в связи сокращением инвестиционных возможностей компании (письмо ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г. №ИСХ-20813) |
| 86. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | процент | 62,0 | 62,2 |  |
| 87. | Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | 4,9 |  |
|  |  | процент | 75 | 75 |  |
| Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» (проект) |  |  |  |  |  |
| 88. | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | час | 9,4×104 | 9,4×104 |  |
| 89. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | процент | 87,5 | 87,5 |  |
| 90. | Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | ед | 1,55 × 106 | 1,55 × 106 |  |
|  | Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  |  |  |
| 91. | Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте | процентов | - | _ |  |
| 92. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на транспорте | процентов | - | _ |  |
| 93. | Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на транспорте | процентов | - | _ |  |
| 94. | Уровень профессиональной подготовки в области транспортной безопасности | процентов | - | _ |  |
| 95. | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | процентов | - | _ |  |

Величины показателя № 14 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2015 год и последующие годы подлежат уточнению в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и распределения в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» исходя из соглашений о предоставлении вышеуказанных иных межбюджетных трансфертов, заключенных в установленном порядке между субъектом Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

Водного, воздушного и космического транспорта

Кроме трубопроводного

с учетом интегрального эффекта от всех мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры