Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности ФОИВ за 3 квартал 2015 года*

Минтранс России

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2015 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 407,71 | 407,7 | 1Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 566,5 км установлено в объеме 407,7 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 407,7 км. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км |  | 3058,92 | 3058,9 | 2Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 753 км установлено в объеме 3058,9 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 3058,9 км. Значение показателя указано с учетом объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог, предусмотренных соглашениями о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», заключенных на основании Правил предоставления указанных трансфертов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 193. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км3 |  |  |  | 3При корректировке плановое значение по показателю на 2015 год не установлено, что обусловлено изменением финансового механизма реализации объекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области», который будет осуществлен в рамках строительства автомобильных дорог федерального значения (показатель «Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км»). Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности) |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 316804 | 31680 | 4Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 31593 км установлено в объеме 31680 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 31680 км. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 205,18 млн. тонн |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн5 |  | 19,56 | 19,5 | 5Наименование показателя приведено в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319, и вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) «Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн» изложено в следующей редакции: «Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн». 6Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 30 млн. тонн установлено в объеме 19,5 млн. тонн, ожидаемое значение на конец текущего года – 19,5 млн. тонн. Изменение значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с Соглашением о намерениях от 03.10.2012 № АД-12 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «ОТЭКО-Портсервис» по реализации проекта «Строительство терминала навалочных грузов» в порту Тамань ввод первой очереди терминала мощностью 8 млн. тонн предполагался в 2015 году. Вместе с тем, в соответствии с новой редакцией Соглашения (от 05.12.2014) и изменением планов инвестора (ООО «ОТЭКО-Портсервис») ввод первой очереди терминала навалочных грузов в порту Тамань перенесен на 2018 год с увеличением производственной мощности с 8 млн. тонн до 10 млн. тонн. Кроме того, в 2014 году был осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию портовых мощностей, запланированных к вводу в 2015 году, в объеме 2,5 млн. тонн. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», млн. тонн |  | 0,097 | 0,09 | 7Плановое значение по показателю на 2015 год приведено в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), и установлено в объеме 0,09 млн. тонн. В 2015 г. будет осуществлена реконструкция объектов федеральной собственности морского порта Анадырь (реконструкция причалов 12-13). Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, % |  | 16,8 | 16,8 |  |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки |  | 330 | 330 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки |  | 435 | 435 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки |  | 780 | 780 |  |
| Показатель Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки8 |  | 4459 | 445 | 8План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы дополнен новым показателем «Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки», отражающим качество транспортных услуг, в соответствии с решением, принятым на совещании, проведенном в Минтрансе России совместно с ОАО «РЖД» и Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015). 9Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 445 км/сутки, ожидаемое значение на конец текущего года – 445 км/сутки. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки10 |  | 107511 | 1075 | 10Показатель «Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки» заменен на показатель «Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки» в целях приведения в соответствие с корректировкой Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (протокол № АЦ-5 от 21.01.2015). 11Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 1075 км/сутки, ожидаемое значение на конец текущего года – 1075 км/сутки. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| Показатель Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км12 |  | 118,813 | 118,8 | 12Показатель «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий» изменен на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» в целях приведения Плана в соответствие с параметрами бюджета, утвержденными Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), а также в связи с дополнением Плана вводами дополнительных главных путей. Кроме того, на основании перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № Пр-2169 Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В этой связи показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км» также дополнен вводами, предусмотренными по указанному проекту. Направление «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308» предлагается исключить. 13Плановое значение по данному показателю на 2015 год установлено в объеме 118,8 км, ожидаемое значение на конец текущего года – 118,8 км. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 3 | 3 |  |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий, ед. |  | 1 | 1 |  |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год |  | 10,24 | 10,24 |  |
| Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. пассажиров в год14 |  | 169,615 | 169,6 | 14План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. пассажиров в год». 15Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 169,6 тыс. пассажиров в год, ожидаемое значение на конец текущего года – 169,6 тыс. пассажиров в год. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Показатель Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году),% 16 (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении) |  | 101,317 | 101,3 | 16Показатель «Рост производительности труда (тыс. руб. выручки на одного работника) к 2011 году» (плановое значение на 2015 г. – 127,0%) изменен на показатель «Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году),%» со сноской следующего содержания «без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении». Данное изменение связано с тем, что ряд секторов транспортного комплекса функционирует в условиях тарифов, устанавливаемых ниже себестоимости, а также с невозможностью выделения из вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности видов деятельности: «Хранение и складирование» (Код ОКВЭД 63.12, кроме 63.12.4) и «Прочая вспомогательная деятельность космического транспорта» (Код ОКВЭД 63.12), не относящихся к ведению Минтранса России. Расчет значений показателя произведен по методике, утвержденной приказом Росстата от 23.03.2015 № 118, на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, доведенных до Минтранса России письмом Минэкономразвития России от 30.04.2015 № 11148-АВ/ДОЗии, а также с учетом особенностей функционирования транспорта, в том числе железнодорожного, как инфраструктурной отрасли, имеющей ограничения по сокращению численности работников в связи с необходимостью обеспечения безопасности транспортного процесса. 17Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 101,3%, ожидаемое значение на конец текущего года – 101,3%. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,118 | 2,1 | 18Плановое значение по показателю на 2015 год вместо предусмотренного в утвержденном от 19.06.2013 Плане (в ред. от 27.01.2015) 2,26% установлено в объеме 2,1%, ожидаемое значение на конец текущего года – 2,1%. Уточнение планового значения показателя на 2015 г. связано с изменением макроэкономической ситуации в экономике, снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году),% 19 |  | 2,4020 | 2,40 | 19В целях привидения наименования показателя «Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест» (плановое значение на 2015 г. – 80 тыс. рабочих мест) в соответствие с приказом Росстата от 14.11.2013 № 449 (в ред. от 26.08.2014) в Плане деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы показатель изложен в следующей редакции: «Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году),%». 20Плановое значение по показателю на 2015 год установлено в объеме 2,40%, ожидаемое значение на конец текущего года – 2,40%. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. |
| Показатель Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел. 21 |  | 340,022 | 355,4 | 21План деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы в целях отражения интеграции Крымского федерального округа в транспортную систему Российской Федерации дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел.». 22Плановое значение по показателю на период с 30 апреля по 30 сентября 2015 года установлено в объеме 340,0 тыс. человек. Данные изменения учтены при корректировке Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, которая подготовлена и в установленном порядке будет направлена на согласование в Правительство Российской Федерации. По оперативным данным значение показателя с 30 апреля по 30 сентября 2015 года – 355,4 тыс. чел. |

*В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План) внесение сведений о показателях Плана за 3 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.