УТВЕРЖДЕНО:

Решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», протокол от [•] № [•].

**Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

**ТОМ 2**

**КОНКУРС**

[ТОМ 2 1](#_Toc438212342)

[1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ 3](#_Toc438212343)

[2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ 6](#_Toc438212344)

[3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ 8](#_Toc438212345)

[4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 14](#_Toc438212346)

[5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 16](#_Toc438212347)

[6. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 20](#_Toc438212348)

[7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 27](#_Toc438212349)

[8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 35](#_Toc438212350)

[9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 2 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 38](#_Toc438212351)

# ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ

## Конкурсная Заявка

* + 1. Конкурсная Заявка состоит из двух частей:

1. Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие Заявителя Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также содержатся иные документы, сведения и материалы, в соответствии с требованиями настоящего Тома 2 Конкурсной Документации (далее также – «Заявление об Участие в Конкурсе»);
2. Второй Части Конкурсной Заявки (далее также – «Конкурсное Предложение»), в которой содержится Конкурсное Предложение Заявителя по Критериям Конкурса, а также содержатся иные документы, сведения и материалы, в соответствии с требованиями настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
   * 1. Конкурсная Заявка оформляется Заявителем и представляется в Конкурсную Комиссию в соответствии с требованиями п. 3.2. Тома 2 Конкурсной Документации и требованиями настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
     2. В качестве Конкурсной Заявки рассматривается только полный, надлежащим образом подписанный и оформленный комплект документов, предусмотренный п. 3.2. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной Документации (включая требования о подтверждении способности Заявителя выполнить условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, и иные требования, в том числе касающиеся порядка оформления Конкурсных Заявок, указанные в настоящем Томе 2 Конкурсной Документации).
     3. Заявитель может подать только одну Конкурсную Заявку.
     4. Рекламные материалы в составе Конкурсной Заявки не предоставляются и Конкурсной Комиссией не рассматриваются.

## Общие Требования к Заявителям

* + 1. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится, в случае допуска его к участию в Конкурсе, Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе, Победителем, а также, в соответствии с действующим Законодательством и Конкурсной Документацией, после подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения – Исполнителем.
    2. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу, в т. ч. другому Заявителю, не допускается.
    3. Лица, выступающие в качестве Заявителя, а в случае если на стороне одного Заявителя выступают несколько лиц, то каждое из таких лиц должны отвечать следующим Общим Требованиям:

1. являться правоспособными (дееспособными), и в отношении них не принято решение об ограничении их дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденными и действующими в соответствии с применимым законодательством (в отношении юридических лиц);
2. быть представленными надлежащим образом уполномоченными на это лицами;
3. обладать, в соответствии с применимым законодательством и/или законодательством Российской Федерации, необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) и не иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью, для осуществления предполагаемой в соответствии с Долгосрочным Инвестиционным Соглашением деятельности. Заявитель должен обладать действительными допусками, выданными уполномоченными саморегулируемыми организациями к выполнению работ согласно п. 5.2. Приложения 5Д настоящего Тома 2 Конкурсной Документации[[1]](#footnote-2);
4. должны отсутствовать инициированная в отношении Заявителя процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5. по состоянию на день подачи Конкурсной Заявки и далее, вплоть до даты заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, должны отсутствовать обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Заявителя, включая ограничения вводимые в рамках законодательства о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и (или) специальных экономических мер (в частности, во исполнение Указа Президента РФ № 583 от 28.11.2015), в том числе направленные на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применение к Заявителю мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
6. в деятельности Заявителя (в статусе генерального подрядчика или субподрядчика 1-го и (или) 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств за 1 (один) год, предшествующих дате подачи Конкурсной Заявки, установленных вступившим в законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства «Росавтодор»;
7. о Заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8. о Заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. у Заявителя не должно быть задолженности по платежам по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. При этом лицо считается соответствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день рассмотрения Конкурсной Заявки;
10. в деятельности Заявителя должны отсутствовать существенные негативные изменения финансового положения Заявителя с момента составления бухгалтерской отчётности за месяц, истекший на день подачи Конкурсной Заявки.
    * 1. Заявитель, включая любое лицо, которое выступает на его стороне (с учетом примечания, указанного в сноске 1 к пп. в) п. 1.2.3 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации), должны соответствовать Общим Требованиям, предъявляемым к Заявителю, на протяжении всего Конкурса вплоть до заключения с ним Соглашения. Выявление несоответствия Заявителя, включая любое лицо, которое выступает на его стороне, Общим Требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в подтверждение соответствия Общим Требованиям, является основанием для отстранения Заявителя от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним Соглашения.
      2. Требования к материалам и документам, предоставляемым Заявителем для подтверждения своего соответствия Общим Требованиям, содержатся в Приложении 5Д настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.

## Квалификационные требования к Заявителям

* + 1. Заявитель, а в случае если на стороне Заявителя выступают несколько лиц, то совокупность таких лиц, выступающих на стороне Заявителя, для того, чтобы по итогам рассмотрения Конкурсной Заявки в соответствии со ст. 8.4. Порядка Закупочной Деятельности быть допущенным к участию в Конкурсе и признанным Участником Конкурса, должен соответствовать следующим Квалификационным Требованиям:

1. опыт выполнения работ на общую сумму в размере не менее 22 000 000 000,00 рублей (Двадцать два миллиарда рублей 00 копеек)[[2]](#footnote-3) без учета НДС, который в свою очередь подтверждается работами по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й категории, магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов[[3]](#footnote-4) (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам I-й категории, магистральным дорогам скоростного движения и (или) магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения городов) (независимо от статуса Заявителя при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате объявления о проведении Конкурса без учета НДС (далее – Опыт строительства автомобильных дорог I-й категории);
2. финансовая устойчивость Заявителя, означающая стоимость чистых активов Заявителя на момент подачи Конкурсной Заявки (т.е. на ближайшую к дате подачи Конкурсной Заявки дату формирования сданной годовой бухгалтерской / финансовой отчетности, представленной Заявителем в Конкурсной Заявке), в размере не менее 736 000 000,00 рублей (Семьсот тридцать шесть миллионов рублей 00 копеек).
   * 1. В качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п. 1.3.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации Заявитель может также представить подтверждение опыта выполненных работ по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) II-й категории, магистральных дорог регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения[[4]](#footnote-5) городов (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам не ниже II-й категории, магистральным дорогам регулируемого движения и (или) магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения городов) (независимо от статуса Заявителя при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате объявления о проведении Конкурса без учета НДС (далее – Опыт строительства автомобильных дорог II-й категории). При этом в качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п. 1.3.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации размер Опыта строительства автомобильных дорог II-й категории учитывается с коэффициентом 0,5 (ноль целых пять десятых). Во избежание сомнения в качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п. 1.3.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации размер Опыта строительства автомобильных дорог I-й категории учитывается без применения коэффициентов.
     2. В случае если при проведении Конкурса со стороны Заявителя выступает несколько лиц, то Квалификационные Требования применяются в целом к группе лиц, выступающих на стороне одного Заявителя.
     3. Заявитель, а также группа лиц, выступающая на стороне одного Заявителя, должен соответствовать Квалификационным Требованиям на протяжении всего Конкурса вплоть до заключения Соглашения. Выявление несоответствия Заявителя, а также группы лиц, выступающей на стороне одного Заявителя, Квалификационным Требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в подтверждение соответствия Квалификационным Требованиям, является основанием для отказа Заявителю в допуске к участию в Конкурсе либо отстранения Участника Конкурса от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним Соглашения.
     4. Требования к материалам и документам, предоставляемым Заявителем для подтверждения своего соответствия Квалификационным Требованиям, содержатся в Приложении 5Д настоящего Тома Конкурсной Документации.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ

## Обеспечением обязательств Заявителя по заключению Соглашения является Обеспечение в размере, определенном п. 2.2. ниже.

## Предоставление Обеспечения

* + 1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заявителя по заключению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, общая сумма Обеспечения устанавливается в размере 1 109 000 000,00 рублей (Один миллиард сто девять миллионов рублей 00 копеек).
    2. Указанные выше суммы перечисляются на счет Государственной Компании в Операционный департамент Банка России со следующими реквизитами:

**Получатель платежа:**

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770701001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

**Номер счета:** Номер счета: 40503810638090000002 в ПАО «Сбербанк России», кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

**Адрес местонахождения:** Россия 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

**Фактический адрес:** Россия 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

* + 1. В составе Конкурсной Заявки Заявитель должен представить Государственной Компании платежные документы, подтверждающие перечисление Обеспечения. Конкурсные Заявки Заявителей, не перечисливших Обеспечение до окончания срока подачи Конкурсных Заявок, Конкурсной Комиссией не рассматриваются, а такие Заявители не допускаются к участию в Конкурсе.

## Условия возврата Обеспечения

* + 1. Сумма Обеспечения возвращается Государственной Компанией Заявителю путем перечисления денежных средств в размере фактически внесенного Заявителем Обеспечения на расчетный счет Заявителя, указанный в Конкурсной Заявке, после наступления одного из следующих событий:

1. в случае отказа Государственной Компании от проведения Конкурса – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Государственной Компанией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;
2. в случае отзыва Заявителем Конкурсной Заявки в любое время до истечения срока ее представления – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;
3. в случае получения Конкурсной Заявки после истечения срока представления Конкурсных Заявок – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Конкурсной Заявки (если не была возвращена ранее);
4. в случае, если Конкурсная Заявка Заявителя признана Конкурсной Комиссией не соответствующей требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям и (или) Квалификационным Требованиям – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола рассмотрения Конкурсных Заявок, протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса), в зависимости от того, что применимо;
5. в случае если по истечении срока представления Конкурсных Заявок представлено или признано соответствующими Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации менее двух Конкурсных Заявок, Конкурс признан несостоявшимся и правлением Государственной Компании не принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, или с Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Конкурсной Документации – сумма внесенного Обеспечения возвращается Заявителю (Заявителям) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
6. в случае если Заявитель участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса, ему не присвоен второй порядковый номер, его Конкурсная Заявка не признана единственной соответствующей Конкурсной Документации – сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса);
7. в случае если Заявитель участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса и ему присвоен второй порядковый номер – сумма Обеспечения возвращается ему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Государственной Компанией Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса, или с данным Заявителем с учетом положений п. 2.3.3. ниже (в случае уклонения Победителя от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения), или принятия решения Наблюдательным советом о неодобрении подписанного Победителем или данным Заявителем Долгосрочного Инвестиционного Соглашения как крупной сделки;
8. в случае если с Победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чья Конкурсная Заявка была признана соответствующей Конкурсной Документации и ему было предложено заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение – сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с учетом положений п. 2.3.3. ниже;
9. в случае отказа Государственной Компании от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения – сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.
   * 1. Внесенная сумма Обеспечения, вне зависимости от причин возврата таковой, возвращается только в однократном размере. На сумму Обеспечения не подлежат начислению какие-либо проценты.
     2. Участник Конкурса, признанный Победителем Конкурса и с которым заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, или единственный Участник Конкурса, чья Конкурсная Заявка была признана соответствующей требованиям Конкурсной Документации и с которым заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, с учетом положений настоящей Конкурсной Документации обязан осуществить выплату денежных средств в адрес Государственной Компании в связи с организацией, подготовкой и проведением Конкурса в размере 100 533 500,00 рублей (Сто миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. Данная сумма выплачивается за счет собственных средств вышеуказанных лиц и не учитывается для целей определения начальных значений по критериям Конкурса.

Требования настоящего пункта распространяются на случай принятия решения о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, Конкурсному Предложению которого в протоколе оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокола подведения итогов Конкурса) был присвоен второй порядковый номер.

* + 1. На основании решения и заявления Государственной Компании о зачете встречных однородных требований, предусмотренных п. 2.3.3. Тома 2 Конкурсной Документации, сумма в размере 100 533 500,00 рублей (Сто миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, может быть зачтена в счет возврата внесенной Суммы Обеспечения, подлежащей возврату Победителю Конкурса, Единственному Участнику Конкурса либо Участнику Конкурса, Конкурсному Предложению которого присвоен второй порядковый номер, с которым заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение.

## Условия удержания Обеспечения

* + 1. Победителю Конкурса, в случае его уклонения от подписания протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокола подведения итогов Конкурса) и (или) Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, сумма Обеспечения не возвращается.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

## Язык и валюта Конкурсной Заявки

* + 1. Все Конкурсные Заявки и документы, имеющие отношение к Конкурсным Заявкам, должны быть составлены на русском языке. Юридическую силу для Государственной Компании и Конкурсной Комиссии имеют официально представленные Конкурсные Заявки и документы на русском языке.
    2. Документы, имеющие отношение к Конкурсным Заявкам, по усмотрению Заявителя и в случае, если они первоначально составлены на иностранном языке, могут быть представлены на иностранном языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
    3. Конкурсная Заявка и любые документы, не отвечающие указанным выше требованиям и представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Переводы документов на русский язык без предоставления оригиналов документов или их нотариально заверенных копий (если из Конкурсной Документации прямо не следует иное) не рассматриваются.
    4. В случае установления несоответствия между текстами документов, имеющих отношение к Конкурсной Заявке, на иностранных языках и их переводом на русский язык, приоритет отдается версии на русском языке.
    5. В случае, если Заявителем предоставляется какая-либо финансовая информация, исчисленная в иностранной валюте, и при этом данная информация должна быть использована в рамках проведения Конкурса для любых расчетов и/или оценок, то такая финансовая информация в иностранной валюте указывается Заявителем также и в российских рублях по курсу Центрального банка РФ на дату опубликования извещения о проведении Конкурса.

## Оформление и подписание Конкурной Заявки

1. Конкурсная Заявка представляется Заявителем в письменной форме в одном оригинальном экземпляре. На первой (лицевой) странице оригинального экземпляра Конкурсной Заявки должна быть указана (проставлен) надпись (штамп) «ОРИГИНАЛ». К оригиналу Конкурсной Заявки Заявитель прилагает 1 (одну) полную копию оригинала Конкурсной Заявки, которая должна соответствовать оригиналу Конкурсной Заявки по составу документов и материалов (должны быть воспроизведены все страницы оригинала, если на таких страницах имеются какие-либо пометки, знаки или надписи), в формате PDF на электронно-оптических носителях CD/DVD, исключающих возможность вторичной записи на такие электронно-оптические носители, а также внесение изменений в содержащиеся на таких электронно-оптическим носителях данные. С учетом положений п. 3.2.2 ниже, указанная электронная копия оригинала Конкурсной Заявки предоставляется в составе запечатанного конверта оригинала Конкурсной Заявки.
2. В состав Конкурсной Заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. Все документы, входящие в Конкурсную Заявку, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись с расшифровкой Ф.И.О. подписавшего лица, печать – в случае ее наличия). При этом документы, для которых в Приложениях к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации установлены формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
3. Все представляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам права государства происхождения, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена, в этом случае Заявителем делается об этом особое указание в виде справки, содержащей ссылки на соответствующие документы.
4. Подача Конкурсных Заявок с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте не допускаются, а полученные таким образом документы не принимаются.
5. Документы, входящие в состав оригинала Конкурсной Заявки, предоставляются в оригинале, либо, в установленных Конкурсной Документацией случаях, в копиях, заверенных Заявителем, либо в нотариально заверенных копиях, в случаях прямо предусмотренных Конкурсной Документацией, Законодательством. При этом Конкурсная Комиссия и Государственная Компания оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной Документации в виде заверенных копий.
6. Использование факсимильной подписи недопустимо. В случае предоставления документов, удостоверенных факсимильной подписью, такие документы не учитываются.
7. Документ в составе оригинала Конкурсной Заявки, предоставленный с нарушением настоящих требований считается несоответствующим требованиям Конкурсной Документации, а Заявителю, представившему такую Конкурсную Заявку, может быть отказано в допуске к участию в Конкурсе.
8. Если иное не предусмотрено Конкурсной Документацией, документы, включенные в оригинал Конкурсной Заявки, представляются в прошитом виде, исключающем возможность замены страниц, а также обеспечивающем свободное сканирование (данное требование считается выполненным Заявителем, если способ сшивки Конкурсной Заявки позволяет раскрытие экземпляра Конкурсной Заявки на 180 градусов, при этом при таком раскрытии отсутствует наложение/перекрытие страниц, в том числе в области сшивки). Конкурсная Заявка (том Конкурсной Заявки) должна быть скреплена печатью (при ее наличии) и заверена подписью полномочного представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа Конкурсной Заявки (тома Конкурсной Заявки) количества страниц (в случае разделения Конкурсной Заявки на Тома, первой и последней страницы Тома с учетом сквозной нумерации Томов в Конкурсной Заявке) и проставлением подписи уполномоченного лица и печати (если применимо).
9. Все страницы Конкурсной Заявки (тома Конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы. Страницы документов и материалов Конкурсной Заявки (оригинала и копии) должны быть пронумерованы арабскими цифрами путем проставления сквозной нумерации, в том числе в случае разделения Конкурсной Заявки на тома, всех страниц Конкурсной Заявки. Нумерация страниц Конкурсной Заявки проставляется чернилами синего или черного цвета на каждой странице в нижнем углу разворота.
10. В случае если общее количество страниц Конкурсной Заявки превышает 200 листов, то Заявитель имеет право разделить ее на тома оригинала Конкурсной Заявки. При этом каждый том оригинала Конкурсной Заявки должен быть помечен соответствующим номером тома, содержать указание на порядковый номер тома из общего количества томов в оригинале Конкурсной Заявки и опись документов, входящих в состав такого тома Конкурсной Заявки с указанием номеров страниц расположения документов в томе, которая брошюруется с томом Конкурсной Заявки. Каждый том экземпляра Конкурсной Заявки должен быть оформлен согласно требованиям п. 3.2. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
11. К оригиналу Конкурсной Заявки прикладываются 2 два оригинала описи документов Конкурсной Заявки, подписанной полномочным представителем Заявителя и заверенной его печатью (если применимо). Такая опись документов Конкурсной Заявки не брошюруется с материалами и документами Конкурсной Заявки и предоставляется отдельно от конверта с Конкурсной Заявкой.
12. Опись документов Конкурсной Заявки должна содержать полные названия всех документов и материалов в порядке их расположения в Конкурсной Заявке или томе Конкурсной Заявки с указанием первого и последнего номеров страниц расположения каждого документа (материала) в составе Конкурсной Заявки. При разделении Конкурсной Заявки на тома опись документов Конкурсной Заявки должна содержать указание на номер тома, диапазон номеров страниц каждого документа в составе Конкурсной Заявки, содержащихся в таком томе.
13. В подтверждение получения Конкурсной Заявки на втором оригинале описи документов Конкурсной Заявки, указанной в п. 3.2.11 выше, Государственной Компанией ставится отметка о получении конверта с Конкурсной Заявкой с фиксацией даты и времени приема Конкурсной Заявки, и такой оригинал описи возвращается Заявителю.
14. На конверте с оригиналом Конкурсной Заявки должно быть указано:
15. слова «КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»»;
16. наименование (фамилия, имя, отчество – для физических лиц) и почтовый адрес (место жительства – для физических лиц) Заявителя;
17. адрес для подачи Конкурсных Заявок.
18. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и скреплен печатью Заявителя (при ее наличии).
19. В приеме конверта с Конкурсной Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанным требованиям п.п. 3.2.14. – 3.2.15. выше.
20. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

## Документы и материалы, составляющие Конкурсную Заявку

В составе Конкурсной Заявки Заявителями должны быть представлены следующие документы и материалы:

* + 1. надлежащим образом заполненный и подписанный оригинал формы Ф-1 «Заявление об Участии в Конкурсе» (согласно Приложению 1 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации);
    2. надлежащим образом подписанный оригинал Конкурсного Предложения, соответствующий содержанию и форме Ф-2 (согласно Приложению 2 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации);
    3. оригинал удостоверенной подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя описи документов Конкурсной Заявки с указанием количества страниц каждого представленного документа;
    4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Конкурсной Заявки (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав Конкурсной Заявки).
    5. В качестве подтверждающих документов могут предоставляться:

1. в зависимости от того, что применимо, надлежащим образом заверенная копия решения о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется) и (или) приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего раздела – «руководитель Заявителя»);
2. в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Конкурсная Заявка должна содержать помимо документов, указанных выше, также оригинал и (или) нотариально заверенную копию доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц) или подписанную Заявителем (для физических лиц), примерная форма которой приведена в Приложении 4 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Конкурсная Заявка должна содержать также оригинал и (или) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;
   * 1. копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления суммы Обеспечения на счет Государственной Компании;
     2. 2 (два) экземпляра соглашения об Обеспечении, форма которого приведена в Приложении 3 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации, подписанных уполномоченным представителем Заявителя. При этом данное соглашение не прошивается с Конкурсной Заявкой;
     3. решение об одобрении заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения органами управления Заявителя (если такое одобрение требуется в соответствии с Законодательством или учредительными документами Заявителя) или заверенное печатью Заявителя, подтверждающее, что проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения не подпадает под понятие крупной сделки/сделки с заинтересованностью/иной сделки, требующей специального одобрения органами управления Заявителя, в соответствии с учредительными документами Заявителя, либо что учредительные документы Заявителя не предусматривают одобрение таких сделок органами управления Заявителя;
     4. пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, который описывает все факты, документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Конкурсной Заявки, в том числе в целях подтверждения его соответствия Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям к Заявителю.

Каждое утверждение/позиция в пояснительной записке должны сопровождаться определенной отсылкой к документам, прилагаемым в обоснование такого утверждения с указанием порядкового номера документа согласно описи документов Конкурсной Заявки, наименования документа, тома и страницы (страниц) Конкурсной Заявки (приложений к ней), на которых Конкурсной Комиссией может быть обнаружена соответствующая информация.

При отсутствии пояснительной записки Конкурсная Комиссия вправе не принимать данные к рассмотрению, и таковые считаются не представленными.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями статьи 1 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации и предъявляемыми к документам, входящим в состав Конкурсной Заявки. Пояснительная записка должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой).

* + 1. материалы и документы, подтверждающие соответствие Заявителя Общим Требованиям, материалы и документы, подтверждающие соответствие Заявителя Квалификационным Требованиям.
    2. письменное подтверждение Участником Конкурса того, что при подготовке и подаче Конкурсного Предложения Участник Конкурса ознакомился с Отчетом о Технологическом и Ценовом Аудите, размещенным Государственной Компании в соответствии с п. 4.12 статьи 4 Тома 1 Конкурсной документации:

## Организационно-правовая часть Конкурсной Заявки

Организационно-правовая часть Конкурсной Заявки содержит сведения и документы о Заявителе. В настоящий раздел Конкурсной Заявки Заявитель обязан включить:

1. сведения и документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:
2. для физических лиц:

* фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
* нотариально заверенная копия всех страниц паспорта (российского или иностранного), в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;
* полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Официального Извещения о проведении Конкурса выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);
* копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) Заявителя в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования Официального Извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей);
* в случае, если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие вышеуказанные сведения;

б) для юридических лиц:

* полное фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, об адресе местонахождения, почтовый адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты, ОГРН (если применимо), идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
* полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Официального Извещения о проведении Конкурса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
* нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
* нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц – в хронологическом порядке (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
* выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования Официального Извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица), либо нотариально заверенная копия такого документа с приложением пояснительной записки о порядке регистрации и ведения дел юридическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса (для иностранных юридических лиц);
* нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке и в действующих редакциях);
* нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

1. документы и материалы, содержащие подробное описание опыта Заявителя. В данные документы и материалы включается перечень проектов строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й категории, магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов и, если применимо, перечень проектов строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) II-й категории, магистральных дорог регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения городов[[5]](#footnote-6) (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам I-й категории, магистральным дорогам скоростного движения и (или) магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения городов и, если применимо, II-й категории, магистральным дорогам регулируемого движения и (или) магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения городов (независимо от статуса Заявителя при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)), организацию которых осуществил/осуществляет Заявитель (за период в 5 (пять) календарных лет, предшествовавших дате объявления Конкурса), и пояснительная записка к такому перечню, в которой указываются:
2. технико-экономические характеристики объекта инфраструктуры;
3. объем выполненных и принятых работ с указанием на стадию реализации проекта/контракта;
4. оригиналы либо заверенные отзывы или рекомендации в связи с исполнением такого проекта/контракта.

# ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

## Прием Конкурсных Заявок

1. Прием Конкурсных Заявок осуществляется в порядке, указанном в разделе 4 Тома 1 Конкурсной Документации, и в сроки, предусмотренные п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации, с момента размещения Официального Извещения о проведении Конкурса.
2. Установленные выше сроки могут быть изменены решением правления Государственной Компании путем внесения изменений в Конкурсную Документацию с учетом установленных в ней требований.
3. На момент регистрации Конкурсной Заявки Заявитель должен представить следующие документы:
4. запечатанный конверт, содержащий письменный оригинал и электронную копию Конкурсной Заявки в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD, исключающих возможность вторичной записи на такие электронно-оптические носители, а также внесение изменений в содержащиеся на таких электронно-оптических носителях данные);
5. 2 (два) экземпляра (два оригинала) описи документов Конкурсной Заявки.
6. Представленная Конкурсная Заявка подлежит регистрации в журнале Конкурсных Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Конкурсных Заявок. Уполномоченное лицо Заявителя и/или Заявитель ставит подпись в журнале Конкурсных Заявок, подтверждая дату и время регистрации Конкурсной Заявки, указанную в журнале Конкурсных Заявок. При этом на втором оригинале описи документов Конкурсной Заявки делается отметка о дате и времени представления Конкурсной Заявки с указанием номера этой Конкурсной Заявки. Данный оригинал описи остается у Заявителя.
7. Срок поступления Конкурсной Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Конкурсной Заявкой в журнале регистрации и по дате и времени, проставленным при приеме Конкурсной Заявки на оригинале описи документов Конкурсной Заявки.
8. В случае, если по истечении срока представления Конкурсных Заявок подано менее двух Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия решением, принимаемым не позднее следующего дня после истечения этого срока, объявляет Конкурс несостоявшимся.

## Конкурсные Заявки, поданные с опозданием

* + 1. После истечения установленного срока представления Конкурсные Заявки не принимаются.
    2. Конверт с Конкурсной Заявкой, представленной после истечения срока представления Конкурсных Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью документов Конкурсной Заявки, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсной Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, или, если Конкурсная Заявка поступила после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты его получения Государственной Компанией.
    3. В случае поступления такой Конкурсной Заявки по почте конверт с Конкурсной Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью документов Конкурсной Заявки, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсной Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, или, если Конкурсная Заявка поступила после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты его получения Государственной Компанией.
    4. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения Конкурсная Комиссия вскрывает поступивший конверт с Конкурсной Заявкой и направляет соответствующее уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте Конкурсной Заявки.

## Изменения в Конкурсных Заявках, отзыв Конкурсной Заявки

1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Конкурсную Заявку в любое время до истечения срока представления Конкурсных Заявок, установленного Графиком Проведения Конкурса (п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации).
2. Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных Заявок, установленного в п. 5.1.1. Тома 1 Конкусной Документации. При отзыве Конкурсной Заявки поданная Заявителем Конкурсная Заявка не возвращается.
3. Изменение в Конкурсную Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями Конкурсной Документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».
4. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсной Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсной Заявки в соответствии с п. 4.1.4. выше настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
5. Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсную Заявку после истечения срока представления Конкурсных Заявок, установленного Графиком Проведения Конкурса.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

## Вскрытие конвертов, содержащих Конкурсные Заявки

1. Конверты с Конкурсными Заявками вскрываются на заседании Конкурсной Комиссии в день, время и в месте, которые установлены в соответствии с положениями Тома 1 Конкурсной Документации.
2. Конкурсной Комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными Заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи Конкурсных Заявок.
3. Конкурсные Заявки, поданные в Конкурсную Комиссию с опозданием, не вскрываются, а Заявители, подавшие Конкурсные Заявки с опозданием, считаются не подавшими Конкурсных Заявок.
4. Конверты с Конкурсными Заявками вскрываются в соответствии с порядковыми номерами в журнале регистрации. В первую очередь, при наличии таковых, вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ».
5. При вскрытии каждого конверта с Конкурсной Заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками следующие сведения:
6. сведения о целостности (запечатанности) конверта с Конкурсной Заявкой;
7. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если применимо) (для физического лица) Заявителя, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается;
8. почтовый адрес Заявителя, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается;
9. количество томов Конкурсной Заявки;
10. числовые значения Конкурсного Предложения Заявителя, составленного по форме Ф-2 (Приложение № 2 к Тому 2 Конкурсной Документации) по количественным Критериям Конкурса.
11. Установление соответствия документов и материалов требованиям Конкурсной Документации осуществляется при рассмотрении Конкурсной Заявки в порядке, предусмотренном п. 5.2. ниже настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. Внесение в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Конкурсной Заявки не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной Документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Конкурсной Заявки его (их) несоответствия(-ий) установленным требованиям Конкурсной Документации, в том числе в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной Комиссией как не подтверждающий соответствие Конкурсной Заявки требованиям, установленным Конкурсной Документацией и (или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Конкурсной Заявке.
12. Результаты всех процедур и действий, указанных в пп.пп. (а) – (д) п. 5.1.5 выше, заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками.
13. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками.
14. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками. Указанный протокол размещается Государственной Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
15. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками. Любой Заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии о проведении такой аудио- и видеозаписи.
16. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками Конкурсная Комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруднений с поиском документов и материалов, проверка наличия которых в составе Конкурсной Заявки предусмотрена настоящим Томом 2 Конкурсной Документации. Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Заявителей допускаются только с согласия председателя Конкурсной Комиссии.
17. В случае, если до истечения установленного Конкурсной Документацией срока представления Конкурсных Заявок подана одна Конкурсная Заявка, Конкурсная Комиссия осуществляет процедуру вскрытия конверта с единственной Конкурсной Заявкой в установленном выше порядке и принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся.

## Рассмотрение Конкурсных Заявок

1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются в срок, предусмотренный п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации.
2. При рассмотрении поданных Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в Конкурсной Заявке.
3. Конкурсная Комиссия рассматривает поданные Конкурсные Заявки на предмет:
4. соответствия требованиям, содержащимся в Конкурсной Документации;
5. соответствия Заявителя требованиям, содержащимся в Конкурсной Документации, Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям.
6. При рассмотрении Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия вправе принять во внимание мнение привлекаемых экспертов. Конкурсная Комиссия также вправе запросить экспертное мнение Научно-технического совета Государственной Компании и Экспертного совета по инвестициям Государственной Компании в отношении, соответственно, технических и инвестиционных аспектов поступивших Конкурсных Заявок. Если в состав таких органов Государственной Компании входят лица, аффилированные с Заявителем(-ями), то при проведении соответствующих заседаний их голоса при принятии решений и определении кворума не учитываются. Сведения о предлагаемых финансово-экономических, инвестиционных, технических решениях предоставляются без разглашения Заявителя, от которого они поступили.
7. По результатам рассмотрения Конкурсных Заявок Конкурсной Комиссией принимается решение:
8. о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Заявителя требованиям Конкурсной Документации, о соответствии такого Заявителя, всех лиц, выступающих на стороне Заявителя (если применимо) Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям, а также о соблюдении иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Заявителя и о признании такого Заявителя Участником Конкурса;
9. о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Заявителя требованиям Конкурсной Документации и (или) о несоответствии такого Заявителя, всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне Заявителя (если применимо), Общим Требованиям и (или) Квалификационным Требованиям, а также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной Документацией;
10. о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных Конкурсных Заявок и (или) ни один из Заявителей не соответствует требованиям, установленным в Конкурсной Документации, Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям;
11. о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная Заявка, один Заявитель соответствует требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям.
12. Решение о несоответствии Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации может быть принято Конкурсной Комиссией по следующим основаниям:

1) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией в следующих случаях:

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны и (или) заверены неуполномоченными на то лицами;

в) документы и (или) копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы;

г) не представлены обосновывающие положения Конкурсной Заявки Заявителя документы и (или) копии документов и материалы;

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого законодательства;

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо находятся существенные ошибки[[6]](#footnote-7) в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные Заявителем в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в случае применения таких допущений.

2) Невыполнение Заявителем требований Конкурсной Документации об обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве Обеспечения либо невнесение указанных средств.

3) в случае несоответствия Заявителя, (если на стороне Заявителя выступает группа лиц ‑ любого лица, выступающего на стороне Заявителя (если применимо)), Общим Требованиям, а также если Заявитель, либо любое лицо, выступающее на стороне Заявителя, в ходе проведения Конкурса перестали соответствовать таким требованиям;

4) в случае несоответствия Заявителя, (в случае, если на стороне Заявителя выступает группа лиц, то в совокупности таких лиц), Квалификационным Требованиям, а также, если Заявитель (группа лиц, выступающая на его стороне в совокупности), в ходе проведения Конкурса перестали соответствовать таким требованиям;

5) представленные Заявителем в составе Конкурсной Заявки документы недостоверны и (или) ненадлежащим образом оформлены, и (или) ненадлежащим образом заверены, (в том случае, если такие требования к данным документам предъявлялись в Конкурсной Документации). Во избежание сомнений, если Конкурсная Комиссия сочтет какие-либо из указанных в настоящем пп. 5) нарушения в Конкурсной Заявке несущественными и (или) не влияющими на ее общее содержание, обоснованность и достоверность, Конкурсная Комиссия вправе принять решение о соответствии такой Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации;

6) установление факта осуществления Заявителем недобросовестной конкуренции, в частности, сговора и (или) согласованных действий с другими Заявителями подкупа и (или) оказания давления и (или) оказания иных форм влияния на членов Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Комиссии и (или) Экспертом, с одной стороны, и Заявителем – с другой.

1. Решение о несоответствии Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации и (или) Общим Требованиям, и (или) Квалификационным Требованиям может быть обжаловано Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Любой Заявитель вправе направить посредством ЭТП Государственной Компании запрос о разъяснении результатов рассмотрения Конкурсных Заявок.
3. По итогам рассмотрения Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия в протокол рассмотрения Конкурсных Заявок вносит следующие сведения:
4. сведения обо всех Заявителях, подавших Конкурсные Заявки;
5. сведения обо всех Заявителях, в отношении которых принято решение об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;
6. сведения обо всех Заявителях, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые положения Порядка Закупочной Деятельности и (или) Конкурсной Документации, а также на положения такой Конкурсной Заявки, обосновывающие принятое решение об отказе в допуске;
7. сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;
8. в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
9. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии непосредственно после рассмотрения Конкурсных Заявок. Указанный протокол размещается Государственной Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
10. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок может быть совмещен с протоколом оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протоколом подведения итогов Конкурса).
11. В качестве обоснования принятого Конкурсной Комиссией решения о несоответствии Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации и (или) Общим Требованиям, и (или) Квалификационным Требованиям в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок указываются основания, изложенные в п. 5.2.6. выше.
12. В случае принятия Конкурсной Комиссией решения о соответствии требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям менее 2 (двух) Конкурсных Заявок Конкурс по решению Конкурсной Комиссии признается несостоявшимся.
13. В случае, если по истечении установленного в Конкурсной Документации срока для предоставления Конкурсных Заявок в Конкурсную Комиссию поступила только одна Конкурсная Заявка, Конкурсная Комиссия рассматривает такую Конкурсную Заявку в порядке, установленным п. 5.2. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. По результатам рассмотрения единственной Конкурсной Заявки Конкурсной Комиссией подписывается протокол рассмотрения единственной Конкурсной Заявки, в котором определяется:
14. соответствие единственной Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям, или
15. несоответствие единственной Конкурсной Заявки требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям.
16. Решения, принимаемые Конкурсной Комиссией в соответствии с п. 5.2. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, отражаются в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок.
17. Поступившая в Конкурсную Комиссию единственная Конкурсная Заявка Конкурсной Комиссией рассматривается в соответствии с настоящей Конкурсной Документацией.

# КРИТЕРИИ КОНКУРСА

## Критерии оценки и сопоставления Конкурсных Предложений

1. В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
2. Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта (далее – «Критерий А»);
3. Стоимость Строительства Объекта Соглашения (далее – «Критерий Б»);
4. Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии (далее – «Критерий В»);
5. Квалификация Участника Конкурса (далее также – «Критерий Г»).
6. Критерий А включает описание организационных и технических предложений Участника Конкурса по реализации Инвестиционного Проекта (включающие описание технических предложений Участника Конкурса, в том числе, по предлагаемым к применению Инновациям; функционально-техническим характеристикам и архитектурно-планировочным решениям в отношении объекта Соглашения, включая функциональные и технические характеристики системы взимания платы и АСУДД; организации строительства и последующей эксплуатации объекта Соглашения, включая организацию системы контроля качества, системы прокъюремента (закупок), организацию управления дорожным движением; предлагаемым к использованию объектам интеллектуальной собственности (Ноу-Хау) Участника Конкурса; составу и качественным характеристикам услуг, предоставляемых пользователям объекта Соглашения, а также описание и обоснование ожидаемых эффектов от реализации данных предложений). Порядок оценки предложений и начисления баллов по Критерию А осуществляется в порядке, указанном в п. 7.3 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
7. Критерий Б определяет стоимость оплаты выполняемых Исполнителем и (или) привлеченными им третьими лицами всех работ/услуг на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения. Начальное значение Критерия Б рассчитано в ценах соответствующих лет с учетом НДС. В соответствии с данным критерием оценивается предлагаемое Участником Конкурса снижение начального значения Стоимости Строительства Объекта Соглашения. При этом предложение Участника Конкурса должно учитывать, что снижение Стоимости Строительства Объекта Соглашения снижает размер только Государственного Финансирования, а объем Инвестиций Исполнителя остается неизменным.
8. Критерий В включает в себя два подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» и «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)». Под подкритерием «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» понимается предусмотренная условиями Соглашения оплата выполняемых Исполнителем и (или) привлеченными им третьими лицами всех работ/услуг в целях Эксплуатации Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями Законодательства и условиями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в том числе направленных на соблюдение установленных транспортно-эксплуатационных показателей Автомобильной Дороги, а также обеспечению Доступности Автомобильной Дороги. Начальное значение подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» рассчитано в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС. В соответствии с данным подкритерием оценивается предлагаемое Участником Конкурса снижение начального значения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации. Подкритерий «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» будет оценивать предложения Участников Конкурса по предлагаемому ими значению Конкурсного Предложения по данному подкритерию (в процентах годовых) для целей расчета доходности (процентной ставки в % годовых) на Инвестиции Исполнителя.
9. Критерий Г включает в себя два подкритерия «Опыт выполнения работ» и «Финансовая устойчивость Участника Конкурса» и оценивает опыт и квалификацию Участника Конкурса и (или) лиц, выступающих с ним, в сфере строительства автомобильных дорог, а также финансовую устойчивость Участника Конкурса и (или) лиц, выступающих с ним.
10. Максимальная сумма баллов, которая может быть начислена Участнику Конкурса по всем критериям Конкурса, составляет 100 (сто) баллов.
11. В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие весовые и начальные значения для критериев Конкурса:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия Конкурса** | | **Наименование подкритерия Конкурса (если применимо)** | **Вес критерия (подкритерия) в системе критериев Конкурса** | **Максимальная сумма баллов по Критерию (подкритерию)** | **Начальное значение** | **Требование к изменению начального значения критерия Конкурса** |
| А | Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта | - | 0,3 | 30,00 | Начальное максимальное значение не устанавливается | Требование не устанавливается |
| Б | Стоимость Строительства Объекта Соглашения | - | 0,24 | 24,00 | Начальное максимальное значение  73 916 351 720,00 рублей | Уменьшение |
| В | Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии | Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации | 0,08 | 8,00 | Начальное максимальное значение  18 707 590 803,53 рублей | Уменьшение |
| Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)[[7]](#footnote-8) | 0,08 | 8,00 | Начальное максимальное значение: 4,65 процентных пункта | Уменьшение |
| Г | Квалификация Участника Конкурса | Опыт выполнения работ | 0,25 | 25,00 | Начальное минимальное значение не устанавливается | Увеличение |
| Финансовая устойчивость Участника Конкурса | 0,05 | 5,00 | Начальное минимальное значение не устанавливается[[8]](#footnote-9) | Увеличение |

## Критерий А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»

1. В соответствии с данным критерием будет проведена сравнительная оценка технических и организационных предложений Участников Конкурса в отношении реализации Инвестиционного Проекта.
2. Весомость Критерия А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,3 (30 баллов).
3. Правила (инструкция) подготовки, формирования и предоставления Конкурсных Предложений Участников Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» (далее – Критерий А) в отношении всех разделов конкурсного предложения по данному критерию, приведены в Приложении 5А к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
4. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» приведен в п. 7.3 Тома 2 Конкурсной Документации.

## Критерий Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»

1. В соответствии с данным критерием будут оцениваться Конкурсные Предложения Участников Конкурса по снижению стоимости комплекса работ и услуг, выполняемых на Инвестиционной Стадии реализации Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая мероприятия по осуществлению комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в том числе по размещению АСУДД и СВП.
2. Весомость данного Критерия Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,24 (24 балла).
3. В качестве начального значения критерия Стоимость Строительства Объекта Соглашения установлено значение в ценах соответствующих лет строительства в размере 73 916 351 720,00 рублей (Семьдесят три миллиарда девятьсот шестнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек) в ценах соответствующих лет с учетом НДС.
4. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном Предложении. Конкурсные Предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в п. 6.1.7. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса.
5. Для расчета конкурсных баллов по Критерию Стоимость Строительства Объекта Соглашения Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Стоимости Строительства в абсолютном значении в рублях в ценах соответствующих лет строительства с учетом НДС.
6. В целях установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении условий реализации Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Участник Конкурса предоставляет график финансирования Строительства, порядок расчета и оформления которого представлен в Приложении 5Б к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
7. При формировании графика финансирования Строительства Участником Конкурса должны быть учтены требования п. 6.1.3. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
8. Во избежание сомнений, условия, предложенные Исполнителем по Соглашению при проведении Конкурса по величине Стоимости Строительства, не подлежат пересмотру при исполнении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.
9. В случае если Участником Конкурса предлагается снижение Стоимости Строительства Объекта Соглашения от начального (максимального) размера на 10 (десять) или более процентов, то такой Участник Конкурса обязан приложить к своей Конкурсной Заявке технико-экономический расчет данного снижения начальной (максимальной) цены договора, который подлежит экспертной оценке со стороны Конкурсной Комиссии. В случае непредставления такого технико-экономического расчета или признания Конкурсной Комиссией технико-экономического расчета необоснованным, Конкурсное Предложение такого Участника Конкурса отстраняется от участия в Конкурсе. Во избежание сомнений, данный расчет представляется отдельно от предложения по Критерию Б. Порядок и правила предоставления Участниками Конкурса технико-экономического расчёта данного снижения начальной (максимальной) цены договора приведены в Приложении 5Ж к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
10. Требования к подготовке и предоставлению предложений Участников Конкурса по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» изложены в Приложении 5Б к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
11. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» приведен в п. 7.4 Тома 2 Конкурсной Документации.

## Критерий В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»

1. Весомость данного Критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,16 (16 баллов).
2. Критерий «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» включает в себя следующие подкритерии:

а) «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации»

В соответствии с данным подкритерием будут оцениваться Конкурсные Предложения Участников Конкурса по снижению величины объема предоставляемого государственного финансирования Эксплуатации Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

Весомость данного подкритерия в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,08 (8 баллов).

В качестве начального значения подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» устанавливается сумма в размере 18 707 590 803,53 рублей (Восемнадцать миллиардов семьсот семь миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот три рубля 53 копейки) без учета НДС за весь период действия Соглашения в ценах первого квартала 2015 года.

Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного подкритерия в Конкурсном Предложении. Конкурсные Предложения, содержащие условия по данному подкритерию, превышающие начальное значение, указанное в п. 6.1.7. выше настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса.

Для расчета конкурсных баллов по подкритерию «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» Участник Конкурса должен предоставить Сумму базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в рублях в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС.

В целях установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении финансовых условий реализации Эксплуатационной Стадии исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Участник Конкурса также предоставляет в своем Конкурсном Предложении следующие данные:

- расчет и значение коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, рассчитанного в соответствии с условиями Приложения 5В к настоящему Тому 2 Конкурсной документации;

- распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС.

Во избежание сомнений, условия, предложенные Исполнителем по Соглашению при проведении Конкурса по объему предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии, не подлежат пересмотру при исполнении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.

В случае, если Участником Конкурса предлагается изменение объема предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии от начального (максимального) размера на 10 (десять) или более процентов как в целом, так и по каждой статье расходов, указанных в Таблице 5В Приложения 5В к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации, то такой Участник Конкурса обязан приложить к своей Конкурсной Заявке технико-экономический расчет данного снижения начальной (максимальной) цены договора, который подлежит экспертной оценке со стороны Конкурсной Комиссии. В случае непредставления такого технико-экономического расчета или признания Конкурсной Комиссией технико-экономического расчета необоснованным, Конкурсная Заявка такого Участника Конкурса не допускается к участию в Конкурсе. Во избежание сомнений, данный расчет представляется отдельно от предложения по Критерию B. Порядок и правила предоставления Участниками Конкурса технико-экономического расчёта данного снижения начальной (максимальной) цены договора приведены в Приложении 5Ж к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.

При формировании распределения Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС Участником Конкурса должны быть учтены требования п. 6.1.4. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.

Более детальное описание основных требований по подкритерию «Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» изложено в Приложении 5В к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.

б) «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)»

## Весомость данного подкритерия в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,08 (8 баллов).

В соответствии с данным подкритерием будут оцениваться предложения Участников Конкурса по предлагаемой ими доходности, подлежащей начислению на сумму Инвестиций Исполнителя в следующем порядке:

1) На часть Инвестиций Исполнителя (50%), интерпретируемых как инвестиции, профинансированные за счет заемного финансирования, начисляется доходность в объеме ИПЦ + Конкурсное Предложение по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)».

2) На другую часть Инвестиций Исполнителя (50%), интерпретируемых как инвестиции, профинансированные за счет собственных средств Исполнителя, начисляется доходность в объеме ИПЦ + Конкурсное Предложение по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» + 3,85%.

В соответствии с условиями Конкурса начальное (максимальное) значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» составляет: 4,65% (четыре целых шестьдесят пять сотых процентных пункта).

Условиями Конкурса предусмотрено уменьшение начального значения подкритерия.

1. На основе предложения Участника Конкурса по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» будут определены значения размера Инвестиционных Платежей (Приложение 5Е к Тому 2 и Приложение 15 к Тому 3 Конкурсной документации).
2. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» приведен в п. 7.5. Тома 2 Конкурсной Документации.

## Критерий Г «Квалификация Участника Конкурса»

1. Критерий «Квалификация Участника Конкурса» включает в себя следующие подкритерии:

а) опыт выполнения работ, который в свою очередь подтверждается работами по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й категории, магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов[[9]](#footnote-10) (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам I-й категории, магистральным дорогам скоростного движения и (или) магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения городов) (независимо от статуса Участника Конкурса при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате объявления о проведении Конкурса без учета НДС;

б) финансовая устойчивость Участника Конкурса, означающая стоимость чистых активов Участника Конкурса на момент подачи Конкурсной Заявки (т.е. на ближайшую к дате подачи Конкурсной Заявки дату формирования бухгалтерской / финансовой отчетности, представленной Участником Конкурса в Конкурсном Предложении).

1. Требования к сведениям и документам, предоставляемым Участником Конкурса для получения оценки по Критерию «Квалификация Участника Конкурса», содержатся в Приложении 5Д к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п. 6.5.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации Участник Конкурса может представить подтверждение Опыта строительства автомобильных дорог II-й категории. При этом в качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п. 6.5.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации размер Опыта строительства автомобильных дорог II-й категории учитывается с коэффициентом 0,5 (ноль целых пять десятых).
3. Весовое значение критерия «Квалификация Участника Конкурса» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,3 (30 баллов).
4. Весомость подкритерия «Опыт выполнения работ» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,25 (25 баллов).
5. Весомость подкритерия «Финансовая устойчивость Участника Конкурса» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,05 (5 баллов).
6. Условиями Конкурса предусмотрено увеличение значения критерия/подкритериев. Для целей расчета баллов начальные значения по подкритериям «Опыт выполнения работ» и «Финансовая устойчивость Участника Конкурса» по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса» устанавливаются равными 0,00 (нулю) рублей.
7. Максимальное значение по подкритерию «Финансовая устойчивость Участника Конкурса» устанавливается в размере 7 391 635 172,00 рубля (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек).
8. Значения Конкурсных Предложений Участников Конкурса по подкритерию «Финансовая устойчивость Участника Конкурса», превышающие максимальное значение такого подкритерия, приведенное в п. 6.5.8. настоящего Тома Конкурсной Документации, получают максимальный балл по подкритерию «Финансовая устойчивость Участника Конкурса».
9. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса» приведен в ст. 7.6. Тома 2 Конкурсной Документации.

# ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Общий порядок оценки и сопоставления Конкурсных Предложений

1. После рассмотрения Конкурсных Заявок на предмет соответствия требованиям Конкурсной Документации, установления соответствия Заявителей требованиям Конкурсной Документации, в порядке, определенном в Порядке Закупочной Деятельности, Конкурсная Комиссия проводит оценку Конкурсных Предложений, в порядке, предусмотренном настоящим разделом 7 Тома 2 Конкурсной Документации.
2. Оценка и сопоставление Конкурсных Предложений, или Заявителей, в отношении которых не исполняются иные требования, установленные Конкурсной Документацией, не проводится. Сведения о таких Конкурсных Заявках и Заявителях указываются отдельно в протоколе оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протоколе подведения итогов Конкурса), указанном в разделе 5 Тома 2 Конкурсной Документации.
3. По результатам оценки Конкурсных Предложений Конкурсной Комиссией подписывается протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Участников Конкурса (протокол подведения итогов Конкурса), в котором указываются:
4. сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок;
5. наименования Участников Конкурса, Конкурсные Предложения которых были рассмотрены;
6. сведения о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Предложений;
7. критерии Конкурса и установленные для них в Конкурсной Документации параметры;
8. предложенные условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных Заявках Участников Конкурса, в соответствии с Конкурсным Предложением (Приложение 2 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации). При этом предложения Участников Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в протоколе не приводятся, но указывается ссылка на соответствующие материалы в составе Конкурсных Заявок;
9. о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров;
10. сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев Конкурса (если применимо);
11. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Предложениям которых присвоен первый и второй номера;
12. в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Конкурса Конкурсных Предложений по Критерию Б и Критерию В (в части подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации») на 10 % (десять) процентов или более от начальных (максимальных) значений по Критерию Б и Критерию В (в части подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации») и/или иных установленных несоответствиях Конкурсных Предложений требованиям Конкурсной Документации;
13. в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в Конкурсе.
14. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) подписывается членами Конкурсной Комиссии не позднее срока, предусмотренного п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Координатором Конкурса. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) подлежит подписанию Победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет Победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из которых хранится у Государственной Компании, другой передаётся Победителю Конкурса.
15. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) размещается на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП не позднее срока, предусмотренного п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации.
16. Оценка Конкурсных Предложений не проводится и протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса) Конкурсной Комиссией не подписывается в случае, если по результатам рассмотрения Конкурсных Заявок Конкурсной Комиссией было принято решение о соответствии требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям менее 2 (двух) Конкурсных Заявок.
17. В случае неподписания (уклонения от подписания) указанного протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса) Победителем Конкурса в установленный срок, то такой Победитель Конкурса считается уклонившимся от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, при этом Государственная Компания вправе удержать сумму Обеспечения Победителя Конкурса.
18. После размещения протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса) на Официальном Сайте, на ЭТП и Интернет-сайте Государственной Компании Конкурсная Комиссия прекращает свою деятельность.

## Порядок начисления баллов по критериям Конкурса и расчета итогового конкурсного балла Участников Конкурса

1. В настоящей Конкурсной Документации предусматривается расчетный механизм оценки по критериям «Стоимость Строительства Объекта Соглашения», «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии», «Квалификация Участника Конкурса» и экспертный механизм оценки по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».
2. Во избежание сомнений, сопоставление предложенных Участником Конкурса условий по Критериям Конкурса проводится только в отношении Конкурсных Предложений тех Участников Конкурса, чьи Конкурсные Заявки на этапе рассмотрения были допущены к процедуре оценки и сопоставления.
3. Порядок начисления баллов по критериям Конкурса изложен в п.п. 7.3. –7.6.ниже.
4. Итоговый конкурсный балл Участника Конкурса рассчитывается путем суммирования рассчитанных баллов по критериям Конкурса в порядке, описанном в п. 7.7.ниже.
5. При всех арифметических расчетах получаемые числовые значения округляются до 5 (пяти) знаков после запятой в соответствии с общепринятыми правилами округления к ближайшему целому.

## Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»

1. В отношении критерия «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» предусматривается экспертный механизм оценки на основе выставляемых членами Конкурсной Комиссии баллов.
2. Члены Конкурсной Комиссии в рамках экспертного механизма оценки обязаны выставить баллы Конкурсному Предложению в соответствии с количеством представленных Участником Конкурса разделов в составе Конкурсного Предложения по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта», предусмотренных п. 2.1. Приложения 5А к Тому 2 Конкурсной Документации. Диапазон выставляемых баллов по данному Критерию составляет от 0 (ноля) до 30 (тридцати) баллов. При этом за каждый представленный раздел в составе Конкурсного Предложения по данному Критерию членом Конкурсной Комиссии выставляется по 5 (пять) баллов, в случае непредставления раздела в составе Конкурсного Предложения выставляется 0 (ноль) баллов в соответствии со следующей шкалой оценки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Разделы организационного-технического предложения Участника Конкурса** | **Количество баллов, выставляемых членом Конкурсной Комиссии** | |
| **Раздел предоставлен** | **Раздел не предоставлен** |
| 1 | описание технических предложений Участника Конкурса, включая предлагаемых к применению Инноваций | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |
| 2 | функционально-технические характеристики и архитектурно-планировочные решения в отношении объекта Соглашения, включая функциональные и технические характеристики системы взимания платы и АСУДД | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |
| 3 | организация строительства и последующей эксплуатации объекта Соглашения, включая организацию системы контроля качества, системы прокъюремента (закупок), организацию управления дорожным движением | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |
| 4 | предлагаемые к использованию объекты интеллектуальной собственности (Ноу-Хау) Участника Конкурса | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |
| 5 | состав и качественные характеристики услуг, предоставляемые пользователям объекта Соглашения | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |
| 6 | описание и обоснование ожидаемых эффектов от реализации данных предложений. | 5 (пять) баллов | 0 (ноль) баллов |

1. Итоговое количество баллов, выставляемых членом Конкурсной Комиссии Конкурсному Предложению по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта» должно равняться сумме баллов, выставленных данным членом Конкурсной Комиссии за все представленные разделы в составе данного Конкурсного Предложения. В случае представления всех 6 (шести) разделов в составе Конкурсного Предложения по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта», то данному Конкурсному Предложению членом Конкурсной Комиссии должно быть присвоено максимальное количество баллов – 30 (тридцать) баллов.
2. по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» начисляемый Участнику Конкурса балл определяется путем последовательного выполнения следующих расчетов:

а) расчет среднеарифметической суммы экспертных оценок в баллах всех членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществлявших оценку и сопоставление Конкурсных Предложений по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта». Расчет такой суммы осуществляется в соответствии со следующей формулой:

, где:

ИТi–среднеарифметическая сумма экспертных оценок i-го Участника Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;

Ti –значение экспертного балла, присужденного Конкурсному Предложению i-го Участника Конкурса z-ым членом Конкурсной Комиссии по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта», рассчитываемое как количество вышеуказанных разделов предложения представленных i-ым Участником Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» деленное на 6;

К – количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществлявших оценку и сопоставление Конкурсных Предложений.

б) расчет баллов, начисляемых Участнику Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».

Расчет баллов, начисляемых Участнику Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» осуществляется путем умножения весового значения такого критерия на отношение среднеарифметической оценки i-го Участника Конкурса к наибольшей из сумм экспертных оценок, рассчитанных для всех Конкурсных Предложений, т.е. по следующей формуле расчета баллов:

Аi‑ значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по Критерию А;

ИТi‑ среднеарифметическая сумма экспертных оценок i-го Участника Конкурса по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;

ИТmax‑ наибольшая из среднеарифметических сумм экспертных оценок, рассчитанных для всех Конкурсных Предложений по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;

‑ весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами Критериев Конкурса.

В случае если у всех Участников Конкурса среднеарифметическая сумма экспертных оценок по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» ИТi равна 0 (нулю), то каждому Участнику Конкурса присваивается 0 (ноль) баллов по указанному критерию.

## Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»

1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» осуществляется в соответствии с формулой:

 – где:

Бi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;

ССтр *нач* – начальное (максимальное) значение критерия «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;

ССтр *min* – наименьшее из значений критерия «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;

ССтр *i* – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника Конкурса по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;

0,24 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

1. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения», то каждому Участнику Конкурса присваивается 24 балла по указанному критерию.

## Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»

1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» осуществляется в соответствии с формулой:

 – где:

Вi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации»;

*нач* – начальное (максимальное) значение подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации»;

*min* – наименьшее из значений подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;

*i* – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника Конкурса по подкритерию Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации»;

0,08 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

Гi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)»;

*нач* – начальное (максимальное) значение подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)»;

*min* – наименьшее из значений подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;

*i* – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника Конкурса по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)»;

0,08 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

1. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по подкритерию «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации», то каждому Участнику Конкурса присваивается 8 баллов по указанному подкритерию.
2. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)», то каждому Участнику Конкурса присваивается 8 баллов по указанному подкритерию.

## Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса»

1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса» осуществляется в соответствии с формулой:

, где:

Г*i* – значение балла, начисляемого *i*-му Участнику Конкурса по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса»;

ОР *нач* – начальное значение подкритерия «опыт выполнения работ» (ОР), установленное в размере 0 (ноль) рублей;

ОР *max* – наибольшее из значений подкритерия «опыт выполнения работ» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;

ОР *i* – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении *i*-го Участника Конкурса по подкритерию «опыт выполнения работ»;

0,25 –весовое значение подкритерия «опыт выполнения работ».

ФУ *нач* – начальное значение подкритерия «финансовая устойчивость Участника Конкурса», установленное в размере 0 (ноль) рублей;

ФУ *max* – наибольшее из значений подкритерия «финансовая устойчивость Участника Конкурса», содержащихся во всех Конкурсных Предложениях. В случае, если ФУ *max* больше 7 391 635 172,00 рублей (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек), то значение ФУ *max* признается равным 7 391 635 172,00 рублям (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек);

ФУ *i* – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника Конкурса по подкритерию «финансовая устойчивость Участника Конкурса». В случае, если ФУ i больше 7 391 635 172,00 рублей (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек), то значение ФУ i признается равным 7 391 635 172,00 рублям (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек);

0,05 – весовое значение подкритерия «финансовая устойчивость Участника Конкурса».

1. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по подкритерию «опыт выполнения работ», то каждому Участнику Конкурса присваивается 25 баллов при расчете балла по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса».
2. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по подкритерию «финансовая устойчивость Участника Конкурса», то каждому Участнику Конкурса присваивается 5 баллов при расчете балла по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса».

## Порядок расчета итоговых конкурсных баллов Участников Конкурса

1. Для Конкурсного Предложения i-го Участника Конкурса расчет итогового конкурсного балла ИКБi по предложенным им условиям по критериям Конкурса осуществляется в соответствии с формулой:

ИКБi=Аi + Бi+ Вi+ Гi, где:

Аi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;

Бi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;

Вi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»;

Гi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса».

## Определение Победителя Конкурса

Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией Конкурсных Предложений по результатам их оценки, проведенной в порядке, изложенном в разделе 7 Тома 2 настоящей Конкурсной Документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному Предложению, получившей в результате оценки Конкурсной Комиссии наивысший итоговый конкурсный балл (ИКБ).

Остальные Конкурсные Предложения Участников Конкурса ранжируются Конкурсной Комиссией по степени убывания начисленных им итоговых конкурсных баллов (ИКБ).

В случае если двум или более Конкурсным Предложениям начислен одинаковый итоговый конкурсный балл (ИКБ), то более высокое место в рейтинге присваивается Конкурсному Предложению, которое было представлено в Государственную Компанию ранее других.

## Уведомление Участников Конкурса о результатах Конкурса

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокола подведения итогов Конкурса) или принятия Государственной Компанией решения об объявлении Конкурса несостоявшимся всем Участникам Конкурса будет направлено уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

Любой Участник Конкурса посредством ЭТП вправе направить Государственной Компании запрос о разъяснении результатов Конкурса.

## Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся

1. Конкурс признается Конкурсной Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

а) если по истечении срока представления Конкурсных Заявок в Конкурсную Комиссию не представлено ни одной Конкурсной Заявки;

б) если Конкурсной Комиссией не признана соответствующей требованиям Конкурсной Документации ни одна Конкурсная Заявка;

в) в иных случаях, предусмотренных Законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и настоящей Конкурсной Документацией.

1. Последствия и порядок действий Конкурсной Комиссии и Государственной Компании в случае объявления Конкурса несостоявшимся определены в настоящем Томе 2 Конкурсной Документации.
2. Государственная Компания вправе предложить заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение (а) Заявителю, подавшему единственную Конкурсную Заявку или (б) Заявителю, Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации. Такое решение принимается правлением Государственной Компании.
3. Решение правления Государственной Компании о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, может быть принято в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты официального опубликования протокола Конкурсной Комиссии о рассмотрении единственной Конкурсной Заявки, при условии, что в соответствии с решением данного протокола указанная Конкурсная Заявка была признана соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации.
4. Решение правления Государственной Компании о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации, может быть принято в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты официального опубликования протокола Конкурсной Комиссии о рассмотрении единственной Конкурсной Заявки.
5. Во избежание сомнений, правление Государственной Компании вправе отказаться от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, или с Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации, без объяснения причин принятия такого решения. Решение правления об отказе от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, или с Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации, должно быть принято до истечения срока, указанного в п.п. 7.10.4. – 7.10.5. выше.
6. В срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола правления Государственной Компании об отказе от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, или с Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана Конкурсной Комиссией единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации, такому Заявителю направляется уведомление о принятом правлением Государственной Компании решении и 1 (один) экземпляр вышеуказанного протокола.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

## Порядок заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения по результатам проведения Конкурса

1. Долгосрочное Инвестиционное Соглашение подлежит заключению в соответствии с положениями п. 7.12. Порядка Закупочной Деятельности, а также в соответствии со статьей 8 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
2. Победитель Конкурса или, если применимо, Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса) обязан предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения:

(а) 2 (два) экземпляра Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с подписью и печатью (в случае наличия) Победителя Конкурса. Долгосрочное Инвестиционное Соглашение составляется Победителем Конкурса путем включения условий исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсном Предложении, в проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, прилагаемый к Конкурсной Документации;

(б) информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов, приведенных в Приложении 6 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации;

1. Победителем Конкурса или, если применимо, Участником Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, подписываются и заверяются печатью (на подписных листах и на обороте последнего листа) 2 (два) прошитых экземпляра Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. Прошивка экземпляра Соглашения выполняется способом, обеспечивающим его свободное сканирование (данное требование считается выполненным Участником Конкурса, если способ сшивки Соглашения позволяет раскрытие экземпляра Соглашения на 180 градусов, при этом при таком раскрытии отсутствует наложение/перекрытие страниц, в том числе в области сшивки).
2. В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса) и (или) Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в срок, установленный в п. 8.1.2. выше, Государственная Компания обязана предложить заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение Участнику Конкурса, которому был присвоен второй порядковый номер. Решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, которому был присвоен второй порядковый номер, принимается правлением Государственной Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты истечения срока подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Победителем Конкурса.
3. Участник Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Государственной Компанией решения о заключении с ним Долгосрочного Инвестиционного Соглашения обязан предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения 2 (два) экземпляра Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с подписью и печатью (в случае наличия) указанного Участника Конкурса. Долгосрочное Инвестиционное Соглашение составляется указанным Участником Конкурса путем включения условий исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, предложенных указанным Участником Конкурса в Конкурсном Предложении, в проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, прилагаемый к Конкурсной Документации.
4. Заключенное Долгосрочное Инвестиционное Соглашение должно соответствовать проекту Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, который приведен в Томе 3 Конкурсной Документации (с учетом всех внесенных в такой проект изменений в порядке, установленном Конкурсной Документацией), и Конкурсной Заявке Участника Конкурса, с которым заключается Долгосрочное Инвестиционное Соглашение.
5. Победитель Конкурса или, если применимо, Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении с ним Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, к дате подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Государственной Компанией предоставляет Государственной Компании Банковскую Гарантию на Инвестиционной Стадии в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Долгосрочному Инвестиционному Соглашению на Инвестиционной Стадии в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной Документации и условиями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, проект которого приведен в Томе 3 Конкурсной Документации.
6. Указанная выше Банковская Гарантия, равно как и иные Банковские Гарантии в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Долгосрочному Инвестиционному Соглашению, предоставляется в соответствии с установленной формой и содержанием, приведенными в Приложении № 18 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению (Том 3 Конкурсной Документации). Банковская Гарантия на Инвестиционной Стадии должна быть выдана российским банком, требования к которому приведены в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.
7. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления в Государственную Компанию экземпляров Соглашения, подписанных Победителем Конкурса, Участником Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Участником Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер (если применимо), Государственная Компания подписывает Соглашение. Указанный срок может быть продлен на время, необходимое для получения одобрения сделки наблюдательным советом Государственной Компании.
8. В случае принятия наблюдательным советом Государственной Компании решения об одобрении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, подписанного Победителем Конкурса или Участником Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, как крупной сделки, уполномоченное лицо Государственной Компании подписывает Долгосрочное Инвестиционное Соглашение в срок не более 3 (трех) рабочих дней от даты подписания соответствующего протокола наблюдательного совета Государственной Компании и в день подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения возвращает один подписанный Государственной Компанией экземпляр Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Победителю Конкурса или иному Участнику Конкурса, с которым было заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение. Подписные листы Долгосрочного Инвестиционного Соглашения должны быть заверены печатью Государственной Компании. Государственная Компания вправе заверить печатью оборот последнего листа Долгосрочного Инвестиционного Соглашения и запарафировать каждый лист Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
9. Долгосрочное Инвестиционное Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

## Право Государственной Компании отказаться от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения

1. После определения Победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также после принятия правлением Государственной Компании решения о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсную Заявку, либо Участником Конкурса, представившим единственную Конкурсную Заявку, соответствующую Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации, Государственная Компания вправе отказаться от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса либо с иным Участником Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств:
2. проведения в отношении Победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, процедуры ликвидации или открытии в его отношении конкурсного производства;
3. приостановления деятельности Победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, судом или уполномоченными государственными органами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4. выявления факта предоставления Победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной Документацией при проведении Конкурса, либо несоответствие этих сведений действительности на момент отказа Государственной Компании от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (за исключением случаев, когда такое несоответствие вызвано изменениями сведений, о которых Государственная Компания была уведомлена или которые были согласованы с Государственной Компанией);
5. несоблюдения Победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, установленных в п. 8.1. сроков подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения;
6. наличия у Государственной Компании иных предусмотренных настоящей Конкурсной Документацией и (или) Порядком Закупочной Деятельности и (или) законодательством Российской Федерации оснований для отказа от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
7. Государственная Компания вправе отказаться от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в указанных случаях путем направления Победителю Конкурса либо иному Участнику Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, уведомления об отказе от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Конкурсной Документацией. В случае отказа Государственной Компании от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса по причинам вышеизложенных оснований Государственная Компания вправе предложить заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение Участнику Конкурса, которому по результатам оценки Конкурсных Заявок присвоен второй порядковый номер.
8. Помимо изложенных выше оснований отказа от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Государственная Компания вправе отказаться от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в случае принятия наблюдательным советом Государственной Компании решения о неодобрении заключаемого с Победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Долгосрочного Инвестиционного Соглашения как крупной сделки. В этом случае Победителю либо иному Участнику Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения наблюдательного совета Государственной Компании (подписания протокола) направляется уведомление об отказе Государственной Компании от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

## Возврат Конкурсных Заявок Заявителям

После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками все поступившие Заявки становятся собственностью Государственной Компании и возврату Заявителям не подлежат.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 2 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**Приложение 1** – Заявление об Участии в Конкурсе. Форма Ф-1.

**Приложение 2** – Вторая часть Конкурсной Заявки (Конкурсное Предложение). Форма Ф-2.

**Приложение 3** – Соглашение об Обеспечении.

**Приложение 4** – Форма доверенности на уполномоченное лицо Заявителя (примерная). Форма Ф-3.

**Приложение 5А** – Правила подготовки и предоставления конкурсного предложения по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».

**Приложение 5Б** – Требования к подготовке и предоставлению предложений по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения».

**Приложение 5В** – Требования к подготовке и предоставлению предложений по подкритерию «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Эксплуатационной Стадии» Критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии».

**Приложение 5Д** – Требования к сведениям и документам, подтверждающим соответствие Заявителей Общим Требованиям, Квалификационным Требованиями Критерию «Квалификация Участника Конкурса».

**Приложение 5Е**– Порядок расчета сумм Инвестиционного Платежа исходя из базовой премии к инфляции.

**Приложение 5Ж**– Порядок и правила предоставления Участниками Конкурса технико-экономического расчёта снижения начальной (максимальной) цены договора.

**Приложение 6** – Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и физическими лицами для подтверждения сведений о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров).

**Приложение 7** – Форма и особенности оформления Ведомости объёмов и стоимости работ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ФОРМА Ф-1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бланк Заявителя  (представителя Заявителя) |  | В Конкурсную Комиссию |

1. Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, юридический адрес,E-mail, тел/факс Заявителя), именуемый в дальнейшем «Заявитель», представляет конкурсную заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»(далее, соответственно – «Конкурсная Заявка», «Конкурс» и «Соглашение»), в количестве 1 (одного) оригинального экземпляра на \_\_\_\_\_\_\_ стр. и его электронной копии.
2. [Конкурсная Заявка подается от имени Заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ его полномочным представителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, адрес, E-mail, тел/факс полномочного представителя Заявителя, фактически подающего Конкурсную Заявку), действующим на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) – *данный абзац включается в текст Конкурсной Заявки, если от имени Заявителя действует уполномоченный представитель*].
3. Настоящим Заявитель в связи с представлением своей Конкурсной Заявки:
4. выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в Конкурсе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией;
5. заявляет о том, что в отношении Заявителя отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Соглашение, и о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Соглашения;
6. заявляет о том, что Заявитель соответствуют установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Соглашения и его последующего исполнения;
7. заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставил Обеспечение в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого Обеспечения;
8. подтверждает свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной Документации, включая внесенные в нее на дату подачи настоящей Конкурсной Заявки изменения;
9. подтверждает надлежащее выполнение положений Конкурсной Документации при подготовке и представлении настоящей Конкурсной Заявки.
10. Настоящим Заявитель подтверждает:
11. отсутствие на день подачи Конкурсной Заявки инициированной в отношении Заявителя процедуры ликвидации и процедуры несостоятельности (банкротства);
12. по состоянию на день подачи Конкурсной Заявки и далее, вплоть до даты заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применение к Заявителю мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);
13. в деятельности Заявителя отсутствуют случаи неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе на объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства «Росавтодор»;
14. о Заявителе нет сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
15. о Заявителе нет сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
16. у Заявителя нет задолженности по платежам по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. При этом лицо считается соответствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не принято на день рассмотрения Конкурсной Заявки;
17. отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента составления бухгалтерской отчётности за месяц, истекший на день подачи Конкурсной Заявки.
18. Настоящим Заявитель обязуется в случае объявления его Победителем Конкурса подписать Соглашение в соответствии с положениями Конкурсной Документации, в частности, в соответствии с положениями проекта Соглашения, изложенными в Томе 3 Конкурсной Документации, и на условиях, установленных в настоящей Конкурсной Заявке, в срок, установленный в Конкурсной Документации, а также выполнить иные требования Конкурсной Документации в отношении порядка заключения Соглашения.
19. Настоящим Заявитель выражает согласие сохранить свои обязательства по заключению Соглашения и выполнению связанных с этим положений Конкурсной Документации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня представления Конкурсной Заявки в Конкурсную Комиссию в случае, если предложенные Заявителем условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной Комиссии Заявителю будет присуждено следующее за Победителем Конкурса место, а также в случае, если решение о заключении с ним Соглашения будет принято правлением Государственной Компании по основаниям, предусмотренным Конкурсной Документацией.
20. Настоящим Заявитель подтверждает, что данная Конкурсная Заявка является добросовестно составленной, предназначенной для подачи на Конкурс, и что Заявитель не назначал и не корректировал условия Конкурсной Заявки в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Заявителем, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.
21. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомился с Отчетом о Технологическом и Ценовом Аудите, размещаемым в соответствии с п. 4.12 статьи 4 Тома 1 Конкурсной Документации, и обязуется в случае объявления его Победителем Конкурса реализовать (применить) Рекомендации Отчета Технологического и Ценового Аудита при исполнении Соглашения.
22. Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие с условиями Конкурсной Документации, в соответствии с которыми подписанное Победителем Конкурса или иным Заявителем Соглашение подлежит одобрению наблюдательным советом Государственной Компании как крупная сделка, и отказывается от каких-либо претензий в отношении Государственной Компании в случае, если после признания его Победителем Конкурса или принятия решения правления Государственной Компании о заключении с ним Соглашения, подписанное им Соглашение не будет одобрено наблюдательным советом Государственной Компании в качестве крупной сделки.
23. Термины, обозначенные с заглавной буквы и используемые, но не определенные в настоящей Конкурсной Заявке, определены в Конкурсной Документации к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149», утвержденной решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», протокол от [ ].
24. Кроме того, ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) /акционер Заявителя:
25. не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящей Конкурсной Заявки, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было необходимо для получения котировок, необходимых для подготовки Конкурсной Заявки, для получения страховок, гарантий выполнения соглашения и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Конкурсной Заявки;
26. не предлагали или не договаривались о выплате или получении какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какой-либо иной Конкурсной Заявки какого-либо действия или бездействия.

Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо действий, упомянутых в пп. (b) выше, а также (в случае признания его Победителем Конкурса) не делать этого в течение срока действия Соглашения, заключенного с Государственной Компанией.

1. Настоящим Заявитель сообщает следующие сведения о себе:

1) Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заявителя – физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / место жительства (для физического лица),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон (с указанием кода страны и города) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс (с указанием кода страны и города) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3) Идентификационный номер налогоплательщика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5) Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия Заявителя с Государственной Компанией уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О. и контактная информация полномочного представителя)

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Заявителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (должность, ФИО представителя)

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ФОРМА Ф-2**

**ВТОРАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ**

**(Конкурсное предложение)**

**на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149».**

1. По Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»:

Материалы, представляющие организационно-технические предложения по реализации Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, представлены в Приложении № 1 к настоящей Второй части Конкурсной Заявки.

2. По Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»:

Предлагаемая Стоимость Строительства Объекта Соглашения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей с учётом НДС.

3. По Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»:

Подкритерий «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации»: предлагаемая Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей без учёта НДС.

Подкритерий «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)»: предлагаемый Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции) составляет \_\_\_\_(\_\_\_\_) % (\_\_\_(\_\_\_\_) процентных пункта).

5. по Критерию Г «Квалификация Участника Конкурса»:

Подкритерий «опыт выполнения работ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей без учета НДС.

Подкритерий «финансовая устойчивость» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Материалы, подтверждающие Квалификацию Участника Конкурса, представлены в Приложении № 2 к настоящей Второй части Конкурсной Заявки.

За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Заявителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (должность, ФИО представителя)

М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Настоящее соглашение заключено между:

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», действующей на основании решения Правления об утверждении конкурсной документации к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»(далее – «Конкурс») в лице председателя правления Кельбаха Сергея Валентиновича, действующего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 2290-р «О председателе правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»), с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее – «Заявитель»), с другой стороны, которые договорились о следующем:

Заявитель в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»(далее – «Долгосрочное Инвестиционное Соглашение») вносит денежные средства (далее – «Обеспечение») в размере 1 109 000 000,00 рублей (Один миллиард сто девять миллионов рублей 00 копеек).

Сумма Обеспечения перечисляется Заявителем на счёт Государственной Компании в Операционный департамент Банка России со следующими реквизитами:

**Получатель платежа:**

Государственная Компания «Российские автомобильные дороги»

ОГРН 1097799013652

ИНН 7717151380

КПП 770701001

ОКПО 94158138

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45286580000

ОКТМО 45381000

ОКФС 12

ОКОПФ 89

ОКВЭД 75.11.8

**Номер счета:** 40503810638090000002 в ПАО «Сбербанк России», кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

**Адрес местонахождения:** Россия 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

**Фактический адрес:** Россия 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

**Назначение платежа:** обеспечение исполнения обязательств по заключению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

Заявитель должен представить Государственной Компании платежные документы, подтверждающие перечисление Обеспечения, в составе подаваемой им Конкурсной Заявки.

Сумма Обеспечения возвращается Государственной Компанией Заявителю путем перечисления денежных средств в размере фактически внесенного Заявителем Обеспечения на расчетный счет Заявителя, указанный в Конкурсной Заявке, после наступления одного из следующих событий:

1. в случае отказа Государственной Компании от проведения Конкурса – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Государственной Компанией уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;
2. в случае отзыва Заявителем Конкурсной Заявки в любое время до истечения срока ее представления – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве;
3. в случае получения Конкурсной Заявки после истечения срока представления Конкурсных Заявок – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Конкурсной Заявки (если не была возвращена ранее);
4. в случае если Конкурсная Заявка Заявителя признана Конкурсной Комиссией не соответствующей требованиям Конкурсной Документации, Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям и Заявитель не допущен Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе – внесенная сумма Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола рассмотрения Заявок;
5. в случае, если по истечении срока представления Конкурсных Заявок представлено менее двух Конкурсных Заявок и Конкурс признан несостоявшимся и правлением Государственной Компании не принято решение о заключении Соглашения с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, или Заявителем, Конкурсная Заявка которого была признана единственной Конкурсной Заявкой, соответствующей Конкурсной Документации – сумма внесенного Обеспечения возвращается единственному Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;
6. в случае, если Заявитель участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса, ему не присвоен второй порядковый номер, его Конкурсная Заявка не является единственной признанной соответствующей Конкурсной Документации – сумма внесенного Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса);
7. в случае, если Заявитель участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем Конкурса и ему присвоен второй порядковый номер – сумма внесенного Обеспечения возвращается ему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Государственной Компанией Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса или с данным Заявителем (в случае уклонения Победителя от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения) или принятия решения наблюдательным советом о неодобрении подписанного Победителем Конкурса или данным Заявителем Долгосрочного Инвестиционного Соглашения как крупной сделки;
8. в случае, если с Победителем Конкурса или единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное Предложение было признано соответствующим Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям Конкурсной Документации и ему было предложено заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение – сумма внесенного Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения;
9. в случае отказа Государственной Компании от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения – сумма внесенного Обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

Сумма фактически внесенного Обеспечения, вне зависимости от причин возврата таковой, возвращается только в однократном размере. На сумму внесенного Обеспечения не подлежат начислению какие-либо проценты.

Обеспечение не возвращается Государственной Компанией в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса, Участника Конкурса, которому был присвоен второй порядковый номер, либо единственного Участника Конкурса, чья Конкурсная Заявка была признана соответствующим требованиям Конкурсной Документации, от подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в течение срока, установленного для подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

Участник Конкурса, признанный Победителем Конкурса, и в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, единственный Участник Конкурса, чья Конкурсная Заявка была признана соответствующей требованиям Конкурсной Документации, либо Участник Конкурса, которому был присвоен второй порядковый номер, и в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, обязан с учетом положений настоящей Конкурсной Документации осуществить в адрес Государственной Компании выплату денежных средств, в связи с организацией, подготовкой и проведением Конкурса, в размере 100 533 500,00 рублей (Сто миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. Данная сумма выплачивается за счет собственных средств вышеуказанных лиц и не учитывается для целей определения начальных значений по критериям Конкурса.

Требования настоящего пункта распространяются на случай принятия решения о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, которому был присвоен второй порядковый номер.

Долгосрочное Инвестиционное Соглашение должно быть подписано не позднее срока, установленного Конкурсной Документацией.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента получения Конкурсной Заявки Государственной Компанией и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная Компания: | Заявитель: |
| ОГРН 1097799013652  ИНН 7717151380  КПП 770701001  ОКПО 94158138  ОКОГУ 49014  ОКАТО 45286580000  ОКТМО 45381000  ОКФС 12  ОКОПФ 89  ОКВЭД 75.11.8  **Номер счета:** Номер счета: 40501810400001001901 в Операционный департамент Банка России, БИК 044501002  **Адрес местонахождения:** Россия 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М. П. | М. П. |
|  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**ФОРМА Ф-3**

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ ИНТЕРЕСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРИМЕРНАЯ)**

Дата, регистрационный номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_

г. (*указать место выдачи доверенности*)

*(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (доверитель)

*(наименование юридического лица)*

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя при участии в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149», проводимом Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – «Конкурс»).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять интересы доверителя и выступать от его имени в целях обеспечения участия доверителя в Конкурсе, а так же от имени доверителя подписывать, получать и представлять в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

*(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подписьуполномоченного лица)*

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Ф.И.О.)*

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5А**

**ПРАВИЛА**

**ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЮ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящим Приложением 5А устанавливаются правила предоставления Участником Конкурса Конкурсного Предложения (Второй Части Конкурсной Заявки), в части предоставления информации и материалов по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» (далее для целей настоящего Приложения 5А - «Предложение») – инструкция по предоставлению соответствующих материалов и информации.

1.2. Предложение не должно содержать условия, не соответствующие и (или) противоречащие тексту Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, как он изложен в Томе 3 Конкурсной Документации.

1.3. Подача Участником Конкурса Предложения подтверждает принятие таким Участником на себя обязательства реализовать (применить) Рекомендации Отчета Технологического и Ценового Аудита при исполнении Соглашения в объеме и на условиях, установленных в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.

1.4. Предложения Участника Конкурса в отношении каждого из разделов организационно-технического предложения, указанных в п. 2.1. настоящего Приложения, должны быть представлены в отношении видов работ и/или услуг, указанных в главах Ведомости Объёмов и Стоимости Работ согласно п. 2.1. настоящего Приложения.

По указанным разделам организационно-технического предложения Участник Конкурса должен представить предложение в отношении не менее одного вида работ и/или услуг не менее чем из одной главы Ведомости Объёмов и Стоимости Работ (по части 1 и/или части 2 Ведомости Объёмов и Стоимости Работ), указанных в п. 2.1. настоящего Приложения.

1.5. При исполнении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Предложения, представленные лицом, с которым по итогам Конкурса будет заключено Соглашение, подлежат реализации Исполнителем в соответствии с условиями такого Соглашения.

**2. Правила подготовки и предоставления Конкурсного Предложения по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта».**

2.1. Участник Конкурса в составе Конкурсного Предложения по Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта» представляет предложения по следующим разделам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Разделы организационно-технического предложения Участника Конкурса** | **Главы Ведомости Объемов и Стоимости Работ, в отношении которых представляются предложения** |
| 1 | описание технических предложений Участника Конкурса, включая предлагаемых к применению Инноваций | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 2 | функционально-технические характеристики и архитектурно-планировочные решения в отношении объекта Соглашения, включая функциональные и технические характеристики системы взимания платы и АСУДД | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 3 | организация строительства и последующей эксплуатации объекта Соглашения, включая организацию системы контроля качества, системы прокъюремента (закупок), организацию управления дорожным движением | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 4 | предлагаемые к использованию объекты интеллектуальной собственности (Ноу-Хау) Участника Конкурса | 4, 6, 7 |
| 5 | состав и качественные характеристики услуг, предоставляемые пользователям объекта Соглашения | 6, 7 |
| 6 | описание и обоснование ожидаемых эффектов от реализации данных предложений. | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |

**3. Правила, применяемые к содержанию обоснований (расчетов) в рамках Конкурсных Предложений по Критерию А**

3.1. Предложение представляется в виде документа, с выделением в его структуре вышеуказанных разделов, и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Каждый раздел содержит описательную часть на русском языке, в которой Участником конкурса излагается содержание его Предложения по соответствующему разделу. При необходимости (по усмотрению Участника Конкурса) к описательной части прилагаются расчеты, чертежи, таблицы, спецификации на материалы/оборудование. В этом случае в описательной части должна содержаться однозначная ссылка на прилагаемый материал (документ).

3.2. Приводимые в Предложении расчеты, показатели, технические, стоимостные и финансовые параметры должны сопровождаться пояснением, описывающим используемую методику расчета. При этом для финансовых расчетов также указываются примененные допущения, а для Инноваций также указывается опыт использования (применения) на других проектах с указанием перечня проектов, а также содержать анализ соответствия предложенных условий международной практике реализации дорожных проектов, требованиям Законодательства и нормативно-технических документов, используемых в Российской Федерации. В части представляемых сметных расчетов, такие расчеты должны содержать пояснения относительно сложившейся рыночной конъюнктуре.

3.2. При описании предлагаемых технических, расчётно-стоимостных и организационных решений (условий/механизмов) реализации Долгосрочного Инвестиционного Соглашения после изложения содержания предлагаемого решения представляется доказательное описание преимущества данного предложения над иными возможными вариантами (минимум один вариант). Под доказательным описанием понимается логически последовательное изложение аргументов Участника Конкурса, обосновывающих:

- техническую/технологическую возможность реализации соответствующего предложения,

- его соответствие требованиям российского законодательства и действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации. При этом дается ссылка на нормативно-технические документы и (или) стандарты, использовавшиеся при подготовке и обосновании предлагаемого технического решения. Если использовались зарубежные нормы и (или) стандарты, дается ссылка на такие зарубежные нормы и (или) стандарты и приводится их текст в переводе на русский язык, а также приводятся сведения о том, каким образом такое решение будет имплементировано в российскую систему нормативно-технической документации;

- наличие у Участника квалифицированного персонала, способного применить соответствующее предложение и организационно-управленческих ресурсов для реализации такого предложения;

- экономическую эффективность от реализации предложения в денежном выражении (в рублях) в сравнении с иным решением (минимум одним альтернативным решением).

В случае если при обосновании какого-либо предложения, по мнению Участника Конкурса, отсутствует необходимость в аргументации по какому-либо из вышеуказанных оснований, такой Участник Конкурса указывает «не применимо» и предоставляет краткое объяснение своей позиции.

3.5. При подготовке Предложений все расчеты, стоимостные и финансовые показатели в части стоимости строительства следует осуществлять / указывать в ценах соответствующих лет исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с учетом НДС. При подготовке Предложений все стоимостные показатели в части содержания, текущих ремонтов, капитального ремонта следует осуществлять / указывать в ценах базового года (первый квартал 2015 года) без учета НДС.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5Б

**ТРЕБОВАНИЯ**

**К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КРИТЕРИЮ**

**«СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ»**

В целях расчета конкурсных баллов по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» и установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении условий реализации Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Конкурсном Предложении следующие данные:

1. **Размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения**

Предлагаемый размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения составляет:

[Участником Конкурса указывается размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения в ценах соответствующих лет с НДС.]

В подтверждение предлагаемого размера Стоимости Строительства Участник Конкурса предоставляет заполненную Ведомость Объёмов и Стоимости Работ, приведенную в Приложении №16 к Соглашению, составленную согласно Приложению 7 Тома 2 Конкурсной Документации.

1. **График финансирования Строительства**

График финансирования Строительства в ценах соответствующих лет (в рублях с учетом НДС) представлен в Таблице 5Б. ниже.

**Таблица 5Б. График финансирования Строительства, в ценах соответствующих лет, руб с НДС:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строки / порядок расчета | **2016** | **2017** | **2018** | **Итого** |
| Стоимость Строительства Объекта Соглашения – начальное значение критерия Конкурса | (1) | 17 545 578 210,00 | 35 093 312 380,00 | 21 277 461 130,00 | **73 916 351 720,00** |
| Государственное финансирование – в соответствии с начальным значением критерия Стоимость Строительства Объекта Соглашения | (2) | 17 545 578 210,00 | 31 397 494 794,00 | 17 581 643 544,00 | **66 524 716 548,00** |
| Инвестиции Исполнителя | (3) =(1) – (2) | 0,00 | 3 695 817 586,00 | 3 695 817 586,00 | **7 391 635 172,00** |
| Стоимость Строительства Объекта Соглашения – Конкурсное Предложение Участника Конкурса | (4) |  |  |  |  |
| Государственное финансирование – в соответствии с Конкурсным Предложением Участника Конкурса | (5) = (4) – (3) |  |  |  |  |

**Инструкция по заполнению Таблицы 5Б.**

1) при заполнении Таблицы 5Б. распределение размера по строке (4) – «Стоимость Строительства Объекта Соглашения - Конкурсное Предложение Участника Конкурса» по годам не должно превышать стоимостных ограничений, установленных строкой (1) – «Стоимость Строительства Объекта Соглашения – начальное значение критерия Конкурса» ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.

2) в случае обнаружения арифметических ошибок в заполненной Таблице 5Б. Государственная Компания вправе самостоятельно рассчитать соответствующие значения Таблицы 5Б. в соответствии с правилами, указанными в инструкции по заполнению Таблицы 5Б., приведенной в Конкурсной Документации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5В

**ТРЕБОВАНИЯ**

**К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДКРИТЕРИЮ**

**«СУММЫ БАЗОВЫХ ЕЖЕГОДНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ» КРИТЕРИЯ В «ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ»**

Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации для целей определения подкритерия «Суммы базовых ежегодных эксплуатационных платежей на стадии эксплуатации» включает в себя следующие виды расходов:

- Базовые Расходы на Содержание Автомобильной Дороги;

- Базовые Расходы на эксплуатацию СВП;

- Базовые Расходы на эксплуатацию АСУДД;

- Базовые Расходы на планово-предупредительные работы на искусственных сооружениях (ППР);

- Базовый Платеж на Ремонт;

- Базовый Платеж на Капитальный Ремонт;

- Предельный размер страхования Автомобильной Дороги.

В целях расчета конкурсных баллов по подкритерию «Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» и установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении финансовых условий реализации Эксплуатационной Стадии исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Конкурсном Предложении следующие данные:

1. **Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.**

Предлагаемая Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения составляет:

[Участником Конкурса указывается сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в рублях в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС]

1. **Коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации**

Предлагаемое значение коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в долях единицы составляет:

[*Участником Конкурса указывается расчетное значение предложенного Участником Конкурса снижения размера Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в долях единицы от начального значения размера Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, указанного в настоящей Конкурсной Документации, рассчитанного по формуле Приложения 5В настоящего Тома 2 Конкурсной Документации с округлением до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления до ближайшего целого*].

Для расчета коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации используется формула ниже:

где:

- коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в долях;

– предложенная Участником Конкурса Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в рублях в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС;

- начальное значение подкритерия «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» в рублях в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС;

СБРСтр – сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) Автомобильной Дороги за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, указанная в Таблице 15.1 Приложения № 15 Тома 3 Конкурсной Документации в рублях в ценах первого квартала 2015 года (НДС не облагается).

1. **Распределение Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС.**

Участник Конкурса должен предоставить распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в рублях с двумя знаками после запятой в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС в соответствии с Таблицей 5.В.

**Таблица 5В. Распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, руб. в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № части | | **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | | **1-ый** | | | **2-ой** | | **3-ий** | | **4-ый** | | **5-ый** | | **6-ой** | | **7-ой** | | **8-ой** | | **9-ый** | | **10-ый** | |
| **Календарные годы** | | **2018** | | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| 1 | | **Уменьшаемая и перераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на содержание Автомобильной Дороги | | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на эксплуатацию СВП | | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на эксплуатацию АСУДД | | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Платеж на Ремонт | | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на ППР | | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | 568 743 744,91\* | | | 570 915 226,91\* | | 572 416 598,02\* | | 796 703 522,70\* | | 858 147 140,51\* | | 864 450 046,28\* | | 902 858 911,93\* | | 748 047 390,01\* | | 738 386 504,02\* | | 765 372 676,88\* | |
| 2 | | **Уменьшаемая и неперераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовый Платеж на Капитальный Ремонт | | 0,00\* | | | 0,00\* | | 0,00\* | | 0,00\* | | 0,00\* | | 0,00\* | | 0,00\* | | 229 799 732,74\* | | 229 799 732,74\* | | 229 799 732,74\* | |
| **Итого** | | **0,00\*** | | | **0,00\*** | | **0,00\*** | | **0,00\*** | | **0,00\*** | | **0,00\*** | | **0,00\*** | | **229 799 732,74\*** | | **229 799 732,74\*** | | **229 799 732,74\*** | |
| 3 | | **Неуменьшаемая и неперераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предельный размер страхования Автомобильной Дороги | | 6 491 531,51 | | | 6 153 110,43 | | 5 713 176,90 | | 5 316 916,68 | | 4 958 958,39 | | 4 621 050,49 | | 4 297 482,40 | | 3 995 514,62 | | 3 712 965,29 | | 3 444 468,38 | |
| **Итого по всем частям** | | | | ***Заполняется участником конкурса*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № части | **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | | | **11-ый** | | **12-ый** | | **13-ый** | | **14-ый** | | **15-ый** | | **16-ый** | | **17-ый** | | **18-ый** | | **19-ый** | | **20-ый** | | **21-ый** |
| **Календарные годы** | | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | **2031** | | **2032** | | **2033** | | **2034** | | **2035** | | **2036** | | **2037** | | **2038** |
| 1 |  | | **Уменьшаемая и перераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на содержание Автомобильной Дороги | | |  | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на эксплуатацию СВП | | |  | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на эксплуатацию АСУДД | | |  | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Платеж на Ремонт | | |  | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовые Расходы на ППР | | |  | *Заполняется участником конкурса* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | | 770 860 279,54\* | | 787 388 375,72\* | | 774 442 224,64\* | | 545 079 008,93\* | | 547 250 490,93\* | | 536 919 494,04\* | | 542 407 096,70\* | | 546 192 792,01 | | 533 246 640,93\* | | 533 246 640,93\* | | 535 418 122,93\* |
| 2 |  | | **Уменьшаемая и неперераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовый Платеж на Капитальный Ремонт | | | 229 799 732,74\* | | 229 799 732,74\* | | 229 799 732,74\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 459 599 465,48\* | | 0  \* |
| **Итого** | | | **229 799 732,74\*** | | **229 799 732,74\*** | | **229 799 732,74\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **459 599 465,48\*** | | **0**  **\*** |
| 3 |  | | **Неуменьшаемая и непераспределяемая часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предельный размер страхования Автомобильной Дороги | | | 3 192 057,17 | | 2 948 220,16 | | 2 712 718,14 | | 2 485 318,00 | | 2 265 792,56 | | 2 053 920,44 | | 1 849 485,90 | | 1 652 278,74 | | 1 508 054,07 | | 1 914 666,79 | | 1 815 532,20 |
| **Итого по всем частям** | | | |  | ***Заполняется участником конкурса*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Инструкция по заполнению Таблицы 5.В.

* + - 1. Распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС условно разделено на три следующие части:
         1. **Уменьшаемая и перераспределяемая часть.**

Уменьшаемая и перераспределяемая часть состоит из:

- Базовые Расходы на Содержание Автомобильной Дороги;

- ППР;

- Базовые Расходы на СВП

- Базовые Расходы на АСУДД

- Базовый Платеж на Ремонт.

В рамках представленной части Участник Конкурса вправе предоставить собственное распределение указанных расходов с учетом неизменности итоговой суммы данной части в каждый Операционный Год Соглашения, уменьшенной на коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации ().

Перераспределение Участником Конкурса затрат в рамках данной части должно исходить из следующих условий:

- Базовые Платежи на Ремонт и Базовые расходы на ППР начинают выплачиваться с 2018 года.

- Базовые Платежи на Ремонт должны быть выплачены до 2030 года.

* + - * 1. **Уменьшаемая и неперераспределяемая часть.**

Уменьшаемая и неперераспределяемая часть состоит из:

- Базовый Платеж на Капитальный Ремонт.

В соответствии с данной частью Участник Конкурса не имеет права перераспределять указанный вид расходов, а должен уменьшить его на коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации ().

Участник Конкурса должен учесть, что Базовые Платежи на Капитальный Ремонт начинают выплачиваться не ранее 2025 года.

* + - * 1. **Неуменьшаемая и неперераспределяемая часть.**

Неуменьшаемая и неперераспределяемая часть состоит из предельного размера страхования Автомобильной Дороги не подлежит изменению в соответствии с условиями настоящего Конкурса.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5Д

**ТРЕБОВАНИЯ**

**К СВЕДЕНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ, КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»**

5.1. Соответствие Заявителя каждому из Общих Требований, Квалификационных Требований и Критерию «Квалификация Участника Конкурса» должно быть подтверждено следующими документами:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование общего требования согласно п. 1.2. Тома 2** | **Наименование сведений и документов, подтверждающих соответствие Заявителя общему требованию** |
| пп. а) п.1.2.3. Тома 2. Надлежащая правосубъектность Заявителя. | 1. Документы, подтверждающие правосубъектность Заявителя:  а) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:  i) для физических лиц:   * копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с Законодательством; * копии документов об образовании; * в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие такие сведения; * копии справок, подтверждающих, что физическое лицо не страдает психическими расстройствами, и (для лиц, проживающих на территории Российской Федерации) не состоит на соответствующем медицинском учете, и письменное собственноручное заявление лица о том, что в отношении данного лица каким-либо компетентным органом в соответствии с применимым Законодательством не принято решение об ограничении его дееспособности, полномочиях занимать какие-либо должности или осуществлять какую-либо деятельность;   ii) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации (в дополнение к документам, указанным для физических лиц):   * копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя; * полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном Конкурсной Документацией, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки;   iii) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях (в дополнение к документам, указанным для физических лиц):   * копии документов, подтверждающих их государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их правовой статус, выданные не позднее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Извещения о проведении Конкурса; * пояснительную записку о порядке регистрации и ведения дел индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя;   б) для юридических лиц:  i) для российских юридических лиц:   * копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; * нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке и в действующих редакциях); * полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном Конкурсной Документацией, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки; * копия свидетельства о постановке на налоговый учет;   ii) для иностранных юридических лиц:   1. копии учредительных документов юридического лица; 2. выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения Извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном Конкурсной Документацией, документ о государственной регистрации юридического лица (сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия;  * пояснительную записку о порядке регистрации и ведения дел юридическими лицами в стране происхождения юридического лица по предмету Конкурса.   2. В отношении нескольких лиц (группы лиц), выступающей на стороне одного Заявителя, предоставляется юридически действительное соглашение или копия такого соглашения, заключенного между всеми участниками такой группы лиц, определяющее порядок их совместной деятельности по участию в Конкурсе, распределение между ними обязательств по исполнению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также солидарную ответственность данных лиц перед Государственной Компанией в рамках Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. |
| пп. б), п.1.2.3. Тома 2. Наличие надлежащих полномочий у лица, представляющего Заявителя | 1. Документ и (или) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя:   * копия решения о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется) и (или) копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего Приложения – «Руководитель Заявителя»); * в случае если от имени Заявителя действует иное лицо – оригинал и (или) копия доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, подписанная Руководителем Заявителя или уполномоченным этим Руководителем Заявителя лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Руководителем Заявителя, Конкурсная Заявка должна содержать также оригинал и (или) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.   2. В случае, если от лица Заявителя выступает представитель по доверенности, представляемые документы и (или) копии документов должны подтвердить законность передачи полномочий и действительность полномочий представителя Заявителя. |
| пп. в) п.1.2.3. Тома 2. Законность осуществления деятельности Заявителя по Соглашению | Документы и (или) копии документов, подтверждающие законность деятельности Заявителя по Соглашению:   * копии соответствующих (применимых) документов в случае осуществления деятельности, подлежащей государственному или иному регулированию, включая подтверждающих членство в саморегулируемых организациях (лицензии, допуски, сертификаты, иные подобные документы), которые подтверждают законность выполнения соответствующей деятельности на территории Российской Федерации, а также для иностранных Заявителей – нотариально заверенные копии документов, подтверждающие законность осуществления такой деятельности в стране регистрации, сопровождаемые пояснительной запиской о порядке осуществления такой деятельности в стране происхождения юридического лица; * заявление или копия заявления Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии уставных и (или) каких-либо иных законных ограничений, на осуществление деятельности по Соглашению. |
| пп. г) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие на день подачи Конкурсной Заявки инициированной в отношении Заявителя процедуры ликвидации и процедуры несостоятельности (банкротства) | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии инициированной в отношении Заявителя (в частности, Заявителя – юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя (в частности, Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства. |
| пп. д) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, (в частности, применения к Заявителю мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации) | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, для Участника Конкурса данное требование действует по состоянию на день подачи соответственно Конкурсной Заявки (любой ее части) и далее вплоть до даты заключения соответствующего Соглашения). |
| пп. е) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие в деятельности Заявителя случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе на объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства «Росавтодор» | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства «Росавтодор». |
| пп. ж) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| пп. з) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, [предусмотренном](file://C:\Users\Shilaev_AE.AVTODOR\Documents\АВТОДОР\Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП\AppData\Local\Администратор\AppData\Local\Администратор\AppData\Local\Валентина\AppData\Roaming\Microsoft\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Администратор\AppData\Local\Администратор\AppData\Local\Валентина\AppData\Local\Microsoft\Валентина\AppData\Local\Microsoft\Администратор\AppData\Local\Администратор\AppData\Local\Андрей\Documents\Автодор\ПОРЯДОК\Утвержденные\Home\Library\Users\User\Documents\РАБОТА\) Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; |
| пп. и) п.1.2.3. Тома 2. Отсутствие сведений о задолженности по платежам по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | * Заявление или копия заявления Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя; * копия сданной годовой бухгалтерской отчетности; * копия соответствующего представленной сданной годовой бухгалтерской отчётности положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно); * справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. |
| **Квалификационное Требование, наименование подкритерия критерия «Квалификация Участника Конкурса» согласно п. 6.5. Тома 2** | **Перечень сведений и документов, представляемый для получения оценки по соответствующему подкритерию** |
| пп. а) п. 1.3.1. Тома 2, пп. а) п. 6.5.1. Тома 2. Наличие опыта выполнения работ по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог I-й категории, магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов и, если применимо, II-й категории, магистральных дорог регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | 1. На рассмотрение Конкурсной Комиссии могут быть представлены следующие документы:   * копии Договоров на выполнение работ; * копии справок о стоимости выполненных работ и затрат; * копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (независимо от роли подтверждающего опыт лица (подрядчик/субподрядчик); * копии актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту); * письменный отзыв Заказчика, подтверждающий выполнение Заявителем работ, с указанием наименования объекта работ, его технических характеристик, стоимости объекта и вида выполняемых работ (в случае если Заявитель выступал в качестве субподрядчика по договору);   2.Вместо копий документов, указанных в абз. 2,3 п. 1 в данной строке таблицы, возможно представление копий иных документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиками.  3. В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего Договора / Соглашения, в частности, по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого Договора, содержащей наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), цену (стоимость) Договора, с приложением цветной копии листа Договора с подписями сторон. Представляемая выписка должна сопровождаться оригиналом письма от концедента/государственного партнера/заказчика (лица, выступающего от его имени), заверенного подписью уполномоченного лица и скрепленного печатью, подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности.  4. В случае обнаружения Конкурсной Комиссией противоречий в представленных Заявителем документах, оценка опыта выполнения работ осуществляется на основании представленных копий справок о стоимости выполненных работ и затрат. |
| пп. б) п. 1.3.1. Тома 2, пп. б) п. 6.5.1. Тома 2. Финансовая устойчивость Участника Конкурса | * копии последней сданной годовой бухгалтерской отчетности Заявителя с отметкой налоговых органов о ее приеме, за подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и его печатью (если применимо), сопровождаемые справкой Заявителя за подписью его единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (если применимо) о размере чистых активов (для кредитных организаций – собственных средств), заверенной печатью Заявителя (если применимо), сопровождаемые соответствующим/(и) положительным/(и) заключением/(ями) аудитора/(ов) (если в соответствии с требованиями применимого законодательства такая отчетность подлежит аудированию, или если в отношении такой отчетности был осуществлен инициативный (добровольный) аудит). |

5.2. В целях подтверждения своего соответствия требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Заявитель должен обеспечить предоставление в составе Конкурсной Заявки копий (копии) свидетельств (свидетельства), выданных (выданного) саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 о допуске к следующим работам:

**5.2.1. Перечень видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

| **№ п/п[[10]](#footnote-11)** | **Вид работ** |
| --- | --- |
| **33** | **Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):** |
| 33.2.1 | Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта |
| **25** | **Устройство автомобильных дорог и аэродромов** |
| 25.1. | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |
| 25.4. | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |

**ФОРМА Ф-4**

**Перечень проектов по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог Iкатегории и, если применимо, IIкатегории,  
организацию которых осуществил/осуществляет Заявитель**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта строительства | Объем финансирования, млн. руб. | Механизм реализации проекта со ссылкой на соответствующее соглашение, контракт, договор | Форма и дата заключения договора (контракта/ соглашения), на основании которого осуществляется финансирование | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5Е

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ ИЗ БАЗОВОЙ ПРЕМИИ К ИНФЛЯЦИИ**

Настоящее приложение определяет порядок расчета Инвестиционных Платежей исходя из значения подкритерия конкурса – «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» для целей заполнения соответствующих Приложений к Соглашению Победителем Конкурса.

Порядок распространяется на расчет базовых сумм Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей и Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения.

**Расчет Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения**

Расчет Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулами, указанными в Таблице 5Е.1 ниже.

**Таблица 5Е.1**

| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** | **Графа 6** | **Графа 7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **Неиндексируемая часть – Возмещение Заемных Средств Исполнителя (ВЗC)** | **Доход на заемные средства Исполнителя[[11]](#footnote-12)** | | **Сумма выплат Индексируемых Процентов на Заемные Средства Исполнителю (без учета Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на основе прогнозной инфляции)** | **Общая сумма выплат по Заемным Средствам Исполнителю (без учета Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на основе прогнозной инфляции)** |
| **(*p*)** | **Неиндексируемые Проценты на Заемные Средства и Комиссии (НПЗСК)** | **Индексируемые Проценты на Заемные Средства и Комиссии (ИПЗСК)** |
| 1-ый | **2018** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой | **2019** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 3-ий | **2020** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 4-ый | **2021** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 5-ый | **2022** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 6-ой | **2023** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 7-ой | **2024** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 8-ой | **2025** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 9-ый | **2026** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 10-ый | **2027** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 11-ый | **2028** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 12-ый | **2029** |  | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) |  |  |
| 13-ый | **2030** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 14-ый | **2031** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 15-ый | **2032** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 16-ый | **2033** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 17-ый | **2034** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 18-ый | **2035** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 19-ый | **2036** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 20-ый | **2037** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| 21-ый | **2038** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПЗС | (Графа 6) \* (1+ДНПЗС) | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2018 - 2038** |  | **(Графа 3) \* ДНПЗС** | **(Графа 6) \* (1+ДНПЗС)** |  |  |

где:

– сумма Инвестиций Исполнителя, определенная условиями Конкурса;

–размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» (БП), в процентах;

– среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежана Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, составляющее 2,73%.

ДНПЗС – доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, определяемая на условиях Соглашения (не подлежит расчету в целях заполнения Таблицы 5Е.1);

– коэффициент аннуитета, используемый в расчете Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения для возврата Заемных Средств Исполнителя Соглашения, определяемый по формуле ниже:

– срок возврата Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, который для рассматриваемого Инвестиционного Проекта определен как 11 лет.

**Расчет Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения**

Расчет Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулами, указанными в Таблице 5Е.2 ниже.

**Таблица 5Е.2**

| **Графа 1** | **Графа 2** | **Графа 3** | **Графа 4** | **Графа 5** | **Графа 6** | **Графа 7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковые №№ Операционных Лет Соглашения** | **Календарные годы** | **Неиндексируемая часть – Возмещение СобственныхСредств Исполнителя (ВСC)** | **Доход на заемные средства Исполнителя[[12]](#footnote-13)** | | **Сумма выплат Индексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителю (без учета Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на основе прогнозной инфляции)** | **Общая сумма выплат по Собственным Средствам Исполнителю (без учета Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на основе прогнозной инфляции)** |
| **(*p*)** | **Неиндексируемые Проценты на Собственные Средства (НПСС)** | **Индексируемые Проценты на Собственные Средства (ИПСС)** |
| 1-ый | **2018** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой | **2019** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 3-ий | **2020** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 4-ый | **2021** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 5-ый | **2022** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 6-ой | **2023** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 7-ой | **2024** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 8-ой | **2025** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 9-ый | **2026** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 10-ый | **2027** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 11-ый | **2028** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 12-ый | **2029** | 0,00 | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  | 0,00 |
| 13-ый | **2030** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 14-ый | **2031** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 15-ый | **2032** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 16-ый | **2033** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 17-ый | **2034** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 18-ый | **2035** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 19-ый | **2036** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 20-ый | **2037** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| 21-ый | **2038** |  | (Графа 3) \* ДНПСС | (Графа 6) \* (1+ДНПСС) |  |  |
| **Итого** | **2018 - 2038** |  | **(Графа 3) \* ДНПСС** | **(Графа 6) \* (1+ДНПСС)** |  |  |

где:

– сумма Инвестиций Исполнителя, определенная условиями Конкурса;

– размер маржи ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, равный сумме значений Конкурсного Предложения по подкритерию конкурса «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» (БП) и фиксированной величины – 3,85%, в процентах;

– среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, составляющее 2,40%.

ДНПСС - доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, определяемая на условиях Соглашения (не подлежит расчету в целях заполнения Таблицы 5Е.2);

– доля инвестиционного залога в сумме собственных средств Исполнителя Соглашения, возвращаемой в рамках Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, которая для рассматриваемого Инвестиционного Проекта определена как 40%;

– коэффициент аннуитета, используемый в расчете Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения для возврата части Собственных Средств Исполнителя Соглашения, определяемый по формуле ниже:

– срок возврата части Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, который для рассматриваемого Инвестиционного Проекта определен как 8 лет.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5Ж

## ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

1. Участник Конкурса, указавший в Конкурсном Предложении по Критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» и/или подкритерию «Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации» на 10 (десять) или более процентов ниже начального (максимального) значения такого критерия/подкритерия, обязан предоставить Конкурсной Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления такого технико-экономического расчета или признания Конкурсной Комиссией технико-экономического расчета необоснованным, Конкурсная Заявка такого Участника Конкурса не допускается к участию в Конкурсе.

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:

1) технико-экономический расчет должен содержать:

а) сопроводительное письмо с указанием наименования Конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Конкурса, ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Конкурса организационных, технических и технологических решений, позволяющих допустить соответствующее отклонение критерия/подкритерия;

в) документы, подтверждающие обоснованность выводов Участника Конкурса, приведённых в доказательство технико-экономического расчёта допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия, в частности, официально подтверждённые данные о биржевых котировках, официальную статистическую и аналитическую информацию, ведомость объемов и стоимости работ, услуг, в том числе консультационных, стоимость по прочим и лимитированным работам и затратам;

г) по усмотрению Участника Конкурса – иные материалы, обосновывающие его возможности по допущению отклонения параметра критерия/подкритерия.

2) Конкурсная Комиссия и привлеченные эксперты оценивают технико-экономический расчет по следующим критериям:

а) допустимость применения организационных решений, предлагаемых Участником Конкурса;

б) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых Участником Конкурса, по следующим признакам:

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы;

II) не ухудшаются потребительские свойства Объекта Соглашения;

III) не увеличивается продолжительность работ;

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет практики успешного применения или положительных результатов испытаний.

в) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, предлагаемым Участником Конкурса, без нарушения технологии или замены строительных материалов на менее качественные;

г) допущенное отклонение параметра критерия/подкритерия не приведет к отступлению от требований законодательства Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения требований;

3) члены Конкурсной Комиссии и привлеченные эксперты имеют право направлять запросы Участнику Конкурса о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, предоставлении дополнительных материалов;

4) не допускается направление запросов Участнику Конкурса с требованиями:

а) о предоставлении документов, выдачу, согласование или утверждение которых в течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы государственной власти или местного самоуправления;

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных действий третьими лицами на возмездной основе;

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Конкурса и ответы на запросы направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или доставляются с нарочным. Адрес электронной почты Государственной Компании для направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Конкурсной Документации. Адрес электронной почты Участника Конкурса для направления запросов указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения критерия/подкритерия устанавливаются следующие условия и сроки:

а) технико-экономический расчет допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия предоставляется в составе Конкурсного Предложения Участника Конкурса;

б) решение Конкурсной Комиссии об обоснованности (необоснованности) допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия принимается в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;

в) направление членами Конкурсной Комиссии и привлеченными экспертами запросов Участнику Конкурса осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями;

г) ответы Участника Конкурса на запросы членов Конкурсной Комиссии и привлеченных экспертов должны быть представлены Конкурсной Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса;

7) решение о необоснованности допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия принимается Конкурсной Комиссией по следующим основаниям:

а) нарушение Участником Конкурса требований к составу и срокам подачи технико-экономического расчета допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия;

б) принятие Конкурсной Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия по критериям, указанным в пп. 2) п. 2 настоящего Приложения;

8) решение о необоснованности допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок с кратким описанием причин принятого решения;

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия принимается Конкурсной Комиссией и Участнику Конкурса не предоставляется.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ (ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ)**

1. Победителем Конкурса при заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения предоставляются сведения о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения формы согласно п. 8 настоящего Приложения 6.

2.В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по российским юридическим лицам предоставляется:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную Компанию;

- для акционерных обществ, не являющиеся публичными, акции которых не размещены на биржах, либо акционерных обществ с числом акционеров менее 50 (пятидесяти) также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная регистратором общества, либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную Компанию.

Для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществ с числом акционеров более 50 (пятидесяти), выписка из реестра акционеров предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5% (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении акционеров, владеющих менее, чем 5% (пятью) процентами акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по иностранным юридическим лицам предоставляется:

- выписка из торгового реестра и (или) реестра лиц и компаний и (или) реестра акционеров, вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, подтверждающая/-ие факт создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, обладающих правами собственности в отношении акций/долей/вкладов в таком лице, выданные/составленные не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты ее/их представления в Государственную Компанию.

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу законодательных ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление лица со ссылкой на применимый законодательный акт и приложением списка лиц, обладающих правами собственности в отношении акций/долей/вкладов в таком лице, с указанием всех необходимых требований о них, заверенного лицом, уполномоченным действовать от имени такого иностранного юридического лица;

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти), выписка из реестра акционеров (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 % (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 % (пятью) процентами акций, указывается общая информация о количестве таких акционеров.

4. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по физическим лицам предоставляется:

- копия действующего паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством государства, гражданином которого является такое физическое лицо, либо, для лиц без гражданства, миграционная карта или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, или иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации, то такое физическое лицо дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную Компанию выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

5. Документы предоставляются либо в оригиналах, либо в надлежащим образом заверенных копиях (нотариально, либо уполномоченным представителем лица, сведения о цепочке собственников которого предоставляются), если иное не установлено требованиями соответствующих положений Порядка закупочной деятельности. Полномочия соответствующего лица подтверждаются предоставлением документов/копий документов, подтверждающих полномочия такого лица. В случае если от имени такого лица выступает представитель по доверенности, представляемые документы и (или) копии документов должны подтвердить законность цепочки передачи полномочий и действительность полномочий соответствующего законного представителя такого лица.

6. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.

7. Все документы и (или) копии документов, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному удостоверению.

8. Сведения о Победителе Конкурса для подтверждения сведений о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) подлежат заполнению в соответствии со следующей формой:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)** | | | | | | | |
| **№ п/п** | ИНН | ОГРН | Наименование/Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) | Руководитель/участник/ акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (название, реквизиты и т.д) |
|  | 77…..369 | 102…..250 | *Наименование вашей организации* | Москва ……… |  |  | Свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 1. | 50……286 |  | Иванов А.А. | Москва ………. | 45 02 456789 | Руководитель |  |
| 2. | отсутствует |  | Петров Б.Б. |  |  | Участник | Учредительный договор от 23.05 2008 |
| 3. | 77…358 | 102….95 | ООО «Ромашка» |  |  | Участник |  |
| 3.1. | 50 …..256 |  | Сидоров А.А. | Москва…….. | 50 02 ……265 | Руководитель | Устав, приказ, протокол |
| 3.2. | 50 …..256 |  | Петров Б.Б. | Москва…….. |  | Бенефициар | Учредительный договор от 23.05 2008 |
| 3.3. | 77…..269 | 102……369 | ОАО «Лютик» | Новосибирск ……. |  | Участник | ……… |
| 3.3.1. | 77…..262 |  | Николаев А.А. | Новосибирск ……. | 50 02 ……265 | Руководитель/акционер | ……… |
| 3.3.2. | 77…..268 |  | Петров П.П. | Новосибирск ……. | 50 02 ……264 | Акционер | ……… |
| 3.3.3. | 77…..263 |  | Михайлов М.М. | Новосибирск ……. | 50 02 ……262 | Акционер | ……… |

1, 2, 3 и т.д. – Собственники первого уровня (Собственники Вашей организации)

3.1., 3.2., 3.3. и т.д. – Собственники второго уровня

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и т.д. – Собственники третьего уровня

И далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Для физических лиц обязательно предоставление серии и номера паспорта.

Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

Необходимо указание данных о руководителях, бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих 5 % (пятью) и более процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 % (пяти) процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Должность руководителя организации Подпись руководителя организации Ф.И.О. руководителя организации

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

**ФОРМА И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  \* | Наименование работ \* | Ед. изм.  \* | Объем работ  \* | Ед. расц.  \*\* | Стоимость, руб.  \*\* |
|  | **Разработка рабочей документации** | компл. | 1 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |
|  | **II. Работы по строительству** |  |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
|  | **Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами)** |  |  |  |  |
|  | **НДС** |  |  |  |  |
|  | **Всего с НДС** |  |  |  |  |
|  | Средства на страхование (НДС не облагается) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по главе II** |  |  |  |  |
|  | **Всего (за исключением средств на страхование)** |  |  |  |  |
|  | **Всего НДС** |  |  |  |  |
|  | **Всего с НДС** (за исключением средств на страхование) |  |  |  |  |
|  | Всего средства на страхование (НДС не облагается) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по Соглашению** |  |  |  |  |

**\*** – Столбцы и строки Ведомости Объемов и Стоимости Работ (до строки «Итого») заполняются согласно данным Ведомости Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 16 к Соглашению) Конкурсной Документации.

\*\* – При заполнении Единичных расценок и стоимостей отдельных позиций Ведомости Объёмов и Стоимости Работ, по которым указаны объемы, не допускается указание нулевых стоимостей, либо учёт данных стоимостей в других позициях Ведомости Объёмов и Стоимости Работ.

\*\* – Столбцы Ведомости Объемов и Стоимости Работ (до строки «Итого») заполняются Участником Конкурса. Арифметические вычисления производятся с точностью до 01 копейки.

Если позиция Ведомости Объемов и Стоимости Работ имеет две или более единиц измерения и соответствующие этим единицам измерения объемы работ, то стоимость указывается в одной строке с соответствующей единицей измерения и объемом работ, приемка которого будет осуществляться в ходе исполнения Договора.

Промежуточные итоги стоимостей по нескольким позициям Ведомости Объемов и Стоимости Работ не указываются, за исключением итогов по отдельным главам Ведомости Объемов и Стоимости Работ.

В Ведомости Объемов и Стоимости Работ на основании данных Конкурсной Документации отдельными позициями указываются следующие виды лимитированных затрат:

- временные здания и сооружения, учтенные процентной нормой (оплата по фактически произведенным затратам) в размере не более 2 841 143 570,00 рублей (Два миллиарда восемьсот сорок один миллион сто сорок три тысячи пятьсот семьдесят рублей 00 копеек);

- разработка рабочей документации в размере не более 1 824 889 830,00 рублей (Один миллиард восемьсот двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек);

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (оплата по фактически произведенным затратам) – 374 248 220,00 рублей (Триста семьдесят четыре миллиона двести сорок восемь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек);

- создание СВП и АСУДД в объеме, предусмотренном Проектной Документацией.

Перечисленные затраты указываются в итогах Ведомости Объемов и Стоимости Работ отдельными суммами, с учетом нижеследующих условий:

* не допускается указывать значения затрат в большем размере (допускается указывать меньшие значения), чем это указано в настоящем Приложении 7 Тома 2 Конкурсной Документации;
* снижение затрат по позициям «Средства на страхование» допускается на процент снижения от указанного в Конкурсной Документации начального максимального значения критерия «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;
* резерв средств на непредвиденные работы и затраты и создание СВП и АСУДД определяется в соответствии со значением, указанным в Конкурсной Документации. Отказ Участника Конкурса от резерва средств на непредвиденные работы и затраты или снижение ставки ниже установленной Конкурсной Документацией не допускается.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время рассматриваются как учтенные Участником Конкурса в расценках на строительно-монтажные (ремонтно-строительные) работ и отдельной позицией в Ведомости Объемов и Стоимости Работ не указываются.

В случае если Исполнитель в соответствии с условиями настоящей Конкурсной Документации (включая условия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения) обязан выполнить работы/услуги, прямо не поименованные в Ведомости Объемов и Стоимости Работ либо указанные в Ведомости Объемов и Стоимости Работ по нулевой стоимости, а равно исполнить иные предусмотренные Соглашением обязательства на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, то в данном случае Исполнитель не освобождается от выполнения указанных работ/услуг, исполнения соответствующих обязательств и не вправе предъявлять требования о дополнительном финансировании.

Ведомость Объемов и Стоимости Работ заполняется исходя из собственных расчетов Участника Конкурса. Сметная часть Проектной Документации в случае публикации может быть использована в качестве информационного материала.

1. В случае если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, то соответствующее требование (пп. в) п. 1.2.3.) в части наличия необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.) предъявляется только к тому лицу/лицам из состава вышеуказанной группы лиц, на которое в соответствии с юридически действительным и соответствующим требованиям законодательства соглашением, заключенным между такими лицами, возлагается выполнение соответствующей части обязательств по Соглашению, для выполнения которых необходимы такие специальные разрешения. Если таким соглашением не специфицировано, какое лицо будет выполнять соответствующие части обязательств по Соглашению, то каждое лицо из состава вышеуказанной группы лиц должно подтвердить наличие необходимых разрешений. Отсутствие необходимых разрешений у какого-либо лица из состава вышеуказанной группы лиц (в вышеуказанных случаях), а равно положения соглашения, заключаемого между участниками такой группы лиц о распределении между ними обязанностей по исполнению обязательств по Соглашению, не могут содержать условий, освобождающих кого-либо из участников такой группы от солидарной ответственности за исполнение Соглашения, и ни при каких обстоятельствах не могут толковаться как основание, освобождающее кого-либо из участников такой группы от солидарной ответственности за исполнение Соглашения. [↑](#footnote-ref-2)
2. Вне зависимости от того, осуществлялось/осуществляется строительство (реконструкция) в рамках одного договора или в рамках нескольких договоров. Для строительства (реконструкции), чья стоимость определена в иностранной валюте, конвертация в российские рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю, на дату объявления Конкурса. [↑](#footnote-ref-3)
3. Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. [↑](#footnote-ref-4)
4. Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. [↑](#footnote-ref-5)
5. Требования к автомобильным дорогам I-й, II-й категории установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. [↑](#footnote-ref-6)
6. Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями. [↑](#footnote-ref-7)
7. На основании значения Базовой Премии к Инфляции определяется размер Инвестиционного Платежа. [↑](#footnote-ref-8)
8. Для данного подкритерия установлено максимальное значение в размере 7 391 635 172,00 рубля (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек). [↑](#footnote-ref-9)
9. Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820. [↑](#footnote-ref-10)
10. Нумерация видов работ приведена в соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". [↑](#footnote-ref-11)
11. Расчет значения ДНПЗС осуществляется в порядке и на условиях, определенных Соглашением (Приложение 15 к Соглашению). В целях заполнения Таблицы 5Е.1 расчет значения ДНПЗС не требуется. В целях заполнения Граф 4 и 5 Таблицы 5Е.1 необходимо использовать формат: «*числовое значение Графы 3 \* ДНПЗС*» и «*числовое значение Графы 6 \* (1+ДНПЗС)*» соответственно. [↑](#footnote-ref-12)
12. Расчет значения ДНПСС осуществляется в порядке и на условиях, определенных Соглашением (Приложение 15 к Соглашению). В целях заполнения Таблицы 5Е.2 расчет значения ДНПСС не требуется. В целях заполнения Граф 4 и 5 Таблицы 5Е.2 необходимо использовать формат: «*числовое значение Графы 3 \* ДНПСС*» и «*числовое значение Графы 6 \* (1+ДНПСС)*» соответственно. [↑](#footnote-ref-13)