УТВЕРЖДЕНО:

Решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», протокол от [•] № [•]

**Конкурсная документация к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке**

**км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

# ТОМ 1

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

# 

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ТОМ 1 1](#_Toc397086637)

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc397086638)

[1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 4](#_Toc397086639)

[2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 4](#_Toc397086640)

[3. СТОРОНЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 4](#_Toc397086641)

[4. КОНКУРС 4](#_Toc397086642)

[5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 7](#_Toc397086643)

[6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 10](#_Toc397086644)

[7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 12](#_Toc397086645)

# ВВЕДЕНИЕ

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – «Компания», «Государственная Компания») создана и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О Государственной Компании»).

Проект строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 включён в Программу деятельности Государственной компании на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р.

Настоящая конкурсная документация к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее – «Конкурсная Документация») утверждена решением правления Государственной Компании (протокол [•] № [•]).

Конкурс проводится с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Регламента работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП) и Порядка Закупочной Деятельности.

В части, прямо не урегулированной императивными нормами законодательства Российской Федерации, Регламентом ЭТП и Порядком Закупочной Деятельности, проведение Конкурса регулируется Конкурсной Документацией.

При наличии любых противоречий между положениями Конкурсной Документации и Порядком Закупочной Деятельности, применяются положения, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности.

Цель проведения Конкурса – выбор контрагента Государственной Компании, отвечающего требованиям Конкурсной Документации и предложившего лучшие условия реализации проекта по строительству, содержанию, ремонту, капитальному ремонту и эксплуатации на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149», предусматривающими сбалансированные и эффективные условия реализации проекта с точки зрения технических, стоимостных, организационно-правовых и финансовых параметров (механизмов/условий).

По результатам проведения Конкурса с его победителем будет заключено долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее – «Долгосрочное Инвестиционное Соглашение», «Соглашение»).

Конкурсная Документация состоит из 3 (трех) Томов:

Том 1 – Общие положения.

Том 2 – Конкурс.

Том 3 – Проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

Все Тома и приложения к Томам Конкурсной Документации являются ее неотъемлемой частью.

Конкурсная Документация составлена на русском языке.

Заинтересованные лица, Заявители в случае необходимости самостоятельно осуществляют перевод Конкурсной Документации на иностранные языки и несут все риски, связанные с неточностью или неправильным пониманием условий Конкурсной Документации, переведенной на иностранные языки.

Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты или Тома в настоящей Конкурсной Документации относятся к пунктам или Томам настоящей Конкурсной Документации.

# 1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В Конкурсной Документации используются термины, сокращенные и условные наименования, приведенные в Приложении 1 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации и Приложении 1 к Тому 3 Конкурсной Документации.

В случае если в Конкурсной Документации используются термины и определения, не указанные в Приложении 1 к Тому 1 и Приложении 1 к Тому 3 Конкурсной Документации, то они подлежат использованию и толкованию в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом ЭТП и законодательством Российской Федерации.

# 2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Описание Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения приведено в Приложении 2 к настоящему Тому 1 Конкурсной Документации.

Текст проекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включающий описание предмета такого Соглашения, приведен в Томе 3 настоящей Конкурсной Документации.

# 3. СТОРОНЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

**Государственная Компания** – Государственная компания «Российские автомобильные дороги», расположенная по адресу: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9.

**Исполнитель** – лицо, с которым по результатам проведения Конкурса, в соответствии с Конкурсной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности, заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, принявшее обязательства по реализации (исполнению) Соглашения в соответствии с его условиями. Если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, Долгосрочное Инвестиционное Соглашение будет заключаться со всеми данными лицами (множественность лиц на стороне Исполнителя)[[1]](#footnote-2).

# 4. КОНКУРС

1. Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом ЭТП и решением правления Государственной Компании об утверждении Конкурсной Документации и о проведении Конкурса на ее основании (протокол от [•] № [•]).
2. Заявителем может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц и/или любое физическое лицо или несколько физических лиц, и подавшие Конкурсную Заявку. Если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, Конкурсная Заявка подается всеми участниками данной группы совместно[[2]](#footnote-3). Заявители имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих полномочных представителей.
3. По результатам Конкурса Долгосрочное Инвестиционное Соглашение подписывается с Победителем Конкурса или с Заявителем, подавшим единственную Конкурсную Заявку, которая признается Конкурсной Комиссией удовлетворяющей требованиям, установленным настоящей Конкурсной Документацией. Конкурс проводится с использованием Официального Сайта, а также Интернет-сайта Государственной Компании и ЭТП.
4. Официальное Извещение о проведении Конкурса размещается на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
5. Конкурс на право заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения проводится в форме открытого одноэтапного конкурса.
6. Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, на ЭТП, либо на основании запроса, адресованного Государственной Компании. Конкурсная Документация предоставляется Заявителям в электронном виде бесплатно.
7. Для получения Конкурсной Документации до подачи Конкурсной Заявки заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Государственной Компании с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя.
8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Государственной Компанией запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица.
9. Заинтересованные лица, Заявители самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех изменений, вносимых в Конкурсную Документацию.
10. Все материалы, подлежащие официальному опубликованию и связанные с проведением Конкурса, размещаются на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
11. Проектная Документация размещается в составе Конкурсной Документации на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
12. Отчет о Технологическом и Ценовом Аудите размещается в составе Конкурсной Документации на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП в форме подписанного электронной подписью документа, исключающего возможность его редактирования.
13. Адрес местонахождения Государственной Компании и Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную Комиссию): Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. Место приема Конкурсных Заявок: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, [•] этаж, кабинет [•].
14. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками будет произведено в срок, предусмотренный п. 5.1.1 настоящего Тома 1 Конкурсной Документации, по адресу: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, [•] этаж, кабинет [•].
15. Указанные в п. 5.1.1 сроки могут быть изменены путем внесения изменений в Конкурсную Документацию.
16. Изменения в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Государственной Компанией в установленном порядке.
17. Государственная Компания оставляет за собой право в любой момент прекратить Конкурс, при этом какая-либо ответственность Государственной Компании, связанная с совершением указанных действий, исключается.
18. Извещение об отказе Государственной Компании от проведения Конкурса размещается на Официальном Сайте, на ЭТП и на Интернет-сайте Государственной Компании в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Государственной Компанией указанного решения Государственная Компания направляет соответствующие уведомления Заявителям. При этом в случае если на конверте с Конкурсной Заявкой не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие конверты с Конкурсными Заявками для выяснения недостающих сведений.
19. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной Документации, а также аудио- и (или) видеозапись (если таковая велась Конкурсной Комиссией) вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками хранятся Государственной Компанией не менее 3 (трех) лет.
20. Заинтересованные лица/Заявители несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Конкурсных Заявок, а Государственная Компания ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты и не возмещает их заинтересованным лицам/Заявителям, в т. ч. в случаях отказа от дальнейшего проведения Конкурса.
21. Конкурс проводится с учетом положений Регламента работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы.
22. По итогам Конкурса Заявитель, признанный Победителем на основании протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокола подведения итогов Конкурса), или Заявитель, подавший единственную Конкурсную Заявку, оплачивает услуги Оператора ЭТП в размере, предусмотренном Регламентом ЭТП. Плата взимается независимо от заключения Соглашения, независимо от отказа Государственной Компании от заключения Соглашения, а также участия в Конкурсе Заявителя, подавшего единственную Конкурсную Заявку.
23. Тома 1 – 3 настоящей Конкурсной Документации в полном объеме доступны на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП. Конкурсная Документация доступна на том условии, что будет использоваться исключительно в целях Конкурса.
24. Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной Документации или законодательством Российской Федерации, все Конкурсные Заявки и сопутствующая информация используются Государственной Компанией и Конкурсной Комиссией конфиденциально. Данное условие не ограничивает Государственную компанию предоставлять информацию, полученную от Заявителей, в Государственные Органы Российской Федерации.
25. Если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, и по результатам проведения Конкурса будет принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с данным Заявителем, Долгосрочное Инвестиционное Соглашение будет заключаться со всеми данными лицами (множественность лиц на стороне Исполнителя)[[3]](#footnote-4). При этом все эти лица будут нести солидарную ответственность перед Государственной Компанией в рамках исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

# 5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

## График Проведения Конкурса

* 1. Настоящая Конкурсная Документация предусматривает следующий График Проведения Конкурса[[4]](#footnote-5):

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок / Дата** |
| **1.** | Размещение Официального Извещения о проведении Конкурса и Конкурсной Документации | 26 января 2016 года |
| **2.** | Представление Конкурсных Заявок. | Не позднее 12.00 часов по московскому времени  17 марта 2016 года |
| **3.** | Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками. Подписание протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками. | Начиная с 12.00 часов по московскому времени  17 марта 2016 года |
| **4.** | Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсной Комиссией Конкурсных Заявок (в том числе Заявителя, подавшего единственную Конкурсную Заявку). Подведение итогов Конкурса (принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся, подписание протокола рассмотрения Конкурсных Заявок, протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок). Размещение данных протоколов или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. | Не позднее  18 апреля 2016 года |
| **5.** | Подписание Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Государственной Компанией. | Не позднее  16 мая 2016 года |

* 1. Государственная Компания оставляет за собой право изменения сроков проведения указанных выше мероприятий Конкурса, в том числе продления сроков проведения отдельных конкурсных процедур, путем внесения соответствующих изменений в Конкурсную Документацию.
  2. Во избежание сомнений, конкурсные процедуры, для которых в Графике Проведения Конкурса или Конкурсной Документации указан срок «не более», «не позднее», по решению Государственной Компании и (или) Конкурсной Комиссии могут выполняться в более короткие сроки, чем указано в Графике Проведения Конкурса и (или) Конкурсной Документации.
  3. В случаях, установленных Конкурсной Документацией, Конкурсная Комиссия вправе признать Конкурс несостоявшимся. Дальнейшие процедуры взаимодействия Заявителей с Государственной Компанией определяются в соответствии с положениями Конкурсной Документации, Порядком Закупочной Деятельности и Законодательством.
  4. При подаче Конкурсных Заявок заинтересованным лицам/Заявителям, в сроки, предусмотренные п.5.1.1. настоящего Тома 1 Конкурсной Документации, необходимо учитывать рабочее время Государственной Компании: с 9.00 до 18.00, время московское, с понедельника по четверг; с 9.00 до 16.45, время московское, в пятницу; суббота и воскресенье являются выходными днями.

## Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию

* 1. С учетом иных положений настоящего пункта Государственная Компания вправе вносить изменения в Конкурсную Документацию, при этом не допускается изменение предмета Конкурса.
  2. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию, сроки проведения конкурсных процедур продлеваются в целях предоставления разумной возможности Заявителям внести соответствующие изменения в подготавливаемые ими материалы (с учетом положений Конкурсной Документации ниже). Срок подачи Конкурсных Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в установленном порядке информации о внесенных изменениях в Конкурсную Документацию до даты окончания подачи Конкурсных Заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
  3. Изменения в Конкурсную Документацию утверждаются решением правления Государственной Компании.
  4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную Документацию такие изменения размещаются Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
  5. Размещение извещений, уведомлений и материалов, связанных с Конкурсом, на иных ресурсах и в средствах массовой информации не является официальной публикацией Государственной Компании.
  6. Изменения в Конкурсную Документацию имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей Конкурсной Документации (включая изменения, ранее внесенные в Конкурсную Документацию), с момента утверждения и размещения таких изменений Государственной Компанией в установленном порядке.

## Координатор Конкурса

* 1. На всех этапах Конкурса взаимодействие заинтересованных лиц, Заявителей с Государственной Компанией, помимо официальных обращений или участия в проведении официальных мероприятий, предусмотренных Конкурсной Документацией, может осуществляться только через Координатора Конкурса.
  2. Сведения о Координаторе Конкурса (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) указываются в Официальном Извещении о проведении Конкурса (Приложение № 4 к Тому 1 Конкурсной Документации).
  3. Координатор Конкурса действует во взаимодействии со структурными подразделениями Государственной Компании и Конкурсной Комиссией. Координатором Конкурса может быть назначен только сотрудник Государственной Компании.
  4. Официальным обращением (запросом) заинтересованного лица, Заявителя к Государственной Компании признается обращение, направленное его уполномоченным представителем в письменной форме по почте, по факсу и (или) посредством ЭТП, содержащее дату отправления, полные сведения о заинтересованном лице, Заявителе, включая его полное и сокращенное наименования (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, если последнее имеется, паспортные данные, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), адрес местонахождения (для физических лиц – адрес регистрации по постоянному месту жительства), почтовый адрес (для физических лиц – адрес фактического пребывания), сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет (для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные сведения в соответствии с законодательством страны происхождения), адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя заинтересованного лица, Заявителя, документ, подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии).
  5. Все официальные обращения (запросы) заинтересованного лица, Заявителя к Государственной Компании должны составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Государственная Компания оставляет за собой право не отвечать на запросы, отправленные по электронной почте или не соответствующие вышеуказанным требованиям к официальным обращениям.
  6. Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с проведением Конкурса, возлагается на Координатора Конкурса, если иное не следует из Конкурсной Документации или Законодательства.
  7. Государственная Компания вправе привлечь в установленном Законодательством порядке к выполнению работ/услуг (или их части) по обеспечению и сопровождению Конкурса стороннюю организацию (организации). Привлекаемые сторонние организации не могут быть Аффилированными Лицами Заявителя.

## Разъяснения Конкурсной Документации

1. Любое заинтересованное лицо, Заявитель посредством ЭТП вправе направить Государственной Компании запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации. Запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации, помимо сведений, указанных в п. 5.3.4. выше, должен содержать:
2. в теме запроса определенную ясно различимую отметку о том, что соответствующее сообщение является запросом о разъяснении положений Конкурсной Документации к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»;
3. определенную отсылку к положению Конкурсной Документации (или) указание на него, включающую полную иерархию такого положения включая (если применимо) абзац, подпункт, пункт, статью, раздел, том Конкурсной Документации, запрос о разъяснении которого направляется;
4. однозначно сформулированные вопросы, разъяснения на которые запрашиваются заинтересованным лицом, Заявителем.
5. Государственная Компания предоставляет разъяснения Конкурсной Документации, если такие запросы поступили в Государственную Компанию или в Конкурсную Комиссию не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками.
6. Разъяснения положений Конкурсной Документации направляются Государственной Компанией заинтересованному лицу, Заявителю, от которого поступил запрос, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.
7. В течение 3(трех) рабочих дней со дня направления разъяснения положений Конкурсной Документации по запросу заинтересованного лица, Заявителя такое разъяснение должно быть размещено Государственной Компанией на Официальном Сайте (но не позднее дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками), на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП с указанием предмета запроса, но без указания источника запроса.
8. Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями требований Конкурсной Документации об оформлении официальных обращений и запросов о разъяснении Конкурсной Документации, запросы, по существу аналогичные тем, на которые Государственной Компанией уже были даны разъяснения, запросы, поступившие за пределами сроков, установленных Конкурсной Документацией, Государственной Компанией не рассматриваются, и Государственная Компания вправе не предоставлять на них ответ.
9. Заинтересованное лицо, Заявитель вправе в любой момент до направления Государственной Компанией разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной Документации, в этом случае разъяснение Конкурсной Документации по отозванному заинтересованным лицом, Заявителем запросу не предоставляется.
10. Государственная Компания вправе по собственной инициативе делать разъяснения Конкурсной Документации с последующим размещением (не позднее дня, предшествующего дню вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками) такого разъяснения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.

# 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

## Аффилированность

* 1. Для целей проведения Конкурса под Аффилированностью понимается возможность оказания влияния юридического и (или) физического лица на деятельность другого юридического и (или) физического лица. Наличие Аффилированности признается:
     1. между контролирующим (включая его Аффилированных Лиц) и подконтрольным лицом, а также между лицами, находящимися под общим контролем, определяемым по признакам, предусмотренным п. 6.1.2. настоящего Тома 1 Конкурсной Документации, за исключением лиц, находящихся под общим контролем публично-правовых образований;
     2. между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, даже если хотя бы одно из них не является индивидуальным предпринимателем;
     3. между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа управления или членов коллегиального органа управления данного юридического лица, должностными лицами юридического лица, а также лицами, признаваемыми Аффилированными с ними в соответствии с пп. б) настоящего пункта;
     4. между юридическим лицом и лицом, имеющим возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица, а также его Аффилированными Лицами;
     5. между юридическими лицами, в которых функции органа управления и (или) большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и те же лица и (или) их Аффилированные Лица;
     6. между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников каждого из этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к другому;
     7. между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его Аффилированные Лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного юридического лица, либо являются контролирующим лицом;
     8. между хозяйственным товариществом и его полным товарищем.
  2. Для целей настоящего Конкурса лицо считается контролирующим (контролирующее лицо) юридическое лицо (подконтрольное лицо), если это лицо прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или совместно со своими Аффилированными Лицами имеет возможность определять действия (решения) такого юридического лица. В частности, лицо считается контролирующим юридическое лицо:
     1. в силу прямого или косвенного преобладающего участия в его уставном капитале;
     2. на основании договора;
     3. в силу возможности давать обязательные для такого юридического лица указания;
     4. в силу возможности определять избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющего) и (или) более половины состава коллегиального органа управления такого юридического лица.
  3. Контролирующими лицами юридического лица признаются также лица, через которых или совместно с которыми осуществляется контроль. Два и более лица, подконтрольных одному контролирующему лицу, считаются лицами, находящимися под общим контролем.
  4. Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления юридического лица, не может быть признано контролирующим лицом такого юридического лица на этом основании.

## Конфликт Интересов

1. Конфликт Интересов означает наличие между членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии, Координатором Конкурса с одной стороны и Заявителем с другой, отношений, предоставляющих возможность оказывать влияние на решения или действия членов Конкурсной Комиссии, секретаря Конкурсной Комиссии, Координатора Конкурса с целью получения необоснованных выгод или преимуществ в ходе Конкурса, равно как нарушения прав и интересов, предусмотренных настоящей Конкурсной Документацией, других Заявителей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящей Конкурсной Документацией.
2. В случае если член Конкурсной Комиссии, секретарь Конкурсной Комиссии, Координатор Конкурса являются Аффилированными Лицами Заявителя, то считается, что возник Конфликт Интересов.
3. Если члену Конкурсной Комиссии, секретарю Конкурсной Комиссии, Координатору Конкурса стало известно о наличии Конфликта Интересов, то им необходимо раскрыть данную информацию о Конфликте Интересов перед Конкурсной Комиссией. В данном случае Конкурсной Комиссии необходимо принять решение на основании представленной информации о наличии Конфликта Интересов и о рекомендации председателю правления Государственной Компании освободить соответствующее лицо от исполнения обязанностей члена Конкурсной Комиссии, секретаря Конкурсной Комиссии, Координатора Конкурса (в зависимости от того что применимо), или о признании отсутствия Конфликта Интересов.

## Защита конкуренции

6.3.1. Заявителям и их Аффилированным Лицам запрещается осуществлять сбор информации о членах Конкурсной Комиссии, секретаре Конкурсной Комиссии, Координаторе Конкурса, должностных лицах Государственной Компании, а также пытаться оказывать на них прямое и (или) косвенное давление и (или) воздействие в целях получения каких-либо выгод в связи с проведением Конкурса.

6.3.2. Заявителям и их Аффилированным Лицам запрещается осуществлять подкуп членов Конкурсной Комиссии, секретаря Конкурсной Комиссии, Координатора Конкурса, должностных лиц Государственной Компании, а также осуществлять в отношении данных лиц предложение, предоставление прямо или косвенно, обещание такого предоставления, в том числе через третье (их) лицо (лиц), имущества, имущественных прав и материальных выгод.

6.3.3. Заявители и их Аффилированные Лица не должны вступать в сговор с другими Заявителями и их Аффилированными Лицами, равно как и обсуждать любые аспекты Конкурсных Заявок, обмениваться информацией относительно своих Конкурсных Заявок, вступать в какие-либо переговоры или договоренности относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных Заявок по критериям Конкурса, а также каким-либо иным образом осуществлять согласованные действия.

6.3.4. Факты, предусмотренные в п.п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., являются Фактами Недобросовестной Конкуренции. Установление Факта осуществления Заявителем и его Аффилированными Лицами Недобросовестной Конкуренции является основанием для признания Конкурсной Заявки такого Заявителя несоответствующей требованиям Конкурсной Документации на любом этапе проведения Конкурса, либо, если данный факт будет установлен после подведения итогов Конкурса, – для отказа от заключения Соглашения с Победителем Конкурса, или иным Заявителем, если с ним в соответствии с положениями настоящей Конкурсной Документации может/должно быть заключено Соглашение.

6.3.5. В случае если Государственной Компании после заключения Соглашения с Заявителем, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, станет известно о совершении таким Заявителем во время Конкурса Фактов Недобросовестной Конкуренции, то Государственная Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, при этом такой Заявитель (Исполнитель) не вправе требовать выплаты Компенсации и (или) каких-либо иных выплат, причитающихся ему по Соглашению.

6.3.6. Заявители имеют право на обжалование незаконного решения или действий Государственной Компании и (или) Конкурсной Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Меры по обеспечению конкуренции

6.4.1. Заявители обязаны письменно уведомить об известных им Фактах совершения Недобросовестной Конкуренции в течение 1 (одного) дня с момента, когда им стало известно о таких фактах, председателя Конкурсной Комиссии и Государственную Компанию, с указанием сведений, достоверно свидетельствующих о Фактах совершения Недобросовестной Конкуренции и (или) возникновения и (или) наличия Конфликта Интересов.

6.4.2. Сведения, указанные в п. 6.4.1. Тома 1 Конкурсной Документации, рассматриваются Конкурсной Комиссией для принятия решения о допустимости (недопустимости) таких сведений в качестве основания для вынесения одного из следующих решений:

а) об отстранении Заявителя, в отношении которого поступили сведения о Факте осуществления ими Недобросовестной Конкуренции и (или) наличия у них Конфликта Интересов, от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним Соглашения;

б) об устранении наличия Конфликта Интересов и (или) прекращении осуществления Фактов Недобросовестной Конкуренции Заявителем;

в) о вынесении предупреждения в отношении Заявителя;

г) иное решение, принятое Конкурсной Комиссией.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**Приложение 1** – Термины, определения, сокращенные и условные наименования, используемые в Конкурсной Документации;

**Приложение 2** – Описание Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения;

**Приложение 3** – Положение о Конкурсной Комиссии;

**Приложение 4** – Официальное Извещение о проведении отрытого одноэтапного Конкурса.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**по проведению открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобильная Дорога, Объект[[5]](#footnote-6)** | означает подлежащий Строительству, Содержанию, Ремонту, Капитальному Ремонту и Эксплуатации в качестве Объекта Соглашения участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149, включающий в себя предусмотренные Проектной Документацией земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства). |
| **АСУДД** | автоматизированная система управления дорожным движением, включающая в себя комплекс оборудования, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии управления дорожным движением, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения управления дорожным движением и предоставления услуг пользователям Автомобильной Дороги. |
| **Аффилированность** | возможность оказания влияния юридического и (или) физического лица на деятельность другого юридического и (или) физического лица, определяемая в соответствии с п. 6.1.1. Тома 1 Конкурсной Документации. |
| **Аффилированные Лица** | физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, перечень которых определен антимонопольным законодательством и настоящей Конкурсной Документацией. Аффилированными Лицами также признаются лица, между которыми существует Аффилированность. |
| **Базовый Годовой Эксплуатационный Платеж** | установленные в соответствии с условиями Конкурса значения базового размера оплаты выполняемых Исполнителем работ (услуг) на Эксплуатационной Стадии в ценах первого квартала 2015 года без учета НДС (Таблица 15.1 Приложения № 15 к Соглашению), используемые для осуществления расчетов сумм Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Исполнителю на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, осуществляемых в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении № 15 к Соглашению. |
| **Базовый Общий Платеж на Ремонт** | установленные в соответствии с условиями Соглашения платежи на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной Дороги в ценах первого квартала 2015 года без НДС. |
| **Вторая Очередь Строительства** | комплекс работ, отнесенных в Проектной Документации ко второй очереди строительства. |
| **Государственная Компания, Компания** | Государственная компания «Российские автомобильные дороги», созданная и осуществляющая свою деятельность на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| **Государственный Орган** | Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган власти субъекта Российской Федерации, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти на территории Российской Федерации, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующая по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или в части его функции в отношении или в связи с Соглашением. |
| **График Проведения Конкурса** | основные мероприятия и предусматриваемые сроки проведения отдельных процедур Конкурса, приведенные в п. 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации. |
| **Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, Соглашение** | долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». |
| **Законодательство** | законы и иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации (если они оказывают непосредственное влияние на осуществление деятельности Исполнителя по Долгосрочному Инвестиционному Соглашению). |
| **Заявитель** | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Заявителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Заявителя. Если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, Конкурсная Заявка подается всеми участниками данной группы. Заявители имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих полномочных представителей. |
| **Инвестиционная Стадия** | период времени с даты заключения Соглашения до даты получения Исполнителем Разрешения на Ввод в Эксплуатацию Автомобильной Дороги, необходимый Сторонам для исполнения обязательств, предусмотренных Главами 2 и 3 Соглашения. |
| **Инвестиционные Платежи** | платежи Исполнителю, обеспечивающие поэтапный возврат Инвестиций Исполнителя, включая выплату начисляемых на данные вложения процентов; указанные платежи производятся Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Приложением № 15 к Соглашению. |
| **Инвестиционный Проект, Проект** | спланированный по времени, последовательности, привлекаемым ресурсам, организационно-правовым и финансовым механизмам реализации, достигаемым целям, результатам комплекс взаимоувязанных мероприятий, работ, услуг и иных действий по строительству с последующим содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом и эксплуатацией на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». |
| **Инженерные Изыскания** | результаты инженерных изысканий в отношении Автомобильной Дороги, выполненные Государственной Компанией, на которые были получены положительные заключения Государственной Экспертизы от 15 октября 2010 г. № 988-10/ГГЭ-4081/04, от 25 октября 2010 г. № 1029-10/ГГЭ-4081/10 и от 04 апреля 2014 г. № 450-14/ГГЭ-4081/04, от 07 апреля 2014 г. № 466-14/ГГЭ-4081/10, которые включают в себя результаты геодезических, геологических, археологических, гидрологических, экологических и иных видов инженерных изысканий, предусмотренных Законодательством. |
| **Инновация(и)** | введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (ст. 2 Закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (со всеми изменениями и дополнениями)). |
| **Интернет-сайт Государственной Компании** | официальный сайт Государственной Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.russianhighways.ru. |
| **ИПЦ, Индекс потребительских цен** | означает индекс потребительских цен на товары и услуги, фактические данные о котором публикуются Федеральной Службой Государственной Статистики на сайте в сети Интернет <http://www.gks.ru> в разделе \\ Официальная статистика \ Цены. |
| **Исполнитель** | лицо, с которым по результатам проведения Конкурса, в соответствии с Конкурсной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности заключено Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, принявшее обязательства по реализации (исполнению) Соглашения в соответствии с его условиями. Если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, Долгосрочное Инвестиционное Соглашение будет заключаться со всеми данными лицами (множественность лиц на стороне Исполнителя). |
| **Квалификационные Требования** | требования, предъявляемые к Заявителю, устанавливаемые в соответствии с положениями статьи 1.3. Тома 2 Конкурсной Документации. |
| **Конкурс** | открытый одноэтапный конкурс на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149». |
| **Конкурсная Документация** | комплект документов, определяющий порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе и подведения итогов Конкурса. |
| **Конкурсная Заявка** | комплект документов, представленный Государственной Компании Заявителем в целях участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной Документации. Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие Заявителя Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также – «Конкурсное Предложение»), в которой содержится Конкурсное Предложение Участника Конкурса по Критериям Конкурса.№ |
| **Конкурсная Комиссия** | комиссия по проведению Конкурса, персональный состав которой утверждается решением председателя правления Государственной Компании, действующая в соответствии с Конкурсной Документацией и положением о полномочиях и порядке осуществления Конкурсной Комиссией деятельности по проведению Конкурса (Положение о Конкурсной Комиссии), приведенном в Приложении 3 к Тому 1 Конкурсной Документации. |
| **Конфликт Интересов** | означает термин, определенный в п. 6.2.1. Тома 1 Конкурсной Документации. |
| **Координатор Конкурса** | сотрудник и уполномоченный представитель Государственной Компании, на которого возлагаются функции по взаимодействию с заинтересованными лицами, Заявителями при проведении Конкурса. |
| **Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса)** | установленные Конкурсной Документацией показатели, на основании которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки Заявителей для целей определения Победителя Конкурса. |
| **Ноу-Хау** | сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации). |
| **Обеспечение** | денежные средства, внесенные Заявителем в соответствии с разделом 2 Тома 2 Конкурсной Документации в целях обеспечения его обязательства по заключению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. |
| **Общие Требования** | требования ко всем Заявителям, устанавливаемые в соответствии с положениями статьи 1.2. Тома 2 Конкурсной Документации. |
| **Органы Управления Государственной Компании** | наблюдательный совет Государственной Компании, председатель правления Государственной Компании, правление Государственной Компании. |
| **Отчет о Технологическом и Ценовом Аудите Проекта** | означает подписанный электронной подписью документ, содержащий выводы по результатам осуществления Технологического и Ценового Аудита Проекта |
| **Официальное Извещение о проведении Конкурса** | сообщение о проведении Конкурса, размещаемое на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП и содержащее информацию, предусмотренную Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Порядком Закупочной Деятельности. |
| **Официальный Сайт** | сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении закупок. |
| **Платежи на Эксплуатационной Стадии** | платежи Исполнителю, которые производятся Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Структура Платежей на Эксплуатационной Стадии предусматривает следующие составляющие: Эксплуатационные Платежи и Инвестиционные Платежи. |
| **Победитель Конкурса** | Заявитель, который предложил наилучшие условия заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, и Конкурсной Заявке которого Конкурсной Комиссией был присвоен наивысший суммарный конкурсный балл. |
| **Полоса Отвода** | земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов Автомобильной Дороги, дорожных сооружений, и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. |
| **Порядок Закупочной Деятельности** | Порядок закупочной деятельности Государственной Компании со всеми изменениями и дополнениями, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной Компании (протокол № 38 от 13 августа 2012 г.). |
| **Проектная Документация** | означает технический (инженерный) проект, разработанный Государственной Компанией, содержащий материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющих основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Строительства и Эксплуатации, на который получены положительные заключения ФАУ Главгосэкспертиза от 15 октября 2010 г. № 988-10/ГГЭ-4081/04, от 25 октября 2010 г. № 1029-10/ГГЭ-4081/10 и от 04 апреля 2014 г. № 450-14/ГГЭ-4081/04, от 07 апреля 2014 г. № 466-14/ГГЭ-4081/10. |
| **СВП** | совокупность оборудования, механизмов, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии взимания платы, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения Сбора Платы за Проезд, а также система (способ) организации оплаты проезда. |
| **Стороны Соглашения** | Государственная Компания и Исполнитель. |
| **Строительство** | все строительно-монтажные, пуско-наладочные и иные работы, а также все необходимые организационно-хозяйственные, административные и иные действия и мероприятия, выполняемые Исполнителем в целях создания (строительства) Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями Законодательства и с утвержденной Проектной Документацией, за исключением работ (услуг), предусмотренных главой 1 сводно-сметного расчета Проектной Документации (Подготовка Территории Строительства), Землеустроительных и Кадастровых Работ, работ по разработке Рабочей Документации, а также работ, отнесенных к Затратам Государственной Компании (затратам Заказчика). |
| **Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации** | сумма Базового Годового Эксплуатационного Платежа и Базового Общего Платежа на Ремонт. |
| **Территория Строительства** | территория, на которой Исполнитель вправе осуществлять Строительство Автомобильной Дороги в соответствии с Проектной Документацией и Разрешением на Строительство. |
| **Технологический и Ценовой Аудит** | означает публичный технологический и ценовой аудит, осуществляемый в соответствии с договором на проведение технологического и ценового аудита Проекта. |
| **ТЭП** | транспортно-эксплуатационные показатели – основные целевые характеристики Автомобильной Дороги на Эксплуатационной Стадии, предусмотренные Приложением № 3 заключенного Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. |
| **Факты Недобросовестной Конкуренции** | означает термин, определенный в п. 6.3.4. Тома 1 Конкурсной Документации. |
| **Федеральный закон «О Государственной Компании»** | Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| **Эксплуатационная Стадия** | этапы реализации Соглашения, начиная с момента Ввода в Эксплуатацию Автомобильной Дороги до Даты Прекращения Соглашения, на которых Исполнителем осуществляется деятельность по Эксплуатации Автомобильной Дороги, включающая обеспечение поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения ТЭП Автомобильной Дороги, осуществление Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта и иных видов работ (услуг), предусмотренных Соглашением. |
| **Эксплуатационные Платежи** | платежи Исполнителю, которые производятся Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Приложением № 15 к Соглашению. |
| **Эксплуатация** | выполнение Исполнителем работ (предоставление услуг) по Содержанию, Ремонту, Капительному Ремонту, а также иные работы/услуги, осуществляемые Исполнителем в соответствии с условиями Соглашения и требованиями Законодательства. |
| **ЭТП** | сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу http://etp-avtodor.ru, с использованием которого Государственная Компания размещает информацию, сведения и документы, связанные с проведением Конкурса. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА**

**ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ**

**на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

Объектом Долгосрочного Инвестиционного Соглашения является участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149, в отношении которого планируется осуществление комплекса работ и услуг по строительству, содержанию, ремонту и капитальному ремонту в соответствии с положениями настоящей Конкурсной Документации.

Объект является частью строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.

Детальная информация по Объекту представлена в Проектной Документации, разработанной ОАО «Союздорпроект», утвержденной Распоряжением Федерального Дорожного Агентства (Росавтодор) от 04.05.2011 № 356-р и Распоряжением Государственной Компании от 30.04.2014 № ПТ-30-р; и получившей положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 15.10.2010 № 988-10/ГГЭ-4081/04, от 25.10.2010 № 1029-10/ГГЭ-4081/10 и от 04.04.2014 г. № 450-14/ГГЭ-4081/04, от 07.04.2014 № 466-14/ГГЭ-4081/10. Ознакомление с Проектной Документацией, необходимой для подготовки Конкурсных Заявок и реализации Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, может быть осуществлено Заявителями в соответствии с условиями Конкурсной Документации.

Основные показатели Объекта в соответствии с Проектной Документацией приведены ниже.

**Участок 1, км 58 – км 97 и Участок 2, км 97- км 149**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **Показатели** | | |
| км 58 - км 97 | | км 97 – км 149 |
| Вид строительства | - | новое | | |
| Категория дороги | - | I А | | |
| Строительная длина | км | 38,131 | | 50,876 |
| Расчетная скорость | км/ч | 150 | | |
| Ширина земляного полотна | м | 28,5 | | |
| Число полос движения | шт. | 4 | | |
| Ширина проезжей части | м | 2 х 7,5 | | |
| Ширина разделительной полосы | м | 6,0 | | |
| Ширина обочины | м | 3,75 | | |
| Тип дорожной одежды | - | капитальный | | |
| Вид покрытия | - | ЩМА | | |
| Искусственные Сооружения, в том числе: | шт./м | 22/1904,7 | 23/1577,41 | |
| Мосты | шт./м | 4/312,1 | 5/583,62 | |
| Путепроводы в теле дороги | шт./м | 8/445,048 | 8/290,8 | |
| Путепроводы над дорогой | шт./м | 4/547,68 | 4/316,68 | |
| Путепроводы в составе транспортных развязках | шт./м | 6/598,874 | 4/272,01 | |
| Надземные пешеходные переходы | шт./м | - | 2/114,30 | |
| Водопропускные трубы | шт./м | 35/1853,73 | 35/2128,85 | |
| Транспортные развязки в разных уровнях | шт. | 3 | 3 | |
| Пункт взимания платы | шт. | 2 | 3 | |
| Площадки отдыха | шт. | 4 | 3 | |
| Нормативные временные вертикальные нагрузки  - для расчета дорожной одежды  - для искусственных сооружений |  |  | | |
|  | АК 11,5 | | |
|  | А14, Н14 | | |
|  | | | | | |

**Подъезд к г. Клин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Показатели** |
| Категория дороги | - | I Б |
| Строительная длина | м | 5625,39 |
| Расчетная скорость | км/ч | 120 |
| Ширина земляного полотна | м | 27,5 |
| Число полос движения | шт. | 4 |
| Ширина проезжей части | м | 2 х 7,5 |
| Ширина разделительной полосы | м | 5,0 |
| Ширина обочины | м | 3,75 |
| Тип дорожной одежды | - | Капитальный |
| Вид покрытия | - | ЩМА-20 |
| Искусственные сооружения, |  |  |
| в том числе: | шт./м | 4/287,5 |
| Мосты | шт./м | 1/73,90 |
| Путепроводы в теле автомобильной дороги | шт./м | 1/67,2 |
| Путепроводы над автомобильной дорогой | шт./м | 1/71,65 |
| Путепроводы в составе транспортных развязок | шт./м | 1/74,75 |
| Водопропускные трубы на автомобильной дороге | шт./м | 5/286,2 |
| Транспортные развязки в разных уровнях | шт. | 1 |
| Пункты взимания платы | шт. | 1 |
| Нормативные временные вертикальные нагрузки |  |  |
| - для расчета дорожной одежды | - | АК 11,5 |
| - для искусственных сооружений | - | А14, Н14 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ**

**по проведению открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

Настоящее Положение о Конкурсной Комиссии (далее – «Положение») определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия, оформления и опубликования решений конкурсной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Конкурсная Комиссия») по проведению открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (далее – «Конкурс»).

Конкурсная Комиссия является временным самостоятельным органом, специально созданным для проведения Конкурса на всех его этапах, определения Победителя Конкурса и полномочна принимать решения, отнесенные к её компетенции Законодательством, Конкурсной Документацией и настоящим Положением.

Основными принципами деятельности Конкурсной Комиссии являются создание равных конкурсных условий для Заявителей, единство требований к ним и критериев оценки их Конкурсных Заявок, объективность оценок и гласность.

Термины, обозначенные с заглавной буквы и используемые, но не определенные в настоящем Положении, определены в Приложении 1 Тома 1 Конкурсной Документации.

**1. Состав Конкурсной Комиссии**

1. Решением правления Государственной Компании об утверждении Конкурсной Документации и настоящего Положения о Конкурсной Комиссии создается Конкурсная Комиссия. Число членов Конкурсной Комиссии не может быть менее чем 7 (семь) человек.
2. Утверждение (изменение) персонального состава Конкурсной Комиссии осуществляются на основании решения председателя правления Государственной Компании и оформляется соответствующим приказом.
3. Руководит деятельностью Конкурсной Комиссии председатель Конкурсной Комиссии. В случае отсутствия председателя Конкурсной Комиссии на заседании Конкурсной Комиссии или установленной невозможности выполнения председателем Конкурсной Комиссии своих функций, его функции осуществляет заместитель председателя Конкурсной Комиссии.

Организационное обеспечение деятельности Конкурсной Комиссии осуществляет секретарь Конкурсной Комиссии совместно с Координатором Конкурса. Кандидатура секретаря Конкурсной Комиссии утверждается единовременно с персональным составом Конкурсной Комиссии. Секретарь Конкурсной Комиссии при принятии Конкурсной Комиссией решений права голоса не имеет.

1. Функции членов Конкурсной Комиссии, секретаря Конкурсной Комиссии, Координатора Конкурса не могут осуществляться:

1) гражданами, представившими Конкурсные Заявки, или их близкими родственниками (в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации);

2) гражданами, состоящими в штате или работающими по трудовым и/или гражданско-правовым договорам в организациях-Заявителях, представивших Конкурсные Заявки;

3) гражданами, являющимися акционерами (участниками) организаций-Заявителей, представивших Конкурсные Заявки, членами их органов управления или Аффилированными Лицами Заявителей;

4) гражданами, состоящими в штате или работающими по трудовым и/или гражданско-правовым договорам в организациях, являющихся консультантами по вопросам, прямо или косвенно связанными с Конкурсом;

5) гражданами, являющимися Аффилированными Лицами по отношению к какому-либо Заявителю и их Аффилированным Лицам.

1. Члены Конкурсной Комиссии, секретарь Конкурсной Комиссии, Координатор Конкурса до начала своей деятельности в соответствующем качестве делают письменные заявления о своей беспристрастности и принимают обязательство сохранять конфиденциальность в отношении Конкурсных Заявок и сопутствующей информации. В случае обнаружения факта осуществления функций члена Конкурсной Комиссии, секретаря Конкурсной Комиссии, Координатора Конкурса лицом, которое не может исполнять такие обязанности в соответствии с настоящей Конкурсной Документацией, Порядком Закупочной Деятельности и Законодательством, производится замена указанного лица на любом этапе Конкурса на основании решения председателя правления, принятому по мотивированному ходатайству такого лица и (или) Конкурсной Комиссии, при этом в голосовании по данному вопросу соответствующий член Конкурсной Комиссии не принимает участие. Действия и решения такого лица до его отзыва признаются действительными.
2. **Функции Конкурсной Комиссии**
3. Конкурсная Комиссия выполняет следующие функции:
4. проводит процедуру вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и осуществляет рассмотрение Конкурсных Заявок, представленных Заявителями;
5. подписывает протокол рассмотрения Конкурсных Заявок;
6. осуществляет мероприятия по оценке и сопоставлению Конкурсных Заявок, определяет Победителя Конкурса;
7. подписывает протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (протокол подведения итогов Конкурса);
8. в установленных Конкурсной Документацией случаях принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся;
9. принимает решения, связанные с отстранением Заявителя от участия в конкурсных процедурах, по основаниям, предусмотренным Конкурсной Документацией;
10. осуществляет рассмотрение Конкурсной Заявки Заявителя, подавшего единственную Конкурсную Заявку в целях определения ее соответствия требованиям Конкурсной Документации, оформляет и подписывает соответствующий протокол;
11. принимает иные решения, подписывает иные протоколы и осуществляет иные действия в соответствии с положениями Конкурсной Документации;
12. принимает решения, необходимые для организации внутренней деятельности Конкурсной Комиссии, включая решения о привлечении экспертов либо запросе экспертного мнения.
13. Председатель Конкурсной Комиссии:
14. организует работу Конкурсной Комиссии, определяет график ее работы;
15. оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование предложения по ее изменению и дополнению;
16. ведет заседания Конкурсной Комиссии;
17. предоставляет слово для выступлений;
18. ставит на голосование предложения членов Конкурсной Комиссии и проекты принимаемых решений;
19. подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
20. в рамках своей компетенции дает поручения секретарю Конкурсной Комиссии на совершение действий организационно-технического характера в рамках Графика Проведения Конкурса;
21. осуществляет иные функции и принимает иные необходимые решения в целях руководства деятельностью Конкурсной Комиссии, определения внутреннего порядка, процедур и правил деятельности.
22. Секретарь Конкурсной Комиссии во взаимодействии с Координатором Конкурса осуществляет:
23. подготовку материалов к заседаниям Конкурсной Комиссии;
24. не позднее чем за 3 (три) дня до указанной в утвержденном графике работы Конкурсной Комиссии даты проведения ее заседания в письменном виде (почтовым отправлением, факсимильным сообщением или сообщением по электронной почте) извещает членов Конкурсной Комиссии о месте, времени и повестке дня заседания;
25. осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной Комиссии, а также учет входящих и исходящих документов, до момента их передачи Государственной Компании по завершении Конкурса;
26. надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы Конкурсной Комиссии и иные документы, представляет их на подпись председателю и членам Конкурсной Комиссии.
27. **Порядок принятия решений Конкурсной Комиссии**
28. Конкурсная Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной Комиссии присутствует не менее определенного Порядком Закупочной Деятельности процента общего количества ее членов, при этом каждый член Конкурсной Комиссии имеет 1 (один) голос.
29. Решения Конкурсной Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной Комиссии, принявших участие в ее заседании.
30. Голосование членами Конкурсной Комиссии по вопросам, связанным с проведением Конкурса, в форме «воздержался» не допускается. В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной Комиссии на заседании Конкурсной Комиссии считается решающим.
31. Члены Конкурсной Комиссии участвуют в заседаниях лично.
32. При принятии решений в рамках рассмотрения, оценки и сопоставления Конкурсных Заявок члены Конкурсной Комиссии действуют в порядке, установленном Конкурсной Документацией и Законодательством.
33. По вопросам организации деятельности Конкурсной Комиссии и иным вопросам, не связанным с рассмотрением Конкурсных Заявок, допускается проведение заочных голосований путем направления членам Конкурсной Комиссии опросных листов.
34. **Порядок оформления и опубликования решений Конкурсной Комиссии**
35. Решения Конкурсной Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной Комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной Комиссии, и секретарь Комиссии. Протокол заседания Конкурсной Комиссии оформляется не позднее 3 (трех) дней от даты проведения соответствующего заседания, если более короткий срок не установлен в Конкурсной Документации.
36. В протоколе заседания Конкурсной Комиссии в обязательном порядке указываются информация, подлежащая занесению в протокол в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, дата заседания и номер протокола, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной Комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы лиц, приглашенных на заседание Конкурсной Комиссии, отметка о наличии кворума для проведения заседания Конкурсной Комиссии, краткое содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной Комиссии (в случае наличия такого). Особое мнение членов Конкурсной Комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания. Протокол заседания Конкурсной Комиссии может также содержать любую другую необходимую информацию.
37. В случае наличия у члена/членов Конкурсной Комиссии особого мнения, такое особое мнение составляется соответствующим членом Конкурсной Комиссии самостоятельно в течение срока, отведенного на составление протокола, и прилагается к протоколу заседания.
38. Протокол заседания Конкурсной Комиссии составляется секретарем Конкурсной Комиссии, сшивается, заверяется печатью Государственной Компании и подписывается на месте сшивки секретарем Конкурсной Комиссии.
39. Секретарь Конкурсной Комиссии обеспечивает хранение оригиналов протоколов Конкурсной Комиссии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.
40. После завершения Конкурса секретарь Конкурсной Комиссии обеспечивает передачу всех документов и материалов, связанных с деятельностью Конкурсной Комиссии, в архив Государственной Компании.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА**

**на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург**

**на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149**

В соответствии с решением правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания») об утверждении конкурсной документации и о проведении открытого одноэтапного конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149» (протокол от [•] № [•]) (далее, соответственно – «Конкурсная Документация» и «Долгосрочное Инвестиционное Соглашение»), Государственная Компания настоящим извещает о проведении открытого одноэтапного конкурса на право заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (далее – «Конкурс»).

Адрес местонахождения и почтовый адрес Государственной Компании: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. Контактный телефон: +7 (495) 727-11-95, Факс: +7 (495) 784-68-04, адрес электронной почты: [info@russianhighways.ru](mailto:info@russianhighways.ru).

Координатор Конкурса: [•] ([•] Государственной Компании, контактный телефон +7 (495) 727-11-95, доб. [•], адрес электронной почты: – [•]), кабинет – [•].

Объектом Долгосрочного Инвестиционного Соглашения является участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 58 – км 97 и км 97 – км 149, включающий в себя предусмотренные Проектной Документацией земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью Автомобильной Дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства).

Предметом Долгосрочного Инвестиционного Соглашения является выполнение Исполнителем Долгосрочного Инвестиционного Соглашения комплекса работ и услуг, определенных в Томе 3 Конкурсной Документации, включающего в себя:

- разработку рабочей документации, необходимой для осуществления строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на основе имеющейся Проектной Документации;

- выполнение комплекса работ по строительству Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая строительство системы взимания платы (СВП) и автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);

- осуществление софинансирования строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения;

- выполнение комплекса работ (услуг) по эксплуатации Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая его Содержание, Ремонт, Капитальный Ремонт;

- выполнение иных работ (услуг) необходимых и (или) связанных с исполнением условий Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.

Объем выполнения работ при Строительстве Объекта определяется в соответствии с Проектной Документацией по Объекту, а также с разработанным и подписанным Победителем Конкурса Приложением № 16 (Ведомость Объемов и Стоимости Работ) к проекту Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (Том 3 Конкурсной Документации), составленным согласно требованиям настоящей Конкурсной Документации; состав и объем иных работ, услуг, входящих в предмет Соглашения, определяются в соответствии с условиями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (Том 3 Конкурсной Документации).

Место выполнения работ: муниципальные образования Московской области: Солнечногорский муниципальный район, Клинский муниципальный район; муниципальные образования Тверской области: Конаковский муниципальный район, Калининский муниципальный район.

Начальная (максимальная) цена Долгосрочного Инвестиционного Соглашения определяется, исходя из следующих основных финансово-экономических параметров:

**- на Инвестиционной Стадии:**

1) общая стоимость работ при осуществлении Строительства Объекта в рамках Долгосрочного Инвестиционного Соглашения составляет не более 73 916 351 720,00 рублей (Семьдесят три миллиарда девятьсот шестнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек) в ценах соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

i. объем финансирования Государственной Компанией работ при осуществлении Строительства Объекта в рамках Долгосрочного Инвестиционного Соглашения – 66 524 716 548,00 рублей (Шестьдесят шесть миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок восемь рублей 00 копеек)в ценах соответствующих лет, включая НДС (подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса);

ii. объем частного финансирования (инвестиционные вложения Исполнителя) работ при осуществлении Строительства Объекта в рамках Долгосрочного Инвестиционного Соглашения – 7 391 635 172,00 рубля (Семь миллиардов триста девяносто один миллион шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек) в ценах соответствующих лет, включая НДС (является фиксированным и не подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса);

**- на Эксплуатационной Стадии:**

1) совокупный максимальный объём платежей Государственной Компании Исполнителю на Эксплуатационной Стадии, покрывающих затраты на Содержание, Ремонт и Капитальный Ремонт Автомобильной Дороги, составляет не более 18 707 590 803,53 рублей (Восемнадцать миллиардов семьсот семь миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот три рубля 53 копейки) в ценах первого квартала 2015 года без учёта НДС[[6]](#footnote-7), в том числе:

i. максимальная сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации (Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж и Базовый Общий Платеж на Ремонт) – 18 634 487 584,27 рубля (Восемнадцать миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 27 копеек) в ценах первого квартала 2015 года без учёта НДС (подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса);

ii. предельный размер страхования объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения за период эксплуатации составляет не более 73 103 219,26 рублей (Семьдесят три миллиона сто три тысячи двести девятнадцать рублей 26 копеек) в ценах соответствующих лет (НДС не облагается) (является фиксированным и не подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса).

2) Совокупный размер Инвестиционных Платежей, который будет подлежать выплате в соответствии с условиями Соглашения, зависит от значения Конкурсной Заявки по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» Критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» – начальное максимальное значение которого составляет 4,65 процентных пункта (Четыре целых шестьдесят пять сотых процентных пункта) (подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса).

Справочно: максимальный совокупный размер Инвестиционных Платежей, рассчитанный исходя из максимального значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей (базовая премия к инфляции)» Критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии», без учета процентов и комиссий на Инвестиционной Стадии составляет 16 506 603 506,48 рублей (Шестнадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов шестьсот три тысячи пятьсот шесть рублей 48 копеек) в ценах соответствующих лет, в том числе[[7]](#footnote-8):

i. максимальный размер Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа без учета процентов и комиссий на Инвестиционной Стадии составляет 5 664 140 404,63 рубля (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона сто сорок тысяч четыреста четыре рубля 63 копейки) в ценах соответствующих лет (является расчетным значением и напрямую не подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса);

ii максимальный размер Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа без учета процентов на Инвестиционной Стадии составляет 10 842 463 101,85 рубль (Десять миллиардов восемьсот сорок два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи сто один рубль 85 копеек) в ценах соответствующих лет (является расчетным значением и напрямую не подлежит снижению в соответствии с условиями Конкурса).

Срок действия Соглашения: до 2038 года с учетом возможности его продления в соответствии с условиями Соглашения.

Заинтересованные лица вправе самостоятельно безвозмездно получить материалы Конкурсной Документации в электронном виде на официальном сайте Российской Федерации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный Сайт), официальном сайте Государственной Компании [www.russianhighways.ru](http://www.russianhighways.ru) (далее – Интернет-сайт Государственной Компании) и электронной торговой площадке http://etp-avtodor.ru (далее – ЭТП).

Проектная Документация, Отчет о Технологическом и Ценовом Аудите размещаются в составе Конкурсной Документации на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП. Во избежание сомнений, часть Проектной Документации, относящаяся ко Второй Очереди Строительства, а также к сметной части Проектной Документации, размещается в составе Конкурсной Документации только в информационных целях, не является обязательной ни для Государственной Компании, ни для Заявителей, учет данной информации остается на полное и единоличное усмотрение Государственной Компании, в отношении данной информации Государственная Компания не предоставляет разъяснений и в более общем плане Государственная Компания не несет рисков, связанных с размещением и содержанием данной информации.

Для получения Конкурсной Документации в электронном виде заинтересованное лицо, Заявитель также вправе направить письменное заявление в адрес Государственной Компании (почтовый адрес и адрес электронной почты указаны выше), с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя и электронного адреса для направления Конкурсной Документации.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Государственной Компанией запроса о предоставлении Конкурсной Документации, она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица.

Заинтересованные лица, Заявители, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную Документацию.

Конкурс проводится в один этап в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Конкурсной Документации.

Место приема Конкурсных Заявок: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, [•] этаж, кабинет [•].

Начало приема Конкурсных Заявок: 26 января 2016 года, с момента размещения Официального Извещения о проведении Конкурса в течение рабочего времени Государственной Компании: с 9.00 до 18.00, время московское, с понедельника по четверг; с 9.00 до 16.45, время московское, в пятницу; суббота и воскресенье являются выходными днями.

Окончание срока приема Конкурсных Заявок: 12.00 ч. (время московское) 17 марта 2016 года.

К моменту подачи Конкурсной Заявки Заявителем должно быть внесено Обеспечение Конкурсной Заявки в размере и в порядке, установленном главой 2 Тома 2 Конкурсной Документации.

Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками будет произведено, начиная с 12.00 ч. (время московское) 17 марта 2016 года по адресу: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, [•] этаж, кабинет [•].

Рассмотрение и оценка Конкурсной Комиссией представленных Конкурсных Заявок, подведение итогов Конкурса, подписание протокола подведения итогов Конкурса (включающего результаты оценки и сопоставления Конкурсных Заявок) будут произведены по адресу: Россия, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, [•] этаж, кабинет [•], опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса, размещение данного протокола или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения будут произведены не позднее 18 апреля 2016 года на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.

Подписание Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Государственной Компанией будет осуществлено не позднее 16 мая 2016 года.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Государственной Компании согласно Конкурсной Документации.

Государственная Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Извещение, а также в Конкурсную Документацию или отменить Конкурс в любой момент в течение срока проведения Конкурса.

Настоящее Извещение и Конкурсная Документация (в составе: Том 1 «Общие положения», Том 2 «Конкурс», Том 3 «Проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения») размещаются на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.

Соответствующие извещения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию Государственной Компанией в установленном порядке.

1. При этом Долгосрочное Инвестиционное Соглашение может быть подписано любым из данных лиц при наличии соответствующих полномочий от остальных лиц, выступающих на стороне Заявителя. [↑](#footnote-ref-2)
2. При этом Конкурсная Заявка может быть подписана любым из данных лиц при наличии соответствующих полномочий от остальных лиц, выступающих на стороне Заявителя. [↑](#footnote-ref-3)
3. При этом Долгосрочное Инвестиционное Соглашение может быть подписано любым из данных лиц при наличии соответствующих полномочий от остальных лиц, выступающих на стороне Заявителя. [↑](#footnote-ref-4)
4. По всему тексту Конкурсной Документации: если соответствующий день срока выпадает на нерабочий день согласно трудовому законодательству Российской Федерации, то окончание срока переносится на следующий за ним рабочий день. [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее, термины, определения, сокращенные и условные наименования, приведенные в настоящем приложении через запятую, имеют тождественные значения. [↑](#footnote-ref-6)
6. Размер фактически выплачиваемых платежей, а также порядок и периодичность их выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями Соглашения. [↑](#footnote-ref-7)
7. Размер фактически выплачиваемых платежей, а также порядок и периодичность их выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями Соглашения. [↑](#footnote-ref-8)