**Приложение № 5**

**к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению**

**№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку рабочей документации**

**по объекту: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58– км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

**РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12 2009г. № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 года №672-р) | | | | |
| 2. | Наименование объекта | М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58– км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149. | | | | |
| 3. | Государственная Компания | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | | | | |
| 4. | Исполнитель | Определяется на основе Конкурса | | | | |
| 5. | Статус работы | Заказ для осуществления деятельности Государственной Компании. | | | | |
| 6. | Источник финансирования | Субсидии Федерального бюджета. | | | | |
| 7. | Исходные данные для проектирования | Проектная Документация, утвержденная распоряжением РОСАВТОДОР от 04. 05.2011 г. № 356-р;  Положительное заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 15.10 . 2010 г. № 988-10/ГГЭ-4081/04.  Положительное заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 25.10. 2010 г. № 1029-10/ГГЭ-4081/10.  Проектная Документация, утвержденная распоряжением Государственной компании от 30. 04.2014 г. № ПТ-30-р;  Положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 04.04. 2014 г. № 450-14/ГГЭ-4081/04.  Положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 07.04. 2014 г. № 466-14/ГГЭ-4081/10. | | | | |
| 7.1 | Основные показатели Объекта | Наименование | Ед. изм. | Показатели | | |
| 1 этап  км 58 - км 97 | | 2 этап  км 97-  км 149 |
| Вид строительства |  | новое | | |
| Категория дороги | - | I А | | |
| Строительная длина | км | 38,131 | | 50,876 |
| Расчетная скорость | км/ч | 150 | | |
| Ширина земляного полотна | м | 28,5 | | |
| Число полос движения | шт. | 4 | | |
| Ширина проезжей части | м | 2 х 7,5 | | |
| Ширина разделительной полосы | м | 6,0 | | |
| Ширина обочины | м | 3,75 | | |
| Тип дорожной одежды | - | капитальный | | |
| Вид покрытия | - | ЩМА | | |
| Искусственные Сооружения, в том числе: | шт./м | 22/1904,7 | 23/1577,41 | |
| Мосты | шт./м | 4/312,1 | 5/583,62 | |
| Путепроводы в теле дороги | шт./м | 8/445,048 | 8/290,8 | |
| Путепроводы над дорогой | шт./м | 4/547,68 | 4/316,68 | |
| Путепроводы в составе транспортных развязках | шт./м | 6/598,874 | 4/272,01 | |
| Надземные пешеходные переходы | шт./м | - | 2/114,30 | |
| Водопропускные трубы | шт./м | 35/1853,73 | 35/2128,85 | |
| Транспортные развязки в разных уровнях | шт. | 3 | 3 | |
| Пункт взимания платы | шт. | 2 | 3 | |
| Площадки отдыха | шт. | 4 | 3 | |
|  |  | Нормативные временные вертикальные нагрузки  - для расчета дорожной одежды  - для искусственных сооружений |  |  | | |
|  | АК 11,5 | | |
|  | А14, Н14 | | |
| 7.2 |  | Подъезд к г. Клин | | | | |
|  |  | Категория дороги | - | I Б | | |
|  | Строительная длина | м | 5625,39 | | |
| Расчетная скорость | км/ч | 120 | | |
| Ширина земляного полотна | м | 27,5 | | |
| Число полос движения | шт. | 4 | | |
| Ширина проезжей части | м | 2 х 7,5 | | |
| Ширина разделительной полосы | м | 5,0 | | |
| Ширина обочины | м | 3,75 | | |
| Тип дорожной одежды | - | Капитальный | | |
| Вид покрытия | - | ЩМА-20 | | |
| Искусственные сооружения, |  |  | | |
| в том числе: | шт./м | 4/287,5 | | |
| Мосты | шт./м | 1/73,90 | | |
| Путепроводы в теле автомобильной дороги | шт./м | 1/67,2 | | |
| Путепроводы над автомобильной дорогой | шт./м | 1/71,65 | | |
| Путепроводы в составе транспортных развязок | шт./м | 1/74,75 | | |
| Водопропускные трубы на автомобильной дороге | шт./м | 5/286,2 | | |
| Транспортные развязки в разных уровнях | шт. | 1 | | |
| Пункты взимания платы | шт. | 1 | | |
| Нормативные временные вертикальные нагрузки |  |  | | |
| - для расчета дорожной одежды | - | АК 11,5 | | |
| - для искусственных сооружений | - | А14, Н14 | | |
| 8. | Необходимость выделения участков Строительства и пусковых комплексов | Принимаются в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, по согласованию с Государственной Компанией | | | | |
| 9. | Необходимость выполнения Инженерных Изысканий | Инженерные Изыскания выполнить в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений для разработки Рабочей Документации в соответствии с требованиями нормативных документов с детальной проработкой участков:  - разработки грунта выемок и оценка пригодности его для сооружения насыпей;  - с залеганием слабых грунтов в естественном грунтовом основании;  - пересекаемых болот.  Уточнить ведомость объемов растительного грунта и оценить его пригодность для укрепительных работ.  Разработать программы Инженерных Изысканий и согласовать их с Государственной Компанией.  Требования к точности, составу, сдаче отчетов по изыскательским работам выполнить на основе положений СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ВСН 208-89. | | | | |
| 10. | Требования к разработке Рабочей Документации | | | | | |
| 10.1. | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме необходимом для строительства элементов Автомобильной Дороги, а именно: | Земляное полотно (включая стабилизацию земляного полотна).  Проектирование сооружения земляного полотна основного хода выполнять с учетом его уширения для устройства площадок под ЛОСы, ТП, шумозащитные экраны, опоры АСУДД и УЗДП.  Уточнить объемы земляных работ и армирования слабых грунтов естественного грунтового основания на основе инженерно-геологических изысканий.  Дорожная одежда.  Перед устройством дорожной одежды учесть закладку футляров под пересекаемые и проектируемые Инженерные Коммуникации;  Водоотводные сооружения, в том числе:   * устройство лотков и водосбросов с проезжей части; * водоотвод с разделительной полосы.   Пересечения и примыкания, в том числе:   * транспортные развязки в разных уровнях; * подъезды; * малые Искусственные Сооружения на пересечениях и примыканиях; * технологические съезды.   Дорожные устройства и обстановка дороги, в том числе:   * устройство барьерного ограждения; * устройство площадок отдыха; * устройство шумозащитных экранов; * устройство очистных сооружений; * благоустройство и озеленение территории | | | | |
| 10.2. | Выполнить детализацию технических решений в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме, необходимом для строительства Искусственных Сооружений, а именно: | Мосты.  Путепроводы в теле Автомобильной Дороги.  Путепроводы над Автомобильной Дорогой.  Скотопрогоны.  Малые Искусственные Сооружения.  Малые Искусственные Сооружения на участках пересечения болот.  При проектировании пролетных строений из железобетона использовать сборные балки.  При проектировании моста через реку Шоша на ПК 127+500 сталежелезобетонное пролетное строение выполнить с использованием стали марки 14ХГНДЦ. | | | | |
| 10.3. | Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме, необходимом для строительства зданий, строений и сооружений, входящих в объекты подсобного и обслуживающего назначения, объекты энергетического и транспортного хозяйства и связи | Дорожные устройства и обстановка дороги, в том числе:   * Электроснабжение и электроосвещение, * Дождевая канализация, * Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), * Комплекс центрального пункта управления (ЦПУ), * Пункты взимания платы (ПВП). | | | | |
| 10.4. | Ведомость объемов работ | Составить ведомости объемов работ, выделить в состав отдельных книг и томов Рабочей Документации. | | | | |
| 10.5. | Иная документация | В соответствии с действующими нормативными документами. | | | | |
| 10.6. | Применение инновационных технологий | Дать предложения по применению инновационных технологий, согласно (Приложению 1 к настоящему Техническому Заданию). | | | | |
| 10.7. | Требования к составу работ и оформлению Рабочей Документации | Рабочую Документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, национальных и государственных стандартов Российской Федерации, стандартов Государственной Компании, определяющих правила разработки, оформления, учёта, хранения и применения рабочей документации для объектов капитального строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных дорог.  Рабочую Документацию выполнить автоматизированным способом на бумажном носителе и в виде электронного документа.  В состав каждого тома (книги) Рабочей Документации включить сопоставительную ведомость объемов работ между Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 16) к Соглашению) и Рабочей Документацией, в части работ, предусмотренных данным томом Рабочей Документации. Сопоставительную ведомость объемов работ выполнить по форме Приложения 3 к настоящему Техническому Заданию.  Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости необходимые для Строительства Автомобильной Дороги.  Выполнение работ в Рабочей Документации по элементам интеллектуальной транспортной системы должны быть выполнены в соответствии с Требованиями к ИТС (Приложением №2 к ТЗ) в объеме настоящего Технического задания  При разработке Рабочей Документации на непредвиденные работы и работы, подлежащие изменениям технических решений, предусмотреть пошаговые действия.  К Рабочей Документации приложить справку проектной организации о соответствии Рабочей Документации требованиям Законодательства и задания на проектирование.  Титульные листы каждого тома (книги) Рабочей Документации оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта проектной организации, а также круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) Рабочей Документации оформить подписями должностных лиц проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не допускается использование копий и факсимиле подписей должностных лиц проектной организации при оформлении томов (книг) Рабочей Документации. | | | | |
| 10.8. | Необходимость разработки сметной документации | Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с утвержденной Проектной Документацией.  В состав Рабочей Документации включить отдельный том (книгу), содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на виды работ, оборудования и материалов, не предусмотренных Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 16 к Соглашению); сопоставительную Ведомость Объемов и Стоимости Работ между Ведомостью Объемов и Стоимости Работ и Рабочей Документацией. Сопоставительную Ведомость Объемов и Стоимости Работ выполнить по форме Приложения 4 к настоящему Техническому Заданию.  При необходимости, по требованию Государственной Компании, в составе сметной документации выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с графиком выполнения строительных работ по форме сводного сметного расчета. | | | | |
| 10.9 | Дополнительные требования | Необходимо:  - разработать регламент на сварку конструкций из атмосферостойкой стали (14ХГНДЦ) для строительства моста через реку Шоша на ПК 127+500, 2 этап км 97 – км 149 (техническое задание прилагается);  - обеспечить организационно-техническое сопровождение строительства моста через реку Шоша на ПК 127+500, 2 этап км 97 – км 149 (техническое задание прилагается);  - обеспечить проведение долгосрочного мониторинга эксплуатационных показателей моста через реку Шоша на ПК 127+500, 2 этап км 97 – км 149 (техническое задание прилагается);  - разработать регламент на содержание моста через реку Шоша на ПК 127+500, 2 этап км 97 – км 149.  - применить композитные системы кабельной канализации, оснащенные механизмом антивандальной защиты и системой контроля. | | | | |
| 10.10 | Учет Рекомендаций Технологического и Ценового Аудита | Необходимо:  - учесть Рекомендации Технологического и Ценового Аудита, подлежащие учету Исполнителем в рамках подготовки Рабочей Документации, приведенные в Приложении № 25 к Соглашению. | | | | |
| 11**.** | Выполнение работ. Требования к сдаче Государственной Компании Рабочей Документации | Приемка работ по разработке Рабочей Документации осуществляется в следующем порядке:  1) Ежемесячная приёмка выполненных работ по разработке Рабочей Документации осуществляется по состоянию на 20-е число каждого месяца;  2) Акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ оформляется в соответствии с формой Акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (добавить Приложение №5 к Техническому заданию на разработку рабочей документации), Справка о стоимости выполненных работ и затрат оформляется в соответствии с унифицированными формами № КС-3;  3) Приемка Рабочей Документации производится поэтапно, при этом количество этапов и их стоимость определены в Графике разработки рабочей документации.  Для каждого комплекта Рабочей Документации необходимо оформлять документы в соответствии с п.10.7. и п.10.8. настоящего Технического Задания, в части выполнения сопоставительных ведомостей объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а также сопоставительных Ведомостей Объемов и Стоимости Работ. | | | | |
| 12**.** | Согласования, выполняемые проектной организацией | Выполняются в объеме, необходимом для Строительства Автомобильной Дороги.  Разработать график проведения основных мероприятий по Объекту, согласовать с Государственной Компанией.  Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении Рабочей Документации, вносить в нее изменения и дополнения по согласованию с Государственной Компанией.  Выполнить обновление технических условий и подтверждение согласований Проектной Документации по Объекту. | | | | |
| 12.1 |  | Разработать раздел организации дорожного движения по постоянной схеме и на время производства работ, при необходимости – согласовать с органами ГИБДД. | | | | |
| 13. | Количество выдаваемых экземпляров Рабочей Документации | Рабочая Документация передается Государственной Компании в книгах в 6 (шести) экземплярах и на электронном носителе «(по 1 экземпляру чертежей в формате AutoCad и документов в формате PDF)». После утверждения Рабочей документации «К производству работ» 3 (три) экземпляра передаются Исполнителю, в сроки установленные графиком работ. | | | | |
| 14. | Комплект документов для получения Разрешения на Строительство | Актуализировать по требованию Государственной Компании комплект документов, необходимых для получения Разрешения на Строительство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. № 77, приказом Минтранса России от 28 июня 2012 г. № 186, приказом Минтранса России от 06 июня 2012 г. № 199, приказом Минрегиона России от 10 мая 2011 г. № 207.  Указанный комплект документов выделить в отдельный раздел: «Материалы для получения разрешения на строительство» и сформировать в отдельный том (тома). | | | | |
| 15. | Сроки завершения работ | Завершение работ по разработке Рабочей документации – в соответствии с этапами календарного графика (Приложение 5 к настоящему Техническому Заданию) | | | | |

**Техническое задание на выполнение работ по разработке Регламента по технологии заводской и монтажной сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ, организационно-техническому сопровождению и долгосрочному мониторингу конструкций моста через реку Шошу на ПК 127+500 строящейся скоростной а/д Москва-Санкт-Петербург, 2 этап на участке км 97 – км 149.**

1. **Разработка Регламента по технологии заводской и монтажной сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ.**

**Цель работы:** разработка нормативного обеспечения заводской и монтажной

сварки стыковых (в горизонтальном и вертикальном положениях) и тавровых соединений.

**Состав работ:**

- определить комбинации сварочных материалов, получить их и усовершенствовать производство атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ с разработкой Дополнения к ТУ на указанную сталь;

- разработать технологию и режимы заводской и монтажной сварки стыковых (в горизонтальном и вертикальном положениях) и тавровых соединений на контрольных опытных пробах;

- определить комплекс механических свойств сварных соединений из стали марки 14ХГНДЦ для исполнений по СНиП 2.05.03-84\*;

- определить химический состав металла сварных швов, выполненных различными способами заводской и монтажной сварки с оценкой их коррозионной стойкости;

- разработать Регламент «Стальные конструкции автодорожных мостов. Технология заводской и монтажной сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ».

- Государственной компании «Автодор» утвердить разработанный регламент по технологии заводской и монтажной сварки пролетных строений из атмосферостойкой стали.

**Сроки выполнения:** 3 месяца с даты заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения.

1. **Организационно-техническое сопровождение моста через реку Шошу на ПК 127+500 на автомобильной дороге М-11 этап 2 км 97 – км 149.**

**Цель работы:**

- обеспечение качества выполняемых работ, надежности (безопасности, функциональной пригодности и долговечности) возводимого сооружения;

- разработка требований по изготовлению, возведению, монтажу и приемке конструкций;

- содействие совместной работе всех участников строительного процесса (инвестора, заказчика, подрядных организаций, включая проектные, изыскательские, строительные, испытательные лаборатории и органы по сертификации продукции и услуг) для обеспечения качества и безопасности строительства;

- своевременный учет всех возможных техногенных и климатических воздействий, возникающих в ходе строительства.

**Состав работ:**

- Составление программы работ по проведению НТСС;

- Разработка документации: Технологический регламент по сборке и сваркезаводских сварных соединений; Разработка Технологического Регламента **по монтажной сварке**;

- Разработка регламентов на бетонные работы:

* Подбор состава бетонной смеси (в том числе, из условий совместимости по коррозионной стойкости металла рабочей арматуры и стальной фибры с металлом упоров и балок пролетных строений);
* Разработка технологии приготовления и укладки сталефибробетонной смеси;
* Разработка условий транспортирования бетонной смеси;
* Разработка технологии укладки сталефибробетонной смеси в плиту проезжей части сталежелезобетонного пролетного строения;
* Разработка мероприятий по уходу за бетоном.

- Контроль технологии сварки КСС и участие в комиссионных испытаниях, обработке и оформлении Протоколов испытаний КСС на заводе-изготовителе конструкций;

- Техническое сопровождение и надзор за заводской сваркой металлоконструкций пролётного строения;

- Техническое сопровождение и надзор за монтажной сборкой и сваркой металлоконструкций пролётного строения;

- Анализ проектной документации в целях совершенствования объёмно-планировочных и конструктивных решений, уточнения перечня особо ответственных узлов и конструкций для проведения мониторинга (совместно с проектировщиком).

- Участие в составлении перечня и подготовке технических заданий на разработку ППР, технологических карт, ППСР, ТУ и др.;

- Оценка пригодности конструкций, выполненных с отклонениями от проекта, в том числе обоснованная соответствующими расчетами и дополнениями к проектной документации (совместно с проектировщиком);

- Государственной компании «Автодор» утвердить организационно-техническое сопровождение строительства объекта.

**Сроки выполнения:**

**1-й этап.** Разработка Программы и Технологических регламентов: 3 месяца с даты заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения;

**2-й этап.** Выполнение работ по научно-техническому сопровождению: до завершения строительно-монтажных работ.

1. **Организация долгосрочного мониторинга состояния сооружения на ПК 127+500 на автомобильной дороге М-11 этап 2 км 97 – км 149.**

**Цель работы:** оценка изменения состояния во времени впервые применяемых конструкций из стали 14ХГНДЦ в сочетании со сталефибробетонной конструкцией плиты проезжей части на основании данных постоянного мониторинга.

**Задачи:**

- своевременное выявление дефектов конструкций;

- предупреждение и устранение негативных процессов;

- контроль технического состояния сооружения и своевременное принятие мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

**Состав работ:**

- Составление программы мониторинга состояния несущих конструкций на первые пять лет жизненного цикла сооружения, начиная со стадии монтажа конструкций:

* Определение точек контроля напряжённо-деформированного состояния конструкций, состояния материалов и т.п.;
* Определение расчётных (прогнозных) значений контролируемых параметров;
* Разработка схемы установки приборов;
* Разработка порядка съёмки показаний, их анализа и оповещения Заказчика;

- Контроль напряженно-деформированного состояния пролетного строения;

- Составление периодических отчётов по результатам мониторинга;

- Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения;

- Государственной компании «Автодор» утвердить программу мониторинга состояния несущих конструкций на первые пять лет жизненного цикла сооружения.

**Сроки выполнения:**

**1-й этап.** Разработка Программы мониторинга: 3 месяца с даты заключения Долгосрочного инвестиционного соглашения;

**2-й этап.** Выполнение работ по мониторингу: с начала строительно-монтажных работ до завершения первых 5 лет эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Техническому заданию на разработку Рабочей Документации |

1. **Перечень современных и инновационных технологий**

**1. Изыскания, проектирование:**

1.1. Проведение предпроектного мониторинга состояния элементов дорожных конструкций с оценкой их остаточного ресурса для обоснования проектных решений по реконструкции и капитальному ремонту, в т.ч.:

- инструментальная оценка состояния дорожных покрытий с получением цифровых моделей их поверхности;

- оценка прочности конструктивных элементов дорожных одежд;

- детальная оценка состояния элементов дорожных конструкций (покрытия, слоев основания, грунта земляного полотна) неразрушающими методами;

- определение причин образования дефектов и разрушений дорожных одежд;

- определение физико-механических характеристик материалов конструктивных слоев дорожных одежд с обоснованием возможности их использования при дальнейшей эксплуатации;

- оценка остаточного ресурса дорожных одежд;

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемого уровня надежности дорожных одежд на заданный межремонтный период с предложением и обоснованием видов ремонта на однотипных по состоянию участках дороги.

1.2. Проведение мониторинга динамического воздействия транспортного потока на дорожные конструкции для оптимизации принимаемых решений при ремонте эксплуатируемых автомобильных дорог на основе анализа характеристик динамического (вибрационного) нагружения транспортного потока.

1.3. Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических работ.

1.4. Создание 3D цифровых моделей проектных поверхностей (земляного полотна, слоев дорожной одежды и др. элементов) при разработке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них для последующего их использования при работе дорожно-строительной техники, оборудованной портативными навигационно-телематическими модулями спутникового позиционирования на основе систем ГЛОНАСС.

1.5. Проектирование капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог с использованием метода лазерного сканирования.

1.6. Применение методов геофизических исследований при проведении изысканий с целью обнаружения неучтенных подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги.

1.7. Применение средств транспортного макро- и микро-моделирования при разработке алгоритмов управления дорожным движением, а также определения в дальнейшем для реализации наиболее оптимальных мест дислокации периферийного оборудования ИТС (интеллектуальные транспортные системы).

**2. Грунты, земляное полотно:**

2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна.

2.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок.

2.3. Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за счет применения:

- метода глубинного уплотнения грунтов с помощью установки импульсного уплотнения;

- метода глубинного (объемного) смешивания;

- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения;

- винтовых свай;

- песчаных свай по технологии микровзрывов.

2.4. Мероприятия по защите от камнепадов участков автомобильных дорог, проходящих в горной местности:

- применение защитных стальных (кольчужных) или композитных сетей;

- применение буроинъекционных анкеров.

2.5. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и послойного армирования при устройстве слоев насыпи.

2.6. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, обеспечения противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек.

2.7. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и пеностекла.

2.8. Возведение легких насыпей земляного полотна с использованием пенополистирольных блоков.

**3. Конструктивные слои дорожных одежд:**

3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), приготовленных на модифицированных полимерными добавками битумах.

3.2. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкость и устойчивости к накоплению остаточных деформаций).

3.3. Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками.

3.4. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.

3.5. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных покрытий.

3.6. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий.

3.7. Устройство шероховатых тонкослойных покрытий.

3.8. Устройство цементобетонных дисперсноармированных покрытий.

3.9. Устройство дренирующих асфальтобетонных покрытий.

3.10. Применение в основаниях дорожных одежд активных шлаков черной металлургии.

**4. Искусственные сооружения:**

4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна из литых асфальтобетонных многощебенистых смесей на модифицированных полимерными добавками битумах.

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных, серобетонных и полимерных композиционных элементов.

4.3. Устройство дренажных систем с применением полимерных композитных и гофрированных труб.

4.4. Устройство резинометаллических деформационных швов на мостах и путепроводах.

4.5. Установка усиленного барьерного ограждения на мостах и путепроводах.

4.6. Реконструкция и ремонт искусственных сооружений с применением пленок на основе углеродных композитов в том числе полиамидных наклеек.

4.7. Устройство полимерных композитных перильных ограждений и лестничных сходов дорожных искусственных сооружений.

4.8. Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты металлоконструкции на мостах.

4.9. Применение сводчатых монолитных конструкций водопропускных труб.

4.10. Устройство модульных деформационных швов с ленточным компенсатором и закрытых щебеночно-мастичных деформационных швов с применением патентованных мастик.

4.11. Устройство переходных зон у деформационных швов из литого асфальтобетона, фибробетона, композиционных составов и бетонов высокой прочности и износостойкости.

4.12. Устройство синусоидальных деформационных швов.

4.13. Применение технологии устройства металлических деформационных швов в фактических отметках и профиле предварительно уложенного асфальтобетонного покрытия омоноличиванием арматурной связи.

4.14. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок с односторонним поперечным уклоном.

4.15. Применение всесторонне-подвижных, линейно-подвижных и неподвижных резиновых армированных, резино-фторопластовых и сферических опорных частей.

4.16. Применение цельных монолитных бетонных конструкций пролетных строений и опор с учетом исключения швов омоноличивания на сооружениях.

4.17. Применение композитной полимерной арматуры.

4.18. Применение фибробетонов при устройстве и ремонте элементов и конструкций дорожных искусственных сооружений.

4.19. Применение атмосферостойкой стали.

4.20. Применение агрегатов непрерывного бетонирования при устройстве плиты проезжей части.

4.21. Применение литых и напыляемых гидроизоляционных материалов при устройстве или ремонте мостового полотна.

4.22. Применение мастик исключающих устройство бетонных слоев для защиты гидроизоляции пролетных строений.

4.23. Применение арочных металлических гофрированных конструкций мостов, путепроводов и водопропускных труб.

4.24. Устройство габаритных ворот, обеспечивающих превентивную защиту искусственных сооружений от движения негабаритного транспорта.

4.25. Устройство временных зданий и сооружений на винтовых сваях многоразового использования.

4.26. Применение антивандальных покрытий для защиты поверхностей искусственных сооружений.

5. Эксплуатация автомобильных дорог:

5.1. Применение систем видеонаблюдения и весового контроля, соединенных в автоматизированную систему учета интенсивности дорожного движения.

5.2. Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих оповещение пользователей дорог информацией о погодных условиях.

5.3. Устройство пунктов экстренной телефонной аварийной связи с антивандальной защитой.

5.4. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог.

5.5. Устройство искусственного независимого (на солнечных батареях) освещения остановочных автопавильонов.

5.6. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением.

5.7. Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных знаков из композитных материалов.

5.8. Устройство винтовых свайных фундаментов опор освещения, информационных щитов и дорожных знаков

5.9. Снижение эксплуатационных затрат на очистных сооружения путем устройства гидроботанических площадок на транспортных развязках, мостах, эстакадах, предприятиях автотранспортного комплекса.

5.10. Устройство противоослепляющих экранов, посадка лесонасаждений и кустарниковых растений при ширине разделительной полосы равной и более 12,5 м кулисным способом.

5.11. Установка ударобезопасных направляющих устройств и антидеформационных сигнальных столбиков из полимерных композитных материалов.

5.12. Применение противогололедных химических реагентов с рабочей температурой ниже - 20 °С.

5.13. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и водоотвода автомобильных дорог.

5.14. Применение цветных асфальто-полимербетонов для обустройства элементов дорожной инфраструктуры (автобусные павильоны, площадки отдыха, др.).

5.15. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня.

5.15. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек.

5.17. Применение современных биотуалетов на площадках отдыха и объектах дорожного сервиса.

5.18. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений на разделительной полосе автомобильных дорог.

5.19. Устройство дорожных удерживающих тросовых металлических ограждений

5.20. Устройство механической раздвижной барьерной системы на разделительной полосе автомобильной дороги и пунктах взимания платы.

5.21. Применение фосфоресцентных и флуоресцентных составов для устройства вертикальной и горизонтальной разметки.

6. Строительный (технический) контроль:

6.1. Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля качества на всех стадиях производства работ.

6.2. Использование автоматизированного комплекса сбора, учета и хранения информации на основе технологий спутникового позиционирования, обеспечивающего консолидированное использование информации 3D цифровой модели проекта, исполнительного массива данных, получаемых в ходе выполнения строительных работ дорожно-строительной техникой, оборудованной портативными навигационно-телематическими модулями спутникового позиционирования на основе систем ГЛОНАСС, и массива данных, получаемых в ходе автоматизированного инструментального контроля и приемки выполненных строительных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
| Государственная компания  «Российские автомобильные дороги» | Наименование организации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  М.П. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

на разработку Рабочей документации

**Требования к элементам интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании**

**(требования к ИТС)**

1. **Назначение и цели создания ИТС.**
   1. **Назначение ИТС.**

Основным назначением ИТС является:

Автоматизированный поиск и принятие к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой дороги, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств, с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.

* 1. **Цели создания ИТС.**

Основными целями создания ИТС являются:

повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП и минимизация негативных последствий от произошедших ДТП;

оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП;

обеспечение высокого качества транспортного обслуживания всех пользователей;

снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему;

повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры;

повышение качества планирования и управления в области транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры;

повышение эффективности контроля транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

повышение эффективности работы по ликвидации ЧС и их последствий.

Основными задачами ИТС являются:

обеспечение динамичного развития автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и интермодальных перевозок грузов;

снижение задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;

сокращение количества и тяжести аварий и дорожно-транспортных происшествий

обеспечение приоритетных условий движения пассажирского и специального транспорта, в том числе с использованием систем позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS;

обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;

развитие систем электронных платежей на транспорте, в том числе на базе систем позиционирования и навигации;

улучшение информационного обеспечения субъектов управления транспортным комплексом;

улучшение информационного обеспечения участников движения. Снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании транспортной системы;

повышение оперативности управления парком транспортных средств специальных, ремонтных, эксплуатационных и аварийных служб, в том числе с использованием систем позиционирования;

снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

обеспечение интегрированного подхода к созданию технического, информационного и программного обеспечения развития автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

оперативное предоставление актуальной информации об изменении дорожного движения автомобильных дорог в Ситуационный центр ГК «Автодор», а также Центры управления структурных подразделений ГК «Автодор».

Области использования ИТС определяются услугами и сервисами, которые ИТС предоставляет целевым группам своих пользователей.

Целевыми группами пользователей услуг и сервисов ИТС являются:

1. Население
   1. Пассажиры – пользователи услуг наземного пассажирского транспорта;
   2. Участники дорожного движения, перемещающиеся на автотранспорте.
2. Хозяйствующие субъекты (бизнес)
   1. Частные и государственные грузоперевозчики, грузоотправители и грузополучатели;
   2. Службы дорожного строительства и эксплуатации;
   3. Провайдеры информационных услуг;
   4. Проектные организации.
3. Органы управления автомобильных дорог и государственные службы
   1. Органы управления ГК «Автодор»;
   2. Государственные службы – МЧС, МВД, Скорая помощь и другие подобные службы, использующие автотранспорт;
   3. Государственные автоперевозчики.
4. **Требования к системе.**
   1. **Общие функциональные требования.**

Создаваемые элементы ИТС должны быть архитектурно и функционально совместимыми на основе современной интегрированной с международными стандартами нормативной базы и практического отечественного и международного опыта.

Архитектура систем транспортной телематики должна определять основные принципы организации ИТС и взаимосвязи компонентов ИТС между собой и с внешней средой, а также принципы и руководство по их разработке, внедрению и оценке эффективности использования. Архитектура ИТС представляет собой некую рамочную структуру, в границах которой могут быть предложены различные подходы к проектированию с учетом индивидуальных потребностей заказчика и необходимых пользовательских сервисов.

Решения по элементам ИТС в частности по её архитектуре в той или иной степени должны учитывать зарубежный и отечественный опыт и при необходимости отдельные решения могут и должны быть позаимствованы.

ИТС должна быть реализована на основе принципов сервис-ориентированной архитектуры.

Функциональная архитектура: Схема взаимодействия между объектами и субъектами ИТС, сформированная из задач, поставленных ГК «Автодор». Функциональная архитектура ИТС определяет функции отдельных элементов и подсистем, включая связи между ними.

Структура объектов внедрения ИТС должна определяется целевым назначением систем для различных прикладных сфер.

Функциональная архитектура определяет модульную структуру ИТС, в которой прописываются целевые направления развертывания ИТС (безопасность, организация дорожного движения, мониторинг на дороге и в транспортном средстве), а так же целевые группы задач, в соответствии с которыми формируются комплексы подсистем ИТС (подсистемы ИТС в транспортных средствах, в дорожной инфраструктуре, интегрированные подсистемы).

При проектировании ИТС необходимо учитывать три базовых комплекса подсистем, входящих в техническую структуру ИТС:

1. Комплекс подсистем, объединенный единой автоматизированной системой информационно-аналитической поддержки деятельности ГК «Автодор» и управления автомобильными дорогами, переданными в доверительное управление ГК «Автодор».
2. Комплекс подсистем, решающих задачу оптимизации показателей функционирования транспортной системой ГК «Автодор» ориентированных на управление транспортными потоками.
3. Комплекс подсистем информационного обеспечения дорожного хозяйства в рамках ИТС

Проектирование ИТС в части подсистем, ориентированных на управление транспортными потоками, должно строиться на основе изысканий участков (зон) эффективного распространения системы. Порядок проектирования ИТС для заданного объекта должен формироваться на строгом системном подходе с превалирующей функцией научного обоснования:

* актуализация построения ИТС (два принципа: актуализация ИТС на локализованном участке, актуализация участков для построения ИТС);
* формирование системы целей и задач ИТС;
* определение порядка развития ИТС: обоснование, проектирование, внедрение, эксплуатация, реконструкция, научное сопровождение (мониторинг);
* проведение системного анализа объекта по направлениям:
* на основе классификации типа объекта внедрения ИТС и анализа матриц корреспонденций – обоснование базовой (платформенной) технологии ИТС;
* анализ строительной и дорожной инфраструктуры объекта;
* анализ динамических транспортных и дорожных показателей;
* анализ связевой инфраструктуры и перспектив развития;
* анализ действующих и разрабатываемых информационных технологий в различных направлениях транспортно-дорожной деятельности объекта;
* определение этапности проектирования ИТС: очагование – зонирование – стыкование зон – конструктор ИТС, в т.ч.:
* построение функциональной архитектуры ИТС объекта;
* обоснование параметрической структуры ИТС: размеры, содержание подсистем;
* подготовка и выполнение электронной паспортизации дорожно-транспортной сети региона внедрения ИТС.
* определение структуры заинтересованных субъектов (государственных, рыночных);
* определение перечня и содержания регламентов межсубъектного ситуационного и оперативного (диспетчерского) взаимодействия;
* формирование финансово-сметной стратегии проекта, включающей работы по реконструкции существующих и поэтапному развертыванию объектов дорожной инфраструктуры ИТС;
* разработка индикаторов эффективности ИТС;
* утверждение схемы распределения ответственности и методик ее контроля на этапах реализации проекта;
* формирование календарного плана построения ИТС.

Все технические решения, оборудование и программное обеспечение должны иметь открытую архитектуру (интерфейсы, протоколы) и обеспечивать масштабируемость.

* 1. **Для обеспечения надежности функционирования подсистем и ИТС в целом, оптимизации и эффективности управления дорожным движением должны быть обеспечены следующие условия:**

построение ИТС на основе трехуровневой архитектуры – «Верхний уровень» (общесистемная интеграционная платформа), «Центральный уровень» (комплексные подсистемы и инструментальные подсистемы), «Периферийный (элементный) уровень» (технические средства ИТС) (Приложение 1.1);

построение ИТС по территориальному принципу (разделение автомобильных дорог на зоны с соответствующими территориальными центрами управления) с единым центром организации дорожного движения.

* 1. **Общая физическая архитектура ИТС**

Физическая архитектура: Структура программного обеспечения, аппаратных средств информационных и телекоммуникационных технологий, периферийного оборудования.

Физическая архитектура определяет основные требования к функционированию, взаимодействию и размещению элементной базы ИТС.

Многоуровневая Физическая архитектура ИТС, структура построения подсистем, входящих в ИТС автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» представлена на рисунке 1 (Приложение 1.1)

«Верхний уровень ИТС» – интегрирующая платформа.

На данном уровне осуществляется накопление входящих, аналитических и статистических данных, выполняется обработка данных в целях принятия эффективных решений по управлению подсистемами, поддерживается оперативное и ситуационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Интеграционная платформа ИТС является базовой основой для построения единой интеграционной платформы Государственной компании

«Центральный уровень» – комплексные и инструментальные подсистемы ИТС.

Уровень представляет собой совокупность комплексных подсистем и инструментальных подсистем ИТС, интегрированных в единую интеграционную платформу Государственной компании.

В состав физической архитектуры ИТС входят шесть комплексных подсистем ИТС:

1. Управление транспортными потоками (директивное и косвенное управление транспортными потоками);
2. Система взимания платы;
3. Системы контроля соблюдения ПДД и установленных норм;
4. Пользовательские услуги и сервисы.
5. Управление состоянием дорог;
6. Контрольно-диагностическая система

Комплексные подсистемы ИТС состоят из ряда инструментальных подсистем:

1. АСУДД.
2. Мониторинга параметров транспортных потоков.
3. Навигационно-информационного обеспечения участников дорожного движения.
4. Мониторинга и управления парковочного пространства.
5. Фото-видео фиксации нарушений ПДД.
6. Видеонаблюдения.
7. Весогабаритного контроля.
8. Выявления инцидентов.
9. Мониторинга метеорологической обстановки.
10. Мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС.
11. Идентификации ТС и электронного сбора платы.

«Периферийный уровень» – элементный уровень. Формируется на основе потребностей конкретной инструментальной подсистемы, комплексной подсистемы и «Верхнего уровня управления ИТС».

Информационное взаимодействие всех уровней должно обеспечиваться телекоммуникационной системой, являющейся составной частью ИТС.

Сеть связи и передачи данных является основой телекоммуникационной системы.

Система передачи данных должна быть предназначена для обеспечения передачи данных между всеми компонентами, техническими средствами и подсистемами, многопользовательского доступа к информационным ресурсам системы через единый коммутационный узел, передачи данных между компонентами системы и смежными системами.

Сеть связи и передачи данных ИТС предназначена для:

- обеспечения приема-передачи данных, видеоданных и голосовой информации по волоконно-оптическим, медным и беспроводным линиям связи подсистем (сервисов) ИТС;

- соединения периферийного оборудования элементов подсистем ИТС с центрами управления, мониторинга, хранения и обработки информации;

- взаимодействие с другими сетями единой сети электросвязи;

- обеспечения доступа по каналам связи должностным лицам, органам государственной власти, органов ГК «Автодор» к необходимой информации, касающейся транспортного обслуживания и дорожного движения.

Создание единой телекоммуникационной среды ИТС должно:

- обеспечить обмена данными между оборудованием подсистем ИТС и центров управления, обработки и хранения информации;

- объединить отдельные системы и сети связи в единую транспортную сеть связи ИТС;

- создать мультисервисность сети связи (передача данных, голоса, видео по единой сети);

- создать масштабируемость (по полосе пропускания, охвату территории, количеству портов);

- осуществлять контроль доступа, авторизацию и защиту информации;

- поддержку качества обслуживания;

- осуществить поэтапное внедрение новых сервисов;

- осуществлять обмен данными между зональными центрами управления и интегрирующей подсистемой;

- обеспечить обмена данными между локальными компьютерными сетями служб оперативного управления различными видами транспорта на автомобильных дорогах, переданных в доверительное управление в ГК «Автодор» с оперативными службами, функционирование единой диспетчерской службы;

- обеспечить обмен данными с компьютерными сетями органов управления ГК «Автодор»;

- обеспечение доступа удаленных автоматизированных рабочих мест ИТС.

Основные функциональные характеристики системы передачи данных:

- совместимость нового оборудования и протоколов передачи данных с существующим оборудованием и протоколами передачи данных;

- обмен информацией между компонентами системы по сети Ethernet 10/100/1000 Mbit;

- передача видеоинформации по защищенным каналам связи;

- не менее чем 2-х кратное резервирование магистральных каналов связи;

- защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

* 1. **Функциональные требования к элементам (программным, техническим средствам) ИТС на автомобильных дорогах Государственной компании.**
     1. Функциональная архитектура ИТС включает в себя следующие основные режимы управления:

**– Штатное управление (Режим №1);**

В том числе – «Специальное штатное управление», режим работы при проведении на (или в непосредственной близости) автомобильных дорогах, переданных в доверительное управление в ГК «Автодор» плановых массовых спортивных, культурных или каких либо специальных общественных мероприятий требующих изменения условий дорожного движения на период их проведения.

**- Нештатное управление (Режим №2):**

**1) Оперативное;**

**2) Ситуационное.**

**Штатное управление** - штатная, запланированная схема работы системы, направленная на реализацию целей (целевых индикаторов) ГК «Автодор». Под штатным понимается управление каждого из множества самостоятельных участков локального проекта ИТС в случае не возникновения конфликтных режимов, вызванных планируемым или внезапным изменением условий движения.

В штатном режиме функционирования системы:

* клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора системы обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;
* серверное программное обеспечение и технические средства северов обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;
* оборудование системы, составляющее комплекс технических средств, работоспособно и выполняет функции, описанные в эксплуатационной документации;
* системное базовое и прикладное программное обеспечение системы, исправно функционирует и выполняет функции, описанные в эксплуатационной документации.

Для обеспечения штатного режима функционирования системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических средств системы, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).

Для поддержания высокой степени готовности и доступности системы в штатном режиме предусматривается техническое обслуживание системы. Операции по техническому обслуживанию системы являются операциями штатного режима функционирования.

**Нештатное управление** - управление системой, требующее внесения изменений, корректировки в штатное управление с учетом сложившейся ситуации (обеспечение проезда специализированного транспорта, экстренное реагирование на дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и чрезвычайные ситуации (ЧС)).

**Оперативное управление (нештатное)** - выделение приоритетного проезда специализированному транспорту в соответствии с заранее определенным маршрутом движения и временем проезда.

**Ситуационное управление (нештатное)** – реагирование при возникновении экстренных ситуаций (ДТП и ЧС), требующее специализированного управления системой в соответствии с экстренной ситуацией.

* + 1. Структура взаимодействия субъектов и объектов ИТС, формирующаяся в соответствии с рисунком 2 (Приложение 1.2):

формирование комплекса заданий на оптимизацию инструментов организации дорожного движения при штатном режиме управления (№1.1);

формирование комплекса заданий на оптимизацию инструментов организации дорожного движения при планируемом изменении условий движения (оперативный режим управления – №1.2);

формирование комплекса заданий на оптимизацию инструментов организации дорожного движения при внезапном изменении условий движения (ситуационный режим управления – №1.3);

формирование задания на нормирование контроля за соблюдением ПДД и иных ограничений норм поведения на автомобильной дороге при штатном режиме управления (№2.1);

формирование задания на превентивные изменения норм поведения на автомобильной дороге при оперативном режиме управления (№2.2);

формирование задания на адаптивные изменения норм поведения на автомобильной дороге при оперативном режиме управления (№2.3);

формирование требований на сбор, обработку, распределение и сохранение данных по режимам организации дорожного движения по комплексу подсистем ИТС (№3.1);

запрос на передачу целевых данных на уровне принятия решения по комплексу подсистем ИТС в зависимости от режимов управления (№3.2);

формирование комплекса заданий на управление транспортными потоками в зависимости от режимов управления (№4.1);

формирование комплекса заданий на управление маршрутными перевозками общественного транспорта в зависимости от режимов управления (№4.2);

формирование комплекса заданий на управление грузовыми перевозками в зависимости от режимов управления (№4.3);

формирование комплекса заданий на управление другими видами целевого транспорта в зависимости от режимов управления (№4.4);

формирование комплекса заданий на управление состоянием автомобильной дороги в зависимости от режимов управления (№4.5);

сбор (запрос) данных о целевых параметрах транспортного потока в зависимости от режимов управления (№5.1);

передача данных мониторинга на уровне управления ИТС (№6.1);

передача данных мониторинга во ВИС по условиям доступа (№6.2);

сбор данных о нарушениях участниками транспортного потока ПДД и иных норм поведения (№7.1);

передача уведомлений о вмененных фискальных мерах в отношении нарушителей (№8.1-8.5);

стимулирование спроса на сервисы ИТС по видам пользователей (№9.1), которые могут быть доступны через три категории устройств:

внешние (на дорожной инфраструктуре);

внутренние (через телематическую периферию автомобиля);

индивидуальные (через персональные устройства пользователя);

улучшение качества управления транспортного потока за счет дополнительных сервисов (№10.1);

улучшение качества управления маршрутными перевозками общественного транспорта за счет дополнительных сервисов (№10.2);

улучшение качества управления грузовыми перевозками за счет дополнительных сервисов (№10.3);

улучшение качества управления другими видами целевого транспорта за счет дополнительных сервисов (№10.4);

улучшение качества управления состоянием автомобильной дороги за счет дополнительных сервисов (№10.5);

обеспечение полнорежимного диалогового взаимодействия с ВИС для каждого из режимов управления (№11.1).

**Перечень общесистемных функций модуля обработки данных:**

сбор, обработка, хранение информации от других модулей ИТС;

прием, обработка и хранение информации из смежных ИТС и других внешних информационных систем. Передача информации в смежные ИТС и другие внешние информационные системы;

передача информации в другие модули ИТС;

прием и передача информации из смежных ИТС и других внешних информационных систем;

прием и передача информации в другие модули ИТС;

автоматическое ведение архивов.

**Перечень передаваемой информации при обеспечении информационного взаимодействия с модулем управления транспортными потоками:**

мониторинговая информация о движении транспортных средств, в том числе пассажирского транспорта, транспортных средств перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы (от модуля диспетчерского управления), а также целевого транспорта;

графики, расписания и маршруты движения транспортных средств (от модуля диспетчерского управления);

данные о метеоусловиях (от модуля управления состоянием дорог);

данные о нарушениях правил дорожного движения (от модуля фиксации нарушений);

данные о дорожно-транспортных происшествиях (от модуля фиксации нарушений и от модуля диспетчерского управления).

**Перечень передаваемой информации при обеспечении информационного взаимодействия с модулем диспетчерского управления:**

информация о загрузке дорожной сети (от модуля управления транспортными потоками);

информация о метеоусловиях (от модуля управления состоянием автомобильных дорог);

информация об ограничениях скоростных режимов и ограничениях движения (от модуля управления транспортными потоками).

**Перечень передаваемой информации при обеспечении информационного взаимодействия с модулем фиксации нарушений:**

данные о дислокации технических средств организации дорожного движения (от модуля управления транспортными потоками);

данные о контроле соблюдения скоростного режима в соответствии с планом управления и текущей дорожной ситуацией;

данные о дорожно-транспортных происшествиях (от модуля диспетчерского управления);

данные о нарушениях правил дорожного движения (от элементов дорожной инфраструктуры);

данные о нарушениях правил дорожного движения (от модуля диспетчерского управления).

**Перечень передаваемой информации при обеспечении информационного взаимодействия с модулем управления состоянием дорог**:

информация о загрузке дорожной сети (от модуля управления транспортными потоками);

информация об ограничениях скоростных режимов и ограничениях движения (от модуля управления транспортными потоками);

графики, расписания и маршруты движения транспортных средств (от модуля диспетчерского управления).

*Примечание – Перечень передаваемой информации при обеспечении взаимодействия с подсистемами ИТС и внешними информационными системами определяется в соответствии с регламентами взаимодействия.*

информирование сторон осуществляется в форме электронного обмена данными, электронной и официальной переписки, телефонных переговоров, личных встреч, аудио- и видеоконференций.

основой работы при любых режимах ИТС служат заранее согласованные и утвержденные сценарии дорожного движения, в том числе сценарии проводки специального транспорта.

формы электронных журналов, а также журналов на бумажных носителях, их заполнение должны быть отработаны в проектной документации на создание Центров управления элементами ИТС и регламентах действий его соответствующих служб.

* 1. **Технические требования к элементам (программным, техническим средствам) ИТС на автомобильных дорогах Государственной компании.**
     1. **Технические требования к элементам ИТС включают в себя:**

требования по надежности;

требования по эксплуатационной безопасности;

требования по экологической безопасности;

требования по метрологическому обеспечению;

требования по автоматизации;

требования по поставке оборудования;

требования по разработке конструкторской, проектной, эксплуатационной документации;

требования к программному обеспечению;

прочее.

* + 1. **Требования по надежности**
       1. **Характеристика и показатели надежности**

Надежность системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего программного обеспечения и комплекса технических средств.

Решение должно обеспечивать:

сохранение работоспособности системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов комплекса технических средств или телекоммуникационной подсистемы;

сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя, информации при отказе одного из компонентов независимо от его назначения с последующим восстановлением после проведения ремонтных и восстановительных работ функционирования системы.

Показатели надежности должны включать:

среднее время между выходом из строя отдельных компонентов;

среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента;

среднее время на восстановление работоспособности.

Показатели надежности системы должны достигаться, помимо прочего, комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость.

Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:

резервирование критически важных компонентов и данных системы и отсутствие единой точки отказа;

использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их «горячей» замены;

конфигурированием используемых средств и применением специализированного ПО, обеспечивающего высокую доступность.

Организационные мероприятия по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок персонала (пользователей), а также персонала службы эксплуатации при эксплуатации и проведении работ по обслуживанию комплекса технических средств системы, минимизацию времени ремонта или замену вышедшего из строя компонентов за счет:

достаточной квалификации персонала (пользователей);

достаточной квалификации обслуживающего персонала;

регламентации и нормативного обеспечения выполнения работ персонала (пользователей);

регламентацию проведения работ и процедур по обслуживанию и восстановлению;

своевременной диагностики неисправностей.

Ошибочные действия пользователей не должны приводить к аварийному завершению работы или потере данных.

Программные и технические средства ИТС должны обеспечивать круглосуточную работу.

ИТС должна иметь коэффициент готовности не менее 0,95.

Средняя наработка ИТС на отказ - не менее 30000 часов с расчетной вероятностью безотказной работы 0,9.

Время восстановления работоспособности отдельных программно-технических средств не должно превышать 0,5 часа при наличии резервных устройств или ремонтного ЗИП.

На этапе создания системы должна быть разработана программа обеспечения надежности ИТС в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 20397-82.

Оценку технической надежности провести расчетным путем в соответствии с требованиями ГОСТ 20397-82. Испытания по надежности не проводить.

Для обеспечения эксплуатации оборудования должен быть разработан одиночный ЗИП (ЗИП-О), который используется на месте эксплуатации оборудования. Он предназначается для поддержания безотказного состояния системы путем замены отказавших элементов в течение периода пополнения ЗИП.

* + - 1. **Перечень аварийных ситуаций**

Реализация в системе регламентированных требований к надежности должна обеспечить сохранность работоспособности при возникновении указанных ниже локальных отказов компонентов:

* отказ автоматизированного рабочего места (пользователя);
* отказ линии связи или сегмента локальной вычислительной сети (ЛВС);
* отказ программного модуля системы.

Полный перечень отказов и их критериев уточняется с Заказчиком.

Структура и топология серверного сегмента ЛВС и сервера прикладного программного обеспечения (ППО) должны определяться принципом отсутствия единой точки отказа при предоставлении услуг пользователем ИТС.

Надежность предоставления информационных сервисов должна обеспечиваться резервированием сервисов, настройками клиентских ОС и комплексом организационных мер, обеспечивающих порядок реагирования на нештатные и аварийные ситуации и оповещение пользователей системы.

Надежность автоматизированных рабочих мест должна быть обеспечена мерами, включая следующие:

* унификацией используемых платформ;
* централизованным хранение данных и резервным копированием данных ПО и системных настроек средствами подсистемы резервного копирования.

В случае потери системой работоспособности при сбоях, ошибках или отказах программно-технических средств должна обеспечиваться 100% гарантия сохранности информации.

Сохранность информации должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях:

* нарушении электропитания:
* нарушение или выход из строя каналов связи локальной сети;
* полный или частичный отказ технических средств, включая сбои и отказы накопителей на жестких магнитных дисках;
* сбой общего или специального программного обеспечения;
* ошибки в работе персонала;
* выход из строя диска сервера;
* выход из строя процессора сервера;
* выход из строя банка памяти сервера;
* выход из строя сетевого адаптера сервера;
* выход из строя внутреннего источника питания сервера.
  + 1. **Требования к условиям и режимам эксплуатации**

Периферийные технические средства должны функционировать круглосуточно в течение всего срока службы.

Технические средства центров управления являются стационарными, размещаются в закрытом помещении с кондиционированием и должны функционировать круглосуточно в течение всего срока службы.

* + 1. **Требования к информационной безопасности**

ИТС должна соответствовать требования действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты персональных данных.

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты и могут нанести ущерб владельцу информационного ресурса и/или информационной системы, а также прямым и косвенным пользователям ее услуг.

В число основных видов угроз информационной безопасности ИТС должны быть включены:

противоправные действия третьих лиц;

ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала;

отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования (сканеров, контроллеров, пр.);

вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению.

В соответствии с данным перечнем средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий минимальный набор компонент:

защиты от НСД, управления доступом и регистрацией, в том числе при использовании средств телекоммуникаций;

антивирусной защиты;

резервного копирования и восстановления информации;

Логическая структура всех баз данных должна создаваться с учетом реализации функции СУБД по разграничению доступа к данным. Комплексы функциональных задач должны обеспечивать возможность формирования условий разграничения доступа с учетом требований к функциям.

ИТС должна соответствовать классу защищенности АС не ниже «1Г» в соответствии с руководящим документом «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», утвержденного решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

В рамках обеспечения информационной безопасности должны использоваться сертифицированные по требованиям безопасности информации средства защиты информации.

Средства защиты информации должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России, по защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 5 класса и по уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей не ниже 4 уровня

Межсетевые экраны должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России, по защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 4 класса.

Должны быть разработаны и внедрены организационно-режимные меры защиты, реализующие:

контроль и регистрацию несанкционированных вскрытий технических средств;

контроль доступа пользователей и обслуживающего персонала в помещения размещения КТС;

изготовление и хранение резервных копий ПО.

* + 1. **Требования к безопасности**

Технические средства должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007-75 по классу I, что означает наличие рабочей изоляции и элемента для заземления. В случае если изделие имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, согласно ГОСТ 12.1.019-79, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. Шкафы, пульты и корпуса должны иметь зажимы или сетевые вилки с контактом для подключения защитного заземления.

Периферийное оборудование должно иметь изоляцию между цепями питания и корпусом с электрической прочностью, достаточной для выдерживания переменного напряжения не менее 2500 В. Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом должно составлять не менее 20 МОм.

Технические средства системы по требованиям пожарной безопасности и взрывобезопасности должны отвечать «Правилам устройс­тва электроустановок», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-91 (по пожарной безопасности) и ГОСТ 12.1.010-76 (по взрывобезопасности).

Монтаж, наладка, эксплуатация, обслуживание и ремонт технических средств системы должны производиться согласно инструкциям по эксплуатации на эти устройства, где есть соответствующие разделы по обеспечению безопасности. Все виды работ по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенном напряжении питания.

Уровень шума, создаваемый техническими средствами системы не должен превышать в местах расположения оперативного персонала системы 40 дБ.

Технические средства системы, являющиеся источником электромагнитного излучения, должны иметь соответствующий санитарный сертификат.

* + 1. **Требования к патентной чистоте**

Патентная чистота на все компоненты ИТС и используемые конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, а также в отношении других стран, если в эти страны планируется поставка ИТС, ее компонентов, документации.

* + 1. **Требования по стандартизации и унификации**

При создании системы должны использоваться принятые в Российской Федерации классификаторы и справочники.

При создании системы следует руководствоваться действующими в Российской Федерации национальными стандартам и другими нормативно-технические документами.

Используемые оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

* + 1. **Требования к квалификации персонала**

Обслуживание системы должны осуществлять технические специалисты службы технической поддержки по компьютерному, сетевому, телекоммуникационному оборудованию, операционным системам, системам управление базами данных. Основная задача – обеспечение устойчивого функционирования системного программного обеспечения и оборудования, устранение отказов и проведение мероприятий по резервному копированию и восстановление информации, выполнение плана восстановления функционирования после аварий.

Штатный состав обслуживающих специалистов должен пройти специальное обучение на право эксплуатации элементов системы.

Штатный состав обслуживающих специалистов должен быть рассчитан на этапе создания системы.

Персонал должны обладать необходимой квалификацией для эксплуатации персональных компьютеров, знать общие основы построения системы и общие требования к взаимодействию с подсистемой, поддерживающей бизнес-процесс данного пользователя.

* + 1. **Требования к служебным и техническим помещениям**
       1. **Требования к планировке и отделке помещений.**

При планировке помещений необходимо предусмотреть: диспетчерский зал, отгороженную прозрачной звуконепроницаемой перегородкой комнату совещаний, комнату отдыха и приема пищи для дежурной службы, аппаратную для размещения технологического оборудования, помещения для тестирования и наладки оборудования, помещения для хранения ЗИП.

При создании интерьера должен быть разработан и согласован дизайн-проект, включающий:

цветовые решения и отделочные материалы пола, стен и потолка;

компоновку и мебельный конструктив рабочих мест, располагаемых в помещениях ИТС.

При создании дизайна интерьера помещения ИТС необходимо учитывать современные требования к эксплуатации офисных помещений с точки зрения эргономики и технологичности при соблюдении действующих СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Для внутренней отделки интерьера помещений, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 -0,5.

Служебные помещения ИТС должно иметь естественное и искусственное освещение. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

* + - 1. **Требования к эргономике рабочих мест.**

Рабочее место должно удовлетворять общим требованиям по технической эстетике по ГОСТ 24750-81 эргономическим требованиям к оборудованию рабочих мест по ГОСТ 12.2.049.-80 и антропометрическим показателям человека-оператора по ГОСТ В 21114-80.

Мебельный конструктив должен быть выполнен на базе современных технологий по изготовлению мебельной продукции. Конструкция должна обеспечивать:

расстояние от глаз оператора до поверхности монитора в пределах 0.4-0.8 м.;

наличие на рабочем столе свободного пространства не менее 600\*450 мм. для записей;

возможность перемещения клавиатуры в пределах 0.2-0.3 м. относительно экрана;

минимальное пространство для размещения стула (кресла) оператора – не менее 700мм.;

расстояние между краем столешницы и стеной – не менее 1 м.;

допустимые повороты головы для обзора видеостены (экрана) в горизонтальной плоскости не более 45 град., а в вертикальной плоскости не более 30 град. от линии взора.

Торцы и кромки столешниц и тумб должны быть закруглены, места стыков не должны иметь выступов и острых углов. Фурнитура стола и тумб должна иметь соответствующие скругления для предотвращения зацепов одежды операторов.

Рабочая поверхность должна иметь неяркий цвет, матовую фактуру, низкую адгезию к загрязнениям. Должны быть предусмотрены закрывающиеся отверстия (лючки) для прокладки соединительных кабелей устанавливаемой аппаратуры. Поверхность столешницы не должна создавать электростатического напряжения.

Под столешницей должны располагаться специальный конструктив (выдвижные полки) для размещения системных блоков компьютера и короба для прокладки кабелей, исключающие возможность контакта оператора с ними.

Стул (кресло) оператора должно обеспечивать физиологически-рациональную рабочую позу, подвижность кресла должна обеспечиваться его вращением и регулировкой по высоте.

Местное освещение должно располагаться справа от оператора на уровне его глаз.

Технические средства и мебель на рабочем месте должны соответствовать нормам и требованиям пожарной и электро безопасности. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых (токсичных) газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

Типовое рабочее место оборудуется двумя розетками RJ-45 6-й категории и блоком электропитания с 4 розетками электропитания для подключения средств вычислительной техники (компьютерной техники). Тип розеток - «Евростандарт» с заземляющим контактом.

Компьютерные розетки должны подключаются к отдельным от бытовой электросети фидерам ввода электропитания. Необходимо предусмотреть физическую защиту кабеля от механического повреждения.

* + 1. **Требования к инженерно-техническому оснащению**

В соответствии с действующими нормами должны быть предусмотрены инженерно-технические системы:

пожарной сигнализации и пожаротушения;

контроля доступа в помещения при необходимости с домофонной связью;

основного, резервного и аварийного энергоснабжения;

контроля и поддержания температуры и влажности;

искусственного, естественного и аварийного освещения;

радиовещания, громкоговорящей связи, тревожной сигнализации и оповещения.

* + 1. **Требования к техническим помещениям.**

Аппаратная в помещениях ИТС должна быть оборудована:

как минимум двумя выделенными двойными розетками переменного тока 220 В, находящимися на выделенных сегментах.

отдельными двойными розетками общего назначения, переменного тока 220 В (для подключения инструментов, измерительного оборудования и т.д.), расположенными на высоте как минимум 15 см над полом с интервалом 1.8 м по периметру стен.

Основное энергоснабжение активного оборудования обеспечивается от сети переменного тока с устройством бесперебойного питания для защиты оборудования против перебоя электроснабжения, а также от перепадов, всплесков и пиков напряжения в электропитании.

Резервное питание от аккумуляторов поддерживается не менее 30 мин.

Шины заземления монтируются для всех точек установки активного сетевого оборудования в соответствии с требованиями на применяемую аппаратуру.

Система заземления должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ.

Система заземления объекта обеспечивает подключение как защитного, так и телекоммуникационного заземления.

Обеспечивается освещение, эквивалентное минимум 540 лк, измеренным на высоте 1 м над полом.

Светильники располагаются на высоте как минимум 2.6 м над полом.

Рекомендуется установка аварийного освещения.

Выключатели освещения должны располагаться в местах, легко доступных при входе в аппаратную.

В аппаратной должно обеспечиваться отопление, вентиляция и кондиционирование для поддержания в требуемых диапазонах следующих параметров: температура 8°С-24°С, влажность 30%-55% RH

Рекомендуется установить непрерывный и выделенный контроль микроклимата (24 часа в сутки, 365 дней в году).

Для предотвращения появления статического электричества и пыли полы, стены и потолки подвергаются специальной обработке.

Помещение должно иметь двери, открывающиеся наружу полностью, с минимальными размерами 90 см в ширину и 2.0 м в высоту.

* + 1. **Перспективы развития и модернизации системы**

Технические решения, принимаемые при разработке системы, должны отвечать принципу развития (открытости), исходя из перспективы увеличения количества объектов автоматизации.

При создании системы должны использоваться решения, позволяющие за счет наращивания вычислительной мощности входящих в состав управляющего вычислительного комплекса средств, перехода на использование сетевого оборудования с большей пропускной способностью, увеличения числа каналов связи и других подобных мер обеспечить дальнейшее развитие системы без ее кардинальной переработки.

Перспективы модернизации системы связаны с возможным расширением функций или задач системы, с совершенствованием методов оптимального управления движением транспорта, а также с переходом на новое поколение аппаратуры.

* + 1. **Требования к информационному обеспечению**

Сбор информации о транспортной системе должен состоять из процессов, позволяющих на последующих стадиях производить анализ транспортной ситуации, прогнозирование развития транспортной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективе, осуществлять выработку команд управления в автоматическом режиме для отдельных компонентов транспортной системы, выработку вариантов решений (сценариев) по управлению транспортными потоками как в нештатном режиме, так и в режиме стратегического планирования:

сбор, актуализация и хранение базовых статических характеристик транспортной инфраструктуры;

сбор, первичный анализ и хранение данных о текущей транспортной обстановке на участке;

сбор и хранение данных видеонаблюдения.

К базовым статическим характеристикам относятся:

топология ДС,

дислокация и режимы работы ТСОДД,

дорожная разметка,

маршруты и режим работы механизированной техники подрядных служб,

временная ОДД при дорожно-строительных работах,

параметры объектов парковочного пространства и мест отдыха,

параметры объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

При вводе данных, поступающих с рабочих мест персонала системы, должен осуществляться синтаксический и семантический контроль достоверности поступающей информации. При вводе данных, поступающих по каналам связи должно осуществляться декодирование информации с проверкой ее корректности.

Данные, поступающие в виде голосовых сообщений, должны оцифровываться.

Вся совокупность собираемой информации должна подвергаться первичному анализу для повышения достоверности данных по каждому источнику информации.

На стадии внедрения системы должна быть разработана процедура создания резервных копий базы данных. Копии должны храниться на энергонезависимых носителях и периодически обновляться по мере поступления новых данных и/или через определенные промежутки времени. Целесообразно исполь­зование нескольких уровней резервных копий. Восстановление данных должно осуществляться путем выбора последней неиспорченной копии.

* + 1. **Требования к математическому обеспечению**

Группа математических методов и моделей, используемых в системе должна состоять из:

математических методов и моделей, используемых в алгоритмах автоматического обнаружения ДТП, транспортных заторов и остановившихся автомобилей;

математических методов и моделей, используемых в алгоритмах управления светофорными объектами;

математических методов и моделей, используемых в алгоритмах управления ЗПИ и ДИТ (ТПИ);

математических методов и моделей, используемых при показателей функционирования системы и показателей функционирования элементов комплекса технических средств.

Способы использования математических методов и моделей должны определяться в процессе создания системы.

* + 1. **Требования к программному обеспечению**
       1. **Общие требования к программному обеспечению**

Программное обеспечение ИТС должно включать в себя:

а) общее программное обеспечение;

б) специальное программное обеспечение.

Общее программное обеспечение должно включать следующие компоненты:

а) операционные системы;

б) сервисы, поставляемые совместно с ОС;

в) системы управления базами данных (СУБД), включающие в себя средства резервного копирования, контроля целостности БД и пр.;

г) телекоммуникационные программные средства;

д) средства поддержки стека протоколов TCP/IP;

е) программные средства защиты от НСД.

Разрабатываемые программные средства должны быть в максимальной степени независимыми от используемых средств вычислительной техники и операционной среды.

Эта независимость должна достигаться за счет:

использования одной из многоплатформенных систем управления базами данных, поддерживающих язык SQL;

использования многоплатформенных средств разработки приложений класса “клиент-сервер” и компиляторов;

использования независимого от физической среды стека сетевых протоколов TCP/IP.

Программное обеспечение моделирования должно обеспечивать выполнение расчетов на транспортных математических моделях с помощью прикладных комплексов транспортного моделирования.

Программное обеспечение функциональной подсистемы должно предотвращать возникновение отказов в выполнении функции при отказах отдельных технических средств и ошибках персонала, участвующих в выполнении этой функции, либо обеспечить перевод отказов, ведущих к большим потерям, в отказы другого вида, сопряженные с меньшими потерями.

Программное обеспечение должно учитывать надежность технических средств и способствовать повышению надежности выполнения функций системы за счет синтаксического и семантического контроля входной информации, проверки корректности параметров процедур, помехозащитного кодирования и других подобных методов.

Количество необходимых для обеспечения функционирования системы ИТС лицензий на приобретаемые программные средства должно быть определено при создании системы.

Для решения задачи автоматизации оперативного управления программный продукт должен соответствовать следующим общим требованиям:

возможность гибкого реагирования на изменения бизнес-процессов компании, российского законодательства, с точки зрения настройки программного обеспечения;

возможность и простота настройки бизнес-процессов;

наличие генераторов отчетов, экранных и выходных форм;

возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса;

возможность поддержки распределенных баз данных;

наличие русифицированного пользовательского интерфейса;

наличие инструкций пользователя и программных подсказок на русском языке;

наличие возможностей просмотра списков значений, из которых собраны агрегированные данные во всех обзорах (отчетах), связанных с агрегированными данными;

наличие процедур контроля, сводящие возможные ошибки к минимуму;

наличие современных методов анализа финансово-экономической деятельности с учетом прогнозирования и моделирования;

приемлемая стоимость владения программным обеспечением системы с учетом обновления клиентской и серверной части системы.

Должна обеспечиваться минимизация загрузки телекоммуникационной сети передачей служебной информации от сервера к клиентам.

Должна быть обеспечена возможность единого доступа к сервису ИТС по глобальной и локальной сети; протоколы работы с системой должны обеспечивать единый механизм доступа к данным и функциональность, вне зависимости от того, по локальной или телекоммуникационной сети осуществляется доступ; протоколы обмена данными должны поддерживаться стандартным ПО.

Пользователь должен иметь возможность доступа (пройдя установленную ГК «Автодор» процедуру идентификации) в телекоммуникационную среду ГК «Автодор», оснащенного набором необходимого стандартного ПО, подключенного к локальной или телекоммуникационной сети; система должна иметь возможность обеспечить мобильным пользователям оперативный доступ к информации.

На рабочих местах пользователей должно устанавливаться только утвержденное программное обеспечение и компоненты, которые могут быть автоматически (без вмешательства пользователя) установлены через телекоммуникационную или локальную сеть.

Интерфейс пользователя с ИТС должен быть максимально прост, един для всех прикладных систем, ориентирован на персонал соответствующей квалификации и обладать следующими характеристиками:

не требовать переподготовки пользователей при развитии системы;

иметь открытую архитектуру и, при необходимости, возможность автоматически обновляться и расширяться через телекоммуникационную сеть.

Программное обеспечение (ПО) должно обеспечивать простой и последовательный контроль и сбор данных в отношении систем, используемых на автомагистрали.

Используя интеграцию всех установленных систем, ПО должно предлагать полноценный эргономичный интерфейс для централизованного контроля дорожного движения и интеграции всех систем, что должно существенно повысить безопасность всех участников движения.

Программное обеспечение должно быть основано на модульном принципе с возможностью масштабирования.

Программный комплекс ПО должен быть разработан, прежде всего, с учетом конкретных требований пользователей в ЦПУ ИТС.

Интерфейс ПО должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», т.е. управление системой должно осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т.п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным образом при заполнении/редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

* + - 1. **Требования к программному обеспечению анализа данных**

В ИТС должны быть реализованы три вида анализа и обработки данных:

выработка вариантов стратегических решений по управлению транспортным комплексом;

выработка типовых алгоритмов управления транспортной ситуацией;

оперативный анализ транспортной ситуации.

Выработка вариантов стратегических решений должно обеспечивать обработку данных для задач оценки проектных решений, экспертных расчетов, агрегации и выборки данных и включать создание:

долгосрочных прогнозов по развитию транспортной ситуации;

предложений по дорожно-мостовому строительству;

схем транспортного обслуживания;

комплексных схем ОДД;

предложений по информационному обслуживанию пользователей транспортной системы;

предложений по повышению безопасности ДД;

экспертиза проектных и управленческих решений.

ПО анализа и подготовки оперативных данных должно обеспечивать решение следующих задач:

непрерывный анализ потока входных данных об оперативной обстановке с целью оценки текущей транспортной ситуации;

определение достоверных событий;

краткосрочное прогнозирование развития транспортной ситуации;

выполнение моделей расчета текущих параметров дорожного движения для транспортных зон, перегонов и магистралей на основе данных измерений на сечениях;

обработка данных и топологическая привязка данных к электронной картографической основе;

обобщение и агрегация информации, вычисление дополнительных усредненных, агрегированных параметров;

расчет отчетов, картограмм;

подготовка данных для передачи в подсистему информирования и управления.

* + - 1. **Требования к программному обеспечению обработки видеоинформации**

Программное обеспечение (ПО) анализа видеоинформации должно обеспечивать выполнение следующих функций:

организация и ведение видеоархива;

анализ видеопотоков для выявления нехарактерных для стандартных видеодетекторов транспорта «событий»;

обработка видеопотоков с помощью программ видеоанализа для видеофрагментов, поступивших от источников кроме видеодетекторов;

управление запросами на видеофрагменты для получения видео из внешних и смежных систем.

* + - 1. **Требования к системам управления базами данных**

При разработке системы должна использоваться система управления базами данных, отвечающая следующим основным требованиям:

соответствие реляционной модели данных, наличие поддержки языка структурированных запросов SQL;

соответствие архитектуре «клиент-сервер»;

наличие поддержки приложений позволяющих осуществлять обработку транзакций в реальном времени;

открытость, то есть переносимость (наличие поддержки различных аппаратных платформ и операционных систем), поддержка большого числа стандартов на протоколы, интерфейсы и т.п., интероперабельность (способность к взаимодействию с системами другой архитектуры).

В составе СУБД должны иметься следующие средства и механизмы:

многопоточность сервера баз данных (БД), необходимая для увеличения числа одновременно обрабатываемых транзакций и более эффективного использования возможностей симметричных много­процессорных систем;

средства обеспечения надежности: журналы транзакций, а также средства создания резервных копий и восстановления поврежденных фрагментов БД в режиме on-line без остановки системы;

хранимые процедуры базы данных, использование которых позволяет значительно уменьшить трафик в сети;

средства обеспечения целостности (взаимной согласованности) данных с использованием процедурных (триггеры) и декларативных ограничений целостности;

механизм блокировки для обеспечения согласованности чтения данных, находящихся в процессе постоянного обновления со стороны множества пользователей, и предотвращения конфликтов. При этом должна иметься возможность блокировки на уровне таблицы, страницы данных и отдельной записи;

средства оптимизации запросов, необходимые для снижения расхода ресурсов, требующихся для реализации SQL-запросов (уменьшение загрузки процессоров, дисков, сети);

фрагментация и поддержка распределенных БД;

средства тиражирования (репликации);

средства обеспечения безопасности, в том числе механизмы привилегий на выполнение определенных операций с БД, разграничения доступа к отдельным объектам (таблицам, формам, отчетам, программам), идентификации пользователей с использованием паролей, аудита, а также поддержки ролей.

* + - 1. **Требования к программному обеспечению интеграционной подсистемы**

Интеграционная подсистема должна строиться по принципу функционального разделения на модули. В состав Интеграционной подсистемы должны входить следующие модули:

модуль взаимодействия с БД;

модуль ftp-клиента;

модуль валидации входных данных;

модуль управления и контроля доступом;

модуль WEB-сервисов;

модуль журналов;

модуль визуализации;

модуль агент диагностирования.

Модули должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

добавление, изменение и удаление данных из базы данных Интеграционной подсистемы;

выполнение запросов к базе данных Интеграционной подсистемы;

управление резервными копиями.

управление ролями и правами доступа клиентов к Интеграционной подсистемы.

приём информации, через WEB-сервис, передачи информации, через WEB-сервис.

ведение и архивирование журнала событий доступа к Интеграционной подсистеме и их запись в базу данных;

выборка и фильтрация данных журнала событий по заданным параметрам.

генерация пользовательского интерфейса;

предоставление пользовательского интерфейса для доступа к административной панели;

добавление и удаление пользователей системы;

изменение пароля пользователей;

управление матрицей доступа пользователей к данным Интеграционной подсистемы;

настройка параметров подключения смежных и внешних систем к Интеграционной подсистеме, включая настройку параметров доступа к удаленному ftp серверу и указания периодичности экспорта и импорта данных;

формирование набора данных для их включения в набор передаваемых или принимаемых данных

диагностирование работы Интеграционной подсистемы и передачи диагностических данных в подсистему диагностирования.

* + 1. **Требования к техническому обеспечению** 
       1. **Требования по режимам эксплуатации**

ИТС должна разрабатываться с учетом необходимости круглосуточной безостановочной работы в режиме 24х7х365/366 дней в году. Данный режим должен обеспечиваться, в том числе, следующими техническими и организационными решениями:

резервированием компонентов Комплекса технических средств (КТС) ИТС, и средствами балансировки нагрузки, позволяющим поддерживать надлежащую работоспособность ИТС в случае выхода из строя или существенного ухудшения работы отдельных компонентов КТС;

заложенными при проектировании КТС широкими возможностями горизонтального и вертикального масштабирования компонентов КТС;

топологией подсистемы передачи данных, которая позволяет осуществлять резервирование оптических соединений и каналов связи для оперативного перехода на резервные каналы в случае выхода из строя основных каналов;

применением автоматизированной системы мониторинга и управления работой компонентов КТС (серверов, систем хранения, АРМов, системного и базового программного обеспечения, коммутационного оборудования, каналов связи, подсистем обеспечения электропитания, периферийного оборудования ИТС). Мониторинг и управление работой компонентов КТС и системы в целом должен осуществляться как собственной системой мониторинга, так и комплексом программного обеспечения, работающем на специально выделенной в КТС группе серверов. Постоянный мониторинг работы компонентов КТС и накопление данных о работоспособности КТС системы должен позволить осуществлять активные действия по замене или модернизации компонентов оборудования, основанные на ретроспективном анализе их работы.

комплексом организационно-технических мероприятий по эксплуатации и сопровождению ИТС, включающим в себя как регламентные и разовые эксплуатационные мероприятия, так и мероприятия по сопровождению и актуализации компонентов ИТС. Данный комплекс мероприятий должен позволить поддерживать компоненты ИТС в актуальном состоянии и обеспечивать их бесперебойную работу с заявленными характеристиками.

ИТС должна обеспечивать непрерывное функционирование в течение всего срока эксплуатации (за исключением плановых интервалов технического обслуживания).

Техническое обслуживание в период гарантийной эксплуатации должно выполняться в соответствии с разработанными исполнителем документами, регламентирующими порядок проведения планового технического обслуживания.

Ремонт вышедших из строя компонентов ИТС должен осуществляться без вывода всей системы из штатного режима эксплуатации.

Компоненты ИТС должны допускать хранение в случае их консервации не менее 1 года при соблюдении условий хранения, приведенных в эксплуатационной документации.

Все технические средства должны относиться к серийным продуктам, объявленным для коммерческой продажи и в случае с продукцией иностранного производства – официально поставляться в Россию.

Все компьютерное, телекоммуникационное и периферийное оборудование должно базироваться на разработках известных фирм-производителей, имеющих авторизованные сервисные центры и хорошо зарекомендовавших себя в России.

Гарантия на поставляемое серверное и сетевое оборудование должна составлять не менее 3 лет.

Техническая поддержка должна осуществляться производителем оборудования 24 часа в день, 7 дней в неделю.

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 19-ти дюймовые стойки и должно иметь в своем составе сервера, обладающие достаточной для выполнения их функций производительностью с отказоустойчивой локальной дисковой подсистемой (RAID) и возможностью горячей замены дисков, и отказоустойчивыми блоками электропитания с возможностью горячей замены.

Должны быть предусмотрены средства мониторинга работы серверного оборудования, с возможным предупреждением предстоящих отказов процессоров, дисков и памяти.

Помещение, где будет размещено аппаратное обеспечение, должно быть оборудовано системой поддержания заданного температурно-влажностного режима. Также необходимо предусмотреть установку в помещении, где будет установлено аппаратное обеспечение системы пожаротушения, датчиков температуры и влажности. Должна быть предусмотрена система межстоечного кондиционирования.

Оборудование должно быть подключено к источникам бесперебойного питания (ИБП) и управляться через консоль KVM (с монитором и совмещенной с клавиатурой мышью).

Число единиц серверного оборудования рассчитывается на этапе создания с учетом требований обеспечения резерва и безотказности работы на заданное время.

Единицы серверного оборудования должны быть установлены в специально отведенном техническом помещении ЦПУ ИТС.

Серверное помещение должно отвечать требованиям возможного наращивания числа оборудования с запасом не менее 50%.

Будущее оборудование системы, должно отвечать требованиям работы в заданном режиме без сбоев.

Другие установленные устройства не должны оказывать влияния на работу основного оборудования.

Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную работу (7 дней в неделю, 24 часа в сутки).

Оборудование операционного зала ЦПУ ИТС должно иметь проекционную систему для выборочного отображения окон рабочих станций, размер, технические характеристики и производитель определяется на этапе разработки рабочей документации.

Для обеспечения регулярного резервного копирования необходимо предусмотреть возможность установки оборудования для выполнения резервного копирования информации на локальные ленточные накопители, с соответствующей размеру объема данных емкостью набора сменных носителей, либо возможность использования технических средств, позволяющих производить резервное копирование на выделенное сетевое устройство.

Исполнение периферийного оборудования должно учитывать климатические условия региона и специфику расположения (скоростная автомагистраль, более агрессивная окружающая среда).

Класс защиты и температурный режим ДИТ (ТПИ), ЗПИ, СВК, монтажных шкафов для размещения ДК и прочего оборудования должен соответствовать передовым технологиям на момент создания. Состав и тип оборудования согласовать с Заказчиком.

Места дислокации и исполнение корпусов аварийно-вызывных колонок (АВК) – должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 52766 -2008.

Конструкция монтажных шкафов ДК должна предусматривать возможность их установки на металлических опорах. При необходимости разработать мероприятия по антивандальной защите другого периферийного оборудования ИТС.

При выборе типа монтажного шкафа, предназначенного для размещения ДК и оборудования СПД, необходимо обеспечить резервный запас не менее 30% (на дальнейшее развитие).

Исполнение оборудования, размещаемое в технологических помещениях – стандартное. При этом технологические помещения, в которых предусматривается размещение оборудования ИТС и технологической связи, должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к данной категории помещений

Применяемые ДИТ (ТПИ) и ЗПИ должны:

использовать современные светоизлучающие технологии;

использовать светодиодные матрицы

Дополнительные требования:

При определении комплектации и месторасположения АДМС, для повышения эффективности сбора метеорологических параметров и данных о состоянии дорожного покрытия, должна учитываться карта микроклиматического районирования, термокартирования, а также ландшафтные условия.

Пропускная способность каналов передачи данных должна обеспечивать не менее 50 % запаса от требуемой пропускной способности.

Обеспечить совместимость и единообразие используемого периферийного оборудования и аппаратно-программного комплекса ЦПУ по существующим (или аналогичным) введенным в эксплуатацию ЦПУ.

Все оборудование, предусмотренное для установки в составе элементов ИТС и технологической связи должно иметь все необходимые сертификаты соответствия РФ, либо справку от специализированной организации о том, что используемое оборудование обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р не подлежит.

Решения должны иметь открытую архитектуру и предусматривать возможность модернизации и наращивания системы без ее кардинальной переработки.

Выбор активного оборудования произвести на основании технико-экономического анализа вариантов с учетом:

климатических условий эксплуатации;

интерфейса подключения;

требуемой скорости обмена потоками;

совместимости используемых протоколов управляющей аппаратуры и телекоммуникационных узлов всех уровней;

стоимости оборудования и эксплуатационных расходов за срок службы.

Режим работы оборудования – непрерывный (круглосуточный).

Применяемое оборудование должно соответствовать текущему уровню развития информационных технологий.

* + - 1. **Инженерная инфраструктура**

Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения бесперебойного функционирования аппаратно-программных средств ИТС с заданными параметрами качества, а также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование.

Инженерная инфраструктура состоит из:

системы обеспечения температурного режима функционирования;

системы обеспечения и доставки бесперебойного электропитания до компонентов КТС;

кроссировочных и коммутационных устройств;

шкафов и стоек для размещения оборудования;

система охранной пожарной сигнализации и пожаротушения.

* + - 1. **Требования к средствам коллективного отображения**

При создании системы должны быть определены потребности в средствах отображения информации коллективного пользования, которые должны обеспечивать возможность вывода информации с АРМ ИТС.

Средства коллективного отображения видеоинформации должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 52870-2007.

* + 1. **Требования к средствам связи и передачи данных**

Телекоммуникационная система связи на автодорогах ГК «Автодор» строится с целью повышения качества и привлекательности услуг, повышения безопасности дорожного движения, для создания единой высокопроизводительной платформы для решения задач управления транспортными потоками, управления пропускной способностью дорог, управления содержанием дорог, управления безопасностью и социальной защищенностью, увеличения уровня спроса на информационные и иные сервисы.

Телекоммуникационная система связи представляет собой единый комплекс для предоставления услуг по организации каналов связи для всех элементов ИТС, в том числе АСУДД, СВП и как следствие эффективного построения всей ИТС на основе предоставляемых ресурсов.

* + 1. **Требования к лингвистическому обеспечению**

Все автоматизированные рабочие места, входящие в ИТС, должны иметь русскоязычный пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать контроль вводимой информации и, при необходимости, выводить диагностические сообщения о допущенных ошибках пользователя ИТС на русском языке.

При разработке системы могут быть использованы языки программирования третьего и четвертого поколения.

Выбор конкретного языка программирования для той или иной задачи должен осуществляться в процессе разработки программных средств.

При передаче данных должны использоваться коды, принятые для интерфейсов, используемых в применяемых технических средствах.

Характеристики и параметры объектов управления должны быть представлены в формализованном виде в числовой или текстовой форме для занесения их в информационную базу.

Конкретные средства описания каждой характеристики должны быть определены на этапе разработки средств ведения базы данных.

Оперативное диспетчерское управление движением должно осуществляться в интерактивном режиме. Интерфейс пользователя должен быть графическим, многооконным, с поддержкой “мыши”. Сокращения и аббревиатуры должны соответствовать общепринятым, при этом должен преобладать полный текст без сокращений.

* + 1. **Требования по интеграции ИТС со смежными системами**
       1. **Задачи интеграции**

Интеграция ИТС с иными государственными (социальные, оборонные, ведомственные, целевые), коммерческими и международными информационными системами (ИС) должна обеспечивать комплексную информатизацию деятельности всех участников процесса транспортировки автомобильным транспортом и управления дорожным хозяйством путем перехода от существующих информационных систем к единой интегрированной среде. Функциональные сегменты интеграции предназначены для решения следующих задач:

поддержки стратегического управления развития автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

ведения общесистемной базы данных по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству;

ведения библиотеки административно-управленческих регламентов;

ведения реестров имущества, земельных ресурсов и объектов придорожной инфраструктуры;

управления инновациями, бюджетом, финансами, госзаказом, кадрами;

обеспечения процессов управления информационно-аналитической информацией;

управления и контроля хода выполнения работ по строительству и реконструкции автодорог;

управления автотранспортом и дорожным хозяйством в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций;

управления и контроля проведения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

управления международными автомобильными перевозками, включая весовой контроль и контроль тяжеловесных грузов, управления перевозками тяжеловесных грузов;

контроля освещения дорог и искусственных сооружений;

мониторинга и контроля функционирования платных участков автодорог;

структурированного мониторинга и управления подсистемами дорожного мониторинга и инженерных систем службы содержания;

мониторинга искусственных сооружений (мостов, тоннелей, транспортных развязок, эстакад и др.);

мониторинга паводковой обстановки;

экологического мониторинга;

мониторинга и управления охранно-пожарных систем, обеспечивающих дорожное движение;

мониторинга (диагностики) дорожных одежд;

обеспечения безопасности дорожного движения.

* + - 1. **Требования к интеграционной подсистеме**

Интеграционная подсистема предназначена для информационного обмена данными регионального центра управления с зональными центрами управления, с внешними и смежными информационными системами.

Основными целями создания интеграционной подсистемы являются:

реализация асинхронного обмена данными;

обеспечение доступности данных ИТС.

Для создания единой технологии интеграции ИТС и подключения новых внешних информационных систем интеграционная подсистема должна обеспечивать обмен данными через интеграционную платформу с заранее специфицированным конечным набором интерфейсных функций взаимодействия.

Информационное взаимодействие должно осуществляться в следующих режимах:

по запросу от интеграционной подсистемы;

по запросу к интеграционной подсистеме;

обмена файлами посредством выделенных ресурсов;

при изменениях данных внутри информационной системы-поставщика.

Должна быть предусмотрена возможность произвольного выбора данных для их включения в набор передаваемых или принимаемых данных, администратором системы.

Доступ систем к обмену данными с Интеграционной подсистемой должен осуществляться администратором системы на основании письменной заявки владельцев внешних систем.

Для обмена данными между смежными системами с Интеграционной подсистемой должна использоваться технология специфицированная на этапе разработки системы и описанная в сопроводительной документации.

Для внешних систем, должен быть предусмотрен механизм передачи/получения по протоколу передачи файлов.

Взаимодействие внешних систем с Интеграционной подсистемой должно быть обеспеченно в соответствии с согласованными регламентами информационного взаимодействия.

* 1. **Требования к центральному пункту управления элементами ИТС.**

Центральный пункт управления элементами ИТС предназначен для организации и обеспечения функционирования ИТС, координированной работы смежных подсистем в составе ИТС, обмена данными с внешними системами.

Основные функциональные характеристики:

сбор и обобщение текущей информации, поступающей от компонентов системы и из смежных систем;

обработка и анализ входной информации;

оценка текущего состояния транспортного потока, покрытия автомобильной дороги, метеорологических условий, пропускной способности, уровня содержания и транспортно-эксплуатационного состояния и в случаях отклонения от требуемого уровня и сбоях в работе системы принятие решения о необходимости управляющего воздействия;

подготовка вариантов оперативных решений на основе предусмотренных сценариев управления;

обработка, анализ, хранение архивной информации и оценка эффективности реализованных решений по управлению;

ведение баз данных архивной информации;

информационный обмен с дорожными базами данных;

прогнозирование переменных показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, параметров транспортного потока и возникновение инцидентов;

обеспечение согласованной и координированной работы всех подсистем ИТС;

информационный обмен с Центрами управления подрядных организаций (ЦУ ПО), с компонентами системы и смежными системами через программно-аппаратные интерфейсы;

обеспечение работы оперативных дежурных Ситуационного центра ГК «Автодор», структурных подразделений ГК «Автодор» и Подрядных организаций, в том числе ведение электронных форм и журналов (перечень определяется по согласованию с Заказчиком);

обеспечение телефонной связи с дежурными подрядных организаций и экстренных служб (МЧС, МВД, ГИБДД, Скорая помощь) при возникновении ДТП и других инцидентов, экстремальных и чрезвычайных ситуаций;

обеспечение аварийно-вызывной связи;

обеспечение радиосвязи с участниками дорожного движения;

диспетчерское управление;

ситуационное управление транспортными потоками;

защита информации от разрушений при сбоях.

В ходе создания разработать требования (функциональные, технические) к центрам управления подрядных организаций (ЦУПО) в части обеспечения эффективной работы ИТС, сформулировать и учесть в ИТС требования информационного обмена с внешними системами.

* 1. **Требования к комплексным подсистемам.**

В состав физической архитектуры ИТС входят шесть комплексных подсистем ИТС:

1. Управление транспортными потоками (директивное и косвенное управление транспортными потоками);
2. Система взимания платы;
3. Системы контроля соблюдения ПДД и установленных норм;
4. Пользовательские услуги и сервисы.
5. Управление состоянием дорог;
6. Контрольно-диагностическая система
   * 1. **Система управления транспортными потоками должна обеспечивать:**

автоматический выбор сценариев управления движением в зависимости от складывающейся дорожно-транспортной ситуации на основе данных, поступающих от подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков;

автоматизированную разработку сценариев управления движением (планов координированного управления);

сбор информации о характеристиках транспортных потоков;

поддержание в актуальном состоянии схемы организации дорожного движения и дисклокации технических средств организации дорожного движения, а также параметров и характеристик их функционирования;

передачу информации по запросу или с определенной регламентами взаимодействия периодичностью в информационную платформу ИТС;

создание и ведение базы данных сценариев управления движением.

* + 1. **Система взимания платы должна обеспечивать:**

внесение всеми пользователями автодороги соответствующей платы за проезд или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии;

управление транспортными потоками на площадке ПВП;

автоматическую классификацию транспортных средств и выбор тарифа на основе произведенной классификации;

обеспечение проезда негабаритного транспорта, спецтранспорта;

автоматизированный контроль работы операторов полос;

процедуры сбора, учёта, хранения и инкассирования денежных средств, согласно законодательству РФ;

процедуры регистрации случаев нарушений оплаты.

* + 1. **Система контроля соблюдения ПДД и установленных норм**

Требование к данной комплексной системе аналогичны с инструментальной подсистемой фото-видео фиксации нарушений ПДД.

* + 1. **Система пользовательских услуг и сервисов должна обеспечивать:**

пользователей сервисами, повышающими качество и удобство, в соответствии с пользовательскими запросами;

информационное обеспечение пользователей ИТС (платное/бесплатное), в соответствии с запросами пользователей – автоматизированное и автоматическое формирование и передачу информации в едином формате в систему навигационно-информационного обеспечения на основе ГЛОНАСС /GPS;

функционирование центра обслуживания телефонных звонков и передачу информации в Интернет-сайты и средства массовой информации;

формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.);

создание и ведение базы данных.

* + 1. **Система управления состоянием дорог должна обеспечивать:**

контроль метеоусловий на автомобильных дорогах;

определение состояния дорожного полотна;

контроль состояния сложных инженерных сооружений (опциально, при их наличии);

передачу информации заинтересованным подразделениям ГК «Автодор» и подрядным организациям (по согласованию с Заказчиком);

контроль выполнения работы дорожной техникой и удаленную диагностику ее оборудования;

создание и ведение базы данных.

* + 1. **Контрольно-диагностическая система должна обеспечивать:**

удаленную диагностику работоспособности оборудования.

Диагностирование системы должно осуществляться на уровнях функциональных подсистем, программных и технических комплексов, средств передачи данных и отдельных технических средств.

Диагностика компонентов системы должна производиться автоматически, программными средствами на основе обработки и анализа поступающей информации.

Диагностика управляющего вычислительного комплекса должна быть обеспечена средствами операционной системы.

Информация о неисправностях должна быть дифференцированной с указанием возможных причин неисправности с учетом возможностей встроенного самотестирования, осуществляемого на уровне периферийного устройства.

Информация о неисправности должна передаваться по средствам GSM канала (по SMS) руководителям структурных подразделений Государственной компании и организациям, ответственных за обслуживание и эксплуатацию объекта.

Должно быть обеспечено визуальное отображение информации о неисправности периферийного оборудования на АРМ дежурного персонала системы.

Результаты диагностики должны быть документированы.

* 1. **Функциональные требования к инструментальным подсистемам, включающие перечень технических средств (периферийное оборудование, бортовое оборудование).**
     1. **Состав инструментальных подсистем ИТС.**

Базовый состав инструментальных подсистем ИТС:

АСУДД;

мониторинга параметров транспортных потоков;

навигационно - информационного обеспечения участников дорожного движения;

мониторинга и управления парковочного пространства;

фото-видео фиксации нарушений ПДД;

видеонаблюдения;

весогабаритного контроля;

выявления инцидентов;

мониторинга метеорологической обстановки мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС/GPS;

идентификации ТС и электронного сбора платы.

* + 1. **АСУДД.**

АСУДД предназначена для управления движением транспортных средств и пешеходных потоков на автомагистрали.

Функции АСУДД подразделяют на управляющие, информационные и вспомогательные.

В зависимости от уровня сложности АСУДД ее управляющими функциями могут быть:

автоматическое локальное управление движением транспортных средств на отдельных перекрестках (въездах);

автоматическое координированное управление движением транспортных средств на группе перекрестков;

координированное управление движением транспортных средств на дорожной сети города, автомагистрали (или на их участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности управляющих воздействий);

установление допустимых или рекомендуемых скоростей;

перераспределение транспортных потоков на дорожной сети;

автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на участках дорожной сети и автомагистрали с выбором соответствующих управляющих воздействий;

обеспечение преимущественного проезда транспортных средств через перекрестки или автомагистрали;

оперативное диспетчерское управление движением транспортных средств на отдельных перекрестках (въездах) или группе перекрестков.

К информационным функциям относятся:

формирование сигналов и индикация данных о характеристиках транспортных потоков (для автомагистрали дополнительно о метеорологических условиях и состоянии дорожного покрытия);

накопление, анализ и вывод статистических данных о параметрах объекта управления, а также о режимах функционирования АСУДД в целом и отдельных технических средств и об их неисправностях;

обеспечение возможности визуального наблюдения за движением транспортных средств на участках дорожной сети и автомагистралях с помощью телевизионной аппаратуры (при необходимости);

формирование сигналов о нарушениях правил дорожного движения (при необходимости);

обеспечение аварийно-вызывной связи вдоль автомагистралей;

обеспечение возможности оперативной связи оператора системы с дорожно-патрульной службой, службами скорой медицинской и технической помощи, дорожно-эксплуатационными службами;

регистрация смены режимов работы АСУДД, регистрация и анализ срабатываний устройств блокировок и защиты.

К вспомогательным функциям АСУДД относится автоматизация процессов подготовки исходных данных, кодирования, анализа и т. п.

* + 1. **Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков.**

Назначение подсистемы – сбор, обработка, хранение и передача данных о параметрах транспортных потоков, необходимых для оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, а также выявления и классификации инцидентов, перспективного планирования дорожных работ, принятия эффективных решений по управлению транспортными потоками.

Функции подсистемы:

сбор данных о параметрах движения ТС с помощью детекторов транспорта, установленных на автомобильной дороге;

обработка данных о параметрах транспортных потоков, поступающих от смежных подсистем;

сбор данных о текущих изменениях в организации дорожного движения (дорожные работы и др.);

обработка всего массива данных о параметрах транспортных потоков для их использования (передачи) и хранения в едином формате;

создание и ведение базы данных.

* + 1. **Подсистема навигационно-информационного обеспечения участников дорожного движения.**

Назначение подсистемы – предоставление участникам движения полной актуальной информации о транспортной и метеорологической обстановке, а также о возможных путях движения по ходу маршрута.

Функции подсистемы:

автоматический и автоматизированный вывод текстовой и графической информации на ДИТ (ТПИ) и ЗПИ;

формирование и доведение информации о маршрутах движения, о времени прохождения маршрута, о дорожных и метеорологических условиях движения на маршруте, о заторах, ДТП, наличии свободных парковочных мест и т.п.

обеспечение функционирования call-центра, передачи информации в интернет-сайты и СМИ;

формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.);

* + 1. **Подсистема мониторинга и управления парковочного пространства.**

Назначение подсистемы – обеспечение мониторинга парковочного пространства, гармонизация потока при заезде и выезде из парковочного пространства.

Функции подсистемы:

сбор данных о наличии парковочных мест с помощью специального оборудования;

автоматическая обработка, формирование и передача данных в подсистему мониторинга параметров транспортного потока;

создание и ведение базы данных.

* + 1. **Подсистема фото-видео фиксации нарушений ПДД.**

Назначение подсистемы – контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, гармонизация транспортного потока.

Функции подсистемы:

автоматическое выявление нарушений режимов движения;

автоматический контроль за соблюдением специального пропускного режима;

автоматическую фиксацию нарушений ПДД;

автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков ТС;

поиск сведений о владельцах ТС;

оформление и отправку административных материалов владельцам ТС;

создание и ведение базы данных по нарушениям ПДД.

* + 1. **Подсистема видеонаблюдения**

Назначение подсистемы – визуальный контроль за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой.

Функции системы:

обзор участков автомобильной дороги с помощью полнофункциональных камер (дистанционное вращение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фокусирование, приближение и удаление участков и объектов теленаблюдения);

обзор участков автомобильной дороги с помощью полнофункциональных стационарных камер (фокусирование, приближение и удаление участков и объектов теленаблюдения);

мониторинг движения ТС;

фото и/или видео наблюдение за участками автомобильной дороги;

визуальный контроль метеоусловий и состояния дорожного полотна;

автоматическое формирование и передача данных в подсистему мониторинга параметров транспортных потоков, выявления инцидентов и другие смежные подсистемы;

обработка (сжатие) и передача информации в центры управления и центральный аппаратно-программный комплекс системы;

обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест системы и коллективных средств отображения информации (видеостены, мониторы, и т.д.);

возможность предоставления покадрового и потокового видеоизображения;

возможность предоставление видеоизображения с видеокамер наблюдения смежных систем по запросам пользователей;

фильтрация выдачи данных пользователям;

архивирование видеоинформации.

В ходе создания необходимо разработать обоснованные решения по размещению и комплектации постов видеоконтроля (ВК) на автомобильной дороге исходя из необходимости 100% покрытия дороги.

* + 1. **Подсистема весогабаритного контроля.**

Назначение подсистемы – автоматическое определение весогабаритных параметров ТС, передача соответствующих данных в центр обработки данных.

Функции системы:

измерение осевых нагрузок и массы ТС в целом;

измерение габаритных размеров ТС;

определение скорости движения и межосевых расстояний ТС;

автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и сохранение его изображения;

передача данных измерений и видеорегистрации ТС для их дальнейшей обработки и хранения;

архивирование результатов за определенные промежутки времени.

* + 1. **Подсистема выявления инцидентов.**

Назначение системы – контроль за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой, посредством анализа в реальном времени параметров транспортного потока и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги.

Функции подсистемы:

автоматическое выявление инцидентов (остановившееся ТС, образование заторовой ситуации, ДТП и т.п.);

автоматическое формирование и передача данных в подсистему мониторинга параметров транспортных потоков;

обработка (сжатие) и передача информации в территориальные центры управления и информационную платформу ИТС;

обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест ИТС и коллективных средств отображения информации (видеостены, мониторы и т.п.);

обеспечение участников дорожного движения голосовой связью в режиме реального времени с места расположения специального оборудования с диспетчером центра управления;

автоматическое определение дислокации АВК, с которой осуществляется вызов;

автоматизированная обработка информации об инциденте и передача информации в смежные подсистемы.

запись и архивирование видеоинформации и разговоров.

В состав подсистемы выявления инцидента должна входить пункты экстренной связи, предназначенные для оперативной связи с оператором ЦПУ ИТС при возникновении аварийных ситуаций на дороге и иных инцидентов.

Колонны аварийно-вызывной связи должны быть выполнены из бесшовного композитного материала и быть радиопрозрачны, предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования, предусмотрена возможность питания от солнечных батарей.

Основные функциональные характеристики:

голосовая связь в режиме реального времени с места расположения специального оборудования с оператором ЦПУ ИТС.

автоматическое определение дислокации аварийно-вызывного устройства, с которого осуществляется вызов;

автоматизированная обработка информации об инциденте и передача информации в смежные подсистемы;

ведение базы данных.

* + 1. **Подсистема метеорологической обстановки.**

Назначение системы – сбор, обработка, хранение и передача данных о метеорологической и экологической обстановке на автомобильной дороге, необходимых для обеспечения функционирования других модулей и подсистем ИТС.

Функции подсистемы:

сбор данных о метеорологической и экологической обстановке на автомобильной дороге;

автоматическая обработка, формирование и передача данных в подсистемы ИТС;

информационный обмен с возможными собственниками метеорологической информации (Росгидромет и др.), в том числе данными имеющимися других подсистемах ГК «Автодор».

обеспечение предоставления 3-х дневных прогнозов с 3-х часовыми временными интервалами и 10-дневных прогнозов с 12-часовыми временными интервалами;

- обработка информации с целью получения данных о состоянии дорожного покрытия, возможности появления опасных метеорологических явлений, прогнозов состояния дорожного покрытия;

формирование предупреждений, оповещений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, и заблаговременное доведение их до заинтересованных структурных подразделений ГК «Автодор», подрядных организаций и участников дорожного движения;

автоматическое формирование специализированных штормовых оповещений и предупреждений;

автоматическое предупреждение о возможности образования и параметрах скользкости на автодороге по данным прогнозирования;

предоставление данные от метеорологических систем мониторинга погодных условий (далее пунктов дорожного мониторинга – ПДМ), данных от метеорологических радиолокаторов и метеорологических искусственных спутников земли, прогностических данных;

прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия в местах размещения ПДМ на ближайшие 12-24 ч. – с использованием данных дорожных метеостанций и прогнозных данных метеоцентров;

прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия между местами размещения ПДМ на ближайшие 12-24 ч.;

информационный обмен с заинтересованными структурными подразделениями ГК «Автодор», подрядными организациями и пользователями автодорог;

создание и ведение базы данных метеомониторинга.

Кроме того, в задачи подсистемы входит оповещение работников службы эксплуатации об изменении погодных условий и возможном состоянии дороги и дорожных сооружений на обслуживаемом участке, а так же выдача рекомендаций по времени начала проведения работ, в соответствии с полученным прогнозом.

В ходе создания ИТС необходимо:

– сформировать ранжированный по вероятности возникновения перечень неблагоприятных и опасных метеорологических явлений с привязкой к участку автомобильной дороги;

– определить и обосновать места расположения ПДМ вдоль автомобильной дороги;

– определить и обосновать перечень метеорологических данных, получаемых от ПДМ, состав датчиков ПДМ;

– разработать решения по размещению и комплектации ПДМ на автомобильных дорогах;

– разработать решения по организации информационного взаимодействия с возможными собственниками метеорологической информации (Росгидромет и др.), включая разработку и согласование требований к передаваемой информации;

– разработать регламенты взаимодействия с дорожно-эксплуатационными службами и сценарии управления транспортными потоками на основе фактической и прогнозной метеорологической информации.

* + 1. **Подсистема мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС.**

Назначение подсистемы – автоматизация процессов планирования, контроля и приемки работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на основе использования мониторинговых и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.

Функции системы:

слежения за обстановкой на дорогах и контроль работы дорожной техники с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС;

ведение базы данных нормативно-справочной информации, в том числе формирование и ведение базы данных нормативно-справочной информации, визуальное формирование контрольных пунктов;

определение местоположения дорожной техники;

определение вида работ, времени и места проведения работ;

получение в реальном времени снимков с фотокамер, установленных на дорожных машинах, работающих на объектах;

контроль выполнения планов работ, предписаний по устранению недостатков содержания автомобильных дорог;

контроль за перемещением дорожно-эксплуатационной техники;

формирование справок и отчетных форм о работе дорожной техники;

ведение интерактивной географической информационной карты;

ведение базы данных.

* + 1. **Подсистема идентификации ТС и электронного сбора платы.**

Назначение подсистемы – осуществление эффективного и безошибочного автоматизированного взимания платы за проезд по дорогам Государственной компании, а также для контроля ситуации на ПВП.

Функции системы:

автоматический контроль за взиманием платы с различных категорий ТС;

автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и сохранение его изображения;

автоматическое распознавание бортовых средств идентификации

автоматическая обработка, формирование и передача данных в смежные и внешние системы;

создание и ведение базы данных.

* 1. **Требования к технологическому и нормативному обеспечению**

При создании ИТС в обязательном порядке должны соблюдаться требования следующих стандартов и руководящих документов, описывающих процесс создания автоматизированных систем (настоящий перечень может уточняться и дополняться по согласованию с Заказчиком):

ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы».

ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления»;

ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением»;

ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.401-90 «Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения»;

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»;

ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний.

СТР-К Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам»;

Гостехкомиссиия РФ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации»;

ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;

РСТ РСФСР 709-84 СПКП. «Знаки дорожные. Номенклатура показателей»;

СТ СЭВ 4940-84 «Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения»;

ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия»;

ГОСТ 23545-79 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах»;

ЕСКД «Единая система конструкторской документации»;

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. «Описание программы»;

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. «Ведомость эксплуатационных документов»;

ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. «Формуляр. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. «Описание применения. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. «Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. «Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению»;

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД. «Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению»;

ISO 21217:2010 «Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к коммуникациям для наземных мобильных систем. Архитектура»;

ISO 17264:2009.Интерфейсы автоматической идентификации транспортных средств и оборудования (AVI/AEI);

ISO 17267:2009. Системы транспортные интеллектуальные. Навигационные системы. Интерфейс прикладного программирования (API);

ISO 17572. Методы ссылок на местоположение (Location Referencing Methods (LRM)) в географических базах данных (БД);

ISO 17933:2000 Универсальный обмен электронными документами (GEDI);

ISO/IEC 9075-1:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 1. Framework (SQL/Framework)»;

ISO/IEC 9075-2:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 2.Foundation (SQL/Foundation)»;

ISO/IEC 9075-3:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 3. Call-Level Interface (SQL/CLI)»;

ISO/IEC 9075-4:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 4. Persistent Stored Modules (SQL/PSM)»;

ISO/IEC 9075-9:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 9. Management of External Data (SQL/MED)»;

ISO/IEC 9075-10:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 10. Object Language Bindings (SQL/OLB)»;

ISO/IEC 9075-11:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 11. Information and Definition Schemas (SQL/Schemata)»;

ISO/IEC 9075-13:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 13. SQL Routines and Types Using the Java TM Programming Language (SQL/JRT)»;

ISO/IEC 9075-14:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 14. XML-Related Specifications (SQL/XML)»;

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. «Виды и комплектность конструкторских документов»;

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. «Стадии разработки»;

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. «Нормоконтроль»;

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. «Техническое предложение»;

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД «Эскизный проект»;

ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. «Технический проект»;

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. «Правила внесения изменений»;

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. «Эксплуатационные документы»;

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. «Ремонтные документы»;

ГОСТ 2.701-84 ГОСТ 2.701-84 - ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

ГОСТ Р 2.901-99 ЕСКД. «Документация, отправляемая за границу»;

ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. «Электронные документы»;

ГОСТ 2.116-84(2001) ЕСКД. «Карта технического уровня и качества продукции»;

ГОСТ 2.124-85 (2001) ЕСКД. «Порядок применения покупных изделий»;

ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании»;

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

* 1. **Требования к метрологическому обеспечению**

Метрологическое обеспечение ИТС должно осуществляться в соответствии с нормами Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" и соответствовать требованиям нормативных документов Органов государственного управления в сфере дорожного хозяйства.

Отдельные технические средства и подсистемы ИТС, характеристики которых влияют на точность предоставляемых ими данных, должны пройти государственные испытания и метрологическую аттестацию. Перечень этих технических средств должен быть определен в ходе создания системы.

Прикладные системы, в рамках которых ведутся расчеты денежных единиц, должны обеспечивать:

отсутствие ошибки округления при расчетах денежных единиц с округлением до единиц копеек;

отсутствие ошибок округления и отсутствие накопление ошибок расчетов при пересчетах по процентному содержанию.

Детальные требования к метрологическому обеспечению определяются на этапе создания системы.

* 1. **Требования к организационному обеспечению**

В рамках создания ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке регламенты взаимодействия по следующим направлениям:

Первое направление – взаимодействие диспетчерских служб подрядных организаций, выполняющих дорожные работы, МВД, ГИБДД, МЧС, Скорая помощь при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС.

Второе направление – взаимодействие оперативных дежурных Ситуационного центра Государственной компании «Автодор» в режиме нормального функционирования и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС.

Третье направление – взаимодействие операторов ЦПУ ИТС и операторов дежурной части территориального отделения МВД в режиме нормального функционирования.

Четвертое направление – взаимодействие ИТС со смежными автоматизированными системами.

В рамках ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке:

сценарии управления движением транспортного потока в режиме нормального функционирования и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций;

единые стандарты для передачи данных между уровнями управления;

регламенты использования прикладных систем и ИТС в целом в соответствии с потребностями отдельных категорий пользователей;

регламенты внесения информации в прикладные системы ИТС, а также регламенты поддержания актуального состояния данных Системы

оргштатный состав ЦПУ и функции сотрудников;

инструкции сотрудников ЦПУ с определением компетенции в принятии решений по управлению.

Основные функции, выполняемые сотрудниками ЦПУ (уточняются в ходе создания системы):

контроль за движением транспорта при помощи технических средств, анализ поступающей информации;

организация мероприятий по предотвращению заторов и ликвидации чрезвычайных ситуаций в дорожном движении за счет оперативного реагирования на изменение условий дорожного движения, управления подрядными организациями, взаимодействия с оперативными службами;

оказание содействия оперативным службам МВД, ГУВД, ФСО, ФСБ и другим специальным службам при обеспечении соответствующих мероприятий;

круглосуточный контроль за складывающейся дорожно-транспортной ситуацией;

организация взаимодействия с оперативными службами для нормализации дорожно-транспортной обстановки;

анализ получаемой информации, выявление причин возникновения заторов и сбоев в движении, подготовка предложений по их устранению и повышению пропускной способности автомагистрали.

* 1. **Общие требования при создании ИТС**

Определить состав подсистем и технических средств, реализуемых на основном и альтернативном направлении движения, въездах/съездах платного участка, в зоне ПВП.

Определить перечень функций, реализуемых в автоматическом, автоматизированном и ручном режиме.

Определить перечень инцидентов (факторов, негативно влияющих на пропускную способность дороги и параметры транспортного потока), классифицировать по причине возникновения, ранжировать по тяжести последствий (опасности) и вероятности возникновения.

Определить перечень приобретаемого и разрабатываемого программного обеспечения.

Разработать требования (функциональные, технические) к центрам управления подрядных организаций в части обеспечения эффективной работы ИТС, сформулировать и учесть в ИТС требования информационного обмена с внешними системами

Обеспечить идентичность и согласованность решений ИТС на участках автомобильных дорог.

Предусмотреть объединение сетей в единую информационную систему совместно с сетями на других участках автомобильной дороги Государственной компании.

Разработать частные технические задания на подсистемы ИТС.

Разработать технические решения на основании опыта полученного при эксплуатации введенных ИТС.

Предусмотреть объединение сетей в единую информационную систему.

Предусмотреть мультисервисность (передача данных, голоса, видео по единой сети), возможность подключения к сети Интернет.

Предусмотреть масштабируемость (по полосе пропускания), обеспечить надежность, контроль доступа, авторизацию и защиту.

Предусмотреть поддержку качества обслуживания, возможность поэтапного внедрения новых услуг.

Предусмотреть, что все технические решения, оборудование и программное обеспечение должны иметь открытую архитектуру (интерфейсы, протоколы) и обеспечивать масштабируемость.

Разработать и согласовать все необходимые для функционирования ИТС документы, в т.ч. алгоритмы и сценарии управления, регламенты взаимодействия, инструкции персонала и другие (полный перечень документов определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком).

Определить внешние источники информации, необходимой для управления транспортными потоками, согласовать с собственниками информации вид и порядок предоставления информации в ИТС.

Разработать обоснованные решения по размещению на автомобильной дороге и комплектации технических средств мониторинга и управления исходя из целей и задач ИТС.

* 1. **Общие требования при создании системы взимания платы (СВП) и пунктов взимания платы (ПВП).**

При создании СВП предусмотреть:

* + - * установку информационных знаков и табло, светофорных и сигнальных устройств;
      * разметку в зоне ПВП;
      * кабины и рабочие места оператора сбора платы;
      * инфраструктуру плазы (барьерные ограждения, шлагбаумы, делиниация, защитные устройства);
      * аппаратно-программное обеспечение ПВП.

Общие требования при создании ПВП:

* + - * необходимо выбрать местоположение площадки для каждого ПВП на прямом ходу и согласовать с Заказчиком;
      * необходимо выбрать местоположение площадки для каждого ПВП на развязках и согласовать с Заказчиком;
      * выбор местоположения площадок сбора оплаты осуществлять с учетом дистанции видимости и досягаемости персонала до кабин.

Специальные требования при создании ПВП:

* + - * выполнить расчет необходимого количества полос оплаты и ширину каждой полосы;
      * рассмотреть возможность и необходимость в составе ПВП организации выделенных полос безостановочной электронной оплаты. При необходимости организации определить их количество, а также определить их расположение по отношению к другим полосам;
      * выполнить расчет и определение рекомендуемой ширины островков безопасности для универсальных полос и полос безостановочной оплаты;
      * выполнить создание конструкций для разделения потока по направлениям;
      * предусмотреть конструкции полос, предназначенных для негабаритного транспорта и специальной техники;
      * предусмотреть конструкции полос, принимающих оплату наличными средствами, автоматическими или полуавтоматическими системами (билетные автоматы, смарт-карты или банковские магнитные и чип-карты).

Требования к навесу ПВП:

* + - * предусмотреть строительство навеса над островками безопасности в зоне приема оплаты с учетом требований по высоте и видимости;
      * предусмотреть системы водоотвода и отопления крыши.

Требования к административному диспетчерскому зданию:

* + - * определить расположение административного здания в зоне площадки приема оплаты по основному ходу;
      * предусмотреть возможность организации безопасного доступа персонала от административного здания к будкам и оборудованию, расположенному на полосах;
      * выполнить экспликацию помещений в зависимости от технико-технологических решений;
      * предусмотреть технологическое и инженерное обеспечение здания.

Требования к знакам, разметке, разделению потока:

* + - * определить интервал и частоту знаков предварительного информирования;
      * определить состав информации на знаках предварительного информирования;
      * выполнить разработку пиктографического обозначения платного участка, пункта сбора оплаты и знаков транспортного ориентирования;
      * учесть геометрии и определить оптимальные методы установки знаков транспортного ориентирования и предварительного информирования участников движения с учетом назначения полос;
      * определить состав информационного обеспечения на знаках, располагаемых на навесе;
      * разработать схему расстановки знаков обязательной остановки в зоне оплаты;
      * разработать схему расстановки знаков ограничения скоростного режима в зоне оплаты;
      * разработать схему расстановки знаков постепенного ограничения скоростного режима знаками постоянной дислокации, средствами АСУДД и знаками переменной информации на подъезде к ПВП с учетом движения тяжеловесного и негабаритного транспорта;
      * разработать способы обозначения занятости полосы средствами светофорного регулирования;
      * выполнить проект разметки дорожного покрытия вблизи островка безопасности и демпфирующей конструкции, а также в зоне ПВП;
      * в проекте предусмотреть установку мигающих световых сигналов в зоне оплаты.

Требования к зоне прибытия к пункту оплаты

* + - * предусмотреть уширение проезжей части перед пунктом оплаты по основному ходу и на въездах;
      * произвести расчет и определение длины накопительной зоны пункта оплаты по основному ходу и на въездах с учетом зоны маневрирования пере пунктом оплаты;
      * количество полос, протяженность и уширения определить расчетным путем на основании прогнозируемых значений интенсивности транспортных потоков и математической модели транспортных потоков.

Требования к зоне убытия с пункта оплаты:

* + - * предусмотреть сужение проезжей части после пункта оплаты по основному ходу и на съездах;
      * произвести расчет и определение длины зоны разделения потока после пункта оплаты по основному ходу с учетом зоны маневрирования после пункта оплаты.

Требования к ширине полосы и обочины:

* + - * произвести расчет и определение ширины полосы и обочины для полос с ручным или полуавтоматическим сбором оплаты;
      * произвести расчет и определение ширины полосы и обочины для полос безостановочной оплаты.

Требования к островкам безопасности:

* + - * предусмотреть конструкции, защищающие будку и оборудование;
      * выполнить расчет ширины и длины островка безопасности;
      * предусмотреть возможность установки демпфирующих конструкций и отбойников, укреплений и краш-блоков;
      * предусмотреть организацию безопасного доступа персонала к будкам и оборудованию.

Требования к откосам и отводу воды

* + - * предусмотреть откосы полосы для организации дренажной системы и отвода воды;
      * учесть предотвращение ДТП, связанных с перевертыванием транспортного средства.

Требования к вертикальному уклону

* + - * произвести расчет величины уклона дорожного полотна площадки в зоне маневрирования на подъезде и выезде по основному ходу;
      * произвести расчет величины уклона дорожного полотна площадки по полосе в зоне островков безопасности.

Требования к освещению

* + - * произвести расчет и определение интенсивности и равномерности освещения;
      * произвести расчет и определение количества осветительных приборов при подъезде и выезде с пункта сбора оплаты по основному ходу;
      * предусмотреть общее освещение и индивидуальное освещение полос и зоны приема платежей под навесом.

Технология сбора оплаты

* + - * обосновать выбор технологии сбора платы.
      * произвести выбор фискального принтера и денежного ящика;
      * предусмотреть установку устройств для автоматической оплаты без участия оператора;
      * произвести выбор устройств считывания магнитных карт, чип-карт и бесконтактных смарт-карт (БСК);
      * учесть необходимость обслуживания высоких и крупногабаритных транспортных средств;
      * произвести выбор табло покупателя;
      * произвести выбор устройств сигнализации на островке безопасности;
      * произвести выбор системы фото-видеофиксации правонарушений и автоматического распознавания номерных знаков;
      * произвести выбор устройств аварийной сигнализации на островке безопасности (сигналы о нарушении, пожарная сигнализация на островке), звуковой сигнализации и громкой связи;
      * произвести выбор типа автоматической барьерной системы в комплексе с системой контроля правонарушений;
      * произвести выбор системы классификации транспорта;
      * выполнить проект кабины сбора платы с учетом необходимости организации систем пассивной и активной безопасности, системы отопления и кондиционирования, электроснабжения и меблировки;
      * определить состав оборудования рабочего места оператора для осуществления приема платежей.
  1. **Общие требования к обеспечению возможности использования различных технологий оплаты проезда.**

Исполнитель должен обеспечить Пользователям возможность использования различных технологий оплаты проезда и регистрации транспортных средств на Въездных и Выездных ПВП Автомобильной Дороги, в том числе:

* + - * предусматривающий остановку транспортных средств перед шлагбаумом в целях идентификации и регистрации транспортного средства (получения выездного талона) на Выездных ПВП и оплаты проезда на Выездных ПВП, которая осуществляется Пользователями наличными средствами или платежными (банковскими) картами (далее – «Технология Остановочного Наличного Сбора» или «ТОНС»);
      * предусматривающий остановку транспортных средств перед шлагбаумом в целях идентификации и регистрации транспортного средства на Въездных ПВП и оплаты проезда на Выездных ПВП, которая осуществляется Пользователями с применением нерадиофицированных ЭСП (анонимные и персонифицированные бесконтактные смарт-карты) (далее – «Технология Остановочного Электронного Сбора» или «ТОЭС»);
      * предусматривающей безостановочный проезд транспортных средств через Въездные и Выездные ПВП с автоматическим открытием шлагбаума и оплатой проезда Пользователями путем с применением радиофицированных ЭСП (транспондеры или иные электронные бортовые устройства) (далее – «Технология Безостановочного Электронного Сбора» или «ТБЭС»).

Пропускные пункты Въездных и Выездных ПВП (шлюзы) должны позволять использовать любую из технологий оплаты проезда (ТОНС, ТОЭС и ТБЭС). Исполнитель вправе применять иные технологии оплаты проезда, предварительно согласованные с Государственной Компанией.


Если иное количество пропускных пунктов (шлюзов) не будет согласовано с Государственной Компанией или не будет установлено Законодательством, Исполнитель обеспечивает:


* + - * постоянное функционирование не менее 2 (двух) выделенных пропускных пунктов (шлюзов), работающих на основе Технологии Безостановочного Электронного Сбора на всех Выездных и Въездных ПВП, расположенных по основному ходу Автомобильной Дороги;
      * постоянное функционирование не менее 1 (одного) выделенного пропускного пункта (шлюза), работающего на основе Технологии Безостановочного Электронного Сбора на всех Въездных и Выездных ПВП, расположенных на примыканиях к Автомобильной Дороге;
      * постоянное функционирование не менее 1 (одного) выделенного пропускного пункта (шлюза) на всех Въездных и Выездных ПВП, предназначенного для пропуска крупногабаритных транспортных средств.

При этом по требованию Государственной Компании Исполнитель должен обеспечить функционирование выделенных пропускных пунктов (шлюзов) в режиме, позволяющем использовать все три технологии оплаты проезда (ТОНС, ТОЭС, ТБЭС).

Перечень выделенных пропускных пунктов (шлюзов), работающих на основе Технологии Безостановочного Электронного Сбора, утверждается Государственной Компанией до Ввода в Эксплуатацию Автомобильной Дороги и может быть изменен Государственной Компанией в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя за 1 (один) месяц до начала применения таких изменений. При этом Исполнитель вправе направлять в адрес Государственной Компании свои предложения по распределению ТОНС, ТОЭС и ТБЭС между пропускными пунктами (шлюзами) на Въездных и Выездных ПВП Автомобильной Дороги.

1. **Перечень терминов и сокращений.**
   1. **Термины и определения**
      1. **автомобильные дороги** – автомобильные дороги, находящиеся в ведении Государственной компании;
      2. **внешние информационные системы** – самостоятельные информационные системы не участвующие в управлении производственным и технологическим процессами ИТС;
      3. **динамическое информационное табло** – электронное светодиодное табло, предназначенное для вывода текстовой и графической информации;
      4. **жизненный цикл** – период времени реализации процессов, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания и заканчивается в момент полного завершения функционирования и полного снятие системы с эксплуатации;
      5. **инструментальная подсистема ИТС** – законченный в рамках одной прикладной задачи комплекс технологических решений, реализующийся на основе применения элементов подсистемы ИТС;
      6. **интеллектуальная транспортная система** – система, интегрирующая современные информационные, использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта;
      7. **комплексная подсистема ИТС** – законченная в рамках определенной функциональной задачи базовая система, включающая комплекс инструментальных подсистем;
      8. **локальный проект** – проект имеющий определенные границы распространения (функционирования системы), не выходящий за известные пределы;
      9. **технические средства ИТС** – совокупность технических средств телематики в рамках одной прикладной задачи;
      10. **пользователь ИТС –** лицо или организация, непосредственно получающие данные от ИТС и способные действовать на основе этих данных или в соответствии с полученными решениями в области управления;
      11. **сервис ИТС –** результат деятельности, нацеленный на специальный тип пользователя ИТС;
      12. **территориальный центр управления** – орган управления производственными и технологическими процессами комплексных подсистем ИТС, обслуживающий участок автомобильной дороги Государственной компании по географическому, региональному или ведомственному признаку (ситуационный, оперативный и т.п.);
      13. **управляемый дорожный знак** – электронное светодиодное табло предназначенное для вывода дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004;
      14. **центр управления ИТС** – орган управления производственными и технологическими процессами ИТС, обслуживающий все автомобильные дороги Государственной компании.
   2. **Обозначения и сокращения**
      1. АРМ – Автоматизированное рабочее место
      2. АВК – Аварийно-вызывная колонка;
      3. АСУДД – Автоматизированная система управления дорожным движением;
      4. АС – Автоматизированная система;
      5. АСУ – Автоматизированная система управления;
      6. БД – База данных;
      7. БМДС – Базовая модель улично-дорожной сети;
      8. ВОЛС – Волоконно-оптические линии связи;
      9. ВИС – Внешние информационные системы;
      10. ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;
      11. ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система;
      12. ГИС – Геоинформационные системы;
      13. ГОСТ – Государственный стандарт;
      14. ГУП – Государственное унитарное предприятие;
      15. ДИТ – Динамическое информационное табло;
      16. ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;
      17. ДЗ – Дорожный знак;
      18. ДД – Дорожное движение;
      19. ДТ – Детектор транспорта;
      20. ДТП – Дорожно-транспортное происшествие;
      21. ИТС – Интеллектуальная транспортная система;
      22. ИТС ГК – Интеллектуальная транспортная система Государственной компании;
      23. ИБ – Информационная безопасность;
      24. КТС – Комплекс технических средств;
      25. ЛКС – Линейно-кабельные сооружения;
      26. ЛП – Локальный проект;
      27. МРЛ – Метеорологический радиолокатор;
      28. МИСЗ – Метеорологический искусственный спутник земли;
      29. НИР – Научно-исследовательские работы;
      30. НСД – Несанкционированный доступ;
      31. ОАО – Открытое акционерное общество;
      32. ОДД – Организация дорожного движения;
      33. ОС – Операционная система;
      34. ПВП – Пункт взимания платы;
      35. ПДД – Правила дорожного движения;
      36. ПДМ - Пунктов дорожного мониторинга;
      37. ПО – Программное обеспечение;
      38. ПЭС – Пункт экстренной связи;
      39. РИЭ – Рекламно-информационные экраны;
      40. СБ – Система безопасности;
      41. СМИ – Средства массовой информации;
      42. СНиП – Строительные нормы и правила;
      43. СОБГ – Система обеспечения безопасности города;
      44. СПО – Специализированное программное обеспечение;
      45. СУБД – Система управления базами данных;
      46. СВП – Система взимания платы
      47. ТС – Транспортное средство;
      48. ТЭО – Технико-экономическое обоснование;
      49. ТБД – Транспортный банк данных;
      50. ТП – Транспортный поток;
      51. ТС – Транспортное средство;
      52. ТСОДД – Технические средства организации дорожного движения;
      53. УДД – Участник дорожного движения;
      54. УДЗ – Управляемый дорожный знак;
      55. ЧС – Чрезвычайная ситуация;
      56. IP – Интернет протокол.





|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
| Государственная компания  «Российские автомобильные дороги» | Наименование организации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  М.П. |

Приложение № 3 к Приложению № 5

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Том, книга, шифр рабочей документации \_\_\_\_\_

Наименование объекта капитального строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)

№ от « » 20\_\_ г.

Договор на разработку рабочей документации № от « » 20 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № согласно договорной ведомости (либо вновь создаваемый) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ,  согласно договорной ведомости | Объем работ, согласно рабочей документации | Баланс (со знаком  «+» при увеличении объема, со знаком «-» при уменьшении) | Обоснование изменений (№ листа(ов) настоящего тома(книги)  рабочей документации) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный представитель Проектной организации:

М.П.

Главный инженер проекта

Должность Подпись Ф.И.О.

Приложение № 4 к Приложению № 5

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ**

К томам (книгам) Рабочей документации

Наименование объекта капитального строительства

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство) № от « » 20 г.

Договор на разработку рабочей документации № от « » 20 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № согласно договорной ведомости (либо вновь создаваемый) | Наименование работ | Ед. изм. | Договорная ведомость | | | Изменения по рабочей документации | | | Баланс  ( со знаком «+» при увеличении, со знаком «-» при уменьшении) | | Обоснование изменения объема  (№ тома, книги  рабочей документации) | Обоснование стоимости  (№ позиции договорной ведомости / № локальной сметы / № листа(ов) настоящего тома(книги) рабочей документации) |
| Объем | Ед. расц. | Стоимость,  руб. | Объем | Ед. расц. | Стоимость,  руб. | Объем | Стоимость,  руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| НДС: | | |  |  |  |
| ВСЕГО: | | |  |  |  |

Приложение № 5 к Приложению № 5

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению

№ \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК**

**на разработку рабочей документации по объекту: «Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684. 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ (этапов работ)** | **Срок начала работ** | **Срок окончания работ** | **Стоимость работ, рублей** |
| **1** | **Разработка рабочей документации** |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная Компания:** | **Исполнитель:** |
|  |  |
|  |  |
| МП. | МП. |