Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) плана деятельности Минтранса России за 4 квартал 2015 года *

| Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателя (индикатора) на текущий год | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2015 отчетный год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км |  | 407,7 | 421,72 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 407,7 км, оценка значения на конец 2015 года – 421,72 км. |
| Показатель Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, км |  | 3058,9 | 3058,9 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 3058,9 км, оценка значения на конец 2015 года – 3058,9 км. |
| Показатель Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км |  |  |  | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год не установлено. |
| Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44415 км (83,5% от общей протяженности) |
| Показатель Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  | 31680 | 31680 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 31680 км, оценка значения на конец 2015 года – 31680 км. |
| Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 277,65 млн. тонн |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн |  | 19,5 | 19,5 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 19,5 млн. тонн, оценка значения на конец 2015 года – 19,5 млн. тонн. |
| Показатель Увеличение производственной мощности российских морских портов, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», млн. тонн |  | 0,09 | 0,09 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, по данному показателю плановое значение на 2015 год - 0,09 млн. тонн, оценка значения на конец 2015 года – 0,09 млн. тонн. |
| Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |
| Показатель Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений, % |  | 16,8 | 16,8 |  |
| Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| Показатель Скорость доставки грузовых отправок, км/сутки |  | 330 | 376 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнерных отправок, км/сутки |  | 435 | 469 |  |
| Показатель Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении, км/сутки |  | 780 | 837 |  |
| Показатель Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки |  | 445 | 515 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, План дополнен новым показателем «Скорость доставки маршрутных отправок, км/сутки». По показателю на 2015 год установлено плановое значение – 445 км/сутки, оценка значения на конец 2015 года – 515 км/сутки. |
| Показатель Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки |  | 1075 | 1135 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, показатель «Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки» заменен на показатель «Маршрутная скорость контейнерных поездов по Транссибу, км/сутки». По показателю на 2015 год установлено плановое значение – 1075 км/сутки, оценка значения на конец 2015 года – 1135 км/сутки. |
| Направление Обеспечение ввода в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| Показатель Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км |  | 118,8 | 118,8 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, показатели «Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы») и «Строительство дополнительных главных путей, км» (в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона») изменены на показатель «Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, км». Плановое значение по данному показателю на 2015 год - 118,8 км, оценка значения на конец 2015 года – 118,8 км. |
| Цель 6 Развитие аэропортовой сети |
| Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 |
| Показатель Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. |  | 2 | 1 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 2 ед., оценка значения на конец 2015 года – 1 ед. Работы по строительству новой ИВПП-2 в аэропорту Волгоград с оснащением светосигнальным оборудованием и объектами радиотехнического обеспечения полетов выполнены в полном объеме и приняты застройщиком – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» по акту формы № КС-11. В аэропорту Краснодар взлетно-посадочная полоса имеет полную строительную готовность. Основной причиной, по которой невозможно ввести в эксплуатацию ИВПП-2 объекта: «Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта «Краснодар, Краснодарский край», в 2015 году является отсутствие внешнего энергоснабжения объекта. Объём необходимой мощности на весь комплекс составляет 3.64 МВт, на пусковой комплекс, включая ИВПП-2 необходимо 2 МВт, согласно договору на технологическое присоединение сетевой организацией ПАО «Кубаньэнерго» мощности в объёме 3.64 МВт, предоставляются после ввода в эксплуатацию подстанции Восточной промзоны. Планируемые сроки ввода подстанции - конец 2016 года. ФГУП «Администрация гражданский аэропортов (аэродромов)», обратилось в августе 2015г. в Краевую администрацию Краснодарского края с просьбой оказать содействие в поэтапном предоставлении электрических мощностей для энергоснабжения объекта – 2 МВт в 2015 году и 1.64 МВт в 2016году. Технические условия на предоставление энергомощностей в объёме 2МВт получены 10 декабря 2015 г. Выполнение технических условий и фактическое подключение пускового комплекса ИВПП-2 аэропорта Краснодар к системе электроснабжения по постоянной схеме возможны не ранее конца января 2016 г. Без обеспечения энергоснабжения по постоянной схеме завершить монтажные и пусконаладочные работы на объектах радиотехнического обеспечения полётов и системы ССО ИВПП-2 не представляется возможным. |
| Цель 7 Развитие региональной авиации |
| Показатель Объем внутренних региональных авиаперевозок, за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, млн. пассажиров в год |  | 10,24 | 10,7 |  |
| Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. пассажиров в год |  | 169,6 | 171,785 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, План дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом в г. Симферополь и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. пассажиров в год». Плановое значение по показателю на 2015 год - 169,6 тыс. пассажиров в год, оценка значения на конец 2015 года – 171,785 тыс. пассажиров в год. |
| Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |
| Показатель Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году), %» (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении) |  | 101,8 | 101,8 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, показатель «Рост производительности труда (тыс. рублей выручки на одного работника) к 2011 году, %» изменен на показатель «Динамика производительности труда в транспортном комплексе (к предыдущему году), %» (без учета трубопроводного транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении). Плановое значение показателя в 2015 году - 101,8%, оценка значения показателя в 2015 г. – 101,8%. |
| Показатель Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП |  | 2,0 | 2,0 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, плановое значение по данному показателю на 2015 год - 2,0%, оценка значения на конец 2015 года – 2,0%. |
| Показатель Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году), % |  | 2,40 | 2,40 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, показатель изложен в следующей редакции: «Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году),%». Плановое значение показателя в 2015 году – 2,40%, оценка значения показателя в 2015 г. – 2,40%. |
| Показатель Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел. |  | 340,0 | 355,4 | В соответствии с корректировкой Плана деятельности Минтранса России на 2013-2018 годы, согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, План дополнен новым показателем «Объем перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», тыс. чел.». Плановое значение по показателю на период с 30 апреля по 30 сентября 2015 года - 340,0 тыс. человек. Значение показателя с 30 апреля по 30 сентября 2015 года – 355,4 тыс. чел. |

* В связи с проводимой корректировкой Плана деятельности Минтранса России на период до 2018 года, утвержденного Министром транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколовым 19 июня 2013 года (в ред. от 27.01.2015) (далее – План), согласованной Правительством Российской Федерации поручением от 29.12.2015 № АД-П9-8839, внесение сведений о достижении целевых показателей (индикаторов) Плана за 4 квартал 2015 года в АИС АКПД не представляется возможным.