Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2015 году

1. Разработка государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства  Российской  Федерации   от 15 апреля 2014 г.   № 319  основывалась   на   консервативном  сценарии Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на  период   до 2030 года   (утвержден   Председателем Правительства Российской Федерации 25 марта 2013 г. №ДМ-П13-1795) с учетом основных параметров уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов.

На основании абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы должны быть приведены  в соответствие с параметрами федерального бюджета не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, то есть до 1 апреля 2015 года.

В  2015  году   принято    решение  о приостановлении нормы абзаца 4 пункта 2 статьи 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации до 1 января 2016 года.

В условиях  изменения  макроэкономической ситуации и с  учетом переноса сроков внесения изменений в государственные программы, плановые значения показателей Программы  в 2015 году были определены на основе макроэкономических параметров среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (письмо Минэкономразвития России от 30 апреля 2015 г. № 11148-АВ/ДОЗи) и отражены в предложениях о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы», направленных письмом Минтранса России от 9 сентября  2015 г.  № АЦ-10/11623  в Правительство Российской Федерации  во исполнение пункта 112 Графика подготовки и рассмотрения в 2015 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов  государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,   доведенного  поручением   первого  заместителя  Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 8 апреля 2015 г. № ИШ-П13-2280,  с учетом изменений проекта паспорта Программы в части периода с начала ее реализации по 2016 год, направленного в Минфин России письмом от  9 октября  2015 г. № АЦ-21/13165.

2. Отчетные значения показателей в 2015 году определены на основе  данных Росстата и управленческого учета, а также с учетом макроэкономических параметров среднесрочного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (письмо Минэкономразвития России от 15 октября 2015 г. № 29474-АВ/ДОЗи).

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
|  | Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| 1. | Транспортоемкость валового внутреннего продукта (по отношению к 2011году) | процент | 98,5 | 100,4 | 101,9 | Значение показателя обусловлено изменением макроэкономической ситуации и сокращением спроса на услуги грузового транспорта. Транспортоемкость валового внутреннего продукта рассчитывается как отношение грузооборота к ВВП в сопоставимых ценах. В 2015 году темпы роста ВВП составили по предварительной оценке 96,3% к 2014 г., темпы роста грузооборота – 99,6%, дефлятор по ВВП – 107,7% |
| Повышение доступности транспортных услуг для населения |
| 2. | Транспортная подвижность населения (по отношению к 2011 году) | процент | 108,0 | 103,2 | 101,5 | Снижение значения показателя обусловлено изменением макроэкономической ситуации и сокращением спроса на услуги пассажирского транспорта. Транспортная подвижность населения рассчитывается как отношение пассажирооборота транспорта общего пользования к численности населения. В 2015 году темпы роста пассажирооборота транспорта общего пользования составили 95,0% к 2014 г. (план -96,6%) , темпы роста численности населения – 100,0% |
| Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг |
| 3. | Экспорт транспортных услуг (по отношению к 2011 году) | процент | 119,9 | 95,3 | 97,3 |  |
| Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| 4. | Число происшествий на транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 99,9 | 93,0 | 91,7 |  |
| Задача по развитию сети автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения | км | 716,9 | 407,7 | 422,8 |  |
| Задача по развитию железнодорожных линий |
| 6. | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий | км | 82 | 118,8 | 118,8 |  |
| Задача по развитию аэропортовой сети (аэропорты-хабы. внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты) |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос | ед | 4 | 3 | 1 | В 2015 году предусматривался ввод в эксплуатацию после реконструкции 3 взлетно-посадочных полос в аэропортах Волгограда, Самары, Краснодар. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Волгограда завершена в 2015 году. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Краснодар имеет полную строительную готовность. Основные причины задержки ввода объекта в эксплуатацию в 2015 году следующие: - длительные сроки оформления земельных участков (под объекты зоны КРМ с курса 47°, соединительной рулёжной дорожки РД-3А, периметрового ограждения, выпуск очистных сооружений №2) из-за перевода земель с/х назначения в земли промышленности и транспорта; - не предоставление требуемой мощности электросетевой компанией ПАО «Кубаньэнерго»; - низкая организация работ АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". За период производства работ в адрес подрядчика выставлено 16 претензий за ненадлежащее качество и неисполнение сроков производства работ на общую сумму 1,3 млрд. руб., из них подрядчиком оплачено 30,76 млн. руб. Также направлены 2 исковых заявления в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с подрядчика неустойки в соответствии с выставленными претензиями. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Самара (Курумоч) имеет полную строительную готовность. Из-за длительной корректировки проектной документации в части защиты газопровода ИВПП не введена в эксплуатацию в 2015 году. В настоящее время проектная документация по защите газопровода разработана, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». С учетом процедуры заключения государственного контракта, необходимости разработки рабочей документации, завершение работ по защите газопровода возможно только в 2016 году. Срок наступления контрольного события перенесен на III квартал 2016 года. |
| Задача по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог федерального значения |
| 8. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 27548 | 31680 | 32880 |  |
| Задача по организации развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства |
| 9. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства | км | 115,1 | 0 | 0 |  |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» | км | 1810 | 1 930 | 1932,5 |  |
| Задача по повышению качественных характеристик внутренних водных путей |
| 11. | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс. км | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 12. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений | процент | 18 | 16,8 | 16,8 |  |
| 13. | Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности, в общем количестве судоходных гидротехнических сооружений | процент | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Задача по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
| 14. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование | км | 465,6 | 3058,9 | 2797 | Утвержденной редакцией Программы от 15.04.2014 № 319 в сфере ведения Федерального дорожного агентства по состоянию на 01.01. 2015 было предусмотрено введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции 753 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающих федеральное софинансирование. Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 409 из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» с 2015 года исключено мероприятие по софинансированию из федерального бюджета строительства и реконструкции региональных и местных автомобильных дорог, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием, а также установлена плановая величина показателя на 2015 год в размере 23 км. Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ предусмотрено предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в объеме 60,2 млрд. рублей. В соответствии с соглашениями о предоставлении указанных трансфертов, заключенными на основании Правил предоставления этих трансфертов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 193, была предусмотрена реализация мероприятий региональных программ, обеспечивающая строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения в объеме 3 035,9 км. В результате суммарное значение показателя составило 3 058,9 км. По данным предварительной отчетности субъектов Российской Федерации об использовании этих трансфертов обеспечено строительство и реконструкция в размере 2 797 км региональных и местных автомобильных дорог |
| Задача по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах |
| 15. | Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (по отношению к 2011 году) | процент | 146,3 | 170,6 | 163,5 | В 2015 году рост авиационной подвижности на региональных и местных авиалиниях составил 111,8% к 2014 году и 163,5% к 2011 году. Значение планового показателя в 2015 г. откорректировано. Расчет показателя проводился по данным формы федерального статистического наблюдения № 12-ГА, при формировании которой в предыдущий период была допущена методологическая ошибка. В форму были включены объемы перевозок не только на региональных и местных авиалиниях, но и по межрегиональным перевозкам |
| 16. | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 91,5 | 80,1 | 84,2 |  |
| Задача по увеличению пропускной способности российских морских портов |
| 17. | Увеличение производственной мощности российских морских портов | млн. тонн | 22,5 | 19,5 | 23,1 |  |
| Задача по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов |
| 18. | Прирост объема транзитных перевозок | млн. тонн | -7,8 | 1,2 | -3,7 | В 2015 году по предварительным данным ОАО «РЖД» значение показателя не достигнуто, что обусловлено изменением конъюнктуры мирового рынка нефти, нефтепродуктов и угля и, как следствие, сокращением спроса на транзитные перевозки железнодорожным транспортом из Казахстана через территорию России |
| 19. | Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных и внутренних рейсов | млн. человек | 1,425 | 1,621 | 1,631 |  |
| Задача по обновлению парка транспортных средств, состава морского и речного флота |
| 20. | Обновление парка локомотивов | ед | 1377 | 912 | 1186 |  |
| 21. | Обновление парка грузовых вагонов | тыс.ед | 54,4 | 35,5 | 28,6 | Значение показателя в 2015 году обусловлено ухудшением макроэкономической ситуации, влияющей на снижение спроса на перевозку грузов, принятием решений по установлению платы за порожний пробег вагонов, а также ухудшением финансовых возможностей организаций-операторов по приобретению вагонов |
| 22. | Обновление парка пассажирских вагонов | ед | 334 | 332 | 374 |  |
| 23. | Обновление парка моторвагонного подвижного состава | ед | 208 | 247 | 230 | Значение показателя в 2015 году обусловлено изменением макроэкономической ситуации, сокращением спроса на железнодорожные перевозки, ухудшением финансового состояния организаций и, как следствие, сокращением инвестиционных программ по обновлению парка моторвагонного подвижного состава |
| 24. | Пополнение транспортного флота (морской транспорт) | дедвейт - тонна | 608200 | 424700 | 215100 | Значение показателя в 2015 году обусловлено ухудшением макроэкономической ситуации и конъюнктуры мирового фрахтового рынка, сокращением спроса на морские перевозки, ухудшением финансового состояния компаний и сокращением инвестиционных программ по пополнению транспортного флота, как по назначению судов, так и по их дедвейту |
| 25 | Пополнение транспортного флота (внутренний водный транспорт) | ед | 13 | 13 | 13 |  |
| 26 | Обновление парка воздушных судов (самолеты) | ед | 126 | 37 | 72 |  |
| Задача по обеспечению безопасности на транспорте |
| 27. | Число происшествий на воздушном транспорте (относительно количества полетов) (по отношению к 2011 году) | процент | 76,0 | 93,1 | 59,3 |  |
| 28. | Число происшествий на водном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 70,2 | 84,0 | 92,2 | Колебания показателя носит вероятностный характер, что определяет особенность его планирования. Как правило, устанавливается динамика показателя за ряд лет на основе отчетных данных за период в 3 раза превышающий прогнозный период. В 2014 году фактическое значение показателя составило 70,2% при плановом значении 95%, а в 2015 году фактическое значение ниже запланированного |
| 29. | Число происшествий на автомобильном транспорте на единицу транспортных средств (по отношению к 2011 году) | процент | 76,6 | 74,8 | 69,5 |  |
| Задача по развитию интегрированной системы контроля безопасности на транспорте |
| 30. | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | процент | 55 | 65 | 65 |  |
| Задача по развитию гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте |
| 31. | Среднее время доставки экстренным оперативным службам сообщения о дорожно-транспортном происшествии (по отношению к 2011г) | процент | 100 | 99,6 | 99,6 |  |
| Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» |
| 32. | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 414,2 | 132,5 | 414,0 |  |
| 33. | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом | млн. человек | 1068,3 | 989,0 | 1024,6 |  |
| 34. | Производительность труда на железнодорожном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 113,7 | 117,9 | 120,3 |  |
| 35. | Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в городском и пригородном сообщении в Московском транспортном узле (по отношению к 2011 году) |  | 120,9 | 121,1 | 121,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |
| 36. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | процент | 52,8 | 61,85 | 63,36 |  |
| 37. | Количество автотранспортных средств парка автоколонн войскового типа, приобретенных с использованием государственной поддержки | ед | 114 | 79 | 87 |  |
| 38. | Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог | ед | 100 | 106 | 106 |  |
| 39. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений | процент | 22,62 | 22,83 | 22,83 |  |
| 40. | Протяжённость линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию на сети автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству | тыс. пог. м | 383 | 257 | 257 |  |
| Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» |
| 41. | Количество перевезённых пассажиров из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 217,2 | 191,0 | 204,8 |  |
| 42. | Количество перевезенных пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. человек | 495,8 | 425 | 479 |  |
| 43. | Объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва | млн. человек | 10,1 | 10,24 | 11,5 |  |
| 44. | Количество воздушных судов, по которым авиакомпаниям предоставляется мера государственной поддержки, и находящихся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя | ед | 10 | 6 | 6 |  |
| 45. | Количество самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой | тыс. ед | 4,0 | 4,0 | 4,9 |  |
| 46. | Количество самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий | тыс. ед | 23,1 | 25,0 | 23,2 | Плановое значение показателя в 2015 году (25 тыс.ед.) было установлено с учетом самолето-вылетов из филиалов-аэропортов ФКП «Аэропорты Севера» Полярный, Айхал, Ленск, Саскылах, Оленек с 01.01.2015. Так как создание указанных филиалов-аэропортов в составе ФКП «Аэропорты Севера» было осуществлено в конце 2015 года в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.10.2015 № 1988-р и от 25.12.2015 № 2677-р, объемы по данным аэропортам не включены в отчетные значения по данному показателю |
| 47. | Число полетов обслуженных аэронавигационной системой (по отношению к 2011 году) | процент | 130,4 | 138,4 | 127,7 | Значение показателя не достигнуто, что обусловлено следующими причинами: приостановление авиационного сообщения с Египтом с 6 ноября 2015 г. в соответствии с решением Национального антитеррористического комитета; запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой с 1 декабря 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296; запрет полетов украинских авиакомпаний над территорией России и запрет полетов российских перевозчиков в/на Украину, действующий с 25 октября 2015 г.; запрет на транзитные полеты украинских авиакомпаний через воздушное пространство России в Азербайджан, Армению, Грузию и Турцию. В 2015 году общее количество полетов воздушных судов, обслуженных системой ОрВД в воздушном пространстве Российской Федерации, составило 1 427 270, и, в сравнении с 2014 годом, уменьшилась на 2,38% |
| 48. | Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов | процент | 76 | 77 | 77 |  |
| 49. | Производительность труда на воздушном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 116,7 | 118,1 | 117,9 | Показатель рассчитывается по видам деятельности по методике Росстата, утвержденной приказом Росстата от 23.03. 2015 № 118. Плановое значение показателя в 2015 году на воздушном транспорте - 101,2% к 2014 году. Фактическое значение показателя производительности труда на воздушном транспорте в 2015 году уточнено по данным Росстата составило 101,0 % к уровню 2014 г., что обусловлено снижением пассажирооборота на 6%, ростом грузооборота на 5,6% при снижении численности работающих на 5,9 % к 2014 году |
| Подпрограмма «Морской и речной транспорт» |
| 50. | Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте | процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 51. | Объем перевозок грузов по Северному морскому пути | млн. тонн | 4,0 | 4,7 | 5,4 |  |
| 52. | Уровень технической оснащенности Северного морского пути | процент | 39 | 39 | 39 |  |
| 53. | Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей | процент | 36,5 | 36,5 | 36,7 |  |
| 54. | Производительность труда на водном транспорте (по отношению к 2011 году) | процент | 110,2 | 108,0 | 113,5 |  |
| Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» |
| 55. | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | процент | 94,33 | 83,5 | 83,5 |  |
| Подпрограмма «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства» |
| 56. | Доля внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в общем объеме финансирования этих мероприятий | процент | 10,7 | 23,4 | 19,2 | Значение показателя в 2015 году установлено в Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочной период (2010-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р). Снижение показателя в 2015 году обусловлено изменением макроэкономических параметров социально-экономического развития и снижением доходов от сбора платы за проезд на автомобильных дорогах Государственной компании по итогам 2015 года (доходы от сбора платы за проезд учитываются при расчете доли внебюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в общем объеме финансирования этих мероприятий) |
| 57. | Доля протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструируемых и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием, в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | процент | 26,3 | 28,7 | 28,7 |  |
| 58. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании | процент | 63,3 | 67,4 | 67,6 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |
| 59. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году) | процент | 2,19 | 2,4 | 2,4 |  |
| 60. | Доля продукции наукоемких отраслей транспорта в ВВП | процент | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 61. | Доля внебюджетных средств во внутренних затратах на научные исследования и разработки | процент | 93,5 | 94,5 | 94,5 |  |
| 62. | Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования (в процентах от валового внутреннего продукта) | процент | 1,7 | 2,1 | 1,7 | Снижение показателя в 2015 году обусловлено следующими факторами: изменением макроэкономической ситуации, снижением инвестиционной активности крупных транспортных компаний и оптимизацией бюджетных расходов; внесением в 2015 году Росстатом изменений в методы оценки ВВП, которые привели к увеличению его объема в текущих ценах . Значение показателя рассчитывается как отношение объема инвестиций к объему валового внутреннего продукта |
| Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте» |
| 63 | Число региональных информационно-навигационных систем | ед | - | 19 | 8 | Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1468 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» предусматривается перенос сроков предоставления отчетности субъектами Российской Федерации, содержащей, в том числе, информацию о достижении установленных значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, с 30 декабря 2015 года на 30 декабря 2016 года. |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» |
| 64. | Транспортная подвижность населения | пасс. км | 3830,2 | 3629,5 | 3567,8 | Снижение значения показателя обусловлено изменением макроэкономической ситуации и сокращением спроса на услуги пассажирского транспорта. Транспортная подвижность населения рассчитывается как отношение пассажирооборота транспорта общего пользования к численности населения. В 2015 году темпы роста пассажирооборота транспорта общего пользования составили 95,0% к 2014 г. (план -96,6%) , темпы роста численности населения – 100,0% |
| 65. | Экспорт транспортных услуг | млрд. долларов | 18,2 | 14,5 | 14,8 |  |
| 66. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в отчетном году | ед | 142 | - | - | Показатель исключен. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 409 из ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» прекращено с 2015 года финансирование мероприятия по софинансированию из федерального бюджета строительства и реконструкции региональных и местных автомобильных дорог, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием |
| 67. | Объём перевалки грузов в российских морских портах | млн. тонн | 619 | 635 | 676,7 |  |
| 68. | Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности в общей протяженности железных дорог | процент | 12 | 12,5 | 9,9 |  |
| 69. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения | процент | 53,4 | 62,2 | 63,6 |  |
| 70. | Протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации | тыс.км процент | 4,9 75 | 4,9 75 | 4,9 75 |  |
| Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» |
| 71. | Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации программы | час | 12×104 | 9,4×104 | 10,7×104 |  |
| 72. | Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации | процент | 87 | 87,5 | 87,5 |  |
| 73. | Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системой | ед | 1,46 × 106 | 1,55 × 106 | 1,43 × 106 | Значение показателя не достигнуто, что обусловлено следующими факторами: приостановление авиационного сообщения с Египтом с 6 ноября 2015 г. в соответствии с решением Национального антитеррористического комитета; запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой с 1 декабря 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1296; запрет полетов украинских авиакомпаний над территорией России и запрет полетов российских перевозчиков в/на Украину, действующий с 25 октября 2015 г.; запрет на транзитные полеты украинских авиакомпаний через воздушное пространство России в Азербайджан, Армению, Грузию и Турцию запрет на полеты в воздушном пространстве над акваторией Черного моря в зоне ответственности филиала Крыма аэронавигация, введенный Евроконтролем. В 2015 году общее количество полетов воздушных судов, обслуженных системой ОрВД в воздушном пространстве Российской Федерации, составило 1 427 270 и, в сравнении с 2014 годом, уменьшилась на 2,38% |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2015 году

в разрезе субъектов Российской Федерации

|  | Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 9 «Развитие гражданского использования системы «ГЛОНАСС» на транспорте» |
| Показатель «Число региональных информационно-навигационных систем» * |
|  | Республика Башкортостан | единиц | - | 1 | 0 |  |
|  | Республика Дагестан | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Республика Калмыкия | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Республика Крым | - « - | -- | 1 | 0 |  |
|  | Чувашская Республика | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 30.12.2015 № 09/12-6760 |
|  | Приморский край | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Амурская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 25.12.2015 № 01-05-1463 |
|  | Астраханская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 30.12.2015 № 29-1960 |
|  | Курганская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 30.12.2015 № 02-29-447/вх |
|  | Курская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 29.12.2015 № 03-18/1594 |
|  | Ленинградская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 06.03.2015 № 022-349/15 |
|  | Нижегородская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 25.12.2015 № 324-01-07-729/150 |
|  | Новгородская область | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Новосибирская область | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Омская область | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Рязанская область | - « - | - | 1 | 1 | Отчет представлен письмом от 18.12.2015 № ВЕ/6-7470 |
|  | Смоленская область | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Тамбовская область | - « - | - | 1 | 0 |  |
|  | Еврейская автономная область | - « - | - | 1 | 0 |  |

*Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2015 г.  № 1468 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»  предусматривается  перенос сроков предоставления отчетности субъектами Российской Федерации, содержащей, в том числе, информацию о достижении установленных значений целевых показателей результативности предоставления    субсидии,    с  30 декабря  2015 года  на 30 декабря 2016 года.

# Footnotes

Водного, воздушного и космического транспорта

Данные, начиная с 2014г.,  включают изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также  внедрением положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения.

с учетом Крымского федерального округа объем перевалки грузов в российских морских портах составил 623,6 млн. тонн