Приложение № 3

|  | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «26-27» октября 2016 г. № 65 |
| --- | --- |

План совместных действий 
железнодорожных администраций по повышению качества ремонта и изготовления буксового узла грузовых вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении на железных дорогах государств-участников Соглашения о совместном использовании грузовых вагонов и контейнеров

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завершить актуализацию «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)» в части соответствия требований системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов и нормативных документов на плановые и текущие виды ремонтов грузовых вагонов. | До 01.01.2017 | АО «ВНИИЖТ» |
| 2. | При актуализации «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)» раздел 23, пункт 23.1, первый абзац, изложить в следующей редакции: «Выпуск из текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, укомплектованных колесными парами с просроченным сроком среднего ремонта запрещен». | До 01.01.2017 | АО «ВНИИЖТ» |
| 3. | Разработать программу поэтапного перевода грузовых вагонов на буксовые узлы кассетного типа. | До 01.12.2016 | Железнодорожные администрации |
| 4. | Провести работу с держателем подлинника конструкторской документации по установлению срока службы цилиндрического роликового подшипника. | До 01.12.2016 | ОАО «РЖД», АО «ВНИИЖТ» |
| 5. | Подготовить предложения изменения АС УКВ с целью идентификации колесных пар по типам буксовых узлов (цилиндрический, сдвоенный или кассетного типа) в комплектации вагона | До 01.07.2017 | АО «ВНИИЖТ», ИВЦ ЖА |
| 6. | Предусмотреть при актуализации «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)»исключение работ по восстановлению резьбыМ-110 и М-12 оси РУ-1 при всех видах ремонта колесных пар. | До 01.01.2017 | АО «ВНИИЖТ» |
| 7. | Подготовить предложения по усилению фиксации гайки М110. | До 01.01.2017 | АО «ВНИИЖТ» |
| 8. | Разработать технологию логического контроля за недопущением эксплуатации под вагонами колесных пар с истекшим сроком среднего ремонта | До 01.05.2017 | АО «ВНИИЖТ» |
| 9. | Обеспечить разработку межгосударственного стандарта ГОСТ «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия». | До 01.04.2017 | ООО «ВНИЦТТ» |
| 10. | Предусмотреть при актуализации «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм)» внесение изменений в пункт 11.4: в перечень показателей контроля качества смазок добавить «вязкость». | До 01.03.2017 | АО «ВНИИЖТ», ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» |

___________________________________________________