ДОКЛАД

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 Г. ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 – 2021 ГОДЫ

Доклад о реализации в 2016 г. Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2016 – 2021 годы, утвержденного 23 мая 2016 г. (в ред. от 21 декабря 2016 г.) (далее-План), подготовлен в соответствии с Правилами и Методическими рекомендациями разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 68.

План включает текстовую часть, содержащую в том числе публичную декларацию ключевых целей и приоритетных задач Министерства на 2016 год, и план-график мероприятий по реализации документов стратегического планирования (далее - План-график).

План-график сформирован на 2016 год и планируемый период до 2021 года и включает в табличной форме сведения, структурированные по ключевым направлениям деятельности документов стратегического планирования, в том числе сведения о мероприятиях, сроках и планируемых результатах (промежуточных и окончательных) по годам их выполнения, ответственных исполнителях или соисполнителях, индикаторах и их плановых значениях (по годам реализации Плана).

План и Публичная декларация подготовлены на основе документов стратегического планирования в Российской Федерации, в том числе Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым 14 мая 2015 г., Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в ред. от 11 июня 2014 г.), государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319.

Актуализация указанных документов стратегического планирования в Российской Федерации будет осуществлена в сроки, установленные Планом подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ                                «О стратегическом планировании в Российской Федерации документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016-2018 годы, доведенным поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 
от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807.

План деятельности и Публичная декларация направлены на достижение общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации в рамках компетенции Минтранса России.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД

Публичная декларация в 2016 г. реализована в целом успешно – плановые значения достигнуты или превышены по 20 показателям (установлен 21).

Цель 1. «Сохранение доступности услуг пассажирского транспорта в социально значимом сегменте перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте»

Достижение цели по сохранению доступности услуг пассажирского 
транспорта в социально значимом сегменте перевозок обеспечивается 
решением задач по обеспечению потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте, развитию внутренних перевозок воздушным транспортом, обновлению парка транспортных средств.

Приоритетные задачи:

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте;

- развитие внутренних перевозок воздушным транспортом;

- обновление парка транспортных средств.

Результаты решения задач:

- транспортная подвижность населения составила 7,6 тыс. пасс.- км на 1 человека (план - 7,6 тыс. пасс.-км на 1 человека), в том числе на транспорте общего пользования - 3,5 тыс. пасс.-км на 1 человека (план - 3,5 тыс. пасс.- км на 1 человека);

- перевозка 1040,0 млн. пассажиров (план - 1004,3 млн. пассажиров) на железнодорожном транспорте, в том числе 938,5 млн. пассажиров (план - 922,0 млн. пассажиров) в пригородном сообщении;

- рост авиационной подвижности населения на региональных и местных авиалиниях на 64,7 % (план - 63,5 %) к уровню 2011 года;

- перевезено 11,65 млн. пассажиров (план - 10,55 млн. пассажиров) на внутренних региональных авиалиниях, за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправки которых является г. Москва;

- закупка 294 (план - 186) пассажирских вагонов, 500 единиц (план - 
400 единиц) моторвагонного подвижного состава, в том числе 150 вагонов (план - 
150 вагонов) для электропоездов «Ласточка», 493 новых локомотивов (план - 
507 новых локомотивов) ;

- приобретение 133 самолетов (план - 37 самолетов).

Цель 2. «Повышение качества, работоспособности инфраструктуры транспортного комплекса»

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по реализации мероприятий по повышению качества автомобильных дорог федерального 
значения, сохранению качественных характеристик внутренних водных путей, поддержанию характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Приоритетные задачи:

- повышение качества автомобильных дорог федерального значения;

- сохранение качественных характеристик внутренних водных путей;

- поддержание характеристик инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- обеспечение функционирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Результаты решения задач:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 37049 км (план - 36696 км) или 71,3 % (план - 71,0 %) от общей протяженности;

- доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой составила 36,7 % (план - 36,7 %);

- капитальный ремонт и реконструкция железнодорожных путей общего пользования составили 5963 км (план - 5903 км);

- эксплуатация 311 пунктов пропуска (план - 293 пунктов пропуска) через государственную границу Российской Федерации;

- число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств составило 85,9 % (план - 86,3 %) к 2011 году.

Цель 3. «Реализация стратегически важных инфраструктурных проектов»

Для достижения цели необходимо решить задачи по развитию сети автомобильных дорог федерального значения, железнодорожных линий, аэродромной сети, увеличению пропускной способности российских морских портов.

Приоритетные задачи:

- развитие сети автомобильных дорог федерального значения;

- развитие железнодорожных линий;

- увеличение пропускной способности российских морских портов;

- развитие аэродромной сети.

Результаты решения задач:

- ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 303,6 км (план - 303,2 км) автомобильных дорог федерального значения;

- ввод в эксплуатацию 441,6 км (план - 423,2 км) дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий;

- прирост производственной мощности российских морских портов в объеме 
32 млн. тонн (план - 32 млн. тонн);

- ввод в эксплуатацию после реконструкции 2 (план - 2) взлетно-посадочных полос в аэропортах (Петропавловск-Камчатский (Елизово), Уфа).

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 Г. ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В 2016 г. достигнут высокий уровень реализации Плана-графика:

- уровень выполнения целевых показателей составил 100 % (достигнуты или превышены плановые значения по 7 установленным целевым показателям);

- уровень выполнения индикаторов направлений составил 87,1% (достигнуты или превышены плановые значения по 27 индикаторам из 31 установленных);

- реализованы в установленные сроки 98,3% запланированных мероприятий 
(57 мероприятий из 58 установленных).

Цель 1 Плана-графика «Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта»

Значения целевых показателей, установленных на 2016 год, достигнуты.

Доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности, к эксплуатационной длине железнодорожных линий общего пользования, составила 11,0% (план - 12,0%).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 71,3% (план - 71,0%).

Доля протяженности внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, составила 75,0% (план - 75,0%).

В 2016 г. достигнуты и превышены плановые значения по всем                           10 установленным в рамках цели 1 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки                                 27 предусмотренных мероприятий.

Направление 1.1. «Развитие сети автомобильных дорог федерального значения»

В 2016 г. обеспечено строительство и реконструкция 303,6 км (план - 303,2 км) автомобильных дорог федерального значения.

Федеральным дорожным агентством введены в эксплуатацию, в том числе участки реконструкции автомобильной дороги М-9 «Балтия» общей протяженностью 32,5 км, в результате чего завершена реконструкция данной автомобильной дороги от МКАД до Московского большого кольца. Завершена реконструкция подъезда к 
г. Мурманску протяженностью 15,2 км, что позволило улучшить транспортное сообщение этого города с дорожной сетью страны и Мурманского морского порта – с международным транспортным коридором «Север – Юг». В целях повышения безопасности жителей и улучшения состояния окружающей среды населенных пунктов, а также повышения средней скорости доставки грузов и пассажиров 
в 2016 году завершено строительство обходов г. Торжка на автомобильной дороге 
М-10 «Россия» в Тверской области, населенных пунктов Кирицы и Сушки протяженностью 12,66 км на автомобильной дороге М-5 «Урал» в Рязанской области, пос. Майма на автомобильной дороге М 52 «Чуйский  тракт» в Алтайском крае, 
г. Краснослободск протяженностью 6,1 км на подъезде к г. Саранску в Республике Мордовия и других. На территории Северо-Кавказского федерального округа с вводом в эксплуатацию тоннеля длиной 0,76 км ликвидирован крупный лавиноопасный участок на автомобильной дороге «Транскам» Карджин – Алагир – Нижний Зарамаг – граница с Республикой Южная Осетия. На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Уссури», «Вилюй» общей протяженностью 76,4 км. Завершены строительство и реконструкция 3 мостовых сооружений взамен существующих ремонтонепригодных мостов, находящихся в предаварийном состоянии, а также другие объекты.

ГК «Автодор» введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции объекты на автомобильной дороге М-3 «Украина» км 124 – км 173, 1 этап (протяженность 48,9 км), автомобильной дороге М-4 «Дон» км 517 – км 544                (с обходом населенных пунктов Н.Усмань и Рогачевка) (протяженность 29,2 км), транспортная развязка на автомобильной дороге М-4 «Дон», км 1442 (протяженность 10,9 км); Молодогвардейская транспортная развязка (протяженность 0,6 км).

Реализация мероприятий направлена на выполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог федерального значения, на удвоение строительства федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 годах по сравнению с периодом 2003-2012 годов.

Направление 1.2. «Организация развития скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства»

В 2016 г. обеспечен ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства в объеме 78,1 км (план - 78,1 км), в том числе завершено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 517 - км 544 
(с обходом населенных пунктов Н.Усмань и Рогачевка) в Воронежской области и произведена реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» на участке 
км 124 – км 173 в Калужской области.

Реализация мероприятий направлена на формирование сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, обеспечивающих удовлетворение спроса на перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности и ценовой доступности для потребителей.

Направление 1.3. «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения»

В 2016 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, обеспечена в объеме 37049 км (план - 36696 км).

На федеральных автомобильных дорогах, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства, после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 8 448,9 км. В составе этих объектов отремонтированы всеми видами ремонта 28 532,4 пог. м искусственных сооружений. В целях повышения безопасности дорожного движения осуществлено строительство 310 км линий электроосвещения, 10 пешеходных переходов в разных уровнях общей протяженностью 598,5 м, установлено 151,4 тыс. пог. м барьерных ограждений, установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 681,8 м. В целях повышения безопасности пешеходов в рамках работ по обустройству федеральных автомобильных дорог установлено около 49 тыс. м. осевого барьерного металлического ограждения, установлено 145 светофорных объектов, обустроено 
242 наземных пешеходных перехода. Осуществлена диагностика состояния автомобильных дорог, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства.

ГК «Автодор» в 2016 году введены в эксплуатацию после проведенных работ по капитальному ремонту 24,5 км, по ремонту 299,1 км автомобильных дорог федерального значения. Также выполнены работы по содержанию 2 889,8 км автомобильных дорог федерального значения.

Реализация мероприятий направлена на повышение качества федеральных автомобильных дорог, приведение их в нормативное состояние.

Вместе с тем необходимо отметить, что результативность данного направления плана в существенной степени зависит от разработки и реализации мер, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог в условиях обслуживания интенсивных транспортных потоков тяжелых грузовых автомобилей. Такие автомобили оказывают повышенное разрушающее воздействие на дорожные конструкции, что приводит к необходимости более частых и более дорогостоящих ремонтов в целях исключения аварийных ситуаций. На упорядочение движения тяжелых грузовых автомобилей и частичную компенсацию дополнительных затрат на ремонт, вызванный их воздействием на дороги, направлено внедрение в 2015 году системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система «Платон»).  По состоянию на 
1 января 2017 г. в системе «Платон» зарегистрированы почти 270 тыс. владельцев транспортных средств с общим автопарком около 800 тыс. грузовых автомобилей, в систему были перечислены средства в общем объеме более 17 млрд. рублей, которые были направлены на оказание поддержки дорожного хозяйства в субъектах Российской Федерации. Начато поэтапное внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля на федеральных дорогах. В 2016 году завершен первый этап при внедрении этой системы на вологодском участке федеральной дорожной сети.

Внедрение весогабаритного контроля движения тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных средств будет в существенной степени способствовать увеличению межремонтных сроков функционирования автомобильных дорог и снижению потребности в затратах на ремонт и содержание автомобильных дорог».

Направление 1.4. «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения»

В 2016 г. всего обеспечено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в объеме 2 961 км (план - 2 561 км).

Завершено строительство мостовых переходов через р. Каму длиной 1081 м у 
г. Камбарка в Республике Удмуртия (в рамках концессионного соглашения) и длиной 1608 м у с. Сорочьи Горы в Республике Татарстан, моста длиной около 1000 м через р. Волхов в г. Великом Новгороде, моста длиной 159 м на 32 км автомобильной дороги Грозный – Шатой – Итум-Кали в Чеченской Республике и других. В рамках средств, полученных от взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в 18 субъектах Российской Федерации осуществлялись строительные и ремонтные работы на 30 мостах общей протяженностью 3,2 км. В 2016 году за счет этих трансфертов введен в эксплуатацию мост длиной 90 м через р. Алей на автомобильной дороге Шипуново – Краснощеково – Курья в Алтайском крае, заменивший аварийный мост, связывающий с дорожной сетью страны 25 населенных пунктов. Завершены строительные работы на путепроводе через железнодорожные пути в г. Брянске, что позволило ликвидировать острую перегрузку участка улично-дорожной сети города в районе железнодорожного вокзала. Открыто рабочее движение по мосту через р. Белую длиной 836 м в створе ул. Галле в г. Уфе, а также движение технологического транспорта по мостовому переходу через р. Волгу на автодороге Н.Новгород  –  Шахунья – Киров в Нижегородской области. За счет трансфертов, выделенных регионам на решение неотложных задач по ремонту автомобильных дорог, завершены работы на 11,7 млн. кв. м дорожных покрытий улиц в городах Владимир, Екатеринбург, Калуга, Омск, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сыктывкар, Тольятти, автомобильных дорог на территории Республик Алтай, Карелия, Марий Эл, в Пермском крае, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Омской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской областей, Еврейской автономной области.

В рамках подготовки объектов дорожного хозяйства к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» введены в эксплуатацию в Калининградской области участок автомобильной дороги Калининград – Мамоново II (пос. Новоселово) – граница Республики Польша протяженностью 13,3 км, в Республике Мордовия – подъезд к аэропорту г. Саранска протяженностью 3,5 км и транспортная развязка на подъезде к аэропорту протяженностью 3,6 км.

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» осуществлен ввод в эксплуатацию участков региональных и местных автомобильных дорог общей протяженностью 225 км, в составе которых завершены строительство и реконструкция участков автодорожных маршрутов  Петропавловск-Камчатский - Мильково – Ключи – Усть-Камчатск и Анавгай – Палана общей протяженностью    37,3 км в Камчатском крае, подъездов к населенным пунктам от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск, а также участков автодороги Краснокаменск – Мациевская общей протяженностью 55,9 км в Забайкальском крае, участков автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь общей протяженностью 39,8 км на территории Чукотского автономного округа и других. Завершение этих участков способствует решению задачи, поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» по обеспечению транспортных связей труднодоступных территорий в целях ускорения социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. По федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года в 2016 году введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог общей протяженностью 9,6 км, в том числе мостовой переход через р. Старая и Новая Преголя на Южном обходе                г. Калининграда и участок региональной автомобильной дороги Березовка – Храброво – Жемчужное, необходимой для обслуживания индустриального парка «Храброво».

За счет межбюджетных субсидий, предоставленных субъектам Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в 47 субъектах Российской Федерации построены и реконструированы подъезды с твердым покрытием общей протяженностью 489 км к 145 сельским населенным пунктам,       38 объектам сельскохозяйственного производства.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3410 в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог регионального значения, удвоение строительства региональных автомобильных дорог в 2013-2022 годах по сравнению с периодом 2003-2012 годов, а также на темпы приведения региональных автомобильных дорог в нормативное состояние.

Направление 1.5. «Развитие инноваций в сфере дорожного хозяйства»

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству, на которых  при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов, в общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении указанных федеральных казенных учреждений, обеспечена в 2016 г. на уровне 23,12% (план - 23,12%).

В 2016 г. в установленном порядке реализовывалась Программа Федерального дорожного агентства по внедрению композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них на 2015 – 2020 годы (в соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» на 2016 год, утвержденным распоряжением Росавтодора от 29 октября 2015 г. № 2059-р).

На основе данных, представленных Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», федеральным автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации был подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования (2015 год).

В 2016 г. Федеральным дорожным агентством сформирован Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства, включая информацию об их применении органами управления дорожного хозяйства.

Реализация мероприятий направлена на расширение применения инновационных материалов в дорожном хозяйстве.

Направление 1.6. «Развитие дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий»

В 2016 г. обеспечен ввод в эксплуатацию 441,6 км (план - 423,2 км) дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий.

В 2016 г. реализовывались проекты: «Комплексная реконструкция участка      им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла», «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова», «Развитие участка Тобольск – Сургут», «Строительство железнодорожной линии «ст. Чульбас – Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район)», «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» и другие.

В сентябре 2016 г. открыто пассажирское движение по Малому кольцу Московской железной дороги, что позволило повысить доступность и улучшить качество обслуживания пассажиров Московского региона.

Реализация мероприятий влияет на развитие современной и эффективной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения,  снижение транспортных издержек в экономике и повышение доступности транспортных услуг для населения.

Развитие железнодорожной инфраструктуры направлено на решение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, в области модернизации и инновационного развития экономики, в том числе на ускорение социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока в части обеспечения транспортных связей труднодоступных территорий.

Направление 1.8. «Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты)»

В 2016 г. обеспечен ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уфа и взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Елизово» 
(г. Петропавловск-Камчатский).

Реализация мероприятий направлена на обеспечение требуемого уровня безопасности полетов и повышение транспортной доступности.

Направление 1.9. «Повышение качественных характеристик внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений»

В 2016 г. доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный и неудовлетворительный уровень безопасности, обеспечена на уровне 9,1% (план - 9,7%), доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой в общей протяженности внутренних водных путей, на уровне 36,7% (план - 36,7%).

С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях проведена:

- реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 4,5,10-12);

- реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы. Ввод в эксплуатацию Топорнинских и  Кишемских заградительных ворот, Кишемского судоходного канала позволил повысить уровень безопасности гидроузлов № 1,2.

Для создания на участке р. Енисей от устья р. Ангары до порта Игарка судового хода, обеспечивающего безопасность судоходства, проводилась реконструкция 
101 пары береговых створных знаков навигационного ограждения.

В 2016 г. продолжались работы:

- реконструкции гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 8,9,17);

- реконструкции гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюзы № 5);

- по реализации комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. (реконструкция сооружений Шекснинского гидроузла);

- по реконструкции объектов инфраструктуры Канала им. Москвы (реконструкция гидроузла Белоомут; 2 этап реконструкции Рыбинского гидроузла; техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы);

-  по реконструкции Новосибирского шлюза (2 этап - реконструкция подходного канала и ворот).

Завершена разработка рабочей документации по реконструкции гидроузлов     № 2, № 5 Волго-Донского судоходного канала.

В 2016 г. начаты работы по проектированию строительства Багаевского низконапорного гидроузла. Реализация этого проекта призвана ликвидировать инфраструктурные ограничения на основных направлениях грузовых и пассажирских потоков на р. Дон, устранить потери провозной способности флота (по осадке и времени), создать современную и эффективную транспортную инфраструктуру, обеспечивающую ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Строительство планируется начать в 2018 г.

Выполнен первый этап проектных работ (инженерные изыскания) по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла.

В навигацию 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличена протяженность внутренних водных путей на 53 км с гарантированными габаритами, на 88 км с круглосуточным движением судов.

Реализация мероприятий направлена на улучшение условий судоходства и уровня безопасности гидротехнических сооружений Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волжского, Камского, Московского, Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов, снижение протяженности участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы Российской Федерации, создание условий для развития  международных транспортных коридоров в части внутреннего водного транспорта.

Цель 2 Плана-графика «Повышение доступности транспортных услуг для населения»

Значение целевого показателя, установленного на 2016 год, достигнуто.

Транспортная подвижность населения составила 3541,9 пасс.-км на человека, (план - 3453,3 пасс.-км на человека).

В 2016 г. достигнуты и превышены плановые значения по 9 из 10 установленных в рамках цели 2 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 
12 предусмотренных мероприятий.

Направление 2.1. «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров железнодорожным транспортом на социально-значимых маршрутах»

В 2016 г. объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом составил 1040,0 млн. человек (план - 1004,3 млн. человек). В рамках предоставления субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах перевезено 62,6 млн. человек. В пригородном сообщении перевезено 938,5 млн. человек.

В 2016 г. количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки 449,5 тыс. человек (план - 409,9 тыс. человек).

Реализация мероприятий направлена на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом.

Направление 2.2. «Обновление парка транспортных средств на железнодорожном транспорте пассажирских вагонов и  локомотивов»

В 2016 г. обновление парка пассажирских вагонов составило 294 единицы (план - 186 ед.), в том числе 234 пассажирских вагона отечественного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 60 пассажирских вагонов (3 состава) производства испанской компании Patentes Talgo для эксплуатации на маршруте Москва-Берлин.

В 2016 г. обновление парка моторвагонного подвижного состава составило 
500 единиц (план - 400 ед.), в том числе ОАО «Центральная ППК» за счет собственных и заемных средств приобретено 26 пригородных состава (268 вагонов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ОАО «Метровагонмаш», ОАО «Тверской машиностроительный завод», ОАО «РЖД» приобретено 82 вагона электропоездов производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», 150 вагонов электропоездов «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы».

В 2016 г. обновление парка локомотивов составило 493 ед. (план - 507 ед.)

Недостижение планового значения индикатора направления обусловлено объективными причинами - изменением количества и номенклатуры закупаемых локомотивов в связи с ограничением производственных возможностей                     АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (группа компаний               «Синара-Транспортные машины»).

Завод не осуществил выпуск и поставку 22 единиц тепловозов (10 единиц серии ТГ16М, 11 единиц серии ТЭМ14, 1 единицы ТЭМ9Н). С целью компенсации необеспеченной поставки произведена закупка 8 грузовых электровозов (7 серии 2ЭС6 и 1 серии 2ЭС7 производства ООО «Уральские локомотивы» (группа компаний «Синара-Транспортные машины»).

Корректировка параметров реализации проекта утверждена протоколом заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26 декабря 2016 г. № 9.

Реализация мероприятий направлена на обновление парка транспортных средств и привлечение пассажиров за счет повышения комфортности  перевозок.

Направление 2.3. «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров  воздушным транспортом на социально значимых маршрутах»

В 2016 г. объем внутренних региональных авиаперевозок за исключением  маршрутов, пунктом назначения или отправки которых является г. Москва, составил 11,65 млн. человек (план - 10,55 млн. человек).

С учетом мер государственной поддержки осуществлена перевозка 486,2 тыс. пассажиров воздушным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, 168,8 тыс. пассажиров воздушным транспортом из Калининградской области в европейскую часть страны и в обратном направлении, 115,1 тыс. пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе, 117,4 тыс. пассажиров воздушным транспортом из г. Симферополь и в обратном направлении, 610,4 тыс. пассажиров в рамках Программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации.

Реализация мероприятий направлена на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров.

Направление 2.4. «Сохранение и развитие инфраструктуры аэропортов регионального и местного значения, в первую очередь в труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Сибири, Дальнего Востока»

В 2016 г. осуществлено 1,1 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, охваченных государственной поддержкой (план - 1,0 тыс. самолето-вылетов), 
25,9 тыс. самолето-вылетов из аэропортов, входящих в состав федеральных казенных предприятий (план - 23,0 тыс. самолето-вылетов).

Реализация мероприятий направлена на обеспечение функционирования аэропортов местных воздушных линий в целях доступности для населения услуг транспорта.

Направление 2.5. «Обновление парка воздушных судов»

В 2016 г. представлена мера государственной поддержки по 5 воздушным судам (план - 4 ед.), находящимся во владении и пользовании авиакомпаний по договорам лизинга независимо от государства-производителя.

Реализация мероприятия направлена на обновление парка воздушных судов современными судами российского производства, в том числе региональными.

Направление 2.6. «Организация транспортного сообщения с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем»

В 2016 г. с учетом мер государственной поддержки обеспечена перевозка 409,43 тыс. человек в прямом смешанном сообщении на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении.

Рост пассажиропотока в 2016 году по отношению к уровню 2014 года составляет 23%, к уровню 2015 года – 15%, что свидетельствует о востребованности использования «единого» билета, как социально-значимого продукта, с учетом невысокой стоимости «единого» билета относительно стоимости билета на регулярные автобусные перевозки.

Реализация мероприятия направлена на повышение доступности перевозок пассажиров на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении.

Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России  на мировом рынке транспортных услуг»

Значения целевых показателей, установленных на 2016 год, достигнуты.

Экспорт транспортных услуг составил 14260  млн. долларов США (план -14260 млн. долларов США).

Объем перевалки грузов в российских морских портах составил 
721,9 млн. тонн  (план - 696,0 млн. тонн).

В 2016 г. достигнуты плановые значения по 2 из 4 установленных в рамках цели 3 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 10 предусмотренных мероприятий.

Направление 3.1. «Увеличение пропускной способности российских морских портов»

В 2016 г. реализовывалось ряд инвестиционных проектов, в результате которых были увеличены производственные мощности морских портов на 32,0 млн. тонн 
(план – 32,0 млн. тонн).

Среди них следует отметить крупнейшие:

- ввод в эксплуатацию 2-й очереди морского многофункционального перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка». Вводимая мощность: 1,45 млн. TEU в год (17,4 млн. тонн) и 130 тыс. ед. в год накатных грузов (2,08 млн. тонн). Суммарная мощность 2-й очереди - 20 млн. тонн;

- арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения. Цель проекта – эффективное освоение Новопортовского нефтяного месторождения на полуострове Ямал. Вводимая мощность – 8,5 млн. тонн, достигается за счет строительства трубопровода и выносного причального пала. Инвестор – ПАО «Газпром нефть».

Реализация мероприятия направлена на удовлетворение потребностей российской экономики, внешней торговли в перевалке грузов и обеспечении безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним.

Направление 3.2. «Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов»

В 2016 г. сокращение объема транзитных перевозок составило 1,9 млн. тонн (план - прирост 1,5 млн. тонн). Недостижение планового значения индикатора обусловлено сокращением объемов транзитных перевозок через территорию России железнодорожным транспортом сырой нефти, нефтепродуктов и угля из Казахстана на фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации.

В 2016 г. объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 
7,5 млн. тонн (план - 8,0 млн. тонн).

Реализованный проект по строительству трубопровода и выносного причального пала на арктическом терминале круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения способствовал росту объема перевозок через порты и пункты в акватории Северного морского пути по итогам 2016 года 7 480,2 тыс. тонн (+37,7% в сравнении с 2015 годом), в том числе объем перевозок транзитных грузов составил 214,5 тыс. тонн. Вместо с тем произошло сокращение объема завоза материалов на строительство порта Сабетта.

В 2016 г. разработанная проектная документация по комплексному проекту (объекты федеральной собственности и объекты частных инвесторов) инвестиционного проекта «Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра» прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» на результаты инженерных изысканий (от 28.06.2016 
№ 0305-16/КГЭ-2372/02) и о достоверности определения сметной стоимости 
(от 29.06.2016 № 0306-16/КГЭ-2372/050).

В 2016 г. осуществлялась реализация инвестиционных проектов «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги», «Развитие транспортного узла «Восточный – Находка», «Развитие мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт».

В 2016 г. внесен значительный вклад по выработке дальнейших действий по развитию МТК «Север – Юг».

В соответствии с протоколами трехстороннего и четырехстороннего совещаний от 15 марта 2016 г. и от 2 августа 2016 г. (ОАО «РЖД», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Иранские железные дороги (РАИ), Tarkib Haml-o-Naghl, ADY Express и АО «РЖД Логистика») сторонами была проведена работа по организации первой тестовой отправки контейнеров по маршруту МТК «Север – Юг» из Индии в Россию через Иран и Азербайджан. Прибытие первой партии контейнеров на станцию Ворсино – 13 октября 2016 г., а второй партии – 19 октября 2016 г. совершено в установленные сроки.

В целях развития внешнеторговых перевозок грузов с задействованием российских участков МТК «Север – Юг», в настоящее время решаются следующие задачи:

- организация контейнерных поездов (включая перевозки скоропортящихся грузов) отправлением с пограничного перехода Ялама-Самур (российско-азербайджанская граница) до Москвы;

- отработка технологии и налаживание скоординированного взаимодействия всех звеньев логистической цепочки в рамках развиваемого мультимодального маршрута;

- проведение активной проработки источников зарождения грузопотоков на территории Ирана и стран Южной Азии в направлении России, стран СНГ, Северной Европы и в обратном направлении с определением целевых клиентов;

- активное продвижение и позиционирование на рынке комплексного мультимодального сервиса.

В 2016 г. по заказу Росморречфлота выполнена научно-исследовательская работа «Разработка схемы внедрения систем управления движением судов (СУДС), регулирования движения судов, автоматической идентификационной системы (АИС), включая спутниковый сегмент, и глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути».

В 2016 г. ФГУП «Гидрографическое предприятие» в акватории Северного морского пути выполнено обслуживание 258 объектов средств навигационного оборудования (СНО).

В 2016 г. ФГУП «Гидрографическое предприятие» выполнены площадная съемка рельефа дна глубоководных маршрутов Высокоширотной трассы Северного морского пути в объеме 4 081 приведенных километров для транзитного плавания крупнотоннажных судов с осадкой до 15 метров, площадная съемка рельефа дна в Обской губе на подходах к строящемуся морскому каналу в объеме 
25 245 приведенных километров, а также площадная съемка рельефа дна на лимитирующих участков рек Енисей и Колыма с морским режимом судоходства в объеме 2 096 приведенных километров.

21 декабря 2016 г. подписано постановление Правительства Российской Федерации № 1418 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно изменениям создание и обновление государственных морских навигационных карт осуществляется Минобороны России.

Количество созданных ФГУП «Гидрографическое предприятие» картографических материалов  - 114 шт.

Количество переизданных морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания Управлением навигации и океанографии Минобороны России - 25 шт.

В течение 2016 г. осуществлялось бесперебойное функционирование 
311 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 
(далее – пункты пропуска) для обеспечения внешнеэкономической деятельности, пересечения государственной границы Российской Федерации физическими лицами и перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров.

Приказами Министерства транспорта Российской Федерации было открыто после реконструкции 5 пунктов пропуска:

- ВПП Раменское, Московская область. Пропускная способность пункта пропуска – 1200 пассажиров в сутки. Ранее использовался как грузовой пункт пропуска;

- МПП Большой порт Санкт-Петербург (в пределах многофункционального морского перегрузочного комплекса Бронка в рамках 1-го этапа), г. Санкт-Петербург. В результате ввода в эксплуатацию ММПК Бронка пропускная способность пункта пропуска возросла на 500 тыс. TEU и 130 тыс. единиц в год;

- ВПП Самара (Курумоч), Самарская область. Пропускная способность пункта пропуска возросла со 180 до 800 пассажиров в час;

- ВПП Сабетта, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пропускная способность пункта пропуска – 50 пассажиров в час. Международный аэропорт Сабетта является важным элементом масштабного проекта «Ямал СПГ» – строительства завода по сжижению природного газа;

- АПП Светогорск, Ленинградская область. Пропускная способность пункта пропуска возросла с 2500 до 8750 физических лиц и с 1316 до 3445 единиц транспортных средств в сутки.

Реализация мероприятий направлена на повышение конкурентоспособности российской транспортной системы, использование транзитного потенциала страны, повышение качества транспортных услуг.

Направление 3.3. «Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны в области автомобильного транспорта»

В 2016 г. доля российских перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов составила 46% (план - 44%).

В 2016 г. в условиях сохраняющихся ограничений на ввоз продовольственной продукции отмечается существенное падение импортных перевозок по большинству стран ЕС, в том числе из таких стран,  как  Финляндия, Литва, Польша. Вместе с тем, наращиваются объемы перевозок из Китая, Сербии, Ирана и ряда других стран. Также необходимо отметить рост в два и более раза автомобильных грузопотоков с рядом стран СНГ, в первую очередь с Арменией, Азербайджаном и Узбекистаном. Значительно выросли перевозки в сообщении с Грузией.

В 2016 г. общее количество полученных разрешений для российских перевозчиков на осуществление международных автомобильных перевозок по территориям иностранных государств в соответствии с межправительственными двусторонними соглашениями о международном автомобильном сообщении, заключенными Российской Федерацией с 54 государствами, составило 
1 млн. 360 тыс. разрешений.

Этих результатов удалось достичь, также и благодаря решениям, принятым в рамках проведенных в 2016 году двусторонних переговоров по вопросам сотрудничества  в области международного автомобильного сообщения.

В 2016 г. было проведено 29 заседаний Смешанных комиссий с транспортными ведомствами Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,  Венгрии, Греции, Грузии, Дании (2 раунда переговоров), Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии (2 раунда переговоров), Литвы, Молдовы (2 раунда переговоров), Польши (5 раундов переговоров), Сербии,  Франции, Финляндии, Хорватии, Эстонии. В ходе указанных переговоров обсуждались проблемные вопросы, возникающие у российских автомобильных перевозчиков при осуществлении перевозок по территориям иностранных государств. Из них                14 заседаний было проведено в России и 15 заседаний – за рубежом.

В 2016 г. была проведена активная работа по обновлению действующих соглашений о международном автомобильном сообщении (Киргизия, Сербия, Кипр, Китай, Литва, Молдова, Армения) в части безограничительного транзитного проезда по территориям государств сторон, недискриминационного подхода в области дорожных сборов и соответствия правовой базе Евразийского экономического союза,  а также подготовке новых двусторонних соглашений (Тунис, Ирак, Марокко), что позволит российским перевозчикам осваивать другие направления перевозок и обеспечивать увеличение внешнеторгового оборота Российской Федерации.

20 января 2017 года ратифицировано всеми договаривающимися сторонами (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) подписанное                   12 сентября 2014 г. Соглашение между Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Посредством Соглашения предполагается сформировать сеть маршрутов, которые будут открыты до 2020 года для международного автомобильного сообщения, включая международный транспортный маршрут «Европа - Западный Китай», призванный соединить порты Желтого моря с портами Ленинградской области через территории Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В целях повышения конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг 8 декабря 2016 г. в рамках Министерской конференции ЭСКАТО по транспорту в Москве подписано Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог между Россией, Китаем и Монголией.

Соглашение устанавливает основные правила и принципы для развития международного автомобильного сообщения между Россией, Монголией и Китаем и предполагается в дальнейшем присоединение к данному Соглашению других государств региона. Соглашение призвано способствовать беспрепятственному перемещению грузов по маршрутам Азиатских автомобильных дорог.

Кроме того в 2016 г. Минтрансом России была проведена активная работа по согласованию модели типового субрегионального соглашения по упрощению перевозок и проектов типовых двусторонних соглашений о международных автомобильных перевозках в регионе ЭСКАТО, которые были одобрены на Министерской конференции ЭСКАТО по транспорту 6 декабря 2016 г.

С целью развития внешнеэкономической интеграции Российской Федерации в области автомобильных перевозок в 2016 г. были разработаны и изданы:

приказ Минтранса России от 21 сентября 2016 г. № 274 «О внесении изменений в порядок назначения или уполномочивания испытательных станций к выполнению работ по контролю соответствия нормам, установленным соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических транспортных средств, транспортных средств - ледников, транспортных средств - рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 209»;

приказ Минтранса России от 21 сентября 2016 г. №  273 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов»;

приказ Минтранса России от 5 сентября 2016 г. № 262 «О внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7» в части дополнения настоящих Правил положениями, содержащими требования, установленные приложениями А и B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов;

приказ Минтранса России от 23 июня 2016 г. № 175 «Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок»;

приказ Минтранса России от 12 апреля 2016 г. № 98 «Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 № 24 «О присоединении Российской Федерации к Протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)», предусматривающее унификацию с международными нормами по пределам ответственности перевозчиков за ущерб, вызванный полной или частичной потерей груза;

приказ Минтранса России от 31 марта 2016 г. № 87 «Об утверждении порядка проведения квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика», разработанный во исполнение статьи 5 Соглашения о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ и повышения профессионального мастерства водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

Реализация всех вышеперечисленных  нормативных правовых актов будет способствовать расширению участия Российской Федерации в системе международных соглашений и конвенций в области автомобильного транспорта, увеличению объема международных автомобильных перевозок грузов и развитию транзитного потенциала страны.

Направление 3.4. «Развитие международного сотрудничества в области транспорта»

По итогам 2016 г. проведено 49 межправительственных комиссий, 
29 заседаний комиссий по автомобильному транспорту, 23 рабочих группы по транспорту и 14 консультаций авиационных властей.

С зарубежными партнерами подписано 7 международных нормативных правовых актов в области транспорта, в том числе 3 межправительственных соглашения, 2 межведомственных соглашения и 2 меморандума.

В период с 5 по 9 декабря 2016 г. в Москве состоялась министерская конференция Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по транспорту, в которой приняло участие более 41 делегаций, в том числе 18 министров транспорта и 15 заместителей министров транспорта стран АТР. Основным итогом конференции в Москве стало принятие декларации министров об устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап I (2017-2021 годы).

Традиционно проведены основные форматы встреч и переговоров в рамках российско-китайского взаимодействия. Ведется международное сопровождение проектов: создания высокоскоростной магистрали Москва – Казань, развития МТМ Европа-Западный Китай и Меридиан, Белкомура, внедрения на транспорте 
ЭРА-ГЛОНАСС и других. Реализация мероприятия направлена на содействие интеграции российского транспортного комплекса в мировое транспортное пространство и реализацию транзитного потенциала.

В развитие положений Договора о Евразийском экономическом союзе утверждена Программа поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств – членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства – члена Евразийского экономического союза, на период с 2016 по 2025 год.

26 декабря 2016 г. главами государств-членов ЕАЭС  на заседании Высшего Евразийского экономического совета одобрены Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики на пространстве Союза (ОНСТП), которые предусматривают снятие имеющихся ограничений при осуществлении перевозок всеми видами транспорта к 2025 году. Также в 2016 году была завершена работа по согласованию предложений о совместных проектах в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках сопряжения евразийской экономической интеграции и Экономического пояса Шелкового пути. Завершена работа по созданию правовых условий для обеспечения доступа железнодорожных перевозчиков государств – членов ЕАЭС на инфраструктуру российских железных дорог путем наделения Росжелдора полномочиями  на выдачу сертификата безопасности перевозчикам государств – членов ЕАЭС. Продолжается работа над проектом Соглашения о судоходстве.

28 октября 2016 г. в г. Минске на Совете глав Правительств 
СНГ подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение 
о согласованном развитии международных транспортных коридоров, 
проходящих по территории государств – участников СНГ от 20 ноября 2009 г.
7 декабря 2016 г. в Москве состоялось 36-е заседание Координационного транспортного совещания СНГ (далее – КТС СНГ), в ходе которого рассмотрены вопросы, направленные на реализацию базовых документов, принятых высшими органами СНГ, в том числе ход работы по гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных перевозчиков государств-участников СНГ, выполнения сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности. В рамках работы по передаче КТС СНГ функций по координации и информационному обеспечению деятельности компетентных органов сторон и органов отраслевого сотрудничества СНГ в целях обеспечения согласованного и комплексного развития международных транспортных коридоров, принято решение организовать при КТС СНГ Совет по транспортным коридорам СНГ. 9 декабря 2016 г. в Москве представители Минтранса России в составе российской делегации приняли участие в 72-м заседании Экономического совета СНГ, в ходе которого был одобрен и внесен на рассмотрение СГП СНГ проект Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов. Реализация мероприятия направлена на содействие интеграции российского транспортного комплекса в транспортный потенциал на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Цель 4. «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Значение целевого показателя, установленного на 2016 год, достигнуто.

Число происшествий на транспорте на единицу транспортных средств 
(по отношению к 2011 году) составило 85,9 % (план - 86,3%).

В 2016 г. достигнуты плановые значения по 4 из 5 установленных в рамках цели 4 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 10 предусмотренных мероприятий.

Направление 4.1. «Обеспечение и развитие  деятельности поисково- и аварийно-спасательной системы на транспорте»

В 2016 г. уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов составил 78% (план - 78%), уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте – 51% (план - 51%).

Направление 4.2. «Навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса»

В 2016 г. созданы и обновлены электронные навигационные карты внутренних водных путей Российской Федерации и база данных навигационной информации на участках внутренних водных путей общей протяженностью 9210 км.

Направление 4.3. Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации

В 2016 г. число полетов, обслуженных аэронавигационной системой (по отношению к 2011 году), составило 125,9% (план - 146,4%).

Недостижение запланированного значения индикатора обусловлено продолжившейся в 2016 году тенденцией сокращения количества международных полетов российских и иностранных авиакомпаний.

В 2016 г. введены в эксплуатацию:

- автоматизированная система организации воздушного движения (АС ОРВД) Петропавловск-Камчатского центра ОВД;

- доплеровский азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR2000/DME2000 в аэропорту Петропавловск-Камчатский.

Продолжалась работа по созданию, техническому и технологическому переоснащению укрупненных центров ОВД: Красноярского, Тюменского, Санкт-Петербургского, Новосибирского, Екатеринбургского, Якутского и Ростовского укрупненных центров ЕС ОрВД, а также Московского укрупненного центра 
ЕС ОрВД. В полном объеме завершены работы по созданию Красноярского укрупненного центра с вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения.

Направление 4.4. «Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте»

В 2016 г. соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений, составило 96,18% (план - 83,52%), уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами – 75% (план - 75%).

В 2016 г. введено в эксплуатацию 5 патрульных судов. Создан перечень поднадзорных субъектов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (приказ Ространснадзора от 7 ноября 2016 г. № СС-146фс). Реализована возможность учета категории риска в перечне поднадзорных субъектов. Разрабатывается методика отнесения поднадзорных хозяйствующих субъектов к группам риска по видам надзора. План проверок на 2018 год планируется разработать на основе риск-ориентированного подхода.

Направление 4.5. «Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду»

В 2016 г. внедрена система мониторинга выбросов парниковых газов автотранспортом в г. Калининграде в муниципальном казенном учреждении «Центр организации движения и пассажирских перевозок» г. Калининграда (письмо заместителя председателя комитета городского хозяйства г. Калининграда от 
22 декабря 2016 г. № И-КГХ-24301).

По результатам мониторинга 2017 года в 2018 году будет произведена оценка целесообразности изменения схем организации движения транспорта по объектам улично-дорожной сети г. Калининграда.

Реализация мероприятий по направлениям 4.1-4.5 способствует повышению безопасности и устойчивости всех видов транспорта.

Цель 5. «Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса»

В 2016 г. достигнуты плановые значения по 2 установленным в рамках цели      5 индикаторам результативности выполнения направлений Плана-графика, реализованы в установленные сроки 15 из 16 предусмотренных мероприятий.

Направление 5.1. «Управление реализацией стратегических документов в сфере транспорта»

В 2016 г. в установленном порядке осуществлялся мониторинг реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 года)» и федеральной адресной инвестиционной программы, разработаны параметры прогноза социально-экономического развития транспортного комплекса на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждена Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта Российской Федерации на 2016 год.

В 2016 г. изданы распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении изменений, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р:	от 03.02.2016 № 139-р;	от 31.08.2016 № 1827-р;
от 17.09.2016 № 1972-р; от 21.09.2016 № 1992-р; от 15.11.2016 № 2423-р; от 30.11.2016 № 2546-р; от 21.12.2016 № 2763-р; 	от 31.12.2016 № 2930-р.

Введена в IV кв. 2016 г. в действие первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК).

Минтрансом России подготовлен проект распоряжения «О введении в действие Методических рекомендаций по разработке и применению стандартов транспортного обслуживания населения в области оказания услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» по итогам научно-исследовательской работы по теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по структуре и содержанию автотранспортных стандартов, устанавливающих показатели качества обслуживания населения пассажирским транспортом в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении».

Вместе с тем, в целях исполнения пункта 2.1 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 июля 2016 г. № Пр-1277 об обеспечении принятия социальных автотранспортных стандартов, устанавливающих показатели качества обслуживания населения пассажирским транспортом, предусмотренных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, указанный проект распоряжения был доработан.

Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом утвержден распоряжением  Минтранса России от 31 января 2017 г. № НА-19-р.

Реализация мероприятий направлена на повышение эффективности функционирования транспортного комплекса, повышение качества транспортных услуг.

Направление 5.2. «Совершенствование нормативной правовой деятельности»

Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 26 января 2016 г. № МС-4-р утвержден План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2016 год.

План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, утвержденный распоряжением Минтранса России от 26 января 2016 г. 
№ МС-4-р по состоянию на декабрь 2016 года содержит113 законопроектов, 14 из которых приняты в 2016 году.

По итогам 2016 г. в Правительстве Российской Федерации находилось на рассмотрении 29 законопроектов.

По итогам 2016 г. на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации находилось 17 законопроектов, внесенных Правительством Российской Федерации.

Реализация мероприятий направлена на нормативное правовое обеспечение реализации задач развития транспортного комплекса.

Направление 5.3. «Кадровое обеспечение транспортной системы»

В 2016 г. среднегодовая численность занятых в транспортном комплексе 
(по отношению к 2015 году) составила 97,7% (план - 97,7%).

Мониторинг состояния рынка труда в транспортном комплексе осуществлялся на ежемесячной основе.

Организациями транспортного комплекса в целях исключения массовых увольнений и сохранения квалифицированных кадров вводился режим неполного рабочего времени по инициативе работодателя, а также осуществлялось направление работников в отпуска без сохранения заработной платы с их согласия.

В 2016 г. были реализованы мероприятия, направленные на повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам Минтранса России государственных бюджетных учреждений.

Направление 5.4. «Содействие инновационному развитию транспортного комплекса»

В 2016 г. внутренние затраты на научные исследования и разработки в транспортном комплексе составили  0,005% от ВВП (план - 0,005% от ВВП).

В целях контроля внедрения рекомендованных Рабочей группой Минтранса России инновационных технологий, в Планы показателей деятельности федеральных агентств, подведомственных Минтрансу России, внесен показатель: «Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе».

Проведен ряд научно-исследовательских работ, результаты которых используются в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий направлена на повышение инновационности государственных закупок в транспортном комплексе и уровня его научно-технического развития.

Направление 5.5. «Транспортное обеспечение в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г.     № 2858-р утверждена Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации.

Стратегия соответствует Правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами – организаторами матчей и учитывает требования Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Стратегией определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Кроме того, в целях подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года внесены изменения в действующее законодательство Российской Федерации об обеспечении болельщиков бесплатным проездом во время проведений матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации. Для зрителей спортивных соревнований предусмотрено предоставление права бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городском электрическом транспорте, метрополитене, железнодорожном транспорте в пригородном и межрегиональном сообщении.

Утвержден порядок предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований) (приказ Минтранса России от 28 декабря 2016 г. № 421).

Определены маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, маршрутов спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, а также нормы мест (приказ Минтранса России от 30 декабря 2016 г. № 429).

26 ноября 2016 года в Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций FIFA. Совместно с АНО «Оргкомитет-2018» АНО «Транспортная дирекция-2018» была привлечена для организации транспортного обслуживания всех клиентских групп мероприятия. Встреча и перевозка гостей прошла на высоком уровне.

Министерству транспорта Российской Федерации необходимо обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации (далее – план мероприятий) и ежеквартально, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительство Российской Федерации информацию о ходе реализации плана мероприятий.

Недостижение планового значения обусловлено объективными причинами - изменением количества и номенклатуры закупаемых локомотивов в связи с ограничением производственных возможностей АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (группа компаний «Синара-Транспортные машины»). Корректировка указанных параметров утверждена протоколом заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожного транспорта под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 26 декабря 2016 г. № 9

По предварительной оценке на основе данных Центрального банка Российской Федерации за январь-ноябрь 2016 г.